# Załącznik nr 2

# do zapytania ofertowego

# Umowa nr ………/2019

zawarta w dniu ……………….. 2019r. w  Mirsku  pomiędzy:

Gminą Mirsk z siedzibą w Mirsku, Plac Wolności 39, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Andrzeja Jasińskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Mirsk - Danuty Kalupy

a:

………………………………………………………………………………………………………………, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

………………………………………………………………

W oparciu o art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 1986)  po przeprowadzonej procedurze zapytania ofertowego, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentację projektowo kosztorysową świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamień na działce nr 38/4 obręb Kamień gmina Mirsk.

1.1 Zakres prac projektowych obejmuje:

- sporządzenie mapy do celów projektowych,

- dokonanie wszelkich uzgodnień dokumentacji projektowej,

- uwzględnienie w   projekcie wykonanie studni głębinowej o głębokości  do 30 wraz z przyłączem

wodociągowym do budynku,

- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę potwierdzonej klauzulą ostateczności .

1.2 Zakres dokumentacji, o której mowa w ust 1 obejmuje w szczególności:

a)  projekt budowlany część opisowa i rysunkowa wraz ze wszystkimi uzgodnieniami w 5 egz. + wersja elektroniczna ,

b) projekt instalacji elektrycznych wraz z WLZ( od zestawu złączowo- pomiarowego do budynku)  z  w 5 egz. + wersja elektroniczna ,

c) projekt instalacji sanitarnych  wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej, studnią głębinową w 5 egz. + wersja elektroniczna,

e)  kosztorys inwestorski  w 2 egz. + wersja elektroniczna

g)  szczegółowy przedmiar robót w 2 egz. + wersja elektroniczna,

h)  specyfikację   techniczną   wykonania   i   odbioru  robót   wszystkich   branż   w   2 egz. +  wersja

elektroniczna

3. Projekt budowlany, kosztorys inwestorski, szczegółowy przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna powinny być opracowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, m. innymi:

a) ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. , poz. 1020),

b) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18.05.2004r. w sprawie określenia metod i  podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389),

c) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie  szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji  technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

§ 2

1. Strony ustalają, iż:

  - koordynatorem realizacji umowy ze strony Wykonawcy  jest  …………………………..,

  - koordynatorem realizacji umowy  ze strony  Zamawiającego  jest   Ewa Pachciarek, tel. 75 6222166,

  - dokumentacja projektowa wykonana będzie zgodnie z zasadami sztuki i obowiązującymi przepisami prawa,

  - wzajemnie zostaną powiadomione na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnieniu zobowiązań podczas wykonywania prac projektowych.

§ 3

- Termin wykonania zakresu prac określonych w § 1 strony ustalają na dzień 29.11.2019 roku z uwzględnieniem następujących terminów :

- 30 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia opracowaną koncepcję projektu budowlanego,

-  60 dni od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego przedłożonej koncepcji wykonania projektu budowlanego Wykonawca złoży w Starostwie Powiatowym w Lwówku wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z opracowaną dokumentacją projektową.

- Dokumentację, o której mowa w §1, stanowiącą przedmiot umowy Wykonawca zaopatrzy w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową i obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi.

- Dokumentem potwierdzającym przekazanie przez Wykonawcę Zamawiającemu dokumentacji o której mowa w §1 jest protokół przekazania ze spisem dokumentacji, podpisany przez obie strony i sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

- Odbiór przez Zamawiającego dokumentacji, o której mowa w § 1, nastąpi w terminie 14 dni po podpisaniu przez strony protokołu przekazania.

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy z najwyższą starannością,  jednakże nie ponosi odpowiedzialności  za:

- Działania osób trzecich w ramach umów zawieranych przez Zamawiającego,

- Decyzje i orzeczenia osób trzecich, mające skutki prawne dla realizacji niniejszej umowy.

§ 5

- Za wykonanie zakresu przedmiotu umowy określonego w § 1 Strony ustalają wynagrodzenie brutto wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości  ……………………………………. zł. (słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………..).

- Wynagrodzenie nie obejmuje kosztów nadzoru autorskiego i związanych z nim przyjazdów na teren budowy przedmiotowej inwestycji.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w §1 ust. 2 płatne będzie Wykonawcy jednorazowo w terminie do 14 dni od daty odbioru przedmiotu umowy oraz wystawienia faktur VAT.

§ 6

- Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji jakości w okresie ważności  przedmiotu zamówienia określonego w §1 ust. 1 i 2.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usuwania zgłoszonych przez Zamawiającego wad i usterek w terminie obustronnie uzgodnionym.

§ 7

1. Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  kary umowne:

a)w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 1,0 % wynagrodzenia o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia Wykonawcy w stosunku do terminów wykonania określonych w § 4 ust. 1, jednakże nie więcej niż 50% wynagrodzenia

b) za odstąpienie od umowy w wysokości 50% wynagrodzenia umownego brutto.

2. Zamawiający  zapłaci Wykonawcy kary  umowne:

a) za odstąpienie od umowy w wysokości  50% wynagrodzenia.

b) za opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia, ustawowe odsetki.

c) postanowień zawartych w pkt. a) nie stosuje się w przypadku odstąpienia od umowy stosownie do art. 145 ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych, cytowanej wyżej.

§ 8

Wykonawca oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie do dzieła, powstałego w wyniku jej realizacji, prawa te są wolne od wad prawnych, nie stanowią przedmiotu zastawu ani innych praw na rzecz osób trzecich.

§ 9

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wszelkie spory wynikłe na tle zawartej umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający a jeden egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                             WYKONAWCA:

Kontrasygnata Skarbnika  Gminy Mirsk:

Parafuję projekt umowy

………………………………………