ROZDZIAŁ V

Zestawienie zadań inwestycyjnych Gminy Zelów i innych beneficjentów końcowych z terenu gminy w latach 2007-2015

| Lp. | Wnioskodawca (Komórka Merytoryczna) | Nazwa zadania | Łączna wartość zadania | Nakłady inwestycyjne w tys. PLN |  |  |  |  |  |  |  |  | Obszary |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Rok 2007 | Rok 2008 | Rok 2009 | Rok 2010 | Rok 2011 | Rok 2012 | Rok 2013 | Rok 2014 | Rok 2015 |  |
|  |  | Łączna kwota inwestycji | 150 007,91 | 478,39 | 33 539,71 | 38 553,34 | 33 161,52 | 30 683,44 | 6 591,50 | 3 701,75 | 3 165,86 | 132,40 |  |
|  |  | środki gminne | 19 664,85 | 66,01 | 2 567,14 | 5 649,77 | 4 944,46 | 4 578,93 | 888,43 | 475,57 | 474,68 | 19,86 |  |
|  |  | środki z UE (prefinansowanie) | 126 151,06 | 407,38 | 28 275,92 | 32 650,12 | 28 031,01 | 26 081,66 | 5 180,07 | 2 721,18 | 2 691,18 | 112,54 |  |
|  |  | środki inne | 4 192,00 | 5,00 | 2 696,65 | 253,45 | 186,05 | 22,85 | 523,00 | 505,00 | - | - |  |
| 1 | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Zelowie | Adaptacja budynku Ośrodka Zdrowia na bibliotekę | 602 | - | 275 | 142 | 185 | - | - | - | - | - | II |
|  |  | środki gminne | 90 |  | 41 | 21 | 28 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | środki z UE (prefinansowanie) | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | środki inne | 512,00 |  | 234 | 121 | 157 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Kociszewie | Rewitalizacja bazy sportowej Szkoły Podstawowej w Kociszewie | 2 221,35 |  | 100,00 | 1 005,00 | 380,00 | 520,00 | 155,00 | 50,00 | 11,35 |  | II |
|  |  | środki gminne | 334,05 |  | 15,00 | 150,75 | 57,00 | 78,00 | 23,25 | 8,55 | 1,50 |  |  |
|  |  | środki z UE (prefinansowanie) | 1 887,30 |  | 85,00 | 854,25 | 323,00 | 442,00 | 131,75 | 41,45 | 9,85 |  |  |
|  |  | środki inne | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Szkoła Podstawowa nr 4 im. H. Sienkiewicza w Zelowie | wymiana instalacji elektrycznej, oświetleniowej, wentylacyjnej, stolarki drzwiowej i podłóg | 466,00 |  | 62,00 | 69,00 | 150,00 | 150,00 | 35,00 |  |  |  | II |
|  |  | środki gminne | 69,90 |  | 9,30 | 10,35 | 22,50 | 22,50 | 5,25 |  |  |  |  |
|  |  | środki z UE (prefinansowanie) | 396,10 |  | 52,70 | 58,65 | 127,50 | 127,50 | 29,75 |  |  |  |  |
|  |  | środki inne | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zelowie | Remont i modernizacja szkoły wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu | 6 666,22 | - | 3 500,00 | 2 000,00 | 1 094,51 | 71,71 | - | - | - | - | II |
|  |  | środki gminne | 999,94 |  | 525,00 | 300,00 | 164,18 | 10,76 |  |  |  |  |  |
|  |  | środki z UE (prefinansowanie) | 5 666,28 |  | 2 975,00 | 1 700,00 | 930,33 | 60,95 |  |  |  |  |  |
|  |  | środki inne | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Szkoła Podstawowa im. Mjr H. Sucharskiego w Bujnach Szlacheckich | zagospodarowanie i modernizacja otoczenie szkoły oraz Sali gimnastycznej | 2 100,00 |  | 700,00 | 700,00 | 700,00 |  |  |  |  |  | II |
|  |  | środki gminne | 315,00 |  | 105,00 | 105,00 | 105,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | środki z UE (prefinansowanie) | 1 785,00 |  | 595,00 | 595,00 | 595,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | środki inne | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wygiełzowie | Remont i modernizacja szkoły wraz z ogrodzeniem | 824,57 | 80,09 | 57,19 | 114,75 | 104,47 | 66,51 | 63,20 | 71,45 | 154,51 | 112,40 | II |
|  |  | środki gminne | 123,69 | 12,01 | 8,58 | 17,21 | 15,67 | 9,98 | 9,48 | 10,72 | 23,18 | 16,86 |  |
|  |  | środki z UE (prefinansowanie) | 700,88 | 68,08 | 48,61 | 97,54 | 88,80 | 56,53 | 53,72 | 60,73 | 131,33 | 95,54 |  |
|  |  | środki inne | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Przedszkole Samorządowe nr 1 w Zelowie | Remont i modernizacja przedszkola | 205,00 | - | 25,00 | 38,00 | 68,00 | 12,00 | - | 42,00 | - | 20,00 | II |
|  |  | środki gminne | 30,75 |  | 3,75 | 5,70 | 10,20 | 1,80 |  | 6,30 |  | 3,00 |  |
|  |  | środki z UE (prefinansowanie) | 174,25 |  | 21,25 | 32,30 | 57,80 | 10,20 |  | 35,70 |  | 17,00 |  |
|  |  | środki inne | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Przedszkole Samorządowe nr 4 im. J. Brzechwy | Remont i modernizacja budynku przedszkola wraz z przyległym otoczeniem | 601,00 | - | 490,00 | 111,00 | - | - | - | - | - | - | II |
|  |  | środki gminne | 90,15 |  | 73,50 | 16,65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | środki z UE (prefinansowanie) | 510,85 |  | 416,50 | 94,35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | środki inne | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Dom Kultury | Izba muzealna | 1 580,92 | - | - | - | 580,00 | 500,92 | 500,00 | - | - | - | II |
|  |  | środki gminne | 237,14 |  |  |  | 87,00 | 75,14 | 75,00 |  |  |  |  |
|  |  | środki z UE (prefinansowanie) | 1 343,78 |  |  |  | 493,00 | 425,78 | 425,00 |  |  |  |  |
|  |  | środki inne | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Zelowski Klub Sportowy "Włókniarz" | Modernizacja obiektów sportowych | 11 000,00 | - | - | - | - | 2 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | - | II |
|  |  | środki gminne | 1 650,00 |  |  |  |  | 300,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |  |  |
|  |  | środki z UE (prefinansowanie) | 9 350,00 |  |  |  |  | 1 700,00 | 2 550,00 | 2 550,00 | 2 550,00 |  |  |
|  |  | środki inne | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Gmina Zelów | Modernizacja Sali gimnastycznej z rozbudowa zaplecza sportowo+rekreacyjnego | 5 000,00 | - | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | II |
|  |  | środki gminne | 750,00 |  | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | środki z UE (prefinansowanie) | 4 250,00 |  | 4 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | środki inne | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Gmina Zelów | Rozwój bazy turystyczno- rekreacyjnej i kulturalnej na terenie "Stanicy" | 2 010,00 | - | 710,00 | 800,00 | 500,00 | - | - | - | - | - | II |
|  |  | środki gminne | 301,50 |  | 106,50 | 120,00 | 75,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | środki z UE (prefinansowanie) | 1 708,50 |  | 603,50 | 680,00 | 425,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | środki inne | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Kółko Rolnicze w Kurówku | Modernizacja obiektu KR Kurówek | 268,10 | 38,30 | 38,30 | 38,30 | 38,30 | 38,30 | 38,30 | 38,30 | - | - | IV |
|  |  | środki gminne | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | środki z UE (prefinansowanie) | 233,10 | 33,30 | 33,30 | 33,30 | 33,30 | 33,30 | 33,30 | 33,30 |  |  |  |
|  |  | środki inne | 35,00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |
| 14 | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie | Modernizacja i rozbudowa budynku M-GOPS, zagospodarowanie terenu | 4 000,00 |  | 1 000,00 | 2 500,00 | 500,00 | - | - | - | - | - | II |
|  |  | środki gminne | 600,00 |  | 150,00 | 375,00 | 75,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | środki z UE (prefinansowanie) | 3 400,00 |  | 850,00 | 2 125,00 | 425,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | środki inne | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Gmina Zelów | Modernizacja budynku likwidowanej szkoły i uruchomienie we wsi Walewice Środowiskowego Domu Samopomocy | 250,00 | - | 200,00 | 50,00 | - | - | - | - | - | - | II |
|  |  | środki gminne | 37,50 |  | 30,00 | 7,50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | środki z UE (prefinansowanie) | 212,50 |  | 170,00 | 42,50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | środki inne | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zelowie | Budowa nowego budynku wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Wygiełzowie | 310,00 | - | 50,00 | 260,00 | - | - | - | - | - | - | II |
|  |  | środki gminne | 46,50 |  | 7,50 | 39,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | środki z UE (prefinansowanie) | 263,50 |  | 42,50 | 221,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | środki inne | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Ochotnicza Straż Pożarna | Modernizacja obiektów OSP Pozdzenice | 1 000,00 | - | - | - | - | - | 500,00 | 500,00 | - | - | I |
|  |  | środki gminne | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | środki z UE (prefinansowanie) | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | środki inne | 1 000,00 |  |  |  |  |  | 500,00 | 500,00 |  |  |  |
| 18 | Komisariat Policji w Zelowie | Izolacja i przebudowa dachu, termomodernizacja, odnowienie fasad | 230,00 | - | 150,00 | 80,00 | - | - | - | - | - | - | I |
|  |  | środki gminne | 34,50 |  | 22,50 | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | środki z UE (prefinansowanie) | 195,50 |  | 127,50 | 68,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | środki inne | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Kościół Rzymskokatolicki pw. Św. Teodora w Kociszewie | Odnowa zabytku sakralnego | 300,00 | - | 250,00 | 50,00 | - | - | - | - | - | - | III |
|  |  | środki gminne | 45,00 |  | 37,50 | 7,50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | środki z UE (prefinansowanie) | 255,00 |  | 212,50 | 42,50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | środki inne | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Zelowie | Rewitalizacja nieruchomości Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Zelowie | 556,00 | - | 51,00 | 127,00 | 129,00 | 119,00 | 130,00 | - | - | - | III |
|  |  | środki gminne | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | środki z UE (prefinansowanie) | 474,10 |  | 43,35 | 107,95 | 109,65 | 101,15 | 112,00 |  |  |  |  |
|  |  | środki inne | 81,90 |  | 7,65 | 19,05 | 19,35 | 17,85 | 18,00 |  |  |  |  |
| 21 | Rzymskokatolicka Parafia w Łabudzicach Św. Wawrzyńca | Renowacja i konserwacja dachu kościoła | 15 000,00 | - | 15 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | III |
|  |  | środki gminne | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | środki z UE (prefinansowanie) | 12 750,00 |  | 12 750,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | środki inne | 2 250,00 |  | 2 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Szkolna 6 | Termomodernizacja budynku przy ul.Szkolnej 6 | 385,50 | - | 271,00 | 114,50 | - | - | - | - | - | - | I |
|  |  | środki gminne | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | środki z UE (prefinansowanie) | 327,70 |  | 230,40 | 97,30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | środki inne | 57,80 |  | 40,60 | 17,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Szkolna 5 | Termomodernizacja budynku przy ul.Szkolnej 5 | 242,50 | - | 151,00 | 91,50 | - | - | - | - | - | - | I |
|  |  | środki gminne | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | środki z UE (prefinansowanie) | 206,20 |  | 128,40 | 77,80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | środki inne | 36,30 |  | 22,60 | 13,70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kościuszki 74 | Termomodernizacja budynku przy ul.Kościuszki 74 | 211,00 | - | 186,50 | 24,50 | - | - | - | - | - | - | I |
|  |  | środki gminne | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | środki z UE (prefinansowanie) | 179,10 |  | 158,30 | 20,80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | środki inne | 31,90 |  | 28,20 | 3,70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Żeromskiego 36 | Termomodernizacja budynku przy ul.Żeromskiego 36 | 299,50 | - | 206,00 | 93,50 | - | - | - | - | - | - | I |
|  |  | środki gminne | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | środki z UE (prefinansowanie) | 254,60 |  | 175,10 | 79,50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | środki inne | 44,90 |  | 30,90 | 14,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Szkolna 8 | Termomodernizacja budynku przy ul.Szkolnej 8 | 305,50 | - | 212,00 | 93,50 | - | - | - | - | - | - | I |
|  |  | środki gminne | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | środki z UE (prefinansowanie) | 259,70 |  | 180,20 | 79,50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | środki inne | 45,80 |  | 31,80 | 14,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Szkolna 12 | Termomodernizacja budynku przy ul.Szkolnej 12 | 299,50 | - | 206,00 | 93,50 | - | - | - | - | - | - | I |
|  |  | środki gminne | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | środki z UE (prefinansowanie) | 254,60 |  | 175,10 | 79,50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | środki inne | 44,90 |  | 30,90 | 14,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wąska 12 | Termomodernizacja budynku przy ul.Wąska12 | 243,50 | - | - | 212,00 | 31,50 | - | - | - | - | - | I |
|  |  | środki gminne | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | środki z UE (prefinansowanie) | 207,00 |  |  | 180,20 | 26,80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | środki inne | 36,50 |  |  | 31,80 | 4,70 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Fundacja Rozwoju Gminy Zelów | Zwiększenie potencjału technicznego Fundacji do świadczenia usług na rzecz rozwoju przedsiębiorczości poprzez wykonanie termomodernizacji budynku biurowego "D" i hali produkcyjnej "C" wymianę instalacji co nahali "C", utwardzenie terenu kostką brukową oraz wymianę części ogrodzenia. | 704,75 | - | 371,77 | 61,99 | 270,99 | - | - | - | - | - | IV |
|  |  | środki gminne | 105,13 |  | 55,16 | 9,31 | 40,66 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | środki z UE (prefinansowanie) | 599,62 |  | 316,61 | 52,68 | 230,33 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | środki inne | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Gmina Zelów | Adaptacja i rozbudowa budynku biurowego na siedzibę władz samorządu Gminy | 3 279,50 | 360,00 | 1 450,00 | 1 469,50 | - | - | - | - | - | - | I |
|  |  | środki gminne | 492,00 | 54,00 | 217,50 | 220,50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | środki z UE (prefinansowanie) | 2 787,50 | 306,00 | 1 232,50 | 1 249,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | środki inne | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Gmina Zelów | Poprawa dostępności gminy poprzez budowę nowej sieci infrastruktury technicznej i drogowej | 75 000,00 | - | - | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | - | - | - | - | I |
|  |  | środki gminne | 11 250,00 |  |  | 3 750,00 | 3 750,00 | 3 750,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | środki z UE (prefinansowanie) | 63 750,00 |  |  | 21 250,00 | 21 250,00 | 21 250,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | środki inne | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Gmina Zelów | Rekultywacja terenów po wyrobisku gliny | 10 000,00 | - | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |  | - | - | II |
|  |  | środki gminne | 1 500,00 |  | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |  |  |  |  |
|  |  | środki z UE (prefinansowanie) | 8 500,00 |  | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |  |  |  |  |
|  |  | środki inne | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Przedsiębiorstwo Komunalne Sp z o.o. PL. Dąbrowskiego 7 | Naprawa uszkodzeń ścian budynku, wymiana pokrycia dachowego, termodernizacja budynku | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | I |
|  |  | środki gminne | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | środki z UE (prefinansowanie) | 85,00 |  | 85,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | środki inne | 15,00 |  | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Gmina Zelów- Zakład Usług Komunalnych w Zelowie ul.Żeromskiego 21 | Rewitalizacja budynku mieszkalno - użytkowego w Wygiełzowie | 221,00 | - | 102,50 | 88,50 | 30,00 | - | - | - | - | - | I |
|  |  | środki gminne | 33,20 |  | 15,40 | 13,30 | 4,50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | środki z UE (prefinansowanie) | 187,80 |  | 87,10 | 75,20 | 25,50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | środki inne | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Gmina Zelów- Zakład Usług Komunalnych w Zelowie ul.Żeromskiego 21 | Budowa budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na wynajem | 1 725,00 | - | - | 725,00 | 1 000,00 | - | - | - | - | - | I |
|  |  | środki gminne | 258,70 |  |  | 108,70 | 150,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | środki z UE (prefinansowanie) | 1 466,30 |  |  | 616,30 | 850,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | środki inne | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Gmina Zelów- Zakład Usług Komunalnych w Zelowie ul.Żeromskiego 21 | Rewitalizacja budynków mieszkalnych będących własnością gminy Zelów | 702,70 | - | 237,70 | 150,00 | 150,00 | 90,00 | 75,00 | - | - | - | I |
|  |  | środki gminne | 105,40 |  | 35,70 | 22,50 | 22,50 | 13,50 | 11,20 |  |  |  |  |
|  |  | środki z UE (prefinansowanie) | 597,30 |  | 202,00 | 127,50 | 127,50 | 76,50 | 63,80 |  |  |  |  |
|  |  | środki inne | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Gmina Zelów- Zakład Usług Komunalnych w Zelowie ul.Żeromskiego 21 | Rewitalizacja budynków mieszkalnych będących własnością gminy Zelów | 1 096,50 | - | 386,50 | 250,00 | 250,00 | 115,00 | 95,00 | - | - | - | I |
|  |  | środki gminne | 164,50 |  | 58,00 | 37,50 | 37,50 | 17,25 | 14,25 |  |  |  |  |
|  |  | środki z UE (prefinansowanie) | 932,00 |  | 328,50 | 212,50 | 212,50 | 97,75 | 80,75 |  |  |  |  |
|  |  | środki inne | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |