ROZDZIAŁ VIII

Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2007-2015

8.1. Podstawa opracowania WPI

Wieloletni Plan Inwestycyjny został opracowany na podstawie „Metodologii opracowywania i realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego”, przedstawionej poniżej [rozdział 8.6.], oraz na podstawie dokumentów strategicznych gminy Zelów przedstawionych w rozdziale 6 niniejszego opracowania.

8.2. Założenia prognozy finansowej będącej podstawą określenia poziomu inwestowania dla gminy Zelów w poszczególnych latach WPI

8.2.1.Wstęp do prognozy finansowej

W niniejszym dokumencie zaprezentowano wyniki prognozy finansowej gminy Zelów na lata 2007 – 2020.

Prognoza finansowa została przygotowana w oparciu o szczegółową analizę poszczególnych źródeł dochodów i wydatków budżetowych w wykonaniu budżetów gminy w roku 2005 i 2006.

W toku prac nad prognozą finansową przebadano wiele scenariuszy, prezentowany materiał przedstawia wariant, który stanowił podstawę konstrukcji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

Wariant ten jest oparty na założeniu wzrostu gospodarczego związanego z wejściem do Unii Europejskiej oraz absorpcji jak największej ilości środków na inwestycje z budżetu Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

8.2.2.Założenia makroekonomiczne

Na potrzeby prognozy finansowej gminy Zelów przyjęto zaprezentowane poniżej założenia makroekonomiczne. Podstawą tych założeń były dostępne analizy i prognozy rynkowe. Dane dotyczące inflacji i PKB przyjęte zostały na podstawie założeń do Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 (Tabela 2.1).

##### Tab. Przyjęte założenia makroekonomiczne SRK 2007-2015

| Wyszczególnienie | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wskaźniki makroekonomiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| inflacja CPI [%] | 3,1 | 3,0 | 2,.5 | 2,9 | 3,9 | 3,8 | 3,6 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,5 |
| roczny wzrost PKB [%] | 4,7 | 4,5 | 4,3 | 4,2 | 4,7 | 4,9 | 5,3 | 4,5 | 5,7 | 5,8 | 5,8 |
| Założone stopy procentowe dla PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WIBOR 1M | 6,1 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| WIBOR 3M | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Oprocentowanie kredytów komercyjnych przyjęte w Prognozie (podrozdział 8.6) | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |

8.2.3.Założenia do dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów

Poniżej przedstawiono jedynie najważniejsze założenia dotyczące kształtowania się dochodów i wydatków budżetowych na kolejne lata prognozy.

#### (1) Prognoza dochodów i wydatków

Przy prognozowaniu dochodów budżetowych gminy Zelów uwzględniono m.in. roczne wykonanie planu dochodów budżetowych w roku 2005 i 2006. Poszczególne pozycje dochodów w kolejnych latach prognozy, wynikające z klasyfikacji budżetowej, zostały skorygowane o odpowiednie współczynniki oparte na prognozie średniorocznej inflacji i PKB, stanowiących założenia do Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 (SRK 2007-2015), opracowywanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Podobne założenia zastosowane zostały przy prognozowaniu wydatków budżetowych gminy Zelów. Dane historyczne z roku 2005 i 2006 zostały również skorygowane o współczynniki wynikające z prognozy średniorocznej inflacji i PKB, będących podstawą przy opracowywaniu SRK 2007-2015.

Założono również wprowadzanie niezbędnego programu oszczędności w wydatkach bieżących gminy Zelów przy opracowywaniu uchwał budżetowych w następnych latach.

8.3. Wieloletni Plan Inwestycyjny – charakterystyka

Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2007 – 2015 zawiera zestawienie przedsięwzięć inwestycyjnych we wszystkich aspektach funkcjonowania gminy, których realizacja przewidywana jest przez gminę Zelów i jej jednostki organizacyjne.

Punktem wyjścia przy sporządzaniu Wieloletniego Plan Inwestycyjnego był budżet gminy na rok 2006.

Zadania przedstawione w WPI są w ujęciu rzeczowym i finansowym. Wysokość nakładów w kolejnych latach przyjęto na podstawie danych z rozstrzygniętych już przetargów lub kosztorysów inwestorskich. W wielu przypadkach wielkości prognozowanych nakładów finansowych są jedynie wartościami szacunkowymi.

W zakresie realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego stosowana będzie szeroko polityka poszukiwania dodatkowych źródeł finansowania inwestycji gminnych. Możliwości pokrywania wydatków z innych źródeł finansowania, wśród dostępnych funduszy do najważniejszych należą:

- Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej,

- Mechanizmy Finansowe EOG,

- Inicjatywy Wspólnotowe Jessica,

- Inicjatywy Wspólnotowe Jeremie,

- Inicjatywy Wspólnotowe Jaspers,

- PO Innowacyjna Gospodarka,

- PO Kapitał Ludzki,

- PO Techniczna,

- PO Infrastruktura i Środowisko,

- PO Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

- Ekofundusz,

- Fundusz Inicjatyw  Obywatelskich,

- Fundusz Rozwoju Kultury Społecznej,

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego,

- rezerwa celowa budżetu państwa na współfinansowanie wkładu własnego samorządów terytorialnych dla projektów inwestycyjnych finansowanych z funduszy strukturalnych UE, Funduszu Spójności, MF EOG (w budżecie państwa na rok 2007, część 83, poz. 8),

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- Bank Ochrony Środowiska,

- Bank Gospodarstwa Krajowego,

- Krajowy Fundusz Mieszkaniowy,

- Europejski Bank Inwestycyjny,

- Bank PKO BP,

- Bank PKO S.A.,

- Bank BPH,

- Kredyt Bank,

- Bank Gospodarki Żywnościowej,

- Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych BISE,

- BRE Bank,

- Bank Współpracy Europejskiej BWE,

- CitiBank Handlowy,

- Deutsche Bank PBC S.A.,

- Getin Bank,

- Gospodarczy Bank Wielkopolski,

w istotny sposób zdecydowały o ujęciu proponowanych zadań do realizacji.

8.4. Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Zelów na lata 2007 – 2015 [w tys. PLN]

| Lp. | Wnioskodawca (Komórka Merytoryczna) | Nazwa zadania | Łączna wartość zadania | Nakłady inwestycyjne w tys. PLn |  |  |  |  |  |  |  |  | Obszary |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Rok 2007 | Rok 2008 | Rok 2009 | Rok 2010 | Rok 2011 | Rok 2012 | Rok 2013 | Rok 2014 | Rok 2015 |  |
|  |  | Łączna kwota inwestycji | 130 866,81 | 440,09 | 16 967,91 | 37 585,04 | 32 962,72 | 30 526,14 | 5 923,20 | 3 163,45 | 3 165,86 | 132,40 |  |
|  |  | środki gminne | 19 630,35 | 66,01 | 2 544,64 | 5 637,77 | 4 944,46 | 4 578,93 | 888,43 | 475,57 | 474,68 | 19,86 |  |
|  |  | środki z UE (prefinansowanie) | 110 724,46 | 374,08 | 14 189,27 | 31 826,27 | 27 861,26 | 25 947,21 | 5 034,77 | 2 687,88 | 2 691,18 | 112,54 |  |
|  |  | środki inne | 512,00 | - | 234,00 | 121,00 | 157,00 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | 130 866,81 | 440,09 | 16 967,91 | 37 585,04 | 32 962,72 | 30 526,14 | 5 923,20 | 3 163,45 | 3 165,86 | 132,40 |  |
| 1 | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Zelowie | Adaptacja budynku Ośrodka Zdrowia na bibliotekę | 602,30 | - | 275,25 | 142,30 | 184,75 | - | - | - | - | - | II |
|  |  | środki gminne | 90,30 |  | 41,25 | 21,30 | 27,75 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | środki z UE (prefinansowanie) | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | środki inne | 512,00 |  | 234,00 | 121,00 | 157,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Szkoła Podstawowa im.T. Kościuszki w Kociszewie | Rewitalizacja bazy sportowej Szkoły Podstawowej w Kociszewie | 2 221,35 |  | 100,00 | 1 005,00 | 380,00 | 520,00 | 155,00 | 50,00 | 11,35 |  | II |
|  |  | środki gminne | 334,05 |  | 15,00 | 150,75 | 57,00 | 78,00 | 23,25 | 8,55 | 1,50 |  |  |
|  |  | środki z UE (prefinansowanie) | 1 887,30 |  | 85,00 | 854,25 | 323,00 | 442,00 | 131,75 | 41,45 | 9,85 |  |  |
|  |  | środki inne | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Szkoła Podstawowa nr 4 im. H. Sienkiewicza w Zelowie | wymiana instalacji elektrycznej, oświetleniowej, wentylacyjnej, stolarki drzwiowej i podłóg | 466,00 |  | 62,00 | 69,00 | 150,00 | 150,00 | 35,00 |  |  |  | II |
|  |  | środki gminne | 69,90 |  | 9,30 | 10,35 | 22,50 | 22,50 | 5,25 |  |  |  |  |
|  |  | środki z UE (prefinansowanie) | 396,10 |  | 52,70 | 58,65 | 127,50 | 127,50 | 29,75 |  |  |  |  |
|  |  | środki inne | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zelowie | Remont i modernizacja szkoły wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu | 6 666,22 | - | 3 500,00 | 2 000,00 | 1 094,51 | 71,71 | - | - | - | - | II |
|  |  | środki gminne | 999,94 |  | 525,00 | 300,00 | 164,18 | 10,76 |  |  |  |  |  |
|  |  | środki z UE (prefinansowanie) | 5 666,28 |  | 2 975,00 | 1 700,00 | 930,33 | 60,95 |  |  |  |  |  |
|  |  | środki inne | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Szkoła Podstawowa im. Mjr H. Sucharskiego w Bujnach Szlacheckich | zagospodarowanie i modernizacja otoczenie szkoły oraz Sali gimnastycznej | 2 100,00 |  | 700,00 | 700,00 | 700,00 |  |  |  |  |  | II |
|  |  | środki gminne | 315,00 |  | 105,00 | 105,00 | 105,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | środki z UE (prefinansowanie) | 1 785,00 |  | 595,00 | 595,00 | 595,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | środki inne | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wygiełzowie | Remont i modernizacja szkoły wraz z ogrodzeniem | 824,57 | 80,09 | 57,19 | 114,75 | 104,47 | 66,51 | 63,20 | 71,45 | 154,51 | 112,40 | II |
|  |  | środki gminne | 123,69 | 12,01 | 8,58 | 17,21 | 15,67 | 9,98 | 9,48 | 10,72 | 23,18 | 16,86 |  |
|  |  | środki z UE (prefinansowanie) | 700,88 | 68,08 | 48,61 | 97,54 | 88,80 | 56,53 | 53,72 | 60,73 | 131,33 | 95,54 |  |
|  |  | środki inne | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Przedszkole Samorządowe nr 1 w Zelowie | Remont i modernizacja przedszkola | 205,00 | - | 25,00 | 38,00 | 68,00 | 12,00 | - | 42,00 | - | 20,00 | II |
|  |  | środki gminne | 30,75 |  | 3,75 | 5,70 | 10,20 | 1,80 |  | 6,30 |  | 3,00 |  |
|  |  | środki z UE (prefinansowanie) | 174,25 |  | 21,25 | 32,30 | 57,80 | 10,20 |  | 35,70 |  | 17,00 |  |
|  |  | środki inne | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Przedszkole Samorządowe nr 4 im. J. Brzechwy | Remont i modernizacja budynku przedszkola wraz z przyległym otoczeniem | 601,00 | - | 490,00 | 111,00 | - | - | - | - | - | - | II |
|  |  | środki gminne | 90,15 |  | 73,50 | 16,65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | środki z UE (prefinansowanie) | 510,85 |  | 416,50 | 94,35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | środki inne | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Dom Kultury | Izba muzealna | 1 580,92 | - | - | - | 580,00 | 500,92 | 500,00 | - | - | - | II |
|  |  | środki gminne | 237,14 |  |  |  | 87,00 | 75,14 | 75,00 |  |  |  |  |
|  |  | środki z UE (prefinansowanie) | 1 343,78 |  |  |  | 493,00 | 425,78 | 425,00 |  |  |  |  |
|  |  | środki inne | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Zelowski Klub Sportowy "Włókniarz" | Modernizacja obiektów sportowych | 11 000,00 | - | - | - | - | 2 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | - | II |
|  |  | środki gminne | 1 650,00 |  |  |  |  | 300,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |  |  |
|  |  | środki z UE (prefinansowanie) | 9 350,00 |  |  |  |  | 1 700,00 | 2 550,00 | 2 550,00 | 2 550,00 |  |  |
|  |  | środki inne | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Gmina Zelów | Modernizacja Sali gimnastycznej z rozbudowa zaplecza sportowo+rekreacyjnego | 5 000,00 | - | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | II |
|  |  | środki gminne | 750,00 |  | 750,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | środki z UE (prefinansowanie) | 4 250,00 |  | 4 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | środki inne | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Gmina Zelów | Rozwój bazy turystyczno- rekreacyjnej i kulturalnej na terenie "Stanicy" | 2 010,00 | - | 710,00 | 800,00 | 500,00 | - | - | - | - | - | II |
|  |  | środki gminne | 301,50 |  | 106,50 | 120,00 | 75,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | środki z UE (prefinansowanie) | 1 708,50 |  | 603,50 | 680,00 | 425,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | środki inne | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie | Modernizacja i rozbudowa budynku M-GOPS, zagospodarowanie terenu | 4 000,00 | - | 1 000,00 | 2 500,00 | 500,00 | - | - | - | - | - | II |
|  |  | środki gminne | 600,00 |  | 150,00 | 375,00 | 75,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | środki z UE (prefinansowanie) | 3 400,00 |  | 850,00 | 2 125,00 | 425,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | środki inne | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Gmina Zelów | Modernizacja budynku likwidowanej szkoły i uruchomienie we wsi Walewice Środowiskowego Domu Samopomocy | 250,00 | - | 200,00 | 50,00 | - | - | - | - | - | - | II |
|  |  | środki gminne | 37,50 |  | 30,00 | 7,50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | środki z UE (prefinansowanie) | 212,50 |  | 170,00 | 42,50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | środki inne | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zelowie | Budowa nowego budynku wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Wygiełzowie | 310,00 | - | 50,00 | 260,00 | - | - | - | - | - | - | II |
|  |  | środki gminne | 46,50 |  | 7,50 | 39,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | środki z UE (prefinansowanie) | 263,50 |  | 42,50 | 221,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | środki inne | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Kościół Rzymskokatolicki pw. Św. Teodora w Kociszewie | Odnowa zabytku sakralnego | 300,00 | - | 250,00 | 50,00 | - | - | - | - | - | - | III |
|  |  | środki gminne | 45,00 |  | 37,50 | 7,50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | środki z UE (prefinansowanie) | 255,00 |  | 212,50 | 42,50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | środki inne | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Fundacja Rozwoju Gminy Zelów | Zwiększenie potencjału technicznego Fundacji do świadczenia usług na rzecz rozwoju przedsiębiorczości poprzez wykonanie termomodernizacji budynku biurowego "D" i hali produkcyjnej "C" wymianę instalacji co nahali "C", utwardzenie terenu kostką brukową oraz wymianę części ogrodzenia. | 704,75 | - | 371,77 | 61,99 | 270,99 | - | - | - | - | - | IV |
|  |  | środki gminne | 105,13 |  | 55,16 | 9,31 | 40,66 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | środki z UE (prefinansowanie) | 599,62 |  | 316,61 | 52,68 | 230,33 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | środki inne | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Gmina Zelów | Adaptacja i rozbudowa budynku biurowego na siedzibę władz samorządu Gminy | 3 279,50 | 360,00 | 1 450,00 | 1 469,50 | - | - | - | - | - | - | I |
|  |  | środki gminne | 492,00 | 54,00 | 217,50 | 220,50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | środki z UE (prefinansowanie) | 2 787,50 | 306,00 | 1 232,50 | 1 249,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | środki inne | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Gmina Zelów | Poprawa dostępności gminy poprzez budowę nowej sieci infrastruktury technicznej i drogowej | 75 000,00 | - | - | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | - | - | - | - | I |
|  |  | środki gminne | 11 250,00 |  |  | 3 750,00 | 3 750,00 | 3 750,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | środki z UE (prefinansowanie) | 63 750,00 |  |  | 21 250,00 | 21 250,00 | 21 250,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | środki inne | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Gmina Zelów | Rekultywacja terenów po wyrobisku gliny | 10 000,00 | - | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |  | - | - | II |
|  |  | środki gminne | 1 500,00 |  | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |  |  |  |  |
|  |  | środki z UE (prefinansowanie) | 8 500,00 |  | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |  |  |  |  |
|  |  | środki inne | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Gmina Zelów- Zakład Usług Komunalnych w Zelowie ul.Żeromskiego 21 | Rewitalizacja budynku mieszkalno - użytkowego w Wygiełzowie | 221,00 | - | 102,50 | 88,50 | 30,00 | - | - | - | - | - | I |
|  |  | środki gminne | 33,20 |  | 15,40 | 13,30 | 4,50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | środki z UE (prefinansowanie) | 187,80 |  | 87,10 | 75,20 | 25,50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | środki inne | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Gmina Zelów- Zakład Usług Komunalnych w Zelowie ul. Żeromskiego 21 | Budowa budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na wynajem | 1 725,00 | - | - | 725,00 | 1 000,00 | - | - | - | - | - | I |
|  |  | środki gminne | 258,70 |  |  | 108,70 | 150,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | środki z UE (prefinansowanie) | 1 466,30 |  |  | 616,30 | 850,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | środki inne | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Gmina Zelów- Zakład Usług Komunalnych w Zelowie ul.Żeromskiego 21 | Rewitalizacja budynków mieszkalnych będących własnością gminy Zelów | 702,70 | - | 237,70 | 150,00 | 150,00 | 90,00 | 75,00 | - | - | - | I |
|  |  | środki gminne | 105,40 |  | 35,70 | 22,50 | 22,50 | 13,50 | 11,20 |  |  |  |  |
|  |  | środki z UE (prefinansowanie) | 597,30 |  | 202,00 | 127,50 | 127,50 | 76,50 | 63,80 |  |  |  |  |
|  |  | środki inne | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Gmina Zelów- Zakład Usług Komunalnych w Zelowie ul. Żeromskiego 21 | Rewitalizacja budynków mieszkalnych będących własnością gminy Zelów | 1 096,50 | - | 386,50 | 250,00 | 250,00 | 115,00 | 95,00 | - | - | - | I |
|  |  | środki gminne | 164,50 |  | 58,00 | 37,50 | 37,50 | 17,25 | 14,25 |  |  |  |  |
|  |  | środki z UE (prefinansowanie) | 932,00 |  | 328,50 | 212,50 | 212,50 | 97,75 | 80,75 |  |  |  |  |
|  |  | środki inne | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8.5. Możliwości inwestycyjne gminy Zelów na lata 2007 – 2020

8.5.1.Prognoza możliwości finansowych gminy Zelów na lata 2007 – 2020 wraz z prognozą wolnych środków w budżecie gminy

8.5.1.1.Ogólna prognoza możliwości finansowych gminy Zelów na lata 2007 – 2020.

Poniżej przedstawiono możliwości finansowania inwestycji w dwóch wariantach pozyskiwania środków finansowych:

A.

| WARIANT | MOŻLIWOŚCI ZADŁUŻENIA | WIELKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA INWESTYCJE Z BUDŻETU | FINANSOWANIE INWESTYCJI |
| --- | --- | --- | --- |
| WARIANT 1 | 60% | +50% Z BUDŻETU PRZEZNACZONEGO NA INWESTYCJE | Jako 100% kosztów inwestycji |
| WARIANT 2 | 50% |  |  |
| WARIANT 3 | 40% |  |  |
| WARIANT 4 | 30% |  |  |

B.

| WARIANT | MOŻLIWOŚCI ZADŁUŻENIA | WIELKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA INWESTYCJE Z BUDŻETU | FINANSOWANIE INWESTYCJI |
| --- | --- | --- | --- |
| WARIANT 1 | 60% | +50% Z BUDŻETU PRZEZNACZONEGO NA INWESTYCJE | Jako 15% kosztów inwestycji |
| WARIANT 2 | 50% |  |  |
| WARIANT 3 | 40% |  |  |
| WARIANT 4 | 30% |  |  |

| Lp. | ### WYSZCZEGÓLNIENIE | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | WARIANT I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 60% - możliwości zadłużenia budżetu | 20 101 863,00 | 19 920 000,00 | 20 490 000,00 | 20 646 000,00 | 20 832 000,00 | 21 132 000,00 | 22 188 600,00 | 23 298 030,00 | 24 462 931,50 | 25 686 078,08 | 26 970 381,98 | 28 318 901,08 | 29 734 846,13 | 31 221 588,44 |
| 1.2 | Zaplanowane wydatki majątkowe(50% z budżetu przeznaczonego na inwestycje) | 5 511 083,50 | 1 911 825,00 | 2 256 000,00 | 1 925 834,00 | 1 983 500,00 | 2 466 320,00 | 2 589 636,00 | 2 719 117,80 | 2 855 073,69 | 2 997 827,37 | 3 147 718,74 | 3 305 104,68 | 3 470 359,91 | 3 643 877,91 |
| 1.3. | Możliwości inwestycyjne bez dotacji zewnętrznych/100 % wartości inwestycji/ | 25 612 946,50 | 21 831 825,00 | 22 746 000,00 | 22 571 834,00 | 22 815 500,00 | 23 598 320,00 | 24 778 236,00 | 26 017 147,80 | 27 318 005,19 | 28 683 905,45 | 30 118 100,72 | 31 624 005,76 | 33 205 206,05 | 34 865 466,35 |
| 1.4. | Możliwości inwestycyjne/ 1.3. jako 15%-wkład własny+ wysokość dotacji zewnętrznych 85% | 170 752 976,67 | 145 545 500,00 | 151 640 000,00 | 150 478 893,33 | 152 103 333,33 | 157 322 133,33 | 165 188 240,00 | 173 447 652,00 | 182 120 034,60 | 191 226 036,33 | 200 787 338,15 | 210 826 705,05 | 221 368 040,31 | 232 436 442,32 |
| 1.4.1. | Wysokość pozyskanych środków zewnętrznych (85% wartości inwestycji) | 145 140 030,17 | 123 713 675,00 | 128 894 000,00 | 127 907 059,33 | 129 287 833,33 | 133 723 813,33 | 140 410 004,00 | 147 430 504,20 | 154 802 029,41 | 162 542 130,88 | 170 669 237,42 | 179 202 699,30 | 188 162 834,26 | 197 570 975,97 |
| 2. | WARIANT II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | 50% - możliwości zadłużenia budżetu | 16 751 552,50 | 16 600 000,00 | 17 075 000,00 | 17 205 000,00 | 17 360 000,00 | 17 610 000,00 | 18 490 500,00 | 19 415 025,00 | 20 385 776,25 | 21 405 065,06 | 22 475 318,32 | 23 599 084,23 | 24 779 038,44 | 26 017 990,37 |
| 2.2 | Zaplanowane wydatki majątkowe(50% z %budżetu przeznaczonego na inwestycje) | 5 511 083,50 | 1 911 825,00 | 2 256 000,00 | 1 925 834,00 | 1 983 500,00 | 2 466 320,00 | 2 589 636,00 | 2 719 117,80 | 2 855 073,69 | 2 997 827,37 | 3 147 718,74 | 3 305 104,68 | 3 470 359,91 | 3 643 877,91 |
| 2.3. | Możliwości inwestycyjne bez dotacji zewnętrznych/100 % wartości inwestycji/ | 22 262 636,00 | 18 511 825,00 | 19 331 000,00 | 19 130 834,00 | 19 343 500,00 | 20 076 320,00 | 21 080 136,00 | 22 134 142,80 | 23 240 849,94 | 24 402 892,44 | 25 623 037,06 | 26 904 188,91 | 28 249 398,36 | 29 661 868,28 |
| 2.4. | Możliwości inwestycyjne/ 2.3. jako 15%-wkład własny/-wysokość dotacji zewnętrznych 85% | 148 417 573,33 | 123 412 166,67 | 128 873 333,33 | 127 538 893,33 | 128 956 666,67 | 133 842 133,33 | 140 534 240,00 | 147 560 952,00 | 154 938 999,60 | 162 685 949,58 | 170 820 247,06 | 179 361 259,41 | 188 329 322,38 | 197 745 788,50 |
| 2.4.1. | Wysokość pozyskanych środków zewnętrznych (85% wartości inwestycji) | 126 154 937,33 | 104 900 341,67 | 109 542 333,33 | 108 408 059,33 | 109 613 166,67 | 113 765 813,33 | 119 454 104,00 | 125 426 809,20 | 131 698 149,66 | 138 283 057,14 | 145 197 210,00 | 152 457 070,50 | 160 079 924,03 | 168 083 920,23 |
| 3. | WARIANT III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | 40% - możliwości zadłużenia budżetu | 13 401 242,00 | 13 280 000,00 | 13 660 000,00 | 13 764 000,00 | 13 888 000,00 | 14 088 000,00 | 14 792 400,00 | 15 532 020,00 | 16 308 621,00 | 17 124 052,05 | 17 980 254,65 | 18 879 267,39 | 19 823 230,75 | 20 814 392,29 |
| 3.2. | Zaplanowane wydatki majątkowe (50% z 8%budżetu przeznaczonego na inwestycje) | 5 511 083,50 | 1 911 825,00 | 2 256 000,00 | 1 925 834,00 | 1 983 500,00 | 2 466 320,00 | 2 589 636,00 | 2 719 117,80 | 2 855 073,69 | 2 997 827,37 | 3 147 718,74 | 3 305 104,68 | 3 470 359,91 | 3 643 877,91 |
| 3.3. | Możliwości inwestycyjne bez dotacji zewnętrznych/100 % wartości inwestycji/ | 18 912 325,50 | 15 191 825,00 | 15 916 000,00 | 15 689 834,00 | 15 871 500,00 | 16 554 320,00 | 17 382 036,00 | 18 251 137,80 | 19 163 694,69 | 20 121 879,42 | 21 127 973,40 | 22 184 372,07 | 23 293 590,67 | 24 458 270,20 |
| 3.4. | Możliwości inwestycyjne/ 3.3. jako 15%-wkład własny+ wysokość dotacji zewnętrznych 85% | 126 082 170,00 | 101 278 833,33 | 106 106 666,67 | 104 598 893,33 | 105 810 000,00 | 110 362 133,33 | 115 880 240,00 | 121 674 252,00 | 127 757 964,60 | 134 145 862,83 | 140 853 155,97 | 147 895 813,77 | 155 290 604,46 | 163 055 134,68 |
| 3.4.1. | Wysokość pozyskanych środków zewnętrznych (85% wartości inwestycji) | 107 169 844,50 | 86 087 008,33 | 90 190 666,67 | 88 909 059,33 | 89 938 500,00 | 93 807 813,33 | 98 498 204,00 | 103 423 114,20 | 108 594 269,91 | 114 023 983,41 | 119 725 182,58 | 125 711 441,70 | 131 997 013,79 | 138 596 864,48 |
| 4. | WARIANT IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | 30% - możliwości zadłużenia budżetu | 10 050 931,50 | 9 960 000,00 | 10 245 000,00 | 10 323 000,00 | 10 416 000,00 | 10 566 000,00 | 11 094 300,00 | 11 649 015,00 | 12 231 465,75 | 12 843 039,04 | 13 485 190,99 | 14 159 450,54 | 14 867 423,07 | 15 610 794,22 |
| 4.2. | Zaplanowane wydatki majątkowe (50% z %budżetu przeznaczonego na inwestycje) | 5 511 083,50 | 1 911 825,00 | 2 256 000,00 | 1 925 834,00 | 1 983 500,00 | 2 466 320,00 | 2 589 636,00 | 2 719 117,80 | 2 855 073,69 | 2 997 827,37 | 3 147 718,74 | 3 305 104,68 | 3 470 359,91 | 3 643 877,91 |
| 4.3. | Możliwości inwestycyjne bez dotacji zewnętrznych/100 % wartości inwestycji/ | 15 562 015,00 | 11 871 825,00 | 12 501 000,00 | 12 248 834,00 | 12 399 500,00 | 13 032 320,00 | 13 683 936,00 | 14 368 132,80 | 15 086 539,44 | 15 840 866,41 | 16 632 909,73 | 17 464 555,22 | 18 337 782,98 | 19 254 672,13 |
| 4.4. | Możliwości inwestycyjne/ 4.3.jako 15%-wkład własny + wysokość dotacji zewnętrznych 85% | 103 746 766,67 | 79 145 500,00 | 83 340 000,00 | 81 658 893,33 | 82 663 333,33 | 86 882 133,33 | 91 226 240,00 | 95 787 552,00 | 100 576 929,60 | 105 605 776,08 | 110 886 064,88 | 116 430 368,13 | 122 251 886,53 | 128 364 480,86 |
| 4.4.1. | Wysokość pozyskanych środków zewnętrznych (85% wartości inwestycji) | 88 184 751,67 | 67 273 675,00 | 70 839 000,00 | 69 410 059,33 | 70 263 833,33 | 73 849 813,33 | 77 542 304,00 | 81 419 419,20 | 85 490 390,16 | 89 764 909,67 | 94 253 155,15 | 98 965 812,91 | 103 914 103,55 | 109 109 808,73 |

8.5.1.2.Prognoza możliwości finansowych gminy Zelów na lata 2007 – 2020, z uwzględnieniem zadań inwestycyjnych ujętych w WPI i pokazaniem wolnych środków na inwestycję.

| Lp. | ###### WYSZCZEGÓLNIENIE | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | WARIANT I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 60% - możliwości zadłużenia budżetu | 20 101 863,00 | 19 920 000,00 | 20 490 000,00 | 20 646 000,00 | 20 832 000,00 | 21 132 000,00 | 22 188 600,00 | 23 298 030,00 | 24 462 931,50 | 25 686 078,08 | 26 970 381,98 | 28 318 901,08 | 29 734 846,13 | 31 221 588,44 |
| 1.2 | Zaplanowane wydatki majątkowe(50% z %budżetu przeznaczonego na inwestycje) | 5 511 083,50 | 1 911 825,00 | 2 256 000,00 | 1 925 834,00 | 1 983 500,00 | 2 466 320,00 | 2 589 636,00 | 2 719 117,80 | 2 855 073,69 | 2 997 827,37 | 3 147 718,74 | 3 305 104,68 | 3 470 359,91 | 3 643 877,91 |
| 1.3. | Możliwości inwestycyjne bez dotacji zewnętrznych/100 % wartości inwestycji/ | 25 612 946,50 | 21 831 825,00 | 22 746 000,00 | 22 571 834,00 | 22 815 500,00 | 23 598 320,00 | 24 778 236,00 | 26 017 147,80 | 27 318 005,19 | 28 683 905,45 | 30 118 100,72 | 31 624 005,76 | 33 205 206,05 | 34 865 466,35 |
| 1.4. | Możliwości inwestycyjne/ 1.3. jako 15%-wkład własny+ wysokość dotacji zewnętrznych 85% | 170 752 976,67 | 145 545 500,00 | 151 640 000,00 | 150 478 893,33 | 152 103 333,33 | 157 322 133,33 | 165 188 240,00 | 173 447 652,00 | 182 120 034,60 | 191 226 036,33 | 200 787 338,15 | 210 826 705,05 | 221 368 040,31 | 232 436 442,32 |
| 1.4.1. | Wysokość pozyskanych środków zewnętrznych (85% wartości inwestycji) | 145 140 030,17 | 123 713 675,00 | 128 894 000,00 | 127 907 059,33 | 129 287 833,33 | 133 723 813,33 | 140 410 004,00 | 147 430 504,20 | 154 802 029,41 | 162 542 130,88 | 170 669 237,42 | 179 202 699,30 | 188 162 834,26 | 197 570 975,97 |
| 1.5. | Całkowite nakłady inwestycyjne przewidziane do realizacji w WPI | 440 090,00 | 16 967 910,00 | 37 585 040,00 | 32 962 720,00 | 30 526 140,00 | 5 923 200,00 | 3 163 450,00 | 3 165 860,00 | 132 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Kwota wolnych srodków [1.4. -1.5.] | 144 699 940,17 | 106 745 765,00 | 91 308 960,00 | 94 944 339,33 | 98 761 693,33 | 127 800 613,33 | 137 246 554,00 | 144 264 644,20 | 154 669 629,41 | 162 542 130,88 | 170 669 237,42 | 179 202 699,30 | 188 162 834,26 | 197 570 975,97 |
| 2. | WARIANT II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | 50% - możliwości zadłużenia budżetu | 16 751 552,50 | 16 600 000,00 | 17 075 000,00 | 17 205 000,00 | 17 360 000,00 | 17 610 000,00 | 18 490 500,00 | 19 415 025,00 | 20 385 776,25 | 21 405 065,06 | 22 475 318,32 | 23 599 084,23 | 24 779 038,44 | 26 017 990,37 |
| 2.2 | Zaplanowane wydatki majątkowe(50% z budżetu przeznaczonego na inwestycje) | 5 511 083,50 | 1 911 825,00 | 2 256 000,00 | 1 925 834,00 | 1 983 500,00 | 2 466 320,00 | 2 589 636,00 | 2 719 117,80 | 2 855 073,69 | 2 997 827,37 | 3 147 718,74 | 3 305 104,68 | 3 470 359,91 | 3 643 877,91 |
| 2.3. | Możliwości inwestycyjne bez dotacji zewnętrznych/100 % wartości inwestycji/ | 22 262 636,00 | 18 511 825,00 | 19 331 000,00 | 19 130 834,00 | 19 343 500,00 | 20 076 320,00 | 21 080 136,00 | 22 134 142,80 | 23 240 849,94 | 24 402 892,44 | 25 623 037,06 | 26 904 188,91 | 28 249 398,36 | 29 661 868,28 |
| 2.4. | Możliwości inwestycyjne/ 2.3. jako 15%-wkład własny/-wysokość dotacji zewnętrznych 85% | 148 417 573,33 | 123 412 166,67 | 128 873 333,33 | 127 538 893,33 | 128 956 666,67 | 133 842 133,33 | 140 534 240,00 | 147 560 952,00 | 154 938 999,60 | 162 685 949,58 | 170 820 247,06 | 179 361 259,41 | 188 329 322,38 | 197 745 788,50 |
| 2.4.1. | Wysokość pozyskanych środków zewnętrznych (85% wartości inwestycji) | 126 154 937,33 | 104 900 341,67 | 109 542 333,33 | 108 408 059,33 | 109 613 166,67 | 113 765 813,33 | 119 454 104,00 | 125 426 809,20 | 131 698 149,66 | 138 283 057,14 | 145 197 210,00 | 152 457 070,50 | 160 079 924,03 | 168 083 920,23 |
| 2.5. | Całkowite nakłady inwestycyjne przewidziane do realizacji w WPI | 440 090,00 | 16 967 910,00 | 37 585 040,00 | 32 962 720,00 | 30 526 140,00 | 5 923 200,00 | 3 163 450,00 | 3 165 860,00 | 132 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. | Kwota wolnych środków [2.4. -2.5.] | 125 714 847,33 | 87 932 431,67 | 71 957 293,33 | 75 445 339,33 | 79 087 026,67 | 107 842 613,33 | 116 290 654,00 | 122 260 949,20 | 131 565 749,66 | 138 283 057,14 | 145 197 210,00 | 152 457 070,50 | 160 079 924,03 | 168 083 920,23 |
| 3. | WARIANT III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | 40% - możliwości zadłużenia budżetu | 13 401 242,00 | 13 280 000,00 | 13 660 000,00 | 13 764 000,00 | 13 888 000,00 | 14 088 000,00 | 14 792 400,00 | 15 532 020,00 | 16 308 621,00 | 17 124 052,05 | 17 980 254,65 | 18 879 267,39 | 19 823 230,75 | 20 814 392,29 |
| 3.2. | Zaplanowane wydatki majątkowe (50% z budżetu przeznaczonego na inwestycje) | 5 511 083,50 | 1 911 825,00 | 2 256 000,00 | 1 925 834,00 | 1 983 500,00 | 2 466 320,00 | 2 589 636,00 | 2 719 117,80 | 2 855 073,69 | 2 997 827,37 | 3 147 718,74 | 3 305 104,68 | 3 470 359,91 | 3 643 877,91 |
| 3.3. | Możliwości inwestycyjne bez dotacji zewnętrznych/100 % wartości inwestycji/ | 18 912 325,50 | 15 191 825,00 | 15 916 000,00 | 15 689 834,00 | 15 871 500,00 | 16 554 320,00 | 17 382 036,00 | 18 251 137,80 | 19 163 694,69 | 20 121 879,42 | 21 127 973,40 | 22 184 372,07 | 23 293 590,67 | 24 458 270,20 |
| 3.4. | Możliwości inwestycyjne/ 3.3. jako 15%-wkład własny+ wysokość dotacji zewnętrznych 85% | 126 082 170,00 | 101 278 833,33 | 106 106 666,67 | 104 598 893,33 | 105 810 000,00 | 110 362 133,33 | 115 880 240,00 | 121 674 252,00 | 127 757 964,60 | 134 145 862,83 | 140 853 155,97 | 147 895 813,77 | 155 290 604,46 | 163 055 134,68 |
| 3.4.1. | Wysokość pozyskanych środków zewnętrznych (85% wartości inwestycji) | 107 169 844,50 | 86 087 008,33 | 90 190 666,67 | 88 909 059,33 | 89 938 500,00 | 93 807 813,33 | 98 498 204,00 | 103 423 114,20 | 108 594 269,91 | 114 023 983,41 | 119 725 182,58 | 125 711 441,70 | 131 997 013,79 | 138 596 864,48 |
| 3.5. | Całkowite nakłady inwestycyjne przewidziane do realizacji w WPI | 440 090,00 | 16 967 910,00 | 37 585 040,00 | 32 962 720,00 | 30 526 140,00 | 5 923 200,00 | 3 163 450,00 | 3 165 860,00 | 132 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6. | Kwota wolnych środków [3.4. -3.5.] | 106 729 754,50 | 69 119 098,33 | 52 605 626,67 | 55 946 339,33 | 59 412 360,00 | 87 884 613,33 | 95 334 754,00 | 100 257 254,20 | 108 461 869,91 | 114 023 983,41 | 119 725 182,58 | 125 711 441,70 | 131 997 013,79 | 138 596 864,48 |
| 4. | WARIANT IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | 30% - możliwości zadłużenia budżetu | 10 050 931,50 | 9 960 000,00 | 10 245 000,00 | 10 323 000,00 | 10 416 000,00 | 10 566 000,00 | 11 094 300,00 | 11 649 015,00 | 12 231 465,75 | 12 843 039,04 | 13 485 190,99 | 14 159 450,54 | 14 867 423,07 | 15 610 794,22 |
| 4.2. | Zaplanowane wydatki majątkowe (50% z budżetu przeznaczonego na inwestycje) | 5 511 083,50 | 1 911 825,00 | 2 256 000,00 | 1 925 834,00 | 1 983 500,00 | 2 466 320,00 | 2 589 636,00 | 2 719 117,80 | 2 855 073,69 | 2 997 827,37 | 3 147 718,74 | 3 305 104,68 | 3 470 359,91 | 3 643 877,91 |
| 4.3. | Możliwości inwestycyjne bez dotacji zewnętrznych/100 % wartości inwestycji/ | 15 562 015,00 | 11 871 825,00 | 12 501 000,00 | 12 248 834,00 | 12 399 500,00 | 13 032 320,00 | 13 683 936,00 | 14 368 132,80 | 15 086 539,44 | 15 840 866,41 | 16 632 909,73 | 17 464 555,22 | 18 337 782,98 | 19 254 672,13 |
| 4.4. | Możliwości inwestycyjne/ 4.3.jako 15%-wkład własny + wysokość dotacji zewnętrznych 85% | 103 746 766,67 | 79 145 500,00 | 83 340 000,00 | 81 658 893,33 | 82 663 333,33 | 86 882 133,33 | 91 226 240,00 | 95 787 552,00 | 100 576 929,60 | 105 605 776,08 | 110 886 064,88 | 116 430 368,13 | 122 251 886,53 | 128 364 480,86 |
| 4.4.1. | Wysokość pozyskanych środków zewnętrznych (85% wartości inwestycji) | 88 184 751,67 | 67 273 675,00 | 70 839 000,00 | 69 410 059,33 | 70 263 833,33 | 73 849 813,33 | 77 542 304,00 | 81 419 419,20 | 85 490 390,16 | 89 764 909,67 | 94 253 155,15 | 98 965 812,91 | 103 914 103,55 | 109 109 808,73 |
| 4.5. | Całkowite nakłady inwestycyjne przewidziane do realizacji w WPI | 440 090,00 | 16 967 910,00 | 37 585 040,00 | 32 962 720,00 | 30 526 140,00 | 5 923 200,00 | 3 163 450,00 | 3 165 860,00 | 132 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6. | Kwota wolnych środków [4.4. -4.5.] | 87 744 661,67 | 50 305 765,00 | 33 253 960,00 | 36 447 339,33 | 39 737 693,33 | 67 926 613,33 | 74 378 854,00 | 78 253 559,20 | 85 357 990,16 | 89 764 909,67 | 94 253 155,15 | 98 965 812,91 | 103 914 103,55 | 109 109 808,73 |

8.6.Metodyka opracowywania i wdrażania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

# 8.6.1. Przedmiot WPI

Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) jest obok Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego i Wieloletniego Planu Finansowego jednym z podstawowych dokumentów w systemie planowania strategicznego gminy.

Wieloletni Plan Inwestycyjny jest średniookresowym dokumentem planistycznym, porządkującym  i dookreślającym zamierzenia inwestycyjne na lata 2007 – 2015.

WPI stanowi ważną funkcję w procesie programowania rozwoju, jest podstawą ubiegania się o zewnętrzne środki finansowe, ułatwia podejmowanie bieżących decyzji w zgodności z celami rozwoju. Jest instrumentem wspomagającym zarządzanie finansowe gminy. Wiąże on kompleksowy plan rozwoju gminy i plan finansowy z rozwojem przestrzennym i polityką inwestycyjną gminy.

Celem głównym Wieloletniego Programu Inwestycyjnego jest wprowadzenie nowego systemu planowania inwestycji gminnych.

Celami szczegółowymi są:

- CSZ 1 - racjonalizacja i uporządkowanie procesu podejmowania decyzji o kształcie programu inwestycyjnego i części inwestycyjnej budżetu gminy,

- CSZ 2 - utrzymanie kontroli nad jakością techniczną, terminowością wykonania i kosztami inwestycji umieszczonych w programie inwestycyjnym gminy,

- CSZ 3 - wzrost trafności i efektywności procesu decyzyjnego na wszystkich etapach,

- CSZ 4 - umożliwienie pozyskiwania środków zewnętrznych służących finansowaniu inwestycji gminnych,

- CSZ 5 - Zaplanowanie realizacji inwestycji na terenie gminy w zależności od przyjętego po analizie możliwości finansowania inwestycji wariantu pozyskiwania środków finansowych:

A.

| WARIANT | MOŻLIWOŚCI ZADŁUŻENIA | WIELKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA INWESTYCJE Z BUDŻETU | FINANSOWANIE INWESTYCJI |
| --- | --- | --- | --- |
| WARIANT 1 | 60% | +50% Z BUDŻETU PRZEZNACZONEGO NA INWESTYCJE | Jako 100% kosztów inwestycji |
| WARIANT 2 | 50% |  |  |
| WARIANT 3 | 40% |  |  |
| WARIANT 4 | 30% |  |  |

B.

| WARIANT | MOŻLIWOŚCI ZADŁUŻENIA | WIELKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA INWESTYCJE Z BUDŻETU | FINANSOWANIE INWESTYCJI |
| --- | --- | --- | --- |
| WARIANTT 1 | 60% | +50% Z BUDŻETU PRZEZNACZONEGO NA INWESTYCJE | Jako 15% kosztów inwestycji |
| WARIANT 2 | 50% |  |  |
| WARIANT 3 | 40% |  |  |
| WARIANT 4 | 30% |  |  |

Wieloletni Plan Inwestycyjny jest dokumentem kroczącym w horyzoncie 9 – letnim, co oznacza jego coroczną aktualizację i przesuwanie horyzontu czasowego o 1 rok.

Wieloletni Plan Inwestycyjny opracowany został dla zadań planowanych przez gminę i jej jednostki organizacyjne w powiązaniu z szacowanymi możliwościami finansowymi wynikającymi z przygotowanych prognoz finansowych.

WPI przedstawia nakłady inwestycyjne na poszczególne projekty o wieloletnim horyzoncie czasowym.

WPI ustala hierarchię ważności i wynikającą z niej kolejność realizacji zadań inwestycyjnych. Zadania wchodzą do realizacji w ramach WPI zgodnie z finansowymi możliwościami gminy. Zadania, te które zostały umieszczone w WPI, a ich realizacja nie rozpoczęła się, podlegają w kolejnych latach weryfikacji i sprawdzeniu, z kolei zadania już rozpoczęte nie podlegają weryfikacji w kolejnych latach.

WPI obejmuje listę zadań inwestycyjnych, finansowanych w całości lub w części ze środków budżetu gminy.

Podstawowym założeniem WPI, jest zintegrowanie go ze Lokalnym Planem Rozwoju, którego to WPI jest integralną i jednocześnie autonomiczną częścią.

# 8.6.2. Funkcje WPI

Wdrożenie zapisów Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI) umożliwia gminie lepsze zarządzanie projektami inwestycyjnymi, co w konsekwencji przyczyni się do:

- pobudzania rozwoju gospodarczego,

- sprawniejszego i efektywniejszego zarządzania oraz wdrażania w gminie strategii i lokalnego planu rozwoju.

WPI w szczególności pozwala na zdyscyplinowane, skoordynowanie i planowe przygotowywanie nowych inwestycji w tempie możliwie jak najbardziej dopasowanym do możliwości budżetu gminy Zelów. Dokument ten zapewnia też ciągłą gotowość do rozpoczynania następnych zadań w przypadku pojawienia się dodatkowych możliwości finansowych lub braku możliwości realizacji któregoś z zadań z przyczyn innych niż finansowe. Jest to bardzo istotne choćby z uwagi na fakt, że średni cykl przygotowania nowego zadania wynosi około 90 tygodni [niecałe dwa lata].

WPI pełni również funkcję informacyjną o:

- kierunkach inwestycji,

- planowanym terminie ich realizacji,

- kosztach dla społeczności lokalnej,

dla pracowników administracji oraz inwestorów, dając im kompleksowy, teraźniejszy i przyszły obraz gminy.

WPI jest także wyznacznikiem kierunków podejmowanych działań i ich weryfikatorem, umożliwia prognozowanie, nie tylko potrzebnych zasobów finansowych, ale także źródeł ich pozyskania. Ma to szczególnie znaczenie w sytuacji, gdy pozyskanie środków musi być poprzedzone czasochłonną procedurą np. z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, czy też z Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego.

WPI pozwala również na zmniejszenie ryzyka braku płynności finansowej oraz wybór optymalnych sposobów finansowania, tym samym dyscyplinując politykę finansową gminy.

Kolejną ważna korzyścią, bezspornie wynikającą ze stosowania procedury WPI jest to że gmina ma możliwość starania się o przyznanie środków z funduszy Unii Europejskiej, z tych funduszy w których warunkiem podstawowym jest posiadanie takiego dokumentu.

Prosty i jasny system wyłaniania nowych zadań inwestycyjnych, uwzględniający opinie mieszkańców gminy i dający im szansę w uporządkowany sposób uczestniczyć w tym procesie jest pożądany w aspekcie umacniania samorządności i rozwoju demokracji lokalnej.

# 8.6.3. Fazy i etapy tworzenia WPI

Wszystkie działania związane z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym, należy podzielić na dwie fazy.

Pierwsza faza to faza organizacji procesu. Faza druga, to faza realizacji WPI.

Każda z faz dzieli się na poszczególne etapy.

- Faza organizacji:

- Utworzenie podstaw formalnych WPI, np. zarządzenia, uchwały;

- Utworzenie struktur organizacyjnych dla realizacji procesu WPI:

- Powołanie Koordynatorów WPI z ramienia gminy,

- Wyłonienie Firmy opracowującej dokument.

- Opracowanie procedur, przyjęcie kryterium oceny zgłoszonych zadań oraz harmonogramu procesu;

- Opracowanie stosownych formularzy wykorzystywanych podczas planowania inwestycji w gminie;

  - Faza realizacji:

    - Zebranie propozycji zadań inwestycyjnych wnioskowanych do WPI;

    - Ocena i klasyfikacja przyjętych zadań;

    - Wykonanie analizy finansowej gminy:

- Analiza sytuacji finansowej,

- Analiza zdolności kredytowej,

- Ustalenie wolnych środków na inwestycje;

    - Przydział i zatwierdzenie środków na realizację zadań wynikających z WPI;

    - Realizacja planowanych zadań WPI

# 8.6.4. Zespół realizujący

Burmistrz zarządzeniem powołuje koordynatora[ów] oraz zespół realizujący (firma powołana do opracowania) Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

Osoby te odpowiedzialne są za koordynację całokształtu prac oraz za spójność powstającego dokumentu z dokumentami strategicznymi gminy, wytyczającymi jego kierunki rozwoju oraz ustalonymi założeniami kierunków inwestowania. Taka struktura zespołu realizującego ma na celu usprawnienie przepływu informacji pomiędzy wydziałami i jednostkami współpracującymi, a także zapewnienie komplementarności pomiędzy etapami planowania i realizacji inwestycji.

# 8.6.5. Wnioskodawcy, tryb składania i oceny wniosków

    - Podmioty uprawnione do składania wniosków:

  - referaty merytoryczne Urzędu Miejskiego

  - komisje rady

  - podmioty, dla których organem tworzącym i prowadzącym jest gmina, w tym: spółki, zakłady budżetowe, jednostki budżetowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, samorządowe instytucje kultury, itp.

Rozpatrzeniu podlegają tylko i wyłącznie wnioski złożone w trybie określonym w procedurze. Niezwłocznie po zawiadomieniu przez Koordynatorów WPI o przystąpieniu do prac nad WPI kierownicy referatów merytorycznych rozsyłają do nadzorowanych przez siebie jednostek organizacyjnych gminy oraz podmiotów, z którymi Referaty te prowadzą merytoryczną współpracę wzory formularzy do wypełnienia.

    - Niniejszą procedurą określa się następujący tryb składania wniosków:

    - Wnioski składane są przez uprawnione podmioty bezpośrednio w referatach merytorycznych, za wyjątkiem Komisji Rady Miejskiej, która składa wnioski za pośrednictwem Biura Rady Miejskiej.

    - Referaty Merytoryczne składają wnioski do koordynatora WPI.

# 8.6.6.Formularz, instrukcje ich wypełniania

Referaty merytoryczne odpowiedzialne są za złożenie do Koordynatora WPI kompletnych wniosków do WPI, sporządzonych na obowiązujących formularzach, zgodnie z instrukcją oraz w terminach i trybie określonych w procedurze.

Wniosek powinien zawierać wiarygodny kosztorys zadania inwestycyjnego. Warto nadmienić, iż złożenie wniosku nie jest równoznaczne z wprowadzeniem go do WPI ani z rozpoczęciem realizacji inwestycji.

Określa się formularz do składania wniosków o umieszczenie zadania w WPI :

|  |  |  | WNIOSEK O UMIESZCZENIE ZADANIA W LPR i WPI |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa zadania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Lokalizacja zadania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Charakterystyka zadania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Uzasadnienie wyboru zadania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Zgodność z dokumentami planistycznymi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Harmonogram realizacji |  | Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania |  |  |  |  | Okres realizacji (kwartał, miesiąc) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | od |  | do |
| 9. | Oczekiwane rezultaty realizacji zadania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - wskaźniki produktu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - wskaźniki rezultatu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2007 – 2015 [w tys. PLN] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | lata | Całkowity koszt projektu |  | W tym [w tys. PLN] |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Budżet gminy | Budżet państwa | Środki prywatne | Środki UE |  | Inne |  |
|  | 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Osoba do kontaktu w sprawie wniosku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Telefon, e – mail, strona www |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Uwagi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 8.6.7.Kryteria wyłaniania priorytetów inwestycyjnych i ustalanie hierarchii ważności zadań

Kryteria oceny poszczególnych zadań inwestycyjnych zmierzać będą do zobiektywizowania czynników określających:

- zgodność z przyjętą strategią rozwoju miasta i gminy,

- ważność,

- pilność,

- przydatność,

- stopień przygotowania,

- możliwość finansowania,

- efekty społeczne, ekonomiczne czy ekologiczne.

Zasadnicze kryteria wyboru zadań w postępowaniu weryfikującym złożone wnioski:

  - potrzeba i pilność realizacji zadania dla uzyskania lub zachowania funkcji miasta i  gminy Zelów,

  - zgodność zadania ze dokumentami i programami sektorowymi, warunkującymi rozwój gminy,

  - efekty realizacji zadania inwestycyjnego, efektywność i pozytywne oddziaływanie w skali gminy,

  - możliwość pozyskania środków z funduszy zewnętrznych,

  - komplementarność i powiązanie zadania z innymi zadaniami inwestycyjnymi, obiektami, bądź funkcjami,

  - wpływ realizacji zadania na przyszłe budżety gminy,

  - źródła finansowania,

  - dodatni wpływ finansowy inwestycji na budżet gminy powodujący zwiększenie dochodów i / lub oszczędności,

  - poprawa funkcjonowania gminy,

  - poprawa jakości życia mieszkańców gminy,

  - przewidywane efekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne.

# 8.6.8.Sposób określania i weryfikacji kosztów projektów

Poniżej przedstawiono procedurę określania i weryfikacji kosztów zadania inwestycyjnego.

- Wnioskodawca zobowiązany jest na etapie składania wniosku do określenia w nim sporządzonego z należytą starannością kosztorysu realizacji zadania.

- Na etapie złożenia wniosku do WPI, wstępna analiza wniosku i ocena realności załączonego do wniosku kosztorysu należy do właściwego Referatu Merytorycznego.

- Niezależnie od wymogów przedstawionych w p. 2. właściwy Referat Merytoryczny jest zobowiązany do okresowej, corocznej weryfikacji wartości planowanej inwestycji umieszczonej w WPI w terminie umożliwiającym weryfikację możliwości finansowych WPI. Będzie to mieć zastosowanie w przypadku zadań planowanych do realizacji w późniejszych okresach objętych WPI.

# 8.6.9. Monitoring zadań kontynuowanych

W celu optymalizacji środków finansowych przewidzianych na realizację inwestycji, zgodnie z przyjętą hierarchizacją zadań, niezbędne jest przedstawienie sprawozdania z wykorzystania środków przewidzianych na inwestycje, które zostały umieszczone w WPI i są realizowane.

Informacje o postępach prac inwestycyjnych w bieżącym roku budżetowym oraz o przewidywaniach, co do planowanego na koniec roku wykorzystania przewidzianych na nie środków, referaty odpowiedzialne za realizację danej inwestycji zobowiązane są złożyć u koordynatora WPI, w terminie do dnia 30 kwietnia. W informacjach tych należy umieścić wykaz inwestycji, których realizacja odbiega od harmonogramu, wykazać różnice oraz przedstawić przyczyny ich powstania.

Informacje zawierające ostateczne rozliczenie inwestycji realizowanych w minionym roku budżetowym referaty odpowiedzialne za ich przebieg składają u Koordynatora WPI niezwłocznie po ogłoszeniu o przystąpieniu prac nad kolejną edycją WPI.

# 8.6.10. Partycypacja społeczna w procesie opracowywania WPI

W celu zapewnienia dostępu do informacji oraz stworzenia warunków do zaprezentowania swojej opinii przez mieszkańców gminy, oraz dla poprawy poziomu akceptacji społecznej, proponuje wprowadzić się następującą procedurę działania:

- Zawiadomienie o przystąpieniu do prac nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym zawierające zaproszenie do składania przez mieszkańców propozycji potrzeb oraz opinii w stosunku do planowanych inwestycji (umieszczone na stronie www).

- Konsultacje i opinie społeczne brane są pod uwagę przy formalnej weryfikacji przez koordynatora WPI listy zadań. Referat ten odpowiedzialny jest za formę i instrumenty usprawniające komunikację społeczną w zakresie planowania inwestycji. Istnieje możliwość korzystania z następujących metod badań społecznych: ankiety, dyskusje w ramach „focus group”, spotkania konsultacyjne, etc. Po konsultacjach społecznych lista zadań przekazana zostaje do zespołu opracowującego i koordynatorów w celu oceny merytorycznej.

- Uchwalony Wieloletni Plan Inwestycyjny zostanie opublikowany na stronach internetowych Urzędu Gminy.

# 8.6.11. Podsumowania i wnioski

Efektem planowania zadań inwestycyjnych w wymiarze wieloletnim jest możliwość konsekwentnej realizacji założeń „Lokalnego Planu Rozwoju”.

Do wymiernych efektów wdrożenia WPI należy:

- utworzenie bazy danych o potrzebach inwestycyjnych gminy,

- wprowadzenie dłuższego niż 3 lata okresu planowania i prognozowania finansów, co wydaje się konieczne biorąc pod uwagę cykl inwestycyjny,

- konfrontacja potrzeb z rzeczywistymi możliwościami finansowymi gminy w kilku najbliższych latach,

- wzmożenie starań o pozyskanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na działalność inwestycyjną.

Wieloletni Plan Inwestycyjny opracowany został dla zadań planowanych przez gminę i jej jednostki organizacyjne w powiązaniu z szacowanymi możliwościami finansowymi wynikającymi z przygotowanych prognoz finansowych.

WPI przedstawia nakłady inwestycyjne na poszczególne projekty o wieloletnim horyzoncie czasowym.

Rozkład nakładów finansowych na przestrzeni lat 2007 – 2015, został uzależniony od cyklu realizacji inwestycji oraz od przewidywanej dostępności bezzwrotnych środków pieniężnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, gdyż podstawowym założeniem WPI jest realizacja inwestycji, które będą mogły uzyskać wsparcie finansowe w postaci środków bezzwrotnych.

Jeżeli chodzi o rozkład środków na zadania inwestycyjne samej gminy Zelów, wyglądają one następująco:

Poniżej przedstawiono ogólne nakłady WPI. Łączne nakłady inwestycyjne gminy Zelów wynoszą 130 866,81 tys. PLN. Z pokazanego zestawienia jasno wynika, iż nakłady jakie musi zgromadzić gmina Zelów na przestrzeni lat 2007 – 2015 wynoszą  19 630,35 tys. PLN, tj. 15,00 % ogółu nakładów. Środki zewnętrzne, w tym także środki Unii Europejskiej wynoszą 110 724,46 tys. PLN tj. 84,61 % ogółu wydatków.  Środki inne wynoszą łącznie na przestrzeni lat 2007 – 2015 512  tys. PLN tj. 0,39% ogółu środków.