# I n f o r m a c j a

# z działalności Prezydenta Miasta

# za miesiąc wrzesień 2014 r.

W omawianym okresie Prezydent Miasta podjął ogółem 47 zarządzeń, w tym z zakresu:

-  gospodarki mieniem komunalnym                 -   27

-  budżetu      		                                   -     3

-  spraw społecznych				-     5

-  edukacji			    		-     1

-  spraw organizacyjnych			-     9

-  obywatelskich				 	-     1

-  straży miejskiej				-     1

I. W zakresie gospodarki mieniem komunalnym:

# Prezydent:

zawarł:

-  6 aktów notarialnych w tym: 3 dotyczące sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom przy ulicach: Młyńskiej 8/3, Tetmajera 3/58, Obrońców Westerplatte 16/8a,                2 dotyczące sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych przy ulicach: Nizinnej i Chełmońskiego oraz jeden dotyczący przejęcia od PKP za zaległości podatkowe prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości położonej przy ul. Pomorskiej.

- 7 umów dzierżawy gruntu w tym: dwie pod zagospodarowanie zielenią przy ulicach: Malinowskiej i Szkolnej, dwie pod ogródek letni przy ulicach: J. Dąbrowskiego                           i Pomorskiej, dwie pod wesołe miasteczko i dmuchaną zjeżdżalnie przy ul. Jana z Kolna, jedną pod nośni reklamy przy Al. Solidarności.

- trzy umowy użyczenia gruntu w tym: jedną w celu posadowienia nośnika reklamy związanego z kultem religijnym przy ul. Jagiellońskiej, jedną w celu utworzenia pomieszczania dla rowerów, tzw. „rowerownię” przy ul. Konarskiego oraz jedną w celu organizacji Festynu Przyjaźń „TACY SAMI” na Placu Hallera.

- 2 ugody w tym: jedną dotyczącą rozłożenia na raty należności z tytułu wykupu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Wł. Jurgo oraz jedną dotyczącą rozłożenia na raty należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej przy                        ul. Dokerów.

- jedno porozumienie o rozwiązaniu umowy dzierżawy gruntu przy ul. Przemysłowej.

Ponadto Prezydent:

- wyraził zgodę na:

- zawarcie 13 umów najmu przez Szkołę Podstawową nr 12,

- zawarcie 4 umów najmu przez Szkołę Podstawową  nr 2,

- zawarcie 2 umów najmu przez Szkołę Podstawową nr 8,

- zawarcie 3 umów najmu przez Gimnazjum nr 3,

- zawarcie 2 umów najmu przez TCSiR,

- zaopiniował pozytywnie jeden wstępny podział nieruchomości położonej przy                            ul. Bałdowskiej (wydzielenie niezależnych działek gruntu przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną),

- zatwierdził 3 podziały nieruchomości m.in. przy ulicy Malinowskiej (wydzielenie gruntu pod zabudowę przemysłową na wniosek Agencji Rolnej oraz wydzielenie gruntu pod budowę stacji transformatorowej na wniosek PSSE).

- podjął   zarządzeń m.in. w sprawie:

- oddania w dzierżawę gruntu: pod wesołe miasteczko i dmuchaną zjeżdżalnie przy                ul. Jana z Kolna, pod miejsca postojowe przy ul. Rokickiej, pod zagospodarowanie zielenią przy ul. Czyżykowskiej, pod uprawy rolne przy ul. Malinowskiej, pod posadowienie nośników reklamowych przy Al. Solidarności oraz na cele wędkarsko – rekreacyjne przy ul. Malinowskiej,

- oddania gruntu w użyczenie w celu: organizacji Pomorskiego Święta Wisły przy ul. Jana               z Kolna i rekonstrukcji akcji ratunkowej przy ul. Malinowskiej,

- nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej przy ul. Kwiatowej,

- ustanowienia służebności przejazdu przy ul. Pomorskiej,

- sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom przy ulicach: Tetmajera i Kochanowskiego,

- zamiany udziałów w nieruchomości wspólnotowej przy ulicach: Kościuszki, Królowej Jadwigi i Zamkowej,

- ogłoszenia I przetargu ustanego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości przy                    ulicach Piotrowo i Pileckiego

- W  zakresie, spraw komunalnych i inwestycji, planowania przestrzennego i rozwoju miasta:

- w zakresie spraw komunalnych i inwestycji

- Budowa boiska wielofunkcyjnego na os. Bajkowym

W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego został wybrany wykonawca robót-

firma „ADA-LIGHT” Sp. z o.o. , 09-500 Gostynin, Budy Kozickie 56.

W dniu 28.04.2014 r. podpisana została umowa z wykonawcą robót budowlanych.

Koszt realizacji zadania -327 884,73 zł

Zadanie zostało zakończone.

- Oczyszczenie rowów melioracyjnych, odcinka Kanału Młyńskiego oraz czyszczenie piaskowników w Tczewie

W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego został wybrany wykonawca robót-Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „BIMEL” Sp. z o.o. , 83-000 Pruszcz Gdański ul. F. Nowowiejskiego 22 C.

W dniu 05.05.2014 r. podpisana została umowa.

Koszt realizacji zadania -78 000 zł

Termin realizacji umowy- 15.09.2014 r.

Zadanie zostało zakończone.

- Budowa placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 8 w Tczewie w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”

W dniu 07.05.2014 r. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Miejską Tczew a Wojewodą Pomorskim o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie placów zabaw: „małego ” w Szkole Podstawowej nr 5 i  „dużego” Szkole Podstawowej nr 8 w Tczewie na łączną kwotę -155 637 zł .

W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne wyłoniono :

-wykonawcę placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 8 –firmę SATERNUS DISTRIBUTION Sp. z o.o. Sp. Komandytowa ul. Nowa 32 , 41-500 Chorzów za kwotę – 184 978, 35 zł  oraz

-wykonawcę placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 5 - firmę „JUL-DOM” Przemysław Mazurkiewicz, ul. Mochnackiego 17/6, 71-172 Szczecin za kwotę  116 604,00 zł

Planowany termin realizacji robót w Szkole Podstawowej nr 8 – 30.09.2014 r.

Planowany termin realizacji placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 5  - 21.10.2014 r. ( w dniu 01.09.2014 r. podpisany został aneks „terminowy” wydłużający okres realizacji placu zabaw  w SP 5 do dnia 21.10.2014 r.))

Wykonana i uzgodniona została dokumentacja projektowa placu zabaw w obu szkołach.

Place budowy zostały przekazane Wykonawcom. Trwają prace budowlane związane z wykonaniem konstrukcji nawierzchni  bezpiecznej.

- Modernizacja budynku Sali gimnastycznej „Pilawa”

W dniu 09.07.2014 r. została podpisana umowa na wykonanie „Modernizacji hali sportowej „Pilawa” w Tczewie”  z firmą Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe „Mak-Mus”, 83-110 Tczew, ul. Jedności Narodu 18E/2 za kwotę – 131 737,77 zł.

Termin realizacji umowy-29.08.2014 r.

Prace remontowe zostały zakończone.

W dniu 28.07.2014 r. podpisana została umowa z firmą ZPHiU „POWER-POL” Henryk Grenz , Tczew, ul. Polna 9 na „Wykonanie wymiany oświetlenia Sali gimnastycznej hali „Pilawa””.

Koszt realizacji zadania 28 644,61 zł.

Termin realizacji zadania -31.08.2014 r.

Prace związane z wymianą opraw oświetleniowych zostały zakończone.

- Budżet Obywatelski Miasta Tczewa na 2014 r.

- W dniu 18.06.2014 r. podpisana została umowa z  Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowo-Handlowym „ZAMA” Zagórski Maciej , 87-100 Toruń, ul. Powstańców Wielkopolskich 74 na dostawę i montaż urządzeń siłowni ( 4 zestawy w ramach budżetu obywatelskiego , 2 zaplanowane  poza budżetem obywatelskim).

Koszt realizacji zadania- 100 737 zł

Termin realizacji umowy  – 30.07.2014 r.

Siłownie zostały zamontowane.

b) W dniu 02.06.2014 r. podpisana została umowa z firmą „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. 83-112  Lubiszewo , ul. Tczewska 35 na wykonanie zagospodarowania terenu przy ul. Królowej Jadwigi.

Koszt realizacji zadania -49 446 zł

Zadanie zostało wykonane.

c) W dniu 24.07.2014 r. podpisana została umowa na dostawę i montaż dwóch placów zabaw przy ul. Armii Krajowej w Tczewie z firmą „Dr SPIL Polska Marcin Kozubek” , 40-654 Katowice, ul. Zbożowa 20 F za kwotę 99 800 zł

Termin realizacji zadania do dnia 01.09.2014 r.

Zadanie zostało zakończone w dniu 12.09.2014 r.

II część przetargu na 3 place zabaw została unieważniona. Przetarg został powtórzony. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 28.07.2014 r.

Przetarg wygrała firma- Biuro Regionalne „JORDAN” Jolanta Pędzisz, ul. Karola Szymanowskiego 15 lok.3 , 87-100 Toruń za kwotę 99 980,55 zł.

Umowa została  podpisana w dniu 06.08.2014 r.

Planowany termin realizacji placów -30.09.2014 r.

Trwają prace związane z montażem urządzeń zabawowych oraz wykonaniem nawierzchni bezpiecznej.

- W dniu 16.06.2014 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Budowlanym „MONOBET” Marian Andrzejewski, 43-100 Tychy, ul. Dojazdowa 9 na wykonanie „Modernizacji nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym przy Klubie Młodzieżowym „Przystań” w Tczewie.

Koszt realizacji zadania - 49 000 zł

Termin realizacji zadania -31.07.2014 r.

Zadanie zostało wykonane.

e) W dniu 12.06.2014 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem –Usługowo-Handlowym  „PROFIT” Wojciech Kusa , 83-110 Tczew, ul. Rejtana 1 na wykonanie modernizacji chodnika w obrębie budynku przy ul. Sobieskiego 22 w Tczewie za kwotę 42 261,05 zł

Zadanie zostało wykonane.

f) W dniu 18.07.2014 r. podpisana została umowa z firmą „ARTEL” Arkadiusz Abramczyk Knybawa, ul. Nadwiślańska 29 ,83-110 Tczew na wykonanie „Modernizacji chodnika w obrębie  budynku przy ul. Jurgo 15 i 17 wraz z wykonaniem dwóch miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych”

Koszt realizacji zadania-13 038 zł

Termin realizacji zadania-14.08.2014 r.

Zadanie zostało wykonane.

g) W dniu 31.07.2014 r. podpisana została umowa na „Zakup i montaż stojaków rowerowych w Tczewie” z firmą „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. 83-112 Lubiszewo, za kwotę 12 226,20 zł.

Termin realizacji zadania-31.08.2014 r.

Zadanie zostało zakończone.

h) Zagospodarowanie skweru przy ul. Prostej zostało wykonane przez firmę „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. 83-112 Lubiszewo za kwotę 27 358,59 zł .

i) Montaż wiaty autobusowej na przystanku przy ul. Czatkowskiej.

Wiata została dostarczona i zamontowana

Łączny koszt utwardzenia pod wiatę oraz dostawy i montażu wiaty wyniósł- 4920 zł.

- Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Wyspiańskiego

W dniu 16.07.2014 r. została podpisana umowa z firmą „Elektro-Cal” Sp. z o.o. na budowę kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Wyspiańskiego w Tczewie”.

Koszt realizacji zadania 346 102,23 zł.

Planowany termin realizacji zadania- 15.10.2014 r.

Wykonawca został wprowadzony na plac budowy w dniu 24.07.2014 r.

Trwają roboty budowlane. Wykonanej zostało około 180 mb kanalizacji deszczowej (stan   zaawansowania ok. 80% )

- Modernizacja boiska lekkoatletycznego przy Gimnazjum Nr 3  w Tczewie.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego został wybrany wykonawca robót- Przedsiębiorstwo Budowlane „MONOBET” Marian Andrzejewski z siedzibą: 43-100 Tychy, ul. Dojazdowa 7.

W dniu 08.05.2014 r. podpisana została umowa z wykonawcą przedmiotowego zamówienia

Koszt realizacji zadania wynosi – 720.780,00 zł brutto.

Termin realizacji zadania -31.10.2014 r.

Wykonano  demontaże i rozbiórki, niwelację terenu oraz drenaż boiska wraz z przyłączem do kanalizacji deszczowej, położono beton na bieżni okólnej i prostej. Trwają prace przygotowawcze i zabezpieczające dla położenia nawierzchni poliuretanowej.

Wykonawca planuje zakończenie robót  do 10 października b.r.

- Urządzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Żwirki.

a)  W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne na „Budowę parkingu wraz z oświetleniem na terenie rekreacyjnym przy ul. Żwirki w Tczewie” w trybie przetargu nieograniczonego został wybrany wykonawca robót- firma: PROFIT Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe Wojciech Kusa, ul. Rejtana 1, 83-110 Tczew .

Termin realizacji zadania -17.10.2014 r.

Koszt realizacji zadania wynosi – 278.000,00 zł brutto.

W dniu 04.08.2014 r.  wprowadzono Wykonawcę robót  na plac budowy.

Wykonano roboty ziemne, roboty elektryczne , odwodnienie , nawierzchnie

w 40% .

Prace w toku.

b) W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne na „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Żwirki w Tczewie  –

I Etap” w trybie przetargu nieograniczonego został wybrany wykonawca robót- firma:  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Wod.– Kan. – Grzenkowicz” Sp. z o.o. z siedzibą: 83-300 Kartuzy, ul. Chmieleńska 17.

Termin realizacji zadania -17.10.2014 r.

Koszt realizacji zadania wynosi – 278.000,00 zł brutto.

W dniu 17.09.2014r. wprowadzono Wykonawcę na budowę.

- Zagospodarowanie łącznika od ulicy Armii Krajowej do ulicy Topolowej przy SP nr 12.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego został wybrany wykonawca robót- firma „ROKA Budownictwo” Sp. z o.o.,  ul. Południowa 16 C, 83-200 Starogard Gdański.

Koszt realizacji zadania wynosi –  516.437,53 zł brutto.

Termin realizacji 15.09.2014r.

Wykonawca zgłosił wykonane zadanie w dniu 15.09.2014r. Odbiór końcowy robót  nastąpi w dniu 22.09.2014r.

- Modernizacja budynku na niecce Czyżykowo na Rowerownię

Modernizację budynku wykonuje firma: „Zakład Ogólnobudowlany Usługi Stolarskie Transportowe i Elektryczne Konstanty Nowak, 83-140 Gniew, ul. Kopernika 2/4.

Koszt realizacji zadania wynosi –  55.893,67 zł brutto.

Termin realizacji zadania -31.07.2014 r.

Zadanie zostało wykonane.

- Modernizacja budynku byłej kwiaciarni na działce nr 325/3 przy ul. Konarskiego.

Modernizację budynku wykonuje firma: „Zakład Ogólnobudowlany Usługi Stolarskie Transportowe i Elektryczne Konstanty Nowak, 83-140 Gniew, ul. Kopernika 2/4.

Koszt realizacji zadania wynosi –  9.609,76 zł brutto.

Termin realizacji zadania -04.07.2014r.

Zadanie zostało wykonane.

- Remont wieżyczek budynku Gimnazjum Nr 2 przy ul. Południowej  w Tczewie.

W dniu 30.06.2014 r. została podpisana umowa na wykonanie „Remontu

wieżyczek na budynku Gimnazjum Nr 2 przy ul. Południowej 6 w Tczewie”  z

firmą Zakład Budowlany 83-140 Gniew ulica Kopernika 2B/4  za kwotę –

5.268,95 zł.

Termin realizacji umowy-10.08.2014 r.

Zadanie zostało wykonane.

-  w zakresie rozwoju miasta:

I. PROJEKTY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego starego miasta w Tczewie

W dniach od 10-16 września 2014 roku odbyła się kontrola w miejscu, na zakończenie realizacji projektu, przeprowadzona przez pracowników Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Aktualnie, przekazywane są wymagane dokumenty, udzielane odpowiedzi, niezbędne informacje oraz wyjaśnienia.

Nowe centrum usługowe Tczewa na rzecz rozwoju Trójmiejskiego Obszaru Metropolitalnego

Zostały podpisane umowy z wykonawcą strony internetowej oraz z wykonawcą broszury reklamowej dla projektu. W październiku winny być uzyskane wszystkie rezultaty projektu – koncepcja zagospodarowania i szablon materiałów reklamowych.

Na bieżąco, zgodnie z harmonogramem składane są wnioski o płatność do Instytucji Zarządzającej.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Tczew

W październiku ma zostać podpisana umowa z Wykonawcą Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Przygotowywane są dokumenty w celu przeprowadzenia ostatecznych uzgodnień z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w następstwie których dojdzie do podpisania umowy o dofinansowanie.

Czyste powietrze Pomorza (edycja 2014); Czyste powietrze Tczewa (2014):

Trwa oczekiwanie na podpisanie umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, po zaakceptowaniu jej warunków przez Zarząd WFOŚiGW w Gdańsku.

Podjęto działania polegające na zbieraniu wniosków od mieszkańców, którzy modernizują swoje źródła ciepła. Komisja wewnętrzna oceniająca wnioski, odbyła pierwsze posiedzenie, na którym zweryfikowano przedstawione przez wnioskujących dokumenty. Przygotowywane są umowy o dotację pomiędzy Gminą a mieszkańcami, którzy dotychczas wykonali inwestycje w ramach zadania „Czyste powietrze Tczewa 2014”, a ich wnioski przeszły pozytywnie weryfikację Komisji.

Klub Dziecięcy Melodica (Gmina Miejska Tczew – partner wspierający projektu)

Klub Dziecięcy MELODICA opiekuje się 15 dziećmi, w tym 2 dzieci osób niepełnosprawnych, co stanowi maksymalną liczbę przewidzianą w ramach projektu.

Dzieci otrzymują obecnie pełne wsparcie przewidziane w projekcie, a mianowicie: wsparcie pielęgniarki, psychologa dziecięcego, logopedy, z dziećmi prowadzone są także zajęcia korekcyjne i nauki języka angielskiego. Cyklicznie odbywają się wizyty teatrzyków dla dzieci. Rodzice uczestniczą w cyklu spotkań Szkoła dla Rodziców, gdzie w formie warsztatów doskonalą swoją wiedzę z zakresu wychowania i rozwoju dzieci.

Prace nad utworzeniem placu zabaw zostały ukończone i plac może być wykorzystywany do zajęć rekreacyjnych. Zatrudniona została także pielęgniarka dyplomowana, która   prowadzi obserwację dzieci.

Metropolitalna platforma wymiany praktyk samorządowych

19 września w AmberExpo w Gdańsku odbyła się konferencja podsumowującą projekt "Metropolitalna Platforma Wymiany Praktyk Samorządowych", podczas której omówiono wyniki badań jakości, dostępności i efektywności usług publicznych. Gminę Miejską Tczew reprezentowali przedstawiciele Wydziału Rozwoju Miasta. W ramach prezentacji dobrych praktyk, na prośbę organizatorów została przedstawiona prezentacja na temat działalności Domu Przedsiębiorcy.

Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Bajkowym przy al. Kociewskiej w Tczewie

Na wskutek złożonego wcześniej wniosku, podpisana została we wrześniu  umowa na dofinansowanie zadania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Kwota dofinansowania wynosi 100 000 zł. Aktualnie przygotowywane są dokumenty do rozliczenia wykonanego już zadania.

II.  DOKUMENTY PLANISTYCZNE

Aktualnie prowadzone są procedury formalne dla następujących zmian planu:

- ul. Kościuszki i al. Zwycięstwa oraz ul. Kusocińskiego, Bałdowskiej i 30 Stycznia (stadion) – uzyskały już opinie i uwagi Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej; po dokonaniu poprawek przez Wykonawców. przekazane zostaną do uzgodnień i opiniowania przez instytucje.

- Obszar dawnego poligonu w sąsiedztwie osiedla Górki w Tczewie - ustalono termin spotkania roboczego na dzień 30 września w celu zapoznania się tut. organu z propozycją rozwiązań.

Rozpoczęto procedurę zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa, z uwzględnieniem wniosków osób i instytucji. Opracowano projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany mpzp z roku 2005 w obszarze całego miasta z wyłączeniem terenów planów zagospodarowania odrębnych oraz terenów wobec których toczy się obecnie postępowanie opracowania planów bądź zmian.

Trwa opracowywanie kolejnego projektu uchwały o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z 2005 r. pod kątem produkcji energii odnawialnej. Uchwała zostanie przygotowana na sesję w październiku br.

Projekt planu zagospodarowania dla terenu dawnych koszar rozszerzono o sporządzenie wariantów komunikacji drogowej, połączeń terenu nowego centrum z terenami sąsiadującymi – osiedlami mieszkaniowymi jednorodzinnymi. Opracowane warianty drogowe będą poddane analizie pod kątem obciążenia ruchem kołowym oraz prognozowaniem ruchu w poszczególnych rozwiązaniach. Teren okazał się terenem newralgicznym, z tytułu położenia w układzie drogowym miasta i podlegającym szczególnym uzgodnieniom, wynikającym z bliskiego sąsiedztwa drogi krajowej.  drogowych. Badania natężenia ruchu odbywają się w tym miesiącu. Ostateczne rozwiązania powstaną w miesiącach październik – listopad b.r.

Obwodnica południowa

Trwa opracowywanie studium przebiegu ulicy Nowej Głowackiego wraz z określeniem zasad obsługi transportowej terenów po sadach przy ul. Bałdowskiej. W dniu 23 września odbyło się spotkanie w sprawie koncepcji rozwiązań drogowych biegnących z rejonu ulicy Głowackiego w kierunku sadów przy ul. Bałdowskiej z przedstawieniem pierwszych wariantów proponowanych rozwiązań.

III. DOM PRZEDSIĘBIORCY W TCZEWIE

Stałe konsultacje we wrześniu:

- z zakresu poszukiwania i pozyskiwania funduszy europejskich – 2 terminy

- konsultacje prawne – 2 terminy

- z zakresu ekonomii społecznej zorganizowanie z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego, w ramach Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion Metropolitalny i Nadwiślański” – 4 terminy.

Do końca września przyjmowane są zgłoszenia do konkursów „Rzemieślnik roku” oraz „Mój biznesplan”. W bieżącym miesiącu zintensyfikowano działania promocyjne w/w konkursów poprzez ogłoszenia w Internecie oraz wkładkę do bezpłatnej gazety Kurier Kociewski.

12 września przedstawiciel DP uczestniczył w spotkaniu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dot. wprowadzenia nowej usługi finansowej na terenie parków i inkubatorów na terenie województwa pomorskiego.

19 września w ramach konferencji podsumowującej projekt „Platforma Praktyk” Gdańskiego Obszaru Metropolitarnego, zaprezentowany został projekt „Domu Przedsiębiorcy w Tczewie” jako jeden z przykładów dobrych praktyk.

We wrześniu rozpoczną się prace związane z wdrożeniem strategii rozwoju usług w Domu Przedsiębiorcy oraz opracowany zostanie zakres współpracy z przedsiębiorcami pod kątem m.in. nowego okresu programowania 2014-2020.

Obecnie z usług inkubatora korzystają 4 podmioty, a w coworkingu wszystkie stanowiska są w ciągłym użytkowaniu. Na bieżąco czynione są działania promocyjnej i reklamowe oferty inkubatora przedsiębiorczości oraz pozostałych działań Domu Przedsiębiorcy w Tczewie, w tym poszukiwania partnerów do dalszej współpracy.

Trwają działania związane z organizacją obchodów światowego tygodnia przedsiębiorczości przypadające w tym roku na 17-23 listopada 2014 r.

III. W zakresie finansów i budżetu:

# Prezydent  m.in.:

-  ustalił  harmonogram realizacji dochodów i wydatków na miesiąc wrzesień 2014 rok.

IV. W zakresie spraw organizacyjnych, edukacji oraz spraw społecznych i pozostałych:

-  w zakresie edukacji:

- Dokonano wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych dwóch nowych szkół, tj. Niepubliczna Szkoła Podstawowa przy ul. Czyżykowskiej 70 oraz „Fontanna Marzeń” Prywatna Szkoła Podstawowa przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 45.

- Przeprowadzono egzaminy na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz wręczono akty nadania 15 nauczycielom.

# Biuro Rzecznika Prasowego.

●  Narodowe Czytanie Trylogii

6 września miłośnicy literatury spotkali się przy ławeczce Romana Landowskiego, aby wspólnie czytać Trylogię Henryka Sienkiewicza. Tczew jako jedno z ponad tysiąca miast włączył się do akcji Narodowego Czytania zainicjowanej prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.

Każdy, kto przyszedł z książką, otrzymał pieczęć Narodowego Czytania, którą specjalnie na tę okazję otrzymaliśmy z kancelarii Prezydenta RP.

Już zapowiedziana została kolejna edycja Narodowego Czytania – za rok będziemy czytać „Lalkę” Bolesława Prusa.

● Dzień bez samochodu

20 września po raz ósmy  odbył się przejazd rowerowy ulicami miasta w ramach „Europejskiego dnia bez samochodu”. Wzięło w nim udział kilkuset mieszkańców Tczewa

w wieku od 5 do 70 lat (byli też młodsi, ale na krzesełkach – na rowerach rodziców). Wszyscy uczestnicy otrzymali kamizelki i opaski odblaskowe. Rowerzyści pokonali ok. 7 km. Start i meta znajdowały się na niecce Czyżykowskiej, obok rowerowni. Po zakończeniu przejazdu nagrodziliśmy najstarszych i najmłodszych uczestników przejazdu oraz właściciela najładniej udekorowanego roweru (radnego Romana Kucharskiego). Po przejeździe Rowerowy Tczew zorganizował  zawody dla rowerzystów.

● Powitanie jesieni

23 września na pl. Hallera wraz z najmłodszymi tczewianami przywitaliśmy jesień odsłaniając kolejną figurkę wzorowaną na tej znajdującej się na dachu kamienicy przy

pl. Hallera 8. W spotkaniu z nową porą roku wzięły udział m.in. dzieci ze świetlicy środowiskowo- sąsiedzkiej przy ul. Zamkowej i świetlicy PKPS przy ul. Kopernika.