# I n f o r m a c j a

# z działalności Prezydenta Miasta

# za miesiąc wrzesień 2015 r.

W omawianym okresie Prezydent Miasta podjął ogółem  36  zarządzeń, w tym z zakresu:

- gospodarki mieniem komunalnym		-   23

- spraw organizacyjnych		     	-     5

- budżetu      		                         	-     3

- spraw społecznych				-     2

- edukacji	       				-     1

- wspierania przedsiębiorczości      		-     1

- archiwum zakładowego		           -      1

I. W zakresie gospodarki mieniem komunalnym:

# Prezydent:

- zawarł:

- pięć aktów notarialnych w tym: dwa dotyczące sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom przy ulicach: Nowowiejskiej i Nad Wisłą, jeden dotyczący zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej przy ulicy Wojska Polskiego, jeden dotyczący przekazania na rzecz Powiatu Tczewskiego w drodze darowizny działki położonej przy ulicy Piaskowej oraz jeden dotyczący sprzedaży na rzecz Skarbu Państwa działki położonej przy Al. Zwycięstwa pod budowę nowej siedziby Sądu Rejonowego,

- sześć umów dzierżawy gruntu pod zagospodarowanie zielenią przy ulicach: Malinowskiej, Nowowiejskiej i Kościuszki,

- jedną umowę najmu boksu handlowego nr 22 znajdującego się na hali targowej nr I przy ulicy Franciszka Żwirki,

- dwie ugody sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ulicach: Dokerów i 30 Stycznia.

Ponadto Prezydent:

Wydał sześć decyzji umorzenia należności: w tym dwie w sprawie umorzenia należności                  z tytułu użytkowania wieczystego i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz cztery w sprawie umorzenia należności z tytułu dzierżawy gruntu,

Wyraził zgodę na zawarcie umów najmu lokali będących w trwałym zarządzie:

- Szkoły Podstawowej nr 12 – 17 umów,

- Szkoła Podstawowa nr 2 – 4 umowy,

- Szkoła Podstawowa nr 8 – 1 umowa,

- Gimnazjum nr 3 –  3 umowy.

Zaopiniował pozytywnie dwa wstępne podziały nieruchomości przy ulicach: Kazimierza Wielkiego i Stanisława Wigury oraz zatwierdził trzy podziały nieruchomości przy ulicach: Bałdowskiej, Portowców i Al. Solidarności.

Podjął zarządzenia m.in. w sprawie:

- sprzedaży na rzecz Skarbu Państwa działki położonej przy Al. Zwycięstwa pod budowę nowej siedziby Sądu Rejonowego,

- oddania w dzierżawę gruntu: w celu zagospodarowania zielenią przy ulicach: Armii Krajowej, Ceglarskiej i Gryfa Pomorskiego, w celu działalności handlowej                           i składowania przy ulicach: Rokickiej, Wł. Jagiełły i Al. Kociewskiej oraz w celu ustawienia nośnika reklamowego przy Al. Kociewskiej,

- sprzedaży bezprzetargowej z 90% bonifikatą gruntu w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przy Al. Solidarności,

- W  zakresie, spraw komunalnych i inwestycji, planowania przestrzennego i rozwoju   miasta:

- w zakresie inwestycji i remontów:

- Przebudowa sali gimnastycznej  przy  SP nr 5 w Tczewie

W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w drodze przetargu nieograniczonego wybrane zostało do realizacji zadania Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „TAMUR” z siedzibą w Starogardzie Gdańskim 83-200, ul. Owidzka 20.

W dniu 22.04.2015 r. podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych za kwotę  1 365 168,44 zł brutto.

Termin realizacji zadania – 05.10.2015 r.

Wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy nastąpiło w dniu 30.04.2015r.

Trwają prace wykończeniowe.

- Wykonanie izolacji pionowej w Szkole Podstawowej nr 7 w Tczewie

Pierwszy przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych został w dniu 31.03.2015 r. unieważniony.

Postępowanie o zamówienie publiczne na wybór Wykonawcy robót budowlanych zostało w dniu 08.04.2015 r. powtórzone. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 23.04.2015 r. Wpłynęły 4 oferty. W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w drodze przetargu nieograniczonego wybrano do realizacji zadania Zakład Usług Remontowo – Budowlanych „APOLLO” Piotr Lubecki ; Nowa Wieś 39/1,  Kościerzyna.

W dniu 15.05.2015 r. podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych za kwotę  683 199,99 zł brutto.

Zadanie zostało zrealizowane.

- Kanalizacja deszczowa ul. Królowej Jadwigi-dokumentacja projektowa

W dniu 26.01.2015 r. podpisana została umowa z panem Lechem Dojką na wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej w ul. Królowej Jadwigi za kwotę 17 000 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy- 12.06.2015 r.

Dokumentacja projektowa została wykonana. Złożony został wniosek do Starostwa Powiatowego o wydanie pozwolenia na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Królowej Jadwigi.

## Oczyszczenie rowów melioracyjnych, odcinka Kanału Młyńskiego oraz czyszczenie piaskowników w Tczewie

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy na oczyszczenie rowów melioracyjnych, odcinka Kanału Młyńskiego oraz czyszczenie piaskowników w Tczewie wyłoniono Firmę Usługową „RADEX” Radosław Wierzbicki, Międzyłęż 46, 83-122 Wielkie Walichnowy za kwotę 72058,91 brutto.  Zadanie zostało zrealizowane.

- Wykonanie placu do ćwiczeń typu „Street Workout” na terenie rekreacyjnym w rejonie ul. Rokickiej i Alei Kociewskiej w Tczewie.

W dniu 05.06.2015 r. podpisana została umowa z firmą „ERFIT” Karolina Drożyńska , ul. Kartuska 47/11 Gdańsk na dostawę i montaż urządzeń sprawnościowych do ćwiczeń typu „Street Workout” .

Koszt realizacji-28 790 zł brutto

Zadanie zostało zrealizowane.

- Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Tczewie.

W dniu 09.07.2015r.  podpisana została umowa na  „Wykonanie dokumentacji projektowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Tczewie”. Dokumentację wykonuje „APA Projekt” Piotr Lewandowski , Tczew, ul. Sportowa 2/2 za kwotę  143 910 zł.

Termin realizacji umowy -21.12.2015 r.

Wykonawca przekazał koncepcję projektową (4 warianty) wraz z szacunkową wyceną w celu wyboru wariantu do dalszej realizacji.

- Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2015 r.

W dniu 27.03.2015 r. zakończyło się głosowanie mieszkańców Tczewa na projekty zgłoszone i pozytywnie zweryfikowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W dniu 03.04.2015 r. ogłoszona została lista projektów , które będą realizowane w Tczewie w roku 2015. Do realizacji przyjęto łącznie 24 projekty w ośmiu okręgach.

  - Ogrodzenie placu zabaw oraz siłowni na os. Witosa pomiędzy ul. A. Frycza – Modrzewskiego a ul. W. Broniewskiego oraz montaż słupa oświetleniowego.

W dniu 09.04.2015 r  podpisana został umowa na wykonanie ogrodzenia placu aktywności oraz montaż słupa oświetleniowego z firmą „ARTEL” Arkadiusz Abramczyk Knybawa, ul. Nadwiślańska 29 ,83-110 Tczew za kwotę 32 176,80 zł brutto.  Termin realizacji- 04.05. 2015 r.

Zadanie zostało wykonane.

  - Place zabaw:

- Wykonanie placu zabaw na osiedlu Bajkowym,

- Plac aktywności dla młodzieży między ul. A. Frycza – Modrzewskiego i ulicy W.Broniewskiego

- Teren rekreacyjny – niecka na osiedlu Czyżykowo,

- Plac zabaw na osiedlu TTBS, przy ul. gen. L. Okulickiego,

- Modernizacja placu zabaw przy ul. Portowców wraz z budową siłowni "pod chmurką",

- Rozbudowa placu zabaw przy ul. Spółdzielczej wraz z siłownią,

- Plac zabaw pomiędzy ul. J. Brzechwy i ul. Andersena (zadanie realizowane poza budżetem obywatelskim)

- Integracyjny plac zabaw przy ul. Grunwaldzkiej

W dniu 28.04.2015 r odbyło się otwarcie ofert.

- W dniu 03.06.2015 r. podpisana została umowa na wykonanie sześciu placów zabaw (za wyjątkiem placu zabaw przy ul. Grunwaldzkiej) z firmą ”APIS”  Jadwiga Oziębło ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarosław za kwotę 186 924,33 zł. Termin realizacji – 12.06.2015 r.

Zadanie zostało wykonane.

W dniu 23.06.2015 r. podpisana została umowa z firmą „ARTEL” Arkadiusz Abramczyk , Knybawa, ul. Nadwiślańska 29, 83-110 Tczew na wykonanie „Ogrodzenia trzech placów zabaw przy ul. Spółdzielczej, przy ul. Portowców, oraz przy ul. Andersena za kwotę 25 957 zł.

Termin realizacji zadania-13.07.2015 r.

Zadanie zostało wykonane.

- W dniu 15.06.2015 r. podpisana została umowa na realizację placu zabaw przy ul. Grunwaldzkiej z firmą „SATERNUS SERVICE” Sp. z o.o. ul. Nowa 32, 41-500 Chorzów za kwotę -64 481,70 zł. Termin realizacji -10.08.2015 r.

Zadanie zostało wykonane.

- W dniu 08.05.2015 r. podpisana została umowa z firmą  ZPHiU  „POWER-POL” Henryk Grenz , ul. Polna 9, 83-110 Tczew na wykonanie oświetlenia placu zabaw przy ul. Spółdzielczej w Tczewie w ramach projektu ”Rozbudowa placu zabaw przy ul. Spółdzielczej wraz z siłownią”.

Koszt realizacji zadania- 8 918,12 zł.

Termin realizacji zadania- 29.05.2015 r.

Zadanie zostało wykonane.

- W dniu 01.06.2015 r. podpisana została umowa z firmą „ERFIT” Karolina Drożyńska , ul. Kartuska 47/11 Gdańsk na „Urządzenie placu do ćwiczeń „Street Workout” na terenie miejskim w rejonie ul. Broniewskiego i Modrzewskiego w Tczewie” za kwotę – 28 790 zł.

Termin realizacji zadania-05.06.2015 r.

Zadanie zostało wykonane.

  - Siłownie pod chmurką:

- Teren rekreacyjny – niecka na osiedlu Czyżykowo,

- Siłownia "pod chmurką" na placu przy ul. Wąskiej,

- Siłownia "pod chmurką" przy ul. Armii Krajowej 59-61,

- Modernizacja placu zabaw przy ul. Portowców wraz z budową siłowni "pod chmurką",

- Rozbudowa placu zabaw przy ul. Spółdzielczej wraz z siłownią

W dniu 04.05.2015 r.  odbyło się otwarcie ofert na dostawę i montaż siłowni.

Do realizacji wybrana została firma „Fit Park” Sp. z o.o. –Sp.k. , 87-100 Toruń, ul. Powstańców Wielkopolskich 74.

Koszt realizacji -75 517,08 zł

Termin zakończenia zadania- 09.06.2015 r.

Zadanie zostało wykonane.

  - Remont schodów w skarpie, w sąsiedztwie budynku nr 20 przy al. Zwycięstwa od strony ul. Wojska Polskiego.

W dniu 05.05.2015 r. podpisana została umowa z Wykonawcą robót , którą jest  firma  PPUH „PROFIT” Wojciech Kusa, 83-110 Tczew, ul. Rejtana 1.

Koszt realizacji zadania -37 175,91 zł

Termin realizacji -29.05.2015 r.

Zadanie zostało zakończone.

  - Oświetlenie ciągu pieszego położonego wzdłuż ul. Orzeszkowej 1-5 od strony niecki

W dniu 06.05.2015 r. podpisana została umowa z Biurem Projektów Elektrycznych  „ELUX”  Edward Fijałkowski , 83-110 Tczew, ul. Tetmajera 4C/7  na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ciągu pieszego przy ul. Orzeszkowej w Tczewie.

Koszt realizacj-6 642 zł brutto

Termin realizacji-31.08.2015 r.

Zadanie zostało wykonane.

  - Modernizacje  chodników

- „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury pieszej (chodniki) w sąsiedztwie budynków wspólnotowych Jurgo”

- „Remont chodnika obok przychodni lekarskiej przy ul. Niepodległości”

- „Remont chodnika przy Al. Zwycięstwa 20”

- „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury pieszej (chodniki) w sąsiedztwie budynku przy ul. Armii Krajowej”

W dniu 13.07.2015 r.  została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem-Produkcyjno-Usługowo-Handlowym „PROFIT” Wojciech Kusa , ul. Rejtana 1, 83-110 Tczew na wykonanie wszystkich wymienionych wyżej chodników.

Kwota umowy wynosi- 168 000 zł.

Termin realizacji umowy- 01.08.2015 r.

Zadanie zostało wykonane.

  - Obsadzenie szczytu skarpy żywopłotem ozdobnym przy Al. Zwycięstwa 18-20

W dniu 19.05.2015 r. została podpisana umowa z firmą „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. ul. Tczewska 35, 83-112 Lubiszewo na wykonanie nasadzeń żywopłotu.

Koszt realizacji -19 701,36 zł.

Termin realizacji-29.05.2015 r.

Zadanie zostało wykonane.

  - Ustawienie 2 szt. psich pakietów w rejonie Al. Zwycięstwa i ul. Sobieskiego

W dniu 20.05.2015 r. została podpisana umowa z firmą „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. ul. Tczewska 35, 83-112 Lubiszewo na montaż oraz 2 dystrybutorów na psie odchody w rejonie Al. Zwycięstwa i ul. Sobieskiego.

Koszt realizacji- 4 138 zł

Termin realizacji- 05.06.2015 r.

Zadanie zostało wykonane.

  - Bezpieczne przejście dla pieszych na ul. J. Dąbrowskiego

W dniu 08.05.2015 r. podpisana została umowa z firmą „Służba Drogowa” s.c. Wacław Kowalski, Sylwia Szutowicz, ul. Jagiellońska 56A, 83-110 Tczew na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z organizacją ruchu oraz budowę wyniesienia przejścia dla pieszych na ul. Jarosława Dąbrowskiego za kwotę 10 700 zł brutto. Termin realizacji zdania-24.07.2015 r.

Zadanie zostało wykonane.

  - Plac Aktywności dla Młodzieży (rozbudowa)

W ramach tego zadania zamontowano urządzenie zabawowe typu „linarium” (punkt 7.2) oraz wykonano montaż Street  Workout.

Zestaw sprawnościowy dostarczyła i zamontowała firma „ERFIT” Karolina Drożyńska , ul. Kartuska 47/11 , Gdańsk za kwotę 28 790 zł brutto.

  - Teren rekreacyjny-niecka na osiedlu Czyżykowo

W dniu 16.06.2015 r. podpisana została umowa z firmą „APA Projekt” z siedzibą w Tczewie przy ul. Sportowej 2/2 na wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu rekreacyjnego –niecki „Czyżykowo” w rejonie ul. Orzeszkowej .

Kwota realizacji – 7000 zł brutto.

Termin realizacji -30.06.2015 r.

Koncepcja została wykonana.

  - Parking przy ul. Ceglarskiej

W dniu 05.06.2015 r. podpisana została umowa z  firmą „APA Projekt” z siedzibą w Tczewie przy ul. Sportowej 2/2 na wykonanie projektu wykonawczego miejsc postojowych przy ul. Ceglarskiej w Tczewie.

Koszt realizacji projektu-2 460 zł  brutto

Termin realizacji projektu- 06.07.2015 r.

Projekt został wykonany.

W dniu 24.07.2015 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem-Produkcyjno-Usługowo-Handlowym  „PROFIT” Wojciech Kusa , ul. Rejtana 1, 83-110 Tczew na wykonanie parkingu wraz z przebudową chodnika przy ul. Ceglarskiej w Tczewie za kwotę 59 819,55 zł brutto.

Termin realizacji zadania-21.08.2015 r.

Zadanie zostało wykonane.

  - Budowa boiska do siatkówki plażowej na bulwarze nadwiślańskim

W dniu 21.04.2015 r. podpisana została umowa z firmą „ARTEL” Abramczyk Arkadiusz, Knybawa, ul. Nadwiślańska 29, 83-110 Tczew na wykonanie boiska do piłki plażowej na bulwarze Nadwiślańskim w Tczewie.

Koszt realizacji zadania -25 215 zł brutto

Termin realizacji zadania -16.06.2015 r.

Zadanie zostało wykonane.

  - Podwórkowa orkiestra-budowa muzycznego placu zabaw przy Świetlicy Środowiskowo-Sąsiedzkiej przy ul. Zamkowej 26

W dniu 14.07.2015 r. podpisana została umowa z firmą „EDUCARIUM” Sp. z o.o. , 85-451 Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 207 na dostawę i montaż urządzeń zabawowych- instrumentów muzycznych przy ul. Zamkowej 26 za kwotę 37 965,64 zł brutto.

Termin realizacji zadania-25.08.2015 r.

Zadanie zostało wykonane.

  - Poszerzenie parkingu od strony hydroforni kosztem zawężenia chodnika (Al. Zwycięstwa 19)

W dniu 23.06.2015 r. podpisana została umowa na poszerzenie parkingu z firmą „ARTEL” Arkadiusz Abramczyk, Knybawa , ul. Nadwiślańska 29, 83-110 Tczew za kwotę 6 437,92 zł brutto.

Termin realizacji zadania-07.07.2015 r.

Zadanie zostało wykonane.

  - Rozwój i doposażenie placu zabaw i siłowni pod chmurką na terenie rekreacyjnym przy ul. Jana Stanisławskiego w Tczewie (środki pochodzące z oszczędności)

W ramach oszczędności z przetargów doposażona zostanie istniejąca siłownia zewnętrzna  na ul. Stanisławskiego w Tczewie.

W dniu 06.08.2015 r. podpisana została umowa z firmą „Fit Park” Sp. z o.o. –Sp.k. , 87-100 Toruń, ul. Powstańców Wielkopolskich 74 na dostawę i montaż sprzętu (urządzeń) do siłowni zewnętrznej przy ul. Stanisławskiego w Tczewie za kwotę : 12 354,12 zł.

Termin realizacji- 03.09.2015 r.

Zadanie zostało wykonane.

  - Place zabaw (środki pochodzące z oszczędności):

- Plac zabaw na niecce Czyżykowskiej (doposażenie istniejącego placu zabaw  o jeden zestaw zabawowy)

- Plac zabaw przy ul. Armii Krajowej 51-53 (montaż jednego zestawu zabawowego)

- Plac zabaw przy ul. Przemysława II (montaż kilku urządzeń zabawowych)

W ramach oszczędności środków finansowych z przetargów ogłoszony został przetarg na dostawę i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw na niecce Czyżykowskiej , przy ul. Armii Krajowej 51-53 oraz przy ul. Przemysława II.

W dniu 07.09.2015 r. podpisana została umowa z firmą „INTER-FLORA”sp. z o.o. ,55-011 Siechnice, ul. Grabskiego 22 na „Dostawę wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Tczewa” za kwotę -        53 383,91 zł

Termin realizacji -26.09.2015 r.

  - Kładka pieszo-rowerowa nad Kanałem Młyńskim-etap I , (środki pochodzące z oszczędności)

Podpisano umowę z firmą  „PROVEM”  Eligiusz Michalak z  siedzibą  83-110 Gniszewo ul. Dębowa 2 na wykonanie projektu architektoniczno- budowlanego budowy kładki pieszo rowerowej nad Kanałem Młyńskim na obszarze dzielnicy Suchostrzygi w Tczewie, w ciągu  planowanej miejskiej ścieżki rowerowej za kwotę -32 349 zł.

Termin realizacji –30.11.2015 r.

  - Wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę betonową przed budynkiem Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie (środki pochodzące z oszczędności)

W dniu 12.08.2015 r.  podpisana została umowa z „ZUP Eugeniusz Kościański” , ul. Rejtana 29, 83-110 Tczew na „Wymianę nawierzchni asfaltowej na kostkę betonową przed budynkiem Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie” za kwotę -38 101,50 zł.

Termin wykonania-30.09.2015 r.

Prace budowlane dobiegają końca.

- Zagospodarowanie terenu przy ul. Żwirki – II ETAP

W dniu 16.06.2015r. podpisana została umowa ze spółką „Zieleń

Miejska” Sp. z o.o. z siedzibą w Rokitkach przy ul. Tczewskiej 35,

83-112 Lubiszewo na dostawę i montaż urządzenia zabawowego –

ślizgu na zboczu górki na terenie skweru w rejonie ul. Żwirki i

Akacjowej w Tczewie.

Koszt realizacji zadania -6 371,40 zł brutto

Zadanie zostało wykonane.

W dniu 18.06.2015r. podpisana została umowa z  firmą

Przedsiębiorstwo Budowlane „MONOBET” z siedzibą w Tychach,

przy ul. Dojazdowej 7 na wykonanie nawierzchni poliuretanowej

na boisku osiedlowym, położonym w Tczewie przy ul. Żwirki.

Koszt realizacji zadania -41 574,00 zł brutto . Zadanie zostało wykonane.

- Rewitalizacja

W dniu 16.06.2015r. podpisana została umowa z  firmą

APA Projekt z siedzibą w Tczewie przy ul. Sportowej 2/2, na

Wykonanie koncepcji rewitalizacji parku im. Kopernika w Tczewie,

w rejonie ul. Wojska Polskiego i ul. 30-go Stycznia w Tczewie.

Koszt realizacji zadania -5 000,00 zł brutto

Zadanie zostało wykonane.

- Wykonanie  zadaszonego parkingu rowerowego przy dworcu PKP w Tczewie

Podpisana została umowa z firmą „Ziegler Studio” Sp. z o.o. , ul. Usługowa 2 ,55-330 Błonie na dostawę  dwóch jednostronnych zadaszonych wiat rowerowych oraz stojaków rowerowych na 30 rowerów.

Wartość umowy - 43 762,55 zł

Termin dostawy 05.10.2015 r.

-  w zakresie rozwoju miasta:

- PROJEKTY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH I WSPÓŁRPACA MERTOPOLITALNA

Modelowa Rewitalizacja Miast

Rewitalizacja Starego Miasta i jego historycznych przedmieść w Tczewie

W kwietniu 2015 roku, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) ogłosiło konkurs dotacji skierowany do jednostek samorządu terytorialnego pod tytułem: „Modelowa rewitalizacja miast”.

Gmina Miejska Tczew bierze udział w tym konkursie, po zakwalifikowaniu się do II etapu.

Na początku października rozpoczynają się zapowiedziane wcześniej szkolenia dla uczestników konkursu.

Nowe centrum usługowe Tczewa na rzecz rozwoju Trójmiejskiego Obszaru Metropolitalnego

(Zespół do spraw terenów inwestycyjnych Gminy Miejskiej Tczew)

Zespół ds. terenów inwestycyjnych pracuje nad dalszymi działaniami marketingowo-promocyjnymi w celu promocji Nowego centrum usługowego Tczewa oraz pozostałych terenów inwestycyjnych w mieście.

Na dni 28-29 września planowana jest konferencja organizowana przez Property News, jak i w szkoleniu dot. trendów sprzedażowych, organizowanym przez portal terenyinwestycyjne.pl 15 października.

Czyste powietrze Pomorza (edycja 2015); Czyste powietrze Tczewa (2015):

Trwa realizacja projektu. Zasadnicze zadania przez wnioskodawców zostały już wykonane i projekt wchodzi w fazę rozliczeń.

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2015)

Budowa ulicy Nowosuchostrzyckiej od skrzyżowania z ul. Żwirki do skrzyżowania z ulicą Jagiellońską w Tczewie (II etap)

Inwestycja jest realizowana zgodnie z harmonogramem. Do końca sierpnia został złożony do Wojewody Pomorskiego wniosek nr 1 o wypłatę dotacji w formie częściowej refundacji z budżetu państwa.

Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-9 Wiślana Trasa Rowerowa

Miasto Tczew jako Partner Wiodący (Lider) projektu Wiślana Trasa Rowerowa dla odcinka powiatu tczewskiego prowadzi przygotowania zmierzające do stworzenia umowy partnerskiej gmin powiatu i zarządu powiatu. Zbierane są informacje od potencjalnych partnerów o zakresie zadań i ich potencjalne rzeczowo-finansowym. Planowane jest spotkanie partnerów dla omówienia zasad współpracy i harmonogramu prac.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)

Dalsza współpraca z Obszarem Metropolitalnym oraz partnerami ZIT w zakresie przygotowywania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Zintegrowane Projekty Rewitalizacyjne:

Trwają prace przygotowawcze do opracowania programu rewitalizacji. Stale prowadzone są konsultacje społeczne. Prowadzi się rozeznanie co do możliwości wykonania opracowań diagnoz społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

Kompleksowa Modernizacja Budynków Użyteczności Publicznej i Budynków Mieszkalnych (MEBUP):

Trwa wykonywanie audytów energetycznych dla budynków zgłoszonych do ZIT, przy uwzględnieniu wymogów określonych na spotkaniu w sierpniu, z koordynatorem zadania. Ustalony został ostateczny termin wykonania audytów energetycznych i przedstawienia listy swoich obiektów do 30 listopada 2015 r.  Po tym terminie

- Gmina Miejska Tczew na bieżąco współpracuje z koordynatorem zadania, przesyła stosowne dokumenty, udziela informacji itp.

Wrześniowe Targowisko 2015

5 września 2015 roku na terenie dawnej fosy przy skwerze dr Schefflera odbyło się Wrześniowe Targowisko edycja 2015. Wydarzenie cieszyło się dużym powodzeniem. Do tegorocznej edycji przystąpiło 62 wystawców.

II.  DOKUMENTY PLANISTYCZNE

Trwają procedury zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa, w następujących rejonach:

- Procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa, w n/w rejonach:

- Projekt zmiany planu w rejonie ul. Kusocińskiego, Bałdowskiej i 30 Stycznia (stadion): stale pozostaje do rozstrzygnięcia sprawa uzgodnienia w zakresie ochrony konserwatorskiej. Minister  Kultury i Dziedzictwa Narodowego pismem DOZ-OAiK-660.589.2015.AR [05/18p] z dn. 22.07.2015 r. zawiadomił, iż termin rozpatrzenie zażalenia wydłuża się do dnia 31 października 2015 z racji konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

- Sprawa sporządzenia planu dla obszaru dawnego poligonu w sąsiedztwie osiedla Górki w Tczewie: prace planistyczne zostały wstrzymane. Przystąpiono do zmiany Studium w obszarze poligonu, Rada Miejska w Tczewie w dniu 26 lutego 2015 r. podjęła uchwałę o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W obszar dawnego poligonu zostaną wprowadzone funkcje związane z rekreacją i sportem.

Na dzień 3 września została opracowana koncepcja programowo – przestrzenna.

Obecnie oczekujemy na Koncepcję Studium – termin – 2 października 2015 r.

- Teren dawnych koszar.

W dniu 27 sierpnia 2015 r. projekt uchwały został zatwierdzony na sesji rady Uchwałą Nr IX/67//2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Nowego Centrum Usługowego przy ul. Wojska Polskiego w Tczewie. Uchwała została przekazana do Wojewody.

Obecnie trwa przygotowanie dokumentów formalno – prawnych dot. uchwały, do przekazania do Wojewody w celu sprawdzenia pod kątem zgodności procedury sporządzenia planu z prawem.

- Zmian planu miejscowego na podstawie wniosków osób i instytucji.

Trwają prace analityczne zgodnie z harmonogramem.  Powstanie koncepcji planu zaplanowano na m-c październik 2015 r.

Zadanie dwuletnie.

- Sady malinowskie

W toku prace projektowe. W m-cu lipcu Ogłoszono i Obwieszczono o przystąpieniu do opracowania planu. Termin na wnioski do planu minął w dniu 6 sierpnia 2015 r.

Jeszcze we wrześniu powinien pojawić się projekt planu.

Zadanie dwuletnie.

- Zamiany planów dotyczące przebiegu ul. Nowej Głowackiego

Trwają przygotowania do wyłonienia wykonawcy na zmianę planu miejscowego w rejonie ul. Głowackiego oraz w rejonie ul. 30 Stycznia w związku z planowanym tam przebiegiem drogi Nowej Głowackiego oraz wykonawcę. Wpłynęły trzy oferty na opracowanie zmiany planu dla realizacji ulicy „Nowej Głowackiego”. Jeden oferent zrezygnował po rozmowach wstępnych. Z kolejnym przeprowadzono rozmowę i przedstawiono zakres prac do wykonania w przypadku realizacji zmiany dokumentów planistycznych. Obecnie Jest zawierana umowa na opracowania planistyczne.

Opracowano dwa projekty uchwał o przystąpieniu do zmiany planów dla realizacji inwestycji drogowej – budowy drogi Nowej Głowackiego, na odcinku od osiedla Górek przez tereny produkcyjne w rejonie ul. 30 stycznia przez teren tzw. „sadów bałdowskich”, które są skierowane na sesję wrześniową.

Biuro Wspierania Przedsiębiorczości

Stałe konsultacje we wrześniu:

-  konsultacje prawne - 2 terminy;

- konsultacje podatkowe - 2 terminy;

- konsultacje z zakresu pozyskiwania i poszukiwania funduszy unijnych – 2 terminy

- konsultacje Lokalnego Punktu Informacyjnego funduszy unijnych - 1 termin;

- z zakresu ekonomii społecznej zorganizowanie z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego, w ramach Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion Metropolitalny i Nadwiślański” – 2 terminy;

- stałe dyżury Powiatowego Centrum Informacyjnego - Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego oraz Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych.

16 i 30 września odbyła się 6 i 7 z 10 lekcji Roberta Kiyosaki oparta na grze Cashflow, na które przybyła młodzież ponadgimnazjalna z terenu miasta Tczewa, uczestnicy klubu Włącznik z Fundacji Pokolenia oraz pozostali sympatycy edukacji finansowej. Kolejne lekcje odbędą się jeszcze w październiku, a zwieńczeniem całego cyklu będzie turniej Cashflow zaplanowany na tydzień przedsiębiorczości.

23 września odbyło się spotkanie kobiet biznesu z cyklu „Szminki, ploty, papiloty”, tematem przewodnim kolejnego spotkania była reputacja w biznesie.

24 września odbyło się spotkanie informacyjne w Tczewie: „Finansowanie działalności gospodarczej z Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020”

Trwa nabór zgłoszeń w konkursie „Przedsiębiorca roku 2015” oraz „Mój Biznesplan 2015”, zgłoszenia będą przyjmowane do końca 31 października 2015 r.

Ponadto trwają działania związane z promocją terenów inwestycyjnych, terenu NCT oraz postępowań przetargowych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew.

Na koniec miesiąca września z usług coworkingu korzysta 5 podmiotów, a w inkubatorze przedsiębiorczości jest 7 firm. Obecnie na terenie Domu Przedsiębiorcy jest pełne obłożenie dostępnej powierzchni biurowej zarówno w inkubatorze jak i strefie coworkingu.

W zakresie obsługi Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej przedsiębiorców z terenu miasta i powiatu tczewskiego oraz wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w miesiącu wrześniu zrealizowanych zostało pond 200 postępowań, w tym 23 spraw w CEIDG dotyczyło przedsiębiorców zamieszkałych poza terenem gminy miejskiej Tczew.

III. W zakresie spraw organizacyjnych, edukacji oraz spraw społecznych i pozostałych:

Biuro Rzecznika Prasowego.

● Miasto Tczew zdobyło II miejsce w ogólnopolskim konkursie Gmina Przyjazna Rowerzystom (edycja 2015)  – w kategorii gmin od 30 tys. do 100 tys. mieszkańców.

Konkurs organizowany jest przez PTTK, pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiej Organizacji Turystycznej.

W tej samej kategorii przed Tczewem znalazł się Piotrków Trybunalski, za nami – Kołobrzeg i Sopot.

Gminy uczestniczące w konkursie pytano m.in. o infrastrukturę ułatwiającą przemieszczanie się rowerzystom (drogi i szlaki  rowerowe, stojaki na rowery, tablice informacyjne), współpracę  z organizacjami pozarządowymi i innymi organizatorami imprez dla rowerzystów. Pytano również o działania  promocyjne zachęcające do uprawiania turystyki rowerowej na terenie gminy .

Wręczenie certyfikatów i wyróżnień nastąpi 25 września 2015 r. podczas VI edycji Międzynarodowych Targów Rowerowych BIKE-EXPO w Kielcach.

● Już po raz dziewiąty tczewianie wzięli udział w przejeździe rowerowym z okazji „Europejskiego dnia bez samochodu”

Impreza odbyła się w sobotę 19 września. Każdy z uczestników otrzymał kamizelkę i opaskę odblaskową oraz gwizdek – po to by rowerzystów było nie tylko widać, ale i słychać. Trasa przejazdu liczyła około 8,5 km. Po niespełna godzinie rowerzyści dotarli na metę, która  również znajdowała się na niecce czyżykowskiej. Na mecie, dla każdego rowerzysty była woda do picia i owoce, a dorośli mogli otrzymać alkotesty.

Na rowerzystów czekały też konkursy. Nagrody otrzymali najstarsi i najmłodsi rowerzyści. Była też nagroda za najładniej przystrojony rower.

Stowarzyszenie Rowerowy Tczew zorganizowało na terenie niecki zawody.

● Po przejeździe rowerowym nastąpił moment, na który czekały przedszkolaki – ogłoszone zostały wyniki konkursu plastycznego „Tczewskie przedszkolaki na rowery”.

Zadaniem dzieci było przygotowanie pracy (każde przedszkole mogło zgłosić jedną pracę zbiorową) promującej jazdę na rowerze. Do konkursu zgłosiło się 15 placówek. Komisja konkursowa przyznała trzy nagrody, zaś w podziękowaniu za udział i wkład pracy pozostałe przedszkola otrzymały gry edukacyjne.

Nagrody otrzymali:

- Nagroda I – 10 rowerków dziecięcych – Niepubliczne Przedszkole Muszelka

- Nagroda II – 5 hulajnóg – Niepubliczne Przedszkole Jodełka

- Nagroda III – 10 piłek dmuchanych do skakania – Publiczne Przedszkole nr 8.

● Konkurs „Wielki hipnotyzer – festiwalowe reminiscencje” – wyniki konkursu

Po raz pierwszy przy okazji Festiwalu Grzegorza Ciechowskiego In Memoriam zorganizowaliśmy konkurs fotograficzny, którego celem była promocja i prezentacja różnych działań artystycznych podczas XIV Festiwalu Grzegorza Ciechowskiego In Memoriam , który odbył się 21 sierpnia 2015 roku.

Wpłynęły trzy prace i wszystkie zostały nagrodzone. Nagrody finansowe otrzymali

Jacek Cherek,  Stanisław Borkowski, Artur Wirkus .