# I n f o r m a c j a

# z działalności Prezydenta Miasta

# za miesiąc październik 2015 r.

W omawianym okresie Prezydent Miasta podjął ogółem 43 zarządzenia, w tym z zakresu:

- gospodarki mieniem komunalnym		-        21

- spraw organizacyjnych			-	9

- centrum informatycznego			-	4

- budżetu					-	3

- spraw społecznych				-	2

- wspierania przedsiębiorczości		-	1

- rozwoju miasta				-	1

- inwestycji i remontów			-	1

- zamówień publicznych			-	1

I. W zakresie gospodarki mieniem komunalnym:

# Prezydent:

- zawarł:

- dziewięć aktów notarialnych w tym: dwa dotyczące sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom przy ulicach: Kolejowej i Królowej Jadwigi, dwa dotyczące sprzedaży                w trybie bezprzetargowym działek na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości położonych przy ulicach: Ceglarskiej i Wł. Broniewskiego, jeden dotyczący sprzedaży działki Wspólnocie Mieszkaniowej przy ulicy Kopernika, jeden dotyczący sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości przy ulicy Pileckiego, jeden dotyczący przejęcia od Spółdzielni Mieszkaniowej ulicy Jasińskiego, jeden dotyczący przejęcia od Skarbu Państwa w drodze darowizny działek położonych przy ulicach: Warsztatowej i 1 Maja oraz jeden dotyczący nieodpłatnego przejęcia od PKP prawa użytkowania wieczystego gruntu przeznaczonego pod drogę położonego przy ulicy Jagiellońskiej,

- siedemnaście umów dzierżawy gruntu w tym: dziewięć pod garaże przy ulicach: Targowej i Grunwaldzkiej, cztery pod zagospodarowanie zielenią przy ulicach: Armii Krajowej, Gryfa Pomorskiego i Ceglarskiej, dwie pod działalność handlową                          i składowanie przy ulicach: Jagiełły i Rokickiej, jedną pod usytuowanie wiaty śmietnikowej przy ulicy Polnej oraz jedną pod Cyrk Arlekin na terenie Bulwaru Nadwiślańskiego,

- dwie umowy użyczenia gruntu pod fontannę przy ulicy Franciszka Żwirki oraz na cele składowe Zakładu Usług Komunalnych przy ulicy Czatkowskiej,

- jedną ugodę w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu wykupu na raty lokalu mieszkalnego położonego w Tczewie przy ulicy Jagiellońskiej.

Ponadto Prezydent:

Wydał piętnaście decyzji w tym: trzynaście dotyczących umorzenia należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste i dzierżawę gruntu oraz dwie decyzje w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonych przy ulicach: Chełmońskiego oraz Pułaskiego,

Wyraził zgodę na zawarcie umów najmu i użyczenia lokali będących w trwałym zarządzie:

- Szkoły Podstawowej nr 12 – 21 umów,

- Szkoła Podstawowa nr 8 – 4 umowy,

- Gimnazjum nr 2 –  8 umów,

- Gimnazjum nr 1 – 2 umowy użyczenia auli,

Zaopiniował pozytywnie trzy wstępne podziały nieruchomości przy ulicach: Piaskowej, Mikołaja Reja i Jagiellońskiej oraz zatwierdził jeden podział nieruchomości przy ulicy Bałdowskiej,

Podjął zarządzenia m.in. w sprawie:

- sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej przy ulicy Partyzantów,

- sprzedaży w trybie bezprzetargowym z 90% bonifikatą gruntu w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przy ulicach Partyzantów,

- sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych przy ulicach: Armii Krajowej, Saperskiej, Al. Zwycięstwa i Kochanowskiego,

- sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości przyległych przy ulicach Nowowiejskiej i Mostowej  na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych,

- oddania w użyczenie nieruchomości zabudowanej położonej przy ulicy Dworcowej                 w drodze otwartego konkursu ofert pod nazwą „Dworcowa od nowa”,

- oddania w dzierżawę gruntu: pod Cyrk Arlekin na terenie Bulwaru Nadwiślańskiego, oraz pod usytuowanie wiat śmietnikowych przy ulicach: Sambora i Polnej,

- oddania w najem gruntu pod garażem przy ulicy Wojska Polskiego,

- nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Bolesława Chrobrego.

- W  zakresie, spraw komunalnych i inwestycji, planowania przestrzennego i rozwoju   miasta:

- w zakresie inwestycji i remontów:

- Przebudowa sali gimnastycznej  przy  SP nr 5 w Tczewie

W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w drodze przetargu nieograniczonego wybrane zostało do realizacji zadania Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „TAMUR” z siedzibą w Starogardzie Gdańskim 83-200, ul. Owidzka 20.

W dniu 22.04.2015 r. podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych za kwotę  1 365 168,44 zł brutto.

Termin realizacji zadania – 05.10.2015 r.

Zadanie zostało zrealizowane.

- Wykonanie izolacji pionowej w Szkole Podstawowej nr 7 w Tczewie

Pierwszy przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych został w dniu 31.03.2015 r. unieważniony.

Postępowanie o zamówienie publiczne na wybór Wykonawcy robót budowlanych zostało w dniu 08.04.2015 r. powtórzone. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 23.04.2015 r. Wpłynęły 4 oferty. W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w drodze przetargu nieograniczonego wybrano do realizacji zadania Zakład Usług Remontowo – Budowlanych „APOLLO” Piotr Lubecki ; Nowa Wieś 39/1,  Kościerzyna.

W dniu 15.05.2015 r. podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych za kwotę  683 199,99 zł brutto.

Zadanie zostało zrealizowane.

- Kanalizacja deszczowa ul. Królowej Jadwigi-dokumentacja projektowa

W dniu 26.01.2015 r. podpisana została umowa z panem Lechem Dojką na wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej w ul. Królowej Jadwigi za kwotę 17 000 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy- 12.06.2015 r.

Dokumentacja projektowa została wykonana. Złożony został wniosek do Starostwa Powiatowego o wydanie pozwolenia na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Królowej Jadwigi.

## Oczyszczenie rowów melioracyjnych, odcinka Kanału Młyńskiego oraz czyszczenie piaskowników w Tczewie

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy na oczyszczenie rowów melioracyjnych, odcinka Kanału Młyńskiego oraz czyszczenie piaskowników w Tczewie wyłoniono Firmę Usługową „RADEX” Radosław Wierzbicki, Międzyłęż 46, 83-122 Wielkie Walichnowy za kwotę 72 058,91 brutto.  Zadanie zostało zrealizowane.

- Wykonanie placu do ćwiczeń typu „Street Workout” na terenie rekreacyjnym w rejonie ul. Rokickiej i Alei Kociewskiej w Tczewie.

W dniu 05.06.2015 r. podpisana została umowa z firmą „ERFIT” Karolina Drożyńska , ul. Kartuska 47/11 Gdańsk na dostawę i montaż urządzeń sprawnościowych do ćwiczeń typu „Street Workout” .

Koszt realizacji-28 790 zł brutto

Zadanie zostało zrealizowane.

- Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Tczewie.

W dniu 09.07.2015r.  podpisana została umowa na  „Wykonanie dokumentacji projektowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Tczewie”. Dokumentację wykonuje „APA Projekt” Piotr Lewandowski , Tczew, ul. Sportowa 2/2 za kwotę  143 910 zł.

Termin realizacji umowy -21.12.2015 r.

Wykonawca przekazał koncepcję projektową (4 warianty) wraz z szacunkową wyceną w celu wyboru wariantu do dalszej realizacji.

Projektant wykonuje dokumentację projektową w oparciu o wybrany i zmodyfikowany przez Zamawiającego wariant.

- Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2015 r.

W dniu 27.03.2015 r. zakończyło się głosowanie mieszkańców Tczewa na projekty zgłoszone i pozytywnie zweryfikowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W dniu 03.04.2015 r. ogłoszona została lista projektów , które będą realizowane w Tczewie w roku 2015. Do realizacji przyjęto łącznie 29 projekty w ośmiu okręgach ( w tym 5 projektów dodatkowych po uzyskaniu oszczędności finansowych).

  - Ogrodzenie placu zabaw oraz siłowni na os. Witosa pomiędzy ul. A. Frycza – Modrzewskiego a ul. W. Broniewskiego oraz montaż słupa oświetleniowego.

W dniu 09.04.2015 r  podpisana został umowa na wykonanie ogrodzenia placu aktywności oraz montaż słupa oświetleniowego z firmą „ARTEL” Arkadiusz Abramczyk Knybawa, ul. Nadwiślańska 29 ,83-110 Tczew za kwotę 32 176,80 zł brutto.  Termin realizacji- 04.05. 2015 r.

Zadanie zostało wykonane.

  - Place zabaw:

- Wykonanie placu zabaw na osiedlu Bajkowym,

- Plac aktywności dla młodzieży między ul. A. Frycza – Modrzewskiego i ulicy W. Broniewskiego

- Teren rekreacyjny – niecka na osiedlu Czyżykowo,

- Plac zabaw na osiedlu TTBS, przy ul. gen. L. Okulickiego,

- Modernizacja placu zabaw przy ul. Portowców wraz z budową siłowni "pod chmurką",

- Rozbudowa placu zabaw przy ul. Spółdzielczej wraz z siłownią,

- Plac zabaw pomiędzy ul. J. Brzechwy i ul. Andersena (zadanie realizowane poza budżetem obywatelskim)

- Integracyjny plac zabaw przy ul. Grunwaldzkiej

W dniu 28.04.2015 r odbyło się otwarcie ofert.

- W dniu 03.06.2015 r. podpisana została umowa na wykonanie sześciu placów zabaw (za wyjątkiem placu zabaw przy ul. Grunwaldzkiej) z firmą ”APIS”  Jadwiga Oziębło ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarosław za kwotę 186 924,33 zł. Termin realizacji – 12.06.2015 r.

Zadanie zostało wykonane.

W dniu 23.06.2015 r. podpisana została umowa z firmą „ARTEL” Arkadiusz Abramczyk , Knybawa, ul. Nadwiślańska 29, 83-110 Tczew na wykonanie „Ogrodzenia trzech placów zabaw przy ul. Spółdzielczej, przy ul. Portowców, oraz przy ul. Andersena za kwotę 25 957 zł.

Termin realizacji zadania-13.07.2015 r.

Zadanie zostało wykonane.

W dniu 15.06.2015 r. podpisana została umowa na realizację placu zabaw przy ul. Grunwaldzkiej z firmą „SATERNUS SERVICE” Sp. z o.o. ul. Nowa 32, 41-500 Chorzów za kwotę -64 481,70 zł. Termin realizacji -10.08.2015 r.

Zadanie zostało wykonane.

W dniu 08.05.2015 r. podpisana została umowa z firmą  ZPHiU  „POWER-POL” Henryk Grenz , ul. Polna 9, 83-110 Tczew na wykonanie oświetlenia placu zabaw przy ul. Spółdzielczej w Tczewie w ramach projektu ”Rozbudowa placu zabaw przy ul. Spółdzielczej wraz z siłownią”.

Koszt realizacji zadania- 8 918,12 zł.

Termin realizacji zadania- 29.05.2015 r.

Zadanie zostało wykonane.

W dniu 01.06.2015 r. podpisana została umowa z firmą „ERFIT” Karolina Drożyńska , ul. Kartuska 47/11 Gdańsk na „Urządzenie placu do ćwiczeń „Street Workout” na terenie miejskim w rejonie ul. Broniewskiego i Modrzewskiego w Tczewie” za kwotę – 28 790 zł.

Termin realizacji zadania-05.06.2015 r.

Zadanie zostało wykonane.

  - Siłownie pod chmurką:

- Teren rekreacyjny – niecka na osiedlu Czyżykowo,

- Siłownia "pod chmurką" na placu przy ul. Wąskiej,

- Siłownia "pod chmurką" przy ul. Armii Krajowej 59-61,

- Modernizacja placu zabaw przy ul. Portowców wraz z budową siłowni "pod chmurką",

- Rozbudowa placu zabaw przy ul. Spółdzielczej wraz z siłownią

W dniu 04.05.2015 r.  odbyło się otwarcie ofert na dostawę i montaż siłowni.

Do realizacji wybrana została firma „Fit Park” Sp. z o.o. –Sp.k. , 87-100 Toruń, ul. Powstańców Wielkopolskich 74.

Koszt realizacji -75 517,08 zł

Termin zakończenia zadania- 09.06.2015 r.

Zadanie zostało wykonane.

  - Remont schodów w skarpie, w sąsiedztwie budynku nr 20 przy al. Zwycięstwa od strony ul. Wojska Polskiego.

W dniu 05.05.2015 r. podpisana została umowa z Wykonawcą robót , którą jest  firma  PPUH „PROFIT” Wojciech Kusa, 83-110 Tczew, ul. Rejtana 1.

Koszt realizacji zadania -37 175,91 zł

Termin realizacji -29.05.2015 r.

Zadanie zostało zakończone.

  - Oświetlenie ciągu pieszego położonego wzdłuż ul. Orzeszkowej 1-5 od strony niecki

W dniu 06.05.2015 r. podpisana została umowa z Biurem Projektów Elektrycznych  „ELUX”  Edward Fijałkowski , 83-110 Tczew, ul. Tetmajera 4C/7  na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ciągu pieszego przy ul. Orzeszkowej w Tczewie.

Koszt realizacj-6 642 zł brutto

Termin realizacji-31.08.2015 r.

Zadanie zostało wykonane.

  - Modernizacje  chodników

- „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury pieszej (chodniki) w sąsiedztwie budynków wspólnotowych Jurgo”

- „Remont chodnika obok przychodni lekarskiej przy ul. Niepodległości”

- „Remont chodnika przy Al. Zwycięstwa 20”

- „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury pieszej (chodniki) w sąsiedztwie budynku przy ul. Armii Krajowej”

W dniu 13.07.2015 r.  została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem-Produkcyjno-Usługowo-Handlowym „PROFIT” Wojciech Kusa , ul. Rejtana 1, 83-110 Tczew na wykonanie wszystkich wymienionych wyżej chodników.

Kwota umowy wynosi- 168 000 zł.

Termin realizacji umowy- 01.08.2015 r.

Zadanie zostało wykonane.

  - Obsadzenie szczytu skarpy żywopłotem ozdobnym przy Al. Zwycięstwa 18-20

W dniu 19.05.2015 r. została podpisana umowa z firmą „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. ul. Tczewska 35, 83-112 Lubiszewo na wykonanie nasadzeń żywopłotu.

Koszt realizacji -19 701,36 zł.

Termin realizacji-29.05.2015 r.

Zadanie zostało wykonane.

  - Ustawienie 2 szt. psich pakietów w rejonie Al. Zwycięstwa i ul. Sobieskiego

W dniu 20.05.2015 r. została podpisana umowa z firmą „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. ul. Tczewska 35, 83-112 Lubiszewo na montaż oraz 2 dystrybutorów na psie odchody w rejonie Al. Zwycięstwa i ul. Sobieskiego.

Koszt realizacji- 4 138 zł

Termin realizacji- 05.06.2015 r.

Zadanie zostało wykonane.

  - Bezpieczne przejście dla pieszych na ul. J. Dąbrowskiego

W dniu 08.05.2015 r. podpisana została umowa z firmą „Służba Drogowa” s.c. Wacław Kowalski, Sylwia Szutowicz, ul. Jagiellońska 56A, 83-110 Tczew na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z organizacją ruchu oraz budowę wyniesienia przejścia dla pieszych na ul. Jarosława Dąbrowskiego za kwotę 10 700 zł brutto. Termin realizacji zdania-24.07.2015 r.

Zadanie zostało wykonane.

  - Plac Aktywności dla Młodzieży (rozbudowa)

W ramach tego zadania zamontowano urządzenie zabawowe typu „linarium” (punkt 7.2) oraz wykonano montaż Street  Workout.

Zestaw sprawnościowy dostarczyła i zamontowała firma „ERFIT” Karolina Drożyńska , ul. Kartuska 47/11 , Gdańsk za kwotę 28 790 zł brutto.

  - Teren rekreacyjny-niecka na osiedlu Czyżykowo

W dniu 16.06.2015 r. podpisana została umowa z firmą „APA Projekt” z siedzibą w Tczewie przy ul. Sportowej 2/2 na wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu rekreacyjnego –niecki „Czyżykowo” w rejonie ul. Orzeszkowej .

Kwota realizacji – 7000 zł brutto.

Termin realizacji -30.06.2015 r.

Koncepcja została wykonana.

  - Parking przy ul. Ceglarskiej

W dniu 05.06.2015 r. podpisana została umowa z  firmą „APA Projekt” z siedzibą w Tczewie przy ul. Sportowej 2/2 na wykonanie projektu wykonawczego miejsc postojowych przy ul. Ceglarskiej w Tczewie.

Koszt realizacji projektu-2 460 zł  brutto

Termin realizacji projektu- 06.07.2015 r.

Projekt został wykonany.

W dniu 24.07.2015 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem-Produkcyjno-Usługowo-Handlowym „PROFIT” Wojciech Kusa , ul. Rejtana 1, 83-110 Tczew na wykonanie parkingu wraz z przebudową chodnika przy ul. Ceglarskiej w Tczewie za kwotę 59 819,55 zł brutto.

Termin realizacji zadania-21.08.2015 r.

Zadanie zostało wykonane.

  - Budowa boiska do siatkówki plażowej na bulwarze nadwiślańskim

W dniu 21.04.2015 r. podpisana została umowa z firmą „ARTEL” Abramczyk Arkadiusz, Knybawa, ul. Nadwiślańska 29, 83-110 Tczew na wykonanie boiska do piłki plażowej na bulwarze Nadwiślańskim w Tczewie.

Koszt realizacji zadania -25 215 zł brutto

Termin realizacji zadania -16.06.2015 r.

Zadanie zostało wykonane.

W dniu 23.10.2015 r. podpisana została umowa  z firmą „ARTEL” Abramczyk Arkadiusz, Knybawa, ul. Nadwiślańska 29, 83-110 Tczew na wykonanie ogrodzenia boiska do gry w siatkówkę plażową na Bulwarze Nadwiślańskim za kwotę 12 349,20 zł.

Termin realizacji zadania-10.11.2015 r.

  - Podwórkowa orkiestra-budowa muzycznego placu zabaw przy Świetlicy Środowiskowo-Sąsiedzkiej przy ul. Zamkowej 26

W dniu 14.07.2015 r. podpisana została umowa z firmą „EDUCARIUM” Sp. z o.o. , 85-451 Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 207 na dostawę i montaż urządzeń zabawowych- instrumentów muzycznych przy ul. Zamkowej 26 za kwotę 37 965,64 zł brutto.

Termin realizacji zadania-25.08.2015 r.

Zadanie zostało wykonane.

  - Poszerzenie parkingu od strony hydroforni kosztem zawężenia chodnika (Al. Zwycięstwa 19)

W dniu 23.06.2015 r. podpisana została umowa na poszerzenie parkingu z firmą „ARTEL” Arkadiusz Abramczyk, Knybawa ,ul. Nadwiślańska 29, 83-110 Tczew za kwotę 6 437,92 zł brutto.

Termin realizacji zadania-07.07.2015 r.

Zadanie zostało wykonane.

  - Rozwój i doposażenie placu zabaw i siłowni pod chmurką na terenie rekreacyjnym przy ul. Jana Stanisławskiego w Tczewie (środki pochodzące z oszczędności)

W ramach oszczędności z przetargów doposażona zostanie istniejąca siłownia zewnętrzna  na ul. Stanisławskiego w Tczewie.

W dniu 06.08.2015 r. podpisana została umowa z firmą „Fit Park” Sp. z o.o. –Sp.k. , 87-100 Toruń, ul. Powstańców Wielkopolskich 74 na dostawę i montaż sprzętu (urządzeń) do siłowni zewnętrznej przy ul. Stanisławskiego w Tczewie za kwotę : 12 354,12 zł.

Termin realizacji- 03.09.2015 r.

Zadanie zostało wykonane.

  - Place zabaw (środki pochodzące z oszczędności):

- Plac zabaw na niecce Czyżykowskiej (doposażenie istniejącego placu zabaw  o jeden zestaw zabawowy)

- Plac zabaw przy ul. Armii Krajowej 51-53 (montaż jednego zestawu zabawowego)

- Plac zabaw przy ul. Przemysława II (montaż kilku urządzeń zabawowych)

W ramach oszczędności środków finansowych z przetargów ogłoszony został przetarg na dostawę i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw na niecce Czyżykowskiej , przy ul. Armii Krajowej 51-53 oraz przy ul. Przemysława II.

W dniu 07.09.2015 r. podpisana została umowa z firmą „INTER-FLORA”sp. z o.o. ,55-011 Siechnice, ul. Grabskiego 22 na „Dostawę wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Tczewa” za kwotę - 53 383,91 zł

Termin realizacji -26.09.2015 r.

Zadanie zostało wykonane.

  - Kładka pieszo-rowerowa nad Kanałem Młyńskim-etap I , (środki pochodzące z oszczędności)

Podpisano umowę z firmą  „PROVEM”  Eligiusz Michalak z  siedzibą  83-110 Gniszewo ul. Dębowa 2 na wykonanie projektu architektoniczno- budowlanego budowy kładki pieszo rowerowej nad Kanałem Młyńskim na obszarze dzielnicy Suchostrzygi w Tczewie, w ciągu  planowanej miejskiej ścieżki rowerowej za kwotę - 32 349 zł.

Termin realizacji –30.11.2015 r.

  - Wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę betonową przed budynkiem Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie (środki pochodzące z oszczędności)

W dniu 12.08.2015 r.  podpisana została umowa z „ZUP Eugeniusz Kościański” , ul. Rejtana 29, 83-110 Tczew na „Wymianę nawierzchni asfaltowej na kostkę betonową przed budynkiem Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie” za kwotę - 38 101,50 zł.

Termin wykonania - 30.09.2015 r.

Zadanie zostało wykonane.

- Zagospodarowanie terenu przy ul. Żwirki – II ETAP

W dniu 16.06.2015r. podpisana została umowa ze spółką „Zieleń

Miejska” Sp. z o.o. z siedzibą w Rokitkach przy ul. Tczewskiej 35,

83-112 Lubiszewo na dostawę i montaż urządzenia zabawowego –

ślizgu na zboczu górki na terenie skweru w rejonie ul. Żwirki i

Akacjowej w Tczewie.

Koszt realizacji zadania - 6 371,40 zł brutto.

Zadanie zostało wykonane.

W dniu 18.06.2015r. podpisana została umowa z  firmą

Przedsiębiorstwo Budowlane „MONOBET” z siedzibą w Tychach,

przy ul. Dojazdowej 7 na wykonanie nawierzchni poliuretanowej

na boisku osiedlowym, położonym w Tczewie przy ul. Żwirki.

Koszt realizacji zadania -41 574,00 zł brutto . Zadanie zostało wykonane.

- Rewitalizacja

W dniu 16.06.2015r. podpisana została umowa z  firmą

APA Projekt z siedzibą w Tczewie przy ul. Sportowej 2/2, na

Wykonanie koncepcji rewitalizacji parku im. Kopernika w Tczewie,

w rejonie ul. Wojska Polskiego i ul. 30-go Stycznia w Tczewie.

Koszt realizacji zadania -5 000,00 zł brutto

Zadanie zostało wykonane.

- Wykonanie  zadaszonego parkingu rowerowego przy dworcu PKP w Tczewie

Podpisana została umowa z firmą „Ziegler Studio” Sp. z o.o. , ul. Usługowa 2 ,55-330 Błonie na dostawę  dwóch jednostronnych zadaszonych wiat rowerowych oraz stojaków rowerowych na 30 rowerów.

Wartość umowy - 43 762,55 zł

Termin dostawy 05.10.2015 r.

Wiaty zostały dostarczone . W dniu 02.10.2015 r. podpisana została umowa na montaż wiat rowerowych przy ul. Pomorskiej z  firmą „ARTEL” Arkadiusz Abramczyk, Knybawa, ul. Nadwiślańska 29, 83-110 Tczew za kwotę 12 915 zł brutto. Termin wykonania zadania-14.10.2015 r.

Zadanie zostało wykonane.

-  w zakresie rozwoju miasta:

- PROJEKTY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH I WSPÓŁRPACA MERTOPOLITALNA

Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego starego miasta w Tczewie

Kontrola na zakończenie projektu, prowadzoną przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego została zakończona.

Modelowa Rewitalizacja Miast

Rewitalizacja Starego Miasta i jego historycznych przedmieść w Tczewie

W kwietniu 2015 roku, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) ogłosiło konkurs dotacji skierowany do jednostek samorządu terytorialnego pod tytułem: „Modelowa rewitalizacja miast”.

Dofinansowanie otrzyma nie więcej niż 20 najlepiej ocenionych projektów.

Na początku października w Bydgoszczy odbyły się warsztaty dla jst, gdzie omawiano diagnozę i obszar rewitalizacji. Celem warsztatu było zapoznanie uczestników z podstawowymi podejściami do diagnostyki i delimitacji obszarów zdegradowanych i wytyczania obszarów rewitalizacji.

Nowe centrum usługowe Tczewa na rzecz rozwoju Trójmiejskiego Obszaru Metropolitalnego

(Zespół do spraw marketingu nieruchomościami Gminy Miejskiej Tczew)

W dniu 20 października 2015 roku o godz. 10:00 w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie zespół zespołu ds. marketingu nieruchomościami Gminy Miejskiej Tczew zorganizował spotkanie z dostawcami mediów technicznych.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Tczewie, przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Tczewie oraz reprezentanci dostawców mediów technicznych.

Na spotkaniu przedstawiono teren inwestycyjny po dawnej jednostce wojskowej – NCT wraz z zarysem planu jego zagospodarowania, tereny dawnych sadów (Bałdowo), które będą przeznaczone pod działalność przemysłową, oraz teren po dawnym poligonie wojskowym, którego przeznaczeniem ma być działalność rekreacyjna.

W toku prezentacji wszystkich terenów podjęto dyskusję nt. możliwości dokonania przyłączy, warunków technicznych oraz czasu realizacji inwestycji uzbrojenia przyszłych terenów pod kątem oczekiwań inwestora.

Pozyskano również dane kontaktowe do poszczególnych osób, w celu stworzenia warunków do przyszłej współpracy.

Zespół pracuje również nad organizacją konferencji dotyczącej terenów inwestycyjnych miasta Tczewa. Konferencja planowana jest na 18.11.2015 r. 10:00 – 14:30 w Hotelu nad Wisłą – Knybawa.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Tczew

(Bez zmian) Na początku lipca 2015 roku, do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, złożono wniosek o płatność końcową.

Czyste powietrze Pomorza (edycja 2015); Czyste powietrze Tczewa (2015):

7 października 2015 roku została podpisana umowa dotacji z WFOSiGW w Gdańsku. Trwa przyjmowanie i analizowanie rozliczeń składanych przez mieszkańców.

Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I. Zadanie Gminy Miejskiej Tczew – budowa pomostów cumowniczych w Tczewie.

(Bez zmian) Trwa oczekiwanie na informację pokontrolną.

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2015)

Budowa ulicy Nowosuchostrzyckiej od skrzyżowania z ul. Żwirki do skrzyżowania z ulicą Jagiellońską w Tczewie (II etap)

Inwestycja jest realizowana zgodnie z harmonogramem. W październiku wpłynęła kolejna transza środków z refundacji.

Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-9 Wiślana Trasa Rowerowa

08.10.2015 r. w Urzędzie Miejskim w Tczewie odbyło się spotkanie dotyczące WTR R-9. Firma DS Consulting przedstawiła koncepcję oznakowania trasy i koszty. Uzgodniono, że Gmina Miejska Tczew, jako Lider wspólnie z Partnerami przeprowadza zamówienie publiczne na Studium Wykonalności, na oznakowanie i na zagospodarowanie miejsc postojowych.

Każda gmina indywidualnie robi przetarg na dokumentację techniczną i wykonanie inwestycji. Ostateczna kwestia przebiegu ścieżki przy ul. Czatkowskiej może ulec zmianie, gdyż Gmina Tczew zgłosiła chęć poprowadzenia ścieżki po wałach. Przebieg trasy ma zostać jeszcze doprecyzowany.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)

Dalsza współpraca z Obszarem Metropolitalnym oraz partnerami ZIT w zakresie przygotowywania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Zintegrowane Projekty Rewitalizacyjne:

- 9 października ogłoszone zostało przystąpienie do konsultacji społecznych, które trwać będą od 16 października do 16 listopada 2015 r. Mieszkańcy zachęcani są do wypełniania ankiety oraz składania uwag do raportu z delimitacji - wyznaczenia obszaru przeznaczonego do rewitalizacji. Jest to jeden z wielu etapów konsultacji społecznych.

- 12 października 2015 Ustawę o rewitalizacji przekazano Prezydentowi do podpisu. Ustawy nakłada szereg regulacji dotyczących procedur przygotowywania i uchwalania programu rewitalizacji. Gminny Zespół ds. Programu Rewitalizacji jest na bieżąco informowany o przyszłych uwarunkowaniach prawnych determinujących dalsze etapy prac.

- Trwają prace koncepcyjne nad wypracowaniem modelu zarządzania procesem rewitalizacji oraz monitorowania i ewaluacji.

- W najbliższym czasie przygotowywana będzie ogłoszenie o otwartym naborze partnera w ramach realizacji programu rewitalizacji. Celem partnerstwa będzie współpraca przy przygotowaniu i realizacji działań, którego przedmiotem będzie proces rewitalizacji społecznej mieszkańców.

Węzły integracyjne Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta wraz z trasami dojazdowymi:

(bez zmian) Gmina Miejska Tczew wyraziła wolę uczestnictwa na spotkaniu z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w celu omówienia zakresu inwestycji pod kątem zapisów Programowych, dotyczących między innymi, kwalifikowalności wydatków.

Kompleksowa Modernizacja Budynków Użyteczności Publicznej i Budynków Mieszkalnych (MEBUP):

(bez zmian) - Trwa wykonywanie audytów energetycznych dla budynków zgłoszonych do ZIT, przy uwzględnieniu wymogów określonych na spotkaniu w sierpniu, z koordynatorem zadania,

- Gmina Miejska Tczew na bieżąco współpracuje z koordynatorem zadania, przesyła stosowne dokumenty, udziela informacji itp.

TriPOLIS - Zintegrowany program współpracy inkubatorów przedsiębiorczości i parków naukowo-technologicznych w Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta:

Trwa oczekiwanie na dalsze instrukcje od koordynatora.

Jarmark Bożonarodzeniowy 2015

Trwa organizacja przedsięwzięcia oraz przyjmowanie wniosków od wystawców.

II.  DOKUMENTY PLANISTYCZNE

Trwają procedury zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa, w następujących rejonach:

- Procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa, w n/w rejonach:

- Projekt zmiany planu w rejonie ul. Kusocińskiego, Bałdowskiej i 30 Stycznia (stadion): stale pozostaje do rozstrzygnięcia sprawa uzgodnienia w zakresie ochrony konserwatorskiej. Minister  Kultury i Dziedzictwa Narodowego pismem DOZ-OAiK-660.589.2015.AR [05/18p] z dn. 22.07.2015 r. zawiadomił, iż termin rozpatrzenie zażalenia wydłuża się do dnia 31 października 2015 z racji konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Jednak już w dniu 25 września 2015 r. wpłynęło do tut. organu – Postanowienie znak: DOZ-OAiK-660.589.2015.AR [05/18] z dn.17.09.2015 – Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku. Na to postanowienie została wniesiona skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (pismo z dnia 5 października 2015 r.) za pośrednictwem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00 – 071 Warszawa.

- Sprawa sporządzenia planu dla obszaru dawnego poligonu w sąsiedztwie osiedla Górki w Tczewie: prace planistyczne zostały wstrzymane. Przystąpiono do zmiany Studium w obszarze poligonu, Rada Miejska w Tczewie w dniu 26 lutego 2015 r. podjęła uchwałę o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W obszar dawnego poligonu zostaną wprowadzone funkcje związane z rekreacją i sportem.

Na dzień 3 września została opracowana koncepcja programowo – przestrzenna.

Obecnie oczekujemy na Koncepcję Studium – termin wykonania z dnia 2 października 2015 r. przedłużono aneksem nr 1 z dn. 2.10.2015 r. na dzień 18 grudnia 2015 r.

- Teren dawnych koszar.

W dniu 27 sierpnia 2015 r. projekt uchwały został zatwierdzony na sesji rady Uchwałą Nr IX/67//2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Nowego Centrum Usługowego przy ul. Wojska Polskiego w Tczewie. Uchwała została przekazana do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku wraz z dokumentami formalno – prawnymi w celu sprawdzenia pod kątem zgodności procedury sporządzenia planu z prawem.

- Zmian planu miejscowego na podstawie wniosków osób i instytucji.

Trwają prace analityczne zgodnie z harmonogramem.  Powstanie koncepcji planu zaplanowano na m-c październik 2015 r.

Zadanie dwuletnie.

- Sady malinowskie

W toku prace projektowe. W m-cu lipcu ogłoszono i obwieszczono o przystąpieniu do opracowania planu. Termin na wnioski do planu minął w dniu 6 sierpnia 2015 r.

W dniu 16 października 2015 r. Wykonawca planu, podczas spotkania w urzędzie przedstawił projekt planu, wraz z propozycją dokonania zmiany w obszarze projektowanej drogi zbiorczej, biegnącej przez obszar planu od strony ul. Głowackiego do ul. Bałdowskiej w części dot. skrzyżowania, które wg projektanta (GPU Alter – Polis) należy przesunąć, ze względu na znaczne nakłady kosztów finansowych wykonania tej drogi. W spotkaniu uczestniczył projektant „Studium przebiegu drogi „Nowej Głowackiego” p. Tomasz Mackun, który wyraził swoją opinię przychylając się do stanowiska projektantów. W dniu 21 października otrzymaliśmy poprawiony w kwestii przebiegu tej drogi – projekt planu, który obecnie podlega wewnętrznemu sprawdzeniu i będzie stanowił przedmiot uzgadniania i opiniowania, w pierwszej kolejności trafi pod opinię MKUA.

Zadanie dwuletnie.

- Zamiany planów dotyczące przebiegu ul. Nowej Głowackiego.

Uchwały o przystąpieniu do zmiany planów dla realizacji inwestycji drogowej – budowy drogi Nowej Głowackiego, na odcinku od osiedla Górek przez tereny produkcyjne w rejonie ul. 30 stycznia przez teren tzw. „sadów bałdowskich”, zostały podjęte na sesji w dniu 24 września 2015 r.:

- Uchwała Nr X/72/2015 RM w Tczewie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w rejonie ul. Głowackiego, drogi krajowej Nr 91 i ul. 30 Stycznia w Tczewie

- Uchwała Nr X/71/2015 RM w Tczewie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w rejonie ul. Głowackiego w Tczewie

W dniu 25 września zawarto umowę na opracowanie zmiany planu miejscowego w rejonie ul. Głowackiego oraz w rejonie ul. 30 Stycznia w związku z planowanym tam przebiegiem drogi Nowej Głowackiego. Przekazano materiały wyjściowe do sporządzenia zmian. Wstępny projekt planu spodziewany jest w m-cu grudniu b.r., natomiast projekt zmiany  – styczeń 2016.

Uruchomiono procedurę Ogłoszenia w prasie i Obwieszczenia oraz Zawiadomienia (w prasie: Dz. B. 16.10.2015). Termin na składanie wniosków do zmiany planów do 9 listopada 2015.

Zadanie dwuletnie.

Biuro Wspierania Przedsiębiorczości

Stałe konsultacje w październiku:

- konsultacje prawne - 2 terminy;

- konsultacje podatkowe - 1 termin;

- konsultacje z zakresu poszukiwania i pozyskiwania funduszy unijnych - 1 termin;

- konsultacje Lokalnego Punktu Informacyjnego funduszy europejskich prowadzone przez Lokalny Punkt Informacyjny z Malborka, zorganizowane po raz pierwszy w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020, kolejne spotkania i konsultacje zaplanowano już na miesiąc listopada;

- z zakresu ekonomii społecznej zorganizowanie z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego, w ramach Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion Metropolitalny i Nadwiślański” – 1termin;

- stałe dyżury Powiatowego Centrum Informacyjnego Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego oraz Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych.

14 i 28 października zorganizowaliśmy spotkanie dla miłośników gry Cashflow – lekcja 8,9, 10 z 10 Roberta Kiyosaki, na które przybyła młodzież ponadgimnazjalna z terenu miasta Tczewa, uczestnicy klubu Włącznik z Fundacji Pokolenia.

12 października odbyło się seminarium: Ekonomia Społeczna - Nowe perspektywy Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na lata 2015-2017.

19 października odbyło się seminarium: ABC przyszłego przedsiębiorcy skierowane do osób, które zamierzają założyć własną działalność.

23 października odbyło się szkolenie: Jak napisać dobry projekt? Generator Wniosków Aplikacyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, ponadto po szkoleniu miały miejsce otwarte konsultacje z zakresu poszukiwania funduszy unijnych.

1,15 i 22 października odbyły się spotkania, konsultacje i warsztaty z młodzieżą zainteresowaną udziałem w konkursie: Mój Biznesplan. Podczas spotkań młodzież miała nauczyć się zasad tworzenia modeli biznesowych oraz sprawdzić swój pierwszy pomysł na biznes. Efektem tych działań będą projekty biznesplanów złożone do obecnej edycji konkursu.

Od miesiąca listopada w Domu Przedsiębiorcy zacznie funkcjonować biuro konsultacyjne Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Konsultacje odbywać się będą raz w tygodniu. Działania mają na celu integrację środowiska przedsiębiorców i pracodawców, a także skupienie nowych podmiotów wokół izb oraz środowiska firm. Obecnie swoje konsultacje prowadzi w Domu Przedsiębiorcy również zrzeszenie Pracodawców Pomorza.

Trwają przygotowania do obchodów światowego tygodnia przedsiębiorczości, które w tym roku przypadają w dniach 16-20 listopada. Dom Przedsiębiorcy zaplanował na ten okres szkolenia, seminaria oraz konsultacje dla przedsiębiorców, międzyszkolne rozgrywki Cashflow dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz rozstrzygnięcie konkursów „Mój Biznesplan” oraz „Przedsiębiorca roku”.

Do końca miesiąca października przyjmowane są zgłoszenia do konkursu „Mój Biznesplan” oraz „Przedsiębiorca roku”. Rozstrzygnięcie zaplanowano na dzień 20 listopada, pod koniec obchodów światowego tygodnia przedsiębiorczości.

Ponadto trwają prace związane z promocją i marketingiem terenów inwestycyjnych,               w ramach których odbyło się w miesiącu październiku spotkanie z dostawcami wszystkich mediów technicznych, a tematem były możliwości uzbrojenia nowych terenów. Obecnie przygotowywana jest konferencja nt. obecnych terenów inwestycyjnych, którą zaplanowano na dzień 18 listopada.

Na koniec miesiąca października z usług coworkingu korzysta 5 podmiotów, a w inkubatorze przedsiębiorczości jest 7 firm. Obecnie jest pełne obłożenie zarówno w pomieszczeniach coworkingu jak i inkubatora. Na bieżąco przyjmowane są wnioski o przyjęcie nowych podmiotów.

W zakresie obsługi Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej przedsiębiorców z terenu miasta i powiatu tczewskiego oraz wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w miesiącu październiku zrealizowanych zostało pond 200 postępowań, w tym 52 sprawy w CEIDG dotyczyły przedsiębiorców zamieszkałych poza terenem gminy miejskiej Tczew.

III. W zakresie spraw organizacyjnych, edukacji oraz spraw społecznych i pozostałych:

Prezydent przyjął informację z realizacji zarządzeń podjętych w III kwartale 2015 roku.