# I n f o r m a c j a

# z działalności Prezydenta Miasta

# za miesiąc luty 2016 r.

W omawianym okresie Prezydent Miasta podjął ogółem 40 zarządzeń ,w tym z zakresu:

-   gospodarki mieniem komunalnym		- 22

- spraw organizacyjnych		     	-   5

- spraw społecznych				-   3

-     budżetu      		                         	-   3

-    spraw komunalnych				-   2

- spraw administracyjnych			-   2

- edukacji					-   1

- rozwoju miasta		      		-   1

- spraw obywatelskich				-   1

I. W zakresie gospodarki mieniem komunalnym:

# Prezydent:

- zawarł:

- dwa akty notarialne w tym: jeden dotyczący sprzedaży lokalu mieszkalnego jego najemcy przy ulicy Kochanowskiego oraz jeden dotyczący zamiany działek z osobami fizycznymi położonych przy ulicach: Grunwaldzkiej i Głowackiego,

- siedem umów dzierżawy gruntu w tym: pięć dotyczących zagospodarowania zielenią            i uprawy warzyw przy ulicy Malinowskiej, jedną dotyczącą usytuowania reklamy               w Parku im. Mikołaja Kopernika oraz jedną dotyczącą składowania ziemi przy ulicy Christiana Andersena,

- jedną umowę użyczenia części Bulwaru Nadwiślańskiego w celu organizacji zlotu aut japońskich,

- trzy ugody w tym: jedną w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu ratalnego wykupu lokalu mieszkalnego przy ulicy Kaszubskiej, jedną w prawie przesunięcia terminu spłaty oraz umorzenia odsetek z tytułu ratalnego wykupu lokalu mieszkalnego przy ulicy Wyzwolenia oraz jedną w sprawie umorzenia należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej przy ulicy Matejki,

- jedno porozumie o rozwiązaniu umowy najmu boksu handlowego nr 14 znajdującego się na hali targowej nr I przy ulicy Franciszka Żwirki.

Ponadto Prezydent:

- udzielił dwóch 50% bonifikat od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego,

- wydał jedną decyzję dotyczącą przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Tczewie przy ulicy Świętopełka,

- wyraził zgodę na zawarcie umowy najmu lokalu będącego w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej nr 12,

- uczestniczył w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o.,

-  podjął zarządzenia m.in. w sprawie:

- sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom przy ulicach: Kaszubskiej, Nowowiejskiej, Zamkowej, Jedności Narodu, Elżbiety, Saperskiej,

- ogłoszenia przetargu na sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych przy ulicach: Jagiellońskiej, Piotrowo, Pileckiego, Retmańskiej, Grunwaldzkiej, Stoczniowców, Nad Wisłą i Czerwonego Kapturka,

- sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych położonych przy ulicy Bolesława Prusa,

- ogłoszenia przetargu na najem boksu handlowego nr 14 znajdującego się na hali targowej nr I przy ulicy Franciszka Żwirki,

- nieskorzystania z prawa pierwokupu działki przy ulicy Stoczniowców.

- W  zakresie spraw komunalnych i inwestycji, rozwoju miasta i planowania przestrzennego:

- w zakresie spraw komunalnych i inwestycji

- Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.

Ogłoszone zostały wyniki głosowania na projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016. Poddanych pod głosowanie (pozytywnie zweryfikowanych)  zostało  37 projektów w ośmiu okręgach, na które przeznaczono łącznie kwotę 1 000 000 zł. Do realizacji przeszło 19 projektów.

Są to projekty dotyczące  między innymi : remontu chodników, budowy  miejsc postojowych, montażu siłowni zewnętrznych, budowy placów do ćwiczeń fizycznych typu „street workout”, budowy lub doposażenia placów zabaw, remontu schodów terenowych, wykonania projektów zagospodarowania terenu na teren rekreacyjno-wypoczynkowy, zakupie iluminacji świątecznej, budowie bieżni oraz skoczni do skoku w dal.

Na część projektów ogłoszone zostaną przetargi nieograniczone, część zadań realizowanych będzie procedurą zamówień publicznych „uproszczoną” (powyżej 50 000 zł do 30 000 euro), część zadań zostanie zleconych poza ustawą ) art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Obecnie trwają prace związane z uszczegółowieniem i opisem przedmiotu zamówienia dla poszczególnych projektów, prowadzone są rozmowy z autorami projektów do budżetu obywatelskiego, z wykonawcami, z projektantami.

W dniu 19.02.2016 r. złożony został wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż siłowni zewnętrznych. Trwają prace związane z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego.

Wszczęto również procedurę wyboru wykonawcy na trzy projekty dotyczące remontu schodów terenowych przy Alei Zwycięstwa.

Pozostałe zadania, które maja być realizowane w ramach budżetu obywatelskiego są w trakcie przygotowań do przeprowadzenia procedur przetargowych lub  realizacji.

- Wykonanie dokumentacji projektowej dla termomodernizacji  budynku  użyteczności publicznej –  Szkoły Podstawowej Nr 10

Umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego dla termomodernizacji  budynku  użyteczności publicznej –  Szkoły Podstawowej Nr 10 podpisano dnia 15.12.2015r. z  Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym TAROS  z siedzibą w Gdańsku. Termin wykonania do 210 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

- Wykonanie dokumentacji projektowej dla termomodernizacji  budynku  użyteczności publicznej – Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2

Umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego dla termomodernizacji  budynku  użyteczności publicznej –  Szkoły Podstawowej Nr 10 podpisano dnia 14.12.2015r. z CONSTRUCTION & BUSINESS PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu . Termin wykonania do 190 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

- Wykonanie dokumentacji projektowej dla termomodernizacji  budynku  użyteczności publicznej –  Szkoły Podstawowej Nr 8

Umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego dla termomodernizacji  budynku  użyteczności publicznej –  Szkoły Podstawowej Nr 10 podpisano dnia 14.12.2015r. z CONSTRUCTION & BUSINESS PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu . Termin wykonania do 190 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

- Wykonanie dokumentacji projektowej dla termomodernizacji  budynku  użyteczności publicznej –  Gimnazjum Nr 3

Umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego dla termomodernizacji  budynku  użyteczności publicznej –  Szkoły Podstawowej Nr 10 podpisano dnia 14.12.2015r. z CONSTRUCTION & BUSINESS PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu . Termin wykonania do 190 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

6.  Modernizacja oświetlenia w   Gimnazjum Nr 2

Dokumentacja projektowa jest zlecona i przygotowywana przez Gimnazjum Nr 2. Planowane zakończenie prac projektowo – kosztorysowych nastąpi dnia 04.03.2016r. Po tym terminie nastąpi przekazanie dokumentacji przez Gimnazjum Nr 2 .

-  w zakresie rozwoju miasta i planowania przestrzennego

- PROJEKTY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH I WSPÓŁRPACA MERTOPOLITALNA

Modelowa Rewitalizacja Miast

Rewitalizacja Starego Miasta i jego historycznych przedmieść w Tczewie

W kwietniu 2015 roku, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) ogłosiło konkurs dotacji skierowany do jednostek samorządu terytorialnego pod tytułem: „Modelowa rewitalizacja miast”.

Gmina Miejska Tczew brała udział w tym konkursie, po zakwalifikowaniu się do II etapu, który polegał na opracowaniu docelowego wniosku o wsparcie przygotowania gminnego programu rewitalizacji i modelu rewitalizacji. Został on ostatecznie złożony w styczniu 2016 roku. Konkurs wymagał wskazania głównego tematu i naszym przypadku jest to: Ożywienie gospodarcze i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej.

Konkurs dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania Programów Rewitalizacji (organizator: Zarząd Województwa Pomorskiego oraz Minister Infrastruktury i Rozwoju)

Jest to równoległy konkurs na wsparcie przygotowania gminnego programu rewitalizacji, adresowany do wszystkich zainteresowanych miast w województwie, jednak o mniejszym zakresie tematycznym i zadaniowym. Wniosek był złożony w grudniu i obecnie podlega ocenie.

Na prośbę Komisji Konkursowej doprecyzowano pozycje kosztowe Szczegółowego budżetu projektu, stanowiącego Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie dotacji. Trwa oczekiwanie na wyniki konkursu.

W przypadku ewentualnego powodzenia w oby konkursach (które dla nas są alternatywne), będzie realizowany projekt ministerialny.

Nowe centrum usługowe Tczewa na rzecz rozwoju Trójmiejskiego Obszaru Metropolitalnego - Zespół do spraw terenów inwestycyjnych Gminy Miejskiej Tczew.

Zespół ds. terenów inwestycyjnych pracuje nad dalszymi działaniami marketingowo-promocyjnymi.

Zespół kontynuuje prace nad przygotowaniem ofert inwestycyjnych oraz sposobu ich promowania terenów.

Czyste powietrze Pomorza (edycja 2016); Czyste powietrze Tczewa (2016):

Trwa przygotowywanie konkursu „Czyste powietrze Tczewa (edycja 2016)”. Przygotowano projekt uchwały, regulamin i wzór wniosku o dofinansowanie.

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2015)

Budowa ulicy Nowosuchostrzyckiej od skrzyżowania z ul. Żwirki do skrzyżowania z ulicą Jagiellońską w Tczewie (II etap)

W styczniu 2016 roku złożono do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego sprawozdanie z realizacji zadania.

Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-9 Wiślana Trasa Rowerowa

Przesłano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, zaktualizowane: kosztorys i zakres inwestycji (w tym zmiana przebiegu trasy rowerowej przez Miasto Tczew). 16.02.2016 r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)

Dalsza współpraca z Obszarem Metropolitalnym oraz partnerami ZIT w zakresie przygotowywania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Zintegrowane Projekty Rewitalizacyjne:

1. Przygotowano uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Tczewa,

2. Trwa realizacja konsultacji społecznych na Zatorzu i Starym Mieście.

a) Przystąpiono do realizacji konsultacji społecznych dotyczących założeń Gminnego Programu Rewitalizacji Tczewa (01.01 – 31.03.2016 r.):

- Spotkanie otwarte z przedsiębiorcami z terenu Tczewa w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie, ul.

Obrońców Westerplatte 3, 11 lutego 2016 roku o godz. 17:00,

- Spotkanie otwarte z przedstawicielami NGO i grupami nieformalnymi w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie, ul. Obrońców Westerplatte 3, 18 lutego 2016 roku o godz. 17:00,

- Spacer studyjny na terenie: Zatorza w terminie 21 lutego 2016 roku o godz. 15:00 (miejsce

spotkania - plac zabaw przy wyjściu z Dworca PKP od strony ul. Kolejowej),

- Spacer studyjny na terenie Starego Miasta w terminie 28 lutego 2016 roku o godz. 15:00 (miejsce spotkania - parking przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tczewie, ul. J. Dąbrowskiego 6),

- Spotkanie otwarte z mieszkańcami Miasta Tczewa, w formie warsztatów. Spotkanie odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tczewie przy ul. J. Dąbrowskiego 6, w dniu 10 marca 2016 roku oraz w dniu 18 marca w Gimnazjum nr 2 przy ul. Południowej 6 w Tczewie.

b) Przystąpiono do realizacji konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (22.02 – 22.03.2016 r.).

3. Trwają prace nad koncepcją modelu zarządzania procesem rewitalizacji oraz jego monitorowania i ewaluacji.

4. Kontynuowane są prace koncepcyjne nad przygotowaniem procedury i wyborem partnera pozarządowego w ramach przygotowania, wdrożenia i realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji oraz ogólnie, współpracy przy realizowaniu zadań rewitalizacyjnych.

a) Przygotowano projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

6. Kontynuowane są prace nad zakresem działań Gminy Miejskiej Tczew w zakresie rewitalizacji społecznej w tym, zmierzające do zawarcia umowy partnerskiej z Lokalnym Liderem, realizującym rewitalizację społeczną na obszarze powiatu tczewskiego (projekt: Lokalny System Aktywizacji Społeczno- Zawodowej).

Węzły integracyjne Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta wraz z trasami dojazdowymi:

Odbywa się bieżący monitoring oraz aktualizacja informacji na temat planowanego zadania. Przedstawiono koordynatorowi dane dotyczące aktualnego stanu przygotowania oraz proponowanego terminu realizacji inwestycji.

Kompleksowa Modernizacja Budynków Użyteczności Publicznej i Budynków Mieszkalnych (MEBUP):

Przekazano koordynatorowi zestawienie dotyczące wykonania działań termomodernizacyjnych w Gminie Tczew, określonych na podstawie posiadanych audytów.

W  ostatnim czasie został dokonany podział w ramach partnerstwa ZIT.

II.  DOKUMENTY PLANISTYCZNE

Trwają procedury zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa, w następujących rejonach:

- Procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa - projekt zmiany planu w rejonie ul. Kusocińskiego, Bałdowskiej i 30 Stycznia (stadion) -  pozostaje do rozstrzygnięcia sprawa uzgodnienia w zakresie ochrony konserwatorskiej. Dnia 9 lutego 2016 r. sekretariat WSA w Warszawie sporządził odpis wyroku wraz z uzasadnieniem WSA w W-wie po rozpoznaniu w trybie uproszczonym z dniu 16 grudnia 2015 r. sprawy ze skargi Prezydenta Miasta Tczewa na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 września 2015 r., skargę oddalając.

- Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa – dot. sporządzenia planu dla obszaru dawnego poligonu w sąsiedztwie osiedla Górki w Tczewie: prace planistyczne zostały wstrzymane. Przystąpiono do zmiany Studium w obszarze poligonu, Rada Miejska w Tczewie w dniu 26 lutego 2015 r. podjęła uchwałę o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W obszar dawnego poligonu zostaną wprowadzone funkcje związane z rekreacją i sportem.

W dniu 18 lutego odbyło się spotkanie z projektantem, na którym została uzgodniona zmiana terminu wykonania opracowania ze względu na zmiany przepisów (wynikających z wejścia w życie Art. 41 ustawy z dnia 9 października 2016 r. o rewitalizacji (Dz.U.2015.1777), które należy wziąć pod uwagę przy dokonywanych analizach w przedmiocie zamówienia.

- Zmian planu miejscowego na podstawie wniosków osób i instytucji.

W dniu 18 lutego odbyło się spotkanie z projektantem, na którym została uzgodniona zmiana terminu wykonania opracowania ze względu na zmiany przepisów (wynikających z wejścia w życie Art. 41 ustawy z dnia 9 października 2016 r. o rewitalizacji (Dz.U.2015.1777), które należy wziąć pod uwagę przy dokonywanych analizach w przedmiocie zamówienia.

- Sady Malinowskie – opracowanie miejscowego planu dla funkcji produkcyjno – przemysłowej.

W dniach od 29 lutego do 22 marca 2016 r. nastąpi wyłożenie projektu planu oraz Prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu. Dyskusja publiczna na temat zastosowanych rozwiązań zaplanowana jest na dzień 17 marca 2016 r. godz. 15.00. Termin na wniesienie uwag do dnia 6 kwietnia 2016 r.

- Zmiany planów dotyczące przebiegu ul. Nowej Głowackiego.

Uchwały o przystąpieniu do zmiany planów dla realizacji inwestycji drogowej – budowy drogi Nowej Głowackiego, na odcinku od osiedla Górek przez tereny produkcyjne w rejonie ul. 30 stycznia przez teren tzw. „sadów bałdowskich”, zostały podjęte na sesji w dniu 24 września 2015 r.:

- Uchwała Nr X/72/2015 RM w Tczewie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w rejonie ul. Głowackiego, drogi krajowej Nr 91 i ul. 30 Stycznia w Tczewie

- Uchwała Nr X/71/2015 RM w Tczewie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w rejonie ul. Głowackiego w Tczewie

Projekt zmiany planu wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko w dniu 17 marca 2016 r. zostanie przedłożony do zaopiniowania członkom MKUA. W dalszej kolejności nastąpi etap uzgadniania i opiniowania proj. planu.

- Inne prace wydziału:

- Dokonano ujednolicenia tekstu planu miejscowego. Ewentualny termin na wprowadzenie formalnie dokumentu do obiegu jest zależny od zakończenia zmian, toczących się obecnie (zakończenie prac przy w/w planach i zmianach). Dokument będzie systematycznie podlegał wprowadzaniu zmian, wynikających z wejścia w życie kolejnych zmian planu. Na dziś dokument jest materiałem wewnętrznym, służącym pracy wydziału.

- Dokonano analizy obecnie obowiązującego Studium pod kątem funkcji w nim zapisanych, a różnicy w ewentualnych przyszłych przedsięwzięciach planistycznych, które wymagać będą zmiany tego dokumentu, aby projektowane przez miasto przyszłe inwestycje były zgodne z zapisami Studium. Poniżej wymieniono te inwestycje, których realizacja będzie wymagała uprzedniej zmiany Studium:

W zakresie:

- przebiegu nowego układu komunikacyjnego związanego z zamknięciem użytkowania wiaduktu nad torami w ciągu ulicy 30 Stycznia;

- uwzględnienie w studium obszarów zagrożenia powodziowego;

- konieczność wskazania w studium obiektów handlowych o powierzchni pow. 	2000 m2;

- konieczność uwzględnienia w studium obszarów rewitalizacji określonych w ustawie o rewitalizacji, tzw. Specjalnych Stref Rewitalizacji, w celu prowadzenia na ich obszarach działań rewitalizacyjnych (określonych w art. 15 ust. 1 pkt 5), w okresie10 lat;

- lokalizowania urządzeń służących do produkcji biogazu.

Inne: do rozważenia sprawy związane z działalnością w obszarach linii kolejowych i terenów kolejowych.

Zachodzi także konieczność dokonania zmian planu w związku z obowiązkami wynikającymi z tzw. ustawy krajobrazowej.

Powyższe tematy wprowadzono jako zadania wydziału na rok 2016 dla których, w miarę akceptowania zadań, należy przeznaczyć środki finansowe na dokonanie stosownych zmian dokumentów planistycznych.

- Wydawane są na bieżąco wypisy i wyrysy z dokumentów planistycznych oraz zaświadczenia, udziela się informacji w zakresie przeznaczenia terenów, odbywa się rejestracja kopii decyzji pozwoleń na budowę i innych dokumentów w procedurze udzielania pozwoleń przez Starostwo Powiatowe.

- Prowadzona jest współpraca z MKZ w zakresie zmiany zapisów w miejscowym planie dotyczących obiektów będących w gminnej ewidencji zabytków dla przyszłej i obecnie prowadzonej procedury zmiany planu w przedmiocie GEZ.

Dom  Przedsiębiorcy

W miesiącu lutym odbyły się konsultacje:

- prawne (2 terminy);

- konsultacje z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych (1 termin);

- podatkowe (terminy);

- ponadto odbyły się dyżury przedstawicieli Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza oraz Pracodawców Pomorza;

2 lutego w Domu Przedsiębiorcy odbyło się szkolenie dla firm z zakresu zmian w prawie podatkowym, które weszły w życie po nowym roku.

11 lutego w Domu Przedsiębiorcy odbyły się konsultacje dla przedsiębiorców związane z przygotowaniami do nowej rewitalizacji os. starego miasta i zatorza.

26 lutego odbyło się szkolenie z zakresu prawa pracy skierowane do przedsiębiorców, omówione zostały zmiany które weszły w życie po nowym roku.

Do 10 marca trwa nabór wniosków w ramach konkursu RPO 5.7 nowe mikroprzedsiębiorstwa, trwają prace nad partnerskim wnioskiem instytucji otoczenia biznesu z naszego województwa w tym partnerów i Domu Przedsiębiorcy. Wstępne wyniki będą znane w II kwartale br. Wniosek zostanie złożony do 10 marca.

Ponadto trwają prace związane z marketingiem gospodarczym terenów inwestycyjnych, które postępują zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Na koniec miesiąca lutego w inkubatorze przedsiębiorczości przebywa 6 podmiotów, a z coworkingu korzysta 5 firm, wkrótce dołączy 6 podmiot. Obecnie trwa rekrutacja 3 nowych firm, a nowe podmioty rozpoczną inkubację na początku miesiąca marca.

W zakresie obsługi Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej przedsiębiorców z terenu miasta i powiatu tczewskiego oraz wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w miesiącu lutym zrealizowanych zostało blisko 300 postępowań. Trwa sprawdzanie oświadczeń złożonych przez przedsiębiorców oraz dokonanych przez nich wpłat.

III. W zakresie spraw organizacyjnych, edukacji oraz spraw społecznych i pozostałych:

- w zakresie edukacji:

- Przekazano do wiadomości rodziców informacje związane z naborem do przedszkoli, klas pierwszych szkół podstawowych oraz do klas zerowych w szkołach podstawowych. Nabór zostanie uruchomiony:

- 1 marca br. i potrwa do 22 marca br. dla kandydatów do klas pierwszych w szkołach podstawowych,

  - 1 marca br. i potrwa do 15 marca br. dla kandydatów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

- Przygotowana i przyjęta do realizacji została Nieobozowa Akcja Zima w ramach ferii zimowych. Z wypoczynku zimowego korzystają dzieci we wszystkich szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę od 15 lutego do 26 lutego 2016 r. w liczbie 871 dzieci.

Biuro Rzecznika Prasowego

● 8 lutego już po raz trzeci maturzyści zatańczyli poloneza na ulicach Starego Miasta. W wydarzeniu wzięło udział ok. 300 uczniów z 6 tczewskich szkół ponadgimnazjalnych. Inicjatorem poloneza jest Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące, a miasto od początku wspiera organizację imprezy. Tradycyjnie, maturzyści otrzymali pamiątkowe długopisy („matura napisze się sama”).

● Harcerska Orkiestra Dęta oraz Małgorzata Kruk to laureaci nagrody Kociewskie Pióro 2015. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 11 lutego w Borzechowie.

Nagroda przyznawana jest od 2005 r. tym, którzy swoją pracą literacką, publicystyczną i kulturalną zasłużyli się dla Kociewia. Harcerska Orkiestra Dęta została doceniona w kategorii animacja kultury, zaś Małgorzata Kruk za publicystykę. Nominację do nagrody otrzymała też Kamila Gillmeister, a wyróżnienie Stefan Kukowski.

● Ogłoszona została III edycja Konkursu Fotograficznego „Cztery pory roku w Tczewie – KALENDARZ 2017”.

W tej edycji nagrody będą nie rzeczowe, ale finansowe. Pula nagród to 3,5 tys. zł. Tak jak we wcześniejszych edycjach zdjęcia powinny przedstawiać Tczew w czterech porach roku. Mogą to być fotografie przedstawiające ciekawe, urokliwe miejsca, ale też wydarzenia plenerowe, imprezy. Zdjęcia nie muszą być wykonane w 2016 r., ale powinny przedstawiać stan aktualny.

Zwycięskie fotografie posłużą do wykonania kalendarza na 2017 rok.

Konkurs ma charakter otwarty.  Na prace konkursowe czekamy do 31 października 2016 r.