# I n f o r m a c j a

# z działalności Prezydenta Miasta

# za miesiąc marzec 2017 r.

W omawianym okresie Prezydent Miasta podjął ogółem 33  zarządzenia, w tym z zakresu:

- gospodarki mieniem komunalnym	-	13

- spraw organizacyjnych		-	  5

- rozwoju miasta			-	  4

- budżetu i podatków			-	  3

- spraw społecznych			-	  3

- zamówień publicznych		- 	  3

- edukacji				-             2

I. W zakresie gospodarki mieniem komunalnym:

# Prezydent:

zawarł:

- pięć aktów notarialnych w tym: dwa dotyczące sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom przy ulicy Wyzwolenia, jeden dotyczący sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej przy ulicy Suchostrzyckiej, jeden dotyczący sprzedaży                 w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości przy ulicy Stoczniowców oraz jeden dotyczący nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości gruntowych pod budowę drogi gminnej na terenie sadów przy ulicy Bałdowskiej.

- siedem umów dzierżawy gruntu w tym: pięć pod zagospodarowanie zielenią przy ulicach: Nowowiejskiej i Malinowskiej, jedną pod infrastrukturę techniczną Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. przy ulicy Jana Kolna oraz jedną pod usytuowanie wiat śmietnikowych przy ulicy Gryfa Pomorskiego.

- sześć umów użyczenia gruntu: cztery pod organizację imprez na terenie Bulwaru Nadwiślańskiego takich jak: „Festyn Samorządowo – Komunalny”, impreza motoryzacyjna, „Sobótki Tczewskie” oraz „Flyball – wyścigi psich sztafet – Tczew 2017”, oraz jedną dla Gimnazjum nr 2 a także jedną dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

- siedem aneksów do umów w tym: dwa dotyczące umów dzierżawy gruntu położnego przy ulicy F. Żwirki oraz na Skwerze 750- lecia miasta Tczewa, a także pięć dotyczących umów najmów boksów handlowych znajdujących się na hali targowej nr I przy ulicy F. Żwirki.

- jedno porozumienie w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy gruntu przy ulicy Nowowiejskiej.

- trzy ugody w tym: dwie dotyczące rozłożenia na raty należności z tytułu użytkowania wieczystego gruntu przy ulicach: Boya – Żeleńskiego i Zamkowej oraz jedną dotyczącą odroczenia terminu płatności należności z tytułu użytkowania wieczystego gruntu przy ulicy 30 Stycznia.

Wyraził zgodę na zawarcie dwóch umów użyczenia lokali będących w trwałym zarządzie Gimnazjum nr 1.

Udzielił szesnastu bonifikat od opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

Uczestniczył w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki ZWiK Sp. z o.o.

Zatwierdził podział nieruchomości przy ulicy Czatkowskiej.

Wystąpił do Rady Miejskiej z wnioskiem dotyczącym podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokali mieszkalnych.

Podjął zarządzenia m.in. w sprawie:

- oddania w dzierżawę gruntów pod zagospodarowanie zielenią przy ulicy Nowowiejskiej;

- nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości przy ulicy Kwiatowej;

- sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości przy Al. Solidarności.

II.  W  zakresie spraw komunalnych i inwestycji, planowania przestrzennego

i rozwoju miasta:

-  w zakresie inwestycji i remontów

- Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 r.

W roku 2017 r. na realizację projektów przeznaczona została kwota 1 mln zł do realizacji zadań w 12 okręgach miasta Tczewa

W dniach 02.01.2017 do 13.01.2017 r. odbywał się nabór wniosków z projektami do BO na 2017 r. Zgłoszonych zostało łącznie 40 projektów. Zakończono weryfikację projektów, która została przeprowadzona pod kątem spełniania wymogów regulaminu budżetu obywatelskiego.

W dniu 27.02.2017 r. ogłoszona została lista  projektów, które spełniły wymogi postawione w regulaminie Budżetu Obywatelskiego na 2017 r.

W dniu 28.02.2017 r. rozpoczęło się głosowanie na zakwalifikowane projekty. Głosowanie zakończyło się w dniu 15.03.2017 r.

Obecnie trwa liczenie głosów oddanych na poszczególne projekty. Ogłoszenie wyników budżetu Obywatelskiego na 2017 r. przewidziane jest na 06.04.2017 r.

- Przebudowa istniejącego placu zabaw przy ul. Łąkowej –rewitalizacja

W dniu 28.12.2016 r. zlecona została do wykonania mapa do celów projektowych terenu przy ul. Łąkowej w Tczewie  firmie „ARC-Studio” Łukasz Huszczo, 83-110 Tczew,  ul. Jagiellońska 56 A za kwotę 1230 zł brutto  z terminem realizacji do dnia 20.01.2017 r. Mapa została wykonana.

W dniu 03.01.2017 r podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy ul. Łąkowej w Tczewie na plac zabaw. Umowa została podpisana z Pracownią Projektową „PUKKA” Katarzyna Karolczuk , ul. Reymonta 24, 83-110 Tczew za kwotę 8 000 zł brutto . Termin realizacji przedmiotu umowy -07.02.2017 r.

W dniu 13.01.2017 r. Projektant przekazał koncepcję projektową w celu przeprowadzenia  konsultacji społecznych.

Dokumentacja projektowa została wykonana i odebrana.

- Zagospodarowanie terenu zielonego na os. Staszica

W dniu 03.02.2017 r. zlecone zostały do wykonania badania geotechniczne pod budowę toru rowerowego typu „pumptrack” , jednego z elementów zagospodarowania terenu na teren rekreacyjno –sportowy przy ul. Flisaków. Badania wykonuje Przedsiębiorstwo Geologiczne „AQUA” Jacek Kuciaba, Jagatowo, ul. Południowa 28, 83-010 Straszyn za kwotę 922,50 zł. Termin realizacji zamówienia  - 27.02.2017 r.  Zlecenie zostało zrealizowane.

- Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Ch. Andersena os. Bajkowe

W dniu 02.03.2017 r. zlecone zostały badania geotechniczne na potrzeby zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Ch. Andersena w Tczewie, dz. nr 158/1 obręb 11. Badania wykonało Przedsiębiorstwo Geologiczne „AQUA” Jacek Kuciaba, Jagatowo, ul. Południowa 28, 83-010 Straszyn za kwotę 2 158,65 zł. Termin realizacji zamówienia  - 15.03.2017 r.  Zlecenie zostało zrealizowane.

- Dokumentacja na przebudowę pomieszczeń FIS przy ul. Łaziennej 5- rewitalizacja

W dniu 04.01.2017 r podpisana została umowa na wykonanie  dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego dla przebudowy pomieszczeń FIS w budynku przy ul. Łaziennej 5 w Tczewie – rewitalizacja.  Umowa została podpisana z Pracownią Projektową „RICHERT”,
z siedzibą przy ul. Broniewskiego 5, 83-110 Tczew za kwotę 4 950 zł brutto.

W dniu 10.02.2017r. Projektant przekazał dokumentację projektową przebudowy pomieszczeń FIS.

- Dokumentacja na przebudowę budynku przy ul. Podgórnej 8 – rewitalizacja

W dniu 04.01.2017 r podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego  przebudowy wraz z remontem budynku przy ul. Podgórnej 8 w Tczewie. Umowa została podpisana z Pracownią Projektową „RICHERT”, z siedzibą przy ul. Broniewskiego 5, 83-110 Tczew za kwotę 19 900 zł brutto.

Dokumentacja projektowa została przekazana w dniu 10.02.2017 r. wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Tczewie. Postępowanie o wydanie pozwolenia w toku.

- Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 8

W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniony został  wykonawca robót-firma RESTEKS Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie za  kwotę  4 000 000 zł. Umowę
z Wykonawcą podpisano w dniu 23.11.2016 r.

Wprowadzenie na budowę nastąpiło w dniu 24.11.2016 r.

Planowany termin realizacji 25.08.2017r.

Wykonano większość robót ziemnych, ławy i stopy fundamentowe.

Wykonano część podziemnych instalacji elektrycznych i sanitarnych.

Wymurowano ściany, zmontowano konstrukcję stalową oraz wykonano stropy. Wykonano część elewacji z płyt warstwowych, rozpoczęto roboty elektroinstalacyjne i sanitarne wewnątrz budynku. Wykonano podłoże z blachy trapezowej pod pokrycie dachowe. Zamontowano stolarkę aluminiową. W chwili obecnej trwają prace związane z wykonaniem elewacji oraz dachu.

- Wykonanie termomodernizacji  budynku  użyteczności publicznej –  Szkoły Podstawowej Nr 10

W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 11.08.2016 r. podpisana została umowa z Firmą Projektowo - Wykonawczą „OBIEKT ” Gabriela Sala, 86-300 Grudziądz, ul. Szosa Toruńska 49 na „Wykonanie termomodernizacji  budynku Szkoły Podstawowej Nr 10”  z terminem realizacji do dnia 25.07.2017 r.

Prace w toku zgodnie z harmonogramem robót. Wykonano 100% docieplenia ścian zewnętrznych wraz z warstwą podkładową pod tynk zewnętrzny, wymieniono okna w sali gimnastycznej oraz przeprowadzono remonty kominów. Wykonane zostały roboty związane z adaptacją instalacji elektrycznej., rozpoczęto wewnętrzne roboty sanitarne.

Wykonano większość robót sanitarnych. Wykonano docieplenie dachu szkoły, obecnie trwają roboty związane z wykonaniem pokrycia dachowego. Rozpoczęto roboty związane z  dociepleniem ścian piwnic. Przewidywany termin zakończenia robót lipiec 2017r.

- Wykonanie termomodernizacji  dwóch budynków  użyteczności publicznej –  Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum nr 3 w Tczewie.

W grudniu 2016 złożono do Wydziału Zamówień Publicznych wniosek
w sprawie przeprowadzenia termomodernizacji dwóch następnych obiektów: Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 i Gimnazjum nr 3 w Tczewie.

W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniony został  wykonawca robót-firma KOGA INWESTYCJE BUDOWLANE Sp. z o.o. S. K. z siedzibą w Bydgoszczy za  kwotę odpowiednio: dla Szkoły Podstawowej nr 2 – 1 649 620,43 zł , dla Gimnazjum nr 3 – 3.997.197,01 zł.

Umowy z Wykonawcą podpisano w dniu 03.03.2017 r.

Planowany termin realizacji: dla Szkoły Podstawowej nr 2 - 29.08.2017r. , dla Gimnazjum nr 3 - 30.07.2018r.

- Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej – Rewitalizacja

Trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwają konsultacje odnośnie przewidywanego zakresu dokumentacji projektowej i ewentualnej aktualizacji koncepcji.

- Kładka pieszo – rowerowa nad Kanałem Młyńskim  na obszarze osiedla Zatorze w Tczewie

Została zlecona dokumentacja projektowa  budowy kładki pieszo - rowerowej nad Kanałem Młyńskim na obszarze osiedla Zatorze  w Tczewie  z terminem wykonania  do 14.03.2017r . Dokumentacja projektowa została przekazana w  wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Tczewie. Postępowanie o wydanie pozwolenia w toku.

- Dokumentacja na adaptację budynku przy ul. Elżbiety  19 B – rewitalizacja

W wyniku postępowania  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na: Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” adaptacji budynku przy ul. Elżbiety 19 B w Tczewie nastąpiło otwarcie ofert  w dniu  27.03.2017r.

Wpłynęły dwie oferty.

- Budowa sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody
z osiedla Prątnica.

W styczniu 2017r.  złożono do Wydziału Zamówień Publicznych wniosek
w sprawie  budowy sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z osiedla Prątnica.

Po zakończeniu procedur przetargowych, w dniu 13.03.2017r. podpisano umowę z wykonawcą- firmą Markan s. c. z Lubiszewa - na kwotę realizacji zadania: 268300zł brutto. Zgodnie z umową Wykonawca zobowiązał się wykonać powierzone zadanie do 15.05.2017r.

W dniu 23.03.2017r. odbyło się przekazanie placu budowy wykonawcy przy  udziale przedstawicieli między innymi: ZUK, ZWIK, MZD.

- Wykonanie termomodernizacji  budynku  użyteczności publicznej –  Przedszkola nr 8 w Tczewie.

W dniu 23.03.2017r. ogłoszono przetarg w sprawie przeprowadzenia termomodernizacji budynku Przedszkola nr 8 w Tczewie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.04.2017r.

-   w zakresie planowania przestrzennego i rozwoju miasta

- PROGRAMY I PROJEKTY

Wdrożenie na obszarze województwa pomorskiego wspólnego dla wszystkich organizatorów transportu, operatorów i przewoźników – systemu poboru opłat za przewozy w transporcie zbiorowym oraz jednolitej informacji pasażerskiej

4 stycznia 2017 roku została podpisana przez Gminę Miejską Tczew deklaracja przystąpienia do Programu.

Program Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2016

(Sala sportowa przy Szkole Podstawowej Nr 8)

Została podpisana umowa o dofinansowanie. Inwestycja jest realizowana zgodnie z harmonogramem. Trwa pozyskiwanie dokumentów w celu przedłożenia kolejnych wniosków o płatność.

Konkurs dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania Programów Rewitalizacji (organizator: Zarząd Województwa Pomorskiego oraz Minister Infrastruktury i Rozwoju)

Działania w projekcie, polegające na wsparciu przygotowania programu rewitalizacji, zostały zakończone i  14.02.2017 r. złożono sprawozdanie końcowe wraz z wnioskiem o płatność. Trwa oczekiwanie na wynik weryfikacji oraz na przekazanie dotacji.

Edukacja Ogólna – Jakość Edukacji Ogólnej (skierowany do szkół podstawowych i gimnazjów)

RPO WP 2014 – 2020 OP 3.2.1

Sięgnijmy po więcej- rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew.

Złożono wniosek sprawozdawczy za okres 02.09.2016 – 31.01.2017 r. Gmina oczekuje na weryfikację sprawozdania. Zakończono rekrutację uczniów. Trwają niektóre postępowania o zamówienia publiczne dot. wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne. Kontynuacja rejestracji uczestników do systemu informatycznego EFS - SL2014.

Czyste powietrze Pomorza (edycja 2017); Czyste powietrze Tczewa (2017):

Przygotowano regulamin oraz załączniki do edycji 2017 Czystego Powietrza Tczewa. Do 28.04.2017 r. odbywa się nabór beneficjentów do zadania Czyste powietrze Tczewa 2017.

Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 – Partnerstwo Miasta Tczewa (Gmina Miejska Tczew – Partner Wiodący)

27 stycznia 2017 roku złożono wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami. Oczekujemy na uwagi do złożonego materiału. Na wezwanie, przekazano do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014 – 2020 informacje na temat stanu gotowości w kontekście posiadanej dokumentacji technicznej i pozwoleń na budowę, informacja dotyczyła całego Partnerstwa Tczewskiego.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)

Zintegrowane Projekty Rewitalizacyjne:

16 lutego 2017 roku złożono wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami do Sekretariatu ZIT, który jest zobowiązany przekazać dokumenty do Urzędu Marszałkowskiego. Trwają dalsze prace w kierunku pełnego przygotowania projektu. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną. Aktualnie wniosek poddany jest ocenie wykonalności, do której składa się wyjaśnienia.

Węzły integracyjne Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta wraz z trasami dojazdowymi

(Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi):

16 lutego 2017 roku złożono wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami do Sekretariatu ZIT, który jest zobowiązany przekazać dokumenty do Urzędu Marszałkowskiego. Trwają dalsze prace w kierunku pełnego przygotowania projektu. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną. Aktualnie wniosek poddany jest ocenie wykonalności, do której składa się wyjaśnienia.

Kompleksowa Modernizacja Budynków Użyteczności Publicznej i Budynków Mieszkalnych (MEBUP):

Wniosek złożony w grudniu. Wniosek uzyskał ocenę formalną i zakończono wyjaśnienia dla oceny wykonalności. Oczekujemy na ostateczny wynik oceny.

- DOKUMENTY PLANISTYCZNE

Trwają procedury zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa, w następujących rejonach:

- Procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa, w rejonie ul. Kusocińskiego, Bałdowskiej i 30 Stycznia (stadion)

-  pozostaje do rozstrzygnięcia sprawa uzgodnienia w zakresie ochrony konserwatorskiej.

W dniu 16 marca 2016 r. Prezydent wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem WSA w W-wie.

Stan bez zmian.

- Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa – dot. sporządzenia planu dla obszaru dawnego poligonu w sąsiedztwie osiedla Górki w Tczewie

W obszar dawnego poligonu zostaną wprowadzone funkcje związane z rekreacją i sportem.

Zmiana Studium została zatwierdzona uchwałą nr XXIV/194/2016 r. Rady Miejskiej, z dnia 24 listopada 2016 r.

Uchwała została skierowana do Wojewody celem sprawdzenia dokumentów formalno – prawnych i po uzyskaniu oceny została już opublikowana w SIP.

- Zmiana planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta (plan z roku 2005, ze zmianami w latach 2009, 2012, 2013, 2014, 2015) na podstawie wniosków osób i instytucji. Realizacja zmiany trwa od marca 2015 roku.

Projekt zmian planu został uzgodniony przez instytucje. Od 14 lutego do 6 marca trwało publiczne wyłożenie projektu, uwagi przyjmowano do 20 marca. Zostały one rozstrzygnięte i obecnie projekt jest kierowany do Rady Miejskiej celem podjęcia uchwały.

Dom Przedsiębiorcy

Stałe konsultacje:

- konsultacje z doradcą podatkowym: 2 terminy,

- konsultacje prawne: 2 terminy,

- konsultacje z zakresu poszukiwania i pozyskiwania funduszy unijnych zorganizowane przez Lokalne Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich z Malborka – 2 terminy

- dyżur Pracodawców Pomorza oddział Tczew,

- stałe dyżury Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego i Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych.

4 marca ruszyła druga edycja projektu „Akademia Menadżerki ” skierowanego do przedsiębiorczych kobiet, obejmuje ona cykl 4 warsztatowych spotkań mających na celu podniesienie wiedzy oraz praktycznych umiejętności w prowadzeniu biznesu.

9 marca w Domu Przedsiębiorcy odbyło się spotkanie przedstawicieli Instytucji Otoczenia Biznesu z terenu województwa pomorskiego tworzących nieformalne Forum IOB. Tematem spotkania była prezentacja i warsztat nad wspólnym projektem wspierania IOB w ramach środków z nowej perspektywy na lata 2014-2020.

11 marca odbyło się spotkanie absolwentek pierwszej edycji projektu „Akademii Menadżerki”, dzięki współpracy ze stowarzyszeniami kobiet biznesu, ambasadorki naszej akademii będą miały możliwość nabycia stosownych uprawnień w ogólnopolskim projekcie dla mentorek biznesu.

28 marca odbyło się spotkanie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Cashflow z biznesem”.

30 marca odbędzie się V spotkanie w ramach Biznesowych podwieczorków, a jego tematem będą nieszablonowe prezentacje w biznesie.

Trwają działania promocyjne i marketingowe terenów inwestycyjnych NCT i ofert przetargowych sprzedaży oraz najmu mienia komunalnego.

Na koniec miesiąca marca z oferty inkubatora przedsiębiorczości korzysta 6 podmiotów na 7 dostępnych pomieszczeń, trwa nabór kolejnej firmy. Z oferty coworkingu korzysta obecnie 6 podmiotów.

W zakresie obsługi Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej przedsiębiorców z terenu miasta i powiatu tczewskiego oraz wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  zrealizowanych zostało około 200 postępowań.

III. W zakresie spraw organizacyjnych, edukacji oraz spraw społecznych i pozostałych:

Biuro Promocji Miasta

Weekend za pól ceny – 1 i 2 kwietnia

1 i 2 kwietnia po raz czwarty w Tczewie odbędzie się akcja „Weekend za pół ceny. Rozsmakuj się w Metropolii”.

„Weekend za pół ceny” odbywa się w ramach wspólnej akcji Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Lista partnerów akcji oraz zaproponowanych przez nich rabatów znajduje się na miejskiej stronie internetowej: www.wrotatczewa.pl

Baby wielkanocne - 12 kwietnia przy dworcu PKP

Prezydent Tczewa zaprasza na przedświąteczny słodki poczęstunek.

Aby podkreślić atmosferę zbliżających się Świat Wielkanocnych, wszystkich chętnych poczęstujemy babami wielkanocnymi. Zapraszamy  w Wielką Środę, 12 kwietnia o godz. 15.00 na węzeł transportowy (plac między galerią handlową a dworcem PKP). Dzieciom rozdamy również nasiona rzeżuchy.