# I n f o r m a c j a

# z działalności Prezydenta Miasta

# za miesiąc październik 2017 r.

W omawianym okresie Prezydent Miasta podjął ogółem 31 zarządzenia, w tym z zakresu:

- gospodarki mieniem komunalnym	-18

- spraw organizacyjnych		-4

- budżetu i podatków			-3

- rozwoju miasta			-1

- zamówień publicznych		-2

- administracyjny                                  -1

- spraw komunalnych i inwestycji        -1

- budżetu urzędu                                   -1

I. W zakresie gospodarki mieniem komunalnym:

# Prezydent:

Zawarł:

- dziesięć aktów notarialnych w tym: siedem dotyczących sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom przy ulicach: Kościuszki, Kaszubskiej, Tetmajera, Młyńskiej, Wilczej i Al. Zwycięstwa, dwa akty dotyczące sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonych przy ulicy Pileckiego oraz jeden dotyczący sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości przy ulicy Matejki.

- dwie umowy dzierżawy gruntu: w tym jedną pod uprawy rolne przy ulicy Wybudowanie oraz jedną pod zagospodarowanie zielenią przy ulicy Nowowiejskiej.

- dwa aneksy do umów dzierżawy gruntu przy ulicach: Czatkowskiej i Ceglarskiej.

Wyraził zgodę na zawarcie:

-  4 umów najmu lokali będących w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej nr 8;

-  6 umów użyczenia lokali będących w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej nr 2;

- 1 umowy użyczenia lokali będących w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej nr 1;

- 1 umowy użyczenia lokali będących w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej nr 7;

Zatwierdził sześć podziałów nieruchomości przy ulicach: 30 Stycznia, Kazimierza Wielkiego, Gdańskiej, Tczewskich Saperów, Czatkowskiej oraz Lotniczej.

Podjął zarządzenia m.in. w sprawie:

- użyczenia gruntu na cele wędkarsko – rekreacyjne przy ulicy Chełmońskiego.

- użyczenia lokalu użytkowego przy ulicy Chopina na cele składowe oraz pomieszczenia biurowe.

- ogłoszenia przetargu dotyczącego sprzedaży nieruchomości gruntowej przy ulicy Pileckiego.

- sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości przy ulicy Stoczniowców.

II.  W  zakresie spraw komunalnych i inwestycji, planowania przestrzennego

i rozwoju miasta:

- Realizacja zadań  w ramach Budżetu  Obywatelskiego

  - Modernizacja skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie” Okręg II

W dniu 12.10.2017 r. podpisana została umowa na  zadanie „Budowa  skoczni do skoku w dal w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie” z firmą Firma Handlowo-Usługowa „AUTO-SPORT” Konkel Ireneusz, Cieszenie 7 D, 83-334 Miechucino za kwotę -30 602,40 zł. Termin realizacji – 30.11.2017 r.

  - Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na ul. Jurgo , Okręg II

W dniu 07.09.2017 r. została podpisana z firmą „ARTEL Arkadiusz Abramczyk” ul. Nadwiślańska 29, 83-110 Tczew umowa na „Montaż ławek, koszy na śmieci oraz stojaków rowerowych na terenach rekreacyjnych przy ul. Armii Krajowej oraz przy ul. Jurgo w Tczewie” za kwotę 5 289 zł. Termin realizacji : 12.10.2017 r.

Ławki, stojaki rowerowe oraz kosze na śmieci zostały zamontowane na terenie rekreacyjnym przy ul. Jurgo w Tczewie. Zadanie zostało zrealizowane.

  - Plac bajkowy. Zabawa. Sport. Rekreacja, Okręg VI

W dniu 29.09.2017 r. podpisana została umowa na zadanie „Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych na terenie rekreacyjnym przy ul. Andersena w Tczewie”  z firmą „NOBA-EXIM” Kawęczyn 1, 87-123 Dobrzejewice za kwotę 18 855,90 zł .Termin realizacji -20.10.2017 r. Zadanie zostało zrealizowane.

  - Modernizacja i rozbudowa terenów zielonych wokół wieżowców przy ul. Al. Zwycięstwa 19-20 oraz koło placu zabaw między blokami ul. Wyzwolenia 1-2, Okręg VIII

Zadanie zostało zrealizowane.

  - Zagospodarowanie i modernizacja terenów wokół wieżowca Al. Zwycięstwa 18. poszerzenie miejsca parkingowego dla inwalidów przy wieżowcu Al. Zwycięstwa 19, Okręg VIII

Zadanie zostało zrealizowane.

  - „Przebudowa chodnika ul. Stanisława Konarskiego od budynku nr 2 do pętli autobusowej” Okręg X

W dniu 03.10.2017 r. podpisana została umowa na wykonanie „Przebudowy chodnika przy ul. Konarskiego w Tczewie” z firmą „ARTEL” Arkadiusz Abramczyk, Knybawa, ul. Nadwiślańska 29, 83-110 Tczew , za kwotę 82 900 zł . Termin realizacji -15.11.2017 r.

W dniu 19.10.2017 r. przekazany został  Wykonawcy plac budowy.

  - „Przebudowa placu zabaw w niecce na ul. Jedności Narodu w Tczewie”,  Okręg XII

W dniu 09.10.2017 r. podpisana została z firmą  „Zakład Usługowy 	BIELAWA Zbigniew Bielawa” ul. 	Ogrodowa 17, 77-124 Parchowo 	umowa na zadanie „Dostawa wraz z montażem zestawu zabawowego dla 	wyposażenia placu zabaw zlokalizowanego w niecce przy ul. Jedności 	Narodu w Tczewie”, za 	kwotę 104 890 zł . Termin realizacji 55 dni 	kalendarzowych od dnia podpisania umowy (tj. do dnia 02.12.2017 r.).

- Przebudowa istniejącego placu zabaw przy ul. Łąkowej –rewitalizacja

W dniu  25.08.2017 r. podpisana  została umowa  z firmą  „APIS 	Polska” Sp. z o.o. , ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarosław, która	realizowała 	zadanie za kwotę 106.418,44 zł. Termin realizacji -	09.10.2017 r. Zadanie zostało zakończone.

- Zagospodarowanie skweru przy Al. Zwycięstwa

W dniu 02.10.2017 r. podpisana została umowa z firmą „Active Line” Marcin Taczalski, 21-150 Kock, ul. Berka Joselewicza 31 na zadanie „Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placu zabaw zlokalizowanego przy Al. Zwycięstwa w Tczewie” za kwotę 60 218,96 zł. termin realizacji- 16.10.2017 r.

Zadanie zostało zrealizowane.

4. Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej – Rewitalizacja

Zadanie w trakcie realizacji - wykonawca Biuro Usług Projektowo – Inwestorskich „INWESTPOL” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

Część nr 1 – Projekt rewitalizacji budynku filii Biblioteki Miejskiej
w Tczewie przy ul. Kościuszki 2 – wartość brutto 150.060,00 zł

Planowany termin realizacji:

etap I - wykonanie dokumentacji projektowej i złożenie wniosku
o uzyskanie pozwolenia na budowę do 11.12.2017 r.; etap II -  uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę do 15.02.2018 r.

Część nr 2 – Projekt rewitalizacji budynku Biblioteki Miejskiej
w Tczewie przy ul. J. Dąbrowskiego 6 – wartość brutto 190.650,00 zł

Planowany termin realizacji:

etap I - wykonanie dokumentacji projektowej i złożenie wniosku
o uzyskanie pozwolenia na budowę do 14.05.2018 r.; etap II - uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę 16.07.2018 r.

Etap III dla cz. 1 i 2 pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.

6. Dokumentacja na adaptację budynku przy ul. Elżbiety  19 B – rewitalizacja

W trakcie realizacji - wykonawca MAXI-TERM Wiesław Deneko,
z siedzibą w Gdańsku. Zadanie realizowane w systemie „zaprojektuj
i wybuduj” - etap I opracowanie dokumentacji projektowej na wartość 88.94,35 zł, etap II wykonanie robót budowlanych na wartość 1.135.487,32 zł, łączna kwota brutto 1.224.471,67 zł.

Planowany termin realizacji:  etap I: 30.10.2017 r., etap II: 10.12.2018 r.

7. Kładka pieszo – rowerowa nad Kanałem Młyńskim  na obszarze osiedla Zatorze w Tczewie w ramach projektu „Miasto od-nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie”

Zadanie w trakcie realizacji - wykonawca ROKA Budownictwo Sp.
z o.o., z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, wartość zadania brutto 606.000,00 zł. Rozpoczęto etap prac wykończeniowych tj. zakończenie robót nawierzchniowych, wykonanie nawierzchni z koski betonowej
na dojazdach, montaż barier ochronnych.

Planowany termin zakończenia robót: 27.10.2017 r.

9. Dokumentacja na wykonanie parkingu przy ulicy Orkana 3
w Tczewie

Zadanie w trakcie realizacji. Przekazano komplet dokumentów do Starostwa Powiatowego w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

10. Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z osiedla Prątnica- etap przewiert sterowany pod droga krajową nr 91

Zadanie zakończone.

11. Dokumentacja projektowa dla budowy oczyszczalni wód opadowych odprowadzanych istniejącą kanalizacją deszczową z terenu Miasta Tczewa do rzeki Wisły

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy oczyszczalni wód opadowych odprowadzanych istniejącą kanalizacją deszczową z terenu Miasta Tczewa do rzeki Wisły wylotami nr XII w km 908+216, nr XIII w km 908+123; XVII w km 968+920, nr XIX w km 906+500 za kwotę 9 936 zł brutto.

Termin realizacji:

Zakończono etap I realizacji zadania - do Starostwa Powiatowego w Tczewie złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.

Etap II zadania – uzyskanie pozwolenia na budowę do dnia 10.12.2017r.

- Wykonanie termomodernizacji budynku  użyteczności publicznej –    Gimnazjum nr 3 w Tczewie.

W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniony został  wykonawca robót-firma KOGA INWESTYCJE BUDOWLANE Sp. z o.o. S. K. z siedzibą w Bydgoszczy za  kwotę   3.997.197,01 zł.

Planowany termin realizacji:  30.07.2018r.

Trwają wewnętrzne roboty sanitarne i elektryczne, ocieplono stropodach sali gimnastycznej, trwa ocieplanie pozostałych stropodachów oraz rozpoczęto ocieplanie ścian zewnętrznych.

-   w zakresie planowania przestrzennego i rozwoju miasta

- ROGRAMY I PROJEKTY

Program Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2016

(Sala sportowa przy Szkole Podstawowej Nr 8)

Wpłynęła ostatnia transza dofinansowania. Na koniec października planowane jest rozliczenie końcowe projektu.

Edukacja Ogólna – Jakość Edukacji Ogólnej (skierowany do szkół podstawowych i gimnazjów)

RPO WP 2014 – 2020 OP 3.2.1

Sięgnijmy po więcej- rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew.

III wniosek sprawozdawczy został zweryfikowany i zaakceptowany. Złożono IV wniosek o płatność i trwają prace nad wyjaśnieniami do wniosku. W szkołach odbywają się zajęcia zgodnie z przyjętymi założeniami w projekcie.

Czyste powietrze Pomorza (edycja 2017); Czyste powietrze Tczewa (2017):

Umowa dotacji została podpisana. Trwa rozliczanie zadań zrealizowanych przez mieszkańców.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Tczew – edycja 2017

Trwa realizacja zadania i przygotowania do rozliczenia zadania.

Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 – Partnerstwo Miasta Tczewa (Gmina Miejska Tczew – Partner Wiodący)

Wniosek o dofinansowanie otrzymał pozytywną oceną wykonalności 28.09.2017 r. i został zakwalifikowany do oceny strategicznej I-go stopnia. Przewiduje się podpisanie umowy na dofinansowanie w listopadzie br.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)

Zintegrowane Projekty Rewitalizacyjne:

Zadania są realizowane zgodnie z założeniami i harmonogramem. Wszelkie zmiany są monitorowane i będą podlegały konieczności aneksowania umowy. Trwają prace koordynujące współdziałanie Partnerów w projekcie, gdzie głównym narzędziem są comiesięczne spotkania robocze i pełna wymiana informacji.

Równolegle prowadzone są procedury związane ze zmianą Gminnego Programu Rewitalizacji, który na żądanie Instytucji Zarządzającej musiał mieć rozszerzone opisy diagnozy, przedsięwzięć i wdrażania programu. Projekt zmiany GPR, po dokonaniu uzgodnień przez instytucje i po konsultacjach społecznych, został przekazany Radzie Miejskiej do uchwalenia.

Złożono Wniosek o płatność nr 1.

Węzły integracyjne Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta wraz z trasami dojazdowymi

(Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi):

Trwają pracę nad II wnioskiem o płatność w ścisłej współpracy z MZD.

Ponadto przekazywane są dokumenty związane z zamówieniami publicznymi do IZ w celu ich weryfikacji pod względem zgodności z Zasadami Wdrażania RPO WP 2014 – 2020 i prawem zamówień publicznych.

Kompleksowa Modernizacja Budynków Użyteczności Publicznej i Budynków Mieszkalnych (MEBUP):

Trwają pracę nad II wnioskiem o płatność

Ponadto w razie wystąpienia potrzeby, przekazywane są dokumenty związane z zamówieniami publicznymi do IZ w celu ich weryfikacji pod względem zgodności z Zasadami Wdrażania RPO WP 2014 – 2020 i prawem zamówień publicznych.

- DOKUMENTY PLANISTYCZNE

Trwają procedury zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa, w następujących rejonach:

- Procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa, w rejonie ul. Kusocińskiego, Bałdowskiej i 30 Stycznia (stadion)

-  pozostaje do rozstrzygnięcia sprawa uzgodnienia w zakresie ochrony konserwatorskiej.

W dniu 16 marca 2016 r. Prezydent wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem WSA w W-wie.

Stan bez zmian.

- Zmiana planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta (plan z roku 2005, ze zmianami w latach 2009, 2012, 2013, 2014, 2015) na podstawie wniosków osób i instytucji.

W dniu 30 marca 2017 r. Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXVIII/236/2017 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W wyniku oceny formalnej Wojewody Pomorskiego, plan miejscowy został opublikowany w Dzienniku Urzędowym dnia 30 maja 2017 r., ale jednocześnie, z powodu pewnych wątpliwości organu nadzorczego, zaskarżony do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Dokumenty do WSA są przekazywane za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie.  Ze względu na fakt, że nie zgadzamy się ze stanowiskiem Wojewody Pomorskiego w kwestiach podniesionych w skardze,  przekazano ją do WSA wraz z naszym stanowiskiem w tej sprawie. Niezależnie od złożonej skargi, przyjęte zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego weszły w życie z dniem 14 czerwca 2017 r.

11 października odbyła się rozprawa przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku. Została ona odroczona, ze względu na konieczność dostarczenia przez skarżącego dodatkowych wyjaśnień. Kolejna rozprawa odbędzie się prawdopodobnie w grudniu.

- Przystąpiono do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa dla obszaru położonego przy ul. Kazimierza Wielkiego w jednostce urbanistycznej UMN 6 „Kolejarz”. Zmiana jest kontynuacją podjętego w wcześniej działania w procesie zmian planu miejscowego, a wynika ze zmiany stanowiska Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w odniesieniu do uzgodnienia dotyczącego przebiegu obligatoryjnej linii zabudowy. Uchwała o przystąpieniu do zmiany planu została podjęta przez Radę Miejską w czerwcu  br. W dniu 31 sierpnia odbyło się posiedzenie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, która wydała pozytywną opinię dla projektu planu. Obecnie zakończyło się uzgadnianie projektu i nastąpi jego wyłożenie w dniach od 27 października do 20 listopada, na dzień 16 grudnia jest planowana dyskusja publiczna, a składanie uwag może odbywać si8ę do 5 grudnia.

- Ze względu na obowiązek ustawowy dokonywania przeglądu sytuacji planistycznej miasta i aktualności zawartości dokumentów planistycznych przynajmniej raz w kadencji, rozpoczęto prace nad analizą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W wyniku przeglądu powstanie plan pracy na następne lata w zakresie tworzenia planów miejscowych. Podpisana została umowa na sporządzenie tej pracy, zgromadzone dane i dokumenty niezbędne do sporządzenia analizy poddawane są opracowaniu przez Wykonawcę zadania.

- POLITYKA ROWEROWA

1. Stałe działania:

- obsługa strony www.rower.tczew.pl informującej o działaniach miasta  w zakresie komunikacji rowerowej

- obsługa strony na portalu społecznościowym Facebook: Tczew – Miasto dla Rowerów https://www.facebook.com/mdrtczew/

- na ekranach urzędowych, LEDzie na węźle transportowym oraz na stronach www urzędu, jest prowadzona akcja informacyjna związana z bezpiecznym mijaniem rowerzystów przez kierowców samochodów oraz akcja zachęcająca przedsiębiorców do montażu prawidłowych stojaków rowerowych dla swoich klientów. Sukcesywnie są dystrybuowane odpowiednie materiały drukowane związane z ww. akcją.

- spotkania, rozmowy, kontakt on-line z mieszkańcami nt. zmian i potrzeb w infrastrukturze rowerowej miasta Tczewa oraz działaniach społecznych

2. System Roweru Metropolitalnego

Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem SIWZ do postępowania przetargowego na wybór dostawy rowerów i operatora systemu roweru metropolitalnego. Przetarg planowany winien być rozstrzygnięty do końca roku.

Projekt ,,Budowa Systemu Roweru Metropolitarnego OMG-G-S”  jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego (Poddziałanie 9.1.1.) w ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Projekt został oceniony, przyznano mu dofinansowanie i jest przygotowywany do podpisania umowy.

3. Kampania Bezpieczne parkowanie roweru

Trwa akcja pn. „Bezpieczne parkowanie roweru”. Przy udziale Policji i Straży Miejskiej w Tczewie zaprojektowano broszurę informującą o obowiązkowym wyposażeniu roweru oraz prawidłowych zapięciach rowerowych i sposobie prawidłowego zapisania roweru.

Dystrybucja ulotek odbyła się w terenie poprzez bezpośrednie zawieszanie ich na rowerach mieszkańców (150 szt.). Ponadto część ulotek przekazano do dystrybucji przez Policję oraz Straż Miejską w Tczewie. Ulotki były dystrybuowane mieszkańcom na wrześniowym przejeździe rowerowym. Ulotki można pobrać również na naszej stronie www.rower.tczew.pl oraz w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Tczewie.

4. Harmonogram działań rowerowym na 2018 rok

Trwają prace nad harmonogramem działań rowerowych na 2018 rok.

5. Zespół ds. Polityki Rowerowej

4 października br. odbyło się kolejne spotkanie Zespołu.

Tematyka spotkania:

- Podsumowanie kampanii MIŁO! Tydzień Mobilności Aktywnej, realizowanej

w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu

- Harmonogram działań do polityki rowerowej na 2018 rok – omówienie kolejnej wersji

- Inne sprawy zgłoszone przez Zespół, m.in. omówienie uwag/propozycji członków zespołu nt. brakujących istotnych odcinków ścieżek rowerowych w sieci dróg rowerowych miasta.

Kolejne spotkanie w pierwszym tygodniu listopada br.

Dom Przedsiębiorcy

Stałe konsultacje:

- konsultacje z doradcą podatkowym,

- konsultacje prawne,

- konsultacje z zakresu poszukiwania i pozyskiwania funduszy unijnych zorganizowane przez Lokalne Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich z Malborka,

- konsultacje z zakresu wspierania rozwoju ekonomii Społecznej w ramach projektu OWES - Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej „DOBRA ROBOTA”,

- stałe dyżury Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego i Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych.

Do końca października trwa nabór w konkursach „Mój Biznesplan” oraz „Przedsiębiorca Roku”, rozstrzygnięcie konkursów zaplanowano podczas obchodów światowego tygodnia przedsiębiorczości.

5 października przy współpracy z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich odbyło się spotkanie informacyjne poświęcone tematyce projektów dofinansowanych z funduszy unijnych szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników jak i osób bezrobotnych.

9 i 23 października odbyły się warsztaty dla młodzieży ponadgimnazjalnej przygotowującej się do złożenia prac w konkursie „Mój Biznesplan”, zgłoszenia przyjmowane są do końca października. Podczas zajęć młodzież ma okazję nauczyć się podstawowych pojęć związanych z ekonomią i marketingiem.

10 i 24 października odbyły się spotkania dla młodzieży ponadgimnazjalnej przygotowującej się do turnieju „Cashflow”, który będzie miał miejsce w listopadzie podczas obchodów światowego tygodnia przedsiębiorczości.

Na koniec miesiąca października z oferty inkubatora przedsiębiorczości korzysta 7 podmiotów na 7 dostępnych pomieszczeń, a z oferty coworkingu 7 firm. Łącznie na terenie Domu Przedsiębiorcy funkcjonuje obecnie 15 podmiotów gospodarczych, wraz z nowym inwestorem na terenie PSSE.

W zakresie obsługi Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej przedsiębiorców z terenu miasta i powiatu tczewskiego oraz wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  zrealizowanych zostało około 300 postępowań.

- W zakresie spraw organizacyjnych, edukacji oraz spraw społecznych i pozostałych:

- z zakresu edukacji

Na uroczystości związanej z Dniem Edukacji Narodowej, która odbyła się w Szkole Podstawowej Nr 8 wręczono nagrody Prezydenta Miasta za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli. Nagrody otrzymało łącznie 12 nauczycieli.