# I n f o r m a c j a

# z działalności Prezydenta Miasta

# za miesiąc grudzień 2017 r.

W omawianym okresie Prezydent Miasta podjął ogółem 71 zarządzeń, w tym z zakresu:

- gospodarki mieniem komunalnym	-31

- spraw społecznych			-20

- spraw organizacyjnych           	-8

- budżetu i podatków           		-4

- zamówień publicznych		-3

- rozwoju miasta                  		-1

- spraw komunalnych                           -1

- administracyjny                                  -1

- edukacji                                              -1

- budżetu urzędu                                   -1

I. W zakresie gospodarki mieniem komunalnym:

# Prezydent:

Zawarł:

- jeden akt notarialny dotyczący sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej przy ulicy Retmańskiej.

- dziewięć umów dzierżawy w tym: trzy umowy pod zagospodarowanie zielenią przy ulicach Nowowiejskiej i Al. Solidarności, dwie pod zaplecze budowy ciepłociągu przez GPEC, jedną pod uprawy rolne przy ulicy Malinowskiej, jedną pod parking samochodowy przy ulicy Jagiełły, jedną pod handel choinkami przy ulicy Czerwonego Kapturka oraz jedną na cele wędkarsko – rekreacyjne przy ulicy Chełmońskiego.

- jeden aneks do umowy najmu boksu handlowego nr 16 znajdującego się na Hali Targowej nr I.

- jedną ugodę dotyczącą rozłożenia na raty należności z tytułu zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości przy ulicy Chełmońskiego.

Wyraził zgodę na zawarcie umów najmu i użyczenia lokali będących w trwałym zarządzie:

- Szkoły Podstawowej nr 1 – 2 umowy użyczenia,

- Szkoły Podstawowej nr 8 – 1 umowa najmu i 1 umowa użyczenia,

Wydał dwie decyzje o umorzeniu postępowania o podział nieruchomości przy ulicach Stefana Batorego i Al. Solidarności.

Uczestniczył w nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o.

Podjął zarządzenia m.in. w sprawie:

- dzierżawy gruntu pod: zagospodarowanie zielenią przy ulicy Iwaszkiewicza, uprawy rolne przy ulicach Głowackiego i Al. Solidarności oraz nośnik reklamy przy ulicy Czerwonego Kapturka;

- nabycia od Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. działki położonej przy ulicy Czatkowskiej;

- sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości przy ulicach Polnej, Wigury, Hanny Hass i Robotniczej;

- sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej przy ulicy Pileckiego

II.  W  zakresie spraw komunalnych i inwestycji, planowania przestrzennego

i rozwoju miasta:

-  w zakresie  inwestycji i remontów

- Realizacja zadań  w ramach Budżetu  Obywatelskiego

  - Modernizacja skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie” Okręg II

Zadanie zostało zrealizowane.

  - „Przebudowa chodnika ul. Stanisława Konarskiego od budynku nr 2 do pętli autobusowej” Okręg X

Zadanie zostało zrealizowane.

  - „Przebudowa placu zabaw w niecce na ul. Jedności Narodu w Tczewie”,  Okręg XII

Zadanie zostało zrealizowane.

2. Dokumentacja projektowa dla budowy oczyszczalni wód opadowych odprowadzanych istniejącą kanalizacją deszczową z terenu Miasta Tczewa do rzeki Wisły

Zadanie zostało zrealizowane.

3. Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej – Rewitalizacja

Zadanie w trakcie realizacji - wykonawca Biuro Usług Projektowo – Inwestorskich „INWESTPOL” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

Część nr 1 – Projekt rewitalizacji budynku filii Biblioteki Miejskiej
w Tczewie przy ul. Kościuszki 2 – wartość brutto 150.060,00 zł

Złożony został wniosek o pozwolenie na budowę dla ww. zadania.

Planowany termin realizacji - uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę do 15.02.2018 r.

Część nr 2 – Projekt rewitalizacji budynku Biblioteki Miejskiej
w Tczewie przy ul. J. Dąbrowskiego 6 – wartość brutto 190.650,00 zł

Planowany termin realizacji - uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę 16.07.2018 r.

4. Dokumentacja na adaptację budynku przy ul. Elżbiety 19 B – rewitalizacja

Wykonawca MAXI-TERM Wiesław Deneko, z siedzibą w Gdańsku. Inwestycja realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj” - etap I opracowanie dokumentacji projektowej na wartość 88.94,35 zł, etap II wykonanie robót budowlanych na wartość 1.135.487,32 zł, łączna kwota brutto 1.224.471,67 zł.

Planowany termin realizacji:  etap I: 11.12.2017 r. – złożono wniosek
o pozwolenie na budowę, etap II: 10.12.2018 r.

5. Wykonanie termomodernizacji budynku  użyteczności publicznej –    Gimnazjum nr 3 w Tczewie.

W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniony został  wykonawca robót-firma KOGA INWESTYCJE BUDOWLANE Sp. z o.o. S. K.
z siedzibą w Bydgoszczy za  kwotę   3.997.197,01 zł.

Planowany termin realizacji:  30.07.2018r.

Trwają wewnętrzne roboty sanitarne i elektryczne, wykonano ocieplenie
i pokrycie na stropodachu sali gimnastycznej, trwa montaż instalacji odgromowej oraz ocieplanie ścian zewnętrznych, trwają roboty związane z ocieplaniem ścian fundamentowych i piwnicznych poniżej poziomu terenu.

6. Centrum Wspierania Rodziny- Forum Inicjatyw Społecznych w Tczewie ul. Łazienna 5- Rewitalizacja.

W dniu 24.11.2017 wprowadzono wykonawcę firmę Ewander-2 na plac budowy. Po wykonaniu prac rozbiórkowych trwają prace instalatorskie- sanitarne i elektryczne. Postawiono pierwsze przedścianki oraz przygotowane jest podłoże pod posadzki mechaniczne.

Planowany termin realizacji: 1.02.2018 r.

7. Wykonanie dokumentacji projektowej dla parkingu przy ulicy Orkana 3 w Tczewie.

Zgodnie z podpisaną umową 314/05/2017 z dnia 15.05.2017r Wykonawca KrK wykonał dokumentację projektową i uzyskał Decyzję pozwolenie
na budowę z dnia 30.11.2017r. Dokumentacja została przekazana do ZUK w Tczewie.

-   w zakresie planowania przestrzennego i rozwoju miasta

- PROGRAMY I PROJEKTY

Edukacja Ogólna – Jakość Edukacji Ogólnej (skierowany do szkół podstawowych i gimnazjów)

RPO WP 2014 – 2020 OP 3.2.1

Sięgnijmy po więcej- rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew.

IV wniosek o płatność został rozliczony, wpłynęła kolejna zaliczka. Trwają prace nad V wnioskiem o płatność. Przetarg na realizację zajęć wyjazdowych został rozstrzygnięty.

Czyste powietrze Pomorza (edycja 2017); Czyste powietrze Tczewa (2017):

Umowa dotacji została rozliczona z WFOŚiGW. Projekt został zakończony, rozliczenie zostało zaakceptowane jako wzorowe.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Tczew – edycja 2017

Zadanie zostało zakończone i rozliczone z WFOŚiGW.

Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 – Partnerstwo Miasta Tczewa (Gmina Miejska Tczew – Partner Wiodący)

11.12.2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie. Zgodnie z umową, Tczew otrzyma blisko 2,5 mln zł, koszt całego odcinka liczącego 8,6 km to 8,6 mln zł.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)

Zintegrowane Projekty Rewitalizacyjne:

Trwają prace koordynujące współdziałanie Partnerów w projekcie, gdzie głównym narzędziem są comiesięczne spotkania robocze i pełna wymiana informacji.

Przekazano do Urzędu Marszałkowskiego uchwalony zmieniony Program Rewitalizacji Tczewa. Oczekujemy na ocenę. Został rozstrzygnięty nabór do Komitetu Rewitalizacji. Wkrótce powinno odbyć się pierwsze spotkanie, w celu ostatecznego ukonstytuowania tego podmiotu doradczego i opiniodawczego w zakresie terenów zdegradowanych.

W sprawie projektu, złożono Wniosek o płatność nr 2. Trwa oczekiwanie na wyniki weryfikacji wniosku o płatność nr I.

Węzły integracyjne Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta wraz z trasami dojazdowymi

(Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi):

Złożono wyjaśnienia do II wniosku o płatność. Udzielono odpowiedzi na pytania DPR dotyczące zamówień publicznych. Trwa oczekiwanie na wpływ środków finansowych z II Wniosku o płatność.

Kompleksowa Modernizacja Budynków Użyteczności Publicznej i Budynków Mieszkalnych (MEBUP):

II Wniosek o płatność został rozliczony. Środki finansowe wpłynęły do budżetu Miasta. Trwają przygotowania do pracy nad III wnioskiem o płatność.

Dokumenty kolejnych obiektów, związane z zamówieniami publicznymi do Instytucji Zarządzającej zostały zweryfikowane przez DPR pod względem zgodności z Zasadami Wdrażania RPO WP 2014 – 2020 i prawem zamówień publicznych i uzyskały wynik pozytywny.

- DOKUMENTY PLANISTYCZNE

Trwają procedury zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa, w następujących rejonach:

- Procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa, w rejonie ul. Kusocińskiego, Bałdowskiej i 30 Stycznia (stadion)

-  pozostaje do rozstrzygnięcia sprawa uzgodnienia w zakresie ochrony konserwatorskiej.

W dniu 16 marca 2016 r. Prezydent wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem WSA w W-wie.

Stan bez zmian.

- Zmiana planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta (plan z roku 2005, ze zmianami w latach 2009, 2012, 2013, 2014, 2015) na podstawie wniosków osób i instytucji.

W dniu 30 marca 2017 r. Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXVIII/236/2017 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W wyniku oceny formalnej Wojewody Pomorskiego, plan miejscowy został opublikowany w Dzienniku Urzędowym dnia 30 maja 2017 r., ale jednocześnie, z powodu pewnych wątpliwości organu nadzorczego, zaskarżony do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Dokumenty do WSA są przekazywane za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie.  Ze względu na fakt, że nie zgadzamy się ze stanowiskiem Wojewody Pomorskiego w kwestiach podniesionych w skardze,  przekazano ją do WSA wraz z naszym stanowiskiem w tej sprawie. Niezależnie od złożonej skargi, przyjęte zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego weszły w życie z dniem 14 czerwca 2017 r.

11 października odbyła się rozprawa przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku. Została ona odroczona, ze względu na konieczność dostarczenia przez skarżącego dodatkowych wyjaśnień. Kolejna rozprawa odbędzie się 10 stycznia 2018 r.

- Przystąpiono do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa dla obszaru położonego przy ul. Kazimierza Wielkiego w jednostce urbanistycznej UMN 6 „Kolejarz”. Zmiana jest kontynuacją podjętego w wcześniej działania w procesie zmian planu miejscowego, a wynika ze zmiany stanowiska Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w odniesieniu do uzgodnienia dotyczącego przebiegu obligatoryjnej linii zabudowy. Uchwała o przystąpieniu do zmiany planu została podjęta przez Radę Miejską w czerwcu  br. Po przeprowadzeniu pełnej procedury projekt uchwały został przedłożony Radzie Miejskiej do uchwalenia.

- Ze względu na obowiązek ustawowy dokonywania przeglądu sytuacji planistycznej miasta i aktualności zawartości dokumentów planistycznych przynajmniej raz w kadencji, rozpoczęto prace nad analizą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W wyniku przeglądu powstanie plan pracy na następne lata w zakresie tworzenia planów miejscowych. Prace analityczne zostały zakończone, aktualnie trwa dyskusja i przygotowanie propozycji do planu pracy.

- POLITYKA ROWEROWA

1. Stałe działania:

- obsługa strony www.rower.tczew.pl informującej o działaniach miasta  w zakresie komunikacji rowerowej

- obsługa strony na portalu społecznościowym Facebook: Tczew – Miasto dla Rowerów https://www.facebook.com/mdrtczew/

- na ekranach urzędowych, LEDzie na węźle transportowym oraz na stronach www urzędu, jest prowadzona akcja informacyjna związana z bezpiecznym mijaniem rowerzystów przez kierowców samochodów oraz akcja zachęcająca przedsiębiorców do montażu prawidłowych stojaków rowerowych dla swoich klientów. Sukcesywnie są dystrybuowane odpowiednie materiały drukowane związane z ww. akcją.

- spotkania, rozmowy, kontakt on-line z mieszkańcami nt. zmian i potrzeb w infrastrukturze rowerowej miasta Tczewa oraz działaniach społecznych

- monitoring stanu infrastruktury rowerowej, w tym prawidłowego jej oznakowania

2. System Roweru Metropolitalnego

Trwają prace końcowe nad przygotowaniem SIWZ do postępowania przetargowego na wybór dostawy rowerów i operatora systemu roweru metropolitalnego. Trwają również prace nad ustaleniem konkretnych działek pod 28 stacji postoju dla rowerów. Szczegółowe lokalizacje stacji można znaleźć na stronie www.rower.tczew.pl w zakładce mapa rowerowa.

Ogłoszenie przetargu planowane jest na połowę stycznia 2018 r. Wdrożenie systemu planowane jest na jesień 2018 r.

Projekt ,,Budowa Systemu Roweru Metropolitarnego OMG-G-S”  jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego (Poddziałanie 9.1.1.) w ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Projekt został oceniony, przyznano mu dofinansowanie i jest przygotowywany do podpisania umowy.

3. Harmonogram działań rowerowym na 2018 rok

Zakończono prace nad harmonogramem działań rowerowych na 2018 rok.

4. Przejazd rowerowy „Świeć w ciemności”

Urząd Miejski w Tczewie wspólnie ze stowarzyszeniem Tczewska Inicjatywa Rowerowa zorganizował 09.12 br. kolejny nocny przejazd rowerowy. Przejazd był organizowany z okazji Maratonu Pisania Listów Amnesty International. W przejeździe uczestniczyło ok. 20 osób. Celem tej akcji było przede wszystkim zwrócenie uwagi na problem nieoświetlonych rowerzystów jacy poruszają się po ulicach naszego miasta. Trasa wyniosła 6 km.

5. Instrument elastyczności w ramach projektu „Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi”

Zakończono prace koncepcyjne nad zakresem i planem działań rowerowych jakie będą realizowane w ramach instrumentu. Działania będą dotyczyły kampanii edukacyjno-informacyjnych z elementami happeningu. Trwają prace nad uruchomieniem tych działań.

6. Liczba zarejestrowanych pojazdów w Tczewie

Pozyskano z Ministerstwa Cyfryzacji dane dotyczące liczby zarejestrowanych samochodów w Tczewie w latach 2005-2016. Z danych wynika, że w roku 2005 w Tczewie było zarejestrowanych 10 960 samochodów, a 11 lat później tj. w 2016 roku było ich już aż 27 018. Przyrównując to do liczby mieszkańców to w 2005 roku było 180 samochodów na 1000 mieszkańców, a w 2016 roku już 462 samochodów na 1000 mieszkańców. Dane te pokazują, że nie jesteśmy w stanie zapewnić wszystkim samochodom miejsc parkingowych, a by odwrócić ten wzrostowy trend musimy inwestować w infrastrukturę pieszą, rowerową oraz w komunikację miejską oraz prowadzić w tym zakresie odpowiednie działania zachęcające do zmiany nawyków transportowych.

Dom Przedsiębiorcy

Stałe konsultacje:

- konsultacje z doradcą podatkowym,

- konsultacje prawne,

- konsultacje z zakresu poszukiwania i pozyskiwania funduszy unijnych zorganizowane przez Lokalne Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich z Malborka,

- konsultacje z zakresu wspierania rozwoju ekonomii Społecznej w ramach projektu OWES - Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej „DOBRA ROBOTA”,

- stałe dyżury Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego i Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych.

5 grudnia w sali Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie odbyło się spotkanie podsumowujące działania kobiet biznesu i dwuletni projekt „Akademii Menadżerki” prowadzony przez Dom Przedsiębiorcy, a mający na celu podniesienie kompetencji i umiejętności biznesowych kobiet.

18 grudnia odbyło się spotkanie przeznaczone dla pracodawców nt. zmian w zatrudnianiu cudzoziemców, które wchodzą w życie od 1 stycznia 2018. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele oddziału Straży Granicznej w Gdańsku oraz Powiatowego Urzędu Pracy.

W dniach 5,12 i 19 grudnia odbywały się spotkania z pracownikami Urzędu Skarbowego w Tczewie, z zakresu zmian jednolitego pliku kontrolnego VAT, obejmujące od 1 stycznia wszystkich przedsiębiorców.

19 grudnia udział w spotkaniu wziął również Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który przedstawił zainteresowanym przedsiębiorcom zmiany w zakresie „E-składki”, która również zacznie funkcjonować od nowego roku.

Na koniec miesiąca grudnia z oferty inkubatora przedsiębiorczości i coworkingu korzysta 14 podmiotów. Łącznie na terenie Domu Przedsiębiorcy funkcjonuje obecnie 16 podmiotów gospodarczych.

W zakresie obsługi Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej przedsiębiorców z terenu miasta i powiatu tczewskiego oraz wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  zrealizowanych zostało około 400 postępowań.

III. W zakresie spraw organizacyjnych, edukacji oraz spraw społecznych i pozostałych:

-edukacji

- Przeprowadzono jedno postępowanie egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego .

- Zakończono finansowanie stypendiów i zasiłków szkolnych, w okresie od września do grudnia br. zaplanowano na ten cel 264.000 zł. Z pomocy skorzystało 493 uczniów na kwotę 207.72466 zł.