**I n f o r m a c j a**

z działalności Prezydenta Miasta

**za miesiąc maj 2018 r.**

 W omawianym okresie Prezydent Miasta podjął ogółem **63** zarządzenia, w tym z zakresu:

* gospodarki mieniem komunalnym -51
* spraw społecznych -5
* budżetu i podatków -2
* organizacyjny i kadr -1
* edukacji -1
* spraw komunalnych -1
* zamówień publicznych -1
* spraw obywatelskich -1

 **I. W zakresie gospodarki mieniem komunalnym:**

***Prezydent:***

Zawarł:

* dziewiętnaście aktów notarialnych w tym: jeden dotyczący bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeden dotyczący sprzedaży bezprzetargowej (poszerzenie)- ul. Hanny Hass, jeden dotyczący sprzedaży nieruchomości, co do której wygasło prawo użytkowania wieczystego- ul. Stoczniowców 3, jeden dotyczący sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu - ul. Pileckiego, jeden dotyczący sprzedaży gruntu przyległego - ul. Tetmajera oraz 14 aktów notarialnych dotyczących sprzedaży lokali mieszkalnych: Plac Hallera 10/5a, Armii Krajowej 52/1a, Królowej Jadwigi 7/7, Kościuszki 20/10, Saperska 5c/3, Sambora 19/5, Kopernika 11/3, Jagiellońska 29b/45, Królowej Jadwigi 4/10, Jedności Narodu 21f/13, Kochanowskiego 2c/9, Wojska Polskiego 10/5, Wojska Polskiego 10/6, Jurgo 5b/7
* sześć umów dzierżawy gruntów w tym: dwie pod ogródek letni przy ulicach Mikołaja Kopernika i Pl. Generała Józefa Hallera, jedną pod uprawy rolne przy ulicy Głowackiego, jedną pod handel owocami i warzywami przy ulicy Wyzwolenia oraz dwie pod uprawy ogrodnicze przy ulicy Malinowskiej (tzw. Glinianki);
* sześć umów użyczenia terenu Bulwaru Nadwiślańskiego pod organizację Pikniku Strażackiego i Dnia Strażaka, Dnia Dobrych Uczynków w rytmie ECO, Rodzinnego Dzień Dziecka oraz Festynu przedszkolnego przy ul. Stanisławskiego i Pchlego Targu na Pl. Hallera.
* dwie ugody rozłożenia na raty należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Kazimierza Jagiellończyka oraz z tytułu wykupu lokalu mieszkalnego przy ul. Kaszubskiej

Udzielił pięć bonifikat od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

Wyraził dwie zgody dla Szkoły Podstawowe nr 5 na zawarcie 2 umów użyczenia

Podjął czterdzieści jeden zarządzeń:

* siedem dotyczących dzierżawy gruntów przeznaczonych pod: ogródek letni -
ul. Kopernika, zlot Foodtracków – Bulwar Nadwiślański, handel owocami
i warzywami - ul. Wyzwolenia, ogródek letni przy lodziarni - al. Zwycięstwa i przy cukierni - ul. Jasińskiego, kolorowy festiwal baniek mydlanych - ul. Jana Brzechwy, zaplecze budowy – ul. Sambora oraz dziewięć dotyczących dzierżawy gruntów zabudowanych śmietnikami przy: ul. Kochanowskiego, Wojska Polskiego, Tetmajera, Saperskiej, Wyzwolenia, Orkana i Polnej.
* siedem dotyczących bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych
* sześć dotyczących użyczenia terenu Bulwaru Nadwiślańskiego pod organizację Pikniku Strażackiego i Dnia Strażaka, Dnia Dobrych Uczynków w rytmie ECO, Rodzinnego Dzień Dziecka oraz Festynu przedszkolnego przy ul. Stanisławskiego
 i Pchlego Targu na Pl. Hallera.
* dziewięć dotyczących ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości przy
ul. ks. Młyńskiego, Retmańskiej, Jagiellońskiej, Pileckiego i Sadowej
* jedno w sprawie sprzedaży nieruchomości, co do której wygasło prawo użytkowania wieczystego przy ul. Robotniczej oraz dwa dotyczące sprzedaży bezprzetargowej gruntu na poprawę zagospodarowania nieruchomości z udzieleniem 90 % bonifikaty: przy ul. Hanny Hass i Spółdzielczej
* w sprawie powołania komisji przetargowej

Wyraził zgodę na zajęcie terenu Gminy w celu docieplenia budynku położonego przy
ul. Wąskiej oraz dotyczącą budowy przyłącza gazu.

Zaopiniował wstępny projekt podziału działek przy ul. Głowackiego i Jagiellońskiej
oraz wydał 4 decyzje dotyczące podziału nieruchomości przy ul.: Rejtana, 1-go Maja, Rokicka i Czerwonego Kapturka.

**II. W zakresie spraw komunalnych i inwestycji, planowania przestrzennego**

**i rozwoju miasta:**

 ***- w zakresie inwestycji i remontów***

1. **Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 r.**
	1. ***„Monitoring SP nr 7 oraz terenów rekreacyjnych na os. Staszica”, Okręg I***

Wszczęto postępowania o zamówienie publiczne w celu wyłonienia Wykonawcy na „Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego terenu Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Stoczniowców oraz terenów rekreacyjnych przy ul. Spółdzielczej w Tczewie”

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18.05.2018 r.

Planowany termin realizacji zadania do dnia 20.06.2018 r.

* 1. ***„Kompleksowa modernizacja placu zabaw znajdującego się między ul. Kasztanową a Aleją Solidarności przy Klubie Młodzieżowym „Przystań””, Okręg II, ul. Kasztanowa***

##  W dniu 20.03.2018 r. odbył się przetarg nieograniczony na *„Dostawę*

## *wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Tczewa”*

##  Wpłynęło 5 ofert. Obecnie trwa sprawdzanie ich kompletności.

##

## *1.3 „Przebudowa chodnika przy ul. Jaworowej w Tczewie”, Okręg IV*

W dniu 16.04.2018 r. podpisana została umowa z Biurem Projektowym „KrK” Ryszard Kościński” 83-110 Tczew, ul. Obrońców Westerplatte na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy chodnika przy ul. Jaworowej za kwotę 7 500 zł brutto. Termin realizacji- -45 dni od dnia podpisania umowy.

Dokumentacja projektowa została wykonana i odebrana.

***1.4 „Modernizacja placu zabaw przy ul. Wł. Jagiełły 2” , Okręg III***

W dniu 14.03.2018 r. ogłoszony został przetarg na wykonanie mini boiska do koszykówki ulicznej o nawierzchni poliuretanowej. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 29.03.2018 r. W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniony został Wykonawca robót – „ELSIK” Sp. z o.o. , Lniska 22, 83-330 Żukowo, który zrealizuje prace budowlane za kwotę 35 916 zł w ciągu 45 dni od podpisania umowy.

W dniu 19.04.2018 r. podpisana została umowa z Wykonawcą robót.

W dniu 24.04.2018 r. przekazany został Wykonawcy plac budowy.

***1.5 „Modernizacja i rozbudowa terenów zielonych przy wieżowcu Akacjowa 4 i bloku Akacjowa 6”, Okręg IV***

 Przygotowana została koncepcja projektowa zagospodarowania terenu zielonego.

* 1. ***„Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy bloku Rokicka 21”, Okręg VI***

##  W dniu 20.03.2018 r. odbył się przetarg nieograniczony na *„Dostawę wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Tczewa”*

##  Wpłynęło 5 ofert.

##  W dniu 04.05.2018 r. ogłoszony został wynik postępowania przetargowego. Zadanie realizować będzie firma „KORA” Jamer i Wspólnicy sp. j. ,Biadoliny Szlacheckie 190, 32- 828 Biadoliny Szlacheckie.

##  Termin realizacji – 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Zamawiający oczekuje podpisania umowy przez Wykonawcę.

* 1. ***„Rozbudowa i ogrodzenie tzw. „Małego Placu” na Jedności Narodu, budowa boiska plażowego 3 w 1 , rozbudowa placu dla małych dzieci”, Okręg VII***

W dniu 20.03.2018 r. odbył się przetarg nieograniczony na *„Dostawę wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Tczewa”*

##  Wpłynęło 5 ofert.

## W dniu 04.05.2018 r. ogłoszony został wynik postępowania przetargowego. Zadanie realizować będzie firma „KORA” Jamer i Wspólnicy sp. j. ,Biadoliny Szlacheckie 190, 32- 828 Biadoliny Szlacheckie.

##  Termin realizacji – 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Zamawiający oczekuje podpisania umowy przez Wykonawcę.

## *1.8 „Zagospodarowanie i modernizacja terenu zielonego oraz modernizacja placu zabaw przy bloku Al. Zwycięstwa 17” , Okręg VIII*

## W dniu 20.03.2018 r. odbył się przetarg nieograniczony na *„Dostawę wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Tczewa”*

##  Wpłynęło 5 ofert.

## W dniu 04.05.2018 r. ogłoszony został wynik postępowania przetargowego. Zadanie realizować będzie firma „KORA” Jamer i Wspólnicy sp. j. ,Biadoliny Szlacheckie 190, 32- 828 Biadoliny Szlacheckie.

##  Termin realizacji – 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Zamawiający oczekuje podpisania umowy przez Wykonawcę.

## *„Zagospodarowanie i modernizacja terenów zielonych między blokami Wyzwolenia 2 i 3 oraz pod wieżowcem przy Al. Zwycięstwa 18”, Okręg VIII*

## Przygotowana została koncepcja projektowa zagospodarowania terenu.

## *1.10*  *„Zagospodarowanie i modernizacja terenów koło wieżowca przy Al. Zwycięstwa 20 i dwóch trójkątów zielonych pomiędzy wieżowcami przy Al. Zwycięstwa 19 i 20”, Okręg VIII*

## Przygotowana została koncepcja projektowa zagospodarowania terenu.

* 1. ***„Plac zabaw „Niecka Czyżykowska” „Wielki Statek zabawowy””, Okręg X***

W dniu 20.03.2018 r. odbył się przetarg nieograniczony na *„Dostawę wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Tczewa”* Wpłynęło 5 ofert.

## W dniu 04.05.2018 r. ogłoszony został wynik postępowania przetargowego. Zadanie realizować będzie firma „KORA” Jamer i Wspólnicy sp. j. ,Biadoliny Szlacheckie 190, 32- 828 Biadoliny Szlacheckie.

##  Termin realizacji – 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Zamawiający oczekuje podpisania umowy przez Wykonawcę.

## *„Zagospodarowanie terenu przy ul. Flisaków”*

## W dniu 14.03.2018 r. ogłoszony został przetarg na wykonanie boisk o nawierzchni poliuretanowej do gry w koszykówkę i siatkówkę, wraz z chodnikiem stanowiącym dojście do boisk. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 29.03.2018 r. W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniony został Wykonawca robót –„ELSIK” Sp. z o.o. , Lniska 22, 83-330 Żukowo, który zrealizuje prace budowlane za kwotę 429 885 zł w ciągu 45 dni od podpisania umowy.

W dniu 19.04.2018 r. podpisana została umowa z Wykonawcą robót.

W dniu 24.04.2018 r. przekazany został Wykonawcy plac budowy.

## *„Zagospodarowanie terenu przy ul. Andersena”*

## W dniu 19.03.2018 r. ogłoszony został przetarg na zagospodarowanie terenu przy ul. Andersena w Tczewie na teren rekreacyjno-sportowy. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 04.04.2018 r. Złożona został jedna oferta przez Firmę Handlowo-Usługowa „AUTO-SPORT” , Konkel Ireneusz, Cieszenie 7D, 83-334 Miechucino. Wykonawca zaoferował wykonanie robót budowlanych za kwotę 869 859,69 zł .

##  W dniu 21.05.2018 r. podpisana została umowa z Wykonawcą robót. Termin realizacji robót -70 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

1. ***Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej – Rewitalizacja – opracowanie dokumentacji projektowej.***

Zadanie w trakcie realizacji - wykonawca Biuro Usług Projektowo – Inwestorskich „INWESTPOL” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

Zakończono Część nr 1 – Projekt rewitalizacji budynku filii Biblioteki Miejskiej w Tczewie przy ul. Kościuszki 2 – wartość brutto 150.060,00 zł, wydana została decyzja pozwolenia na budowę. Złożono wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego – dokumentacja sprawdzana jest przez Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego.

Część nr 2 – Projekt rewitalizacji budynku Biblioteki Miejskiej w Tczewie przy ul. J. Dąbrowskiego 6 – wartość brutto 190.650,00 zł

Termin realizacji - uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę 16.07.2018 r.

1. ***Adaptacja budynku przy ul. Elżbiety 19 B –Rewitalizacja.***

Wykonawca MAXI-TERM Wiesław Deneko, z siedzibą w Gdańsku. Inwestycja realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zakończono etap I zadania - opracowanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Realizowany jest etap II zadania - wykonanie robót budowlanych na wartość 1.135.487,32 zł, termin realizacji etapu II: 10.12.2018 r. Na terenie inwestycji – w obszarze działki nr 81 obr. 7 prowadzone są badania archeologiczne.

1. ***Termomodernizacja obiektów publicznych – Szkoła Podstawowa nr 4.***

W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniony został wykonawca robót-firma KOGA INWESTYCJE BUDOWLANE Sp. z o.o. S. K. z siedzibą w Bydgoszczy za kwotę 3.997.197,01 zł.

Planowany termin realizacji: 30.07.2018r.

Trwają wewnętrzne roboty elektryczne, sanitarne i wznowiono zewnętrzne roboty dociepleniowe.

Wykonano ekspertyzę stanu instalacji elektrycznej wraz z oceną zakresu niezbędnych robót elektroinstalacyjnych – w wyniku zapytania ofertowego w dniu 22.01.2018r. podpisano umowę z wykonawcą – Panem Eugieniuszem Kruczyńskim zam. ul. Jana III Sobieskiego 22/2, 82-300 Elbląg za kwotę 38.100,00 zł.

Zadanie (ETAP I za kwotę 33.020,00 zł brutto) wykonano w terminie
tj. do dnia 10.04.2018 r.

1. ***Budowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Głowackiego.***

W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniony został wykonawca firma GLADPOL na kwotę 2 100 000,00 zł, termin wykonania zadania 07.09.2018 r. Nad bryłą biblioteki trwają prace przy obijaniu więźby dachowej płytą OSB. Nad łącznikiem wylano strop i trwają prace przygotowawcze przed ułożeniem styropapy. W dniu 15.05.2018 wylano strop nad świetlicą-198m2 oraz zalano schody żelbetowe. Obecnie trwa wznoszenie ścianek piętra.

1. ***Zagospodarowanie niecki „Czyżykowo”.***

Wykonano dokumentację projektową w terminie, zgodnym z umową, tj. do dnia 31.01.2018 r. – wykonawca GXM Studio Architektury Grzegorz Porębski z siedzibą w Tczewie. W dniu 31.01.2018 r. dokonano zgłoszenia budowy – zagospodarowania terenu niecki „Czyżykowo” w Tczewie.

Złożono wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych w dniu 21.03.2018r.

Termin otwarcia ofert – 20.04.2018 r.

Unieważniono postępowanie o zamówienie publiczne z uwagi na brak ofert. W dniu 16.05.2018 ogłoszono kolejny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych, otwarcie ofert 04.06.2018 r.

1. ***Budowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Bałdowskiej.***

Wykonawca - AMIBUD Cezary Ilnicki z siedzibą Płońsk ul. Hutnicza 84. Termin wykonania do dnia 15.04.2018 r. Wartość zamówienia brutto 59.655,00 zł. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę, złożono wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

1. ***Budowa w systemie zaprojektuj i wybuduj zestawów podziemnych pojemników do selektywnej zbiorki odpadów komunalnych w dwóch lokalizacjach na terenie miasta Tczewa.***

Wykonawca zadania: Polskie Pojemniki Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie
ul. Morawskiego 5.

Wartość zamówienia wynosi 344.781,30 zł, w realizacji: etap I opracowanie dokumentacji projektowej do dnia 31.07.2018 r., etap II wykonanie robót budowlanych do dnia 30.11.2018 r.

1. ***Budowa oczyszczalni wód opadowych na istniejących kolektorach deszczowych, odprowadzających wody opadowe ze zlewni terenu miasta Tczewa do rzeki Wisły (wylot XIII usytuowany w skarpie rzeki Wisły w km 908+123, wylot nr XIX usytuowany w skarpie rzeki Wisły w km 906+500).***

Wykonawca zadania: MARKAN s.c. Kamil Stubba, Sabina Stubba – Wolska, Arletta Stubba, Anna Stubba – Dey, z siedzibą: Rokitki
ul. Tczewska 35. Wartość zamówienia: 144.000,00 zł, termin realizacji: 28.09.2018 r.

1. ***Modernizacja wraz z przebudową boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie.***

Opracowano dokumentację projektową, trwa przygotowanie wniosku
o wszczęcie postępowania w sprawie zamówienia publicznego dot. wykonania robót budowlanych.

***- w zakresie planowania przestrzennego i rozwoju miasta***

1. **PROGRAMY I PROJEKTY**

**Środki WFOŚiGW**

**Realizacja dwóch pilotażowych zestawów podziemnych pojemników do segregacji odpadów komunalnych na terenie Tczewa**

Trwa oczekiwanie na informację dot. terminu podpisania umowy o dofinansowanie na realizację zadania.

**Środki WFOŚiGW**

**Czyste powietrze Pomorza (edycja 2018); Czyste powietrze Tczewa (2018):**

W dniu 11.05.2018 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu „Czyste powietrze Tczewa 2018”.

Trwa oczekiwanie na wyniki weryfikacji wniosku.

**Środki WFOŚiGW**

**Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Tczew – edycja 2017**

WFOŚiGW ogłosił konkurs „Usuwanie wyrobów zawierających azbest (…)” w roku 2018.
Trwa przygotowanie wniosku o dofinansowanie.

**Edukacja Ogólna – Jakość Edukacji Ogólnej (skierowany do szkół podstawowych i gimnazjów)**

**RPO WP 2014 – 2020 OP 3.2.1**

**Sięgnijmy po więcej - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew.**

Gmina Miejska Tczew otrzymała środki z zaliczki. Złożono kolejne 2 wnioski o płatność. Projekt jest realizowany zgodnie z umową i harmonogramem.

**Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP 2014-2020:**

**Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa
R-9 – Partnerstwo Miasta Tczewa (Gmina Miejska Tczew – Partner Wiodący)**

Trwa oczekiwanie na weryfikację I wniosku o płatność i refundację wydatków (wniosek złożony do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014 – 2020 w dniu 12.03.2018).

Gmina Miejska Tczew monitoruje pracę Partnerstwa w zakresie działań dot. zamówień publicznych oraz koordynuje prace w zakresie tablic informacyjnych na miejsca postojowe wzdłuż Wiślanej Trasy Rowerowej.

**Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)**

Zintegrowane Projekty Rewitalizacyjne:

Trwa oczekiwanie na wyniki weryfikacji wniosków o płatność.

Trwają prace koordynujące współdziałanie Partnerów w projekcie. W Bazie Konkurencyjności na bieżąco trwa zamieszczanie zapytań ofertowych na remonty części wspólnych budynków wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

23 kwietnia 2018 roku odbyło się 5 posiedzenie Komitetu Rewitalizacji. Kolejne posiedzenie odbyło się 21 maja 2018 r.

Trwa promocja procesu rewitalizacji – bieżące informacje zamieszczane są na stronie [www.rewitalizacja.tczew.pl](http://www.rewitalizacja.tczew.pl) .

Węzły integracyjne Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta wraz z trasami dojazdowymi

(Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi):

Złożono IV wniosek o płatność. Trwa oczekiwanie na wyniki weryfikacji wniosku.

Kompleksowa Modernizacja Budynków Użyteczności Publicznej i Budynków Mieszkalnych (MEBUP):

W dalszym ciągu trwa oczekiwanie na wyniki weryfikacji III wniosku o płatność. Złożono również IV wniosek o płatność. Trwa również oczekiwanie na protokół pokontrolny z kontroli Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014 - 2020, która odbyła się w dniach 23 – 27.03.2018 r.

1. **DOKUMENTY PLANISTYCZNE**

Trwają procedury opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa, w następujących rejonach:

1. Na podstawie uchwały Nr XLI/368/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 kwietnia 2018 r. przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu przy ulicy Warsztatowej w Tczewie.

Aktualnie trwają prace nad wyłonieniem wykonawcy przedmiotowego opracowania.

2. Na podstawie uchwały Nr XLI/369/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 kwietnia 2018 r. przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Starego Miasta w Tczewie.

Aktualnie trwają prace nad wyłonieniem wykonawcy przedmiotowego opracowania.

3. Na podstawie uchwały Nr XLI/370/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 kwietnia 2018 r. przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Piotrowo - Bajkowe w Tczewie.

Aktualnie trwają prace nad wyłonieniem wykonawcy przedmiotowego opracowania.

4. Na podstawie uchwały Nr XLI/371/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 kwietnia 2018 r. przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Jagiellońska – Rokicka w Tczewie.

Aktualnie trwają prace nad wyłonieniem wykonawcy przedmiotowego opracowania.

1. **POLITYKA ROWEROWA**

**1. Stałe działania:**

- obsługa strony [www.rower.tczew.pl](http://www.rower.tczew.pl) informującej o działaniach miasta w zakresie komunikacji rowerowej

- obsługa strony na portalu społecznościowym Facebook: Tczew – Miasto dla Rowerów <https://www.facebook.com/mdrtczew/>

- na ekranach urzędowych, LEDzie na węźle transportowym oraz na stronach www urzędu, jest prowadzona akcja informacyjna związana z bezpiecznym mijaniem rowerzystów przez kierowców samochodów oraz akcja zachęcająca przedsiębiorców do montażu prawidłowych stojaków rowerowych dla swoich klientów. Sukcesywnie są dystrybuowane odpowiednie materiały drukowane związane z ww. akcją.

- spotkania, rozmowy, kontakt on-line z mieszkańcami nt. zmian i potrzeb w infrastrukturze rowerowej miasta Tczewa oraz działaniach społecznych

- monitoring stanu infrastruktury rowerowej, w tym prawidłowego jej oznakowania

**2. System Roweru Metropolitalnego**

7 maja br. odbyło się otwarcie ofert w przetargu na wybór dostawy rowerów i operatora MEVO czyli systemu roweru metropolitalnego. Obecnie trwa badanie ofert.

Pierwsze rowery (30% systemu) pojawią się już jesienią, a cały system roweru publicznego MEVO uruchomiony zostanie do 1 marca 2019 r. Przetarg na wybór wykonawcy i operatora Systemu Roweru Metropolitalnego ogłoszono 19 marca b.r. Rower publiczny będzie funkcjonował w 14 gminach: Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Tczewie, Pucku, Redzie, Kartuzach, Sierakowicach, Somoninie, Stężycy, Władysławowie, Żukowie, Pruszczu Gdańskim i Rumii. Wykonawca ma dostarczyć minimum 3866 rowerów, w tym co najmniej 10 % z napędem wspomaganym elektrycznie.

Oferty wykonawców:

a. Konsorcjum firm: 32.562.246,42 zł

Full Speed Ltd., Dublin, Irlandia,

Telfourth Ltd., Dublin, Irlandia,

BleeperBike Ltd., Dublin, Irlandia

- Liczba rowerów: 5000 szt.

- Udział rowerów o napędzie wspomaganym elektrycznie: 10%

b. Konsorcjum polsko – czeskie: 76.675.625,61 zł

Egis Bike Polska Sp. z o.o., Warszawa –

Homeport s.r.o., Praga,

BikeU Sp. z o.o., Warszawa

- Liczba rowerów: 3900 szt.

- Udział rowerów o napędzie wspomaganym elektrycznie: 100%

c. NB Tricity Sp. z o.o., Warszawa: 40.272.906 zł

- Liczba rowerów: 4080 szt.

- Udział rowerów o napędzie wspomaganym elektrycznie: 100%

Komisja przetargowa wyłoni wykonawcę na podstawie 3 kryteriów:

• Cena 60 %

• Udział rowerów z napędem wspomaganym elektrycznie 35 %

• Dostarczenie dodatkowych rowerów powyżej liczby minimalnej (3866 sztuk) 5 %

Szczegółowe lokalizacje stacji można znaleźć na stronie [www.rower.tczew.pl](http://www.rower.tczew.pl) w zakładce mapa rowerowa.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

**3. Instrument elastyczności w ramach projektu „Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi”**

Trwa realizacja program rozwoju ruchu rowerowego w szkołach oraz programu edukacji rowerowej osób dorosłych. Działanie są prowadzone przez Fundację To i Co czyli Tczewskich Kurierów Rowerowych.

Program ma na celu nabycie praktycznych umiejętności jak pewnie i bezpiecznie poruszać się w ruchu drogowym. Program zakłada realizację: zajęć wprowadzających prowadzonych metodą warsztatową, zajęć z budowy i serwisu roweru, zajęć na placyku manewrowym oraz zajęć w podgrupach w ruchu ulicznym.

Realizacja programu jest zaplanowana od kwietnia do września br.

**4. Konkurs Rowerem do Pracy**

Trwa druga edycja konkursu „Rowerem do Pracy”. Rejestracja rozpoczęła się 9 kwietnia. Sam konkurs rozpoczął się 7 maja. W konkursie jest już zarejestrowanych 39 firm i ponad 250 pracowników. Rok temu było 21 firm i 190 pracowników. W tej edycji konkursu, rejestracja jest możliwa aż do jego końca czyli do 02 września br. Więcej o konkursie będzie można się dowiedzieć na stronie [www.rower.tczew.pl](http://www.rower.tczew.pl)

**5. Kampania Rowerowy Maj**

Trwa trzecia edycja kampanii Rowerowy Maj. W kampanii bierze 10 szkół i 5337 uczniów i uczennic.

Kampania zakłada rywalizację w formie zabawy na trzech poziomach: szkolnym, klasowym, indywidualnym. O wyniku szkoły lub klasy decyduje liczba przyjazdów do szkoły na rowerze w stosunku do liczby wszystkich uczniów w danej placówce szkolnej lub klasie. Kampania kończy się 30 maja br. Do kampanii pozyskano kilkunastu sponsorów, którzy ufundują dla najlepszych klas takie nagrody jak: Zajęcia w Centrum Hewelianum, w EduParku, wstęp do Parku Linowego i inne.

**9. Stojaki rowerowe**

Trwa montaż 130 szt. stojaków rowerowych na terenie Tczewa. Połowa stojaków została zamontowana przy szkołach podstawowych z uwagi na zgłoszone zapotrzebowanie w tym zakresie. Obecnie na terenie Tczewa znajduje się 458 prawidłowych U-kształtnych stojaków rowerowych, z tego 131 pod szkołami.

**Dom Przedsiębiorcy**

Stałe konsultacje:

- konsultacje z doradcą podatkowym 1 termin,

- konsultacje prawne – 2 terminy,

- konsultacje z zakresu poszukiwania i pozyskiwania funduszy unijnych zorganizowane przez Lokalne Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich z Malborka – 2 terminy,

- konsultacje z zakresu wspierania rozwoju ekonomii Społecznej w ramach projektu OWES - Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej „DOBRA ROBOTA”,

- stałe dyżur punktu Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego i Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych.

8 i 22 maja odbyły się spotkania „Cashflow z biznesem”, jest to kontynuacja cyklu spotkań z młodzieżą szkół średnich, podczas których zapraszamy gości prowadzących własną działalność gospodarczą i wspólnie rozwijamy wiedzę o przedsiębiorczości z wykorzystaniem gry planszowej Cashflow 101/202.

7 maja odbyło się kolejne spotkanie kobiet biznesu organizowane w ramach cyklu „Szminki, ploty, papiloty”, tematem spotkania było hasło „Realizuj się”. Uczestniczki spotkania miały okazję do wymiany wiedzy jak i kontaktów oraz do skorzystania z wykładu i ćwiczeń rozwojowych.

11 maja odbyło się spotkania dla przedsiębiorców, poświęcone tematyce RODO – ochrony danych osobowych w działalności gospodarczej. Było to już 2 spotkanie poświęcone tej tematyce, z uwagi na bardzo duże zainteresowanie planowane jest kolejne po wejściu w życiu nowych przepisów i rozporządzeń wykonawczych.

15 maja odbyło się spotkanie dot. zmian w przepisach dla przedsiębiorców, po wprowadzeniu „Konstytucji biznesu”, na mocy której zostało wprowadzonych kilka istotnych udogodnień dla nowych jak i już istniejących podmiotów.

Na koniec miesiąca kwietnia z oferty inkubatora przedsiębiorczości i coworkingu korzysta 11 podmiotów. Łącznie na terenie Domu Przedsiębiorcy funkcjonuje obecnie 14 podmiotów gospodarczych.

W zakresie obsługi Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej przedsiębiorców z terenu miasta i powiatu tczewskiego oraz realizacji zadań związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowanych zostało ponad 200 postępowań.

**III. W zakresie spraw organizacyjnych, edukacji oraz spraw społecznych i pozostałych:**

Prezydent Miasta przyjął informację z realizacji zarządzeń podjętych w I kwartale 2018 roku.

**-*biuro rzecznika prasowego***

**● Festyn Samorządowo-Komunalny – 26 maja**

W sobotę, 26 maja, już po raz szósty zapraszamy wszystkich mieszkańców na Festyn Samorządowo-Komunalny. Impreza odbędzie się na Bulwarze Nadwiślańskim, początek o godz. 13.00. Festyn jest adresowany do całych rodzin, a szczególnie do dzieci.

Wśród atrakcji będą warsztaty plastyczne, gry, zabawy, dmuchańce, przejażdżki konne, koło fortuny, mini plac zabaw – tzw. strefa malucha, animacje dla dzieci, seegwaye, pokaz i warsztaty rycerskie w wykonaniu Bractwa Rycerskiego KERIN. Na najmłodszych będą czekały darmowe lody, a na wszystkich poczęstunek, m.in. staropolskie podpłomyki. Będzie też możliwość skorzystania z bezpłatnych badań lekarskich.

O godz. 17.30 odbędzie się losowanie nagród w Wielkiej Loterii Fantowej, a tuż po niej rozpocznie się część koncertowa.

Festyn Samorządowo-Komunalny jest organizowany przez prezydenta Tczewa oraz spółki i instytucje miejskie, a także zaprzyjaźnionych partnerów.

Wszystkie atrakcje są bezpłatne.

**Na festynie gościć będzie delegacja ze Słucka na Białorusi, naszego najmłodszego miasta partnerskiego (umowa o partnerskie podpisana została w ub. roku)**

**● Turniej Miast Partnerskich w piłce nożnej – 1-3 czerwca**

7 amatorskich drużyn wystąpi podczas Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej Miast Partnerskich, który odbędzie się w Tczewie w pierwszy weekend czerwca.

Do Tczewa przyjadą zespoły z Aizkraukle (Łotwa), Beauvis (Francja), Birżai (Litwa), Bitterfeld - Wolfen (Niemcy), Kursk (Rosja), Witten (Niemcy). Oczywiście zagra również drużyna gospodarzy, w składzie m.in. radny Krzysztof Bejgrowicz.

Turnieje piłki nożnej organizowane są od wielu lat w gronie miast partnerskich Tczewa i Witten. W skład amatorskich drużyn wchodzą przedstawiciele samorządów lokalnych oraz gminnych jednostek organizacyjnych. Tradycją jest, że każdy kolejny turniej odbywa się w mieście skąd pochodzi zwycięzca wcześniejszych rozgrywek. W ubiegłym roku turniej odbył się w Mallnitz w Austrii – tczewska drużyna zdobyła wówczas pierwsze miejsce i Puchar Przechodni.

Rozgrywki w Tczewie odbędą się w sobotę, 2 czerwca, w godz.10.00-17.00 na boisku przy Zespole Szkół Ekonomicznych (w przypadku złych warunków atmosferycznych – w hali sportowej II LO). Kibice mile widziani.

**● Święto patronki Tczewa – 8 czerwca**

Od dwóch lat Św. Jadwiga Królowa jest patronką Tczewa. W czerwcu 2016 r., ks. biskup pelpliński **Ryszard Kasyna** przekazał miastu kopię bulli podpisanej przez papieża **Franciszka** o ustanowieniu św. Jadwigi patronką naszego miasta.

Wydarzenia związane ze świętem patronki odbędą się w tym roku 8 czerwca i będą miały charakter religijny, ale też kulturalny i historyczny.

O godz. 12.00 w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św., odprawiona zostanie msza św. w intencji mieszkańców. Po mszy, jej uczestnicy, wraz z orszakiem Królowej Jadwigi, rycerstwa, mieszkańców przejdą na plac Hallera, gdzie odbędzie się festyn historyczny z udziałem m.in. gniewskiego rycerstwa. W programie m.in. salwa na wiwat na cześć królowej, prezentacja dawnych tańców, wspólne pląsy i nauka tańca średniowiecznego. Będzie turniej rycerski „O pierścień Królowej Jadwigi” oraz turniej kuszniczy o „Złoty Bełt Miecznika Królewskiego”. Nie zabraknie zabaw plebejskich dla publiczności. Najmłodsi trafią do szkółki rycerskiej, a także na warsztaty dawnego rzemiosła – kowalstwa, garncarstwa, tkania, mincerstwa. Na zakończenie festynu wystąpi Kwartet Jorgi, a o godz. 19.00 w Centrum Kultury i Sztuki zobaczymy Kabaret z Konopi (wstęp: 10 zł, ale Jadwigi wchodzą bezpłatnie).

**● Foodtrucki w Tczewie – 15-17 czerwca**

Od 15 do 17 czerwca w Tczewie odbędzie się Zlot Foodtrucków (po raz trzeci) Przyjedzie około 20 kuchni na kółkach. Oprócz dań z różnych stron świata, będzie strefa dla dzieci, leżaki, DJ. Foodtrucki rozstawią się na Bulwarze Nadwiślańskim.

**● Flyball – wyścigi psich sztafet – 16 i 17 czerwca**

Zawody "Flyball - wyścigi psich sztafet- Tczew 2018" odbędą się 16 i 17 czerwca na Bulwarze Nadwiślańskim. Rozpoczną się w sobotę o godz. 13.00 i zakończą w niedzielę ok godz. 15.00 uroczystym wręczeniem nagród.

Flyball to w skrócie wyścig psich drużyna na dwóch równoległych torach. W tym roku przewidujemy przyjazd 14 drużyn z całego kraju czyli około 150 zawodników (opiekunów) i około 100 psów. Będą to drugie takie zawody zorganizowane w Tczewie.