SPRAWOZDANIE

z wykonania rzeczowego oraz finansowego inwestycji i innych wydatków majątkowych w roku 2010.

| Klasyfikacja budżetowa Nazwa zadania | Planowane nakłady Wykonanie | Zaawansowanie robót |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanit. wsi | 932 490,00 921 590,41 |  |
| ▲ 01010 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Biała Rawska poprzez budowę wodociągu Studzianek – Gołyń – Antoninów, oczyszczalni ścieków Galinki wraz z siecią kanalizacyjną | 782 490,00 773 146,65 | * Wykonano i odebrano oczyszczalnię ścieków w Galinkach wraz z siecią kanalizacyjną – wartość inwestycji 432 490,00 * Wykonano i odebrano fi 160-3891mb i fi 110-402,5 mb sieci wodociągowej w miejscowości Antoninów i Gołyń – wartość inwestycji 340 656,65 |
| 01010 Budowa wodociągu – Białogórne – I Etap | 150 000,00 148 443,76 | *W 2010r wykonany został I etap budowy wodociągu – odebrano 7 szt. przyłączy, oraz sieć wodociągową fi 160-701 mb i fi 110-717 mb. |
| 60016 inwestycje drogowe | 6 359 968,50 6 354 562,48 |  |
| 60016 Remont istniejących nawierzchni tłuczniowych poprzez wykonanie podbudowy oraz potrójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją kationową i grysami na terenie miasta i gminy | 6 230 051,50 6 224 647,12 | * Wykonano remont istniejących nawierzchni tłuczniowych poprzez wykonanie podbudowy oraz potrójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją kationową i grysami na terenie miasta i gminy na łącznej długości 51865 mb. |
| 60016 Remont kanalizacji deszczowej w ul. Gęsiej | 35 166,00 35 165,28 | *Wykonano remont kanalizacji deszczowej w ul. Gęsiej na długości 38 mb wraz z podbudową tłuczniową. |
| 60016 Remont chodników i zatok parkingowych na terenie miasta | 94 751,00 94 750,08 | * Wykonano remont chodników przy ul. Wojska Polskiego, Wiejska, Gęsia i Brukowa oraz zatoki parkingowe przy ul. Kościuszki i blokach 1-5 przy ul. Wojska Polskiego |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | 260 000,00 256 631,71 |  |
| 70095 Budowa kolektora ciepłowniczego łączącego kotłownię Nr 1 i Nr 2 | 260 000,00 256 631,71 | * Wykonano i odebrano kolektor ciepłowniczy łączący kotłownię Nr 1 i Nr 2 |
| 75023 Inwestycje w Urzędzie | 22 000,00 17 494,80 |  |
| 75023 Zakup kolorowej kserokopiarki i mebli biurowych | 22 000,00 17 494,80 | *Została zakupiona kserokopiarka na potrzeby urzędu oraz meble biurowe |
| 1. | 2. | 3. |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona P.POŻ | 180 000,00 179 011,00 |  |
| 75412 Zakup trzech wozów bojowych dla OSP | 180 000,00 179 011,00 | *Zostały zakupione trzy samochody pożarnicze. Zakupione samochody zostały przekazane do: - OSP Ossa - OSP Grzymkowice - OSP Stara Wieś |
| 801 Inwestycje oświatowe | 663 033,00 638 578,97 |  |
| ▲ 80101 Obniżenie energochłonności obiektów Gminy Biała Rawska poprzez termomodernizację SP w Lesiewie | 248 033,00 245 722,72 | * Wykonano i odebrano termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Lesiewie Zakres prac obejmował: - docieplenie ścian - docieplenie stropodachu - wymiana daszków nad wejściami - utwardzenie terenu i schody wejściowe. |
| 80101 Remont Szkoły Podstawowej w Białej Rawskiej – I Etap | 150 000,00 139 260,56 | * Wykonano i odebrano remont sali gimnastycznej. *Remont obejmował: - wykonanie podłogi sportowej na Sali, - roboty malarskie, - wymianę stolarki drzwiowej, - przeróbkę instalacji CO. |
| ▲ 80101 Przebudowa alpinarium na potrzeby corocznych spotkań z muzyką Chopina | 165 000,00 160 146,74 | * Wykonano i odebrano przebudowę alpinarium na potrzeby corocznych spotkań z muzyką Chopina |
| ▲80195 Budowa placów zabaw dla dzieci | 93450,00 93 448,95 | *Place zabaw zostały wykonane i odebrane przy szkołach: Wólka Lesiewska, Pachy, Chodnów, Stara Wieś, Biała Rawska. |
| 1. | 2. | 3. |
| 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska | 263 645,00 263 315,00 |  |
| 90015 Budowa nowych lini oświetleniowych | 90 000,00 89 670,00 | * Wykonano nowe linie oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Białogórne, Franopol, Szwejki Małe, Wola Chojnata oraz zamontowano 78 dodatkowych opraw oświetlenia na terenie miasta i gminy Biała Rawska |
| 90017 Zakup spycharko-ładowarki | 173 645,00 173 645,00 | * Zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej *Zakupiono spycharko-ładowarkę |
| 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa | 70 000,00 39 528,00 |  |
| ▲ 92116 Opracowanie projektu technicznego biblioteki publicznej na działce Nr 240/22 | 70 000,00 39 528,00 | * Został wykonany i odebrany projekt. *Zgodnie z umową zapłacono 60% wynagrodzenia, pozostała część zostanie zapłacona po uzyskaniu pozwolenia na budowę. |
| 926 Kultura fizyczna i sport | 3 763 456,99 3 691 532,20 |  |
| ▲ 92695 Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Białej Rawskiej w tym : -Poprawa retencji w dolinie rzeki Białki poprzez modernizację OSIR – II Etap -Infrastruktura socjalno-turystyczna -etap III Zwrot środków | 3 655 673,99 3 637 999,90 7 783,00 7 782,30 | * Zostały wykonane i odebrane prace zgodnie z harmonogramem m.in. grobla oraz czasza kąpieliska. * Zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z tytułu rozliczenia 2009roku. |
| ▲ 92695 - Budowa traktu spacerowego od osiedla ul. Mickiewicza do OSiR- projekt | 100 000,00 45 750,00 | * Został wykonany i odebrany projekt. *Zgodnie z umową zapłacono 60% wynagrodzenia, pozostała część zostanie zapłacona po uzyskaniu pozwolenia na budowę. |

▲ Inwestycje ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym