Informacja o realizacji przedsięwzięć Gminy Biała Rawska

W załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Rawska na lata 2011-2014 uwzględniono dwa przedsięwzięcia inwestycyjne związane z realizacją programów  z udziałem środków o których mowa  w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3:

- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie poprzez budowę wodociągu Studzianek-Gołyń –Antoninów,oczyszczalni ścieków Galinki wraz z siecią kanalizacyjną oraz uzbrojenie terenów przemysłowych na ul Plantowej w wodociąg i kanalizację.

Projekt jest realizowany od roku 2010, planowana wartość nakładów wynosi 3 790 278,00 zł ,dofinansowanie ze środków PROW wg podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim wynosi 75% kosztów kwalifikowanych i stanowi kwotę 2 090 966,00 zł. W roku 2010 wykonano I etap wodociągu Studzianek-Gołyń Antoninów za kwotę 240 656,65 zł oraz wybudowano oczyszczalnię ścieków w Galinkach o wartości nakładów 432 490,00 zł .

W latach poprzednich zrealizowano I etap uzbrojenia terenów przemysłowych , który został również włączony do całości projektu. Wartość nakładów wynosiła – 214 080,32 zł .

W roku 2011  wykonano II etap wodociągu Studzianek-Gołyń –Antoninów za kwotę 757 734,30 zł  - wybudowano sieć wodociągową w Gołyniu i Studzianku o dł. 8564 mb oraz opracowano kosztorys inwestorski na budowę przyłącza energetycznego przepompowni kanalizacyjnej – ul. Plantowa i aktualizację kosztorysu inwestorskiego.

Na rok 2012 przewidywane nakłady wynoszą 1 952 500,00zł .Zakłada się realizację ostatniego etapu wodociągu oraz uzbrojenie terenów przemysłowych. planowane jest zakończenia całej inwestycji.

- Poprawa retencji w dolinie rzeki Białki poprzez modernizację OSiR w Białej Rawskiej wraz z infrastrukturą socjalno-turystyczną i zakupem wyposażenia i sprzętu turystycznego.

Inwestycja jest realizowana od roku 2004 .Planowana wartość nakładów stanowi kwotę 4 841 566,00 zł . W latach 2004-2008 zrealizowano wartość nakładów w wys. 340 186,84 zł .

Od roku 2009 jest realizowany projekt w ramach retencji z dofinansowaniem ze środków RPO.

W ramach całego zadania wydatkowano w latach 2009-2010 kwotę 3 754 344,39 zł  a w roku 2011 – 609 659,34 zł. Ze środków budżetowych zakupiono wyposażenie i sprzęt turystyczny tj. rower wodny, kosiarkę, kosę spalinową , zainstalowano monitoring na obiekcie za kwotę 26 147,32 zł

Inwestycja została zakończona i rozliczona, zarówno projekt z udziałem środków unijnych jak również części poza projektem. Łączna wartość nakładów wyniosła 4 704 191,00 , wartość dofinansowania – 2 415 082,00 zł .