SPRAWOZDANIE

z wykonania rzeczowego oraz finansowego inwestycji i innych wydatków majątkowych w roku 2011.

| Klasyfikacja budżetowa Nazwa zadania | Planowane nakłady Wykonanie | Zaawansowanie robót |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanit. wsi | 776 200,00 761 432,30 |  |
| ▲ 01010 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Biała Rawska poprzez budowę wodociągu Studzianek – Gołyń – Antoninów, oczyszczalni ścieków Galinki wraz z siecią kanalizacyjną oraz uzbrojenie terenów przemysłowych na ul. Plantowej | 776 200,00 761 432,30 | Wykonano sieć wodociągową w Gołyniu i Studzianku wraz z nadzorem inwestorskim 757 734,30 (wykonano 8564 mb sieci) Wykonano kosztorys inwestorski na budowę przyłącza energetycznego przepompowni kanalizacyjnej-ul. Plantowa i aktualizację kosztorysu inwestorskiego - 3 698,00 |
| 60016 inwestycje drogowe | 914 000,00 603 021,04 |  |
| 60016 Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych | 914 000,00 603 021,04 | - Opracowano projekt techniczny na remont drogi Byki-Tuniki 22 072,35 - Zakupiono destrukt (11863t) na remont dróg dojazdowych na terenie gminy i wykonano remont drogi Byki-Tuniki (wykonanie wraz z nadzorem inwestorskim).483 153,85 - Zlecono transport zakupionego destruktu który był składowany w miejscowościach Jelitów i Studzianek 97 794,84 |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | 482 000,00 441 400,00 |  |
| 70005 Zakup nieruchomości do zasobu mienia komunalnego | 482 000,00 441 400,00 | - Zakupiono nieruchomość o numerach działek 275/9 i 275/10 w Białej Rawskiej - 420 000,00 - Zakupiono nieruchomość od ANR Skarbu Państwa nr 685 – 21 400,00 |
| 750 Administracja Publiczna | 5 000,00 4 991,00 |  |
| 75011 Zakup sprzętu i programów komputerowych | 5 000,00 4 991,00 | Dokonano zakupu sprzętu informatyczny dla USC 2900,00 i program do ewidencji ludności 2091,00 |
| 852 Wydatki inwestycyjne Środowiskowy Dom Samopomocy | 171 600,00 171 576,22 |  |
| 85203 Inwestycje remontowe | 161 600,00 161 576,22 | Wykonano remont pomieszczeń po byłym ośrodku zdrowia na potrzeby MGOPS - 161 576,22 |
| 85203 Zakupy inwestycyjne w Środowiskowym Domu Samopomocy | 10 000,00 10 000,00 | Zakupiono zestaw komputerowy na potrzeby SDS |
| 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska | 50 000,00 49 981,05 |  |
| 90015 Oświetlenie dróg, placów i ulic | 50 000,00 49 981,00 | Zakupiono oprawy oświetleniowe (70 sztuk) do montażu w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach 49 981,00 |
| 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa | 26 355,00 26 352,00 |  |
| 92116 Opracowanie projektu technicznego biblioteki publicznej | 26 355,00 26 352,00 | Został wykonany i odebrany projekt i uzyskano pozwolenie na budowę - 26352,00 |
| 926 Kultura fizyczna i sport | 682 488,00 676 884,66 |  |
| 92601 Zakup maszyny do rozczesywania trawy na boisku ORLIK 2012 | 4 200,00 3 936,00 | Dokonano zakupu maszyny i przeznaczono do pielęgnacji trawy na boisku |
| ▲ 92695 Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Białej Rawskiej w tym : -Poprawa retencji w dolinie rzeki Białki poprzez modernizację OSIR | 610 788,00 609 659,34 | Zostały wykonane i odebrane prace zgodnie z harmonogramem m.in. grobla oraz czasza kąpieliska 609 659,34 |
| 92695 Zakup wyposażenia i sprzętu turystycznego | 27 000,00 26 147,32 | Zakupiono m.in. kosiarkę , kosę spalinową, rower wodny, zainstalowano monitoring na obiekcie 6 |
| 92695 Budowa traktu spacerowego od osiedla ul. Mickiewicza do OSiR- projekt techniczny | 40 500,00 37 142,00 | Projekt techniczny został wykonany, odebrany i uzyskano pozwolenie na budowę - 37 142,00 |

▲ Inwestycje zawarte w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej-Wykaz przedsięwzięć Gminy Biała Rawska na lata 2011-2014 związanych z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3