SPRAWOZDANIE

z wykonania rzeczowego oraz finansowego inwestycji i innych wydatków majątkowych w 2013

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie**  | **Planowane nakłady****Wykonanie** | **Realizacja**  |
| 1 | 2 | 3 |
| **010****Infrastruktura wodociągowa i sanit. wsi** | **871 004,56****785 042,50** |  |
| Budowa sieci wodociągowych i modernizacja SUW6050  | 871 004,56785 042,50 | \* Budowa sieci wodociągowej Żurawka, Żurawia, Biała Rawska wraz z nadzorem inwestorskim 412 793,65 (wykonano 5161 m sieci)\* Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żurawia wraz z nadzorem inwestorskim 33 652,80 (wykonano 578 m sieci)\* Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Białogórne II etap wraz z nadzorem inwestorskim i aktualizacją kosztorysu 226 110,90\*Wykonanie przyłącza energetycznego do studni wiejskiej w Bronisławowie 5 661,00 \*Wykonanie dokumentacji projektowej wodociągu Żurawka, Żurawia, Biała Rawska (zobowiązanie z 2012r) 35 424,00\*Opracowanie dokumentacji projektowej na SUW w miejscowości Teodozjów 19 870,65\*Opracowanie projektu na budowę sieci wodociągowej w Galinkach – ( płatność przesunięta w wydatki nie wygasające na 2014 r. )\*Opracowanie projektu na budowę sieci wodociągowej ul.15-Go Grudnia – Marchaty - ( płatność przesunięta w wydatki nie wygasające na 2014 r ) - 51 529,50 |
| **400****Dostarczanie ciepła** | **65 000,00****62 730,00** |  |
| Modernizacja sieci cieplnej6050 | 65 000,0062 730,00 | \*wykonanie map i projektu modernizacji sieci ciepłowniczej w Białej Rawskiej |
| **600****Transport i łączość** | **1 700 225,76****1 600 825,69** |  |
|   Budowa i modernizacja dróg gminnych 6050  Zakupy inwestycyjne6060  | 1 470 225,761 371 430,69230 000,00229 395,00 | \* wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych 54 464,40\* wykonanie dokumentacji projektowej remontu nawierzchni drogi Babsk - Studzianek- Gołyń - Chrząszczew 18 942,00 \* wykonanie remontu istniejących nawierzchni - droga dojazdowa Grzymkowice - Biała Wieś 168 576,42 \*wykonanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika za ogrodzeniem boiska Orlik 43 839,91\*remont nawierzchni tłuczniowych dróg masą asfaltową wraz z nadzorem inwestorskim 1 315 002,96\*zakup koparko-ładowarki 229395,00 |
| **700****Gospodarka mieszkaniowa** | **35 000,00****35 000,00** |  |
| Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami 6050 | 35 000,0035 000,00 |  Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy ulicy Mickiewicza 25  |
| **750****Administracja Publiczna** | **114 000,00****111 613,98** |  |
|  Inwestycje w Urzędzie Miasta i Gminy 6050 | 114 000,00111 613,98 | \* Poniesiono wydatki związane z zakupem i instalacją klimatyzatorów w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej 13 461,12\* zakup monitoringu i dwóch kamer 8 302,86\* wykonano I etap remontu budynków gospodarczych przy UMiG 89 850,00 |
| **754****Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż** | **210 394,91** **209 865,73** |  |
| Inwestycje ze środków funduszu sołeckiego 6050 | 20 394,91 19 937,71 | \* wykonano projekt techniczny na wykonanie utwardzenia placu przy świetlicy wiejskiej 1 599,00\* zakupiono kostkę brukową do utwardzenia placu przy świetlicy wiejskiej w Chodnowie 18 338,71 |
| Dotacje celowe przekazane OSP6230 | 190 000,00 189 928,02 | do największych inwestycji należy: \*dokończenie rozbudowy garażu w OSP Dańków 6 293,91\* zakup materiałów do rozbudowy garażu w OSP Chrząszczew 12 179,37\*remont świetlicy w OSP Ossa 75 000,00\*wykonanie dachu i wrót garażowych w OSP Rosławowice 12 500,00\* remonty, zakupy materiałów do remontów, wykonanie instalacji w strażnicach OSP |
| **801****Oświata wychowanie** | **272 913,39** **271 807,33** |  |
| Wydatki inwestycyjne w szkołach podstawowych i w przedszkolu6050, 6057,6059,   | 272 913,39 271 807,33 | \* opracowano projektu techniczny przebudowy pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Błażejewicach 10 000,00\* wykonano remont części klas, korytarza i szatni w Szkole Podstawowej w Białej Rawskiej - 214 815,80\* zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe na terenie szkoły w Błażejewicach 20 681,50\*montaż urządzeń zabawowych na terenie Przedszkola w Białej Rawskiej – 21 553,29 |
| **852****Pomoc Społeczna** | **143 800,00****143 800,00** |  |
| Zakupy inwestycyjne6060 | 143 800,00143 800,00 | \*zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla ŚDS w Białej Rawskiej na który pozyskano środki z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i PFRON |
| **900****Gospodarka Komunalna****i Ochrona Środowiska** | **1 229 845,00****616 484,04** |  |
| Gospodarka ściekowa6230Oświetlenie dróg, placów i ulic6050 | 16 645,008 000,0020 000,0019 680,00 | Przekazano dotacje osobom fizycznym na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków rozbudowa i modernizacja linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Biała Rawska 19 680,00 |
| ZGKiM w Żurawi6050,6210  | 550 000,00531 609,04 | \*budowa garażu w ZGK i M -etap I 506 863,49\*zakup mini ciągnika 24 745,55 |
| Gospodarka odpadami6050 | 586 000,000,00 | \*rekultywacja składowiska odpadów - wykonano zakres rzeczowy ( z uwagi na konstrukcję finansową wydatki będą realizowane w 2014r )  |
| Utrzymanie zieleni 6050 | 57 200,0057 195,00 | \*wykonanie map do celów projektowych dla zadania – rewaloryzacja parku miejskiego 7 995,00\*wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji parku w Białej Rawskiej – I etap 24 600,00 oraz sumę 24 600,00 przeniesiono do wydatków niewygasających |
| **921****Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **168 000,00** **167 650,00** |  |
| Inwestycje w Domu Kultury6050 | 68 000,0067 650,00 | Wykonano inwentaryzację i projekt techniczny Rozbudowy Centrum Kultury  |
| Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Białej Rawskiej 6230 | 100 000,00100 000,00 | Przekazano dotację na remont zabytkowego Kościoła p. w św. Wojciecha w Białej Rawskiej  |
| **926****Kultura fizyczna**  | **554 500,00****553 891,83** |  |
| Infrastruktura OSiR**,**6050 | 108 000,00107 871,00 | \*Wykonano kładkę dla pieszych nad rzeką Białką przy OSiR  |
| 6057,6059 | 446 500,00446 020,83 | \*budowa traktu spacerowego od osiedla Mickiewicza do OS i R wraz z nadzorami inwestorskimi, inwestycja została zakończona i rozliczona  |
| **Ogółem wydatki**  | **5 364 683,62 4 558 711,10**  |  |