###### Załącznik do uchwały Nr IX/72/03

Rady Miejskiej Biała Rawska

z dn. 2.07.2003 r.

# W I E L OL E T N I      P R O G R A M

# GOSPODAROWANIA   MIESZKANIOWYM

# ZASOBEM    MIASTA    I    GMINY

# B I A Ł A     R A W S K A

# NA  L ATA   2003- 2007

## W P R O W A D Z E N I E

### „ Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej

### jest zadaniem własnym gminy”.

(Ustawa z dnia 2 lipca 1994 r.)

Realizacja polityki mieszkaniowej powierzona została samorządom gminnym.

Zadanie to wynika z ustawy zasadniczej i ustaw szczegółowych.

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego wprowadza konieczność uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy .

Jest to szczególnie ważne w sytuacji , gdy ograniczone są środki finansowe i brak jest możliwości szybkiej poprawy warunków mieszkaniowych ludności .

Ogólnym założeniem w niniejszym programie jest stworzenie warunków do optymalnego wykorzystania istniejących zasobów mieszkaniowych .

1. Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach , z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne.

W latach 2003-2007 zakłada się utrzymanie zasobów mieszkaniowych na tym samym poziomie. Nie przewiduje się budowy nowych budynków oraz wzrostu mieszkań socjalnych.

Lokale będące w administracji ZGKiM w Żurawi ogółem znajdują się w średnim stanie technicznym. Wymagają bieżących konserwacji i remontów. Wymianie podlega przede wszystkim stolarka okienna, instalacje elektryczne, odgromowa, obróbka blacharska.

#### Charakterystyka zasobów

#### Liczba lokali

| Adres | Ogółem |  | Komunalne | Własnościowe | Socjalne | Pow. użytkowa ogółem w m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M i a s t o |  |  |  |  |  |  |
| ul. Wojska Polskiego 1 | 14 |  | 9 | 5 | - | 590,96 |
| ul. Wojska Polskiego 3 | 14 |  | 10 | 4 | - | 337,80 |
| ul. Wojska Polskiego 5 | 14 |  | 13 | 1 | - | 337,80 |
| ul. Mickiewicza 14 | 30 |  | 26 | 4 | - | 1092,90 |
| ul. Mickiewicza 16 | 30 |  | 29 | 1 | - | 1089,17 |
| ul. Zjednoczenia 12 | 6 |  | 6 | - | - | 237,80 |
| ul. Brukowa 11 | 4 |  | 4 | - | - | 114,60 |
| ul. Brukowa 13 | 1 |  | 1 | - | - | 59, 44 |
| ul. Gęsia 15 | 1 |  | 1 | - | - | 20,00 |
| Pl. Wolności 26 | 6 |  | 6 | - | - | 155,62 |
| Pl. Wolności 26 a | 1 |  | 1 | - | - | 20,00 |
| Pl. Wolności 31 | 4 |  | 4 | - | - | 112,03 |
| Pl. Wolności 21 | 1 |  | 1 | - | - | 37,40 |
| Pl. Wolności 32 | 4 |  | 4 | - | - | 140,81 |
| Pl. .Wolności 34 | 2 |  | 2 | - | - | 37,53 |
| Pl. Wolności 37 | 2 |  | 2 | - | - | 70,44 |
| Pl. Wolności 39 | 4 |  | 4 | - | - | 118,81 |
| Pl. Wolności 43 | 4 |  | 4 | - | - | 125,96 |
| Pl. Wolności 48 | 1 |  | 1 | - | - | 25,00 |
| ul. Szeroka 9 | 1 |  | 1 | - | - | 15,00 |
| ul. Żymierskiego 14 | 2 |  | 2 | - | - | 65,56 |
| ul. Mickiewicza 29 | 18 |  | 18 | - | - | 271,98 |
| ul. Mickiewicza 29 a | 16 |  | 10 | 6 | - | 597,40 |
| ul. Kościuszki 28 | 3 |  | 3 | - | 3 | 45,07 |
| ul. Kościuszki 17 | 10 |  | 10 | - |  | 239,89 |
| ul. Wojska Polskiego 9 | 3 |  | 3 | - | - | 123,09 |
| ul. Wojska Polskiego 7 | 45 |  | 4 | 41 | - | 1933,13 |
| ul. Mickiewicza –Szkoła | 1 |  | 1 | - | - | 50,05 |
| ul. Przemysłowa | 2 |  | 2 | - | - | 127,99 |
| ### G m i n a |  |  |  |  |  |  |
| Wólka Lesiewska (Dom Nauczyciela) |  | 4 | 4 | - | - | 167,00 |
| Dańków (po Gromadzkiej Radzie) |  | 2 | 2 | - | - | 98,00 |
| Dańków ( po Ośrodku Zdrowia) |  | 3 | 3 | - |  | 113,72 |
| Dańków (po poczcie) |  | 1 | 1 | - | - | 26,00 |
| Błażejewice (przy Szkole Podstawowej) |  | 2 | 2 | - | - | 98,00 |
| Błażejewice ( po starej szkole) |  | 6 | 6 | - | 6 | 243,60 |
| Chrząszczew |  | 1 | 1 | - | - | 25,00 |
| Chrząszczewek ( po byłej Szkole) |  | 3 | 3 | - | - | 144,68 |
| Pachy (w SzkolePodstawowej) |  | 2 | 2 | - | - | 151,49 |
| Wola Chojnata |  | 8 | 8 | - | - | 280,00 |
| OGÓŁEM Miaso i gmina |  | 276 214 62 9 |  |  |  | 9 540,72 |

2. Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali , z podziałem na kolejne lata.

W okresie 2003-2007 roku z uwagi na szczupłość środków finansowych brak jest realnych szans na zwiększenie zasobów mieszkaniowych miasta i gminy . Założyć należy, że zasoby te mogą ulec nawet niewielkiemu zmniejszeniu związanemu ze sprzedażą mieszkań.

W tych warunkach maksymalny wysiłek zostanie skierowany na działanie  zmierzające do niedopuszczenia do degradacji stanu technicznego tych zasobów.

Mając na uwadze utrzymanie w stałej sprawności technicznej zasobów mieszkaniowych miasta i gminy należy przeprowadzić systematyczne prace konserwacyjno-remontowe.

#### Wykaz planowanych remontów do wykonania w latach 2003 - 2007

| L.p | Adres budynku | Planowany zakres prac | Wartość zadania w tyś. zł. - poziom cen w 2002 roku |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Błażejewice | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont instalacji elektrycznej i odgromowej, remont obróbki blacharskiej. | 2.100,00 |
| 2. | Chrząszczew | Remont instalacji elektrycznej i odgromowej. | 500,00 |
| 3. | Chrząszczewek | Remont instalacji elektrycznej i odgromowej, konserwacja dachu. | 1.200,00 |
| 4. | Dańków (po ośrodku zdrowia) | Krycie i smarowanie dachu, remont instalacji elektrycznej i odgromowej, wymiana stolarki okiennej, remont instalacji co, remont 2 lokali /pustostany/. | 26.800,00 |
| 5. | Dańków | Remont instalacji elektrycznej i odgromowej, krycie i smarowanie dachu, remont kominów. | 4.000,00 |
| 6. | Kościuszki 17 | Krycie dachu, wymiana stolarki okiennej, remont łazienki, malowanie korytarza, remont instalacji elektrycznej, wykonanie elewacji zewnętrznej, remont instalacji odgromowej. | 13.800,00 |
| 7. | Kościuszki 28 | Wymiana stolarki okiennej, remont instalacji elektrycznej i odgromowej, remont obróbki blacharskiej. | 4.000,00 |
| 8. | Mickiewicza 14 | Konserwacja dachu, remont instalacji elektrycznej i odgromowej, malowanie klatki schodowej i piwnic, wymiana stolarki okiennej, remont kominów. | 17.300,00 |
| 9. | Mickiewicza 16 | Konserwacja dachu, remont instalacji elektrycznej i odgromowej, malowanie klatki schodowej i piwnic, wymiana stolarki okiennej, remont kominów. | 21.000,00 |
| 10. | Mickiewicza 29 | Smarowanie dachu, remont instalacji elektrycznej i odgromowej, remont łazienek i pralni, wymiana drzwi wejściowych, wymiana stolarki okiennej, remont obróbki blacharskiej | 7.300,00 |
| 11. | Mickiewicza 29a | Smarowanie dachu, remont instalacji elektrycznej i odgromowej, docieplenie budynku. | 63.830,00 |
| 12. | Przemysłowa (budynek agronomówki) | Smarowanie dachu, remont obróbki blacharskiej, remont instalacji elektrycznej i odgromowej. | 2.600,00 |
| 13. | Wojska Polskiego 1 | Smarowanie dachu i remont kominów, remont obróbki blacharskiej, remont instalacji elektrycznej i odgromowej, wymiana stolarki okiennej, wymiana drzwi wejściowych, malowanie klatek schodowych i piwnic. | 18.600,00 |
| 14. | Wojska Polskiego 3 | Smarowanie dachu i remont kominów, remont obróbki blacharskiej, remont instalacji elektrycznej i odgromowej, wymiana stolarki okiennej, wymiana drzwi wejściowych, malowanie klatek schodowych i piwnic. | 15.600,00 |
| 15. | Wojska Polskiego 5 | smarowanie dachu i remont kominów, remont obróbki blacharskiej, remont instalacji elektrycznej i odgromowej, wymiana stolarki okiennej, wymiana drzwi wejściowych, malowanie klatek schodowych i piwnic. | 15.600,00 |
| 16. | Wojska Polskiego 7 | Remont instalacji co, smarowanie dachu, remont instalacji elektrycznej i odgromowej, remont kominów. | 8.000,00 |
| 17. | Wola Chojnata | Smarownie dachu, remont obróbki blacharskiej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie odwodnienia budynku, remont instalacji elektrycznej i odgromowej, malowanie elewacji. | 14.500,00 |
| 18. | Zjednoczenia 12 | Budowa szaletu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, smarowanie dachu, malowanie elewacji, remont instalacji elektrycznej i odgromowej. | 8.500,00 |
| 19. | Żymierskiego 14 | Smarowanie dachu, remont obróbki blacharskiej, wymiana drzwi wejściowych, remont instalacji elektrycznej. | 2.520,00 |
|  | Ogółem |  | 247 750,00 |

Wysokość planowanych wydatków w złotych w kolejnych latach.

| Lata | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Remonty i konserwacja | 59 228,00 | 47 130,00 | 47 130,00 | 47 130,00 | 47 132,00 |

3. Planowana sprzedaż lokali w latach  2003-2007.

Komunalne zasoby mieszkaniowe stanowiące własność miasta i gminy Biała Rawska spełniają funkcję mieszkań o charakterze powszechnym , jak i funkcje socjalne.

Z tego też względu prywatyzacja nawet w najbardziej sprzyjających warunkach nie może objąć wszystkich zasobów mieszkaniowych miasta  i gminy.

Plan sprzedaży lokali mieszkalnych w latach 2003-2007 określa cele sprzedaży i kierunki ich realizacji.

| Lokalizacja | Ilość mieszkań ogółem | Ilość mieszkań wykupionych | Ilość mieszkań pozostających do sprzedaży |
| --- | --- | --- | --- |
| ul. Wojska Polskiego1 | 14 | 5 | 9 |
| ul. Wojska Polskiego3 | 14 | 4 | 10 |
| ul .Wojska Polskiego 5 | 14 | 1 | 13 |
| ul. Mickiewicza 14 | 30 | 4 | 26 |
| ul. Mickiewicza 16 | 30 | 1 | 29 |
| ul. Mickiewicza 29 a | 16 | 6 | 10 |
| ul. Wojska Polskiego 7 | 45 | 41 | 4 |

Planowana sprzedaż mieszkań.

- Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokale mieszkalne w mieszkaniowym zasobie miasta wraz ze zbyciem odpowiednich praw majątkowych do gruntu, współwłasności lub użytkowania wieczystego osobom, którym przysługuje pierwszeństwo ich nabycia.

- Przyznaje się również pierwszeństwo w nabywaniu lokali również ich najemcom, którzy uzyskali najem na podstawie umowy najmu.

- Cenę sprzedaży lokali mieszkalnych określa się na podstawie wartości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

- Zadatek na poczet ceny nabycia lokalu pobiera się w wysokości kosztu sporządzenia wyceny.

- Zadatek podlegać będzie zaliczeniu na poczet wpłaty za wartość lokalu. W przypadku odstąpienia przez kupującego od zawarcia umowy sprzedaży zadatek nie podlega zwrotowi.

- Na wniosek nabywcy cena za lokal może być rozłożona na roczne raty płatne przez okres 10 lat.

W przypadku sprzedaży ratalnej ustala się pierwszą ratę w wysokości 10% ceny lokalu. Pierwsza  rata podlega zapłacie, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.  Pozostałe raty  wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie

do 31 marca każdego następnego roku.

Rozłożona na raty nie spłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu  stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

Zabezpieczenie spłaty ratalnej następuje stosownym wpisem w dz. IV Księgi     Wieczystej nabywanej nieruchomości.

7.     Przy jednorazowej zapłacie ceny lokalu udzielona zostanie bonifikata, która w  latach                                              obowiązywania niniejszego programu wynosić będzie:

| Rok 2003 | Rok 2004 | Rok 2005 | Rok 2006 | Rok 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - od 1 lipca do 31 grudnia 80 % ceny lokalu | 50 % ceny lokalu | 50 % ceny lokalu | 40 % ceny lokalu | 40 % ceny lokalu |

W związku z tym planuje się dalszą sprzedaż mieszkań , zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej.

Przewidywana sprzedaż lokali w latach:

| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 5 | 10 | 10 | 10 |

4. Zasady polityki czynszowej.

Polityka czynszowa stanowi jeden z podstawowych elementów strategii mieszkaniowej miasta i gminy. Wpływy z czynszów są głównym źródłem finansowania i utrzymania budynków .

Wieloletnia polityka niskich czynszów reglamentowanych przez państwo doprowadziła

do znacznej dewastacji  zasobów mieszkaniowych.

Czynsze za mieszkania wówczas zapewniają ekonomicznie prawidłową gospodarkę

i   techniczną trwałość budynków, gdy wynoszą w zależności od standardu mieszkań od 3%

do 7% odtworzenia w skali roku.

- Kryteria do ustalenia wysokości czynszu

  - usytuowanie lokalu w budynku  (kondygnacja)

  - występujące w lokalu instalacje i urządzenia

2.  Metoda oczynszowania

Przyjmuje się metodę systemu punktowego polegającą na:

  - określeniu liczby punktów za każdy czynnik wartości użytkowej mieszkania

  - wzięty pod uwagę przy ustalaniu czynszu dla każdego lokalu.

Poszczególne elementy będą wyrażone za pomocą  określonej liczby punktów

zgodnie z przyjętymi kryteriami.

Po dokonaniu obliczeń w odniesieniu do każdej nieruchomości wchodzących w skład

administrowanych zasobów zsumuje się punkty uzyskane we wszystkich

nieruchomościach. Całkowita wartość niezbędnego przypisu czynszowego będzie

podzielona przez łączną liczbę punktów uzyskując w ten sposób wartość jednego

punktu (wyrażoną w zł).

Wysokość czynszu dla pojedynczego lokalu zostanie wyliczona przez pomnożenie

tej wartości przez liczbę punktów przypadających na dane mieszkanie.

Wyliczenie indywidualnego czynszu może być wyrażone w następujący sposób:

całkowity czynsz niezbędny

Czynsz indywidualny lokalu  =  ------------------------------------  x  punkty z lokalu

liczba  punktów

Zaletami tego systemu są:

  - jasność kryteriów oceny jakości mieszkania oraz większa możliwość różnicowania stawek czynszu,

  - łatwość aktualizowania przyjętych założeń.

5. Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2003-2007.

1.  Mieszkaniowy zasób gminy służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach na zasadach i w wypadkach , o których mowa w ustawie oraz w przyjętych przez radę miejska „Zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy”.

2.  Przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy

w latach 2003-2007.

- adaptacja budynku po Szkole  Podstawowej w Zofiowie na mieszkania socjalne.

Źródłem finansowania będą  wpływy ze sprzedaży mieszkań.

6. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w latach 2003-2007.

Podstawowym źródłem finansowania zasobów  mieszkaniowych gminy są przychody

z najmu lokali mieszkalnych ( przychody z odpisów na remonty), dotacja z budżetu gminy

oraz przychody z innych źródeł.

7.Wysokość wydatków w kolejnych latach z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji , koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi , których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne.

Przewidywane koszty  bieżącej  eksploatacji  budynków  w latach 2003-2007.

| Rok | Przewidywane koszty bieżącej eksploatacji budynków w zł | Przewidywane źródło finansowania |
| --- | --- | --- |
| 2003 | 136 500,00 | Wpływy z czynszu |
| 2004 | 143 000,00 | Wpływy z czynszu |
| 2005 | 150 500,00 | Wpływy z czynszu |
| 2006 | 154 000,00 | Wpływy z czynszu |
| 2007 | 158 000,00 | Wpływy z czynszu |

Przewidywane koszty remontów budynków mieszkalnych.

| Lp | Lata finansowania | Potrzebne środki finansowe - zł | Przychody z odpisów na remonty -zł | Dofinansowanie z budżetu gminy - zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2003 | 59 228,00 | 29 830,00 | 29 398,00 |
| 2 | 2004 | 47 130,00 | 29 830,00 | 17 300,00 |
| 3 | 2005 | 47 130,00 | 29 830,00 | 17 300,00 |
| 4 | 2006 | 47 130,00 | 29 830,00 | 17 300,00 |
| 5 | 2007 | 47 132,00 | 29 830,00 | 17 302,00 |

8. Opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, a w szczególności

a/ niezbędny zakres zamian lokali związanych z remontami budynków i lokali,

b/ planowaną sprzedaż lokali.

W okresie 2003- 2007 r. nie przewiduje się zamian lokali w związku z remontami budynków i lokali mieszkalnych.

Prace remontowe nie wymagają wykwaterowania mieszkańców a jedynie odpowiedniej koordynacji prac i współpracy z mieszkańcami.

Planowana sprzedaż lokali w następujących budynkach:

| Lokalizacja | Ilość planowanych mieszkań do sprzedaży | Uwagi ! |
| --- | --- | --- |
| ul. Wojska Polskiego 1 | 2 |  |
| ul. Wojska Polskiego 3 | 2 |  |
| ul. Wojska Polskiego 5 | 2 |  |
| ul. Mickiewicza 14 | 2 |  |
| ul. Mickiewicza 16 | 2 |  |
| ul. Mickiewicza 29 a | 3 |  |
| ul. Wojska Polskiego 7 | 7 |  |
| ul. Brukowa 11 | 4 | po uregulowaniu stanu prawnego |
| ul. Brukowa 13 | 1 |  |
| ul. Gęsia 15 | 1 |  |
| Pl. Wolności 21 | 1 |  |
| Pl. Wolności 26 | 6 |  |
| Pl. Wolności 26 a | 1 |  |
| Pl. Wolności 31 | 4 |  |
| Pl. Wolności 32 | 4 |  |
| Pl. Wolności 34 | 2 |  |
| Pl. Wolności 37 | 2 |  |
| Pl. Wolności 39 | 4 |  |
| Pl. Wolności 43 | 4 |  |
| Pl. Wolności 48 | 1 |  |
| ul. Szeroka 9 | 1 |  |

9.  Komisja Rady Miejskiej d/s  Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony  Środowiska  każdego roku,  w  I  kwartale  sporządza listę osób oczekujących

na mieszkania komunalne i socjalne.