- Załącznik Nr1 do Uchwały Nr XXX/157/09

- Rady Gminy Białowieża z dnia 28 października 2009 r.

- Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne W LATACH 2009-2011

| Lp. | Program inwestycyjny / zadanie inwestycyjne | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Dotychczas poniesione wydatki |  | Wysokość wydatków w roku 2009 |  | Wysokość wydatków w roku 2010 |  | Wysokość wydatków w roku 2011 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ogółem w tym: | własne | ogółem w tym | własne pożyczka środki z art 5 ust. 1 pkt 2,3 Ustawy o finansach publicznych | Ogółem w tym: | własne pożyczka środki z art 5 ust. 1 pkt 2,3 Ustawy o finansach publicznych | ogółem w tym | Własne pożyczka środki z art 5 ust. 1 pkt 2,3 Ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Budowa Linii wodociągowej Grudki | Urząd Gminy Białowieża | 2009 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 100 000,00 0,00 | - | - - - | - | - - - |
| 2. | Budowa Kanalizacji Sanitarnej I etap: Pogorzelce, Teremiski, Budy, Białowieża: ul. Sportowa, ul. Żubrowa, ul., Zastawa. | Urząd Gminy Białowieża | 2006 - 2011 | 6 988 911,65 | 127 291,81 | 127 291,81 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 558 357,84 | 0,00 122 630,84 435 727,00 | 6 303 262,00 | 0,00 2 738 989,00 3 564 273,00 |
| 3. | Remont świetlic gminnych | Urząd Gminy Białowieża | 2010 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 200 000,00 | 0,00 90 000,00 110 000,00 | 200 000,00 | 0,00 90 000,00 110 000,00 |
| 4. | Dokumentacja techniczna drogi gminne | Urząd Gminy Białowieża | 2009 | 450 000,00 | 33 184,00 | 33 184,00 | 143 184,00 | 0,00 1 43 184,00 0,00 | 153 408,00 | 0,00 153408 0,00 | 153 408,00 | 0,00 153 408,00 0,00 |
| 5. | Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej w gminie Białowieża poprzez przebudowę ulicy Tropinka | Urząd Gminy Białowieża | 2010 | 1 947 147,85 | 28 500,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 28 500,00 0,00 0,00 | 1 918 647,85 | 0,00 959 323,93 959 323,92 | - | - - - |
| 6. | Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej w gminie Białowieża poprzez przebudowę ulicy Sportowej | Urząd Gminy Białowieża | 2011 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1 400 000,00 | 700 000,00 0,00 700 000,00 |
| 7. | Dokumentacja techniczna przebudowy stadionu | Urząd Gminy Białowieża | 2010 | 153 111,00 | 1 464,00 | 1 464,00 | 1 464,00 | 1 464,00 0,00 0,00 | 151 647,00 | 151 647,00 0,00 0,00 | - | - - - |
| 8. | Termo modernizacja budynków przedszkola, Białowieskiego Ośrodka kultury, zamiana systemu grzewczego na odnawialne źródła energii | Urząd Gminy Białowieża | 2010--2012 | 7 014 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 3 507 000,00 | 0,00 1 507 000,00 2 000 000,00 | 3 507 000,00 | 0 1 507 000,00 2 000 000,00 |
| 9. | Internet szerokopasmowy | Urząd Gminy Białowieża | 2009-2010 | 2 063 803,00 | 19 175,00 | 19 175,00 | 19 176,00 | 19 176,00 0,00 0,00 | 1 022 313,00 | 0,00 511 156,00 511 156,00 | 1 022 314,00 | 0,00 511 157,00 511 156,00 |
| 10. | Modernizacja dróg gminnych u. Polna, Południowa, Polecha, Zaułek Rudników | Urząd Gminy Białowieża | 2009 | 1 083 553,32 | 1 083 553,32 | 1 083 553,32 | 1 083 553,32 | 1 083 553,32 0,00 0,00 | - | - - - | - | - - - |
| 11. | Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej w gminie Białowieża poprzez przebudowę ulicy Mostowej | Urząd Gminy Białowieża | 2011 -2012 | 1 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1 820 000,00 | 350 000,00 0,00 350 000,00 |
|  | RAZEM |  |  | 23 399 614,18 | 1 293 168,13 | 1 293 168,13 | 1 375 877,32 | 1 104 193,32 243 184,00** 0,00* | 1 026 744,41 | 151 647,00 3 190 110,77** 4 016 206,92* | 14 305 984,00 | 1 050 000,00 5 000 553,99** 7 235 429,00* |

- *kwoty środków pozyskanych z zewnątrz zostaną wprowadzone do budżetu po otrzymaniu decyzji o ich przydziale,  **pożyczki zostaną wprowadzone do budżetu po otrzymaniu decyzji o  przydziale  środków z zewnątrz