Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXXVIII/188/10

Rady Gminy Białowieża

z dnia 21 października 2010 r.

- Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne W LATACH 2010-2013

| Lp. | Program inwestycyjny / zadanie inwestycyjne | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Dotychczas poniesione wydatki |  | Wysokość wydatków w roku 2010 |  | Wysokość wydatków w roku 2011 |  | Wysokość wydatków w roku 2012 |  | WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2013 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ogółem w tym: | własne | ogółem w tym | własne pożyczka środki z art. 5 ust. 1 pkt 2,3 Ustawy o finansach publicznych, inne xródła | Ogółem w tym: | własne pożyczka środki z art. 5 ust. 1 pkt 2,3 Ustawy o finansach publicznych | ogółem w tym | Własne pożyczka środki z art. 5 ust. 1 pkt 2,3 Ustawy o finansach publicznych | ogółem w tym | Własne pożyczka środki z art. 5 ust. 1 pkt 2,3 Ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Budowa Linii wodociągowej Grudki | Urząd Gminy Białowieża | 2010 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 0 100000 0 | - | - - - | - | - - - | - | - |
| 2. | Dokumentacja techniczna kanalizacji ul.Mostowa, Ogrodowa, Wojciechówka , Meleszkowska | Urząd Gminy Białowieża | 2010 | 21.000,00 | - | - | 21.000,00 | 21.000,00 0 0 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | . Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz sieci wodociągowej, na terenie działek Nr 474,498,1201 położonych w obrebie geodezyjnym Białowieża (ul.Brzozowa) | Urząd Gminy Białowieża | 2010 | 387.831,00 | - | - | 387.831,00 | 387.831,00 0 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Budowa Kanalizacji Sanitarnej I etap: Pogorzelce, Teremiski, Budy, Białowieża: ul. Sportowa, ul. Żubrowa, ul., Zastawa. | Urząd Gminy Białowieża | 2006 — 2011 | 6 .706.014,00 | 127.292,00 | 127.292,00 | 275.460,00 | 0 123.861,00 151.599,00 | 6.303.262,00 | 0 3.719.958,00** 2.583.304,00* | - | - - - | - | - |
| 5. | Remont świetlic gminnych | Urząd Gminy Białowieża | 2010 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 90000** 110 000* | 200.000 | - 90.000 110.000 | - | - |
| 6. | Dokumentacja techniczna drogi gminne | Urząd Gminy Białowieża | 2009 | 450 000 | 33 184 | 33184 | 296592 | 0 296592 0 | 120.224 | 0 120.224 0 | - | - - - | - | - |
| 7. | Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej w gminie Białowieża poprzez przebudowę ulicy Tropinka | Urząd Gminy Białowieża | 2010 | 1.607.922,00 | 28 500 | 28500 | 1.579.422,00 | 0 979.324,00 0 600.098,00 | - | - - - | - | - - - | - | - |
| 8. | Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej w gminie Białowieża poprzez przebudowę ulicy Sportowej | Urząd Gminy Białowieża | 2011 | 1 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 1 400 000 | 700 000 0 700000 | - | - - - | - | - |
| 9. | Termo modernizacja budynków przedszkola, Białowieskiego Ośrodka kultury, zamiana systemu grzewczego na odnawialne źródła energii | Urząd Gminy Białowieża | 2010—2012 | 7 014 000 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 3507000 | 0 1507000** 2000000* | 3.507.000 | - 1.507.000** 2.000.000* | - | - |
| 10. | Internet szerokopasmowy | Urząd Gminy Białowieża | 2010-2011 | 2.063.803 | 19 175 | 19175 | 35.204,00 | 35.204,00 0 0 | 2.009.424 | 0 1.004.712** 1.004.712* | - | - - - | - | - |
| 11. | Modernizacja drogi gminnej ul. Mostowa | Urząd Gminy Białowieża | 2012 | 1820 000 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 | 0 0 0 | 1.820.000 | 910,000 - 910,000* | - | - |
| 12. | Idziemy do przedszkola łatwiejsza nauka – remont przedszkola w Białowieży | Zespół Szkolno Przedszkolny w Białowiezy | 2010-2011 | 196.150 | 0 | 0 | 90.045 | 13.507,00 0 76.538,00 | 106.105 | 18.943 0 87.162 | - | - | - | - |
| 13. | „Rekultywacja składowiska gminnego w Białowieży’ | Urząd Gminy Białowieża | 2009-2013 | 724.689 | 33.550,00 | 33550,00 | 610,00 | 610,00 0 0 | 452.375 | 0 67.856** 384.519* | 81.959,00 | 12.294 0 69.665* | 156.195,00 | 0 47.974,00 108.221,00 |
|  | RAZEM |  |  | 22.891.409 | 241.701 | 241.701 | 2.786.164 | 458.152 1.499.777 228.137 600.098 | 14.098.390 | 718.943 6.449.750 6.869.697 | 5.608.959 | 922.294 1.597.000 3.089.665 | 156.195 | 0 47.974,00 108.221,00 |

- Powyższą tabele sporządzono również jako niezbędny załącznik do pozyskiwania środków pochodzących z budżetu UE.

- *kwoty środków pozyskanych z zewnątrz zostaną wprowadzone do budżetu po otrzymaniu decyzji o ich przydziale,  **pożyczki zostaną wprowadzone do budżetu po otrzymaniu decyzji o  przydziale  środków z zewnątrz