Zał. nr 4 do Uchwały  Nr XVII/100/2005

R a d y  G m i n y  B o b r o w n i k i

z dnia 24.05.2005r.

Wykaz inwestycji gminnych planowanych

do wykonania w roku budżetowym 2005.

1.Budowa wodociągu wiejskiego w Rachcinie

(zadanie kontynuowane).

- termin realizacji zadania – 2004/2006

- wartość zadania – 2 802 940,24zł

- nakłady poniesione – 100 302,30zł

- wartość zadania do wykonania w 2005r. – 1 401 204,16 zł

- źródło finansowania

- środki własne – 420 361,25zł

- środki krajowe – budżet państwa – 140 120,42zł

- dotacja z funduszy unijnych – 840 722,49zł

2.Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w Bobrownikach:

(zadanie kontynuowane)

- termin realizacji – 2004/2006r.

- wartość zadania – 1 872 853,72zł,

- nakłady poniesione – 19 562zł

- wartość zadania do wykonania w 2005 r. – 940 366,24 zł

- źródło finansowania

- środki własne – 282 109,87zł

- środki krajowe – budżet państwa – 94 036,62zł.

- dotacja z funduszy unijnych – 564 219,74zł

3.Budowa szkoły podstawowej, gimnazjum i sali gimnastycznej w Bobrownikach (zadanie kontynuowane)

- termin realizacji – 1998/2010r.

- wartość zadania – 6 500 000zł

- nakłady poniesione – 904 127zł

- wartość zadania do wykonania w 2005r. – 247 000 w tym na roboty budowlane 247 000zł

- środki własne -  247 000zł

4. Modernizacja drogi gminnej na odcinku Polichnowo – Gnojno:

- termin realizacji - 2005

- wartość zadania: 30 000zł

- źródło finansowania:

- dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zna terenie Województwo Kujawsko – Pomorskiego – 30 000zł

5. Zakup autobusu szkolnego:

- termin realizacji – 2005

- wartość zadania – 5 000zł

- źródło finansowania – środki własne