Zał. nr 4 do Uchwały

Nr XVI/96/2005

R a d y  G m i n y  B o b r o w n i k i

z dnia 31.03.2005r.

Wykaz inwestycji gminnych planowanych

do wykonania w roku budżetowym 2005.

1.Budowa wodociągu wiejskiego w Rachcinie

(zadanie kontynuowane).

- termin realizacji zadania – 2004/2006

- wartość zadania – 2 875 234zł

- nakłady poniesione – 100 302zł

- wartość zadania do wykonania w 2005r. – 1 401 204 w tym roboty budowlane – 1 373 730zł

- źródło finansowania

- środki własne – 439 593zł w tym roboty budowlane 412 119zł

- środki krajowe – budżet państwa – 137 373zł

- dotacja z funduszy unijnych – 824 238zł

2.Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w Bobrownikach:

(zadanie kontynuowane)

- termin realizacji – 2004/2006r.

- wartość zadania – 1 872 853zł,

- nakłady poniesione – 19 562zł

- wartość zadania do wykonania w 2005 r. – 959 174 w tym koszty kwalifikowane zgodnie z wnioskiem do ZPORR  940 367zł

- źródło finansowania

- środki własne – 300 917zł

w tym udział własny w kosztach kwalifikowanych zgodnie z wnioskiem do ZPORR -  282 110zł

- środki krajowe – budżet państwa – 94 037zł.

- dotacja z funduszy unijnych – 564 220zł

3.Budowa szkoły podstawowej, gimnazjum i sali gimnastycznej w Bobrownikach (zadanie kontynuowane)

- termin realizacji – 1998/2010r.

- wartość zadania – 6 500 000zł

- nakłady poniesione – 904 127zł

- wartość zadania do wykonania w 2005r. – 247 000 w tym na roboty budowlane 247 000zł

- środki własne -  247 000zł