**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

W zakresie zapytania jest opracowanie dokumentacji projektowej, dotyczącej przyłączy wraz z uzyskaniem potrzebnych warunków, uzgodnień i opinii. Projektowana kanalizacja ma umożliwiać podłączenie około 100 istniejących budynków do przyłączenia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, na której podstawie wykonawca uzyska w imieniu zamawiającego pozwolenie na budowę w/w inwestycji. Projekt należy wykonać w standardach technicznych i użytkowych obowiązujących w Polsce i UE.

**Etap I**

1. Pozyskanie mapy ewidencyjnej, zasadniczej i wypisów z rejestru gruntów.
2. Wykonanie i uzgodnienie z Inwestorem koncepcji wstępnej,
3. Wykonanie badań i uzyskanie opinii geotechnicznej
4. Przygotowanie i złożenie wniosku z załącznikami o wydanie decyzji lokalizacyjnej
5. Przygotowanie i złożenie wniosku z załącznikami do decyzji środowiskowej
6. Przygotowanie i złożenie wniosku z załącznikami do decyzji lub zgłoszenia wodno prawnego
7. Przygotowanie i złożenie wniosku z załącznikami do decyzji w zakresie dróg powiatowych.

**Etap II**

1. Uzyskanie mapy do celów projektowych,
2. Przygotowanie i złożenie wniosku z załącznikami do uzgodnień na Zespole Koordynacyjnym (ZUD)
3. Wykonanie dokumentacji projektowej wg Dz.U.2020.1609 wersja od
18 września 2020 r. Rozporządzenie ministra rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
4. projekt budowlany
5. projekt zagospodarowania terenu,
6. projekt architektoniczno– budowlany
7. projekt techniczny
8. wykonanie dokumentacji kosztorysowej wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Stan prawny aktualny na dzień: 18.02.2021) Dz.U.2004.130.1389, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz
9. Wykonanie specyfikacji technicznych

**Etap III**

Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robót budowlanych na podstawie decyzji lub zgłoszenia.

Wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu

* 4 komplety dokumentacji w formie papierowej oraz 1 egzemplarz płyty CD, zawierającej cyfrowy zapis dokumentacji projektowej:
* rysunki w formacie dxf oraz pdf, tekst w formacie.doc (Ms Word),
* przedmiar robót i kosztorys inwestorski w formacie .doc (Ms Word) lub .xls (Ms Excel).

Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w ciągu 2 lat od daty przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy.