W odpowiedzi na pytanie z dnia 05.08.2022 dotyczące inwestycji **„Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej dla miejscowości Bobrowniki – etap III Bobrowniki, ul. Lipnowska, Włocławska, Dobrzyńska, Kujawska, Wojska Polskiego, Broniewskiego”**informuję, że w ww. postępowaniu na stronie bip.ugbobrowniki.pl oraz na platformie ezamówienia zostały wprowadzone zmiany w załączniku nr 6 (wzór umowy). W związku z powyższym SWZ oraz załącznik nr 6 posiadają jednakowy zapis co do terminu wykonania przedmiotu umowy tj. **18 miesięcy od przekazania placu budowy**