Załącznik nr 1 do SIWZ

Formularz oferty

OFERTA

.............................................................

(pieczęć adresowa firmy wykonawcy)

województwo: ...................................

powiat: ..............................................

REGON: ...........................................

NIP: ..................................................

Nr telefonu: (0-    )..............................

Nr fax: (0-    ).....................................

e-mail: ..............................................

Konto bankowe do zwrotu wadium:

............................................................

............................................................

GMINA BOBROWNIKI

ul. Nieszawska 10

87 – 617 Bobrowniki

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na

Budowę hali sportowej z częścią socjalną oraz łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Bobrownikach

nr sprawy: UG. 341/6/2008

oferujemy:

1. wykonanie robót będących przedmiotem zamówienia za następującą wartość ryczałtową:

- wartość netto 					....................................... zł

- podatek VAT ........ % 			....................................... zł

- wartość brutto 					....................................... zł

- słownie: 	.......................................................................... złotych brutto

W/w wartość ryczałtowa została wyliczona na podstawie następujących danych:

- stawka robocizny - .......

- koszty pośrednie - ........

- zysk - ........

- koszty zakupu materiałów - ........

2. Gwarantujemy stałość w/w cen w okresie trwania umowy.

Cena obejmuje:

- przypisane prawem podatki

- wszelkie opłaty

- wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia

3. Deklarujemy termin wykonania robót: niezwłocznie po podpisaniu umowy w terminie do 31 października  2010r.

4. Warunki płatności – zgodnie ze wzorem umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ).

5. Oświadczamy, że oferowane przez naszą Firmę usługi są zgodne z wymaganiami Zamawiającego w tym zakresie określonymi w SIWZ.

6. Oświadczamy, że dokonaliśmy wizji lokalnej terenu robót.

7. Gwarantujemy, że wykonane roboty oraz dostarczone przez nas materiały nie mają wad konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z błędów technologicznych i zapewniają bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie wykonanego przedmiotu umowy.

Na dostarczone  i wbudowane urządzenia i materiały, a także wykonane roboty udzielamy 36-miesięcznej gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

W okresie gwarancji usuniemy wady lub wymienimy wadliwą rzecz na wolną od wad – wg wyboru Zamawiającego – na własny koszt, w terminie 14 dni po otrzymaniu pisemnego powiadomienia od Zamawiającego.

Jeżeli Wykonawca nie podejmie czynności w terminie 14 dni, Zamawiający będzie miał prawo usunąć je we własnym zakresie lub powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy ................................................

(pełna nazwa Wykonawcy)

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. Oświadczamy, że otrzymaliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

9. Zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy w stosunku do niego żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z tym projektem umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

11. Oświadczamy, że uważamy się za związanych złożoną ofertą na okres 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

12. Oświadczamy, że osobą do kontaktów i dokonywania bieżących ustaleń        z zamawiającym jest:

.................................................................., tel. .................................................

13. Zakres i wartość robót przewidzianych do wykonania przez podwykonawców wraz z podaniem nazwy i adresu podwykonawcy:

............................................................................................................................

14. Zostaliśmy poinformowani, że możemy wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione.

15. Wadium o wartości ............ PLN zostało wniesione w dniu .......... w formie ..................................... (potwierdzenie stanowi załącznik do niniejszej oferty).

16. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w określonej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wysokości, tj. 5% ceny ofertowej brutto czyli ......... PLN, (słownie .................), w formie ...................... – najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

17. Integralną częścią oferty są:

    - wszystkie załączniki do oferty wymagane w SIWZ jako niezbędne

    - ........................................................................................................

...............................................

(miejscowość i data)

.......................................................

(podpis)

Załącznik nr 2 do SIWZ

Wzór ogólnych warunków umowy

UMOWA nr 341/6/2008

o roboty budowlane

W dniu ………………….. 2008r. w Bobrownikach, pomiędzy Gminą Bobrowniki REGON 910866519, NIP 466-03-44-759 zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

- Wójta Gminy Bobrowniki – Tadeusza Grzegorzewskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pawła Grudowskiego

a

firmą………., z siedzibą .…. zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej pod nr…… w dniu ………. lub w Krajowym Rejestrze Sądowym nr………………., REGON ..................., NIP…………………., zwaną w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: ……………………………………………..............................

została zawarta umowa o następującej treści:

I. Przedmiot umowy

( 1

- Na podstawie postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655), Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania na warunkach określonych w niniejszej umowie zadanie pn.: „Budowa hali sportowej z częścią socjalną oraz łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Bobrownikach”.

- Szczegółowy zakres robót określa: projekt budowlany oraz projekt wykonawczy wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót:

II. Wynagrodzenie, zasady rozliczenia i płatności

( 2

- Za wykonanie  robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe netto ….. zł plus podatek VAT 22% w kwocie …… zł, łącznie brutto w wysokości: ……….. PLN (słownie: ……….. zł).

- Przyjęta w wyniku przetargu cena jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie może być zmieniona.

- Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy wynikające ze specyfikacji technicznej, jak również nie ujęte w specyfikacji technicznej, a niezbędne do wykonania zadania, takie jak: roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy, koszty utrzymania zaplecza, remontów, zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót, itp.

- Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu w dniu przekazania  placu budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz harmonogram rzeczowo – finansowy (wzór stanowi załącznik do Umowy)  zawierający podział realizacji przedmiotu umowy na poszczególne etapy robót i terminy ich realizacji wraz z wynagrodzeniem za te etapy.

- Wynagrodzenie za roboty płatne będzie przelewem z rachunku Zamawiającego w KDBS O/Włocławek Nr 23 9550 0003 2001 0070 4360 0001 w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury częściowej oraz 30 dni od daty doręczenia faktury końcowej – na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Wykonawca może wystawić faktury przejściowe za zakończone elementy robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, na podstawie protokołów odbioru stwierdzających stan zaawansowania prac z potwierdzeniem inspektora nadzoru i upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

- Podstawę wystawienia faktury stanowi protokół odbioru robót, sporządzony przez strony.

- Faktura końcowa może być wystawiona po odbiorze końcowym dopuszczającym przedmiot zamówienia do użytkowania i przedłożeniu dokumentu gwarancyjnego, o którym mowa w § 8 ust. 1.

- Do faktury Wykonawca dołącza protokół odbioru robót wraz z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie dla wbudowanych materiałów oraz dokument gwarancyjny sporządzony wg wzoru załączonego do oferty.

- W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zadania Podwykonawcy (ów) podstawę do zapłaty całości faktury za roboty, w których wykonaniu uczestniczyli podwykonawcy dodatkowo będą stanowić dokumenty:

  - protokół odbioru zakończonego etapu robót, podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, wskazujący wydzielone elementy robót wykonane przez Podwykonawcę (ów),

  - kopia faktury wystawionej dla Wykonawcy przez Podwykonawcę (ów) za wykonane przez niego roboty łącznie z kopią przelewu bankowego, potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem,

  - oświadczenie Podwykonawcy (ów) o otrzymaniu od Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane elementy robót.

- Zamawiający dopuszcza również możliwość zapłaty dla podwykonawcy (ów) z należności wynikających z faktur Wykonawcy za roboty, w których wykonaniu uczestniczyli Podwykonawcy – bezpośrednio na rzecz tychże podwykonawców, po przedłożeniu:

  - protokołu odbioru zakończonego etapu robót, podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, wskazujący wydzielone elementy robót wykonane przez Podwykonawcę (ów),

  - kopii faktury wystawionej przez Podwykonawcę (ów) dla Wykonawcy,

  - faktury Wykonawcy wraz z dyspozycją zapłaty dla Podwykonawcy (ów).

- W przypadku określonym w ust. 10 Zamawiający będzie dokonywał płatności na rzecz podwykonawców w terminach płatności faktur wystawionych przez Wykonawcę na Zamawiającego i w kwotach wskazanych przez Wykonawcę w jego pisemnej dyspozycji.

III. Nadzór nad wykonywanymi robotami

( 3

- Zamawiający powołuje: inspektora nadzoru w osobie …………………………….

- Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową, projektem technicznym i przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić inspektorowi nadzoru powołanemu przez Zamawiającego odpowiednie pomieszczenie wyposażone w stół, szafę i krzesła w ilości 6 szt.

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: …………….. dla robót w branży budowlanej (nr uprawnień ........... z dnia .............), .................................. dla  robót branży sanitarnej (nr uprawnień ………… , z dnia ……. , członek ……. Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w ……….

- Prawa i obowiązki kierownika budowy określa ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 ze zmianami).

IV. Obowiązki stron

( 4

- Wykonawca w szczególności zobowiązany jest do:

- wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną,

- przedstawienia Zamawiającemu w dniu przekazania placu budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz harmonogramu realizacji robót,

- uzyskania wszelkich danych i materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, za wyjątkiem wymienionych w ust. 2,

- stosowania wyłącznie materiałów odpowiadających wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz.881) i przepisami wykonawczymi do ustawy,

- konsultowania na bieżąco robót budowlanych z Zamawiającym,

- niezwłocznego sygnalizowania Zamawiającemu zaistnienia istotnych problemów, których Wykonawca, mimo dołożenia należytej staranności nie będzie w stanie rozwiązać we własnym zakresie,

- przejęcia protokolarnie terenu na czas trwania umowy,

- uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu protokółem zdawczo-odbiorczym w dacie odbioru końcowego robót,

- wykonania zadania z dołożeniem należytej staranności,

- ochrony mienia, zabezpieczenia przeciwpożarowego, przestrzegania przepisów BHP, utrzymania ogólnego porządku na terenie,

- oznakowania i zabezpieczenia robót zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

- przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej budowy, w skład której powinny wejść następujące dokumenty:

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

- wymagane dokumenty, protokóły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń i badań,

- dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie dla wbudowanych materiałów,

- dokumentacja powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika robót i projektanta,

- dziennik budowy,

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu umowy z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami. W razie zmian w zatwierdzonym projekcie lub odstępstw od warunków pozwolenia na budowę, oświadczenie powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, z załączeniem rysunków zamiennych i opisem zmian,

- protokoły badań i sprawdzeń,

- rozliczenie końcowe budowy, z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości.

- Zamawiający w szczególności zobowiązany jest do:

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad przebiegiem prac przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane,

- zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnionego geodetę,

- przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej w trzech egzemplarzach w terminie do siedmiu dni od zawarcia umowy,

- przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do siedmiu dni od daty zawarcia umowy,

- dokonania odbiorów częściowych i końcowych w terminach określonych w ( 5 ust. 6.

V. Terminy realizacji zadania

( 5

- Wszystkie  roboty wynikające z niniejszej umowy i dokumenty stanowiące jej załączniki Wykonawca wykona w terminie do 31 października 2010 roku.

- Wykonawca zgłasza Zamawiającemu pisemny wniosek o dokonanie odbiorów częściowych i odbioru końcowego. Wniosek dla swej ważności musi posiadać akceptacje inspektora nadzoru dopuszczającą przedmiot umowy do odbioru.

- Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentacje powykonawczą, o której mowa w ( 4 ust. 1 pkt 12.

- Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń co do kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej (kompletny operat kolaudacyjny) w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy datę odbioru końcowego robót.

- W przypadku gdy Wykonawca:

  - złoży z wnioskiem o dokonanie odbioru niekompletną lub wadliwą dokumentację powykonawczą,

  - nie wykonał całości robót objętych wnioskiem o dokonanie odbioru,

Zamawiający zwraca Wykonawcy wniosek o dokonanie odbioru, wraz z pisemnym uzasadnieniem faktycznym zwrotu.

- Po sprawdzeniu kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej Zamawiający zwołuje komisję odbiorową:

  - odbiór częściowy powinien nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia przez Wykonawcę pisemnego wniosku o dokonanie odbioru,

  - odbiór końcowy powinien nastąpić nie później niż w ciągu 21 dni od daty złożenia przez Wykonawcę pisemnego wniosku o dokonanie odbioru.

- W przypadku zwrotu wniosku o dokonanie odbioru, o którym mowa w ust. 5, terminy, o których mowa w ust. 6 nie mają zastosowania.

VI. Zasady realizacji robót

( 6

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz.881) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz wymaganiom projektu.

- Na każde żądanie inspektora nadzoru bądź zamawiającego, wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca wykona niezbędne próby, badania zagęszczenia i nośności gruntu, oraz skompletuje atesty i inne dokumenty niezbędne do odbioru końcowego obiektu. Koszt ich wykonania jest ujęty w wartości ryczałtowej określonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

( 7

- Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umów ubezpieczeniowych z tytułu odpowiedzialności cywilnej dla szkód, które mogą zaistnieć w związku z realizacją umowy, na kwotę:

  - odpowiedzialność kontraktowa, suma ubezpieczenia nie może być niższa niż 25% wartości robót będących przedmiotem umowy pomniejszona o kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesioną przez Wykonawcę,

  - odpowiedzialność deliktowa, suma ubezpieczenia nie może być niższa niż 200.000,00 zł.

- Zamawiający dopuszcza umowy ubezpieczenia, które zawarł Wykonawca z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, jeśli swoim zakresem i sumami ubezpieczenia odpowiadają wymaganiom określonym w ust. 1.

- Umowy ubezpieczeniowe, o których mowa w ust. 1 lub ust. 2 powinny zostać zawarte przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu najpóźniej w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy.

- W przypadku nie przedłożenia Zamawiającemu umów, o których mowa w ust. 1, w terminie określonym w ust. 3 Wykonawca upoważnia Zamawiającego do zawarcia w jego imieniu stosownych umów ubezpieczeniowych.

- Koszt umowy ubezpieczeniowej zawartej w trybie określonym w ust. 4 ponosi Wykonawca. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia poniesionych kosztów zawarcia umów ubezpieczenia z należnego mu wynagrodzenia.

VII. Gwarancja i rękojmia za wady

( 8

- Wykonawca na wykonany zakres robót udziela 36-miesięcznej gwarancji – wręczając w dniu odbioru końcowego, dokument gwarancyjny sporządzony zgodnie z treścią pkt 7 oferty – licząc od dnia odbioru końcowego zamówienia.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie powyższego terminu, jeżeli przed jej upływem zawiadomił Wykonawcę o wadzie.

- W razie stwierdzenia wad Zamawiający może:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia:

  - żądać usunięcia wad wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

  - obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia:

  - w przypadku, gdy wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

  - w przypadku, gdy wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem:

  - odstąpić od umowy, zawiadamiając o tym odpowiednie organy nadzoru i inspekcji,

  - żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawy szkody wynikłej z opóźnienia.

- O wykryciu wad Zamawiający jest obowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie.

- W okresie gwarancji Wykonawca usunie usterkę lub uszkodzenie na własny koszt w terminie do 14 dni, po otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego powiadomienia.

- W okresie gwarancji Wykonawca usunie stwierdzone wady na własny koszt w terminie do 14 dni, po otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego powiadomienia.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie usterki, uszkodzenia lub wady w wymaganym terminie, Zamawiający może usunąć wadę we własnym zakresie lub za pomocą osób trzecich na ryzyko i koszt Wykonawcy, a poniesione koszty zostaną pokryte z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawca nie może odmówić w okresie gwarancji usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Okres gwarancji na elementy naprawione będzie się rozpoczynał ponownie od dnia zakończenia naprawy.

- W okresie 14 dni przed upływem okresu gwarancji, Zamawiający dokonuje z udziałem Wykonawcy odbioru pogwarancyjnego.

- Zamawiający pisemnie powiadamia Wykonawcę o terminie odbioru pogwarancyjnego. Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć w procedurze odbioru pogwarancyjnego. Nieobecność Wykonawcy podczas odbioru pogwarancyjnego upoważnia Zamawiającego do dokonania jednostronnego odbioru. Ustalenia dokonane przez Zamawiającego podczas jednostronnego odbioru są wiążące dla Wykonawcy.

- Zamawiający sporządza protokół odbioru pogwarancyjnego, który podpisują strony umowy.

- Protokół sporządzony podczas odbioru pogwarancyjnego stanowi podstawę do zwrotu Wykonawcy kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostałej na okres gwarancji i rękojmi.

VIII. Kary umowne

( 9

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

  - za każdy dzień zwłoki w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto,

  - za każdy dzień zwłoki w przekazaniu dokumentacji projektowej w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto,

  - za każdy dzień zwłoki w rozpoczęciu odbioru częściowego elementu zamówienia dłużej niż 14 dni od daty wpływu do Zamawiającego pisemnego powiadomienia o zakończeniu etapu robót i zgłoszenia do odbioru w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto należnego za element podlegający odbiorowi,

  - za każdy dzień zwłoki w rozpoczęciu odbioru ostatecznego zamówienia dłużej niż 21 dni od daty wpływu do Zamawiającego pisemnego powiadomienia o zakończeniu robót i zgłoszenia do odbioru w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    - za każdy dzień zwłoki w oddaniu robót objętych kontraktem w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto,

    - za każdy dzień zwłoki w terminie usunięcia wad w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto,

    - za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto,

    - za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu harmonogramu realizacji robót w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto,

    - w przypadku odstąpienia przez wykonawcę od realizacji zawartej umowy w wysokości 30% wartości umowy,

    - w przypadku odstąpienia od umowy przez zamawiającego z wyłącznej winy wykonawcy, wykonawca zapłaci zamawiającemu odszkodowanie w wysokości 30% ceny umownej brutto.

- Łączna wartość należnych zamawiającemu kar umownych nie może przekroczyć 50% wartości ryczałtowej brutto umowy.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia należnych kar z przysługującego mu wynagrodzenia.

- Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

IX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

( 10

- Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w dniu zawarcia umowy, w kwocie stanowiącej 5% wynagrodzenia brutto za wykonanie całego przedmiotu umowy.

- Zabezpieczenie zostało wniesione w formie: .............................................. Zamawiający zwróci Wykonawcy kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy, w następujący sposób:

  - 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

  - 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie terminu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz:

- ............... na kwotę ……………… zł (równa 70% sumy zabezpieczenia), będąca gwarancją zabezpieczenia wykonania zgodnego z umową wykonania prac ważna będzie od dnia zawarcia umowy do dnia  …………. r.,

- ............... na  kwotę ………….. zł (równa 30% sumy zabezpieczenia), będąca gwarancją usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości będzie ważna od dnia zawarcia umowy do dnia ………………….r.

- W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie lub jego część niezbędna do pokrycia kosztów usunięcia wad wraz z odsetkami będzie wykorzystana przez Zamawiającego do zgodnego z umową wykonania prac lub do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, na co Wykonawca wyraża zgodę.

X. Zamówienia dodatkowe

( 11

- W przypadku, gdy w toku wykonywania prac zajdzie konieczność wykonania prac dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym (określonym w § 1 umowy), których wartość nie przekroczy łącznie 20% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, a których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, to Zamawiający udzieli Wykonawcy dodatkowego zamówienia, jeżeli:

  - z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów,

  - wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

- Wykonawca zobowiązany będzie wykonać te prace na dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone w trybie z wolnej ręki po cenach określonych w ofercie.

XI. Zmiana postanowień i możność odstąpienia od umowy

( 12

- Zmiana postanowień zawartej umowy i jej załączników może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie z zastrzeżeniem ust. 2.

- Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień niniejszej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

XII. Postanowienia końcowe

( 13

Integralną częścią niniejszej umowy są:

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- Oferta wykonawcy.

( 14

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 223 poz. 1655) oraz przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz. U. Nr 43 poz. 296 ze zmianami).

( 15

Wszelkie spory wynikłe lub powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony będą starały się rozstrzygnąć w drodze negocjacji, a w wypadku nie osiągnięcia porozumienia poddane zostaną rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

( 16

Umowę i załączniki sporządzono w 4 egzemplarzach, z przeznaczeniem: 3 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

Zamawiający:	Wykonawca:

Załącznik nr 3 do SIWZ

Oświadczenie wykonawcy

o spełnieniu warunków stawianych przez Zamawiającego

i wynikających z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2007r. nr 223 poz. 1655)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

Budowa hali sportowej z częścią socjalną oraz łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Bobrownikach

nr sprawy: UG. 341/6/2008

Ja  (imię i nazwisko) ...............................................................................................................

zamieszkały ............................................................................................................................

reprezentując Firmę ................................................................................................................

oświadczam, że jestem wykonawcą (zgodnie z art. 22 ust. 1 pzp), który:

1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24, ust. 1 i 2 pzp, który stanowi, że:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się (zgodnie z art. 24, ust. 1 pzp):

1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo - akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa                      w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 pzp.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców (zgodnie z art. 24 ust. 2 pzp), którzy:

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,  z wyjątkiem wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub                 art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2 pzp,

2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 pzp,

4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

..........................................................

(miejscowość, data)

...................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela/li)

Załącznik nr 4

………………………………………………..

………………………………………………..

(nazwa i adres wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie)

Wykaz robót budowlanych

wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.

| L.p. | Nazwa zamówienia | Przedmiot robót budowlanych (proszę podać co najmniej: rodzaj konstrukcji, kubaturę obiektu, przeznaczenie obiektu) | Odbiorca | Czas realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | początek | zakończenie |

Załącznik nr 5

………………………………………………..

………………………………………………..

(nazwa i adres wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie)

Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

|  | Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie (doświadczenie zawodowe, realizacja projektów) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Zajmowane stanowisko |  |
|  |  | Kierownik Budowy | Uprawnienia: Doświadczenie: |
|  |  | Kierownik robót sanitarnych | Uprawnienia: |
|  |  | Kierownik robót elektrycznych | Uprawnienia: |

Załącznik nr 6 do siwz

Harmonogram rzeczowo- finansowy wzór

| Zadanie wg elementów scalonych | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III |
| Hala sportowa wraz z zapleczem socjalnym - cześć budowlana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fundamenty i izolacje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ściany konstrukcyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strop i klatki schodowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stolarka I ślusarka okienna i drzwiowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ścianki działowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tynki wewnętrzne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tynki zewnętrzne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podłoża i posadzki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Malowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elementy stolarki I ślusarki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykładziny ścian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalacja elektryczna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalacja wod-kan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalacja co |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wentylacja i klimatyzacja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kotłownia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wyposażenie stałe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

- Proszę wypełnić harmonogram wskazując, jaki zakres prac zostanie wykonany w danym kwartale.

- Przy wypełnianiu harmonogramu należy przyjąć założenie, że prace rozpoczną się w IV kwartale 2008 r.

- W przypadku późniejszego zawarcia umowy niż IV kwartał 2008 r.  harmonogram zostanie odpowiednio dopasowany do daty przekazania placu budowy, przy czym termin wykonania całego zamówienia nie może przekroczyć 31 października 2010 r.,

- Niniejszy harmonogram zostanie uszczegółowiony po podpisaniu umowy, przy czym terminy wskazane na wykonanie poszczególnych prac są wiążące dla wykonawcy.