SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zwana dalej SIWZ

1.     Zamawiający:

Gmina Bytnica, 66-630 Bytnica 52

2.   Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), zwaną dalej Pzp.

3.    Opis przedmiotu zamówienia:

„Remont sali gimnastycznej oraz biblioteki gminnej w miejscowości Bytnica”

3.1. Remont biblioteki gminnej w Bytnicy.

a) roboty rozbiórkowe

-  demontaż stolarki

-  rozbiórka murów, schodów, pieców

-  pokrycie –rozbiórki

-  usunięcie gruzu budowlanego

b) konstrukcja i pokrycia dachu

c) krycie dachu blachodachówką

d) instalacja odgromowa

e) stolarka otworowa

- okna

- drzwi

f) tynki i okładziny ścian

g) powłoki malarskie

- malowanie ścian

- malowanie elementów drewnianych drzwi

h) elewacje

- docieplenie elewacji

3.2. Remont sali gimnastycznej  w Bytnicy.

a) roboty rozbiórkowe

-  demontaże

-  rozbiórka murów, schodów, pieców, skucia tynków

-  pokrycie – rozbiórki

-  usunięcie gruzu budowlanego

b) konstrukcja i pokrycia dachu

- przygotowanie pod pokrycie

- krycie dachu blachodachówką

- instalacja odgromowa

c) stolarka otworowa

- okna

- drzwi

d) tynki i okładziny ścian

e) powłoki malarskie

- malowanie ścian

- malowanie elementów drewnianych drzwi

f) elewacje

- docieplenie elewacji

g) montaż komina

CPV:

45000000-7

45.11.00.00-1

45.45.31.00-8

45.26.10.00-4

45.11.11.00-9

45.26.12.10-9

45.42.11.00-5

45.41.00.00-4

45.44.21.00-8

45.44.21.20-4

45.45.00.00-6

Wykonanie robót budowlanych zgodnie ze specyfikacją wykonania i odbioru robót budowlanych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki

Załącznik nr 2  do SIWZ - Przedmiar robót „Remont Biblioteki Gminnej”

Załącznik nr 3  do SIWZ - Przedmiar robót „Remont Sali Gimnastycznej”

Załącznik nr 4 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót

4.    Wymagany okres gwarancji:

Gwarancja na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

5.   Termin wykonania zamówienia:

termin zakończenia robót – nieprzekraczalny do 31 sierpnia 2010 r.

Udział w postępowaniu mogą wziąć Wykonawcy, którzy:

spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz złożą dokumenty i oświadczenia, jak w pkt 6 SIWZ,

ponadto:

1) udokumentują należyte wykonanie robót budowlanych, w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom  budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsc wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Za odpowiadające swoim rodzajem zamawiający uzna co najmniej jedną robotę budowlaną za kwotę nie mniejszą niż 300.000 zł  brutto, polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie budynków użyteczności publicznej,

2)  ubezpieczeni będą od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na wartość nie mniejszą niż 500.000 zł.

3) udokumentują, że znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej  wykonania zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 300 000 zł.

6.   Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu  potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

oświadczenia:

1) o spełnianiu warunków określonych  w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień

publicznych,

2) o zapoznaniu się z warunkami zawartymi w SIWZ oraz wyrażenie na nie zgody,

dokumenty:

1)  formularz ofertowy,

2)  aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3)  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4)  aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

5)  wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed  dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres   prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie budynków użyteczności publicznej stanowiącym przedmiot  zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie,

6)  polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości   nie mniejszej niż 500.000 zł. W przypadku polisy z terminem związania krótszym niż czas trwania kontraktu wymagane jest zobowiązanie Wykonawcy w formie oświadczenia o przedłużeniu polisy na czas realizacji przedmiotu zamówienia.

7)  Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż  300.000 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Kserokopie dokumentów muszą być poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

ponadto:

a)  złożyć ofertę zgodną ze SIWZ,

b)  złożyć wypełnione przedmiary robót (załącznik nr 2,3 do SIWZ) z podaniem wartości poszczególnych  robót.

Zapytania i wyjaśnienia odbywać się będą na piśmie.

1) Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Marcin Nowak, tel. 68-391 57 96

2) Opłata za wydrukowanie SIWZ zawierającą: dokumentację techniczną, załączniki,

przedmiary wynosi 20 zł brutto.

7.   Wadium:

Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5000 zł (słownie złotych: pięć tysięcy złotych ).

Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:

pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  (t. j. Dz. U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275 ze zm.). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy w Krośnie Odrzańskim

nr rachunku:

26 9656 0008 0009 4852 2000 0004

z podaniem tytułu:

„wadium dotyczące przetargu na remont sali gimnastycznej oraz biblioteki gminnej w miejscowości Bytnica ”

W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin (dzień i godzina) uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego lub dołączyć do oferty.

Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadku, o którym mowa w art. 46 ust. 5 ustawy oraz jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie

8.   Termin związania ofertą – 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9.    Sposób przygotowania ofert:

ofertą będzie wypełniony i podpisany załączony formularz ofertowy, który wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:

”Przetarg na remont sali gimnastycznej oraz biblioteki gminnej w miejscowości Bytnica NIE OTWIERAĆ PRZED 26.05.2010, GODZ. 10:00”

10.    Miejsce i termin składania ofert:

Miejsce składania ofert: w siedzibie zamawiającego w sekretariacie Urzędu Gminy w Bytnicy,  66-630 Bytnica 52

Termin składania ofert: 27 maj 2010 r. do godz. 10:00.

Miejsce otwarcia ofert: w sali narad Urzędu Gminy w Bytnicy, 66-630 Bytnica 52

Termin otwarcia ofert: 27 maj 2010r. , godz. 10:15

11.   Sposób obliczania ceny:

Wykonawca po zapoznaniu się ze wzorem umowy, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarami robót zaproponuje wartość netto, określi podatek VAT i poda cenę brutto na formularzem ofertowym załączonym do SIWZ.

Kryteria oceny ofert:

przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się jedynym kryterium: cena 100 %.

12.    Warunki podpisania umowy:

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 1 a, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą, z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

13.   Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

1. Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny podanej w ofercie.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy w Krośnie Odrzańskim

nr rachunku: 26 9656 0008 0009 4852 2000 0004

z podaniem tytułu:

„zabezpieczenie należytego wykonania umowy, dotyczącej przetargu na remont sali gimnastycznej oraz biblioteki gminnej w miejscowości Bytnica”

6.  W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.

7.  Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

8. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości. Kwota zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane.

10. W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, Protokółu Odbioru Końcowego).

14. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej  umowy:

wzór umowy w załączeniu

Zamawiający dopuszcza zmiany zawartej umowy w ramach regulacji art. 144 Pzp –możliwość dokonania takiej zmiany zawarta we wzorze umowy.

15.   Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom:

w toku postępowania Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej – zgodnie z postanowieniami Działu VI Pzp.

16.  Zamówienia częściowe:

zamawiający nie przewiduje zamówień częściowych.

17.   Umowy ramowe:

zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

18.   Zamówienia uzupełniające:

zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

19.  Oferty wariantowe:

zamawiający nie przewiduje ofert wariantowych.

20.  Adres poczty elektronicznej:

zamawiający nie przewiduje porozumiewanie się drogą elektroniczną:

21.   Rozliczenia w walutach obcych:

zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

22.  Aukcja elektroniczna:

zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

23.  Zwrot kosztów udziału w postępowaniu:

zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

24. Udział podwykonawców

zamawiający przewiduje udział podwykonawców.

Bytnica, ………………………………. 2010 roku                        Zatwierdzam:…………………………………

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.

2. Przedmiar robót – „remont biblioteki gminnej”

3. Przedmiar robót -  „remont sali gimnastycznej”

4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

5. Wzór umowy.

Bytnica, ………………………………………………. 2010 roku

Załącznik nr 1 do SIWZ

……………………………………, …………….. ……….roku

Urząd Gminy Bytnica,

66-630 Bytnica 52

O F E R T A

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(nazwa i adres wykonawcy, nr telefonu i faksu)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Oferujemy wykonanie robót budowlanych pn.

”Remont sali gimnastycznej oraz biblioteki gminnej w miejscowości Bytnica”

w nieprzekraczalnym terminie zakończenia robót do ……………………………..roku.

Za wykonanie całości robot budowlanych oferujemy  cenę ofertową:

netto…………………………………………zł

podatek VAT………………………………zł

cenę brutto………………………………..zł

Słownie brutto: .........................................................................................................................

Oświadczamy, że:

a)  spełniamy wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku,

Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 ze zmianami)

b)  jesteśmy zapoznani ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia a  w przypadku

wyboru naszej oferty zawrzemy umowę na warunkach w niej zawartych.

.............................................................              ......................................................................

(miejscowość i data)                                    (podpis osoby lub osób uprawnionych

do składania ofert)

Załączniki:

1)  oferta,

2)  wypełnione przedmiary robót,

3)  dowód wniesienia wadium,

4)  aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

terminu składania ofert,

5)  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające,

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

6)  aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat

oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie że uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności

lub wstrzymanie  w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

7)  wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed  dniem

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres   prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem polegającą na

budowie, przebudowie lub remoncie budynków użyteczności publicznej stanowiącym

przedmiot  zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz

załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie,

8)  polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o

wartości  nie mniejszej niż 500 000 zł.

W przypadku polisy z terminem związania krótszym niż czas trwania kontraktu wymagane

jest zobowiązanie ubezpieczającego w formie oświadczenia o przedłużeniu polisy na czas

wymagany przepisami Pzp;.

9)  Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których

Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków

finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę 300 000zł,

wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.