Załącznik nr 5

UMOWA

nr .........................

zawarta w dniu	roku w Bytnicy pomiędzy:

Gminą Bytnica z siedzibą: Bytnica 52, 66-630 Bytnica, zwaną dalej „Zamawiającym"

i reprezentowaną przez:

Sebastiana Bartczak – Wójta Gminy Bytnica

Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Agnieszki Nowak

a firmą	.....................................................,

zwaną dalej „Wykonawcą" i reprezentowaną przez:

.................................................................................................................

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.

      - Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bytnica w 2025 roku.

Usługa demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest będzie realizowana na posesjach prywatnych i gminnych na terenie Gminy Bytnica zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 4. Przewiduje się do usunięcia 27 944,0 m2 płyt cementowo azbestowych falistych i płaskich stanowiących głównie pokrycia dachowe. Ilość miejsc lokalizacji oraz ilość wyrobów zawierających azbest, składających się na przedmiot zamówienia jest ilością szacunkową i nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości faktycznie zdemontowanych i odebranych wyrobów zawierających azbest.

Dane właścicieli posesji oraz adresy nieruchomości, z których należy usunąć azbest zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu niniejszej umowy oraz Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Przy demontażu wyrobów zawierających azbest wykonawca prac jest zobowiązany do zachowania wszelkich przepisów prawa budowlanego, bhp oraz postępowania z wyrobami zawierającymi azbest. Podmiot gospodarczy świadczący usługi polegające na transporcie odpadów obowiązany jest posiadać stosowne zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, oraz decyzję zatwierdzająca program gospodarki odpadami. Wybrany wykonawca musi zapewnić deponowanie odpadów na legalnym składowisku uprawnionym do przyjęcia odpadów zawierających azbest. Udokumentowanie unieszkodliwienia następuje na podstawie karty przekazania odpadów na legalne składowisko uprawnione do przyjęcia odpadów zawierających azbest, (dokumenty te będą załącznikiem końcowego protokołu odbioru z Zamawiającym)

Wykonawca zobowiązany będzie do ustalenia daty demontażu i odebrania wyrobów zawierających azbest z przedstawicielem zamawiającego, w celu umożliwienia mu obecności przy odbiorze i ważeniu odpadów oraz poświadczenie tego faktu na każdym protokole odbioru pod rygorem grzywny z tytułu poświadczenia nieprawdy.

Wykonawca zobowiązany będzie do ustalenia daty demontażu i odebrania wyrobów zawierających azbest z każdym właścicielem nieruchomości, wyszczególnionym w otrzymanym od zamawiającego wykazie, indywidualnie we własnym zakresie i na własny koszt. Termin demontażu i odbioru wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do końca terminu realizacji całości zamówienia. Wykonawca podpisuje protokół odbioru prac z właścicielem nieruchomości na której wykonał usługę, (dokumenty te będą załącznikiem końcowego protokołu odbioru z Zamawiającym) zawierający oświadczenie wykonawcy o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i polityki Społecznej z 2.04.2004 w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest Dz. U z 2004 Nr 71 poz. 649.

Końcowy protokół odbioru zadania pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będzie stwierdzał;

  - ilość zdemontowanych i unieszkodliwionych płyt tj. powierzchnia w m2 oraz Mg

  - ilość płyt unieszkodliwionych, zdjętych przez właścicieli posesji w okresie poprzedzającym postępowanie przetargowe tj. powierzchnia w m2 oraz Mg

  - fakt należytego wykonania prac demontażowych, w przypadku stwierdzenia wad w wykonawstwie robót Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie określonym w protokole.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia dokumentacji, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej dla uzyskania końcowego efektu, określonego przez przedmiot zamówienia, a więc wykonać zadania bez względu na występujące trudności i nieprzewidziane okoliczności i nieprzewidziane okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

§ 2.

    - Uprawnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi za przebieg oraz

realizację umowy są:

z ramienia Zamawiającego: Danuta Kaczmarczyk tel. 68 391 87 07

z ramienia Wykonawcy:	 ..........................................................................

    - Potrzeby, uzgodnienia i informacje związane z wykonaniem usługi opisanej w § 1 przekazywane będą pisemnie i parafowane przez ustanowioną w ust. 1 osobę.

§ 3.

      - Umowa zostaje zawarta na okres trwania umowy, tj. od dnia podpisania do dnia 10 października 2025 roku. Za dzień wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o zakończeniu całości robót i gotowości do odbioru. W przypadku nie odebrania przez Zamawiającego przedmiotu umowy uznaje się, że termin wykonania przedmiotu umowy określony w ust. 1 nie został dotrzymany.

§ 4.

      - Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz należytą staranność oferowanych usług.

      - Wykonawca do wykonania opisanej w § 1 usługi zapewnia niezbędne materiały sprzęt.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane prace stanowiące przedmiot umowy Termin gwarancji wynosi min. 12 miesięcy, licząc od dnia dostarczenia protokołu końcowego.

W razie stwierdzenia wad, usterek po dokonaniu odbioru końcowego Wykonawca po wezwaniu przez Zamawiającego przystąpi do ich usunięcia w terminie 14 dni od otrzymania wezwania.

W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wady.

§ 5.

1. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za przekazanie Wykonawcy wszelkich niezbędnych materiałów i informacji potrzebnych do wykonania usługi opisanej w § 1 umowy.

§ 6.

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania udokumentowanej części umowy

§ 7.

- Podstawą do rozliczenia należności za wykonanie przedmiotu umowy będzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę w ciągu 7 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu protokołu końcowego. Faktura będzie płatna w terminie 14 dni, licząc od dnia dostarczenia jej do siedziby Zamawiającego.

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ustalone na podstawie kosztorysu powykonawczego, obliczone za faktyczną ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest na podstawie kart przekazania odpadu mierzoną w m2 /mb/ Mg).

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy za przedmiot umowy wynagrodzenie brutto w kwocie obliczonej jako iloczyn ceny jednostkowej, określonej w ofercie Wykonawcy oraz ilości usuniętych wyrobów zawierających azbest (określonych w Mg). Za wykonanie robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy, wynagrodzenie w wysokości:

……… zł netto/brutto (słownie: … zł).

Ostateczna wartość wynagrodzenia Wykonawcy uzależniona będzie od faktycznej ilości                    i wykonanych robót (ilość usuniętego azbestu).

- Zamawiający nie odpowiada za wycofanie się właścicieli nieruchomości z wykonania przedmiotu umowy lub istnienie po ich stronie jakichkolwiek przeszkód uniemożliwiających wykonanie umowy. Opisane okoliczności nie stanowią podstawy odstąpienia przez Wykonawcę od umowy, ani żądania przez niego wynagrodzenia, odszkodowania, ani innych podobnych roszczeń.

- Wykonawcy nie przysługuje żadne inne roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie nie przewidziane w umowie, ani roszczenie o zwrot kosztów poniesionych w związku  z czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy.

§ 8.

Strony ustalają następujące kary umowne:

          - W	wysokości 5 % wartości umowy brutto, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

          - W	wysokości 0,1 % wartości umowy brutto, w przypadku nieuzasadnionej zwłoki w przekroczeniu terminów określonych w § 3 liczone za każdy dzień zwłoki.

          - W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

          - W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonaną potwierdzoną przez Zamawiającego część umowy.

          - Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych bezpośrednio z faktur wystawionych przez Wykonawcę.

§ 9.

            - Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

            - We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

    - Zamawiający oświadcza, że nazwa firmy, imię i nazwisko Wykonawcy oraz informacja o wysokości wynagrodzenia stanowią informacje publiczne i mogą być udostępniane w trybie przepisów o dostępie do informacji publicznej.

§ 10.

              - Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.

              - Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy dla Zamawiającego rzeczowo sąd powszechny.

§ 12.

Strony mogą dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne.

§ 13.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY :								WYKONAWCA :