PRZETARG

PUBLIKUJĄCY: Gmina Chrostkowo

POWIAT: Lipnowski

WOJEWÓDZTWO: Kujawsko – Pomorskie

PRZEDMIOT: Modyfikacja specyfikacji SIWZ na „Wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogi gruntowej Nr 341 Makówiec – Chodorążek  emulsją asfaltową i grysami.”

Działając na podstawie art. 38 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655)

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wyżej wymienione zadanie w pkt. VI  termin wykonania zamówienia należy zastąpić datami:

- rozpoczęcie robót: w terminie 3 dni od zawarcia umowy

- zakończenie robót:   I etap (1,100 km) do 11 sierpnia 2008 roku

II etap (0,673) do 10 października 2008 roku

Z up. Wójta Gminy Chrostkowo

Sekretarz  Dariusz  Zalewski