KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej Chojno-Lubianki-Głęboczek

od km 0+000 do km 2+200

| Poz. koszt. | SST | Wyszczególnienie robót | Jm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość w złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |
| 1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe | km | 2,2 |  |  |
| 2 | D-02.00.01 D-02.01.01 | Wykonanie wykopów pod przepusty i pogłębienie rowów. Grunt kat. I-II na odkład. | m3 | 514 |  |  |
| 3 | D-02.00.01 D-02.03.01 | Uformowanie poboczy gruntowych i skarp. Grunt z odkładu, kat. I-II. | m3 | 514 |  |  |
| 4 | D-02.00.01 D-02.03.01 | Plantowanie poboczy i skarp. | m2 | 1100 |  |  |
| 2. Roboty odwodnieniowe |  |  |  |  |  |  |
| 1 | D-03.01.01 | Wykonanie ław betonowych pod przepusty. Beton B15. | m3 | 2,2 |  |  |
| 2 | D-03.01.01 | Ułożenie rur betonowych Ø 40 cm | m | 12 |  |  |
| 3 | D-03.01.01 | Ułożenie rur betonowych Ø 100 cm na przedłużeniu przepustu | m | 2 |  |  |
| 4 | D-03.01.01 | Wykonanie ścianek czołowych przepustu Ø 40 cm. Beton B30 | szt. | 2 |  |  |
| 5 | D-03.01.01 | Wykonanie ścianek czołowych przepustu Ø 100 cm. Beton B30 | szt. | 2 |  |  |
| 3. Podbudowa |  |  |  |  |  |  |
| 1 | D-04.02.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne. | m2 | 9833 |  |  |
| 2 | D-04.04.04 | Wykonanie górnej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego (melafiru, gabro, granitu), warstwa grubości 8 cm | m2 | 9833 |  |  |
| 3 | D-04.03.01 | Skropienie podbudowy emulsją asfaltową K1 70 | m2 | 9833 |  |  |
| 4. Nawierzchnia |  |  |  |  |  |  |
| 1 | D-05.03.05 | Ułożenie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej (betonu asfaltowego 0/16 mm), warstwa grubości 5 cm | m2 | 9613 |  |  |
| 2 | D-04.03.01 | Skropienie warstwy wiążącej nawierzchni emulsją asfaltową K170 | m2 | 9613 |  |  |
| 3 | D-05.03.05 | Ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej (betonu asfaltowego 0/12,8 mm), warstwa grubości 4 cm | m2 | 9393 |  |  |
| 5. Zjazdy |  |  |  |  |  |  |
| 1 | D-04.04.04 | Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego, warstwa grubości 8 cm. Tłuczeń – melafir, gabro. | m2 | 135 |  |  |
| 2 | D-05.03.05 | Ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej (betonu asfaltowego 0/12,8 mm), warstwa grubości 4 cm | m2 | 130 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT 22% |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |

Słownie wartość robót brutto: ……………………………….............................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………..                                                    …………………………………………

Miejscowość, data                                                                   Podpis uprawomocnionego wykonawcy