SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na roboty budowlane w postępowaniu  o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z  2010 Dz.U z 8.06.2010r. Nr 113, poz.759) oraz jej aktów wykonawczych o ustalonej wartości zamówienia do 4 845 000 euro.

WSTĘP

Niniejsza  specyfikacja  istotnych  warunków  zamówienia  zawiera  informacje                  i wytyczne dla Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

„Remont dachu na budynku szkoły podstawowej w Molnej przy ul. Tylnej 1”

Specyfikację istotnych warunków zamówienia opracowano na podstawie ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. z 2010r. Dz.U.Nr 113, poz.759) oraz jej aktów wykonawczych.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją stosuje się przepisy ustawy i kodeksu cywilnego

## DEFINICJE I SKRÓTY

Wyrażenia i skróty używane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczają:

- Zamawiający – Gmina Ciasna

- Wykonawca – podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia,

- SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

4)       Ustawa – ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. z  2007r.

Dz. U.  Nr 223 poz. 1655) oraz jej aktów wykonawczych.

5)       Konsorcjum – Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia.

#### I. ZAMAWIAJĄCY

Zamawiającym  jest  GMINA CIASNA, ul. Nowa 1a

tel.: 034 3535100

faks: 034 3535105

e-mail: ciasnargk@ug.pl

#### II. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie oznaczone jest jako RGK. MB 341-2/10

Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

#### III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  - Postanowienia ogólne.

  - Przedmiotem zamówienia jest :Remont dachu na budynku szkoły podstawowej w Molnej przy ul. Tylnej 1

1) Zakres prac obejmuje :

Remont dachu na budynku szkoły podstawowej w Molnej przy ul. Tylnej 1zgodnie z przedmiarem robót .

UWAGA : W związku z faktem, iż cena ofertowa ma charakter ryczałtowy, przed złożeniem oferty Wykonawca zaleca się  wizję lokalną  terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobyć na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi Wykonawca. Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy wziąć pod uwagę planowane docieplenie ścian zewnętrznych styropianem grubości 12 cm.

2) Wykonawca robót  jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność wykonania z Prawem Budowlanym i obowiązującymi w tym zakresie przepisami, obowiązującymi normami oraz  sztuka budowlaną .

3) Do obowiązków wykonawcy należeć będzie również :

a. organizowanie i zagospodarowanie miejsca wykonywanych prac,

b. zabezpieczenie placu budowy w zakresie bhp. i p.poż

c) zagospodarowanie odpadów zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27.04.2001r

(  Dz.U. z 2007r.Nr 39, poz. 251 z późniejszymi zmianami),

d) posiadanie dla wbudowanych materiałów certyfikatu na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską normą lub aprobatę techniczną. jakość materiałów powinna odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie ( art. 10  Prawa Budowlanego )

e) zapewnienie ochrony znajdującego się na placu budowy mienia oraz warunków bezpieczeństwa

f) po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy uporządkowanie terenu budowy

3. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień:

4. Oferty częściowe i wariantowe.

Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Zamawiający  nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających , o których mowa w art.67 ust.1 pkt.6 ustawy Pzp.

IV. MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin zakończenia robót budowlanych: 20.09.2010r.W tym terminie należy

przekazać Zamawiającemu następujące dokumenty:

1.1. atesty , certyfikaty, deklaracje zgodności

1.2. spisać protokół końcowy o  zakończeniu robót budowlanych.

1.3. protokół badania instalacji odgromowej

3. Miejsce wykonania zamówienia:Molna ul. Tylna 1

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

- spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, tzn.:

      - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, a w szczególności koncesja , zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają  obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym,

      - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują  potencjałem  technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c)  znajdują się w sytuacji  ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia- art. 24

ustawy,

2)   wykażą się odpowiednim doświadczeniem, tj.: w ostatnich 5 latach, a jeśli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej jedno

zadanie polegające na wykonaniu lub remoncie dachu papowego o wartości

brutto minimum 50 tys .

- wykażą się dysponowaniem  osobą kierownika   w specjalności  konstrukcyjno- budowlanej oraz przedłożą jego oświadczenie o podjęciu się obowiązków kierownika budowy na przedmiotowym zadaniu,

- posiadają odpowiedni potencjał ekonomiczny w celu wykonania zamówienia,

- nie zalegają z opłatami podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz  nie byli karani sądowo w związku z zamówieniem publicznym,

2   W przypadku gdy o udzielenie zamówienia ubiega się konsorcjum, wówczas wymaga się, aby żaden z jego członków nie podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, a członkowie łącznie spełniali warunki określone w pkt.    1b,1c,2,3,4              oraz każdy oddzielnie spełniał warunek określony w pkt. 1a, 1d, 5                              niniejszego rozdziału .

3. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów. Wykonawcy nie spełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania.

- VI. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale V niniejszej specyfikacji Wykonawcy muszą przedstawić następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do

ewidencji  działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż sześć miesięcy

przed upływem  terminu składowania ofert,

b) oświadczenie wykonawcy ,że nie zalega z opłatami podatków, opłat oraz składek na

ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz nie byli karani sądowo w związku z

zamówieniem publicznym.( załącznik Nr 2 )

c) dla potwierdzenia posiadania wymaganego w pkt V.2 doświadczenia należy przedłożyć:

dokumenty wykazujące wykonanie jednego zadania  polegającego na  wykonaniu

lub remoncie dachu papowego.

Ww. dokumenty  muszą zawierać następujące informacje:

- nazwę zadania i rodzaj przedmiotu zamówienia oraz  miejsce wykonania,

- nazwa i adres zamawiającego

- okres czasowy (data rozpoczęcia i zakończenia zadań),

- wartość zamówienia ( brutto)

- potwierdzenie właściwego, rzetelnego i starannego wykonania przedmiotowego

zadania przez inwestora.

e)  umowę regulującą  współpracę podmiotów występujących wspólnie,

f)  informację o osobie, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy w zakresie

odpowiadającym przedmiotowi zamówienia wraz z  załączeniem uprawnień kierownika

budowy  oraz zaświadczenia właściwego Oddziału Izby Inżynierów Budownictwa

potwierdzającego przynależność kierownika budowy do tej izby na  dzień składania

ofert,

g)  oświadczenie kierownika budowy o podjęciu się obowiązków kierownika budowy na

przedmiotowym zadaniu w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia

h)  oświadczenie o dysponowaniu sprzętem oraz kadrą osobową do wykonania

zamówienia, o  posiadaniu odpowiedniego potencjału ekonomicznego umożliwiającego

wykonanie zamówienia (załącznik nr 3),

2.  Dokumenty, o których mowa w rozdziale VI niniejszej specyfikacji, należy przedstawić w

formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/y

uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.

3.  W przypadku konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający

pełnomocnika konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i przy zawarciu umowy w sprawie

zamówienia publicznego.

4.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej  składa dokumenty zgodnie z § 2.ust.1 rozporządzenia z dnia

30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od

Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.(Dz.U. z 2009r.,Nr226,

poz.1817)

#### VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Nie dotyczy

VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wymagania ogólne.

  - Oferta musi być złożona w formie pisemnej zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszej SIWZ.

  - Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny, na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

  - Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty oryginał pełnomocnictwa do podpisania oferty.

  - Wskazane jest, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i parafowane.

  - Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Opakowanie oferty

Wykonawca powinien umieścić formularz oferty wraz z wymaganymi dokumentami w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego i zawierającym oznaczenie: „Remont dachu „

„Nie otwierać przed 18.08.2010 r.godz. 12.05” oraz adres Wykonawcy.

- 2.  Tajemnica przedsiębiorstwa

Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje, objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: “Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa”. Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu oferty.

- 3.  Zmiana lub wycofanie oferty

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem “zmiana”.

2. Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie, należy opatrzyć napisem “wycofane”.

IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Ciasnej ul. Nowa 1a (pokój Nr 15)

Termin składania ofert upływa w dniu 18.08.2010r. r.o godz. 12.00(czasu lokalnego).

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

X. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Szczegółowych informacji w sprawach postępowania o zamówienie publiczne udziela Gabriela Brzezina , pokój Nr 13  Urzędu Gminy Ciasna, tel. (034 3535100 wew. 21)

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu.

- Podstawą obliczenia ceny oferty jest  przedmiar  robót

- Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia   bez których nie można wykonać zamówienia.

- W ofercie należy uwzględnić ewentualne elementy pominięte w przedmiarze, bez  których zamówienie nie byłoby możliwe do wykonania. W związku z powyższym   Wykonawcom zaleca się  szczegółowe zapoznanie w terenie z warunkami wykonania zamówienia.

- 4.   Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w

- złotych polskich.

- 5.   Wykonawca na formularzu ofertowym poda cenę brutto, netto oraz podatek VAT

- naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cena musi być podana w złotych

- polskich cyfrowo i słownie i nie podlega zmianom przez okres ważności umowy.

XII. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili wszystkie warunki niniejszej specyfikacji  (formalne i przedmiotowe), komisja dokona oceny ofert według następujących kryteriów:

| LP. | OPIS KRYTERIÓW OCENY | OZNACZENIE | ZNACZENIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CENA | C | 100% |

Ocena wg poszczególnych kryteriów przedstawia się następująco:

- CENA  - C

Sposób obliczania  wartości punktowej  kryterium

Ilość punktów za cenę ocenianej oferty:

C = Cn/Cb x 100

Gdzie:

Cn – najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych

Cb – cena oferty rozpatrywanej

- Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami ceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

#### XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

#### Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Gminy w Ciasnej ul. Nowa 1a, I piętro, sala Nr 14 w dniu  18 sierpnia 2010r. godz. 12 .05 (czasu lokalnego).

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która będzie realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia.

Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te zostaną przekazane Wykonawcom, którzy byli nieobecni przy otwarciu ofert na ich wniosek.

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca zostanie związany złożoną ofertą przez okres  30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wniesienie protestu po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą  do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze ( art.183 ust.1 ustawy )

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO

WYKONANIA UMOWY

Nie dotyczy

XVI. WARUNKI UMOWY

Warunki umowy zostały określone w załączniku nr  4 do SIWZ

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH

WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.

#### XVIII. INFORMACJA O PODWYKONAWSTWIE

Zamawiający wymaga informacji w ofercie, które części zamówienia będą powierzone podwykonawcom. Brak takiej informacji będzie równoznaczny z deklaracją o samodzielności wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Do wykorzystania druk (załącznik nr 5)

#### XIX. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

- Oferta – załącznik Nr 1 do SIWZ

2.   Oświadczenie – załącznik Nr 2 do SIWZ

3.   Oświadczenie – załącznik Nr 3 do SIWZ

4.   Projekt umowy – załącznik Nr 4do SIWZ

5.   Informacja o zakresie prac powierzonych podwykonawcom – załącznik Nr 5 do SIWZ

Ciasna, dnia  27.07.2010r.                                                                Zatwierdzam

Załącznik nr  1  do SIWZ

....................................................................

....................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

....................................................................

....................................................................

(nazwa i adres Zamawiającego)

...........................................................

(miejscowość i data)

OFERTA

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu pn:  „Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej   ” zgodnie wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia składamy niniejszą ofertę.

Oferujemy wykonanie zadania pn. „Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Molnej przy ul. Tylnej 1”    ”.

za cenę brutto …………………………………….... zł.

(Słownie ……………………………………………………………………………….…zł.)

Cena netto ………………………………………….. zł.

(Słownie …………………………………………………………………………………..zł.)

Podatek VAT 22% tj. ………………….. zł.

(Słownie ………………………………………………………………………………….zł.)

- Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zakończenia realizacji zamówienia w terminie  wymaganym w rozdz. IV SIWZ.

- Na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji – 36 miesięcy.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w tym z warunkami umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

- Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych:

a) posiadamy uprawnienia do wykonywania zamówienia,

b) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie,

c) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia,

d) znajdujemy się sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia.

e) nie podlegamy wykluczeniu na postawie art. 24 ustawy Prawo zamówień Publicznych

5.  W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w

miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

6.  Oferta wraz z załącznikami została złożona na …… stronach.

7. Informacje zawarte na stronach od ….. do ….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w

rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane

przez Zamawiającego.

8.  Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na:

osoba do kontaktu

……..............................................................................................………………………………

……..............................................................................................………………………………

(podać adres)

tel.: ……………………….......……………..

faks: …………………………………………

e-mail: ……………………………………….

......................................................................................
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

Do formularza oferty załączam następujące oświadczenia, dokumenty i informacje.

# Załączniki

- ………………………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………………..

Załącznik Nr 2

O ŚW I A D C Z E N I E

____________________

Oświadczam, że nie zalegam z opłatami podatków, opłat  oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz nie bylśmy karani sądowo w związku z zamówieniami publicznymi.

………………………………….

( Wykonawca )

Załącznik nr  3  do SIWZ

OŚWIADCZENIE

- Oświadczam, że posiadam  niezbędne uprawnienia, wiedzę  i doświadczenie, sprzęt i pracowników do wykonania zamówienia.

- Oświadczamy iż posiadamy odpowiedni potencjał ekonomiczny do wykonania przedmiotowego zamówienia  oraz znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

......................................................................................
( podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

załącznik do SIWZ

UMOWA

W dniu …………………..                        r.   została zawarta umowa pomiędzy Gminą Ciasna( NIP 575-10-26-020) z siedzibą w Ciasnej przy ul. Nowa l a zwaną dalej

„Zamawiającym", którą reprezentuje: mgr inż. Zdzisław Kulej  -  Wójt Gminy Ciasna  przy

kontrasygnacie Skarbnika Gminy  mgr Urszuli Szukalskiej zwaną  w dalszej części umowy Zamawiającym a ………………………….   zwanym dalej „Wykonawcą", którą  reprezentuje właściciel …………………   została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

- Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień

Publicznych Nr  
Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pod nazwą:

„ Remont dachu na budynku szkoły podstawowej w Molnej przy ul. Tylnej 1”

- W zakres Umowy zgodnie ze Wspólnym Słownikiem  Zamówień  CPV wchodzą: 44.52.60.00

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót:

dokumenty te stanowią integralną część Umowy. Roboty muszą być wykonane zgodnie            z obowiązującymi przepisami prawa , normami technicznymi i budowlanymi oraz na ustalonych nin. Umową warunkach.

- Integralną częścią Umowy jest oferta oraz specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

§ 2

Strony ustalają  ryczałtową cenę robót, zgodnie  z przeprowadzonym przetargiem, która wynosi :

Cena ryczałtowa brutto :    -zł

Słownie:

Cena ryczałtowa netto :  -zł

§ 3

- Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się rozliczanie robót fakturami częściowymi.

- Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru danego etapu robót.

Wartość pierwszej faktury nie może być mniejsza niż 30% wartości zadania.

- Faktury regulowane będą w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez zamawiającego faktury VAT i protokołu odbioru, wykonanych w tym okresie robót.

Za dzień zapłaty należności uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu.

- W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia lub zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury końcowej zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych, ustaloną w oparciu o postanowienie zamieszczone w § 11 Umowy.

- Faktury za prace, stanowiące przedmiot Umowy, będą płatne przelewem na konto Wykonawcy.

§ 4

Termin zakończenia zamówienia

- zakończenie zamówienia nastąpi protokołem odbioru końcowego do dnia  31.07.2010r.

§ 5

Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie 5 dni kalendarzowych po podpisaniu umowy.

§ 6

Nadzór z ramienia Zamawiającego nad robotami przewidzianymi Umową prowadzić będzie:

………………………………………………………………………………………………….

Zakres uprawnień inspektora nadzoru co wynika z zapisów art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. ( j.t. Dz. U z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm. ). Zamawiający  upoważnia inspektora nadzoru do kontrolowania rozliczeń budowy.

Kierownikiem budowy będzie.....................................................................................................

§ 7

- Podczas całego okresu trwania robót Wykonawca winien na własny koszt zabezpieczyć, oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy.

3. Wykonawca musi posiadać  ważną  polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej

na cały czas trwania zadania, w wysokości minimum kwoty ceny ofertowej.

- Zamawiający oświadcza, iż zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy, o których mowa w art. 304,art.304' w zw. z art. 207 § 2 Kodeksu Pracy ( Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm. ), osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a także osobom prowadzącym w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą.

- Wykonawca oświadcza, iż został poddany instruktażowi stanowiskowemu i po przeprowadzeniu sprawdzianu wiadomości i umiejętności z zakresu wykonania pracy,

zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy został, dopuszczony do

wykonywania przedmiotu umowy.

- W ramach instruktażu, ww. oświadcza, iż został pouczony przez Zamawiającego o

zagrożeniach dla bezpieczeństwa, zdrowia i ryzyka wykonywwania przedmiotu Umowy oraz obowiązku stosowania środków ochrony indywidualnej.

- Wykonawca oświadcza, że pracownicy firmy zostali przeszkoleni z przepisów BHP i

poddani obowiązkowym badaniom lekarskim.

- W razie gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni

przez różnych pracodawców, pracodawcy ci mają  obowiązek :

●   współdziałania przy wykonywaniu przedmiotu umowy ,

- wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy

wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu.

- Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia informacji dotyczącej bezpieczeństwa

ochrony życia i  zdrowia.

§ 8

- Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez

Zamawiającego z udziałem inspektora nadzoru.

- Odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego po potwierdzeniu

gotowości wykonania  robót do odbioru przez inspektora nadzoru.

3. Odbiór końcowy robót może nastąpić tylko wtedy gdy strona Zamawiającego nie stwierdzi

żadnych wad czy usterek w przedmiocie odbioru.

§ 9

1. Wykonawca udziela 36 - miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty licząc od
    dnia odbioru robót przez Zamawiającego.

2. Strony Umowy ustalają 36 - miesięczny okres rękojmi na wykonane, na podstawie

nin. Umowy, roboty.

3. Dla robót wykonanych ponownie w ramach gwarancji termin o którym mowa w pkt. l

biegnie od nowa.

4. W pozostałym zakresie do Gwarancji  stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w  następujących   okolicznościach:

- w razie wystąpienia  okoliczności powodujących, że wykonanie Umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia.
Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 1-go  miesiąca od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach ,

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót, bez uzasadnionych przyczyn, oraz nie kontynuuje ich    pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż jeden miesiąc.

2.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy jeżeli:

- Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia
podpisania protokołu odbioru robót,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.

3. Odstąpienie od Umowy winno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności      takiego oświadczenia, i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy Strony zobowiązują się w :

- w terminie 14 dni kalendarzowych,  od daty odstąpienia od Umowy , do

sporządzenia   szczegółowego  protokołu  inwentaryzacji robót w toku, według  stanu na

dzień odstąpienia,

5. Wykonawca zobowiązuje się do  :

- zabezpieczenia  przerwanych   robót  w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej

strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od Umowy,

- sporządzenia  wykazu tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych nin.

Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- zgłoszenia  do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz

robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które
     Wykonawca nie odpowiada,

- niezwłocznego, najpóźniej w terminie 30 dni kalendarzowych, usunięcia z

terenu budowy urządzeń przez niego dostarczonych lub wzniesionych.

6. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi
    odpowiedzialności, zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,

- odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w punkcie 4podpkt.2 ,

po cenach przedstawionych w kosztorysie ofertowym,

- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy

obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu

budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

7. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części

Umowy będzie następujący:

- w przypadku odstąpienia od całego elementu robót nastąpi odliczenie wartości tego
elementu od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia,

- w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu obliczenie wykonanej części

tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych

przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiającego.

Kosztorysy te, opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

- ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych, a ilości
wykonanych robót z książki obmiarów,

- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD
(jako średnie) za okres ich wbudowania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych
będą KNNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNNR-ach, nastąpi 
wycena  indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.

8.Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na   podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę,                            a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiającego.
Kosztorysy te, opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

- ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych, a ilości
wykonanych robót z książki obmiarów,

- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,

brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako

średnie) za okres ich wbudowania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą

KNNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji -KNNR-u, a nastąpi  wycena

indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.

§ 11

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot Umowy,

- za zwłokę w oddaniu określonego w Umowie przedmiotu odbioru - w wysokości 0,2 %
wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia odbioru ,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,2 %
wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy przez

Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości
10 % wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem wystąpienia istotnej zmiany okoliczności przedstawionej z art. 145 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm).

  - Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za zwłokę

w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącane z faktury końcowej

Wykonawcy.

  - Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu

Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§ 12

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny

oferty brutto, co stanowi kwotę:

2. Zabezpieczenie musi być wniesione najpóźniej w dniu zawarcia Umowy w pełnej wysokości.

3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz - Wykonawca powinien zawrzeć dwie Umowy na bezgotówkowe formy zabezpieczenia (dopuszczone przez Zamawiającego i ustawę ) w wysokości 30%  i 70% wartości zabezpieczenia.

4. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi

odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do pokrycia roszczeń

z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

5. W przypadku należytego wykonania robót - 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub

zwolnione w ciągu 30 dni kalendarzowych po ostatecznym odbiorze robót, potwierdzającym

należyte ich wykonanie. Pozostała część zabezpieczenia tj. 30% zostanie zwrócona lub

zwolniona    w ciągu 15 dni kalendarzowych po upływie okresu rękojmi i gwarancji, o

którym mowa  w § 9 Umowy.

§ 13

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie  w formie aneksu  podpisanego  przez obie strony .

§ 14

Wszelkie roszczenia powstałe przy realizacji przedmiotu umowy, wynikające z ustawy z dnia  4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U.z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z póź. zm.), obciążają Wykonawcę.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych nin. Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U., Nr 16,poz.93 z późn. zm) i ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych. (tj. Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm.)

§ 16

Wykonawca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Urząd Gminy Ciasna. Otrzymane informacje nie będą udostępniane   osobom trzecim. Wykonawca posiada prawo wglądu i poprawiania zmian danych osobowych.

§ 17

Postanowienia tej Umowy, bez zgody drugiej strony nie mogą być ujawnione osobom trzecim.

§ 18

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po  2 egzemplarze dla
Zamawiającego i 2 egzemplarze dla Wykonawcy.

WYKONAWCA	ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr  5  do SIWZ

ZAKRES CZYNNOŚCI POWIERZONYCH DO WYKONANIA                  PODWYKONAWCOM

| 1. | Zakres czynności powierzonych do wykonania |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Zakres czynności powierzonych do wykonania |  |

* powtórzyć tabelę w razie konieczności

................................................................
         (podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)