- PROJEKT DO PRZETARGU

UMOWA Nr  RGK.MB 271.5.2012

zawarta w dniu ………………. w Urzędzie Gminy, pomiędzy Gminą Ciasna z siedzibą 
w Ciasnej przy ul. Nowa 1a, w imieniu której działa:

- Wójt Gminy                                                           - Zdzisław Józef Kulej

przy kontrasygnacie

Skarbnika Gminy                                                  - Urszula Szukalska

zwaną  w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a  firmą:……………………………………………………………………..

- NIP: ……………………………        REGON:……………………….

- zwanym w dalszej części „Wykonawcą”

o następującej treści:

§ 1

Zamawiając zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie 
pn.: „Adaptacja budynku komunalnego na cele rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej  z przeznaczeniem  do użytku publicznego oraz Kompleksowa termomodernizacja budynku komunalnego w miejscowości Panoszów przy ul. Tysiąclecia 2. zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, dokumentacją projektową,   specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz ofertą Wykonawcy wybraną w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.). Wymienione powyżej dokumenty stanowią załącznik do niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy opisany w § 1 ust. 1 
z należytą starannością, zgodnie z niniejszą umową, projektem, wymaganiami inwestora i zasadami wiedzy technicznej, a także zgodnie z normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz przepisami i zasadami dotyczącymi stosowanych technologii, a w szczególności z dokumentacją projektową 
i specyfikacją techniczną, Polskimi Normami oraz ogólnymi warunkami technicznymi wykonywania robót danego rodzaju.

§ 2

- Zakres rzeczowy robót określa dokumentacja projektowa, szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót, które zostaną przekazane Wykonawcy w dniu podpisania umowy.

- Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy osobiście lub przy pomocy podwykonawców (o ile wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom), których zaakceptował na piśmie Zamawiający w trybie art. 6471 § 2 Kodeksu Cywilnego. Wykonawca odpowiada za działanie i zaniechanie podwykonawców jak za działanie lub zaniechanie własne.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do dnia 30.10.2013r.  (spisanie bezusterkowego protokołu odbioru nie później niż 30.10.2013r.)

- wykonawca winien zgłosić gotowość do odbioru , pisemnie w siedzibie Zamawiającego. Podstawą zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Wraz ze zgłoszeniem  do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu  następujące dokumenty :

1) Dziennik budowy

2) Dokumentacje powykonawczą

3) Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) Oświadczenie kierownika  robót o zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową , obowiązującymi przepisami i normami,

5) Oświadczenie kierownika robót o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy i terenów przyległych,

6) Potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy ,

7) Dokumenty ( atesty i certyfikaty ) potwierdzające ,że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art.,10 ustawy Prawo Budowlane,

8) Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku.

5. Odbioru przedmiotu  umowy dokona Komisja wyznaczona przez  zamawiającego w terminie do 3 dni od daty  pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę o wykonaniu całości przedmiotu umowy,

- za datę wykonania przez  Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy , uznaje się datę odbioru końcowego, bezusterkowego stwierdzoną w protokole odbioru końcowego,

- w razie  nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie  gwarancyjnym Wykonawca upoważnia  Zamawiającego do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

6. Wykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy przedstawi do akceptacji inspektora nadzoru harmonogram rzeczowo - finansowy robót.

§ 3

- Zamawiający powołuje inspektora  nadzoru inwestorskiego w osobie:

…………………………………..

- Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydania Wykonawcy poleceń związanych                 z jakością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową                      i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy w osobie:

………………………….

§ 4

- Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

- Po przejęciu placu budowy które nastąpi w dniu ……………….. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jego oznakowanie i zabezpieczenie. Wykonawca uzyska też określone przepisami prawa zezwolenia do prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot umowy.

- Wykonawca stwierdza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się szczegółowo z warunkami  lokalno - terenowymi placu budowy i uwzględnił je w wynagrodzeniu o którym mowa w § 5 ust 1.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się szczegółowo z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną i uznaje ją za wystarczającą do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca oświadcza, że nie wnosi uwag co do dokumentacji projektowej, zakresu prac oraz stanu placu budowy.

- Pominięcie w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej jakichkolwiek prac, których wykonanie może okazać się niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy nie obciąża Zamawiającego, a Wykonawca jest zobowiązany do ich wykonania w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust 1.

- Wykonawca niezależnie od wymienionych wcześniej obowiązków jest zobowiązany również do :

- Zapewnienia wykonywania robót przez pracowników posiadających wymagane kwalifikacje i uprawnienia,

- Zapewnienia wykonywania robót za pomocą sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych oraz wszystkie wymagane przez prawo atesty i certyfikaty,

- Wykonywania robót przy zachowaniu warunków i zasad BHP, ochrony p. poż. oraz warunków wymaganych przez przepisy prawa budowlanego,

- Zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robót oraz dbanie o prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania robót, zgodnie z projektem o którym mowa w § 2  ust. 5,

- Prowadzenia dziennika budowy i udostępniania go Zamawiającemu celem dokonywania wpisów i potwierdzeń,

- Przekazania Zamawiającemu przy odbiorze robót atestów i certyfikatów zgodności oraz aprobat technicznych,

- Likwidacji placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po dokonaniu odbioru robót oraz przywrócenia i uporządkowania zajętego terenu co najmniej do stanu pierwotnego,

- Posiadania i utrzymywania przez cały okres trwania umowy ważnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy obejmującej ochroną ubezpieczeniową całość realizowanego przedmiotu umowy.

§ 5

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe wg kosztorysu ofertowego w kwocie netto …………………. PLN (słownie: …………………………………………PLN)  powiększonej o podatek od towarów i usług, co stanowi brutto ……………… PLN słownie: (…………………………………………………..PLN).

- Strony umowy uzgadniają, że faktury za wykonane roboty płatne będą w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury częściowej bądź końcowej prawidłowo sporządzonej na podstawie podpisanego przez obie strony protokołu odbioru wykonanych robót.

- Przedłożone przez Wykonawcę faktury częściowe płatne będą w wysokości 100% wartości odebranych robót. Łączna wartość faktur częściowych nie może przekraczać 80% wartości przedmiotu umowy. Pozostała należność Wykonawcy  płatna będzie po spisaniu protokołu odbioru końcowego robót , przedstawieniu dowodów  zaspokojenia  w całości roszczeń podwykonawców z tytułu realizacji robót objętych niniejszą umową.

- Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego zapłatę całości należności za roboty podzlecone – rozliczenia się                                        z podwykonawcami w terminie 10 dni od daty zapłaty faktury częściowej  przez Zamawiającego. Nie przedstawienie wyżej wymienionego dokumentu jest podstawą do wstrzymania dalszych płatności ze strony Zamawiającego na rzecz Wykonawcy do chwili uregulowania wszystkich zobowiązań wobec podwykonawców.

- Wykonawca będzie przedstawiał inspektorowi nadzoru protokoły zaawansowania robót.

- Faktury VAT wystawiane przez Wykonawcę na Zamawiającego – Gmina Ciasna             w Ciasnej ul. Nowa 1a, NIP 575-18-65-341 płatne będą przelewem na konto Wykonawcy nr ………………………………………………………….

- Za roboty niewykonane uznane jako zbędne, choć objęte kosztorysem ofertowym oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, wynagrodzenie nie przysługuje.

- O konieczności wykonania prac dodatkowych Wykonawca informuje niezwłocznie Zamawiającego za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 6

Czynności związane z odbiorem przedmiotu umowy realizowane będą w następujących terminach:

- Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości dokumentów odbiorowych złożonych przez Wykonawcę nastąpi w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez przedstawiciela Wykonawcy gotowości  do odbioru i przekazania niezbędnych dokumentów.

- Przeprowadzenie technicznego odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi                       w terminie 7 dni od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i złożenia kompletnych dokumentów odbiorowych. Nie później niż 30.10.2013r. (termin spisania protokołu odbioru końcowego).

§ 7

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących     okolicznościach:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie       umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć              w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie  30 dni  od  chwili powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

b) w przypadku ogłoszenia upadłości  lub likwidacji  firmy Wykonawcy,

c) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje                                           ich, pomimo wezwania Zamawiającego  złożonego na piśmie,

d) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 2 tygodnie.

e) w przypadku nienależytego wykonywania prac stanowiących przedmiot umowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia, bez podania  przyczyny, odbioru wykonanych prawidłowo robót lub odmawia podpisania protokołu ich odbioru .

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. Prawo do odstąpienia od umowy może zostać zrealizowane nie później niż do dnia sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót.

- W przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu prawidłowo  wykonania części umowy - po dokonaniu odbioru wykonanych prac.

§ 8

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych:

- za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy, określonego w § 1 umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu określonego w § 2 umowy .

- w przypadku niewykonania w terminie wskazanym w umowie, bądź nienależytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego brutto,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji  za wady w wysokości 0,2 wynagrodzenia umownego  brutto za przedmiot odbioru, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10  %  wynagrodzenia   umownego.

2. Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej:

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, za wyjątkiem wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu prawidłowego  wykonania części umowy - po dokonaniu odbioru wykonanych prac.

3. W przypadku powstania szkody przekraczającej wartość kary umownej Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wartości powstałej szkody.

4. Kary umowne Zamawiający może potrącić z płatności należnych Wykonawcy.

§ 9

Wykonawca uporządkuje teren budowy, po zakończeniu robót i przekaże go protokolarnie Zamawiającemu w dniu odbioru.

§ 10

- Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy.

- Okres gwarancji ustala się na 60 miesięcy liczonych od daty technicznego odbioru końcowego,

- Strony zgodnie rozszerzają okres rękojmi na 36 miesięcy liczonych od daty technicznego odbioru końcowego.

- Wykonawca usunie wady stwierdzone przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

§ 11

Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w dniu jej zawarcia w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto w kwocie łącznej ……………..PLN słownie: (…………………………….. PLN) .

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, nieusunięcia lub nienależytego  usunięcia wad, kar umownych.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy 
w następujących terminach:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania przez strony umowy protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi.

§ 12

Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną          na piśmie pod rygorem nieważności, przy czym zmiany istotnych jej postanowień mogą nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy w szczególności:

1. Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmiany stawki podatku VAT.

2. Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony;

3. Przekształcenia podmiotowego Wykonawcy;

4. Zmiany członków personelu kluczowego Wykonawcy w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności takich jak: śmierć osoby, rezygnacja/ odejście z pracy lub innych uniemożliwiających należyte wykonywanie obowiązków zgodnie 
z umową lub obowiązującym prawem. W takim jednak przypadku każda nowa osoba musi spełniać warunki określone przez Zamawiającego na etapie wyboru oferty 
w postępowaniu przetargowym;

5.Miejscowej zmiany technologii prowadzenia robót w przypadku robót zabezpieczających, towarzyszących lub odtworzeniowych w sytuacji wystąpienia nieprzewidzianych trudnych warunków gruntowo - wodnych, kolizji                                  z niezinwentaryzowanym lub źle zinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym, awarii istniejącego uzbrojenia,  groźbą katastrofy budowlanej, zagrożenia zdrowia lub życia oraz mienia;

§ 13

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają  przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

§ 14

Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji postanowień niniejszej umowy rozstrzygane będą przez  Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Umowę  sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

WYKONAWCA                                                         ZAMAWIAJĄCY

Sporządziła Gabriela Brzezina