Załącznik nr 2

U M O W A   Nr  …….

na wykonanie inwestycji pod nazwą:

„Budowa obudowy studni Nr 2 wraz z przyłączem PVC Ø110 na terenie ujęcia wody „Kołacinek "

W dniu ……………………….w Dmosinie pomiędzy:

Gminą Dmosin zwaną dalej Zamawiającym,

reprezentowaną przez Wójta Gminy Dmosin – Danutę Supera

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy  - Urszuli Radzikowskiej

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

reprezentowaną/-ym przez:  ……………………………………………………………….

wpisaną/-ym ………………………………………. …………………………………………. pod numerem ………… posiadającą/-ym  NIP…………, REGON: ……………………… zwaną/-ym w dalszej części umowy „Wykonawcą” zgodnie art. 4  pkt 8 ustawy z dnia         29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)  o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa obudowy studni Nr 2 wraz z przyłączem PVC Ø110 oraz przyłącza energetycznego do pompy na terenie ujęcia wody „Kołacinek "  obejmujące w szczególności:

- montaż obudowy studni z kręgów żelbetowych Ø1600mm,

- montaż wodomierza studziennego,

- demontaż i montaż wodomierza sieciowego,

- montaż pompy głębinowej,

- montaż rurociągów technologicznych w obudowie studni,

- montaż zasuwy i zaworu zwrotnego Ø 100 w obudowie studni,

- montaż rurociągu PVC Ø 110 mm( obudowa studni – stacja wodociągowa),

- sprawdzenie szczelności rurociągów,

- montaż instalacji elektrycznej polegającej na przyłączeniu studni Nr 2 do stacji wodociągowej,

- montaż w rozdzielnicy układu sterującego pracą pompy głębinowej,

- rozruch technologiczny studni Nr 2,

- dezynfekcja i płukanie urządzeń,

- badanie bakteriologiczne i fizykochemiczne wody,

- włączenie studni Nr 2 do eksploatacji.

- Szczegółowy zakres robót objętych umową określony jest w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, które są integralną częścią niniejszej umowy. Opis przedmiotu zamówienia, na który składają się dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania 
i odbioru robót stanowią załączniki do umowy.

- Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, pisemnymi uzgodnieniami między stronami umowy, zasadami wiedzy technicznej, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z prawem budowlanym i innymi obowiązującymi przepisami, w tym przepisami BHP, z zakresu ochrony przeciwpożarowej, sanitarnymi i ochrony środowiska. Wykonawca zobowiązuje się także do usunięcia wad występujących w przedmiocie umowy w okresie gwarancji i w okresie rękojmi za wady fizyczne.

- Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy przeanalizował  dokumentację projektową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, zapoznał się z terenem budowy i jego otoczeniem, dokonał potrzebnych pomiarów i badań, a także uzyskał wszystkie niezbędne informacje dotyczące:

- warunków i możliwości urządzenia zaplecza technicznego,

- innych danych niezbędnych do wykonania robót i mogących mieć wpływ na ryzyko   
 i koszty realizacji umowy.

Wykonawca oświadcza, że wszystkie wymienione wyżej okoliczności uwzględnił w cenie oferty.

5. Wykonawca oświadcza, że po zapoznaniu się z dokumentacja, o której mowa w ustępach poprzedzających i uzyskaniu wszelkich niezbędnych informacji, o których mowa w ust. 4, jest w stanie wykonać przedmiot umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 
i zasadami sztuki budowlanej.

§ 2

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe.

- Wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, zwanego w dalszej części umowy wynagrodzeniem, strony umowy ustalają zgodnie z ofertą na kwotę:

-wartość brutto /z podatkiem VAT/ ………………………… zł.

(słownie złotych……………………………………………………………)

w tym:  …. % podatku VAT w kwocie ………………………………. zł

wartość netto ………………..(słownie złotych………………………………………zł).

- Wynagrodzenie  obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zadania, 
a w szczególności:

a/ koszty zakupu materiałów i urządzeń do wykonania przedmiotu umowy, koszty ubezpieczenia,

b/ koszty usunięcia ewentualnych wad ujawnionych przy odbiorze oraz  usuwania wad    
w okresie rękojmi i w okresie gwarancji,

c/ wszystkie koszty związane z organizacją, ochroną  i likwidacją placu budowy, utrzymania zaplecza budowy i otoczenia, w tym dróg dojazdowych i organizacji dojazdów, koszty odbiorów, koszty obsługi geodezyjnej,

d/ wszystkie koszty wynikające z innych umownych obowiązków Wykonawcy,

- Ustala się, że wynagrodzenie uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, oraz opłaty celne i inne opłaty (każda włącznie z podatkiem VAT), opłaty związane                  
z przygotowaniem i wykonaniem robót, usuwaniem wad i usterek w okresie gwarancji     i rękojmi.

- Wynagrodzenie wskazane w ust. 2 obowiązywać będzie niezależnie od faktycznych warunków występujących podczas robót, ich zmian podczas wykonywania robót oraz     w okresie gwarancji i rękojmi. Wszystkie roboty, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany wykonać w ramach ustalonego wynagrodzenia, choćby były one nie do przewidzenia w dniu zawarcia umowy.

- Wynagrodzenie nie będzie podlegać zmianie z żadnego tytułu za wyjątkiem urzędowej zmiany podatku VAT oraz zmiany umowy wprowadzonych zgodnie z § 18 niniejszej umowy. W przypadku urzędowej zmiany podatku VAT wynagrodzenie zostanie odpowiednio zmienione przy uwzględnieniu zapłaconej przed zmianą podatku części wynagrodzenia.

- W przypadku zwłoki w płatności wynagrodzenia Wykonawcy przysługują ustawowe odsetki od wartości niezapłaconej w terminie faktury.

- Zapłata wynagrodzenia będzie dokonywana w walucie polskiej.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki.

§ 3

- Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonany przedmiot umowy gwarancji jakości na okres 36 miesięcy oraz ustala okres rękojmi na 36 miesięcy licząc od daty podpisania protokółu odbioru końcowego. Wymieniony okres gwarancji obowiązywać będzie również dla wszystkich zamontowanych urządzeń i instalacji. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dniu odbioru końcowego, jako załącznik do protokołu odbioru.

- Zamawiający może korzystać z uprawnień wynikających z rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Roszczenia gwarancyjne z tytułu wad, uszkodzeń, usterek, awarii itp. Zamawiający zgłasza Wykonawcy: telefonicznie, faksem, listownie lub osobiście wraz z krótką informacją o rodzaju uszkodzenia. Zgłoszenie może być dokonane we wszystkie dni tygodnia o dowolnej porze doby w ciągu całego roku. Wykonawca ma obowiązek przyjąć takie zgłoszenie.

- Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usuwania wad i usterek, uszkodzeń 
w okresie gwarancji i rękojmi w ciągu 5 dni od chwili zgłoszenia i zakończyć ich usuwanie bez zbędnej zwłoki, jednak w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zgłoszenia lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wady ograniczające możliwość korzystania z przedmiotu umowy wykonawca zobowiązany jest usunąć 
w ciągu 3 dni od zgłoszenia.  W przypadku nieprzystąpienia do usuwania zgłoszonych wad lub ich nieusunięcia w wyżej wymienionych terminach, Zamawiający, bez dodatkowego wezwania, może podjąć usuwanie wad we własnym zakresie na koszt 
i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku wykonanie robót w zastępstwie Wykonawcy nie ogranicza zakresu i terminów gwarancji.

- Wszelkie koszty związane z usuwaniem wad, usterek, awarii, uszkodzeń itp. 
w okresie gwarancji i rękojmi ponosi Wykonawca w tym.: koszty wynagrodzenia, materiałów, urządzeń, dojazdów. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Fakt usunięcia zgłoszonych wad Wykonawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie Zamawiającemu. W ciągu 7 dni od zgłoszenia będzie spisany protokół zawierający ustalenia dokonane w toku odbioru tych robót.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez siebie podczas usuwania wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi.

§ 4

Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

1) Gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem inspektora nadzoru, który potwierdzi osiągnięcie gotowości do odbioru oraz Zamawiającego. Niezawiadomienie którejkolwiek ze wskazanych osób spowoduje obowiązek,  na żądanie Zamawiającego, odkrycia robót na koszt Wykonawcy a następnie przywrócenia robót do stanu poprzedniego.

2) Odbiór powinien być dokonany nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty powiadomienia inspektora nadzoru o gotowości do odbioru.

3) Decyzję dotyczącą odbioru, ocenę jakości robót oraz zgodę na kontynuowanie robót inspektor nadzoru dokumentuje wpisem do dziennika budowy.

- Odbiór końcowy.

1) Odbiór końcowy dokonany będzie po całkowitym zakończeniu wszystkich robót na podstawie oświadczenia kierownika budowy potwierdzonego przez inspektora nadzoru. Przedmiotem odbioru końcowego będzie cały zakres rzeczowy zadania objęty umową.

2) Wykonawca zgłaszając pisemnie gotowość do odbioru, wraz z oświadczeniem kierownika budowy o zakończeniu robót, przekaże inspektorowi nadzoru następujące dokumenty:

a/   dokumentację powykonawczą w 2 egz.,

b/   inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w 2 egz.,

c/ wymagane instrukcje w tym: obsługi i konserwacji urządzeń niezbędne do prawidłowego użytkowania przedmiotu umowy,

d/  protokoły badań specjalistycznych, a w szczególności: szczelności sieci,  skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

e/  wymagane, zgodnie z obowiązującymi przepisami deklaracje zgodności 
z obowiązującymi normami, atesty higieniczne i certyfikaty zgodności, świadectwa dopuszczenia do obrotu itp. dla zastosowanych materiałów, wyrobów i urządzeń,

f/ dokumenty niezbędne do zgłoszenia zakończenia budowy powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego (dziennik budowy, oświadczenie kierownika budowy, wymagane protokoły badań i sprawdzeń,  itp.),

g/  dokumenty gwarancyjne,

h/ wyniki badań wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym potwierdzające przydatność wody do spożycia przez ludzi.

3) Zamawiający w ciągu 5 dni sprawdzi kompletność otrzymanych dokumentów i oświadczeń oraz potwierdzi gotowość do odbioru lub w przypadku konieczności ich uzupełnienia, zgłosi ten fakt Wykonawcy, określając termin poprawienia lub uzupełnienia dokumentów i oświadczeń.

4) Na podstawie potwierdzonego zgłoszenia gotowości do odbioru, Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego i rozpocznie go w ciągu 7 dni od stwierdzenia prawidłowości i kompletności otrzymanych dokumentów i oświadczeń.

5) Odbiór końcowy będzie przeprowadzony przez komisję wyznaczoną przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawicieli Wykonawcy. Niestawiennictwo którejkolwiek ze stron nie tamuje czynności odbioru.

6) Czynności odbioru końcowego zostaną zakończone w ciągu 3 dni licząc od daty rozpoczęcia tych czynności.

7) Z czynności dokonywanych podczas odbioru końcowego będzie sporządzony protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz określone przez Zamawiającego terminy i warunki usunięcia ewentualnych wad stwierdzonych w toku odbioru.

8) Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a/ jeżeli wady nadają się do usunięcia – Zamawiający może odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia wad,

b/ jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, lecz nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - obniża wynagrodzenie za prace wykonane wadliwie z uwzględnieniem charakteru tych wad,

c/ jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i zdaniem Zamawiającego uniemożliwiają właściwe korzystanie z obiektu - Zamawiający może żądać powtórnego wykonania robót na koszt Wykonawcy bez względu na związane z tym koszty. Wykonawca nie może odmówić wykonania tych robót i nie przysługuje mu z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie.

W przypadkach, o których mowa w literze a/ i c/ , termin zakończenia czynności odbioru, o którym mowa w pkt 6 liczony jest od początku.

9) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz jest uprawniony do żądania wyznaczenia ponownego terminu odbioru robót.

10) Odbiór końcowy robót uważa się za dokonany  po stwierdzeniu należytego wykonania  przedmiotu umowy.

11) W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad nadających się do usunięcia Zamawiający może:

a) żądać usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

b) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej.

- Odbiór po okresie rękojmi.

Odbiór po okresie rękojmi będzie dokonany przez Zamawiającego z udziałem użytkownika oraz Wykonawcy, w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne.

- Odbiór ostateczny.

Odbiór ostateczny będzie dokonany przez Zamawiającego przy udziale użytkownika i Wykonawcy w formie protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych  w okresie gwarancji. Zamawiający wyznaczy ostateczny termin odbioru                 przed upływem terminu gwarancji. Czynności odbioru ostatecznego zostaną dokonane w ciągu 10 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia czynności odbiorowych.

§ 5

- Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturą VAT końcową.

- Podstawą do rozliczenia końcowego przedmiotu umowy będzie protokół odbioru końcowego potwierdzający należyte wykonanie umowy sporządzony w trybie określonym w § 4 ust. 2 umowy, oraz prawidłowo wystawiona faktura końcowa VAT.

- Faktura płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:

……………………………………………………………….w terminie  30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

- Wierzytelności Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego wynikające z niniejszej umowy nie mogą być bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego w jakiejkolwiek formie przeniesione na rzecz innego podmiotu.

§ 6

- 1.Strony ustalają , że przedmiot umowy będzie realizowany w następujących terminach :

- 1)  rozpoczęcie robót – 14 dni od daty podpisania umowy,

- 2) zakończenie robót do dnia ……….. przy czym  jako dzień zakończenia robót rozumie się termin dokonania odbioru końcowego robót potwierdzającego należyte wykonanie umowy na zasadach określonych  w  § 4 ust. 2.

§ 7

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1/  za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto za cały przedmiot umowy,

2/ za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto za cały przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,

3/ za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto za cały przedmiot umowy.

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody przekracza wysokość kar umownych.

4. Zamawiający ma prawo potrącić karę umowną z wynagrodzenia Wykonawcy bądź żądać zapłaty kary przez Wykonawcę.

5. Wykonawca zapłaci karę umowną w terminie 10 dni od wezwania do zapłaty przez Zamawiającego.

6. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte w ustalonym terminie. Zamawiający ma obowiązek uprzednio poinformować Wykonawcę o powyższym zamiarze. Zastępcze usunięcie wady przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych naliczanych do dnia zastępczego usunięcia wady.

§ 8

1. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w każdym czasie z przyczyn zależnych od Wykonawcy  w przypadku, gdy:

1/ zostanie ogłoszona likwidacja bądź upadłość Wykonawcy,

2/ Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 14 dni od podpisania umowy lub przerwał realizację robót na okres dłuższy niż 14 dni bez zgody Zamawiającego,

3/ Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,

4/ w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie całego lub znacznej części majątku Wykonawcy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za części robót całkowicie zakończone do dnia odstąpienia. W takim przypadku, na żądanie Zamawiającego,  znajdujące się na budowie wskazane przez Zamawiającego materiały, urządzenia, sprzęt, elementy zaplecza itp., zostaną przekazane protokolarnie Zamawiającemu przez Wykonawcę, a pozostałe - Wykonawca usunie niezwłocznie z terenu budowy.

5.  W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, Wykonawca:

1/  wstrzymuje realizację robót,

2/ w terminie 7 dni, przy udziale Zamawiającego, sporządza szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

3/ na własny koszt zabezpiecza przerwane roboty w zakresie niezbędnym dla zachowania warunków bezpieczeństwa,

4/ zgłasza Zamawiającemu do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające.

6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne 
     uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która  ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy.

§ 9

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia na własny koszt od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

- Ubezpieczeniu podlega w szczególności odpowiedzialność cywilna deliktowo-kontraktowa za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami do wysokości sumy gwarancyjnej co najmniej równej wynagrodzeniu brutto określonemu w § 2 ust.2 umowy, na jedno i na wszystkie zdarzenia,

3.  Ustala się, że odpowiednie polisy ubezpieczeniowe Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

§ 10

- Zamawiający protokolarnie przekaże miejsce realizacji przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy pod warunkiem wcześniejszego przekazania przez Wykonawcę oświadczeń, zaświadczeń i informacji wynikających z Prawa budowlanego, w tym planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie wskazanym w  ust. 1 wraz z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę i dziennikiem budowy.

- Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego placu budowy, Wykonawca ponosi 
aż do dnia dokonania protokolarnego odbioru końcowego pełną odpowiedzialność za przekazany plac budowy.

- Wykonawca  przed przejęciem placu budowy przedłoży Zamawiającemu uprzednio zatwierdzone przez inspektora nadzoru:

  - oświadczenie kierownika budowy stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia, przyjęcie obowiązku kierowania budową oraz zaświadczenie 
o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego i ubezpieczeniu 
od odpowiedzialności cywilnej,

  - informacje zawierające dane zamieszczone w ogłoszeniu o bezpieczeństwie pracy 
i ochronie zdrowia.

§ 11

1. Wykonawca zobowiązuje się do:

- wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją określoną w §1, pozwoleniem na budowę, opisem przedmiotu zamówienia, poleceniami inspektora nadzoru wpisanymi do dziennika budowy, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, normami i obowiązującymi przepisami,

- wykonania przedmiotu  umowy przy zastosowaniu wyłącznie materiałów, wyposażenia i urządzeń własnych nie posiadających jakichkolwiek obciążeń prawnych, posiadających wymagane przepisami atesty, aprobaty, certyfikaty i świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie; wszystkie zastosowane materiały, wyposażenie i urządzenia powinny być nowe, w najwyższym gatunku, o jakości i cechach użytkowych nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej, Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Zamawiającemu podejmowanie decyzji w zakresie doboru tych materiałów /gatunek, standard, itp./, które nie zostały jednoznacznie sprecyzowane w dokumentacji technicznej,

- uzyskania na własny koszt wymaganych świadectw, certyfikatów itp. na zastosowane materiały, wyroby i urządzenia w tym poniesienia kosztów ewentualnych koniecznych badań, sprawdzeń, prób itp.,

- urządzenia, zorganizowania i oznakowania, na własny koszt, terenu budowy 
(np. budowa zaplecza), oraz ponoszenia kosztów zamontowania liczników i zużycia energii elektrycznej oraz wody i wszelkich innych opłat związanych z funkcjonowaniem budowy,

- ponoszenia, po protokólarnym przejęciu od Zamawiającego miejsca realizacji przedmiotu umowy Wykonawca, do chwili wykonania przedmiotu umowy, pełnej odpowiedzialności za przekazane miejsce,

- zapewnienia przestrzegania przepisów związanych z realizacją zadania, 
a w szczególności przepisów BHP, ppoż., sanitarnych, ochrony środowiska naturalnego,

- utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych 
oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci na wysypisko dostępne dla Wykonawcy – na własny koszt,

- zapewnienia takiego prowadzenie robót i utrzymania zaplecza budowy, aby żadne substancje, śmieci czy zanieczyszczone płyny nie były odprowadzane do środowiska, 
a po zakończeniu budowy potwierdzenia spełnienia powyższych wymagań w pisemnym oświadczeniu,

- naprawienia ewentualnych szkód wyrządzonych osobom trzecim lub związanych 
z uszkodzeniem mienia publicznego powstałych na skutek prowadzonych robót,

- zgłaszania do odbioru robót w tym robót zanikających i podlegających zakryciu wpisem do dziennika budowy i pisemnym powiadomieniem Zamawiającego,

- dostarczenia kompletnej dokumentacji odbiorowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- zapewnienia, na własny koszt, faktycznej i prawnej aktualności podkładów geodezyjnych oraz aktualizowanie wszelkich uzgodnień przez cały czas trwania robót, 
a także zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej prowadzonych robót,

- doprowadzenia, na swój koszt do należytego stanu i porządku terenu budowy, 
a także, w razie korzystania, sąsiednich nieruchomości, po zakończeniu robót,

- umożliwienia kontroli dokumentów Wykonawcy związanych z realizacją niniejszej umowy oraz poddania się wizytacjom w miejscu realizacji umowy, prowadzonym przez upoważnionych przedstawicieli organów kontroli,

- zgłaszania niezwłocznie konieczności wykonania robót dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla kontynuowania zaplanowanych robót. Robót tych nie wolno rozpocząć bez zgody Zamawiającego,

- zgłaszania niezwłocznie konieczności wykonania robót zamiennych, których nie wolno rozpocząć bez zgody Zamawiającego,

- zgłaszania niezwłocznie każdego zagrożenia budowlanego,

- zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt pomieszczeń socjalnych 
i magazynowych dla osób zatrudnionych na budowie.

2.  Wszystkie obowiązki wymienione w ust. 1  Wykonawca zobowiązany jest wykonywać 
na własny koszt. Koszty z tym związane są uwzględnione w cenie oferty.

§12

- Jeżeli w trakcie czynności odbioru końcowego Zamawiający stwierdzi, że przedmiot umowy nie został wykonany w całości lub ma istotne wady, albo też nie została przekazana kompletna dokumentacja, może odmówić dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy. Powyższe stosuje się w przypadku kolejnych bezskutecznych odbiorów końcowych.

- Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za prace, materiały i urządzenia użyte do usunięcia wad.

§13

- Zamawiający ustanawia  inspektora nadzoru inwestorskiego robót sanitarnych      –………………………..,

- Inspektor nadzoru wypełnia obowiązki i działa w ramach upoważnień  Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.

- Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej umowy ani też dokonania zmian niniejszej umowy.

- Zamawiający może ustanowić swojego przedstawiciela na budowie.

- Przedstawicielem Wykonawcy będzie ……………….. oraz kierownik budowy………………….., który działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późniejszymi zmianami).

- Kierownik budowy zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu  aktualnych zaświadczeń, iż jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w pierwszym dniu roboczym po upływie ważności zaświadczenia.

- Jeżeli Zamawiający wystąpi do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, należącej do personelu Wykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, to Wykonawca zapewni, że osoba ta w ciągu 3 dni opuści teren budowy 
i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi 
z wykonywaniem umowy.

§ 14

- Wykonawca, w toku prowadzenia robót oraz w okresie gwarancji i rękojmi zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu lub na jego polecenie wykonać badania, próby i sprawdzenia w zakresie, w jakim Zamawiający uzna za stosowne. Jeżeli w ich rezultacie okaże się, że wykonanie robót jest lub było niezgodne z umową, warunkami technicznymi, dokumentacją, obowiązującymi normami i przepisami, to koszty tych badań oraz usunięcie nieprawidłowości obciążają Wykonawcę.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje się do polecenia, Zamawiający może zlecić wykonanie powyższych czynności osobie trzeciej i potrącić poniesione przez siebie koszty z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 15

W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca 
jest i będzie odpowiedzialny na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym 
za wszelkie szkody wynikłe na placu budowy lub wyrządzone w związku z wykonaniem przedmiotu umowy, w szczególności za szkody wyrządzone osobom trzecim 
lub Zamawiającemu w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy 
lub niedołożenia należytej staranności przez Wykonawcę.

§ 16

Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia dokumentacji projektowej przed podpisaniem niniejszej umowy, zaś po jej podpisaniu nie może odmówić wykonania przedmiotu umowy z powołaniem się na nieprawidłowości lub rozbieżności w dokumentacji projektowej. Przepis art. 651 Kodeksu cywilnego stosuje się.

§ 17

- W terminie 7 dni od daty podpisania umowy, Wykonawca powinien uzgodnić z Zamawiającym miejsce:

- magazynu Wykonawcy na placu budowy,

- miejsca składowania materiałów.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składowane na placu budowy oraz w innych miejscach materiały, sprzęt i urządzenia Wykonawcy i podwykonawców

§ 18

1. Zamawiający  - na podstawie art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych – zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy wskutek wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia i na etapie podpisywania umowy lub wystąpienie których nie zależy od woli stron umowy w sprawie zamówienia publicznego, lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego.

2. W szczególności Zamawiający ustanawia następujące warunki umożliwiające zmianę treści umowy:

a) wystąpienie warunków atmosferycznych i zdarzeń losowych, które istotnie utrudniają 
lub uniemożliwiają prowadzenie robót w umówiony sposób,

b) konieczność zmiany osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie 
lub innych osób wyznaczonych do nadzorowania procesu budowlanego,

c)  wystąpienie konieczności zlecenia zamówień dodatkowych, od których zależy należyte wykonanie przedmiotu zamówienia,

d) konieczność wykonania robót uzupełniających, od których zależy należyte wykonanie przedmiotu zamówienia,

e) wystąpienie  klęski żywiołowej lub  siły wyższej, przez którą należy rozumieć szczególności katastrofalne działanie przyrody lub zaburzenia życia ludzkiego,

3. Dopuszczalny zakres zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego obejmuje:

a) możliwość przedłużenia terminu wykonania zamówienia i innych terminów umownych,

b) możliwość zmiany osób uprawnionych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie  lub innych osób wyznaczonych do nadzorowania procesu budowlanego.

§ 19

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 20

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 21

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego.

§ 22

Umowę sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z czego 3 egz. otrzymuje Zamawiający a jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

Załącznik:

-  Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru  robót budowlanych,

ZAMAWIAJĄCY:					                 WYKONAWCA: