Załącznik Nr  9

do  uchwały Nr XXXII/185/06

Rady Gminy Dmosin

Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny                                                           z dnia   10 stycznia 2006r.

____________________________________________________________________________________________________________________

Nazwa                                             Klasyf.             Cel          Jednostka          Okres              Łączne                             Wydatki w latach :

Programu                                         budż.                              Realizująca      realizacji         nakłady        2004          2005            2006               2007       2008       na  2006

GFOŚ

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.Budowa drogi gminnej Kołacinek

Koziołki  z mostem                    600 60016      f. struktur.        Gmina         2003-2006       2.519.691       67.505     1.599.657       852.529               -              -

Dmosin

w tym fundusze strukturalne                                                                                                1.768.821       10.423     1.143.573       614.825

2.Budowa drogi gminnej

K-w  Nadolna. Kol.                    600 60016     f. struktur               -,-           2003-2006        834.227        27.610       547.497        259.120                -              -

w tym fundusze strukturalne                                                                                                  568.092         2.049        376.953        189.090

Razem                                                                                                                     3.353.918       95.115     2.147.154     1.111.649

w tym fundusze strukturalne                                                                               2.336.913       12.472     1.520.526        803.915

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.Termomodernizacja wraz

z remontem budynku Ośrodka

Zdrowia w Nagawkach             700 70005          -                         -,-          2005-2007         715.000          -                29.219         289.417        396.364

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.Renowacja i modernizacja

przedpola zabytkowego kościoła

w centrum miejscowości

Dmosin                                     700 70005          -                         -,-         2005-2007          842.795           -                   909           93.583        748.303

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Termomodernizacja wraz

z remontem i modernizacją                                                      Gmina

budynku UG w Dmosinie       750 75023             -                Dmosin      2005-2008         550.000             -             17.690           50.000          250.000       232.310

-2-

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nazwa                                            Klasyf.             Cel          Jednostka          Okres              Łączne                             Wydatki w latach :

Programu                                         budż.                            Realizująca      realizacji         nakłady        2004          2005            2006             2007         2008       na  2006

GFOŚ

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Budowa strażnicy OSP

w Nowostawach Dolnych        754 75412             -                   -,-              2005-2008        500.000           -                549           100.000         200.000   199.451

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Remont Szk. Podst.                                                                                                                                                                                                                                    w 2005r.

w Dmosinie                              801 80101            -                   -,-              2003-2006     1.219.529       249.529     266.000       463.000             -                  -             241.000

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

10.Oczyszczalnia  ścieków          900 90001

i kanalizacja                                                                                              2003-2008     3.000.000         21.463             -                                2.534.537                         444.000

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Ogółem                                                                           10.181.242    366.107    2.461.521  2.107.649    4.129.204   431.761    444.000

w tym fundusze strukturalne                                       2.336.913      12.472    1.520.526     803.915          -                -