Załącznik Nr 2

do uchwały Nr  XXXIII/194/06

Rady Gminy Dmosin

z dnia  20 lutego 2006r.

Plan nakładów na inwestycje na 2006r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

klasyfik.                   rok           wartość         Nakłady            Nakłady

Lp. Wyszczególnienie                                   budżet.              rozp. zak.        kosztor.          2004r.              planow.

2005r.                2006r.

67.505

1. Budowa drogi gminnej  K-k Koziołki  600 60016 6050   2003  2006   2.519.691      1.599.657            852.529

___________________________________________________________________________________________________________________________

27.610

2. Budowa drogi gminnej K-w Nad. Kol.600 60016 6050   2003  2006      834.227         547.497            259.120

___________________________________________________________________________________________________________________________

3. Remont ciągu pieszo-turystycznego

w centrum miejsc.Wola Cyr.              010 01036 6050  2005  2006       563.955          15.006            548.949

4. Przebudowa drogi gminnej

w Woli Cyrusowej Kolonii                  600 60016 6050 2005 2006           91.908             1.908             90.000

__________________________________________________________________________________________________________________________

5. Termomodernizacja wraz  z remontem

budynku Ośrodka Zdrowia

w Nagawkach – projekt itp./              700 70005 6050  2005  2007        715.000          29.219            289.417

___________________________________________________________________________________________________________________________

6.  Renowacja i modernizacja przed-

-pola zabytkowego kościoła w centrum

miejscowości Dmosin                         700 70005 6050  2005 2007         842.795              909               93.583