Załącznik Nr  5

do  uchwały Nr XXXIII/194/06

Rady Gminy Dmosin

Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny                                                           z dnia  20 lutego 2006r.

____________________________________________________________________________________________________________________

Nazwa                                             Klasyf.     Jednostka        Okres              Łączne                             Wydatki w latach :

Inwestycji                                        budż.       realizująca      realizacji         nakłady        2004          2005            2006               2007       2008       na  2006

GFOŚ                                                                                                                                                                                                                                                          ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fundusze strukturalne :

1.Budowa drogi gminnej Kołacinek

Koziołki  z mostem                    600 60016       Gmina         2003-2006       2.519.691       67.505     1.599.657       852.529               -              -                                -

Dmosin

w tym fundusze strukturalne                                                                         1.768.821       10.423     1.143.573       614.825

2.Budowa drogi gminnej

K-w  Nadolna. Kol.                    600 60016            -,-           2003-2006         834.227        27.610       547.497        259.120                -              -                               -

w tym fundusze strukturalne                                                                          568.092         2.049        376.953        189.090

3. Remont ciągu pieszo

turystycznego w centrum

miejscowości Wola Cyrusowa   010 01036            -,-           2005-2006         563.955           -               15.006        548.949

w tym fundusze strukturalne                                                                           368.845           -                   -              368.845

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Razem                                                                                             3.917.873       95.115     2.162.160    1.660.598

w tym fundusze strukturalne                                                       2.705.758       12.472     1.520.526    1.172.760

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Przebudowa drogi gminnej

w Woli Cyrus. Kolonii        600 60016         -,-         2005-2006         91.908          -               1.908      90.000

5.Termomodernizacja wraz

z remontem budynku Ośrodka

Zdrowia w Nagawkach             700 70005             -,-           2005-2007         715.000          -                29.219       289.417        396.364

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.Renowacja i modernizacja

przedpola zabytkowego kościoła

w centrum miejscowości

Dmosin                                     921 92120              -,-         2005-2007          842.795           -                   909           93.583        748.303

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

-2-

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nazwa                                            Klasyf.    Jednostka        Okres              Łączne                             Wydatki w latach :

Programu                                       budż.      realizująca     realizacji         nakłady        2004          2005            2006             2007         2008       na  2006

GFOŚ

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Termomodernizacja wraz

z remontem i modernizacją                             Gmina

budynku UG w Dmosinie        750 75023       Dmosin      2005-2008         67.690            -             17.690         50.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Adaptacja bud. magazy-

-nowego w Lubowidzy      754 75412      -,-           2003-2006      197.044      102.044    42.000      53.000

na strażnicę OSP

9. Budowa strażnicy OSP

w Nowostawach Dolnych        754 75412       -,-              2005-2008        500.000           -                   549       100.000         200.000    199.451

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Remont Szk. Podst.

w Dmosinie                              801 80101       -,-              2003-2006     1.219.529       249.529     266.000      463.000             -                  -

241.000                                                                  241.000

GFOŚ                                                                   w 2005r.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

11.Oczyszczalnia  ścieków          900 90001

i kanalizacja                                                    -,-              2003-2008     1.489.970         21.463             -                            1.024.507                        444.000

_______________________________________________________________________________________________________________________________

12. Budowa kotłowni i

instalacji CO w budynku                     Gmina

Strażnicy OSP Wola C.   754 75412    Dmosin     2005-2006        75.210                       61.210        14.000

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Ogółem                                                        9.117.019   468.151   2.822.645  2.813.598   2.369.174   199.451    444.000

w tym fundusze strukturalne                    2.705.758     12.472   1.520.526  1.172.760          -                -