POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz., 759.)- zwanej dalej "ustawą"

na wykonanie zamówienia pn.:

„Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Dmosin”

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nazwa Zamawiającego:	Gmina Dmosin

REGON:			750148213.

NIP: 				833-10-14-738

Miejscowość			Dmosin

Adres:				Dmosin 9

Strona internetowa:		www.dmosin.pl

Godziny urzędowania:	od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 16.00

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:

Urząd Gminy Dmosin, Dmosin 9 , 95 – 061 Dmosin

znak postępowania: Z.P. 271/5/PN/2011

Wójt Gminy Dmosin

mgr Danuta Supera

Specyfikację istotnych warunków zamówienia 
zatwierdzono w dniu 29 sierpnia 2011r.

SPIS TREŚCI:

Rozdział 1.	Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu……………………..

Rozdział 2.	Opis przedmiotu zamówienia .............................................................

Rozdział 3.	Oferty częściowe .................................................................................

Rozdział 4.	Oferty wariantowe

Rozdział 5.            Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających…….

Rozdział 6.	Termin wykonania zamówienia

Rozdział 7.	Informacja o podwykonawcach

Rozdział 8.	Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego

Rozdział 9.	Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Rozdział 10.	Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu

Rozdział 11.	Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami

Rozdział 12.	Wymagania dotyczące wadium

Rozdział 13.	Termin związania ofertą

Rozdział 14.	Opis sposobu przygotowania ofert

Rozdział 15.	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Rozdział 16.	Opis sposobu obliczania ceny

Rozdział 17.	Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Rozdział 18.	Informacja o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Rozdział 19.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy...............................................................................................

Rozdział 20.	Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Rozdział 21.	Inne informacje ...............................................................................

Rozdział 22.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Rozdział 23.	Załączniki do SIWZ .........................................................................

Rozdział 1.	Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz adres strony internetowej, na której opublikowana jest siwz

- Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz., 759.), zwanej dalej ustawą oraz aktów wykonawczych do ustawy.

- Strona internetowa Zamawiającego na której umieszczona jest SIWZ – www.dmosin.bazagmin.pl

Rozdział 2.	Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zamówienia pn.:„Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Dmosin”

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

- 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzenia ścieków

- 45232430-5  Roboty w zakresie uzdatniania wody

2. Opis przedmiotu zamówienia: wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn.:„Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Dmosin”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie wykonania sieci wodociągowych łączących wodociągi na terenie Gminy Dmosin oraz wykonanie rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wola Cyrusowa - gmina Dmosin zgodnie z dokumentacją projektową wraz z przedmiarami robót i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Zakres zamówienia obejmuje wykonanie:

- Sieci wodociągowej łączącej wodociągi Kołacinek - Teresin w rejonie wsi Nadolna Wieś, Nadolna Kolonia  - obejmuje budowę sieci wodociągowej przesyłowej z rur PCW Ø 160 mm. o długości 939,00mb.. , - sieć uzbrojona w zasuwy Ø 150 i 100mm i hydranty p. poż Ø 80mm. typu nadziemnego.
 Zgodnie z pozwoleniem na budowę  Decyzja Nr  303/2008  BG.-7351/309/2008 
z dnia 27 października 2008r.

- Sieci wodociągowej  łączącej  wodociągi Teresin – Ząbki  w rejonie wsi Nadolna Wieś, Kuźmy – obejmuje budowę sieci wodociągowej przesyłowej  z rur Ø 110mm o długości 1.277,00mb.  oraz przełożenie istniejącego przyłącza - sieć uzbrojona w zasuwy Ø 100 i 80mm i hydranty p.poż Ø 80mm. typu nadziemnego.  
Zgodnie z pozwoleniem na budowę Decyzja Nr 353/2008 BG.7351/350/2008 
z dnia 19 grudnia 2008r.

- Sieci wodociągowej łączącej wodociągi Wola Cyrusowa – Dmosin w rejonie wsi Lubowidza, Nowostawy Dolne, Szczecin – obejmuje budowę sieci wodociągowej przesyłowej z rur PCW  Ø 110mm.  o długości 1.273,00mb - sieć uzbrojona w zasuwy Ø 100 i 80mm i hydranty p.poż Ø 80mm. typu nadziemnego. 
Zgodnie z pozwoleniem na budowę Decyzja Nr 98/2009 BG.-7351/94/2009 
z dnia 12maja 2009r.

- Rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Wola Cyrusowa według projektu obejmuje – dostosowania ujęcia wody do rozbudowanej stacji uzdatniania wody, - rozbudowę  stacji uzdatniania wody. Stacja została zaprojektowana  na wydajność eksploatacyjną 66,0m3/h. Zgodnie z pozwoleniem na budowę Decyzja Nr 20/2009 BG.7351/19/2009 z dnia 12 lutego 2009r.

3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa wraz z przedmiarami robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiące załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Gdziekolwiek w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający przywołuje nazwy własne technologii lub materiałów - Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych wskazanym materiałom 
o parametrach jakościowych i funkcjonalnych nie gorszych niż wskazanych

4. Wykonawca jest zobowiązany do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być

konieczne do przygotowania oferty.

Rozdział 3.	Oferty częściowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Rozdział 4.	Oferty wariantowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Rozdział 5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Zamawiający  nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Rozdział 6. Termin wykonania zamówienia.

Termin realizacji  całego przedmiotu zamówienia: do 30 listopada 2012r.

Etap I do 30 listopada 2012roku w następującym zakresie:

Etap I - sieci wodociągowej łączącej wodociągi Kołacinek - Teresin w rejonie wsi Nadolna Wieś, Nadolna Kolonia  - obejmuje budowę sieci wodociągowej przesyłowej z rur PCW Ø 160 mm. o długości 939,00mb. , - sieć uzbrojona w zasuwy Ø 150 i 100mm i hydranty p. poż Ø 80mm. typu nadziemnego.
 Zgodnie z pozwoleniem na budowę  Decyzja Nr  303/2008  BG.-7351/309/2008 
z dnia 27 października 2008r.

Etap II  do 30 listopada 2012 roku w następującym zakresie:

Etap II - sieci wodociągowej  łączącej  wodociągi  Teresin – Ząbki w rejonie wsi Nadolna Wieś, Kuźmy – obejmuje budowę sieci wodociągowej przesyłowej  z rur Ø 110mm o długości 1.277,0mb.  oraz przełożenie istniejącego przyłącza - sieć uzbrojona w zasuwy Ø 100 i 80mm i hydranty p.poż Ø 80mm. typu nadziemnego.

Etap III do  30 listopada 2012 roku w następującym zakresie:

Etap III -  sieci wodociągowej łączącej wodociągi Wola Cyrusowa – Dmosin w rejonie wsi Lubowidza, Nowostawy Dolne, Szczecin – obejmuje budowę sieci wodociągowej przesyłowej z rur PCW  Ø 110mm.  o długości 1.273,00mb - sieć uzbrojona w zasuwy Ø 100 i 80mm i hydranty p.poż Ø 80mm. typu nadziemnego. 
Zgodnie z pozwoleniem na budowę Decyzja Nr 98/2009 BG.-7351/94/2009 
z dnia 12maja 2009r.

Etap IV do 30 czerwca 2012 roku w następującym zakresie:

Etap IV - rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Wola Cyrusowa według projektu - obejmuje – dostosowanie ujęcia wody do rozbudowanej stacji uzdatniania wody, - rozbudowę  stacji uzdatniania wody. Stacja została zaprojektowana  na wydajność eksploatacyjną 66,0m3/h. Zgodnie z pozwoleniem na budowę Decyzja Nr 20/2009 BG.7351/19/2009 z dnia 12 lutego 2009r.

Rozdział 7.	Informacja o podwykonawcach.

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Według załącznika nr 10 do niniejszej SIWZ

Jeżeli wykonawca nie wskaże w ofercie , które części zamówienia zostaną wykonane przez podwykonawców , Zamawiający uzna , że Wykonawca wykona cały przedmiot zamówienia bez udziału podwykonawców.

Rozdział 8.	 Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych polskich [ PLN ].

Rozdział 9.	Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. tj. dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- Opis sposobu spełniania warunków:

1) Zamawiający uzna warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania za spełniony, gdy Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 10 pkt 1.ppkt 1.1. niniejszej siwz.

2) Zamawiający uzna warunek posiadania wiedzy i doświadczenia za spełniony, jeżeli wykonawca udokumentuje, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył:

a) co najmniej jedno zadanie polegające za wykonaniu w ramach jednego kontraktu robót budowlanych w zakresie budowy sieci wodociągowej o łącznej długości nie mniejszej 
niż 1 kilometr

b) co najmniej jedno zadanie polegające za wykonaniu w ramach jednego kontraktu robót budowlanych, polegających na budowie lub rozbudowie stacji uzdatniania wody 
o wydajności minimum 50,00 m3/h

3) Zamawiający uzna warunek dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi:

a) Osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych posiadającą min 3 letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia wydania uprawnień, posiadajacą aktualny wpis do właściwej izby inżynierów budownictwa,

b) Osobą pełniącą funkcję kierownika robót ogólnobudowlanych, posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowanymi w branży budowlanej w specjalnosci konstrukcujno-budowlanej, posiadającą min 3 letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia wydania uprawnień, posiadajacą aktualny wpis do właściwej izby inżynierów budownictwa,

c) Osobą pełniącą funkcję kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie kierowania budowy w branży instalacji  i urządzeń elektrycznych posiadającą min 3 letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia wydania uprawnień, posiadajacą aktualny wpis do właściwej izby inżynierów budownictwa,

4. Zamawiający uzna warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej za spełniony, gdy Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 10 pkt 1.ppkt 1.1. niniejszej siwz.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły 
   spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach  (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do ofert.

Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z  postępowania; ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w tej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązane tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

- W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

Rozdział 10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu.

1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki,  o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp  Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:

1.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
o treści odpowiadającej treści art. 22 ust. 1 ustawy- wzór oświadczenia stanowi  Załącznik Nr 2 do siwz,

1.2. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – wzór wykazu stanowi Załącznik nr 3 do siwz

1.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi 
wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia 
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do siwz

1.4. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do siwz

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:

2.1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, którego wzór stanowi załącznik 
nr 6 do SIWZ.

2.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. (Załącznik 7 do SIWZ).

2.3. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, ze Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wczesnej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2.4. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, 
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne 
i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności  lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

2.5. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie 2.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

- ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,

- zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania 
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z  oryginałem wszystkich dokumentów;

- pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie 
z Pełnomocnikiem;

- jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólni zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Składając ofertę wspólnie (art.23 ustawy Prawo zamówień publicznych) przez dwóch lub więcej Wykonawców należy zwrócić uwagę w szczególności na następujące wymagania:

- następujące dokumenty i oświadczenia:

  - ofertę wspólną złożona przez wszystkich wykonawców występujących wspólnie,

  - oświadczenie o spełnianiu warunków podanych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik Nr 2  do SIWZ),

podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu

całego konsorcjum.

        - następujące dokumenty i oświadczenia:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  (Załącznik Nr 6  do SIWZ),

- dokumenty wskazane w punkcie 2

składa każdy z wykonawców występujących wspólnie w imieniu własnym.

4. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z § 4 i § 6 ust.4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r. Nr 226, poz. 1817).

4.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o którch mowa w pkt.2:

składa dokumenty  wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że :

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

4.2.. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę  lub miejsce  zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt  2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę  lub miejsce zamieszkania.

Rozdział 11.	 Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego 
z  Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami.

- W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie:

- pisemnej,

- faksem (nr (46) 874-62-94)

- drogą elektroniczną (adres:  ugdmosin.zp@wp.pl ),

przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

Oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, pytania, wyjaśnienia przekazane do Zamawiającego za pomocą faksu lub poczty elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do Zamawiającego na właściwy adres i w godzinach pracy Urzędu, przed upływem wyznaczonego terminu.

Zawiadomienia , wnioski, pytania, wyjaśnienia przekazywane za pomocą faksu lub poczty elektronicznej muszą być przekazane również w formie pisemnej.

- W przypadku gdy Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną lub faksem, każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający żąda, w każdym przypadku, potwierdzenia otrzymania wiadomości.

- W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany adres pocztowy, mailowy lub numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem. W przypadku doręczenia pisma za pośrednictwem operatora pocztowego stosuje się zasady wynikające z art. 44 §2,3,4  Kodeksu postępowania administracyjnego.

W przypadku uzupełniania dokumentów na podstawie art. 26 ust 3, dla zachowania wyznaczonego terminu na uzupełnienie dokumentów uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do Zamawiającego na właściwy adres i w godzinach pracy Urzędu, przed upływem wyznaczonego terminu.

Jeżeli Wykonawca po złożeniu oferty zmienił adres siedziby i nie poinformował o tym fakcie Zamawiającego, przesłanie pisma na ostatni znany Zamawiającemu adres Wykonawcy uznaje się za skuteczne jego doręczenie.

- Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem, e-mailem) do Zamawiającego o przekazanie S.I.W.Z.  we wniosku należy podać:

- nazwę i adres Wykonawcy,

- nr telefonu i faksu, e-mail,

- imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących niniejszego postępowania,

- znak postępowania – Z.P. 271/5/PN/2011

- SIWZ można także odebrać w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Dmosin, Dmosin 9, 95 – 061 Dmosin, w godzinach urzędowania Zamawiającego.

- Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane przez Wykonawców zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności. Wykonawca może zwracać się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  Jednocześnie, Zamawiający prosi o przesyłanie treści pytań również w wersji elektronicznej na adres: ugdmosin.zp@wp.pl. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosków 
lub dotyczy udzielania wyjaśnień, Zamawiający może udzielić informacji 
lub pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert 
nie wpływa na bieg terminu składania wniosków.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego – www.dmosin.bazagmin.pl  oraz niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał

- Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niezbędny będzie  dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w  ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i  poinformuje o tym Wykonawców na stronie internetowej.

- Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:

      - Alicję Włodarczyk – tel. (46) 874-73-77 fax (46) 874-62-94, 
e-mail: ugdmosin.zp@wp.pl  w zakresie procedury przetargowej.

      - Arkadiusz Garnys – tel. (46) 874-73-77 fax (46) 874-62-94,  w zakresie przedmiotu zamówienia.

Rozdział 12. Wymagania dotyczące wadium.

- Zamawiający żąda wniesienia wadium.

- Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium  w wysokości 30.000,00 złotych

(słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

- Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1/ pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu Oddział Dmosin                          
Nr  80928810241430059220000040

z  dopiskiem „wadium na zamówienie pod nazwą: 
            „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Dmosin”.

konto dla podmiotów zagranicznych:

Pełen numer rachunku bieżącego Gminy Dmosin do wykonywania przelewów międzynarodowych jest następujący :

Mazowiecki Bank Regionalny S.A.   PL Nr  80928810241430059220000040

Kod  SWIFT – MBREPLPW

z  dopiskiem „wadium na zamówienie pod nazwą: 
            „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Dmosin”.

(za termin wniesienia wadium  w  formie pieniężnej zostanie przyjęty termin, 
w którym odpowiednia kwota znajdzie się na rachunku Zamawiającego). Kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty,

2/ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z  tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3/ gwarancjach bankowych,

4/ gwarancjach ubezpieczeniowych,

5/ poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia  9  listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2007 r Nr 42, poz. 275) .

- W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

- kwotę gwarancji,

- termin ważności gwarancji,

- zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:

    - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub,

    - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub,

    - zawarcie umowy stało  się  niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”

oraz jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na  wezwanie, o  którym mowa w art. 26 ustęp 3 ustawy nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o   których  mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw.

- Postanowienia punktu 5 stosuje się odpowiednio do poręczeń określonych w punkcie 4 ppkt 2 i 5.

- W przypadku złożenia przez Wykonawców wadium w formie, o której mowa w punkcie 4 ppkt 2-5, Wykonawca zobowiązany jest włączyć do oferty kopię dokumentu gwarancji lub poręczenia potwierdzoną za zgodność z oryginałem, a oryginał tej gwarancji lub poręczenia osobno załączyć do oferty.

- Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 
W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

- Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym wadium wniesione 
w pieniądzu.

- Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą.

- Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych 
w art. 46 ustawy.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

1/ odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach

określonych w ofercie lub,

2/ nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub,

3/ zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

4/ jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Rozdział 13.	 Termin związania ofertą.

- Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna swój bieg wraz z dniem wskazanym jako termin składania ofert.

- W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców 
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą musi być wyrażona 
na piśmie.

- Wykonawca samodzielnie może przedłużyć termin związania ofertą.

Rozdział 14.	Opis sposobu przygotowania ofert.

- Opakowanie i adresowanie oferty.

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:

……………………………………………………………..

OFERTA NA
 Przetarg nieograniczony na
”Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Dmosin”

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

16 września 2011 r. godz. 10:30

- Ofertę należy złożyć na wzorze oferty zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ.

- Podpisy.

Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:

- osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika,

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, które będą brali udział w wykonywaniu zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

- Forma dokumentów i oświadczeń.

- Dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Pełnomocnika,

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów na zasobach których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy , kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.  Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, jeśli złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- W przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski podpisane przez Wykonawcę.

- Informacje pozostałe:

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ,

- Oferta musi być sporządzona:

- w języku polskim,

- w formie pisemnej,

- Zaleca się, aby:

- ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,

- każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i ponumerowana kolejnymi numerami,

- kartki oferty były spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),

- oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (wzór stanowi Załącznik Nr  8 do SIWZ).

- Zmiana / wycofanie oferty:

- zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,

- o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert,

- pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejszej SIWZ oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,

- do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.

- Zwrot oferty bez otwierania

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie składania ofert.

Rozdział 15.	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Ofertę należy złożyć  Zamawiającemu w jego siedzibie w Urzędzie Gminy Dmosin,  Dmosin 9, 95 – 061 Dmosin, pokój nr 15A , w terminie 
do dnia 16 września 2011 roku, godz. 10 : 00

- Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.

- Otwarcie ofert nastąpi w  siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Dmosin, Dmosin 9, 95 – 061 Dmosin  w sali konferencyjnej (parter) 
dnia 16 września 2011 roku, godz. 10 : 30

- Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania, okresu gwarancji  i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Informacje, o których mowa w pkt 5 i 6 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

- UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

Rozdział 16.	Opis sposobu obliczania ceny.

Ofertowa cena brutto za cały przedmiot zamówienia jest ceną ryczałtową  powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego wykonawcy, niezbędne 
do zrealizowania przedmiotu zamówienia  wraz z obowiązującym podatkiem VAT.

Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty poniesie składający ofertę. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie poniesione przez Wykonawcę koszty 
w tym materiałów, sprzętu, dostawy, opłaty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

Cena brutto musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej Specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej 
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia;

Cena brutto może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się  wariantowości cen.

Cena brutto nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą) 
oraz jest niezmienna przez okres realizacji umowy z wyjątkiem okoliczności przewidzianych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ewentualne rozbieżności ceny podanej liczbą i ceny podanej słownie zamawiający przyjmie jako oczywistą omyłkę pisarską. Za prawidłową zostanie uznana cena brutto pisana słownie.

Zamawiający poprawi błędy w ofertach w sposób opisany w art. 87 ust 2 Pzp 
z zastrzeżeniem, że za prawidłową cenę oferty zamawiający uzna cenę brutto podaną słownie, niezależnie od sposobu jej obliczenia i nie będzie dokonywał poprawek ceny brutto w związku z jej nieprawidłowym wyliczeniem np. błędami w obliczeniu kwoty podatku Vat czy sumy ceny netto i kwoty podatku VAT,

Rozdział 17.	Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

- Jedynym kryterium oceny ofert jest ofertowa cena brutto wykonania Zamówienia – 100%.

- Oferta najkorzystniejsza to oferta z najniższą ceną brutto za wykonanie zamówienia, tj. oferta, która uzyskała najwyższą ilość punktów.

Oferty oceniane będą wg wzoru:

KC=CNCOB×100 (max liczba punktów  w ocenianej pozycji)

Gdzie:

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy

CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

Rozdział 18.	 Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1.  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi (art. 92 ustawy) Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwy (firmę), albo imię i nazwisko siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych oferty, a także  punktację przyznaną  oferentom  w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

4) o terminie , określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2.  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w art. 92 ust.. 1 pkt 1 na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w  art. 94 ust. 1 pkt 2  ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 jeżeli zaistnieją okoliczności o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych .

4. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informację  o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

5. Przed podpisaniem umowy zostanie sporządzony przez Wykonawcę harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót na wzorze opracowanym przez Zamawiającego.

6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca  dostarczy Zamawiającemu kosztorysy ofertowe zgodne z przedstawioną  ceną w ofercie.

Rozdział 19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

- Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu Oddział Dmosin                          
Nr  80928810241430059220000040

z podaniem tytułu:

„zabezpieczenie należytego wykonania umowy na  „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Dmosin”

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.

- Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania całego przedmiotu zamówienia i uznania przez Zamawiającego 
za należycie wykonane.

- Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi 
na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- Kwota, o której mowa w pkt  9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu 
po upływie okresu rękojmi za wady  (tj. 15 dni po upływie okresu gwarancji liczonej od daty odbioru końcowego całego przedmiotu zamówienia).

- W przypadku gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od  wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, Protokółu Odbioru Końcowego).

Rozdział 20.	 Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Istotne postanowienia umowne zawiera wzór umowy załączony do SIWZ ( załącznik nr 9 do SIWZ)

2. Zamawiający  - na podstawie art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych – zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy wskutek wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia i na etapie podpisywania umowy lub wystąpienie których nie zależy od woli stron umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo zmiany te są korzystne dla zamawiającego.

3.  W szczególności Zamawiający ustanawia następujące warunki umożliwiające zmianę treści umowy:

a) wystąpienie warunków atmosferycznych i zdarzeń losowych, które istotnie utrudniają 
lub uniemożliwiają prowadzenie robót w umówiony lub zgodny z prawem lub zasadami sztuki budowlanej sposób;

b) konieczność zmiany osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie 
lub innych osób wyznaczonych do nadzorowania procesu budowlanego;

c)  wystąpienie konieczności zlecenia zamówień dodatkowych na podstawie art. 67 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, od których zależy należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

d) konieczność wykonania robót dodatkowych, od których zależy należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

e) wystąpiła konieczność zmiany harmonogramu realizacji robót.

f) wystąpiła konieczność wykonania robót zamiennych niezbędnych dla prawidłowego wykonania zamówienia.

g) Zamawiający może zmniejszyć zakres zamówienia. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji pomniejsza się wynagrodzenie według cen określonych w kosztorysie ofertowym.

4. Dopuszczalny zakres zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego obejmuje:

a) możliwość przedłużenia terminu wykonania zamówienia i innych terminów umownych;

b) możliwość zmiany osób uprawnionych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie  lub innych osób wyznaczonych do nadzorowania procesu budowlanego;

c) możliwość  zmiany kolejności wykonywania robót.

e) możliwość zmiany zakresu robót w przypadku wystąpienia robót zamiennych.

f) możliwość zmiany umówionego wynagrodzenia wynikającej z porównania rozmiaru

i wartości robót zamiennych z robotami pierwotnie zamówionymi z zastrzeżeniem

nieprzekraczalności ceny ofertowej, która będzie stanowić maksymalną graniczną kwotę

umówionego wynagrodzenia;

Rozdział 21.	 Inne informacje.

Nie przewiduje się:

- zawarcia umowy ramowej,

- ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

- wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Rozdział 22.	 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp (od art. 179 do art. 198g) przysługują:

1) wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy,
2) organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Rozdział 23. Załączniki do SIWZ.

Załącznik Nr 1          Dokumentacja projektowa z przedmiarami robót , Specyfikacja

Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,

Załącznik Nr 2          Oświadczenie Wykonawcy – art. 22 ust 1 ustawy Prawo

zamówień publicznych.

Załącznik Nr 3         Wykaz robót budowlanych

Załącznik Nr 4.       Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia

Załącznik Nr 5        Oświadczenie , że osoby uczestniczący w wykonywaniu zamówienia

posiadają stosowne uprawnienia

Załącznik Nr 6      Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia  z

postępowania o udzielenie zamówienia.

Załącznik Nr 7      Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 
                                 z  postępowania ( dla osób fizycznych)

Załącznik Nr 8	Wzór oferty.

Załącznik Nr 9        Wzór umowy.

Załącznik Nr 10         Wzór wykazu części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom

# Dokumentacja projektowa z przedmiarami robót, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW 
O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU OKREŚLONYCH ART. 22 UST. 1 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wykonawca/wykonawcy………..

Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Dmosin” , oświadczam/my że zgodnie z art. 22 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych:

- Posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- Posiadam/my wiedzę i doświadczenie

- Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

........................., dn. .........................	                              ........................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka

# WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Pieczęć Wykonawcy

Wykonawca

…….............................…….

Wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonywanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

| Lp. | Rodzaj robót | wartość brutto robót w PLN | Termin realizacji |  | Nazwa i adres Zleceniodawcy/ miejsce wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |  |

Do niniejszego wykazu dołączono dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione roboty budowlane zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

*Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie tego warunku polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 7  do niniejszej SIWZ.

......................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _	                                    ...................................................

# Załącznik Nr 4 do SIWZ     WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ 
                                                           W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

(nazwa i adres wykonawcy)

Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
pn.: „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Dmosin”

| l.p. | Nazwisko i imię | Zakres wykonywanych czynności | Kwalifikacje zawodowe (rodzaj i numer uprawnień) | Lata doświadczenia | Wykształcenie | podstawa do dysponowania tymi osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Jeżeli Wykonawca wskazał w wykazie osoby , którymi będzie dysponował - zamawiający żąda przedstawienia pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia tych osób do wykonania zamówienia.

...................................................                                     .................................................................

/ miejscowość, data /                                                     / podpisy prawnych przedstawicieli wykonawcy /

# Załącznik nr 5  do SIWZ 	OŚWIADCZENIE , ŻE OSOBY, KTÓRE   BĘDĄ

# UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA,

# POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA

(nazwa i adres wykonawcy)

Wykonawca

.................................................................

Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Dmosin”, oświadczam/my, 
że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , wskazane 
w wykazie osób, posiadają wymagane uprawnienia.

...................................................                                     .................................................................

/ miejscowość, data /                                                     / podpisy prawnych przedstawicieli wykonawcy /

# Załącznik Nr 6                           OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW 
                                                      O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 
                                                     Z POTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wykonawca/wykonawcy…………..

Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Dmosin”, oświadczam/my, 
że  nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 
na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz., 759. ze zm.)

.........................., dn. _ _ . _ _ ._ _ _                                     ....................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka

# Załącznik nr  7  do SIWZ            OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW 
                                                             O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 
                                                           Z POTĘPOWANIA O UDZIELENIE

# ZAMÓWIENIA

# ( Dotyczy osób fizycznych)

Wykonawca/wykonawcy…………..

Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Dmosin”, oświadczam/my, 
że  nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz., 759.) zgodnie 
z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: wykonawców, 
w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, 
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

.........................., dn. _ _ . _ _ ._ _ _                                     ....................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka

# Załącznik nr 8  do SIWZ                                                WZÓR  OFERTY

.....................................................

(nazwa i adres wykonawcy)

Do

.............................................

OFERTA  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym ogłoszonego przez Gminę Dmosin, na wykonanie zamówienia pn.: „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Dmosin”
I.

1.  	Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia - o zakresie przedstawionym w dokumentacji projektowej wraz z przedmiarami robót i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, za kwotę:

netto:.............................................. zł

(słownie zł:.............................................................................................................................)

podatek VAT  ..............%   w wysokości ....................................zł

brutto:........................................... zł

(słownie zł:.............................................................................................................................)

II.

1.  Oferowane wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z realizacją

przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty i opłaty związane z przedmiotem

zamówienia .

2.   Termin wykonania całego przedmiotu zamówienia do dnia 30 listopada 2012r.

Termin wykonania rozbudowy stacji uzdatniania wody we wsi Wola Cyrusowa 
       został wyznaczony  do dnia 30 czerwca 2012r.

3. 	Informujemy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy warunki przetargu określone 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4.	Oświadczamy, że:

  - zapoznaliśmy się z  przedmiotem zamówienia.

  - zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,

  - uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

  - akceptujemy istotne postanowienia umowy, których wzór stanowi załącznik 
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu oraz akceptujemy termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego tj. do dnia ........................................ r.

  - uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,

5.     W   przypadku   udzielenia   nam    zamówienia   zobowiązujemy   się   do   zawarcia   umowy na warunkach określonych we wzorze umowy oraz w  miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

6. Udzielam - udzielamy* gwarancji jakości i rękojmi - …..............………… miesięcy

Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

Termin gwarancji liczony będzie od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

7. Oferta została złożona na …………………….. stronach

Do oferty dołączono następujące oświadczenia i dokumenty :

- ..........................................................................................................................................

- ..........................................................................................................................................

- …………………………………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………………………….

Nazwa i adres WYKONAWCY :

.................................................................................................................................................................................................................................................

NIP .......................................................

REGON ..................................................................

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:

.................................................................................................................................................

Strona internetowa Wykonawcy :

.......................................................................................

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

...........................................................................................................................

numer telefonu:	 (    )

Numer faksu:	 (    )

e-mail             ................................................................................................

* niepotrzebne skreślić

...................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _r.	     ..........................................................................

Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń

woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

# Załącznik nr  9  do SIWZ 			                    WZÓR    UMOWY

U M O W A   Nr  .............................

na wykonanie inwestycji pod nazwą:

„Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Dmosin”

W dniu ............................. r. w Dmosinie pomiędzy:

- Gminą Dmosin

reprezentowaną przez Wójta Gminy Dmosin – Danutę Supera

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy  - Urszuli Radzikowskiej

zwaną dalej Zamawiającym,

a ...........................................................................................

z siedzibą .............................................................................................................. wpisaną/ym w dniu ..................... do  rejestru  ........................... prowadzonego przez ............................   pod numerem ..................... zwanym dalej Wykonawcą,

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz., 759. z póź zm.) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14000 euro a nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 tej ustawy „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Dmosin”

została zawarta umowa, o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Dmosin”

- Zakres zamówienia obejmuje wykonanie przedmiotu w następujących etapach:

- Etap I - Sieci wodociągowej łączącej wodociągi Kołacinek- Teresin w rejonie wsi Nadolna Wieś, Nadolna Kolonia  - obejmuje budowę sieci wodociągowej przesyłowej z rur PCW Ø 160 mm. o długości 939,00mb. , - sieć uzbrojona w zasuwy Ø 150 i 100mm i hydranty p. poż Ø 80mm. typu nadziemnego.
 Zgodnie z pozwoleniem na budowę  Decyzja Nr  303/2008  BG.-7351/309/2008 
z dnia 27 października 2008r.

- Etap II - Sieci wodociągowej  łączącej  wodociągi Teresin – Ząbki w rejonie wsi Nadolna Wieś, Kuźmy – obejmuje budowę sieci wodociągowej przesyłowej  z rur Ø 110mm o długości 1.277,0mb.  oraz przełożenie istniejącego przyłącza - sieć uzbrojona w zasuwy Ø 100 i 80mm i hydranty p.poż Ø 80mm. typu nadziemnego.  
Zgodnie z pozwoleniem na budowę Decyzja Nr 353/2008 BG.7351/350/2008 
z dnia 19 grudnia 2008r.

- Etap III - Sieci wodociągowej łączącej wodociągi Wola Cyrusowa – Dmosin w rejonie wsi Lubowidza, Nowostawy Dolne, Szczecin – obejmuje budowę sieci wodociągowej przesyłowej z rur PCW  Ø 110mm.  o długości 1.273,00mb - sieć uzbrojona w zasuwy Ø 100 i 80mm i hydranty p.poż Ø 80mm. typu nadziemnego. 
Zgodnie z pozwoleniem na budowę Decyzja Nr 98/2009 BG.-7351/94/2009 
z dnia 12maja 2009r.

- Etap IV - rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Wola Cyrusowa według projektu - obejmuje – dostosowanie ujęcia wody do rozbudowanej stacji uzdatniania wody, - rozbudowę  stacji uzdatniania wody. Stacja została zaprojektowana  na wydajność eksploatacyjną 66,0m3/h. Zgodnie z pozwoleniem na budowę Decyzja Nr 20/2009 BG.7351/19/2009 z dnia 12 lutego 2009r.

- Szczegółowy zakres robót objętych umową określony jest w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz SIWZ, które są integralną częścią niniejszej umowy. Opis przedmiotu zamówienia, na który składają się dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowią załączniki do umowy.

- Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, pisemnymi uzgodnieniami między stronami umowy, zasadami wiedzy technicznej, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z prawem budowlanym i innymi obowiązującymi przepisami, w tym przepisami BHP, z zakresu ochrony przeciwpożarowej, sanitarnymi i ochrony środowiska. Wykonawca zobowiązuje się także do usunięcia wad występujących w przedmiocie umowy w okresie umownej odpowiedzialności za wady i w okresie rękojmi za wady fizyczne.

- Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy przeanalizował  dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz warunki wykonania robót określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zapoznał się z terenem budowy i jego otoczeniem, dokonał potrzebnych pomiarów i badań, a także uzyskał wszystkie niezbędne informacje dotyczące:

- warunków i możliwości urządzenia zaplecza technicznego,

- innych danych niezbędnych do wykonania robót i mogących mieć wpływ na ryzyko i koszty realizacji umowy.

Wykonawca oświadcza, że wszystkie wymienione wyżej okoliczności uwzględnił w cenie oferty.

- Wykonawca oświadcza, że po zapoznaniu się z dokumentacją, o której mowa w ust. 4 i po dokonaniu analizy tej dokumentacji oraz po uzyskaniu wszystkich niezbędnych informacji wskazanych w ust. 4, na podstawie tej dokumentacji i pozyskanych informacji, jest w stanie wykonać przedmiot umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego i zasadami sztuki budowlanej.

§ 2

W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy robót dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym  lub zamówień uzupełniających, których wykonanie będzie konieczne dla prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, Wykonawca wskaże Zamawiającemu szczegółowy zakres tych robót.

§ 3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 zgodnie z ofertą Wykonawcy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe na kwotę netto………………zł,

(słownie złotych: 			)

plus 	% podatek V AT w wysokości : 	zł

(słownie  złotych: 				)

co łącznie stanowi kwotę brutto……………………… 	zł

(słownie złotych: 			)

W tym:

1.1. Wykonanie sieci wodociągowej łączącej wodociągi Kołacinek - Teresin

netto:.............................................. zł

(słownie zł:.............................................................................................................................)

podatek VAT  ..............%   w wysokości ....................................zł

brutto:........................................... zł

(słownie zł:.............................................................................................................................)

1.2. Wykonanie sieci wodociągowej  łączącej  wodociągi Teresin – Ząbki

netto:.............................................. zł

(słownie zł:.............................................................................................................................)

podatek VAT  ..............%   w wysokości ....................................zł

brutto:........................................... zł

(słownie zł:.............................................................................................................................)

1.3. Wykonanie sieci wodociągowej łączącej wodociągi Wola Cyrusowa – Dmosin

netto:.............................................. zł

(słownie zł:.............................................................................................................................)

podatek VAT  ..............%   w wysokości ....................................zł

brutto:........................................... zł

(słownie zł:.............................................................................................................................)

1.4. Wykonanie rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Wola Cyrusowa

netto:.............................................. zł

(słownie zł:.............................................................................................................................)

podatek VAT  ..............%   w wysokości ....................................zł

brutto:........................................... zł

(słownie zł:.............................................................................................................................)

2.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane 
z realizacją robót objętych ofertą Wykonawcy, wynikających z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, w szczególności zaś koszty materiałów, ubezpieczenia, wynagrodzenia podwykonawców a także koszty usuwania wad w okresie rękojmi i gwarancji,  w okresie gwarancji i rękojmi, koszty rozbiórki istniejących na placu budowy obiektów, fundamentów, nawierzchni i nieczynnych instalacji kolidujących z wykonywanym przedmiotem zamówienia wraz z wywiezieniem materiałów z rozbiórki.

3. Ustala się, że wynagrodzenie uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, włącznie z podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z przygotowaniem i wykonaniem robót, usuwaniem wad i usterek

4. Wynagrodzenie obowiązywać będzie niezależnie od faktycznych warunków występujących podczas robót, ich zmian podczas wykonywania robót oraz w okresie gwarancji i rękojmi.

5. Wynagrodzenie nie będzie podlegać waloryzacji z żadnego tytułu za wyjątkiem urzędowej zmiany podatku VAT. W przypadku urzędowej zmiany podatku VAT wynagrodzenie zostanie odpowiednio zmienione przy uwzględnieniu zapłaconej przed zmianą podatku części wynagrodzenia.

6. Zapłata wynagrodzenia będzie dokonywana w walucie polskiej.

7. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury za roboty wykonane przez podwykonawcę, Wykonawca wraz z fakturą przedłoży Zamawiającemu kopię faktury wystawionej przez podwykonawcę poświadczoną za zgodność przez Wykonawcę oraz potwierdzony przez bank dokument wskazujący, że Wykonawca zapłacił wynagrodzenie należne podwykonawcy za roboty objęte fakturą Wykonawcy.

§ 4

- Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonany przedmiot umowy gwarancji 
na okres  36 miesięcy licząc od daty podpisania protokółu odbioru końcowego. Wymieniony okres gwarancji obowiązywać będzie również dla wszystkich zamontowanych urządzeń i instalacji, za wyjątkiem stolarki okiennej i drzwiowej, wyposażenia sanitariatów, kotła grzewczego, dla których okres gwarancji będzie zgodny z gwarancjami producentów. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dniu odbioru końcowego, jako załącznik do protokołu odbioru.

- Termin gwarancji liczony będzie od daty odbioru końcowego poszczególnych części składających się na cały przedmiot umowy. Zamawiający może korzystać z uprawnień wynikających z rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. Zamawiający może korzystać 
z uprawnień wynikających z rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających 
z gwarancji.

- Roszczenia gwarancyjne z tytułu wad, uszkodzeń, usterek, awarii itp. Zamawiający zgłasza Wykonawcy faksem lub listownie, wraz z krótką informacją o rodzaju uszkodzenia. Zgłoszenie może być dokonane we wszystkie dni tygodnia o dowolnej porze doby w ciągu całego roku. Wykonawca ma obowiązek przyjąć takie zgłoszenie.

- Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usuwania wad, usterek, uszkodzeń 
w okresie gwarancji i rękojmi w ciągu 2 dni od dnia zgłoszenia i zakończyć je bez zbędnej zwłoki, jednak w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zgłoszenia lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wady ograniczające możliwość korzystania z przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest usunąć w ciągu 3 dni od zgłoszenia.  W przypadku nie przystąpienia do usuwania zgłoszonych wad lub ich nie usunięcia w wyżej wymienionych terminach, Zamawiający, bez dodatkowego wezwania, może podjąć usuwanie wad we własnym zakresie na koszt Wykonawcy, wykorzystując w pierwszej kolejności złożone zabezpieczenie należytego wykonania umowy. W takim przypadku wykonanie robót w zastępstwie Wykonawcy nie ogranicza zakresu i terminów gwarancji.

- Wszelkie koszty związane z usuwaniem wad, usterek, awarii, uszkodzeń itp. w okresie gwarancji i rękojmi ponosi Wykonawca w tym.: koszty wynagrodzenia, materiałów, urządzeń, dojazdów.

- Fakt usunięcia zgłoszonych wad Wykonawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie Zamawiającemu. W ciągu 7 dni od zgłoszenia będzie spisany protokół zawierający ustalenia dokonane w toku odbioru tych robót.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez siebie podczas usuwania wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi.

§ 5

Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

1) Gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem inspektora nadzoru.

2) Inspektor nadzoru winien przystąpić do odbioru nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od daty powiadomienia inspektora nadzoru o gotowości do odbioru. Odbiór powinien być zakończony niezwłocznie, pod warunkiem wystąpienia rzeczywistej gotowości do odbioru.

3) Decyzję dotyczącą odbioru, ocenę jakości robót oraz zgodę na kontynuowanie robót inspektor nadzoru dokumentuje wpisem do dziennika budowy.

- Odbiór robót wykonanych części przedmiotu umowy

1) Odbiory częściowe będą dokonywane w celu prowadzenia bieżących częściowych rozliczeń.

2)   Ustala się odbiory częściowe w zakresie:

  - Budowy sieci wodociągowej łączącej wodociągi Kołacinek – Teresin,

  - Budowy sieci wodociągowej  łączącej  wodociągi Teresin – Ząbki;

  - Budowy sieci wodociągowej łączącej wodociągi Wola Cyrusowa – Dmosin;

  - Rozbudowy stacji uzdatniania wody we wsi Wola Cyrusowa.

3) Odbiory częściowe w ramach  przedmiotu zamówienia określa harmonogram rzeczowo-finansowy.

4) Dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie zgłoszenia gotowości do odbioru robót częściowych poprzez dokonanie  wpisu do dziennika budowy potwierdzonego przez inspektora nadzoru oraz zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o gotowości do odbioru robót częściowych. Do pisma Wykonawca załącza kosztorys powykonawczy wykonanych elementów robót.

5) Do odbiorów częściowych stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 3.

- Odbiór końcowy.

1) Odbiór końcowy będzie dokonany w dniu odbioru ostatniej części przedmiotu umowy, 
po spełnieniu następujących przesłanek :

A/ wpisie do dziennika budowy oświadczenia kierownika budowy, o całkowitym zakończeniu wszystkich robót potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

B/ pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru, wraz z oświadczeniem kierownika budowy o zakończeniu robót i przekazaniu  Zamawiającemu następujących dokumentów:

a/   dokumentacji powykonawczej w 2 egz.,

b/   inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w 2 egz.,

c/   wymaganych instrukcji np.: BHP, ppoż.,- dotyczy tylko Rozbudowy stacji uzdatniania wody.

d/ dokument potwierdzający przyjęcie urządzeń ciśnieniowych pod dozór techniczny.,- dotyczy tylko Rozbudowy stacji uzdatniania wody.

e/  protokołów badań specjalistycznych, oraz innych protokołów dokumentujących osiągnięcie założonych w projekcie parametrów,

f/  wymaganych, zgodnie z obowiązującymi przepisami deklaracji zgodności z polskimi normami, atestów higienicznych i certyfikatów zgodności, świadectw dopuszczenia do obrotu itp. dla zastosowanych materiałów, wyrobów i urządzeń, pozytywne wyniki badania wody oraz wód popłucznych oraz innych dokumentów niezbędnych wymaganych przez inspektora nadzoru.

g/ dokumentów niezbędnych do zgłoszenia zakończenia budowy Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego (dziennika budowy, oświadczenia kierownika budowy, wymaganych protokołów badań i sprawdzeń, opinii, pozytywnych wyników pomiarów kontrolnych, w szczególności:, pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej, świadectw charakterystyki energetycznej budynku – jeżeli jest wymagana obowiązującymi przepisami , itp.),

h/  rozliczenie końcowe inwestycji tj. kosztorys robót wykonanych całego przedmiotu umowy  oraz dokumenty gwarancyjne.

C/ stwierdzeniu przez Zamawiającego, w ciągu 7 dni, kompletności otrzymanych dokumentów i oświadczeń, a w przypadku stwierdzenia niekompletności, niepoprawności lub innych wad tej dokumentacji, po stwierdzeniu prawidłowości i kompletności dokumentacji poprawionej lub uzupełnionej przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

D/  oświadczeniu skierowanym do Wykonawcy o gotowości do odbioru.

2) W oświadczeniu o, którym mowa w punkcie 1) lit. D/ Zamawiający wyznaczy termin odbioru nie dłuższy niż 7 dni od stwierdzenia kompletności otrzymanych dokumentów i najpóźniej w tym terminie rozpocznie odbiór.

3) Odbiór końcowy będzie przeprowadzony przez komisję wyznaczoną przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawicieli Wykonawcy. Niestawiennictwo którejkolwiek ze stron nie tamuje czynności odbioru.

4) Z czynności dokonywanych podczas odbioru końcowego będzie sporządzony protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz określone przez Zamawiającego terminy i warunki usunięcia ewentualnych wad stwierdzonych w toku odbioru.

5) Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a/ jeżeli wady nadają się do usunięcia- wyznacza termin na ich usunięcie,

b/ jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, lecz nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, obniża wynagrodzenie za prace wykonane wadliwie z uwzględnieniem charakteru tych wad,

c/ jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i zdaniem Zamawiającego uniemożliwiają właściwe korzystanie z przedmiotu umowy, Zamawiający może żądać powtórnego wykonania robót na koszt Wykonawcy bez względu na związane z tym koszty. Wykonawca nie może odmówić wykonania tych robót i nie przysługuje mu z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie.

6) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz jest uprawniony do żądania wyznaczenia terminu odbioru prac zakwestionowanych uprzednio jako wadliwe.

7) Odbiór końcowy robót uważa się za dokonany po komisyjnym potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad stwierdzonych podczas odbioru przy uwzględnieniu warunków określonych w pkt 5

8) Od terminu dokonania odbioru końcowego całego przedmiotu umowy rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Odbiór po okresie rękojmi.

Odbiór po okresie rękojmi będzie dokonany przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne.

- Odbiór ostateczny.

Odbiór ostateczny będzie dokonany przez Zamawiającego przy udziale użytkownika 
i Wykonawcy w formie protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych  w okresie gwarancji. Zwalnia on Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z umowy, dotyczących usuwania wad. Dokonanie tego odbioru jest podstawą zwrotu zatrzymanej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
z zastrzeżeniem § 7 ust. 2.

§ 6

- Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie następowało fakturami VAT częściowymi wystawianymi przez Wykonawcę oraz fakturą VAT końcową.

- Podstawą wystawienia faktury częściowej będzie protokół odbioru częściowego sporządzony na podstawie kosztorysu powykonawczego w trybie określonym 
w § 5 ust. 2

- Podstawą do rozliczenia końcowego będzie protokół odbioru końcowego oraz protokół usunięcia ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany w trybie 
§ 5 ust. 3 oraz prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT końcowa.

- Faktury płatne będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:

.........................................................................................  w terminach:

a) faktury częściowe w terminie 21 dni,

b) faktura końcowa w terminie 30 dni

- od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury 
wraz z odpowiednio zatwierdzonym protokołem odbioru.

- Zamawiający może żądać odrębnego fakturowania robót powierzonych przez Wykonawcę poszczególnym podwykonawcom.

- Wierzytelności Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego wynikające z niniejszej umowy nie mogą być bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego w jakiejkolwiek formie przenoszone na rzecz innego podmiotu.

§ 7

- Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ...................... zł /słownie .................................................................. ........................................................................................................................................... /, co stanowi 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy w formie ................................ ważne do dnia ......................

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w sposób określony w art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, a pozostała część nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

§ 8

- Strony ustalają termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy na dzień ........................... .

- Jako dzień zakończenia realizacji przedmiotu umowy rozumie się dzień podpisania protokołu końcowego odbioru robót bez zastrzeżeń.

- Uznaje się , że realizacja przedmiotu umowy nastąpiła w dniu podpisania protokołu odbioru  końcowego przedmiotu umowy jeżeli w toku odbioru ujawniono wady, o których mowa 
w § 5 ust. 3 pkt 5) lit. b).

- Ilekroć w umowie mowa jest o zakończeniu etapu robót rozumie się przez to dokonanie odbioru częściowego etapu robót zgodnie z § 5 ust. 2 umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy zgodnie 
z harmonogramem realizacji robót, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy, który zostanie opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego.

- Na ewentualne odstępstwa od harmonogramu Wykonawca obowiązany jest uzyskiwać uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego.

§9

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1/  za nieterminowe zakończenie robót:

  - w zakresie danego etapu robót - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki w zakończeniu tego etapu zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym; kary umowne z tego tytułu naliczane są do dnia zakończenia danego etapu robót, nie dłużej jednak niż do dnia ustalonego w umowie jako termin końcowy zakończenia całego przedmiotu umowy, natomiast po tym terminie zastosowanie znajduje postanowienie pkt b),

  - w zakresie całego przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za wszystkie etapy robót niezakończone do ostatniego dnia terminu przewidzianego na zakończenie całego przedmiotu umowy; kary umowne naliczane są do dnia zakończenia całego przedmiotu umowy, przy czym, jeżeli kolejny etap robót zostanie zakończony przed dniem zakończenia całego przedmiotu umowy kary umowne od dnia zakończenia tego etapu robót są naliczane od wartości wynagrodzenia brutto etapów jeszcze niezakończonych.

2/ za nieterminowe usuwanie wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego do usunięcia wad;

3/ za odstąpienie od umowy lub jej części przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto.

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody przekracza wysokość kar umownych.

4. Zamawiający ma prawo potrącić karę umowną z wynagrodzenia Wykonawcy bądź żądać zapłaty kary przez Wykonawcę.

5. Wykonawca zapłaci karę umowną w terminie 10 dni od wezwania do zapłaty przez Zamawiającego.

§10

1. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
i zawierać uzasadnienie. Odstąpienie może dotyczyć całości umowy lub jej etapów, które nie zostały jeszcze w całości wykonane.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
w przypadku, gdy:

1/ zostanie ogłoszona likwidacja bądź upadłość Wykonawcy,

2/ Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 14 dni od podpisania umowy lub przerwał realizację robót na okres dłuższy niż 14 dni bez zgody Zamawiającego,

3/ Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,

4/ Wykonawca zlecił część robót podwykonawcy bez wymaganej zgody Zamawiającego,

5/ w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie całego 
lub znacznej części majątku Wykonawcy,

6/ zawinione przez Wykonawcę opóźnienie w realizacji robót zgodnie z harmonogramem robót jest dłuższe niż 1 miesiąc,

7/ Wykonawca nie przedłużył ważności wygasającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

8/ w sytuacji określonej w § 11 ust. 12 umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego 
z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za etapy robót całkowicie zakończone do dnia odstąpienia. W takim przypadku, na żądanie Zamawiającego, znajdujące się na budowie wskazane przez Zamawiającego materiały, urządzenia, sprzęt, elementy zaplecza itp., zostaną przekazane protokolarnie Zamawiającemu przez Wykonawcę, a pozostałe - Wykonawca usunie niezwłocznie z terenu budowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, Wykonawca:

1/  wstrzymuje realizację robót,

2/ w terminie 7 dni, przy udziale Zamawiającego, sporządza szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

3/ na własny koszt zabezpiecza przerwane roboty w zakresie niezbędnym dla zachowania warunków bezpieczeństwa,

4/ zgłasza Zamawiającemu do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające.

- Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy.

§ 11

- Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ustala się, 
że Wykonawca nie może powierzyć podwykonawcom robót nie wskazanych w ofercie.

- W przypadku zamiaru powierzenia robót podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania art. 6471 Kodeksu Cywilnego z uwzględnieniem ust. 3-16 niniejszego paragrafu.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane roboty nie może być późniejszy niż termin zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego za te roboty.

- Jeżeli faktura Wykonawcy obejmuje roboty częściowo wykonane przez Wykonawcę we własnym zakresie i częściowo przez podwykonawcę, termin płatności całej faktury ulega przesunięciu do dnia faktycznej zapłaty całej należności podwykonawcy przez Wykonawcę.

- Przepis ustępu 4 stosuje się odpowiednio w przypadku złożenia przez Wykonawcę faktury za roboty zrealizowane przez różnych podwykonawców.

- W przypadku zwłoki Wykonawcy w zapłacie należności podwykonawcy, podwykonawca w ciągu 3 dni po upływie terminu wymagalności płatności zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o zwłoce w zapłacie pod rygorem utraty prawa do żądania zapłaty należności od Zamawiającego. Termin 3 dni dla zawiadomienia Zamawiającego uważa się za spełniony, jeżeli do godz. 1500 trzeciego dnia Zamawiający miał możliwość zapoznać się z zawiadomieniem. Do biegu 3 - dniowego terminu nie wlicza się niedziel, sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. Nadanie listem poleconym zawiadomienia nie stanowi zawiadomienia w rozumieniu niniejszego postanowienia.

- Przepis ustępu 6 stosuje się odpowiednio do Wykonawcy kwestionującego należności podwykonawcy wynikające z uprzednio podpisanej faktury.

- Wszelkie koszty, w tym odsetki za zwłokę, które w związku z brakiem terminowej zapłaty na rzecz podwykonawcy poniesie Zamawiający, obciążają Wykonawcę.

- W przypadku stwierdzenia zwłoki Wykonawcy w zapłacie należności podwykonawcy, Zamawiający uprawniony jest bez otrzymywania jakiejkolwiek dyspozycji do przekazania należności z odsetkami na rzecz podwykonawcy i potrącenia tej kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy.

- W przypadkach spornych pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą, w tym 
w przypadku odmowy przyjęcia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury podwykonawcy, podwykonawca zobowiązany jest w ciągu 3 dni od odmowy przyjęcia faktury pisemnie zgłosić ten fakt Zamawiającemu. W przypadku bezskutecznej mediacji ze strony Zamawiającego podwykonawca w ciągu 1 miesiąca od otrzymania zawiadomienia o bezskuteczności mediacji zobowiązany jest do skierowania sprawy na drogę sądową przeciwko Wykonawcy i do doręczenia złożonego odpisu pozwu Zamawiającemu. Wówczas Zamawiający zatrzyma część wynagrodzenia Wykonawcy w wysokości 150% wartości przedmiotu sporu do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sporu. Od zatrzymanej kwoty nie przysługują odsetki. Przepis ustępu 6 stosuje się odpowiednio.

- Odbiór faktury podwykonawcy musi być pisemnie potwierdzony przez Wykonawcę.

- Stwierdzona przez Zamawiającego zwłoka Wykonawcy w zapłacie należności podwykonawcy lub też zlecenie jakiejkolwiek części robót budowlanych podwykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiającego, upoważnia Zamawiającego do natychmiastowego odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, niezależnie zaś od skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia brutto.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne i za koordynację robót w pełnym zakresie obejmującym wszystkie roboty objęte zamówieniem.

- Wykonawca, przy powierzeniu robót podwykonawcom, musi otrzymać zgodę Zamawiającego, przedstawiając do zatwierdzenia projekt umowy.

- Umowa z podwykonawcą musi określać:

- zakres robót powierzonych podwykonawcy,

- kwotę wynagrodzenia za roboty przy czym kwota ta nie może być wyższa niż wartość danego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy,

- termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy, który nie może być późniejszy niż termin wykonania robót przez Wykonawcę, oraz zasady dokonywania odbiorów,

- warunki płatności przy czym zapłata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robót nastąpi po ich odbiorze z uwzględnieniem przepisów niniejszego paragrafu,

- termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, który nie może być późniejszy niż termin zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy,

- postanowienia dotyczące wysokości kar umownych,

- postanowienia dotyczące okresów gwarancji jakości i rękojmi za wady przy czym nie mogą być one krótsze aniżeli okresy gwarancji i rękojmi Wykonawcy wobec Zamawiającego.

- inne warunki wynikające z postanowień niniejszego paragrafu, w tym w szczególności wynikające z ustępów 3-7, 10-12 oraz 15-16,

- Zamawiający nie wyraża  zgody na zawieranie  umów przez podwykonawców 
z dalszym podwykonawcą.

- Wszelkie zmiany umów, o których mowa w ust. 15, wymagają formy pisemnej 
i zgody Zamawiającego.

§12

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz do ubezpieczenia budowy i robót budowlanych będących przedmiotem umowy z tytułu szkód, które mogą zaistnieć 
w związku ze zdarzeniami losowymi.

- Ubezpieczenie powinno być zawarte w szczególności z tytułu:

1/ ubezpieczenia robót budowlanych, budowli, urządzeń oraz wszelkiego mienia ruchomego związanego bezpośrednio z wykonywaniem robót - od ognia, wiatru, zalania oraz innych zdarzeń losowych,

2/ odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, a także z ruchem pojazdów mechanicznych.

3.  Ustala się, że:

1/ wartość ubezpieczenia od zdarzeń losowych robót budowlanych oraz urządzeń budowy, sprzętu transportowego oraz innego sprzętu gromadzonego na terenie budowy uznanego przez Wykonawcę za niezbędny do wykonania robót, będzie wynosiła 
nie mniej niż wartość wynagrodzenia brutto określona w § 3 ust 1,.

2/ odpowiednie polisy ubezpieczeniowe Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

4.   W przypadku niedokonania odpowiedniego ubezpieczenia lub nie przedłożenia przez Wykonawcę właściwych dokumentów ubezpieczenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonania ubezpieczenia na koszt Wykonawcy i potrącenia należności z tym związanej z najbliższej faktury Wykonawcy lub ze złożonego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 13

- Zamawiający protokolarnie przekaże plac budowy w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy pod warunkiem wcześniejszego przekazania przez Wykonawcę oświadczeń, zaświadczeń i informacji wynikających z Prawa budowlanego oraz przekazania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Zamawiający zapewni nadzór inwestorski i autorski.

§ 14

1. Wykonawca zobowiązuje się do:

- wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, opisem przedmiotu zamówienia, poleceniami inspektora nadzoru wpisanymi do dziennika budowy, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, normami i obowiązującymi przepisami,

- wykonania przedmiotu  umowy przy zastosowaniu wyłącznie materiałów, wyposażenia i urządzeń  posiadających wymagane przepisami atesty, aprobaty, certyfikaty i świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, wszystkie zastosowane materiały, wyposażenie i urządzenia powinny być nowe, w najwyższym gatunku, o jakości i cechach użytkowych nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej, Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Zamawiającemu podejmowanie decyzji w zakresie doboru tych materiałów /gatunek, standard, faktura, kolorystyka itp./, które nie zostały jednoznacznie sprecyzowane w dokumentacji technicznej,

- uzyskania na własny koszt wymaganych świadectw, certyfikatów itp. na zastosowane materiały, wyroby i urządzenia w tym poniesienia kosztów ewentualnych koniecznych badań, sprawdzeń, prób itp.,

- urządzenia, zorganizowania i oznakowanie na własny koszt placu budowy 
np. budowa zaplecza, oraz ponoszenie kosztów zużycia energii elektrycznej, wody 
i wszelkich innych opłat związanych z funkcjonowaniem budowy,

- zapewnienia przestrzegania przepisów związanych z realizacją zadania, 
a w szczególności przepisów BHP, ppoż., sanitarnych, ochrony środowiska naturalnego,

- utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci na wysypisko dostępne 
dla Wykonawcy,

- zapewnienia takiego prowadzenia robót i utrzymania zaplecza budowy, aby żadne substancje, śmieci czy zanieczyszczone płyny nie były odprowadzane do środowiska, 
a po zakończeniu budowy spełnienie powyższych wymagań Wykonawca potwierdzi pisemnym oświadczeniem,

- naprawienia ewentualnych szkód wyrządzonych osobom trzecim lub związanych 
z uszkodzeniem mienia publicznego powstałych na skutek prowadzonych robót, 
w szczególności naprawa dróg, ulic i chodników zniszczonych w czasie trwania robót przez środki transportu i maszyny budowlane Wykonawcy lub podwykonawcy oraz zapewnienie dojazdu do sąsiednich posesji podczas prowadzenia robót,

- zgłaszania do odbioru robót w tym robót zanikających i podlegających zakryciu wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem inspektora nadzoru,

- zapewnienia uprawnionego kierownictwa i nadzoru robót we wszystkich branżach,

- dostarczenia kompletnej dokumentacji odbiorowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- ponoszenia odpowiedzialności i kosztów związanych z ewentualnym uszkodzeniem przez Wykonawcę lub jego podwykonawców urządzeń podziemnych w tym również urządzeń geodezyjnych. W celu uściślenia lokalizacji urządzeń podziemnych w miejscu wykonywanych prac Wykonawca jest zobowiązany wykonać ręczne przekopy kontrolne i w trakcie robót zachować szczególną ostrożność. W przypadku natrafienia 
na urządzenia nie zinwentaryzowane na planie uzbrojenia, Wykonawca zobowiązany
jest do powiadomienia inspektora nadzoru i Zamawiającego,

- zapewnienia na własny koszt faktycznej i prawnej aktualności podkładów geodezyjnych oraz aktualizowanie wszelkich uzgodnień przez cały czas trwania robót, 
a także zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej prowadzonych robót,

- pisemnego zawiadomienia z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem wszystkich osób i jednostek będących właścicielami lub użytkownikami urządzeń podziemnych, naziemnych i nadziemnych znajdujących się na terenie budowy /lub z nią związanych/ o planowanym terminie przystąpienia i zakończenia robót,

- doprowadzenia na swój koszt do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, w razie korzystania - przyległych ulic, sąsiednich nieruchomości, budynków lub lokali po zakończeniu robót,

- umożliwienia kontroli dokumentów Wykonawcy związanych z realizacją niniejszej umowy oraz poddanie się wizytacjom w miejscu realizacji umowy, prowadzonych przez upoważnionych przedstawicieli organów kontroli .

2.  Wszystkie obowiązki wymienione w ust. 1  Wykonawca zobowiązany jest wykonywać 
na własny koszt . Koszty z tym związane są uwzględnione w cenie oferty.

§15

- Jeżeli w trakcie czynności odbioru częściowego lub końcowego Zamawiający stwierdzi, że przedmiot umowy nie został wykonany w całości lub ma istotne wady, albo też nie została przekazana kompletna dokumentacja, może odmówić dokonania odbioru częściowego lub końcowego przedmiotu umowy. Powyższe stosuje się w przypadku kolejnych bezskutecznych odbiorów częściowych lub końcowych.

- Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace, materiały i urządzenia użyte 
do usunięcia wad.

§16

- Zamawiający ustanawia  inspektora nadzoru inwestorskiego – ...................................................................................................................................... , który będzie koordynował pracę inspektorów branżowych.

- Zamawiający ustanawia inspektorów nadzoru dla poszczególnych branż:

- roboty budowlane  - ........................................

-roboty sanitarne      - ......................................

-roboty elektryczne  - .....................................

- Koordynator inspektorów nadzoru i inspektorzy nadzoru wypełniają obowiązki 
i działają w ramach upoważnień  Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.

- Koordynator inspektorów nadzoru i inspektorzy nadzoru nie mają prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej umowy ani też dokonania zmian niniejszej umowy.

- Zamawiający ustanawia nadzór autorski.

- Zamawiający może ustanowić swojego przedstawiciela na budowie.

- Przedstawicielem Wykonawcy będzie kierownik budowy ...................................., który działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623, z późniejszymi zmianami).

- Kierownik budowy oraz wszyscy kierownicy robót branżowych zobowiązani są do przedkładania Zamawiającemu  aktualnych zaświadczeń, iż są członkami właściwej izby samorządu zawodowego i posiadają aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w terminie następnego dnia roboczego po ostatnim dniu ważności zaświadczenia.

- Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robót, Wykonawca zatrudni osoby wymienione w załączonym do oferty wykazie lub inne zaaprobowane 
przez Zamawiającego. Zamawiający zaaprobuje  proponowane zastąpienie 
osób wskazanych w ofercie jedynie wtedy, kiedy kwalifikacje i uprawnienia proponowanych osób, nie będą niższe niż osób wymienionych w wykazie.

- Jeżeli Zamawiający wystąpi do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która należy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, to Wykonawca zapewni, że osoba ta w ciągu 7 dni opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi 
z wykonywaniem umowy.

§17

- Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie wskazanym w § 13 ust. 1 wraz z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę 
i dziennikiem budowy.

- Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego placu budowy, Wykonawca ponosi 
aż do dnia dokonania protokolarnego odbioru częściowego lub końcowego pełną odpowiedzialność za przekazany plac budowy.

- Wykonawca  przed przejęciem placu budowy przedłoży Zamawiającemu uprzednio zatwierdzone przez inspektora nadzoru:

1) oświadczenie kierownika budowy stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia, przyjęcie obowiązku kierowania budową oraz zaświadczenie 
o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego i ubezpieczeniu 
od odpowiedzialności cywilnej,

2) informacje zawierające dane zamieszczone w ogłoszeniu o bezpieczeństwie pracy 
i ochronie zdrowia.,

§ 18

- Wykonawca, w toku prowadzenia robót oraz w okresie gwarancji i rękojmi zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu lub na jego polecenie wykonać badania, próby i sprawdzenia w zakresie, w jakim Zamawiający uzna za stosowne. Jeżeli w ich rezultacie okaże się, że wykonanie robót jest lub było niezgodne z umową, warunkami technicznymi, dokumentacją, obowiązującymi normami i przepisami, to koszty tych badań oraz usunięcie nieprawidłowości obciążają Wykonawcę.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje się do polecenia, Zamawiający może zlecić wykonanie powyższych czynności osobie trzeciej i potrącić poniesione przez siebie koszty z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§19

W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody wynikłe na placu budowy lub wyrządzone w związku z wykonaniem przedmiotu umowy, w szczególności za szkody wyrządzone osobom trzecim lub Zamawiającemu 
w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub niedołożenia należytej staranności przez Wykonawcę.

§ 20

Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia dokumentacji projektowej przed podpisaniem niniejszej umowy, zaś po jej podpisaniu nie może odmówić wykonania przedmiotu umowy z powołaniem się na nieprawidłowości lub rozbieżności w dokumentacji projektowej. Przepis art. 651 K.c. stosuje się.

§ 21

- W terminie 7 dni od daty podpisania umowy, Wykonawca powinien uzgodnić z Zamawiającym miejsce:

- magazynu Wykonawcy na placu budowy,

- składowania materiałów.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składowane na placu budowy materiały, sprzęt i urządzenia.

§ 22

- W przypadku konieczności wykonywania robót na gruntach nie będących własnością Zamawiającego Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego i właściciela/ właścicieli tych gruntów na wejście na teren nieruchomości.

- Wniosek o wyrażenie zgód, o których mowa w ust.1, Wykonawca powinien złożyć 
z co najmniej  trzydniowym wyprzedzeniem, a po wykonaniu robót  zobowiązany 
jest do przywrócenia terenu do stanu poprzedniego na własny koszt.

§ 23

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 24

1. Zamawiający  - na podstawie art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych – zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy wskutek wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia i na etapie podpisywania umowy lub wystąpienie których nie zależy od woli stron umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo zmiany te są korzystne dla zamawiającego.

2.  W szczególności Zamawiający ustanawia następujące warunki umożliwiające zmianę treści umowy:

a) wystąpienie warunków atmosferycznych i zdarzeń losowych, które istotnie utrudniają 
lub uniemożliwiają prowadzenie robót w umówiony lub zgodny z prawem lub zasadami sztuki budowlanej sposób;

b) konieczność zmiany osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie 
lub innych osób wyznaczonych do nadzorowania procesu budowlanego;

c)  wystąpienie konieczności zlecenia zamówień dodatkowych na podstawie art. 67 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, od których zależy należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

d) konieczność wykonania robót dodatkowych, od których zależy należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

e) wystąpiła konieczność zmiany harmonogramu realizacji robót.

f) wystąpiła konieczność wykonania robót zamiennych niezbędnych dla prawidłowego wykonania zamówienia.

g) Zamawiający może zmniejszyć zakres zamówienia. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji pomniejsza się wynagrodzenie według cen określonych w kosztorysie ofertowym.

3. Dopuszczalny zakres zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego obejmuje:

a) możliwość przedłużenia terminu wykonania zamówienia i innych terminów umownych;

b) możliwość zmiany osób uprawnionych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie  lub innych osób wyznaczonych do nadzorowania procesu budowlanego;

c) możliwość  zmiany kolejności wykonywania robót.

e) możliwość zmiany zakresu robót w przypadku wystąpienia robót zamiennych.

f) możliwość zmiany umówionego wynagrodzenia wynikającej z porównania rozmiaru

i wartości robót zamiennych z robotami pierwotnie zamówionymi z zastrzeżeniem

nieprzekraczalności ceny ofertowej, która będzie stanowić maksymalną graniczną kwotę

umówionego wynagrodzenia;

§25

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 26

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego i ustawy  Prawo zamówień publicznych wraz z przepisami wykonawczymi.

§ 27

Umowę sporządza się w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach z czego 4 egz. otrzymuje Zamawiający a jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

Załączniki:

1/  Dokumentacja projektowa, przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i

odbioru  robót budowlanych

2/  Kosztorys ofertowy

3/  Harmonogram realizacji robót

4/  Polisa(-y) ubezpieczeniowa(-e)

5/  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

6/  Szczegółowy zakres robót wykonywanych przez podwykonawców.

ZAMAWIAJĄCY:					WYKONAWCA:

# Załącznik nr  10  do SIWZ 		Wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

………………………………….

Nawza i adres Wykonawcy

Oświadczamy że przy wykonywaniu zamówienia pn.: 
„Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Dmosin”
będziemy */ nie będziemy  korzystać z podwykonawców

(Jeżeli wykonawca będzie korzystał z podwykonawców należy wypełnić poniższą tabelę)

Zakres zamówienia wykonywany przez podwykonawców*

| Wskazać części robót zleconych podwykonawcy (podać rodzaj i zakres robót) | Nazwa i dane dotyczące Podwykonawcy (jeśli już znany) |
| --- | --- |

*/ niepotrzebne skreślić

................................................

/ miejscowość, data /                                                ……………………………………………………….

/ podpisy uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy/

Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.

Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy.

Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy.