# Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

na wykonanie zamówienia:

# „Wykonanie otworu studziennego nr 3 na terenie istniejącego komunalnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Dmosin ”

##### SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH   WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

Nazwa Zamawiającego:	Gmina Dmosin

REGON:			750148213.

NIP: 				833-10-14-738

Miejscowość			Dmosin

Adres:				Dmosin 9

Strona internetowa:		www.dmosin.pl

Godziny urzędowania:	od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 16.00

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:

Urząd Gminy Dmosin, Dmosin 9 , 95 – 061 Dmosin

znak postępowania: Z.P. 271.4.PN.2015

Wójt
Danuta Supera

Specyfikację istotnych warunków zamówienia 
zatwierdzono w dniu  30.09.2015r.

.

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ I.	             NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

ROZDZIAŁ II.	TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

ROZDZIAŁ III.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ROZDZIAŁ IV.	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

ROZDZIAŁ V.	WARUNKI  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS

SPOSOBU  DOKONYWANIA OCENY  SPEŁNIANIA TYCH

WARUNKÓW

ROZDZIAŁ VI.	WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MA  DOSTARCZYĆ WYKONAWCA W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ROZDZIAŁ VII.	INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI  ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB  DOKUMENTÓW, A  TAKŻE WSKAZANIE  OSÓB   UPRAWNIONYCH DO  POROZUMIEWANIA SIĘ  Z WYKONAWCAMI

ROZDZIAŁ VIII.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

ROZDZIAŁ IX.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

ROZDZIAŁ X.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

ROZDZIAŁ XI.	MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

ROZDZIAŁ XII.	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

ROZDZIAŁ XIII.	OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM  ICH  ZNACZENIA ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

ROZDZIAŁ XIV.	INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁENIONE  PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

ROZDZIAŁ XV.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

ROZDZIAŁ XVI.	WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

ROZDZIAŁ XVII.	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
ROZDZIAŁ XVIII.	INFORMACJA O PODWYKONAWCACH

ROPZDZIAŁ XIX.     POSTANOWIENIA WYNIKAJACE Z ZAPISÓW ART. 36 UST. 2                                                                                                              
                                      USTAWY PZP

Znak sprawy: Z.P. 271.4.PN.2015

ROZDZIAŁ I.      NAZWA I ADRES   ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Dmosin,

Dmosin 9, 95-061 Dmosin

tel (46) 874-74-85, (46) 874-73-77

fax (46) 46 874-62-94

ROZDZIAŁ II.      TRYB  UDZIELENIA  ZAMÓWIENIA

- Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie 
z przepisami ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.). Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia stosuje się przepisy przywołanej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121).

- Miejsce publikacji i przekazania ogłoszenia o przetargu:

- Biuletyn Zamówień Publicznych

- strona internetowa Zamawiającego – www.dmosin.pl

- tablica ogłoszeń w  siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Dmosin

3.    Specyfikacja Istotnych  Warunków   Zamówienia  udostępniona  została  na stronie

internetowej Zamawiającego: www.bip.dmosin.pl

- Zamawiający przekaże w wersji papierowej Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na wniosek Wykonawcy,

- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Dmosin, Dmosin 9, 95-061 Dmosin, pokój nr 15a.

ROZDZIAŁ III.      OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem  zamówienia jest  „Wykonanie otworu studziennego nr 3 na terenie istniejącego komunalnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Dmosin ”

- Zakres robót do wykonania obejmuje

Wykonanie otworu studziennego nr 3, zgodnie z zakresem robót, przewidzianych projektem robót geologicznych zatwierdzonym decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 05.08.2015 r. znak: RŚV-7430.21.2015.MP, a w szczególności wykonanie otworu studziennego rozpoznawczego do głębokości 100,0 m systemem mechanicznym – udarowo w utworach czwartorzędowych i obrotowo w utworach jurajskich, o następującej konstrukcji:

- rury obsadowe Ø 508 mm – do głębokości 20,0 m (usunięte po zafiltrowaniu),

- rury obsadowe Ø 457 mm – do głębokości 65,0 m (pozostawione w otworze),

- zabudowanie w otworze studziennym na głębokości 100,0 m  filtra szczelin-owego wykonanego z rur PVC, o następujących wymiarach:

- rura podfiltrowa    ø 225 mm     ;    l =   2,00 m,
 - część czynna       ø 225 mm     ;    l = 33,00 m,
 - rura nadfiltrowa  ø 225 mm      ;    l = 65,00 m, wyprowadzona do powierzchni terenu.                                                                                                               
 -  wykonanie próbnego pompowania, w tym pompowania oczyszczającego i pomiarowego                                                          
 w wymiarze minimum 48 h.
 -    wykonanie analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej wody surowej,
 -    wykonanie dokumentacji geodezyjnej, w zakresie niezbędnym dla opracowania dokumentacji hydrogeologicznej powykonawczej  
-   wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej powykonawczej wraz z nadzorem    hydrogeologicznym oraz uzyskanie zatwierdzenia dokumentacji hydrologicznej przez właściwy organ administracji geologicznej.

2. Szczegółowy zakres robót określony jest w projekcie robót geologicznych zatwierdzonym decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 05.08.2015 r. znak: RŚV-7430.21.2015.MP,  Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz SIWZ, które są integralną częścią niniejszej umowy. Opis przedmiotu zamówienia, na który składają się projekt robót geologicznych oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowią załączniki 
do umowy, a także przedmiar robót- przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym.

3. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy na warunkach określonych 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z projektem robót geologicznych, decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 05.08.2015 r. znak: RŚV-7430.21.2015.MP  specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, pisemnymi uzgodnieniami między stronami umowy, zasadami wiedzy technicznej, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z prawem geologicznym i innymi obowiązującymi przepisami, w tym przepisami BHP, z zakresu ochrony przeciwpożarowej, sanitarnymi i ochrony środowiska. Wykonawca zobowiązuje się także do usunięcia wad występujących w przedmiocie umowy w okresie umownej odpowiedzialności za wady i w okresie rękojmi za wady fizyczne.

4. Jeżeli gdziekolwiek przedmiot zamówienia publicznego określony został przez wskazanie znaków towarowych, to należy to odczytywać w następujący sposób: wszystkie materiały 
i urządzenia niezbędne do wykonania zadania dostarcza wykonawca. Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 29 i art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych zamawiającego. Materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać cechy jakościowe i technologiczne co najmniej takie, jakie zostały określone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz muszą posiadać stosowne atesty i certyfikaty. W przypadku użycia 
w dokumentacji zamawiającego nazw własnych  lub typów materiałów Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów „równoważnych”, pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego i jakościowego.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub przedmiarze robót wskazana została nazwa handlowa lub znak towarowy materiału, urządzenia technicznego lub elementu wyposażenia, to charakteryzujące tak opisany materiał, urządzenie techniczne lub element wyposażenia, parametry i cechy techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót jest obowiązany wykazać w składanej ofercie, że oferowane przez niego materiały, urządzenia techniczne i elementy wyposażenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Wszystkie materiały użyte do realizacji niniejszego zamówienia muszą spełniać wymogi techniczne i jakościowe dla wyrobów budowlanych zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 1409, poz. 1623 z późniejszymi zmianami), a w szczególności art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami).

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 8 do SIWZ zawierający- Projekt robót geologicznych, Decyzja Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 05.08.2015 r. znak: RŚV-7430.21.2015.MP , Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiar robót. Przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy.

Nomenklatura CPV:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

- 45255110-3 Roboty budowlane w zakresie studni

- 45262220-9 Wiercenie studni wodnych

ROZDZIAŁ IV.     TERMIN  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA.

      - Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy nastąpi nie później niż 
do 31 marca 2016r.

z zastrzeżeniem , że termin zakończenia prac geologicznych oraz sporządzenia dokumentacji hydrogeologicznej nastąpi do dnia 30 stycznia 2016r.

ROZDZIAŁ V.   WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH  WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
oraz spełniający warunki, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i szczegółowo określone w pkt 1 niniejszego rozdziału S.I.W.Z

- Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące:

1.1.) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany w sposób szczególny wykazać na etapie składania ofert.

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg metody spełnia- nie spełnia.

1.2.) posiadania  wiedzy i doświadczenia,

Zamawiający uzna warunek posiadania wiedzy i doświadczenia za spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty 
te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał                              we wskazanym okresie, co najmniej:

    - dwa otwory studzienne o głębokości minimum 50 m. każdy.

Do wymienionych w wykazie robót budowlanych Zamawiający żąda załączenia dowodów (w rozumieniu paragrafu 1 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Dz. U. z 2013 r. poz. 231) potwierdzających, że każda z robót budowlanych wskazanych w wykazie została wykonana 
w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały one wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.

Dowodami dotyczącymi najważniejszych robót wymienionych w „Wykazie robót budowlanych” są:

- poświadczenie albo

- inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.

Dowody, o których mowa powyżej, są wskazane w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów  dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 19.02.2013r. poz. 231).

W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego wskazane w wykazie, 
o którym mowa w  pkt 2, roboty budowlane zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg metody spełnia- nie spełnia.

1.3.) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
o wykonania zamówienia,

a) potencjał techniczny

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany w sposób szczególny wykazać na etapie składania ofert.

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp;

Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg metody spełnia- nie spełnia

b) osoby zdolne do wykonania zamówienia,

Zamawiający uzna warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje w zakresie wykonywania dozorowania i kierowania pracami geologicznym tj.

a -  jedną osobą pełniącą funkcje geologa nadzorującego posiadającą kwalifikacje do wykonywania 
i dokumentowania robót i prac geologicznych objętych przedmiotem umowy zgodne z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2015 r.,  poz. 196 z póź zm.).,min. kategorii V , posiadającą min. 5 letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania kwalifikacji.

Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie przedłożonych w ofercie dokumentów i oświadczeń tj. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – według załącznika nr 5  oraz oświadczenia o posiadaniu przez wskazane osoby wymaganych uprawnień – według załącznika nr 6

Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg metody spełnia- nie spełnia

1.4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany w sposób szczególny wykazać na etapie składania ofert.

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg metody spełnia- nie spełnia.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI.

4. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału 
w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia 
i dokumenty wg metody spełnia- nie spełnia

5. Wykonawca, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. może polegać na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, 
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne oryginalne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

6. Nie spełnienie warunków udziału w postępowaniu skutkuje wykluczeniem Wykonawcy 
i odrzuceniem oferty, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp

7. W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca w/w warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla  danej waluty z daty wszczęcia (ogłoszenia) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania (jeżeli dotyczy)

ROZDZIAŁ VI.      WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  I  DOKUMENTÓW, JAKIE MA DOSTARCZYĆ WYKONAWCA W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ W CELU POTWIERDZENIA OKREŚLONYCH WYMAGAŃ W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy powinni przedłożyć:

1) Oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy o spełnianiu  warunków udziału  w postępowaniu w oparciu o art. 22 ust.1 ustawy Pzp., według załącznika nr 4

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie może być złożone wspólnie.

2)   Wykaz robót budowlanych  wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju 
i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających , czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących , czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; według Załącznika nr 7

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.

3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją 
o podstawie do dysponowania tymi osobami. Załącznik nr 5;

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.

3) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień Załącznik nr 6;

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawcy powinni przedłożyć:

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Załącznik nr 3

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy  z Wykonawców oddzielnie.

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione  nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -  wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy  z Wykonawców oddzielnie.

W przypadku spółek cywilnych w ofercie należy złożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zarówno na spółkę jak i na każdego ze wspólników

5) wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w Rozdziale VI pkt 2.

6) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów , o których mowa w rozdziału  VI ust. 2 pkt 2-4:

- pkt 2, 3, 4  – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

7) Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt. 6 lit. a tiret pierwsze, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt. 6  lit. a tiret drugie, powinien być wystawiony nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

8) Jeżeli w kraju  miejsca zamieszkania pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie,  w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed  właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem

9) Zakres i formę składanych dokumentów regulują zapisy § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów  dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 19.02.2013r. poz. 231).

3.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, wykonawcy mają obowiązek złożyć:

1) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych albo informację, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (treść zawarta na druku formularza oferty. W przypadku przynależności do grupy kapitałowej należy załączyć do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej) .

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

4. Inne dokumenty nie wymienione w punkcie 1 :

1) Oryginalne zobowiązanie (lub inne, odpowiednie oświadczenie w tym zakresie) podmiotu, oddającego Wykonawcy do dyspozycji niezbędne zasoby na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. (jeżeli dotyczy)

2) Wykonawca, który wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu,  o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zamawiający w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia  dokumentów dotyczących w szczególności:

- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

- pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

5. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości z zastrzeżeniem zapisów rozdziału X pkt. 1 lit. c. i pkt 4

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

6. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć dokumenty (wspólnie lub oddzielnie) w sposób określony  w rozdziale VI niniejszej specyfikacji.

Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.

Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

ROZDZIAŁ VII.                    INFORMACJA   O  SPOSOBIE   POROZUMIEWANIA   SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ  LUB  DOKUMENTÓW, A  TAKŻE  WSKAZANIE  OSÓB  UPRAWNIONYCH  DO  POROZUMIEWANIA  SIĘ  Z  WYKONAWCAMI

- W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie:

- pisemnej na adres wskazany w Rozdziale 1,

- faksem (nr (46) 874-62-94

- e-mailem: ugdmosin.zp@wp.pl

przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

- Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym 
a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone 
w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub drogą elektroniczną – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający uzna, że pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail podany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią pisma.

Zamawiający żąda, w każdym przypadku, potwierdzenia otrzymania wiadomości.

4. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad określonych 
w art.38 ustawy.

Wykonawca może zwracać się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie 
do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

5. Wykonawca, który uzna za niezbędne uzyskanie wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, powinien wystąpić z zapytaniem do Zamawiającego w sposób wskazany powyżej.

Wszelką korespondencję należy przekazywać na  adres Zamawiającego, wskazany w rozdziale 1:

Z dopiskiem: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn.: „Wykonanie otworu studziennego nr 3 na terenie istniejącego komunalnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Dmosin ”

6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi SIWZ zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał SWIZ bez ujawniania źródła zapytania. Treść zapytań oraz wyjaśnienia zostaną również zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego,  na której udostępniona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

7. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ja także na tej stronie.

8. Wykonawcy są zobowiązani, w przypadku prowadzenia przez Zamawiającego postępowania wyjaśniającego na podstawie art. 87 ustawy, do złożenia wyjaśnień w formie 
i o treści zgodnej  z zapytaniem Zamawiającego w ramach postępowania wyjaśniającego.

9. W przypadku uzupełniania dokumentów na podstawie art. 26 ust 3, dla zachowania wyznaczonego terminu na uzupełnienie dokumentów uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do Zamawiającego na właściwy adres i w godzinach pracy Urzędu, 
przed upływem wyznaczonego terminu

Jeżeli Wykonawca po złożeniu oferty zmienił adres siedziby i nie poinformował o tym fakcie Zamawiającego, przesłanie pisma na ostatni znany Zamawiającemu adres Wykonawcy uznaje się za skuteczne jego doręczenie.

10. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego jest:

Alicja Włodarczyk ,

Arkadiusz Garnys

tel. 46 874-73-77

Tel./ fax. (46) 874-62-94

ROZDZIAŁ VIII.     WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WADIUM

1.	Zamawiający na podstawie art. 45 ust. 2. ustawy Pzp Zamawiający żąda wniesienia wadium.

2. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 3.000,00 zł 
   (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).

3. Wadium należy wnieść w terminie do dnia składania ofert. 
Wadium złożone w pieniądzu musi znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed terminem składania ofert.

4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

przelewem na konto Zamawiającego Gminy Dmosin:

Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu Oddział Dmosin                          
Nr  80928810241430059220000040

z  dopiskiem  - wadium na zamówienie pod nazwą: 
Wykonanie otworu studziennego nr 3 na terenie istniejącego komunalnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Dmosin

konto dla podmiotów zagranicznych:

Pełen numer rachunku bieżącego Gminy Dmosin do wykonywania przelewów międzynarodowych jest następujący :

Spółdzielcza Grupa Bankowa S.A.   PL Nr  80928810241430059220000040

Kod  SWIFT – GBWCPLPP

z  dopiskiem -wadium na zamówienie pod nazwą: 
Wykonanie otworu studziennego nr 3 na terenie istniejącego komunalnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Dmosin

(za termin wniesienia wadium  w  formie pieniężnej zostanie przyjęty termin, 
w którym odpowiednia kwota znajdzie się na rachunku Zamawiającego).

Kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty.

O terminie wniesienia wadium decyduje wpływ środków na rachunek Zamawiającego.

b) 	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) 	gwarancjach bankowych;

d) 	gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) 	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami).

5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

- kwotę gwarancji,

- termin ważności gwarancji,

- zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:

- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub,

- nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub,

- zawarcie umowy stało  się  niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na  wezwanie, o  którym mowa w art. 26 ustęp 3 ustawy nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o   których  mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw.

6. Postanowienia punktu 5 stosuje się odpowiednio do poręczeń określonych w punkcie 4

ppkt 2 i 5.

7. W przypadku złożenia przez Wykonawców wadium w formie, o której mowa w punkcie 4 ppkt 2-5, Wykonawca zobowiązany jest włączyć do oferty kopię dokumentu gwarancji lub poręczenia potwierdzoną za zgodność z oryginałem, a oryginał tej gwarancji lub poręczenia osobno załączyć do oferty.

8. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 
W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

9. Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym wadium wniesione 
w pieniądzu.

10. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą.

11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych 
w art. 46 ustawy.

12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach       określonych w ofercie lub,
2) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub,
3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
4) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowalną formą wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony a jego oferta odrzucona.

Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy załączyć do oferty.

ROZDZIAŁ IX.     TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ

- Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.

ROZDZIAŁ X.   OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWYWANIA  OFERTY

1. Oferta powinna zawierać:

a) wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik 
do niniejszej SIWZ. Zamawiający informuje, że w przypadku złożenia oferty bez użycia załączonego formularza  złożona oferta musi zawierać wszelkie informacje wymagane SIWZ i wynikające   z zawartości formularza oferty;

b) kosztorys ofertowy według załączonego wzoru- zgodny z załączonym przedmiarem.

c) wszystkie dokumenty i oświadczenia, których przedstawienia żąda Zamawiający zgodnie

z postanowieniami rozdziału VI niniejszej SIWZ;

d) w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia do oferty dołączone powinno być pełnomocnictwo w oryginale lub kopii

potwierdzonej za zgodność  z oryginałem notarialnie oraz powinno odpowiadać 
      w zakresie formy przepisom Kodeksu cywilnego;

2. Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

3. Każdy Wykonawca powinien przedstawić tylko jedną ofertę

4. Oferta powinna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e w dokumentach rejestrowych podmiotu do reprezentacji Wykonawcy lub posiadające odpowiednie pełnomocnictwo 
do dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone przez osobę/y upoważnioną/e 
do reprezentacji podmiotu. Pełnomocnictwo winno być dołączone w oryginale lub poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza kopii.

5. Zaleca się, aby każda strona formularza oferty była parafowana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.

6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem maszynowym lub inną trwałą, czytelną techniką.

7. Zaleca się ponumerowanie stron i ich spięcie w sposób uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie.

8. Dokumenty złożone w języku obcym są składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

9. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści, muszą być parafowane przez  osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji.

10. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

11. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (opakowaniu). Na kopercie (opakowaniu) powinny widnieć nazwa i adres Zamawiającego oraz następujące oznaczenie:

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

……………………………………

Adresat:

Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95-061 Dmosin

Oferta na wykonanie zamówienia 
pn.: „Wykonanie otworu studziennego nr 3 na terenie istniejącego komunalnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Dmosin”

znak sprawy: ZP.271.4.PN.2015

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

16 października 2015 r. godz. 10:30

13. Tajemnica przedsiębiorstwa:

- jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ –TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno),

- zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

- Informacje pozostałe:

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ,

- Oferta musi być sporządzona:

- w języku polskim,

- w formie pisemnej,

- Zaleca się, aby:

- ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,

- każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i ponumerowana kolejnymi numerami,

- kartki oferty były spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),

- oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (wzór stanowi Załącznik Nr  1 do SIWZ).

- Zmiana / wycofanie oferty:

- zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,

- o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert,

- pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w niniejszej SIWZ oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,

- do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.

ROZDZIAŁ XI.    MIEJSCE ORAZ  TERMIN SKŁADANIA  I  OTWARCIA  OFERT

- Ofertę należy złożyć  Zamawiającemu w jego siedzibie w Urzędzie Gminy Dmosin,  Dmosin 9, 95 – 061 Dmosin, pokój nr 15A , w terminie 
do dnia  16 października 2015 roku, godz. 10 : 00

- Otwarcie ofert nastąpi w  siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Dmosin, Dmosin 9, 95 – 061 Dmosin  w sali konferencyjnej (parter) 
dnia  16 października 2015 roku, godz. 10 : 30

3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.

4. Bezpośrednio przed  otwarciem ofert  Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia.

5. Otwarcie ofert jest jawne.

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców 
a także informacje dotyczące ceny ofert, terminu wykonania zamówienia i okresu gwarancji.

7. Informację, o których mowa w ust. 4 i 6, niniejszego  rozdziału, przekazuje 
się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

    - UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

ROZDZIAŁ XII.     OPIS  SPOSOBU  OBLICZANIA  CENY

1.Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).

2. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane 
z realizacją całego przedmiotu zamówienia, w tym m.in. wszelkie koszty bezpośrednie 
i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia z tytułu należytego 
oraz zgodnego z obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszelkie podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT. Wykonawca powinien uwzględnić przy kalkulowaniu ceny wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia oraz wszystkie koszty, okoliczności i zdarzenia związane z wykonaniem zamówienia, a w szczególności obowiązki wynikające z zapisów  projektu umowy. 
Cena określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom z zastrzeżeniem warunków określonych w Rozdziale XVI.

3.Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z należytą realizacją przedmiotu zamówienia wynikające z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót, przedmiaru i obmiaru robót, wizji lokalnej na miejscu przyszłej budowy, jak również wszystkie pozostałe koszty, bez których nie można wykonać przedmiotowego zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które zmierzają do prawidłowego i należytego wykonania przedmiotu zamówienia oraz które mogą wpłynąć 
na cenę zamówienia.

4. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały 
we wzorze Umowy.

5. Jeżeli złożona oferta której wybór prowadził będzie do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
6. Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego). Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji postępowania  jak również w niej nie ujęte, 
a bez których nie można wykonać zamówienia. Obliczona Cena powinna wynikać z kosztorysu ofertowego. Wszystkie składniki ceny powinny być wkalkulowane w pozycje kosztorysu ofertowego według załączonego wzoru.
7. Przed obliczeniem ceny oferty proponuje się wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej terenów, których dotyczyć będą przedmiotowe prace budowlane, co ułatwi prawidłowe przygotowanie oferty. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

8. Walutą ceny ofertowej jest złoty polski. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym 
a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich

9. Zgodnie z art.87 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający poprawia 
w ofercie

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

ROZDZIAŁ XIII. OPIS  KRYTERIÓW,  KTÓRYMI  ZAMAWIAJĄCY  BĘDZIE  SIĘ   KIEROWAŁ  PRZY  WYBORZE  OFERTY,  WRAZ  Z  PODANIEM  ICH   ZNACZENIA  ORAZ SPOSOBU  OCENY  OFERT

1. Oferty   Wykonawców  niewykluczonych   oraz   nieodrzucone  będą  oceniane  według   następujących kryteriów i wag.

cena ofertowa              -  95%

termin gwarancji         -  5%

Kryterium „cena ofertowa”:

Wartość punktowa ceny oferty będzie liczona wg wzoru :

Cena oferty najniższa

wartość punktowa ceny oferty   = ------------------------------------------- x 95 pkt

cena  oferty badanej

Kryterium „termin gwarancji”

W zakresie kryterium Termin Gwarancji, Zamawiający zastrzega, iż minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy.

Zamawiający przy ocenie oferty w zakresie terminu gwarancji przyzna ilość punktów 
w następujący sposób:

- oferta z okresem gwarancji 60 miesięcy otrzyma  5 pkt.

- oferta z okresem gwarancji 48 miesięcy otrzyma  2 pkt

- oferta z okresem gwarancji  36 miesięcy otrzyma 0 pkt.

Oferty z okresem gwarancji krótszym niż 36 miesięcy zostaną uznane, że ich treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i oferta zostanie odrzucona.

Ofertom z okresem dłuższym niż 60 miesięcy zostanie przyznana maksymalna ilość punktów w tym kryterium tj.5 pkt.

2. Oferty będą oceniane według w/w kryteriów.

3. Otrzymane punkty za poszczególne kryteria zostaną zsumowane, wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

4. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów 
w wyniku oceny oferty na podstawie kryteriów określonego w ust. 1 niniejszego rozdziału.

ROZDZIAŁ XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE  POWINNY  ZOSTAĆ  DOPEŁNIONE  PO  WYBORZE  OFERTY  W  CELU  ZAWARCIA  UMOWY  W  SPRAWIE  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO

1.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację, o których mowa w ust 1 pkt. 1 niniejszego rozdziału, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie

3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane  w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów  o których mowa w ust 1 pkt. 3 niniejszego rozdziału, jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp:

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania  i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do:

- wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- złożenia egzemplarzu kosztorysu ofertowego zgodnego ze złożoną ofertą.

- przedstawienia harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem terminów realizacji prac.

- złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy, jeżeli nie będzie 
to wynikało z dokumentów złożonych wraz z ofertą w przetargu,

- przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, umowa spółki cywilnej) (jeżeli dotyczy).

Umowa konsorcjum winna zawierać co najmniej:

- wyszczególnienie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,

- określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem musi być zrealizowanie zamówienia),

- określenie czasu obowiązywania umowy konsorcjum (co najmniej okres realizacji zamówienia i okres rękojmi),

- określenie Lidera konsorcjum ,

- wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek 
z jej członków do czasu wykonania zamówienia,

- zapis, że Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia,

- zasady współdziałania, w tym zakres prac przewidzianych przez każdą ze stron,

- zasady dokonywania rozliczeń.

7. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy 
na warunkach określonych w złożonej ofercie.

8. Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego.

9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

10.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

ROZDZIAŁ XV. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ZABEZPIECZENIA  NALEŻYTEGO  WYKONANIA  UMOWY

- Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.

- Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

- Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu Oddział Dmosin                          
Nr  80928810241430059220000040

Z podaniem tytułu: zabezpieczenie należytego wykonania umowy na wykonanie zamówienia pn.:  „Wykonanie otworu studziennego nr 3 na terenie istniejącego komunalnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Dmosin ”

Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się zapisy art. 149 ustawy.

- Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi 
na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- Kwota, o której mowa w ust. 10. zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

ROZDZIAŁ XVI.   WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1.Zgodnie z art. 139 i 140 ustawy umowa w sprawie niniejszego zamówienia:

- zostanie zawarta w formie pisemnej,

- mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej

2. Istotne postanowienia umowne zawiera wzór umowy załączony do SIWZ ( załącznik nr 2 do SIWZ)

2.1. Zamawiający  - na podstawie art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych – zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy wskutek wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia i na etapie podpisywania umowy lub wystąpienie których nie zależy od woli stron umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo zmiany te są korzystne dla zamawiającego.

2.2.  W szczególności Zamawiający ustanawia następujące warunki umożliwiające zmianę treści umowy:

a) wystąpienie warunków atmosferycznych i zdarzeń losowych, które istotnie utrudniają 
lub uniemożliwiają prowadzenie robót w umówiony sposób lub zgodny z prawem lub zasadami sztuki budowlanej;

b) konieczność zmiany osób pełniących samodzielne funkcje techniczne 
lub innych osób wyznaczonych do nadzorowania realizacji prac;

c)  wystąpienie konieczności zlecenia zamówień dodatkowych na podstawie art. 67 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, od których zależy należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

d) konieczność wykonania robót uzupełniających, od których zależy należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

e) wystąpiła konieczność zmiany harmonogramu realizacji robót.

f) wystąpiła konieczność wykonania robót zamiennych niezbędnych dla prawidłowego wykonania zamówienia.

g) Zamawiający może zmniejszyć zakres zamówienia. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji pomniejsza się wynagrodzenie według cen określonych w kosztorysie ofertowym.

3. Dopuszczalny zakres zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego obejmuje:

a) możliwość przedłużenia terminu wykonania zamówienia i innych terminów umownych;

b) możliwość zmiany osób uprawnionych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie  lub innych osób wyznaczonych do nadzorowania procesu budowlanego;

c) możliwość  zmiany kolejności wykonywania robót.

e) możliwość zmiany zakresu robót.

d) możliwość zmiany umówionego wynagrodzenia wynikającej z porównania rozmiaru

i wartości robót zamiennych z robotami pierwotnie zamówionymi z zastrzeżeniem

nieprzekraczalności ceny ofertowej, która będzie stanowić maksymalną graniczną kwotę

umówionego wynagrodzenia;

ROZDZIAŁ XVII.  POUCZENIE O ŚRODKACH  OCHRONY PRAWNEJ

1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp (od art. 179 do art. 198g)  przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, 
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień publicznych.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.

3. Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej określają przepisy ustawy prawo zamówień publicznych

- odnośnie do odwołania (Dział VI, Rozdz. 2, art. 180-198)

- odnośnie do skargi do sądu (Dział VI, Rozdz.3 art. 198a-198g)

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność 
z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

ROZDZIAŁ XVIII.

INFORMACJA O PODWYKONAWCACH

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie, części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy lub podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych 
w art. 26 ust.2b ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

3. Zamawiający na podstawie art. 36a ust. 2 ustawy Pzp., zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

Kluczowymi częściami przedmiotowego zamówienia są: Wykonanie odwiertu 
wraz z filtrowaniem.

4. Zastrzeżenie o którym mowa w pkt 3 nie jest skuteczne w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 26 ust.2b, w celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w art. 22ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Jeżeli Wykonawca zmienia albo rezygnuje z udziału podwykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, 
na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, 
w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.2 ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

6. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu.

  - Umowa z podwykonawcą musi określać w szczególności:

- zakres robót, dostaw lub usług powierzonych podwykonawcy,

- kwotę wynagrodzenia za roboty przy czym kwota ta nie może być wyższa 
niż wartość danego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy,

- termin wykonania zakresu robót, dostaw lub usług powierzonych podwykonawcy, który nie może być późniejszy niż termin wykonania robót przez Wykonawcę, 
oraz zasady dokonywania odbiorów,

- warunki płatności, a w szczególności konieczność załączenia do przedkładanych faktur lub rachunków dowodów wykonania zleconego zakresu robót, dostaw 
lub usług,

- termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, przy czym w odniesieniu 
do podwykonawców robót budowlanych termin ten nie może być późniejszy 
niż termin zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy i nie dłuższy niż 30 dni 
od dnia złożenia przez podwykonawcę rachunku lub faktury,

- postanowienia dotyczące wysokości kar umownych, w tym w szczególności kar umownych za brak zapłaty wynagrodzenia należnego dalszym podwykonawcom robót budowlanych oraz podwykonawcom dostaw lub usług,

- postanowienia dotyczące okresów gwarancji jakości i rękojmi za wady przy czym 
nie mogą być one krótsze aniżeli okresy gwarancji i rękojmi Wykonawcy wobec Zamawiającego.

- inne warunki wynikające z postanowień wzoru umowy będącej załącznikiem 
do niniejszej SIWZ.

ROZDZIAŁ XIX.

POSTANOWIENIA  WYNIKAJĄCE Z ZAPISÓW ART. 36 UST 2  Ustawy PZP

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust 1 pkt 6  ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających  na powtórzeniu  tego rodzaju zamówień zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej

6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

7. Zamawiający nie przewiduje postawienia w postępowaniu wymagań, o których mowa w

art. 29 ust. 4 ustawy

8. Zamawiający nie przewiduje rozliczania zamówienia w walutach obcych

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo   zamówień publicznych i przepisy Kodeksu Cywilnego

10. Integralną częścią niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia są:

  - załącznik nr 1 – wzór formularza oferty;

  - załącznik nr 2 – wzór umowy;

  - załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia  
                          z postępowania o udzielenie zamówienia;

  - załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 
                          w postępowaniu;

  - załącznik nr 5 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć 
                            w wykonywaniu zamówienia;

  - załącznik nr 6 – Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć 
                            w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia;

  - załącznik nr 7 -   Wykaz robót budowlanych;

  - załącznik nr 8 – Projekt budowlany, Specyfikacje techniczne wykonania 
                           i odbioru robót budowlanych, Dokument pomocniczy Przedmiar

robót; Kosztorys ofertowy.

.

Załącznik Nr 1 do SIWZ                                 Wzór oferty

Nazwa (Firma) Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………….………………

Siedziba firmy:.

……………………………………………………………………………………………………………

Adres do korespondencji:

……………………………………………………………………………………………………………

Tel. ………………………………….. ..  Fax …………………………………………………..……...

Adres e-mail: …………………………………………………………………..……

NIP: ………………………………….…..  województwo …………………………………………….

Gmina Dmosin

Dmosin 9

95-061 Dmosin

================================

FORMULARZ  OFERTY

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym  w postępowaniu o zamówienie publiczne pn:

„Wykonanie otworu studziennego nr 3 na terenie istniejącego komunalnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Dmosin ”

1.

1.1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę ryczałtową zgodnie z załączonym do oferty kosztorysem ofertowym:

cena netto - ........................................... zł

podatek VAT ……...%  -  ...................... zł

wartość brutto  - ................................. zł

słownie zł. brutto........................................................................................................................

1.2. Udzielam - udzielamy* gwarancji jakości i rękojmi - ……………………….. miesięcy
    Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. – zgodnie z warunkami umowy. 
    Termin gwarancji liczony będzie od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

2. Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności – zgodne z zapisami zawartymi 
w   Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oświadczamy, że:

1. Cena oferty obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia – opisane w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz koszty ewentualnych prac, usług i opłat nie określonych 
w specyfikacji a niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.

2. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, przyjmujemy warunki w niej zawarte oraz uzyskaliśmy wszystkie konieczne informacje 
do właściwego przygotowania oferty.

3. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z wymaganiami zawartymi w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz obowiązującymi przepisami prawa

4. Zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez 
nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy 
na określonych w specyfikacji warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego

5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. na okres 30 dni od daty składania ofert.

6. Jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji przedstawionej 
w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich Zamawiającego.

7. Oferta wraz z załącznikami została złożona na ……………. stronach.

8. Informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach …………. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.

9. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać Wykonawcy 
na numer faksu …………………………………………………lub e-mail: ………………………..

……………………………………………………………………………………………………..……

10. W przypadku wyboru naszej oferty do realizacji przedmiotu zamówienia, przed podpisaniem umowy, złożymy zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami ustalonymi 
w SIWZ i we wzorze umowy.

11. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:*

a) wykonanie robót ………………………………………………………………………………..

b) wykonanie robót………………………………………………………………………………..

c) wykonanie robót………………………………………………………………………………..

12. Podwykonawcom, na których zasoby powołuję/powołujemy się na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.  Zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia*:

a) Firmie …………………… wykonanie robót ………………………………………………..

b) Firmie …………………… wykonanie robót ………………………………………………..

13. Prace objęte zamówieniem zamierzamy w całości wykonać sami*

14. Zgodnie z art. 26 ust. 2d) ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy, że:

- Nie należymy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16  lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm) *

- Należymy do grupy kapitałowej i załączamy do naszej oferty przetargowej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej *

15. Wadium w kwocie …....................... zostało wniesione w dniu ..................................... w  formie:....................................................................................................................

Zwrotu wadium prosimy dokonać na konto:

................................................................................................................................

lub na adres:..............................................................................................................

16. Świadomi odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.)

17. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty i oświadczenia:

1)…………………………………………………

2)…………………………………………………

3)…………………………………………………

4)…………………………………………………

5)…………………………………………………

6)…………………………………………………

7)…………………………………………………

* Niepotrzebne skreślić

…………………………………….

(podpis osoby uprawionej do

reprezentacji Wykonawcy)

# Załącznik nr 2 do SIWZ                     Wzór umowy

U M O W A   Nr  .............................

na wykonanie inwestycji pod nazwą:

„Wykonanie otworu studziennego nr 3 na terenie istniejącego komunalnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Dmosin ”

W dniu ............................. r. w Dmosinie pomiędzy:

- Gminą Dmosin

reprezentowaną przez Wójta Gminy Dmosin – Danutę Supera

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy  - Urszuli Radzikowskiej

zwaną dalej Zamawiającym,

a ...........................................................................................

z siedzibą .............................................................................................................. wpisaną/ym w dniu ..................... do  rejestru  ........................... prowadzonego przez ............................   pod numerem ..................... zwanym dalej Wykonawcą,

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. Nr  poz. 907 ze zmianami) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30000 euro, a nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 tej ustawy  została zawarta umowa, 
o następującej treści:

§ 1

1.  Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Wykonanie otworu studziennego nr 3 na terenie istniejącego komunalnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Dmosin ”

2. Zakres robót do wykonania obejmuje

Wykonanie otworu studziennego nr 3, zgodnie z zakresem robót, przewidzianych projektem robót geologicznych zatwierdzonym decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 05.08.2015 r. znak: RŚV-7430.21.2015.MP, a w szczególności wykonanie otworu studziennego rozpoznawczego do głębokości 100,0 m systemem mechanicznym – udarowo w utworach czwartorzędowych i obrotowo w utworach jurajskich, o następującej konstrukcji:

- rury obsadowe Ø 508 mm – do głębokości 20,0 m (usunięte po zafiltrowaniu),

- rury obsadowe Ø 457 mm – do głębokości 65,0 m (pozostawione w otworze),

- zabudowanie w otworze studziennym na głębokości 100,0 m  filtra szczelinowego wykonanego z rur PVC, o następujących wymiarach:

- rura podfiltrowa    ø 225 mm     ;    l =   2,00 m,
 - część czynna       ø 225 mm     ;    l = 33,00 m,
 - rura nadfiltrowa  ø 225 mm      ;    l = 65,00 m, wyprowadzona do powierzchni terenu.                                                                                                               
 -  wykonanie próbnego pompowania, w tym pompowania oczyszczającego i pomiarowego                                                          
 w wymiarze minimum 48 h.
 -    wykonanie analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej wody surowej,
 -    wykonanie dokumentacji geodezyjnej, w zakresie niezbędnym dla opracowania dokumentacji hydrogeologicznej powykonawczej  
 -   wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej powykonawczej wraz z nadzorem    hydrogeologicznym oraz uzyskanie zatwierdzenia dokumentacji hydrologicznej przez właściwy organ administracji geologicznej.

3. Szczegółowy zakres robót objętych umową określony jest w projekcie robót geologicznych zatwierdzonym decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 05.08.2015 r. znak: RŚV-7430.21.2015.MP,  Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz SIWZ, które są integralną częścią niniejszej umowy. Opis przedmiotu zamówienia, na który składają się projekt robót geologicznych oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowią załączniki do umowy, a także przedmiar robót- przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym.

4. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy na warunkach określonych 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z projektem robót geologicznych, decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 05.08.2015 r. znak: RŚV-7430.21.2015.MP  specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, pisemnymi uzgodnieniami między stronami umowy, zasadami wiedzy technicznej, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z prawem geologicznym i innymi obowiązującymi przepisami, w tym przepisami BHP, z zakresu ochrony przeciwpożarowej, sanitarnymi i ochrony środowiska. Wykonawca zobowiązuje się także do usunięcia wad występujących w przedmiocie umowy w okresie umownej odpowiedzialności za wady i w okresie rękojmi za wady fizyczne.

5. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy przeanalizował  projekt robót geologicznych, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz warunki wykonania robót określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zapoznał się z terenem budowy i jego otoczeniem, dokonał potrzebnych pomiarów i badań, a także uzyskał wszystkie niezbędne informacje dotyczące:

- warunków i możliwości urządzenia zaplecza technicznego,

- innych danych niezbędnych do wykonania robót i mogących mieć wpływ na ryzyko 
i koszty realizacji umowy.

Wykonawca oświadcza, że wszystkie wymienione wyżej okoliczności uwzględnił w cenie oferty.

- Wykonawca oświadcza, że po zapoznaniu się z dokumentacją, o której mowa w ust. 5 
i po dokonaniu analizy tej dokumentacji oraz po uzyskaniu wszystkich niezbędnych informacji wskazanych w ust. 5, na podstawie tej dokumentacji i pozyskanych informacji, jest w stanie wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu, harmonogramu realizacji prac geologicznych najpóźniej w dniu przekazania placu budowy.

§ 2

W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy robót dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym, których wykonanie będzie konieczne dla prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, Wykonawca wskaże Zamawiającemu szczegółowy zakres tych robót.

§ 3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 zgodnie z ofertą Wykonawcy ustala się wynagrodzenie   na kwotę netto………………zł,

(słownie złotych: 			)

plus 	% podatek V AT w wysokości : 	zł

(słownie  złotych: 				)

co łącznie stanowi kwotę brutto……………………… 	zł

(słownie złotych: 			)

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie za wykonanie otworu studziennego będzie ustalone jako suma:

a) iloczynu ilości wykonanych metrów bieżących (z zaokrągleniem w górę do pełnych metrów) oraz stawki ryczałtowej podanej w  pkt.I. 2. Kosztorysu ofertowego za 1 mb wykonania otworu studziennego oraz

b) iloczynu cen materiałów (rur) określonych w pkt. III kosztorysu ofertowego oraz metrów bieżących materiałów w metrach bieżących (z zaokrągleniem w górę do pełnych metrów) wykorzystanych przez Wykonawcę w celu należytego wykonania przedmiotu umowy.

3.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane 
z realizacją robót objętych ofertą Wykonawcy, a wynikających z projektu robót geologicznych 
i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, w szczególności zaś koszty materiałów, ubezpieczenia, wynagrodzenia podwykonawców, a także koszty usuwania wad 
w okresie rękojmi i gwarancji.

4. Ustala się, że wynagrodzenie uwzględnia wszystkie obowiązujące podatki, włącznie z podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z przygotowaniem 
i wykonaniem robót, usuwaniem wad i usterek.

5. Wynagrodzenie obowiązywać będzie niezależnie od faktycznych warunków występujących podczas robót, ich zmian podczas wykonywania robót oraz w okresie gwarancji i rękojmi.

6Wynagrodzenie nie będzie podlegać waloryzacji z żadnego tytułu, za wyjątkiem urzędowej zmiany podatku VAT. W przypadku urzędowej zmiany podatku VAT wynagrodzenie brutto zostanie odpowiednio zmienione przy uwzględnieniu niezmienności wynagrodzenia netto oraz zapłaconej przed zmianą podatku części wynagrodzenia.

7. Zapłata wynagrodzenia będzie dokonywana w walucie polskiej.

8. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury za roboty wykonane przez podwykonawcę, Wykonawca wraz z  faktura przedłoży Zamawiającemu  kopię faktury wystawionej przez podwykonawcę poświadczoną za zgodność przez Wykonawcę oraz potwierdzony przez bank dokument wskazujący, że Wykonawca zapłacił wynagrodzenie należne podwykonawcy za roboty objęte fakturą Wykonawcy.

§ 4

- Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonany przedmiot umowy gwarancji 
na okres  ……………….. miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. Zamawiający może korzystać 
z uprawnień wynikających z rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających 
z gwarancji.

- Roszczenia z tytułu wad, uszkodzeń, usterek, awarii itp. Zamawiający zgłasza Wykonawcy faksem lub listownie, wraz z krótką informacją o rodzaju uszkodzenia. Zgłoszenie może być dokonane we wszystkie dni tygodnia o dowolnej porze doby w ciągu całego okresu gwarancji i rękojmi. Wykonawca ma obowiązek przyjąć takie zgłoszenie.

- Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usuwania wad, usterek, uszkodzeń 
w okresie gwarancji i rękojmi w ciągu 2 dni od chwili zgłoszenia i zakończyć je bez zbędnej zwłoki, jednak w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zgłoszenia lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wady ograniczające możliwość korzystania z przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest usunąć w ciągu 3 dni od zgłoszenia.  W przypadku nie przystąpienia do usuwania zgłoszonych wad lub ich nie usunięcia w wyżej wymienionych terminach, Zamawiający, bez dodatkowego wezwania, może podjąć usuwanie wad we własnym zakresie na koszt Wykonawcy, wykorzystując w pierwszej kolejności złożone zabezpieczenie należytego wykonania umowy. W takim przypadku wykonanie robót w zastępstwie Wykonawcy nie ogranicza zakresu i terminów gwarancji.

- Wszelkie koszty związane z usuwaniem wad, usterek, awarii, uszkodzeń itp. w okresie gwarancji i rękojmi ponosi Wykonawca w tym.: koszty wynagrodzenia, materiałów, urządzeń, dojazdów.

- Fakt usunięcia zgłoszonych wad Wykonawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie Zamawiającemu. W ciągu 7 dni od zgłoszenia będzie spisany protokół zawierający ustalenia dokonane w toku odbioru tych robót.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez siebie podczas usuwania wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi.

- Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 5 dni od otrzymania informacji do dokonania wszelkich uzupełnień i poprawek wskazanych w dokumentacji hydrologicznej przez właściwy organ administracji geologicznej..

§ 5

Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

1) Gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca zgłasza wpisem do dokumentacji wierceń z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem inspektora nadzoru.

2) Odbiór powinien być dokonany nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od daty powiadomienia inspektora nadzoru o gotowości do odbioru.

3) Decyzję dotyczącą odbioru, ocenę jakości robót oraz zgodę na kontynuowanie robót inspektor nadzoru dokumentuje wpisem do dziennika budowy/ dziennika wierceń.

- Odbiór robót geologicznych

1) Odbiór  robót geologicznych i dokumentacji hydrogeologiczna dokonany będzie po spełnieniu następujących przesłanek:

A/ wpisie do dokumentacji wierceń, oświadczenia Geologa nadzorującego, 
o całkowitym zakończeniu wszystkich robót i prac określonych w projekcie geologicznym decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 05.08.2015 r. znak: RŚV-7430.21.2015.MP  oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  potwierdzonych przez inspektora nadzoru.

B/ pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru, wraz z oświadczeniem –kierownika wiertni i Geologa nadzorującego o zakończeniu robót i przekazaniu Zamawiającemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, dokumentacji hydrogeologicznej, dokumentów odbiorowych określonych w projekcie prac geologicznych oraz w decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 05.08.2015 r. znak: RŚV-7430.21.2015.MP i  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

C/ stwierdzeniu przez Zamawiającego, w ciągu 7 dni, kompletności otrzymanych dokumentów 
i oświadczeń, a w przypadku stwierdzenia niekompletności, niepoprawności lub innych wad tej dokumentacji, po stwierdzeniu prawidłowości i kompletności dokumentacji poprawionej lub uzupełnionej przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

D/  oświadczeniu skierowanym do Wykonawcy o gotowości do odbioru.

2) W oświadczeniu o, którym mowa w punkcie 1) lit. D/ Zamawiający wyznaczy termin odbioru nie dłuższy niż 7 dni od stwierdzenia kompletności otrzymanych dokumentów i najpóźniej 
w tym terminie rozpocznie odbiór.

3) Odbiór robót geologicznych i dokumentacji hydrogeologicznej będzie przeprowadzony przez komisję wyznaczoną przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawicieli Wykonawcy. Niestawiennictwo którejkolwiek ze stron nie tamuje czynności odbioru.

4) Z czynności dokonywanych podczas odbioru robót geologicznych i dokumentacji hydrogeologicznej będzie sporządzony protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz określone przez Zamawiającego terminy i warunki usunięcia ewentualnych wad stwierdzonych w toku odbioru.

5) Jeżeli w trakcie odbioru robót geologicznych i dokumentacji hydrogeologiczna zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a/ jeżeli wady nadają się do usunięcia- wyznacza termin na ich usunięcie,

b/ jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, lecz nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, obniża wynagrodzenie za prace wykonane wadliwie z uwzględnieniem charakteru tych wad,

c/ jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i zdaniem Zamawiającego uniemożliwiają właściwe korzystanie z przedmiotu umowy, Zamawiający może żądać powtórnego wykonania robót na koszt Wykonawcy bez względu na związane z tym koszty. Wykonawca nie może odmówić wykonania tych robót i nie przysługuje mu z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie.

6) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz jest uprawniony do żądania wyznaczenia terminu odbioru prac zakwestionowanych uprzednio jako wadliwe.

7) Odbiór robót geologicznych i dokumentacji hydrogeologiczna uważa się za dokonany po komisyjnym potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad stwierdzonych podczas odbioru przy uwzględnieniu warunków określonych w pkt 5

3. Odbiór końcowy

1) Odbiór końcowy zostanie dokonany po zyskaniu przez Zamawiającego zatwierdzenia dokumentacji hydrologicznej przez właściwy organ administracji geologicznej zgodnie z decyzją z dnia 05.08.2015 r. znak: RŚV-7430.21.2015.MP.

2). Odbiór końcowy zostanie dokonany w terminie 5 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego decyzji zatwierdzającej  dokumentację hydrogeologiczną ustalającą zasoby eksploatacyjne wydanej przez właściwy organ administracji geologicznej.

3) Od terminu dokonania odbioru końcowego rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

4.  Odbiór po okresie rękojmi.

Odbiór po okresie rękojmi będzie dokonany przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy 
w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne.

5. Odbiór ostateczny.

Odbiór ostateczny będzie dokonany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy w formie protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych  w okresie gwarancji. Zwalnia on Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z umowy, dotyczących usuwania wad. Dokonanie tego odbioru jest podstawą zwrotu zatrzymanej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy z zastrzeżeniem § 7 ust. 4.

§ 6

- Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w dwóch transzach:

1) 80% wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1 zostanie wypłacone Wykonawcy 
po podpisaniu protokołu końcowego przedmiotu zamówienia, w terminie 30 dni - od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury 
wraz z odpowiednio zatwierdzonym protokołem odbioru robót geologicznych i dokumentacji hydrologicznej oraz dowodami zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom;

2) 20% wynagrodzenia brutto określonego w  §3 ust. 1 zostanie wypłacone Wykonawcy 
po uzyskaniu przez Zamawiającego zatwierdzenia dokumentacji hydrologicznej właściwy organ administracji geologicznej zgodnie z decyzją z dnia 05.08.2015 r. znak: RŚV-7430.21.2015.MP. wydanej przez Marszałka Województwa Łódzkiego w terminie 30 dni - od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury

- Podstawą do rozliczenia o którym mowa w ust. 1.ppkt 1)  będzie protokół odbioru wykonanych robót geologicznych i dokumentacji hydrogeologicznej oraz protokół usunięcia ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany w trybie § 5 ust. 2 oraz prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT.

- Podstawą do rozliczenia końcowego o którym mowa w ust.1 ppkt.2)  będzie uzyskanie przez Zamawiającego decyzji zatwierdzającej  dokumentację hydrogeologiczną ustalającą zasoby eksploatacyjne wydanej przez organ administracji geologicznej.

- Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:……………………………

- Zamawiający może żądać odrębnego fakturowania robót powierzonych przez Wykonawcę poszczególnym podwykonawcom.

- Wierzytelności Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego wynikające z niniejszej umowy nie mogą być bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego w jakiejkolwiek formie przenoszone na rzecz innego podmiotu.

§ 7

- Wykonawca przed podpisaniem umowy  wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ...................... zł /słownie .................................................................. ........................................................................................................................................... /, co stanowi 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy w formie ................................ ważne do dnia ......................

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w sposób określony w art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, a pozostała część nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

§ 8

      - Zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi nie później niż 
do 31 marca  2016r. z zastrzeżeniem , że termin zakończenia prac geologicznych oraz sporządzenia dokumentacji hydrogeologicznej nastąpi do dnia 30 stycznia 2016r.

- Uznaje się, że realizacja przedmiotu umowy w zakresie prac geologicznych i sporządzeniu dokumentacji hydrogeologicznej nastąpi w dniu podpisania protokołu odbioru  robót geologicznych i dokumentacji hydrogeologicznej , jeżeli w toku odbioru ujawniono wady, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 5) lit. b).

- Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy zgodnie 
z harmonogramem realizacji robót, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy, który zostanie opracowany przez Wykonawcę zatwierdzony przez Zamawiającego.

- Zmiany harmonogramu stanowią zmianę umowy i mogą być wprowadzane w drodze aneksu 
do niniejszej umowy.

§9

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania są w pierwszej kolejności kary umowne.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania  przedmiotu umowy w zakresie wykonania robót geologicznych i dokumentacji hydrogeologicznej w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto,o którym mowa w §6 ust. 1 pkt 1  za każdy dzień zwłoki,;

2) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania dokumentacji hydrogeologicznej                           w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 za każdy dzień zwłoki;

3) za nieterminowe usuwanie wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego do usunięcia wad;

4) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w tym w szczególności w przypadku naruszenie wymogu osobistego wykonania kluczowych części zamówienia określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy;

5) za brak zapłaty lub zwłokę w zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto należnego danemu podwykonawcy za każdy dzień zwłoki;

6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w wysokości 0,01% całkowitego wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki;

7) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub jej zmiany, w wysokości 0,01% całkowitego wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki;

8) za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty na rzecz podwykonawcy, zgodnie z przepisem art. 143b ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie wskazanym przez Zamawiającego w wysokości 0,01% całkowitego wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody przekracza wysokość kar umownych.

4. Zamawiający ma prawo potrącić karę umowną z wynagrodzenia Wykonawcy bądź żądać zapłaty kary przez Wykonawcę.

5. Wykonawca zapłaci karę umowną w terminie 10 dni od wezwania do zapłaty przez Zamawiającego.

§10

1. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
i zawierać uzasadnienie.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
w szczególności w przypadku, gdy:

1/ Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 20 dni od dnia przekazania terenu budowy lub przerwał realizację robót na okres dłuższy niż 7 dni bez zgody Zamawiającego,

2/ Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,

3/ Wykonawca zlecił część robót podwykonawcy bez wymaganej zgody Zamawiającego,

4/  Wykonawca w sposób zawiniony opóźnia się w realizacji robót zgodnie 
z harmonogramem robót jest dłuższe niż 1 miesiąc,

5/ Wykonawca nie przedłużył ważności wygasającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

6/ zachodzi sytuacja określona w § 11 ust. 12 umowy,

7/ Wykonawca zamierza zmienić podwykonawcę lub zrezygnował z podwykonawcy, 
o którym mowa w art. 36b ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 
i nie udowodnił, że nowy podwykonawca albo wykonawca osobiście spełniają warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, 
z którego Wykonawca rezygnuje i że Wykonawca osobiście albo nowy podwykonawca 
jest w stanie należycie wykonać przedmiot umowy,

8/ Wykonawca nie stosuje się do nakazu osobistego wykonania kluczowych części zamówienia określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego 
z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za wykonane roboty do dnia odstąpienia. W takim przypadku, na żądanie Zamawiającego,  znajdujące się na budowie wskazane przez Zamawiającego materiały, urządzenia, sprzęt, elementy zaplecza itp., zostaną przekazane protokolarnie Zamawiającemu przez Wykonawcę, a pozostałe - Wykonawca usunie niezwłocznie z terenu budowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, Wykonawca:

1/  wstrzymuje realizację robót,

2/ w terminie 7 dni, przy udziale przedstawiciela Zamawiającego, sporządza szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

3/ na własny koszt zabezpiecza przerwane roboty w zakresie niezbędnym dla zachowania warunków bezpieczeństwa,

4/ zgłasza Zamawiającemu do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające.

- Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy.

§ 11

- Wykonawca nie może powierzyć podwykonawcom wykonania części robót budowlanych wskazanych w Rozdziale XVIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia W odniesieniu do pozostałych elementów przedmiotu zamówienia Wykonawca może powierzyć podwykonawcom ich wykonanie na zasadach wynikających z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, niniejszej umowy oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- W przypadku zamiaru powierzenia robót podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania art. 6471 Kodeksu Cywilnego, przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu projektu umowy 
z podwykonawcą robót budowlanych /prac geologicznych, zaś Zamawiający może w terminie 
14 dni złożyć zastrzeżenia do przedłożonego projektu. Złożenie zastrzeżeń oznacza, że Zamawiający nie wyraził zgody na treść przedłożonego projektu a Wykonawca jest uprawniony do złożenia nowego lub poprawionego projektu umowy, do którego Zamawiający może złożyć zastrzeżenia w terminie 14 dni od dnia złożenia projektu. Zasady te stosuje się do kolejnych projektów umów składanych przez Wykonawcę, do projektów zmian zawartych umów, w tym w szczególności do aneksów do tych umów. Zasady powyższe stosuje się też odpowiednio do projektów umów z dalszymi podwykonawcami robót budowlanych.

- Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu poświadczonej 
za zgodność z oryginałem kopii umowy z podwykonawcą robót budowlanych, zaś Zamawiający może w terminie 14 dni złożyć sprzeciw do tej umowy. Złożenie sprzeciwu oznacza, 
że Zamawiający nie wyraził zgody na treść przedłożonej umowy a Wykonawca jest uprawniony do złożenia poprawionej umowy, do której Zamawiający może złożyć zastrzeżenia w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Zasady te stosuje się do kolejnych umów składanych przez Wykonawcę, do zmian zawartych umów, w tym w szczególności do aneksów do tych umów. Zasady powyższe stosuje się też odpowiednio do umów z dalszymi podwykonawcami robót budowlanych.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 
o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Jeżeli faktura Wykonawcy obejmuje roboty częściowo wykonane przez Wykonawcę 
we własnym zakresie i częściowo przez podwykonawcę, termin płatności całej faktury ulega przesunięciu do dnia faktycznej zapłaty całej należności podwykonawcy.

- Przepis ustępu 7 stosuje się odpowiednio w przypadku złożenia przez Wykonawcę faktury 
za roboty zrealizowane przez różnych podwykonawców.

- Wszelkie koszty, w tym odsetki za zwłokę, które w związku z brakiem terminowej zapłaty 
na rzecz podwykonawcy poniesie Zamawiający, obciążają Wykonawcę.

- W przypadku stwierdzenia zwłoki Wykonawcy w zapłacie należności podwykonawcy, Zamawiający uprawniony jest bez otrzymywania jakiejkolwiek dyspozycji do przekazania należności na rzecz podwykonawcy i potrącenia tej kwoty 
z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Odbiór faktury lub rachunku podwykonawcy musi być pisemnie potwierdzony przez Wykonawcę.

- Stwierdzona przez Zamawiającego zwłoka Wykonawcy w zapłacie należności podwykonawcy upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, niezależnie zaś od skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, do żądania zapłaty kar umownych.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne 
i za koordynację robót w pełnym zakresie obejmującym wszystkie roboty objęte zamówieniem.

- Wykonawca, przy powierzeniu robót podwykonawcom, musi otrzymać zgodę Zamawiającego, przedstawiając do zatwierdzenia projekt umowy.

- Umowa z podwykonawcą musi określać:

- zakres robót, dostaw lub usług powierzonych podwykonawcy,

- kwotę wynagrodzenia za roboty przy czym kwota ta nie może być wyższa niż wartość danego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy,

- termin wykonania zakresu robót, dostaw lub usług powierzonych podwykonawcy, który nie może być późniejszy niż termin wykonania robót przez Wykonawcę, oraz zasady dokonywania odbiorów,

- warunki płatności, a w szczególności konieczność załączenia do przedkładanych faktur 
lub rachunków dowodów wykonania zleconego zakresu robót, dostaw lub usług,

- termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, przy czym w odniesieniu 
do podwykonawców robót budowlanych termin ten nie może być późniejszy niż termin zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy i nie dłuższy niż 30 dni od dnia złożenia przez podwykonawcę rachunku lub faktury,

- postanowienia dotyczące wysokości kar umownych, w tym w szczególności kar umownych za brak zapłaty wynagrodzenia należnego dalszym podwykonawcom robót budowlanych 
oraz podwykonawcom dostaw lub usług,

- postanowienia dotyczące okresów gwarancji jakości i rękojmi za wady przy czym nie mogą być one krótsze aniżeli okresy gwarancji i rękojmi Wykonawcy wobec Zamawiającego.

- inne warunki wynikające z postanowień niniejszej umowy .

- Postanowienia niniejszej umowy dotyczące podwykonawców robót budowlanych lub mających na celu zabezpieczenie interesów tych podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie 
do dalszych podwykonawców.

§12

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz do ubezpieczenia budowy i robót budowlanych będących przedmiotem umowy z tytułu szkód, które mogą zaistnieć 
w związku ze zdarzeniami losowymi.

- Ubezpieczenie powinno być zawarte w szczególności z tytułu:

1/ szkód mogących wystąpić przy wykonywaniu zleconych robót,

2/ odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, a także z ruchem pojazdów mechanicznych.

3.  Ustala się, że:

1/ wartość ubezpieczenia od zdarzeń losowych  oraz urządzeń budowy, sprzętu transportowego oraz innego sprzętu gromadzonego na terenie budowy uznanego przez Wykonawcę za niezbędny do wykonania robót, będzie wynosiła 
nie mniej niż wartość wynagrodzenia brutto określona w § 3 ust. 1.

2/ odpowiednie polisy ubezpieczeniowe Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

4.   W przypadku niedokonania odpowiedniego ubezpieczenia lub nie przedłożenia przez Wykonawcę właściwych dokumentów ubezpieczenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonania ubezpieczenia na koszt Wykonawcy i potrącenia należności z tym związanej z najbliższej faktury Wykonawcy lub ze złożonego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 13

- Zamawiający protokolarnie przekaże plac budowy w ciągu 3 dni od daty podpisania umowy pod warunkiem wcześniejszego przekazania przez Wykonawcę oświadczeń, zaświadczeń 
i informacji wynikających z Prawa budowlanego, prawa geologicznego i górniczego oraz przekazania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Zamawiający zapewni nadzór inwestorski i autorski.

- Zamawiający dokona w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia do odbioru robót podlegających zakryciu i zanikających oraz rozpocznie czynności odbiorowe w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia pozostałych odbiorów z wyjątkiem odbioru końcowego.

§ 14

1. Wykonawca zobowiązuje się do:

- wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Projektem prac geologicznych, decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 05.08.2015 r. znak: RŚV-7430.21.2015.MP,  Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, opisem przedmiotu zamówienia, poleceniami inspektora nadzoru wpisanymi 
do dziennika budowy- dokumentacji wierceń, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, normami i obowiązującymi przepisami,

- wykonania przedmiotu  umowy przy zastosowaniu wyłącznie materiałów, i urządzeń  posiadających wymagane przepisami atesty, aprobaty, certyfikaty i świadectwa dopuszczenia 
do obrotu i stosowania w budownictwie, wszystkie zastosowane materiały, i urządzenia powinny być nowe, w najwyższym gatunku, o jakości i cechach użytkowych nie gorszych niż określone 
w dokumentacji projektowej, Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Zamawiającemu podejmowanie decyzji w zakresie doboru tych materiałów /gatunek, standard, itp./, które nie zostały jednoznacznie sprecyzowane w dokumentacji technicznej,

- uzyskania na własny koszt wymaganych świadectw, certyfikatów itp. na zastosowane materiały, wyroby i urządzenia w tym poniesienia kosztów ewentualnych koniecznych badań, sprawdzeń, prób itp.,

- urządzenia, zorganizowania i oznakowanie na własny koszt placu budowy 
np. budowa zaplecza, oraz ponoszenie kosztów zużycia energii elektrycznej, wody 
i wszelkich innych opłat związanych z funkcjonowaniem budowy i realizacją przedmiotu umowy  w tym również opłaty za zajęcie pasa drogowego – jeżeli dotyczy,

- / dokumentu bezpieczeństwa,

- zapewnienia przestrzegania przepisów związanych z realizacją zadania, 
a w szczególności przepisów BHP, ppoż., sanitarnych, ochrony środowiska naturalnego,

- utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci na wysypisko dostępne 
dla Wykonawcy,

- zapewnienia takiego prowadzenia robót i utrzymania zaplecza budowy, aby żadne substancje, śmieci czy zanieczyszczone płyny nie były odprowadzane do środowiska, 
a po zakończeniu budowy spełnienie powyższych wymagań Wykonawca potwierdzi pisemnym oświadczeniem,

- naprawienia ewentualnych szkód wyrządzonych osobom trzecim lub związanych 
z uszkodzeniem mienia publicznego powstałych na skutek prowadzonych robót, 
w szczególności naprawa dróg, ulic i chodników zniszczonych w czasie trwania robót przez środki transportu i maszyny budowlane Wykonawcy lub podwykonawcy oraz zapewnienie dojazdu do sąsiednich posesji podczas prowadzenia robót,

- zgłaszania do odbioru robót w tym robót zanikających i podlegających zakryciu wpisem 
do dziennika budowy/ dokumentacji wierceń i powiadomieniem inspektora nadzoru,

- zapewnienia uprawnionego kierownictwa i nadzoru robót- zapewnienie geologa nadzorującego , kierownika wiertni,

- dostarczenia kompletnej dokumentacji odbiorowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
na zasadach określonych w niniejszej umowie i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z Projektem prac geologicznych, decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 05.08.2015 r. znak: RŚV-7430.21.2015.MP,  Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót

- ponoszenia odpowiedzialności i kosztów związanych z ewentualnym uszkodzeniem przez Wykonawcę lub jego podwykonawców urządzeń podziemnych w tym również urządzeń geodezyjnych. W celu uściślenia lokalizacji urządzeń podziemnych w miejscu wykonywanych prac Wykonawca jest zobowiązany wykonać ręczne przekopy kontrolne i w trakcie robót zachować szczególną ostrożność. W przypadku natrafienia na urządzenia nie zinwentaryzowane na planie uzbrojenia, Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia inspektora nadzoru i Zamawiającego,

- zapewnienia na własny koszt faktycznej i prawnej aktualności podkładów geodezyjnych oraz aktualizowanie wszelkich uzgodnień przez cały czas trwania robót, 
a także zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej prowadzonych robót,

- pisemnego zawiadomienia z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem wszystkich osób 
i jednostek będących właścicielami lub użytkownikami urządzeń podziemnych, naziemnych 
i nadziemnych znajdujących się na terenie budowy /lub z nią związanych/ o planowanym terminie przystąpienia i zakończenia robót,

- doprowadzenia na swój koszt do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, w razie korzystania - przyległych ulic, sąsiednich nieruchomości, budynków lub lokali po zakończeniu robót,

- umożliwienia kontroli dokumentów Wykonawcy związanych z realizacją niniejszej umowy oraz poddanie się wizytacjom w miejscu realizacji umowy, prowadzonych przez upoważnionych przedstawicieli organów kontroli .

2.  Wszystkie obowiązki wymienione w ust. 1  Wykonawca zobowiązany jest wykonywać 
na własny koszt . Koszty z tym związane są uwzględnione w cenie oferty.

§15

- Jeżeli w trakcie czynności odbioru końcowego Zamawiający stwierdzi, że przedmiot umowy 
nie został wykonany w całości lub ma istotne wady, albo też nie została przekazana kompletna dokumentacja, może odmówić dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy. Powyższe stosuje się w przypadku kolejnych bezskutecznych odbiorów końcowych.

- Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace, materiały i urządzenia użyte 
do usunięcia wad.

§16

- Zamawiający ustanawia  inspektora nadzoru inwestorskiego – ...................................................................................................................................... ,

- Inspektor nadzoru wypełnia obowiązki i działają w ramach upoważnień  Zamawiającego.

- Zamawiający ustanawia nadzór autorski.

- Zamawiający może ustanowić swojego przedstawiciela na budowie.

- Przedstawicielem Wykonawcy będzie:

1) Geolog nadzorujący ...................................., posiadający kwalifikacje do wykonywania i dokumentowania robót i prac geologicznych zgodne z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j.Dz. U. z 2015 r.,  poz. 196 z póź zm.).

- Geolog nadzorujący oraz inne osoby pełniące funkcję kierownictwa i dozoru ruchu zobowiązani są do przedłożenia Zamawiającemu  świadectwa posiadanych kwalifikacji.

- Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robót, Wykonawca zatrudni osoby wymienione w załączonym do oferty wykazie lub inne zaaprobowane 
przez Zamawiającego. Zamawiający zaaprobuje  proponowane zastąpienie 
osób wskazanych w ofercie jedynie wtedy, kiedy kwalifikacje i uprawnienia proponowanych osób, nie będą niższe niż osób wymienionych w wykazie.

- Jeżeli Zamawiający wystąpi do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która należy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, 
to Wykonawca zapewni, że osoba ta w ciągu 7 dni opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi 
z wykonywaniem umowy.

§17

- Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie wskazanym 
w § 13 ust. 1 wraz z projektem prac geologicznych, kopią decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego oraz Specyfikacją Techniczna Wykonania i odbioru Robót.

- Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego placu budowy, Wykonawca ponosi 
aż do dnia dokonania protokolarnego odbioru końcowego pełną odpowiedzialność 
za przekazany plac budowy.

- Wykonawca  przed przejęciem placu budowy przedłoży Zamawiającemu uprzednio zatwierdzone przez inspektora nadzoru:

1) oświadczenie stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia, przyjęcie obowiązku kierowania budową oraz zaświadczenie 
o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego i ubezpieczeniu 
od odpowiedzialności cywilnej,

2) informacje zawierające dane zamieszczone w ogłoszeniu o bezpieczeństwie pracy 
i ochronie zdrowia.,

§ 18

- Wykonawca, w toku prowadzenia robót oraz w okresie gwarancji i rękojmi zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu lub na jego polecenie wykonać badania, próby i sprawdzenia 
w zakresie, w jakim Zamawiający uzna za stosowne. Jeżeli w ich rezultacie okaże się, że wykonanie robót jest lub było niezgodne z umową, warunkami technicznymi, dokumentacją, obowiązującymi normami i przepisami, to koszty tych badań oraz usunięcie nieprawidłowości obciążają Wykonawcę.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje się do polecenia, Zamawiający może zlecić wykonanie powyższych czynności osobie trzeciej i potrącić poniesione przez siebie koszty 
z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§19

W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody wynikłe na placu budowy lub wyrządzone w związku z wykonaniem przedmiotu umowy, w szczególności za szkody wyrządzone osobom trzecim lub Zamawiającemu w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub niedołożenia należytej staranności przez Wykonawcę.

§ 20

Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia dokumentacji projektowej przed podpisaniem niniejszej umowy, zaś po jej podpisaniu nie może odmówić wykonania przedmiotu umowy 
z powołaniem się na nieprawidłowości lub rozbieżności w dokumentacji projektowej. Przepis art. 651 K.c. stosuje się.

§ 21

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składowane na placu budowy materiały, sprzęt i urządzenia.

§ 22

- W przypadku konieczności wykonywania robót na gruntach nie będących własnością Zamawiającego Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego i właściciela/ właścicieli tych gruntów na wejście na teren nieruchomości.

- Wniosek o wyrażenie zgód, o których mowa w ust.1, Wykonawca powinien złożyć 
z co najmniej  trzydniowym wyprzedzeniem, a po wykonaniu robót  zobowiązany 
jest do przywrócenia terenu do stanu poprzedniego na własny koszt.

§ 23

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 24

1. Zamawiający  - na podstawie art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych – zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy wskutek wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia i na etapie podpisywania umowy lub wystąpienie których nie zależy od woli stron umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo zmiany te są korzystne dla zamawiającego.

2.  W szczególności Zamawiający ustanawia następujące warunki umożliwiające zmianę treści umowy:

a) wystąpienie warunków atmosferycznych i zdarzeń losowych, które istotnie utrudniają 
lub uniemożliwiają prowadzenie robót w umówiony sposób lub zgodny z prawem lub zasadami sztuki budowlanej ;

b) konieczność zmiany osób pełniących samodzielne funkcje techniczne 
lub innych osób wyznaczonych do nadzorowania wykonania przedmiotu umowy;

c)  wystąpienie konieczności zlecenia zamówień dodatkowych na podstawie art. 67 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, od których zależy należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

d) konieczność wykonania robót uzupełniających d których zależy należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

e) wystąpiła konieczność zmiany harmonogramu realizacji robót.

f) wystąpiła konieczność wykonania robót zamiennych niezbędnych dla prawidłowego wykonania zamówienia.

g) Zamawiający może zmniejszyć zakres zamówienia. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji pomniejsza się wynagrodzenie według cen określonych w kosztorysie ofertowym

3. Dopuszczalny zakres zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego obejmuje:

a) możliwość przedłużenia terminu wykonania zamówienia i innych terminów umownych;

b) możliwość zmiany osób uprawnionych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie  lub innych osób wyznaczonych do nadzorowania procesu budowlanego;

c) możliwość  zmiany kolejności wykonywania robót.

e) możliwość zmiany zakresu robót..

d) możliwość zmiany umówionego wynagrodzenia wynikającej z porównania rozmiaru

i wartości robót zamiennych z robotami pierwotnie zamówionymi z zastrzeżeniem

nieprzekraczalności ceny ofertowej, która będzie stanowić maksymalną graniczną kwotę

umówionego wynagrodzenia;

§25

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 26

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego,  Prawa geologicznego i górniczego, Prawa budowlanego i ustawy  Prawo zamówień publicznych wraz z przepisami wykonawczymi

§ 27

Umowę sporządza się w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach z czego 4 egz. otrzymuje Zamawiający a jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

Załączniki:

1/  Dokumentacja projektowa, przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i

odbioru  robót budowlanych

2/  Kosztorys ofertowy

3/  Harmonogram realizacji robót

4/  Polisa(-y) ubezpieczeniowa(-e)

5/  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

6/  Szczegółowy zakres robót wykonywanych przez podwykonawców.

ZAMAWIAJĄCY:					WYKONAWCA:

# Załącznik nr 3 do SIWZ

............................, data …………..

……………………………..........

( nazwa i siedziba firmy/ wykonawcy - pieczęć)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU

WYKLUCZENIU  Z POSTĘPOWANIA

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na

„Wykonanie otworu studziennego nr 3 na terenie istniejącego komunalnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Dmosin ”

Stosownie do treści art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z póź. zm.). oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu 
z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Prawidłowość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 287 Kodeksu Karnego.

................................................................................

(podpis osoby uprawnionej)

# Załącznik nr 4 do SIWZ

............................, data …………..

……………………………..........

( nazwa i siedziba firmy/ wykonawcy - pieczęć)

OŚWIADCZENIE,

WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU

W POSTĘPOWANIU OPARCIU O ART. 22  USTAWY

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pn.:

„Wykonanie otworu studziennego nr 3 na terenie istniejącego komunalnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Dmosin ”

Zgodnie z art. 22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z póź. zm.). oświadczamy, że spełniamy warunki, dotyczące:

1)     posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,  jeżeli  przepisy   prawa  nakładają obowiązek ich posiadania,

2)     posiadania wiedzy i doświadczenia,

3)     dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4)     sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Prawidłowość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 287 Kodeksu Karnego.

................................................................................

(podpis osoby uprawnionej)

# Załącznik nr 5 do SIWZ

............................, data …………..

……………………………..........

( nazwa i siedziba firmy/ wykonawcy - pieczęć)

Wykaz  osób, które będą uczestniczyć 
 w wykonywaniu zamówienia

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pn.:

„Wykonanie otworu studziennego nr 3 na terenie istniejącego komunalnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Dmosin ”

oświadczamy, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, że przy realizacji zamówienia uczestniczyć będą następujące osoby:

| Lp. | Imię i nazwisko | Planowana funkcja przy realizacji zamówienia | Posiadane kwalifikacje, uprawnienia nr, kategoria specjalność | Informacja o podstawie dysponowania osobami (np. umowa o pracę, zlecenia, pisemne zobowiązanie innego podmiotu) | Posiadane wykształcenie | Posiadane doświadczenie zawodowe (okres w latach) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Prawidłowość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 287 Kodeksu Karnego.

.................................................................

(podpis osoby uprawnionej)

Uwaga:

- Wykonawca, który dysponuje osobami na dzień składania ofert wpisuje w wykazie podstawę dysponowania (np. umowa o pracę, umowa zlecenie itp.)

- Wykonawca, który samodzielnie nie dysponuje osobami na dzień składania ofert, a będzie nimi dysponował w czasie realizacji zamówienia na podstawie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania do jego dyspozycji osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, załącza do niniejszego wykazu oryginalne pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do swojej dyspozycji tych osób.

# Załącznik nr 6 do SIWZ

............................, data …………..

……………………………..........

( nazwa i siedziba firmy/ wykonawcy - pieczęć)

OŚWIADCZENIE ,

ŻE OSOBY , KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA POSIADAJA WYMAGANE UPRAWNIENIA

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pn.:

„Wykonanie otworu studziennego nr 3 na terenie istniejącego komunalnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Dmosin ”

oświadczamy że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wskazane 
w ofercie – w dokumencie „Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia” posiadają wymagane i wskazane w wykazie osób, uprawnienia do sprawowania funkcji technicznych w budownictwie.

Prawidłowość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej 
z art. 287 Kodeksu Karnego.

......................................................

(podpis osoby uprawnionej)

# Załącznik nr 7 do SIWZ

............................, data …………..

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pn.:

„Wykonanie otworu studziennego nr 3 na terenie istniejącego komunalnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Dmosin ”

przedkładam:

Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
– w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania 
oraz załączam/my dowody dotyczących najważniejszych robót, określających, 
czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

| Lp. | Rodzaj zamówienia (krótki opis robót polegających na wykonaniu otworu studziennego o głębokości min. 50 m.) | wartość brutto robót w PLN | Termin realizacji w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert |  | Nazwa i adres Zleceniodawcy/ miejsce wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |  |

Do niniejszego wykazu dołączono dowody potwierdzające, że wyżej wymienione roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

*Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie tego warunku polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 3  do niniejszej SIWZ oraz dokumenty w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w Rozdziale VI pkt 2 SIWZ.

......................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _	                                              ...................................................

(podpis osoby uprawnionej)

# Załącznik nr 8 do SIWZ

Dokumentacja

-    Projekt Robót Geologicznych,  
-    Specyfikacje techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 
-    Przedmiar robót, kosztorys ofertowy