UMOWA O DZIEŁO NR  ........../2017

zawarta w dniu ……………. 2017 r. w Dmosinie, pomiędzy:

Gminą Dmosin reprezentowaną przez:

Danutę Supera – Wójta Gminy Dmosin

przy kontrasygnacie

Skarbnika Gminy Dmosin – Urszuli Radzikowskiej

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

……………………………………………………… z siedzibą ………………………………. wpisanym do ……………………………………………………….......................................

………………………………………………………………....... pod nr ……………………..

- zwanym(ą) w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

reprezentowanym(ą) przez:

…………………………………………………….

zgodnie art. 4  pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2015r. poz. 2164) o następującej treści:

§ 1.

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej i wykonawczej oraz pozostałej dokumentacji niezbędnej dla realizacji zadania pn.: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Dmosin”, na potrzebę złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV2.1. Termomodernizacja budynków–ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Opis techniczny optymalnego wariantu termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji określony został w załączonym audycie energetycznym budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie (Załącznik nr 1 do umowy).

1.1. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązuje się do opracowania wielobranżowego projektu budowlo-wykonawczego termomodernizacji budynku użyteczności publicznej obiektów  Zespół Szkół Samorządowych w Dmosinie składający się z trzech połączonych budynków: budynku Szkoły Podstawowej, budynku Sali gimnastycznej, budynku gimnazjum oraz zmiany paliwa pierwotnego (oleju opałowego) 
w zainstalowanych kotłach olejowych na paliwa odnawialne (pellety) w związku z planowaną modernizacją energetyczną budynku. i do uzyskania na tej podstawie pozwolenia na budowę oraz sprawowania nadzoru autorskiego w toku wykonywania robót budowlanych 
na podstawie tej dokumentacji.

1.2. Opracowana przez Wykonawcę kompletna dokumentacja, która zgodnie z art. 31 ust. 
1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa będzie służyła do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych termomodernizacji budynku użyteczności publicznej oraz wymiany źródła ciepła tj. zmiany paliwa pierwotnego (oleju opałowego) 
w zainstalowanych kotłach olejowych na paliwa odnawialne (pellety) oraz wykonania robót budowlanych.

1.3. Wykonawca powinien opisać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych 
i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przenoszących te normy. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich EOG, należy uwzględnić normy zgodnie z art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dopuszczając rozwiązania „równoważne” w opisywanym przedmiocie, wykonawca zobowiązany jest wskazać, które parametry techniczne, technologiczne i eksploatacyjne będą brane pod uwagę przy ocenie równoważności lub podać producentów urządzeń równoważnych.

1.4. Dokumentacja powinna spełniać obowiązujące wymagania formalno – prawne, 
a w szczególności:

- wymogi ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia;

- wymogi Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.);

- wymogi ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 519),

- wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.),

- wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

- wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389);

2. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

2.1. Projekt budowlany powinien zawierać wszystkie niezbędne opracowania i ekspertyzy, umożliwiające uzyskanie pozwolenia na budowę i realizację zadania inwestycyjnego.

Opis techniczny optymalnego wariantu termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji określony został w załączonym audycie energetycznym budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie.

Do zakresu prac projektowych (projekty budowlane i wykonawcze) między innymi będzie należeć wykonanie:

- koncepcji termomodernizacji zgodnej z założeniami określonymi w audycie energetycznym budynku.

- Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia (jeżeli dotyczy)

- projektu budowlano –wykonawczego zgodnego z założeniami określonymi w audycie energetycznym budynku.

- sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa o ochrony zdrowia.

- określenie obszaru oddziaływania obiektu.

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż objętych projektem,

- Kosztorysów inwestorskich i ofertowych dla całego zakresu prac 
wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów,

3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZACE budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie:

3.1 Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej polegać ma na wykonaniu robót określonych w audycie energetycznym, którego celem szczegółowym  jest poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie zgodnie 
z założeniami określonymi w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 , Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV2.1. Termomodernizacja budynków–ZIT

3.2.  Koncepcja opracowania musi być wykonana i przedstawiona do zatwierdzenia Zamawiającemu w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy.

3.3.  Ponadto projekt powinien zawierać :

- opracowanie kompletnego projektu budowlanego wykonawczego przedmiotu zamówienia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego w ilości 5 egzemplarzy w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie doc. lub PDF

- projektu wykonawczego wielobranżowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego w zakresie następujących opracowań: architektura, konstrukcja, zagospodarowanie terenu, inne opracowania niezbędne do wykonania kompletnego przedmiotu zamówienia, w ilości 5 egzemplarzy w wersji papierowej  oraz 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie doc. lub PDF

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
(wszystkich branż) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, w ilości 3 egzemplarzy w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie doc. lub PDF.

- wykonanie kosztorysów inwestorskich (wszystkie branże) opracowanych według rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów inwestycji w ilości 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie doc. lub PDF

- wykonanie przedmiarów robót uwzględniających wszystkie roboty budowlane (wszystkie branże) w ramach przedmiotu zamówienia w ilości 3 egzemplarzy w wersji papierowej  oraz 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie doc. lub PDF.

4. WYMAGANIA DODATKOWE

4.2. Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowiązany informować Zamawiającego 
o stopniu zaawansowania prac oraz proponowanych rozwiązań projektowych. Dokumentacja budowlana wymaga uzgodnienia z Zamawiającym we wszystkich fazach projektowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny, korekty i akceptacji proponowanych rozwiązań w trakcie prowadzonych prac projektowych.

4.3. Złożony przez Wykonawcę projekt (zakres i forma) musi spełniać wszelkie formalne 
i faktyczne wymagania niezbędne do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji, ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia, a następnie do rozpoczęcia robót budowlanych.

4.4. Dokumentacja powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że wykonana jest zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami 
i wytycznymi, że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i może być skierowana do realizacji. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej stanowią integralną część przedmiotu zamówienia.

4.5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w dokumentacji projektowej 
oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót określił właściwości urządzeń i materiałów za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane (bez podania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia) w sposób zgodny z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 z pźn. zm. ). Powyższy wymóg uzasadniony jest tym, że stwarzanie sytuacji powodującej bezpośrednio lub pośrednio narzucenie Wykonawcom robót przez podmioty trzecie konieczności dokonania zakupu u danego przedsiębiorcy poprzez podawanie 
w dokumentacji technicznej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia urządzeń 
lub materiałów stanowi tzw. „czyn nieuczciwej konkurencji„ w rozumieniu przepisów ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

§ 2.

Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania mapy do celów projektowych niezbędnej do realizacji zamówienia.

§ 3

- Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać o zaistniałych przeszkodach 
w wykonaniu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac projektowych.

- Wykonawca jest zobowiązany :

- do przedstawienia Zamawiającemu rozwiązań projektowych w fazie roboczej w celu ostatecznego ustalania proponowanych rozwiązań,

- do konsultacji z Zamawiającym istotnych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych mających wpływ na koszty robót budowlanych, które będą wykonywane na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

- W ramach wykonania dokumentacji Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego w zakresie wyjaśnienia 
i korygowania niejasności, uwag i wątpliwości na etapie realizacji robót budowlanych objętych niniejszym opracowaniem, w tym dokonanie korekt i przeprojektowanie elementów, których Wykonawca robót budowlanych nie będzie mógł wykonać z winy wad projektu budowlanego lub wykonawczego (przy założeniu kompetentności 
i profesjonalności wykonawcy robót budowlanych).

- Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązuje się do wykonania wszelkich poprawek, uzupełnień i modyfikacji w dokumentacji, wymaganych 
dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny i kwalifikacji, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia 
tych poprawek, uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego wykonanie. Postanowienie to stosuje się odpowiednio również w przypadku konieczności dokonywania tego rodzaju czynności w toku realizacji inwestycji w oparciu o przygotowaną przez Wykonawcę dokumentację.

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do dnia 
30 czerwca 2017r. Przez termin realizacji zamówienia należy rozumieć datę podpisania końcowego protokołu zdawczo - odbiorczego dokumentacji. Dokumentację należy złożyć do wglądu i sprawdzenia na co najmniej 2 tygodnie przed określonym wyżej terminem.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie określonym w ust. 1 kompletne 
i zgodne z umową opracowanie projektowe w siedzibie zamawiającego. Do projektu Wykonawca załącza wykaz opracowanej dokumentacji projektowej oraz pisemne oświadczenie, że dokumentacja jest zgodna z umową i kompletna 
– z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Strony nie przewidują możliwości dokonywania odbiorów częściowych

- Odbiór prac projektowych odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego przygotowanego przez Wykonawcę niezwłocznie po sporządzeniu dokumentacji projektowej,

- Odbiór uznaje się za dokonany pod warunkiem niewniesienia zastrzeżeń przez Zamawiającego. Mimo dokonania odbioru przez strony, w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 4, oświadczenia stron nie skutkują uznaniem, że Wykonawca należycie wykonał przedmiot umowy – w takim przypadku, po dokonaniu przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych poprawek, uzupełnień i modyfikacji w dokumentacji czynności odbioru należy dokonać ponownie. Postanowienie to stosuje się w przypadku ponownego zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 3 ust. 4.

- Termin określony w ust. 1 może ulec przedłużeniu z powodów niezależnych 
od Wykonawcy, takich jak wynikające z przyczyn niezależnych od Wykonawcy przedłużające się terminy dokonywania niezbędnych uzgodnień i wydawania decyzji. Przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy wymaga w takiej sytuacji aneksu do umowy. Postanowienie § 3 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§ 5

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości:

kwota netto: …………………….. złotych (słownie zł netto ……………………….... 00/100) oraz należny podatek VAT 23 % w wysokości …………… złotych, 
co razem  stanowi kwotę brutto: ……………….. złotych (słownie złotych brutto: ……………………………………………………. 00/100)

- Podstawą do rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie wystawiona faktura/ rachunek przez Wykonawcę po dokonaniu odbioru, 
o którym mowa w § 4 ust. 4 i 5).

- Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy prowadzone w Banku ……… Nr r-ku ............................................................................................................. w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

§ 6

Zamawiający udostępni Wykonawcy dokumenty i dane związane z wykonaniem prac projektowych, będące w posiadaniu Zamawiającego, a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac projektowych oraz na poprawienie ich jakości.

§ 7

- W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę z jego winy lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego w trybie ust. 5, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 30 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy w terminach w niej określonych, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości określonej w ust. 1 lub 2 również w przypadku:

- niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania do pełnienia nadzoru autorskiego;

- niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania w zakresie obowiązków określonych w § 3 pkt 4).

- W przypadku łącznego występowania prawa do naliczania kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania podstawowych obowiązków umownych oraz z tytułu nieterminowego wykonania tych obowiązków, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczania kar umownych z wszystkich tytułów.

- W przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może ją rozwiązać bez zachowania terminów wypowiedzenia.

- Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy 
do pełnej ich wysokości.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania do wysokości poniesionej szkody. Naliczone kary umowne nie podlegają zaliczeniu na poczet należnego odszkodowania.

- Odstąpienie od umowy nie pozbawia stron prawa naliczenia i dochodzenia kar umownych.

§ 8

- Wykonawca, z chwilą zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji, a w szczególności w zakresie:

- trwałego i czasowego utrwalania lub zwielokrotniania w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską, zapisu magnetycznego, cyfrową lub poprzez wprowadzenie do pamięci komputera oraz trwałego i czasowego utrwalania lub zwielokrotniania takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;

- w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami dokumentacji – wprowadzenie do obrotu, użyczenia, najem oryginału lub egzemplarzy dokumentacji,

- wprowadzania do obrotu nośników zapisów wszelkiego rodzaju, w tym np. CD, DVD, 
Blue-ray, a także publikacji wydawniczych realizowanych na podstawie dokumentacji lub z jej wykorzystaniem,

- tworzenie nowych wersji i adaptacji, a w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od niniejszej umowy również modyfikacji dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub jakiekolwiek inne zmiany i modyfikacje);

- wszelkie rozpowszechnianie, w tym wprowadzania zapisów dokumentacji do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, w tym ogólnie dostępnych w rodzaju Internet i udostępniania ich użytkownikom takich sieci,

- przekazywania lub przesyłania zapisów dokumentacji pomiędzy komputerami, serwerami i użytkownikami (korzystającymi), innymi odbiorcami, przy pomocy wszelkiego rodzaju środków i technik.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich 
z tytułu naruszenia przez niego nabytych praw autorskich w związku z realizacją niniejszej umowy.

§ 9

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane prace projektowe na okres realizacji inwestycji od dnia protokolarnego odbioru dokumentacji oraz rękojmi za wady fizyczne 
i prawne dokumentacji, która zakończy się wraz z okresem rękojmi na roboty budowlane wykonane na jej podstawie.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, prawa budowlanego.

§ 11

- W wypadkach powstania sporu powstałego w związku z niniejszą umową strony dążyć będą do ugodowego rozstrzygnięcia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.

- W przypadku niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu sądem wyłącznie właściwym do rozpoznawania sporów powstałych w związku z niniejszą umową jest sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 12

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: 								WYKONAWCA: