Załącznik Nr 6 do SWZ

/Opis Przedmiotu Zamówienia/

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) NA ROBOTY BUDOWLANE**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pod nazwą: **„Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Koziołki”**

* + 1. Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem są prace związane z przebudową odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Koziołki

Zakres obejmuje nawierzchnię jezdni oraz wykonanie poboczy . Całkowita długość odcinka objętego zakresem przedmiotu zamówienia wynosi 2492,22 m. Szerokość pasa drogowego wynosi ok. 5,00 m. w tym szerokość jezdni 3,50m

Zakres robót:

1) Wyprofilowanie istniejącej drogi.

2) Usunięcie zakrzaczeń w pasie drogi oraz pielęgnacja drzew

3) Wykonanie niezbędnych robót ziemnych – ścięcie poboczy gruntowych

4) Wykonanie przepustów pod koroną drogi

5) Mechaniczne zagęszczenie istniejącej nawierzchni gruntowej.

6) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o szerokości 3,50m i o grubości 15,0 cm po zagęszczeniu, na całej długości drogi.

7) Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych (standard II) o grubości 2 x 3,00 cm (warstwa wiążąca i ścieralna ), na całej szerokości podbudowy.

8) Uzupełnienie poboczy gruntem

9) Obustronne wykonanie poboczy utwardzonych o szerokości 0,50 m.

10) Ustawienie docelowego oznakowania

Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV)

45233140 - 2 roboty drogowe

45233220 - 7 roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233290 - 8 Instalowanie znaków drogowych

Szczegółowe zasady dotyczące opisu technicznego przedmiotowych robót zawiera Załącznik Nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia – projekty budowlane, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

Stosownie do treści art. 100 ustawy Prawo zamówień publicznych przedmiotowa inwestycja zapewni stały dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami do wyremontowanej drogi. Remont drogi pozwoli na usunięcie barier architektonicznych w zakresie komunikacji drogowej dla osób ze szczególnymi potrzebami. Położenie nowej nawierzchni drogowej, wyprofilowanie poboczy pozwoli na płynne poruszanie się szczególnie osobom z niepełnosprawnością narządów ruchu, osobom niewidomym lub słabo widzącym, rodzicom z małymi dziećmi, seniorom. Przedmiotowa inwestycja zapewni bezpieczeństwo w ruchu drogowym dla między innymi wymienionych wyżej grup osób ze szczególnymi potrzebami.

Przy określeniu ryczałtowej ceny ofertowej obejmującej wykonanie przedmiotowego zamówienia należy uwzględnić niniejsze informacje, dane wynikające z dokumentacji projektowej, przedmiaru robót\*, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR), wniosków wypływających z przeprowadzonej ewentualnie wizji lokalnej w terenie.

Nazwy własne producentów materiałów i urządzeń oraz wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę podane w załączonych dokumentach są przykładowe. Dopuszcza się rozwiązania równoważne, tzn. zastosowanie innych materiałów i urządzeń o parametrach i właściwościach co najmniej takich samych lub lepszych od podanych. Zamawiający przez podanie nazw własnych produktów określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m. in. wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, itp.) jakim powinny odpowiadać materiały równoważne, aby spełniały stawiane wymagania.

\*Przedmiar robót jest uzupełnieniem opisu przedmiotu zamówienia.

**Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę**

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1320), przez Wykonawcę lub Podwykonawcę (w tym dalszego Podwykonawcę) osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności polegających na wykonywaniu następujących czynności:

a) prac wykonywanych przez pracowników fizycznych oraz

b) wykonywanych przez operatorów sprzętu (pojazdów, maszyn i urządzeń) czynności związanych z obsługą tego sprzętu.

1. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców i dalszych podwykonawców – wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie do spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę (w tym dalszego Podwykonawcę) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
   * 1. Żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej wskazanych wymogów i dokonywania ich oceny (zgodnie z ust. 4).
     2. Żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej wskazanych wymogów.
     3. Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu dowodów, w celu potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę (w tym dalszego Podwykonawcę) osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy przedłożeniu w szczególności:
4. **Oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy)** o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy (w tym dalszego Podwykonawcy) **lub/i**
5. Poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę (lub dalszego Podwykonawcę) **kopii umowy/umów o pracę osób** wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy wezwanie (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych (tj. w szczególności: bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania **lub/i**
6. **Zaświadczenia właściwego oddziału ZUS**, potwierdzającego opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę (w tym dalszego Podwykonawcę) składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy **lub/i**
7. Poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę (lub dalszego Podwykonawcę) **kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń**,

- zanonimizowanych w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

1. Ustala się następujące sankcje z tytułu niespełnienia wymagań określonych w art. 95 ust. 1 Pzp: w przypadku braku zawartej umowy o pracę Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy przypadek – każdego pracownika, z którym umowa o pracę nie została zawarta w przypadku wykonywania przez daną osobę czynności, o których mowa w ust. 1.
2. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy

8. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie do spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia osób bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach runku pracy.

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

1) Żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej wskazanych wymogów i dokonywania ich oceny (zgodnie z ust. 4).

2) Żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej wskazanych wymogów.

3) Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

9. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu dowodów, w celu potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach runku pracy.

Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy przedłożeniu w szczególności:

**1) Oświadczenia Wykonawcy** o zatrudnieniu osób bezrobotnych, o których mowa w punkcie 8., których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, informacje o zatrudnieniu osób bezrobotnych wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy **lub/i**

**2)** Poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię **zaświadczenia z Urzędu Pracy potwierdzające aktualny okres zarejestrowania jako osoba bezrobotna.**

**3) Zaświadczenia właściwego oddziału ZUS**, potwierdzającego opłacanie przez Wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy **lub/i**

4) Poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę **kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń**,

- zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy