- Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w zakresie zarządzania Projektem:

- „Odnawialne źródła energii w Gminie Dmosin”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95 – 061 Dmosin, powiat brzeziński, woj. łódzkie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269) na wykonanie zamówienia pn.:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu

w zakresie zarządzania Projektem pn.: „Odnawialne źródła energii w Gminie Dmosin”,  
na które przewidziane jest dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Oś Priorytetowa – IV Gospodarka Niskoemisyjna Działanie IV .1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie  IV.1.1 Odnawialne źródła energii ZIT.

- PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST:

- Przedmiotem zamówienia jest pełnienie przez Wykonawcę funkcji Inżyniera Kontraktu 
i koordynatora projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Dmosin”. Inżynier kontraktu ma za zadanie zespolenie wszystkich działań: merytorycznych, technicznych i finansowo-księgowych, które przyczynią się do pełnego ukończenia realizowanego projektu. Inżynier Kontraktu odpowiadać będzie za prawidłowy przebieg realizacji projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Obejmie on nadzór operacyjny i merytoryczny w zakresie przygotowania postępowania dotyczącego wyboru generalnego wykonawcy inwestycji, będzie sprawował nadzór merytoryczny nad realizacją zawartej umowy, w tym w szczególności będzie dokonywał weryfikacji prawidłowości zgłaszania podwykonawców, nadzór techniczny nad przebiegiem prac, ich jakością i zgodnością z przepisami prawa, będzie opiniował dokumenty – w szczególności dokumenty odbioru wykonanych w ramach projektu prac. Jego zadaniem będzie przeprowadzenie projektu w zakładanym zakresie w określonych w umowie z generalnym wykonawcą oraz umową o dofinansowanie ramach czasowych.

- Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu wraz z Przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania przetargowego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269) oraz ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach niezbędnych do wykonania zadania (inspektor nadzoru inwestorskiego) w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Dmosin”, na które przewidziane jest dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2.1. Przedmiotem Projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Dmosin” jest wykonanie projektów, dostaw i montażu instalacji Odnawialnych źródeł energii, realizowanych w miejscowościach położonych na terenie Gminy Dmosin w systemie "zaprojektuj i wybuduj".

2.2. Zakres rzeczowy projektu obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych należących do osób prywatnych zlokalizowanych na terenie gminy Dmosin w ilości 76 szt.

2.3. Na potrzeby realizacji projektu został opracowany program funkcjonalno-użytkowy oraz wyliczenia efektu ekologicznego dla przedsięwzięcia.

- Do obowiązków Inżyniera Kontraktu należy:

- realizowanie zadań należących do inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie nadzoru nad prawidłową realizacją przez generalnego wykonawcę dostaw, robót towarzyszących i usług. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest odpowiedzialny za nadzorowanie i ocenę wykonanych prac pod kątem poprawności technicznej i jakości materiałów oraz zgodności z zasadami wiedzy technicznej oraz wszelkimi przepisami prawnymi,

- wsparcie na etapie przygotowania dokumentacji przetargowej, w tym przygotowanie dokumentacji przetargowej, projektu umów z wykonawcą/ami oraz pozostałych innych dokumentów przetargowych,

- uzgadnianie z wykonawcą terminów i harmonogramu prac instalacyjnych,

- nadzór nad terminową realizacją prac przez generalnego wykonawcę, w tym nadzór nad wykonaniem z każdej instalacji fotowoltaicznych,

- bieżąca weryfikacja realizacji projektu,

- zapewnianie kontroli nad przebiegiem inwestycji, co umożliwi rzetelne, obiektywne, w pełni przemyślane, profesjonalne jego przeprowadzenie projektu, a także osiągnięcie zaplanowanych wskaźników instalacji i zakładanych w projekcie, o którym mowa w ust. 2 rezultatów,

- powiadamianie o zagrożeniach i ryzykach oraz możliwościach ich zapobiegania,

- zarządzanie ryzykiem,

- komunikowanie się oraz zapewnieniu ścisłej współpracy pomiędzy poszczególnymi uczestnikami, wykonawcami oraz Instytucją Zarządzającą,

- okresowe raportowanie i rozliczenie projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie,

- pomoc w rozliczeniu projektu i przygotowaniu do kontroli po jego zakończeniu,

- organizacja i realizacji promocji projektu.

- Realizacja usług Inżyniera Kontraktu będzie wykonywana etapowo:

1) Etap 1, Wsparcie polegające na przygotowaniu i udziale  w procedurze przetargowej realizowanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w tym przygotowanie dokumentacji przetargowej, projektu umów z wykonawcą/ami oraz pozostałych dokumentów przetargowych i wszelkie czynności poprzedzające rozpoczęcie prac przez wykonawcę generalnego (do momentu podpisania umowy na wykonanie dostaw i robót towarzyszących oraz usług). Termin realizacji Etapu 1 
do 15 dni roboczych  od daty podpisania umowy,

2) Etap 2, Obejmuje nadzorowanie prawidłowości realizacji umowy przez generalnego wykonawcę, prawidłowości zgłaszania podwykonawców i weryfikację przedkładanych przez wykonawcę projektów umów oraz umów z podwykonawcami, koordynację, rozliczanie dostaw, robót towarzyszących i usług oraz sprawozdawczość rzeczowo-finansową w tym wnioski o płatność, sprawozdawczość, rozliczenie projektu i sporządzenie sprawozdania i raportu końcowego do zatwierdzenia przez Zamawiającego i Instytucję Zarządzającą rozliczenia końcowego),

3) Etap 3 Organizacja i promocja projektu – działania promocyjne zostały opisane w punkcie 5. Szczegółowego zakresu zadań wykonawcy oraz w dokumentach projektu.

- Zadaniem Inżyniera Kontraktu jest sprawowanie efektywnego nadzoru nad realizacją projektu zapewniającego prawidłowe wykonanie wszystkich zadań objętych umową i uzyskanie zaplanowanych efektów użytkowych, finansowych, przy zachowaniu wymagań instytucji zarządzającej RPO WŁ, w tym w zakresie terminu realizacji poszczególnych elementów zadania. Po zakończeniu realizacji zamówienia, Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie do uczestnictwa we wszystkich przeglądach gwarancyjnych zrealizowanej inwestycji.

- Szczegółowe obowiązki Inżyniera kontraktu określa Załącznik nr 1 – Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy.

CPV  79421000-1 usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych

III. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA PRZYSZŁEJ UMOWY:

Istotne postanowienia umowy zawiera projekt umowy załączony do niniejszego ogłoszenia (załącznik Nr 3)

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. W postępowaniu mogą wsiąść udział wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia 
do  wykonywania  określonej  działalności  lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej, finansowej 
i organizacyjnej pozwalającej na wykonanie zamówienia oraz  spełniają następujące warunki:

1) zdolności technicznej i zawodowej na potwierdzenie , której:

a) Wykonawca winien wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, pełnił funkcje zarządzania projektem/inżyniera kontraktu co najmniej w dwóch projektach  w tym co najmniej jednej na kwotę co najmniej 
2 milionów złotych brutto,

b) Wykonawca winien wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwie usługi polegające na przygotowaniu i  obsłudze prawnej procedur udzielania zamówień publicznych związanych z realizacją projektów dofinansowanych z środków UE, w tym co najmniej jednego postępowania przetargowego na wykonanie dostaw o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne dla dostaw. (postępowanie Unijne)

c) Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował min. jedną osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych których zakres uprawnia go do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.

2) zdolności sytuacji ekonomicznej lub finansowej na potwierdzenie której:

a) Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunku sytuacji finansowej winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).

UWAGA: - Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów o ich wykonanie.

- Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących w realizacji zamówienia, rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu art. 15a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 2351) oraz przepisów wcześniejszych. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (nazwy specjalności i ich zakresy) będą rozpatrywane zgodnie z przepisami regulującymi nadawanie uprawnień budowlanych w dacie ich nadania

- Wykonawca w celu wykazania spełniania warunku dotyczącego dysponowania osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych może wskazać osoby będące obywatelem państwa członkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1  ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).

2. W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia 
wraz z ofertą:

- Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wykaz usług według załącznika nr 4 powinien spełniać warunki udziału w postepowaniu tj.:

a)  pełnienia funkcji zarządzania projektem/inżyniera kontraktu co najmniej w dwóch projektów  w tym co najmniej jednej na kwotę co najmniej 2 milionów złotych brutto,

b) co najmniej dwie usługi polegające na przygotowaniu i obsłudze prawnej procedur udzielania zamówień publicznych związanych z realizacją projektów dofinasowanych z środków UE, w tym co najmniej jednego postępowania przetargowego na wykonanie dostaw o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne dla dostaw. (postępowanie Unijne)

- wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 5 odnośnie warunku dysponowania min. jedną osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych

- Kopi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej  1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Wykonawca realizować będzie umowę od daty jej podpisania, do daty zakończenia rzeczowo-finansowego projektu. Planowany termin rozliczenia projektu – 30.06.2023 r.

VI . KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE :

Oferty Wykonawców  będą  oceniane  według   następujących kryteriów i wag:

- cena ofertowa 	 - 100%

Informacja o wagach punktowych przypisanych do kryterium oceny ofert oraz opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny:

Kryterium „cena ofertowa”:

Wartość punktowa ceny oferty będzie liczona wg wzoru :

Cn

wartość punktowa = -----------x 100 pkt

Cb

Cn –cena ofert najniższej

Cb –cena oferty badanej

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów 
w wyniku oceny oferty na podstawie kryteriów.

VII. WARUNKI WYKLUCZENIA:

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

- jej treść nie odpowiada treści przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu;

- została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu,

- została złożona po terminie składania ofert określonym w ogłoszeniu o zamówieniu.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku, 
do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r., poz. 835). Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania Wykonawca składa wraz z ofertą według załącznika nr 6 do ogłoszenia.

- OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy wskutek wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia i na etapie podpisywania umowy lub wystąpienie których nie zależy od woli stron umowy w sprawie zamówienia publicznego albo zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności w przypadkach gdy:

- Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna na zasadach wskazanych poniżej.

- Zmiana może obejmować następujące postanowienia umowy:

1) Terminów określonych w umowie, w następujących przypadkach:

      - wydłużenie procedur udzielania zamówień publicznych na dostawy/roboty dla Projektu,

      - podpisanie aneksu z Wykonawcą Kontraktu/ów przedłużającego termin wykonania Kontraktu,

      - podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie ww. inwestycji z RPO WD, zmieniającego zasady i terminy jej realizacji,

      - wystąpienia siły wyższej niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy.

- Wysokości wynagrodzenia lub zasady ich  płatności w zakresie:

- Stawki podatku od towarów i usług [VAT], jeżeli jest ona wynikiem, zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, w tym zmiany urzędowej stawki podatku od towarów i usług [ VAT],

- Zmianę kluczowego personelu wykonawcy,

- Dane numeru rachunku bankowego.

- Każda zmiana do umowy wymaga dla swojej ważności formy pisemnej i musi być dokonana poprzez sporządzenie zmiany do umowy - Aneksu.

- Zmiany mające wpływ na Projekt  przed ich wprowadzeniem muszą uzyskać akceptację od Zarządu Województwa Łódzkiego.

- OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE:

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających/ polegających na powtórzeniu podobnych usług.

X . MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

- Oferty wraz z załącznikami należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego (Urząd Gminy Dmosin, Dmosin 9, 95 – 061 Dmosin, pok.15a) 
do dnia 2 czerwca 2022r. (wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia) lub na adres e-mail inwestycje@dmosin.pl lub za pośrednictwem Bazy konkurencyjności.

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- Wykonawca może przed upływem terminu na składanie ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami – Alicja Włodarczyk – Inspektor ds. Zamówień Publicznych tel. (46) 874 73 77 wew. 24; e-mail: inwestycje@dmosin.pl

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres usług

2. Załącznik nr 2 Wzór oferty

3. Załącznik nr 3 Projekt umowy

4. Załącznik nr 4 Wykaz usług

5. Załącznik nr 5 Wykaz osób

6. Załącznik nr 6  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Dmosin, dn. 24 maj 2022r.