Zamawiający : Gmina Dmosin

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia :

"Budowa boiska rekreacyjno - sportowego w Dmosinie Drugim”

zatwierdzono:

Dmosin, 15 września  2008r.

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej „SIWZ”)

I.  Informacje ogólne.

- Nazwa Zamawiającego:

Gmina Dmosin, Dmosin 9 powiat brzeziński, województwo łódzkie

tel.: 046 874-62-94, 874-60-03 fax.:046 874-62-94 032 67-29-448.

- Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia wyrażonej w złotych powyżej 14 000 euro ale mniejszej, niż wyrażona w złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) zwaną dalej "ustawą", a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 16 z 1964 r., poz. 93, z późn. zm.).

- Opis przedmiotu zamówienia.

3. 1. Przedmiot zamówienia:

"Budowa boiska rekreacyjno - sportowego w Dmosinie Drugim”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
Kody CPV: 45112720-8  roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych rekreacyjnych

Realizacja będzie polegała na wykonaniu płyty boiska sportowo-rekreacyjnego w Dmosinie Drugim o powierzchni 7521 m² ,  w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy.

.

Zakres zamówienia obejmuje :

- Wytyczenie geodezyjnego płyty boiska oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

- Badanie składu chemicznego istniejącego podłoża.

- Zdarcia i zmielenia starej darni

- Profilowania nierówności gruntu

- Naniesienia materiałów polepszających podłoże na powierzchni

płyty boiska – hydrożel , nawozy w celu zmiany właściwości

fizykochemicznych gruntu

- Wymieszania materiałów z gruntem rodzimym , spulchnianie podłoża, sortowanie kamieni i schowanie ich na sam spód warstwy- grubość warstwy do 20 cm

- Profilowanie i zagęszczenie podłoża  płyty boiska.

Profilowanie boiska należy wykonać poprzez laserowe niwelowanie terenu z

nadaniem właściwych spadków.

- Nawożenie nawozami specjalistycznymi/ ilość i rodzaj dobrane po badaniach fizykochemicznych podłoża/

- Wykonanie nawierzchni trawnika sportowego z siewu- podwójna dawka nasion traw 
w celu szybkiego zadarnienia płyty boiska

- Dostawa i montaż bramek aluminiowych stałych do piłki nożnej w ilości 2 szt. - Wymiary bramek zgodnie z wymogami PZPN, co do tego typu obiektów.

- Dostawa:

- samojezdnego wózka nawadniającego

-wąż  1” długość 2 x 50 mb ze złączkami

- wózek do węża

- Przekazanie zamawiającemu dokładnego planu konserwacji  boiska  z uwzględnieniem koszenia, podlewania, nawożenia mineralnego , częstotliwości użytkowania.

- Pielęgnacja murawy boiska przez Wykonawcę do dnia 30 kwietnia 2009 roku.

3.2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, w związku z art. 67 ust.

1 pkt 6 i 7  oraz art. 134 ust.6 pkt.3 ustawy.

3.3. Wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny oferty

lub	pominięcia elementów ceny niezbędnych do wykonania zamówienia.

3.4. Wykonawca zapewnia dostawę wszelkich materiałów i urządzeń do realizacji przedmiotu

zamówienia. Wszystkie wbudowane i zainstalowane materiały i urządzenia muszą posiadać

świadectwa dopuszczenia, certyfikaty i atesty zgodne z obowiązującymi normami i

przepisami.

3.5. Wykonawca powinien zapoznać się z całością specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3.6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu. Zamawiający nie

przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

3.7. W niniejszym postępowaniu Zamawiający będzie porozumiewał się z wykonawcami

pisemnie zgodnie z art.27 Pzp.

3.8. Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia min. 36 m-cy gwarancji. Bieg gwarancji

dla całego przedmiotu umowy rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od daty odbioru

końcowego robót (termin gwarancji bezwzględnie wykonawca określi w formularzu oferty).

II. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia: Budowa płyty boiska w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy.

Pielęgnacja murawy boiska przez Wykonawcę do dnia 30 kwietnia 2009r.

III.  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. W przetargu mogą brać udział Wykonawcy którzy:

1.1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

podstawie art. 24 ust. l i 2 Pzp i spełniają wymogi Zamawiającego oraz złożą oświadczenie o

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz złożą dokumenty potwierdzające

spełnienie tych warunków zgodnie z art. 44 Prawa zamówień publicznych.

1.2. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią

warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień,

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia,

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia potwierdzające

spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

2.1 podpisane oświadczenie o spełnianiu wymagań określone wart. 22 ust. 1 ustawy z dnia 	29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, oświadczenie musi być złożone przez każdy podmiot - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

2.2. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej" ustawą" , zamawiający żąda następujących dokumentów:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot,

- aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia

Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem

podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu-

wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot,

2.3. W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów:

- wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Należy podać minimum 2 roboty budowlane, potwierdzone dokumentami -  referencjami zamawiającego.

2.4. W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku znajdowania się przez

Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

zamawiający żąda następujących dokumentów:

- polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokumenty musi złożyć każdy podmiot.

2.5. Oferty składane przez spółki prawa handlowego oraz konsorcja złożone z dwóch lub więcej

firm występujących jako partnerzy winny spełniać następujące wymagania:

a) oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione

rozdziale III pkt 2 dla Spółki lub partnerów konsorcjum

b) jeden z partnerów konsorcjum winien być wyznaczony jako wiodący a upoważnienie

do pełnienia takiej funkcji winno być podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli

każdego z partnerów i załączone do Oferty.

c) oferta winna być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli Spółki lub konsorcjum.

d) wiodący partner konsorcjum winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu i

na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji zamówienia;

dotyczy to także płatności.

e) Spółka lub wszyscy partnerzy konsorcjum będą odpowiedzialni solidarnie za wypełnienie

zobowiązań dotyczących zamówienia. Takie oświadczenie złożone przez każdego z

partnerów winno być załączone do pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt.b.

W przypadku wygrania przetargu oświadczenia takie będą jednym z dokumentów Umowy.

f) każdy uczestnik wspólnej oferty musi udokumentować, iż posiada uprawnienia do

wykonywania określonej działalności lub czynności i nie podlega wykluczeniu z postępowania

Przy ocenie spełnienia warunków art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 brany będzie łączny potencjał

poszczególnych partnerów spółki lub konsorcjum,

g) dokumenty załączone do oferty przez lidera oraz innych członków konsorcjum winne

być potwierdzone "Poświadczam za zgodność z oryginałem" przez lidera konsorcjum.

2.6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokumenty zgodnie z

Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie dokumentów,

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być

składane. Dziennik Ustaw z dnia 24 maja 2006 roku Nr 87 poz.605.

2.7. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów

złożonych przez wykonawców w ofercie. Sposób dokonywania oceny oparty będzie na

zasadzie spełnia/nie spełnia.

IV. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów,

1. Opis sposobu porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.

1.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza również przekaz w/w dokumentów oraz informacji drogą elektroniczną, pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje winny być kierowane na adres: Urząd Gminy Dmosin, Dmosin 9, 95 – 061 Dmosin.

Zapytania mogą być składane faksem pod  numer: (O-prefiks 46)nr 874-62-94

lub pocztą elektroniczną: ugdmosin.zp@wp.pl pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści zapytania na piśmie (np. przesłania własnoręcznie podpisanego zapytania pocztą lub doręczenia osobiście). Pytania zadane drogą elektroniczną mogą zawierać załączniki wyłącznie w formacie doc.

Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone w siedzibie Zamawiającego nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert.

Treść zapytań wraz wyjaśnieniem zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przesłał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia bez wskazania źródła zapytania, oraz zamieści na stronie internetowej / www.dmosin.bazagmin.pl /

1.2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert,  Zamawiający może zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, oraz zamieści na stronie internetowej / www.dmosin.bazagmin.pl /

W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian w ofertach.

2. Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami.

Alicja Włodarczyk pokój nr 15a

tel./fax (046) 874-62-94 wew. 24,  (046) 874-73-77

3. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrań z wykonawcami

V. Wymagania dotyczące wadium.

l. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 1.000,00  PLN

(słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).

2. Wadium musi obejmować okres związania ofertą

3. Termin wniesienia wadium upływa  w dniu 6 października 2008r. o godz. 10:00

4. Wadium może być wnoszone w jednej z następujących form:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa wart. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) gwarancjach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężny,

- Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego :

Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej O/Dmosin ,

konto nr  80928810241430059220000040

Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. Wadium wniesione w pieniądzu jest skuteczne jeżeli w podanym wyżej terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

Prosimy o podanie numeru rachunku, na które należy zwrócić wadium.

6. Wadium wnoszone w innej formie należy złożyć w oryginale u Skarbnika Gminy Dmosin             ( II piętro pokój nr 14). Potwierdzona za  zgodność z oryginałem kopia w/w dokumentu powinna być załączona do oferty.

7. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej musi być podpisane przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację. Do wadium należy dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające upoważnienie do reprezentowania Gwaranta. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych

w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

8.Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci, zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

9.Zgodnie z art. 46 ust. l ustawy, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jeżeli:

a)  upłynie termin związania ofertą,

b) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego

wykonania tej umowy,

c) zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały

ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

10. Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie na wniosek wykonawcy:

a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

b) który został wykluczony z postępowania,

c) którego oferta została odrzucona.

VI. Termin związania ofertą.

Składający ofertę pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VII. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z formularzami druków załączonymi do SIWZ

2. Oferta powinna zawierać:

- dowód wniesienia wadium wraz z podaniem numeru konta, na które należy zwrócić wadium wniesione w pieniądzu,

- formularz ofertowy - zgodnie z zał. Nr l,

- szczegółowy zakres robót wykonywanych przez podwykonawców

- parafowany wzór umowy

Zamawiający żąda wskazania zakresów wykonywanych przez podwykonawców robót (załącznik nr 3 do siwz). Wskazanie, o którym mowa, przez wykonawcę w ofercie jest wiążące i nie może ulec zmianie bez zgody zamawiającego.

Zamawiający zastrzega , że Wykonawca nie może powierzyć podwykonawcom wykonania robót w zakresie większym niż 50% wartości brutto zamówienia :

Do oferty należy dołączyć dokumenty i oświadczenia wyszczególnione w punkcie III. 2. SIWZ.

3. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

4. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty występujące wspólnie. Oferty wykonawcy, który złoży więcej niż jedną ofertę zostaną odrzucone.

6. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy. Wszystkie zapisane strony oferty, powinny być kolejno ponumerowane i parafowane przez osoby upoważnione do podpisania oferty. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osoby upoważnione do podpisania oferty. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu. Oferta złożona przez podmioty występujące wspólnie musi być podpisana w taki sposób by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie.

7. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów dołączonych do oferty. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.

8. W przypadku, gdy wykonawca jako załącznik do oferty załączy kopię dokumentu, kopia ta powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu.

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

11. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią wykonawcy, zaadresowanej na adres Zamawiającego, posiadającej następujące oznaczenia:

"Oferta przetargowa:

"Budowa boiska rekreacyjno - sportowego w Dmosinie Drugim"

oraz "Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert – 06.10.2008r. godz. 10:30 "

12. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ustawy oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 z 1993r., poz. 211 z późno zm.) , jeśli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert nie zastrzegł, że nie mogą być udostępnione. Stosowne zastrzeżenie wykonawca winien zawrzeć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego zainteresowanego.

13. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem "tajemnica przedsiębiorstwa" lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Nazwy dokumentów w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być w wykazie załączników graficznie wyróżnione, a dokumenty stanowiące informacje zastrzeżone winny być np.:

a) spięte i włożone w oddzielną, nieprzezroczystą okładkę,

b) opisane na okładce,

c) wewnątrz okładki winien być spis zawartości podpisany przez wykonawcę.

14. Zamawiający informuje, że wykonawca nie może zastrzec informacji jawnych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, skutkować będzie odrzuceniem oferty.

VIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1.  Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w

Urzędzie Gminy Dmosin, pokój nr 15a do dnia  6 października 2008r., do godz. 10:00

Kopertę z nazwą Wykonawcy należy zaadresować na

Urząd Gminy Dmosin, Dmosin 9, 95 – 061 Dmosin

- Koperta, oprócz opisu j/w winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

- Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnie z w/w  opisem ponosi Wykonawca.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert tj.   6 października 2008r. , o godz. 10:30, w siedzibie  zamawiającego w Dmosinie w Urzędzie Gminy Dmosin ,

pokój nr 15a

Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle jemu informację z otwarcia ofert, na

pisemny wniosek.

11.3. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem "ZAMIANA".

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

11.4 Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie "WYCOFANIE".

Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami; koperty wewnętrzne ofert wycofywanych nie będą otwierane.

Koperty oznakowane dopiskiem "ZAMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

IX.  Sposób obliczenia ceny oferty.

- Cenę ofertową za przedmiot zamówienia Wykonawca jest zobowiązany ustalić w oparciu opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w projekcie umowy.

- W ofercie należy podać cenę netto i brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena oferty brutto winna być określona cyframi i słownie.

- WYKONAWCA w swojej ofercie jest zobowiązany określić podatek VAT z należytą starannością i zgodnie z przepisami prawa.

- W cenie ofertowej należy uwzględnić całkowity koszt wykonania zadania inwestycyjnego stanowiącego przedmiot zamówienia w tym m.in. niezbędne konieczne badania w terenie wynikające z prawa budowlanego, wszelkie roboty przygotowawcze towarzyszące wykonaniu zamówienia, przygotowanie zaplecza budowy, koszty utrzymania placu budowy, obsługa geodezyjna, ubezpieczenie budowy na czas prowadzenia robót, zysk i inne a także koszty pielęgnacji murawy boiska w wymaganym okresie.

- Wartość zamówienia podana przez WYKONAWCĘ w ofercie jest ceną ostateczną i nie będzie podlegała waloryzacji ze względu na inflację.

- W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót nie objętych niniejszym zamówieniem, WYKONAWCY nie będzie wolno ich zrealizować bez uzyskania dodatkowego zamówienia. Wszelkie samoistne dyspozycje WYKONAWCY w tym zakresie będą bezskuteczne.

- Podstawą do określenia robót uzupełniających i dodatkowych będzie protokół konieczności zaopiniowany i potwierdzony przez inspektora nadzoru oraz zatwierdzony przez ZAMAWIAJĄCEGO.

- Należny podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej 	Polskiej.

Przy obliczaniu ceny należy przyjąć podatek  VAT – 22%:

- Cena oferty będzie ceną ryczałtową przedmiotu zamówienia.

- Cena oferty wyrażona ma być w złotych polskich (PLN).

X   Informacje dotyczące walut, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia

miedzy Zamawiającym a wykonawcą.

Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich (PLN).

X. Opis kryteriów oceny ofert.

1. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie  kryterium ceny.

Kryterium cena ofertowa -100%

2. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów.

Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania  przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

3. Ocena ofert w zakresie przedstawionego wyżej kryterium zostanie dokonana 
w następujący sposób:

W zakresie  kryterium oferta może uzyskać od oceniającego członka Komisji maksimum                  10 punktów.

Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

- kryterium cena:

Cena min.

X  =	------------ x 10 pkt,

Cena oferty badanej

Punkty wyliczone w kryterium przez każdego oceniającego członka Komisji zostaną zsumowane i pomnożone przez znaczenie % danego kryterium tj. przez 100%

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów.

W toku oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie - Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

XI. Informacje o formalnościach , jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Przed podpisaniem umowy wykonawca, którego oferta została wybrana będzie zobowiązany:

l. Wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w części XII

SIWZ.

2. Przedstawić dokument, z którego wynika uprawnienie do zaciągania zobowiązań do kwoty

stanowiącej cenę oferty.

3. Podmioty występujące wspólnie - przedstawić umowę konsorcjum oraz pełnomocnictwo do

zawarcia umowy o wykonanie zamówienia z Zamawiającym.

Umowa konsorcjum musi zawierać:

- określenie celu gospodarczego dla jakiego zostało powołane konsorcjum, przedsiębiorcówczłonków konsorcjum odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia, zasady reprezentacji konsorcjum wobec Zamawiającego, zasady odpowiedzialności, w tym w szczególności zasadę odpowiedzialności solidarnej za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia,

- oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia,

gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne,

- wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego

członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu okresu gwarancji jakości i rękojmi

za wady fizyczne,

- zakaz zmian w umowie konsorcjum bez zgody Zamawiającego.

XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 7% ceny ofertowej (brutto), najpóźniej w dniu zawarcia umowy przed jej podpisaniem.

l. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa wart. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.l1.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 115 8 z późno zm.).

- gwarancjach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężny,

2. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujących terminach:

1) 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

2) 30%	wartości	zabezpieczenia	zostanie	zatrzymane	przez

Zamawiającego	na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub

gwarancji jakości. Kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

XIII. Wzór umowy.

Zamawiający wymaga, aby wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ.

XIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnych przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W niniejszym postępowaniu wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. 2007r. Nr 223 poz.1655) przepisów przysługują środki ochrony prawnej- Dział VI Środki ochrony prawnej.

Protest wnosi się do zamawiającego na piśmie.

XVIII. Załącznikami do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 	Stanowiącymi jej integralna cześć są:

1. Formularz ofertowy.

2. Oświadczenie wykonawcy.

3. Szczegółowy zakres robót wykonywanych przez podwykonawców

4. Wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich pięciu lat zamówień.

5. Wzór umowy

6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

robót budowlanych.

7. projekt zagospodarowania.

Załącznik nr 1

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na "Budowę boiska rekreacyjno-sportowego w Dmosinie Drugim "

……………………….., dn. …………………….

………………………………………………….

Nazwa i adres Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

I . Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym ogłoszonego przez Gminę Dmosin, pn.: "Budowa boiska rekreacyjno - sportowego w Dmosinie Drugim "

Oferujemy wykonanie zamówienia - robót budowlanych, polegających na wykonaniu płyty boiska sportowego o powierzchni 7521 m²   zgodnie z zakresem zamówienia

określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- netto za cały przedmiot zamówienia ……………………………. zł.

(słownie złotych: …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………).

- podatek od towarów i usług VAT w wysokości 22% w wysokości …………….. zł. (słownie złotych: …………………………………………………..)

- wynagrodzenie brutto za cały przedmiot zamówienia ………………………... zł. (słownie złotych: …………………………………………………………………….).

W tym:

Budowa płyty boiska w zakresie:

- Wytyczenie geodezyjnego płyty boiska oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

- Badanie składu chemicznego istniejącego podłoża.

- Zdarcia i zmielenia starej darni

- Profilowania nierówności gruntu

- Naniesienia materiałów polepszających podłoże na powierzchni

płyty boiska – hydrożel , nawozy w celu zmiany właściwości

fizykochemicznych gruntu

- Wymieszania materiałów z gruntem rodzimym , spulchnianie podłoża, sortowanie kamieni i schowanie ich na sam spód warstwy- grubość warstwy do 20 cm

- Profilowanie i zagęszczenie podłoża  płyty boiska.

Profilowanie boiska należy wykonać poprzez laserowe niwelowanie terenu z nadaniem właściwych spadków.

- Nawożenie nawozami specjalistycznymi/ ilość i rodzaj dobrane po badaniach fizykochemicznych podłoża/

- Wykonanie nawierzchni trawnika sportowego z siewu- podwójna dawka nasion traw 
w celu szybkiego zadarnienia płyty boiska

- Dostawa i montaż bramek aluminiowych stałych do piłki nożnej w ilości 2 szt. - Wymiary bramek zgodnie z wymogami PZPN, co do tego typu obiektów.

12. Przekazanie zamawiającemu dokładnego planu konserwacji  boiska  z uwzględnieniem

koszenia, podlewania, nawożenia mineralnego , częstotliwości użytkowania.

Za cenę netto ............................................... 
(słownie zł ..................................................................................................................................)

cenę brutto ...................................................

(słownie zł ..................................................................................................................................)

- Dostawa:

- samojezdnego wózka nawadniającego

-wąż  1” długość 2 x 50 mb ze złączkami

- wózek do węża

Za cenę netto ............................................... 
(słownie zł ..................................................................................................................................)

cenę brutto ...................................................

(słownie zł ..................................................................................................................................)

13. Pielęgnacja murawy boiska przez Wykonawcę do dnia 30 kwietnia 2009 roku.

Za cenę netto ............................................... 
(słownie zł ..................................................................................................................................)

cenę brutto ...................................................

(słownie zł ..................................................................................................................................)

Oferowane wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

II. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia do dnia: .................................................

.........................................................................................................................................................

III. 	Informujemy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy warunki przetargu określone 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dokonaliśmy wizji lokalnej w terenie przedmiotu zamówienia.

Do dokumentów przetargowych nie wnosimy zastrzeżeń.

IV.	Oświadczamy, że:

- 	uważamy się związani niniejszą ofertą w okresie wskazanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- 	w wyznaczonym terminie wniesiemy zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

- w wyznaczonym terminie dokonamy zawarcia umowy, na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącej załącznik specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- udzielamy zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres …......…………

miesięcy (ce). Bieg gwarancji dla całego przedmiotu umowy rozpoczyna się w dniu następnym,

licząc od daty podpisania protokołu odbioru wykonanych robót,

-	zamówienie nie zostanie wykonane przez podwykonawców (*  /

zostanie wykonane przez podwykonawców w częściach zamówienia określonych w załączniku do oferty (*

-  Oferta została złożona na ......................... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od numeru………..do numeru…………..

.................................................................                                  ………………………………

/ miejscowość, data /               	                                      / podpisy uprawnionych

przedstawicieli Wykonawcy/

(* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2

do specyfikacji istotnych warunków  zamówienia

na "Budowę boiska rekreacyjno-sportowego w Dmosinie Drugim "

………………………………………………….

Nazwa i adres Wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E  W Y K O N A W C Y

o spełnieniu warunków w postępowaniu

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

"Budowę boiska rekreacyjno-sportowego w Dmosinie Drugim "

Oświadczamy, że :

- Spełniamy wszystkie wymagania wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, to znaczy:

- posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Spełniamy wszystkie warunki określone przez zamawiającego w niniejszym

postępowaniu oraz wynikające z art. 44 cytowanej powyżej ustawy Prawo zamówień

publicznych.

3. Ponadto oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków

zamówienia oraz jej  załącznikami - ich zapisy akceptujemy.

…………………………………………

……………………………………                                                                Podpis osoby upoważnionej

miejscowość i data                                                                        do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 3

do specyfikacji istotnych warunków  zamówienia

na "Budowę boiska rekreacyjno-sportowego w Dmosinie Drugim "

Szczegółowy zakres robót wykonywanych przez podwykonawców

| Szczegółowy zakres robót zleconych podwykonawcy | Wartość robót podzleconych Netto zł brutto zł | Nazwa i dane dotyczące Pod-wykonawcy (jeśli już znany) | Doświadczenie Podwykonawcy w podobnej pracy |
| --- | --- | --- | --- |
| Całkowity koszt robót, które mają być zlecone |  |  |  |

................................................

/ miejscowość, data /               	……………………………………………………….

/ podpisy uprawnionych

przedstawicieli Wykonawy /

Załącznik nr 4

do specyfikacji istotnych warunków  zamówienia

na "Budowę boiska rekreacyjno-sportowego w Dmosinie Drugim "

.....................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Wykaz wykonanych robót budowlanych w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania.

Wymagane jest wykazanie wykonania minimum dwóch przedmiotowych robót budowlanych.

| Opis wykonanych robót | Wartość wykonanych robót brutto w złotych | Zamawiający ( nazwa, adres, telefon) | Daty wykonania (zgodnie z zawartą umową) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | początek | zakończenie |

Uwaga!

Wykonawca obowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że wykazane roboty zostały wykonane należycie wraz z informacjami na temat ich realizacji.

.....................................................                                          ……………………………………

/ miejscowość, data /               	                                      / podpisy uprawnionych

przedstawicieli Wykonawcy

WZÓR UMOWY

Załącznik nr 5

do specyfikacji istotnych warunków  zamówienia

na "Budowę boiska rekreacyjno-sportowego w Dmosinie Drugim "

UMOWA  Nr….……/2008

zawarta w dniu ……………………  w Dmosinie, pomiędzy:

Gminą Dmosin zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Danutę Supera – Wójta Gminy Dmosin

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Urszuli Radzikowskiej

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

z siedzibą w ................................

*wpisaną/ym w dniu .................... do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ................................../ do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez

........................................................

zwaną/ym dalej „Wykonawcą” , reprezentowaną/ym przez:

1..................................................................................................................................

2. ……………………………………………………………………………………

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14000 euro a nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy na „ Budowę boiska rekreacyjno – sportowego w Dmosinie Drugim” , o następującej treści:

§ 1.

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane w ramach zadania: „Budowa boiska rekreacyjno - sportowego w Dmosinie Drugim” polegające na budowie boiska  o powierzchni 7.521 m2 i obejmujące:

  - Wytyczenie geodezyjnego płyty boiska oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

- Badanie składu chemicznego istniejącego podłoża.

- Zdarcia i zmielenia starej darni

- Profilowania nierówności gruntu

- Naniesienia materiałów polepszających podłoże na powierzchni

płyty boiska – hydrożel , nawozy w celu zmiany właściwości

fizykochemicznych gruntu

- Wymieszania materiałów z gruntem rodzimym , spulchnianie podłoża, sortowanie kamieni i schowanie ich na sam spód warstwy- grubość warstwy do 20 cm

- Profilowanie i zagęszczenie podłoża  płyty boiska.

Profilowanie boiska należy wykonać poprzez laserowe niwelowanie terenu z nadaniem właściwych spadków.

- Nawożenie nawozami specjalistycznymi/ ilość i rodzaj dobrane po badaniach fizykochemicznych podłoża/

- Wykonanie nawierzchni trawnika sportowego z siewu- podwójna dawka nasion traw 
w celu szybkiego zadarnienia płyty boiska

- Dostawa i montaż bramek aluminiowych stałych do piłki nożnej w ilości 2 szt. - Wymiary bramek zgodnie z wymogami PZPN, co do tego typu obiektów.

- Dostawa:

- samojezdnego wózka nawadniającego

-wąż  1” długość 2 x 50 mb ze złączkami

- wózek do węża

- Przekazanie zamawiającemu dokładnego planu konserwacji  boiska  z uwzględnieniem koszenia, podlewania, nawożenia mineralnego , częstotliwości użytkowania.

13. Pielęgnacja murawy boiska przez Wykonawcę do dnia 30 kwietnia 2009 roku.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty objęte specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

3. Roboty należy wykonać zgodnie ze złożoną ofertą, obowiązującymi  przepisami oraz obowiązującymi normami.

4. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Dowodem posiadanego ubezpieczenia OC jest kserokopia dokumentu ubezpieczenia poświadczona za zgodność z oryginałem, która jest integralną częścią oferty. Wykonawca, jest zobowiązany ponadto ubezpieczyć obiekt w tym roboty objęte umową oraz materiały, urządzenia i elementy wyposażenia, na własny koszt. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Wykonawcy pozostawionym na terenie budowy.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób, przy pomocy których realizuje przedmiot umowy.

6. Na zawarcie umowy z podwykonawcą o roboty budowlane, które Wykonawca wskazał w ofercie , Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

§  2

- Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ...................... zł /słownie .................................................................. ........................................................................................................................................... /, co stanowi 7% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 umowy w formie ................................ ważne do dnia ......................

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w sposób określony w art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, a pozostała część nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości

§ 3.

1. Strony ustalają, że za wykonanie całego  przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………………................................................................................................zł 
(słownie: ………………………………………………………………) netto wraz z podatkiem VAT = ……………………….……… zł 
(słownie: …………………………………………………………) brutto.

W tym:

Budowa płyty boiska w zakresie:

- Wytyczenie geodezyjnego płyty boiska oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

- Badanie składu chemicznego istniejącego podłoża.

- Zdarcia i zmielenia starej darni

- Profilowania nierówności gruntu

- Naniesienia materiałów polepszających podłoże na powierzchni

płyty boiska – hydrożel , nawozy w celu zmiany właściwości

fizykochemicznych gruntu

- Wymieszania materiałów z gruntem rodzimym , spulchnianie podłoża, sortowanie kamieni i schowanie ich na sam spód warstwy- grubość warstwy do 20 cm

- Profilowanie i zagęszczenie podłoża  płyty boiska.

Profilowanie boiska  wykonane poprzez laserowe niwelowanie terenu z

nadaniem właściwych spadków.

- Nawożenie nawozami specjalistycznymi/ ilość i rodzaj dobrane po badaniach fizykochemicznych podłoża/

- Wykonanie nawierzchni trawnika sportowego z siewu- podwójna dawka nasion traw w celu szybkiego zadarnienia płyty boiska

- Dostawa i montaż bramek aluminiowych stałych do piłki nożnej w ilości 2 szt. - Wymiary bramek zgodnie z wymogami PZPN, co do tego typu obiektów.

- Przekazanie zamawiającemu dokładnego planu konserwacji  boiska  z

uwzględnieniem koszenia, podlewania, nawożenia mineralnego , częstotliwości

użytkowania.

Za cenę netto ............................................... 
(słownie zł ..................................................................................................................................)

cenę brutto ...................................................

(słownie zł ..................................................................................................................................)

- Dostawa:

- samojezdnego wózka nawadniającego

-wąż  1” długość 2 x 50 mb ze złączkami

- wózek do węża

Za cenę netto ............................................... 
(słownie zł ..................................................................................................................................)

cenę brutto ...................................................

(słownie zł ..................................................................................................................................)

13. Pielęgnacja murawy boiska przez Wykonawcę do dnia 30 kwietnia 2009 roku.

Za cenę netto ............................................... 
(słownie zł ..................................................................................................................................)

cenę brutto ...................................................

(słownie zł ..................................................................................................................................)

Wynagrodzenie ryczałtowe nie ulega zmianie w czasie realizacji umowy i Wykonawca nie może żądać jego podwyższenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac wchodzących w zakres przedmiotu umowy.

§ 4

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej  przez Wykonawcę, po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy.

2. Podstawą do rozliczenia będzie odbiór przedmiotu umowy oraz prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT.

3. Dopuszcza się rozliczenie częściowe przedmiotu umowy.

4. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:

................................................................................................................... w terminie do 14 dni  od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

5. Wierzytelności Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego wynikające z niniejszej umowy nie mogą być bez pisemnej zgody Zamawiającego w jakiejkolwiek formie przenoszone na rzecz innego podmiotu.

6. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury za roboty wykonane przez podwykonawcę, Wykonawca wraz z fakturą przedłoży Zamawiającemu kopię faktury wystawionej przez podwykonawcę poświadczoną za zgodność przez Wykonawcę, oświadczenie podwykonawcy, że otrzymał od Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane i odebrane przez Zamawiającego roboty objęte fakturą Wykonawcy oraz potwierdzony przez bank dokument wskazujący, że Wykonawca zapłacił wynagrodzenie należne podwykonawcy za roboty objęte fakturą  Wykonawcy.

§ 5.

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień …………………… .

2. Termin całkowitego zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się do dnia……………. .

Przy czym termin wykonania płyty boiska ustala się do dnia............................

3. Wykonawca  zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru.

4. Zamawiający wyznaczy datę odbioru robót częściowych lub odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, a robót zanikających lub ulegających zakryciu - w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę.

§ 6

1. Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać plac budowy.

2. Jeżeli Wykonawca przejął protokolarnie teren budowy, ponosi on aż do chwili oddania przedmiotu umowy odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy.

§ 7.

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt ogrodzenie i zabezpieczenie budowy, strzec mienia znajdującego się na jej terenie, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa. W przypadku niezabezpieczenia  terenu budowy Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody na zdrowiu i mieniu osób trzecich przebywających na terenie robót.

2. W okresie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych nie wynikających z zasad prowadzenia robót.

3. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren robót pracownikom organów  nadzoru budowlanego, oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych  obowiązującymi przepisami.

4. Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren budowy 
 i przekazać go Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 8

- Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1/ za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy 
w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za cały przedmiot umowy,

2/ za nieterminowe usuwanie wad w tym ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za cały przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego do usunięcia wad,

3/ za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto za cały przedmiot umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody przekracza wysokość kar umownych.

- Zamawiający ma prawo potracić karę z wynagrodzenia Wykonawca bądź żądać zapłaty kary przez Wykonawcę. Wykonawca zapłaci karę umowną w terminie 10 dni od wezwania do zapłaty przez Zamawiającego.

§ 9

1. Wykonawca jest odpowiedzialny, względem Zamawiającego, za wady zmniejszające wartość lub użyteczność wykonanego przedmiotu umowy ze względu na jego cel określony w umowie.

2. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi i gwarancji  istnienia wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający może:

1) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie;

2) żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

3. Z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też ewentualne terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.

4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

5. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń, w tym:

1) wynikłych z tytułu niewykonania lub  nienależytego wykonania przedmiotu umowy;

2) z gwarancji;

3) z rękojmi;

4) za szkody na zdrowiu i mieniu osób trzecich spowodowane niezabezpieczeniem terenu budowy.

§ 10

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w podanych niżej przypadkach.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

2) w razie zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości, ogłoszenia upadłości lub rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy;

3) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

4) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

5) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni.

6) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub nie należycie wykonuje zobowiązania umowne.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

1) w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy;

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

5. Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

1) dokonania odbioru robót  przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia;

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 4 pkt 3 niniejszego paragrafu;

3) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 11.

1. Strony postanawiają, iż Wykonawca udzieli  gwarancji na przedmiot umowy w tym zamontowane i dostarczone urządzenia, elementy wyposażenia i materiały na okres …………… miesięcy licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy oraz rękojmi za wady na okres równy okresowi gwarancji  licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do protokołu odbioru deklaracje zgodności, certyfikaty lub aprobaty techniczne na materiały dostarczone przez Wykonawcę.

3. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usuwania wad, usterek, uszkodzeń w okresie gwarancji i rękojmi w ciągu 2 dni od chwili zgłoszenia i zakończyć je bez zbędnej zwłoki, jednak w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zgłoszenia lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wady ograniczające możliwość korzystania z obiektu wykonawca zobowiązany jest usunąć w ciągu 3 dni od zgłoszenia.  W przypadku nieprzystąpienia do usuwania zgłoszonych wad lub ich nieusunięcia w wyżej wymienionych terminach, Zamawiający, bez dodatkowego wezwania, może podjąć usuwanie wad we własnym zakresie na koszt i ryzyko Wykonawcy, wykorzystując złożone zabezpieczenie należytego wykonania umowy. W takim przypadku wykonanie robót w zastępstwie Wykonawcy nie ogranicza zakresu i terminów gwarancji.

4. Wszelkie koszty związane z usuwaniem wad, usterek, awarii, uszkodzeń itp. w okresie gwarancji i rękojmi ponosi Wykonawca w tym.: koszty wynagrodzenia, materiałów, urządzeń, dojazdów. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

5. Fakt usunięcia zgłoszonych wad Wykonawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie Zamawiającemu. W ciągu 7 dni od zgłoszenia będzie spisany protokół zawierający ustalenia dokonane w toku odbioru tych robót.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez siebie podczas usuwania wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi.

§ 12.

Pracownikiem odpowiedzialnym za bieżące kontakty z Wykonawcą jest ...............................................

§ 13.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają, dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 14.

Sprawy sporne rozstrzygane będą przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 15.

W sprawach nie uregulowanych w umowie będą miały zastosowanie

przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami wykonawczymi, a także inne właściwe przepisy .

§ 16.

Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z czego cztery egzemplarze otrzymuje Zamawiający a jeden egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY : 							WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA SKARBNIKA: