Wieloletni Plan Inwestycyjny

dla projektów prorozwojowych

z uwzględnieniem finansowania zewnętrznego

Gminy Dmosin

na lata 2008-2013

Styczeń 2009 r.

- SPIS TREŚCI

1. Wstęp

2. Tabela nr 1 - Spis inwestycji przyjętych do realizacji z uwzględnieniem finansowania zewnętrznego

3. Tabela nr 2 - Inwestycje w dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona środowiska - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

4. Tabela nr 3 - Inwestycje w dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona środowiska - Gospodarka komunalna - wodociąg

5. Tabela nr 4 - Inwestycje w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

6. Tabela nr 5 - Inwestycje w dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona środowiska - Pozostała działalność

7. Tabela nr 6 - Inwestycje w dziale Kultura fizyczna i sport

8. Tabela nr 7 - Inwestycje w dziale Społeczeństwo informacyjne

9. Tabela nr 8 - Inwestycje w dziale Turystyka

10. Tabela nr 9 - Inwestycje w dziale Drogi Publiczne Gminne

11. Tabela nr 10 - Podział procentowy ilości wniosków w stosunku do klasyfikacji

12. Tabela nr 11 - Podział procentowy kosztów w stosunku do klasyfikacji

13. Tabela nr 12 - Inwestycje do realizacji ze środków własnych

14. Tabela nr 13 - Wnioski odrzucone przez Zespół Zadaniowy ds. WPI

15. Tabela nr 14 - Wykaz wszystkich złożonych wniosków inwestycyjnych do WPI

16. Tabela nr 15 - Średnia punktacja wniosków inwestycyjnych

17. Operat prognozy na lata 2008-2013

1. Część ogólna

1.1. Podstawa opracowania

1.2. Cel opracowania

1.3. Materiały źródłowe

2. Operat prognozy budżetów Gminy

2.1. Symulacja zadłużenia budżetu Gminy Dmosin w latach 2008-2013 w kontekście opracowanego WPI

2.2. Zdolność rozwojowa Gminy w kontekście wolnych środków budżetu i pozyskiwania środków unijnych

2.3. Ryzyko zadłużenia i działania zabezpieczające

3. Plan finansowy na lata 2008-2013

Wstęp

Wieloletni Plan Inwestycyjny jest kluczowym narzędziem wspierającym zarządzanie na poziomie samorządów. Plan określa strategię społeczno-gospodarczą gminy na podstawie diagnozy warunków społecznych, infrastrukturalnych, ekonomicznych i finansowych. Wskazuje cele i kierunki zaangażowania środków z funduszy strukturalnych, krajowych 
i własnych gminy. Projekt ma za zadania również przedstawić konkretne inwestycje, terminy ich realizacji oraz sposoby finansowania. Poszerza to możliwości inwestycyjne, umożliwia koncentrację inwestycji, a tym samym zwiększa szybkość ich realizacji, jednocześnie zmniejszając koszty. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej samorządy mają szansę korzystać z pomocy w ramach regionalnej polityki strukturalnej.

W trakcie opracowywania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego ustalano wiele istotnych czynników mających wpływ na przestawiony projekt inwestycyjny. Analiza rozpoczęła się od ustalenia zdolności finansowej Gminy Dmosin w postaci prognozy budżetowej dochodów, wydatków operacyjnych budżetu oraz wolnych środków inwestycyjnych. Następnie zlokalizowano potrzeby inwestycyjne poprzez upowszechnienie rozpoczęcia prac nad Planem, zebranie, uzupełnienie i analizę zgłoszonych uwag oraz określenie potrzeb finansowych na podstawie zebranych danych. Kolejnym krokiem było zhierarchizowanie zadań inwestycyjnych, czyli wykonanie punktacji, podział zadań na grupy (kategorie), przyjęcie wstępnej listy zadań inwestycyjnych do Planu. Logicznie następującym etapem była konfrontacja potrzeb z możliwościami finansowymi, czyli takie ustalenie zasad wykorzystania środków dłużnych, wielkości tych środków i zewnętrznych źródeł finansowania dla zadań ujętych w Planie. Istotnym elementem jest również określenie udziałów własnych Gminy w poszczególnych zadaniach inwestycyjnych. Końcowym etapem było opracowanie ostatecznej wersji Planu, określenie związków Planu z projektami uchwały budżetowej oraz opracowanie zasad aktualizacji corocznej Planu.

Tabela nr 1 – Spis inwestycji przyjętych do realizacji z uwzględnieniem finansowania zewnętrznego

| Lp | Nr wniosku | Nazwa zadania | Klasyfikacja | Średnia pkt | Środki własne |  |  |  |  |  | ogółem | Środki pozabudżetowe |  |  |  |  |  |  | Ogółem | Razem | Suma grupy | Przykładowe źródła finansowania inwestycji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |  |  |  |  |
| I | 2, 11 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Osiny (ul. Fabryczna) | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 91 |  | 75.000 | 225.000 |  |  |  | 300.000 |  | 244.282,22 | 732.843 |  |  |  |  | 977.125,22 | 1.277.125,22 | 26.677.125,22 | PROW 2007-2013 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej |
|  | 9,10, 12 | Budowa komunalnej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w m. Dmosin i Dmosin Drugi |  | 98 | 730.000 | 100.000 | 100.000 |  |  |  | 930.000 |  | 3.300.000 | 1.970.000 |  |  |  |  | 5.270.000 | 6.200.000 |  | RPO WŁ 2007-2013 – Oś II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka- Działanie II.1- Gospodarka wodno-ściekowa |
|  | 9,10, 11 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Dmosin Pierwszy i Osiny |  | 98 | 10.204,80 |  |  | 150.000 | 448.469,28 |  | 608.674,08 |  |  |  | 850.000 | 2.541.325,92 |  |  | 3.391.325,92 | 4.000.000 |  |  |
|  | 5 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Borki, Grodzisk |  | 50 |  |  |  |  | 100.000 | 305.000 | 405.000 |  |  |  |  |  | 2.295.000 |  | 2.295.000 | 2.700.000 |  |  |
|  | 6, 7 | Budowa komunalnej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Wola Cyrusowa, Lubowidza, Wola Cyrusowa-Kolonia |  | 69 |  |  |  | 100.000 | 450.000 | 500.000 | 1.050.000 |  |  |  |  | 2.950.000 | 3.000.000 |  | 5.950.000 | 7.000.000 |  |  |
|  | 8 | Budowa komunalnej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Nagawki |  | 68 |  |  |  | 100.000 | 150.000 | 200.000 | 450.000 |  |  |  |  | 1.250.000 | 1.300.000 |  | 2.550.000 | 3.000.000 |  |  |
|  | 4 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kamień, Kraszew, Nadolna |  | 46 |  |  |  | 165.000 | 165.000 |  | 330.000 |  |  |  | 935.000 | 935.000 |  |  | 1.870.000 | 2.200.000 |  |  |
|  | 3 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków |  | 49 |  |  |  |  |  | 100.000 | 100.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.000 |  |  |
|  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Szczecin-Nowostawy Dolne |  |  |  |  |  |  |  | 100.000 | 100.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.000 |  |  |
|  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kołacin, Kołacinek, Koziołki |  |  |  |  |  |  |  | 100.000 | 100.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.000 |  |  |
| II | 52 | Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Dmosin | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: Gospodarka komunalna - wodociąg | 99 | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 167.500 |  |  | 667.500 |  | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.382.500 |  |  |  | 3.782.500 | 4.450.000 | 4.450.000 | RPO WŁ 2007-2013 – Oś II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działanie II.1- Gospodarka wodno-ściekowa |
| III | 45 | Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Dmosinie | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 94 | 14.000 | 406.000 | 430.000 |  |  |  | 850.000 |  | 2.400.000 | 2.400.000 |  |  |  |  | 4.800.000 | 5.650.000 | 7.771.460 | RPO WŁ 2007-2013 – Oś V: Infrastruktura społeczna – Działanie V. 4 – Infrastruktura kultury |
|  | 46 | Budowa strażnicy OSP w Nowostawach Dolnych |  | 83 | 320.000 | 440.000 |  |  |  |  | 760.000 |  | 500.000 |  |  |  |  |  | 500.000 | 1.260.000 |  | PROW 2007-2013 – Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej – Odnowa i rozwój wsi |
|  | 44, 47 | Remont świetlicy w Osinach wraz z zagospodarowaniem terenu |  | 74 | 11.008,43 | 5.000 | 345.451,57 |  |  |  | 361.460 |  |  | 500.000 |  |  |  |  | 500.000 | 861.460 |  |  |
| IV | 55 | Termomodernizacja wraz z remontem i dostosowaniem do obowiązujących przepisów budynku Ośrodka Zdrowia w Nagawkach | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: Pozostała działalność | 92 | 150.000 |  |  |  |  |  | 150.000 | 850.000 |  |  |  |  |  |  | 850.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | RPO WŁ2007-2013 –Oś V: Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 – Infrastruktura ochrony zdrowia |
| V | 62 | Budowa kompleksu boisk rekreacyjno-sportowych wraz z obiektami towarzyszącymi w m. Dmosin Drugi | Kultura fizyczna i sport: Obiekty sportowe | 85 | 150.000 | 225.000 |  |  |  |  | 375.000 | 850.000 | 1.275.000 |  |  |  |  |  | 2.125.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | RPO WŁ 2007-2013– Oś III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość – Działanie III.5 – Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna |
| VI | 63 | Informatyzacja usług publicznych w Gminie Dmosin | Społeczeństwo informacyjne | 85 | 4.035 | 46.919,99 | 54.030,01 |  |  |  | 104.985 | 22.865 | 265.879,96 | 306.170,04 |  |  |  |  | 594.915 | 699.900 | 699.900 | RPO WŁ – Oś IV: Społeczeństwo informacyjne – Działanie 2:E-usługi publiczne |
| VII | 64 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej w Dmosinie | Turystyka | 79 |  |  | 30.000 |  |  |  | 30.000 |  |  | 170.000 |  |  |  |  | 170.000 | 200.000 | 200.000 | PROW 2007-2013– Oś 3 – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej – Odnowa i rozwój wsi |
| VIII | Przebudowa sieci drogowej w Gminie Dmosin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | Przebudowa drogi Kołacin-Parcela | Transport i Łączność: Drogi Publiczne Gminne | 56 | 60.000 | 90.000 |  |  |  |  | 150.000 |  | 850.000 |  |  |  |  |  | 850.000 | 1.000.000 | 13.636.950 | RPO WŁ 2007-2013 Oś I- Infrastruktura Transportowa , Działanie I-1 Drogi |
|  | 20 | Przebudowa drogi Michałów-Teresin |  | 57 |  | 100.000 | 65.000 |  |  |  | 165.000 |  |  | 935.000 |  |  |  |  | 935.000 | 1.100.000 |  |  |
|  | 14 | Budowa drogi gminnej Osiny-Zarębów |  | 61 |  | 100.000 | 65.000 |  |  |  | 165.000 |  |  | 935.000 |  |  |  |  | 935.000 | 1.100.000 |  |  |
|  | 18 | Przebudowa drogi Kołacinek-Kraszew |  | 30 |  | 100.000 | 65.000 |  |  |  | 165.000 |  |  | 935.000 |  |  |  |  | 935.000 | 1.100.000 |  |  |
|  | 66 | Przebudowa drogi w m. Koziołki |  | 53 |  | 100.000 | 65.000 |  |  |  | 165.000 |  |  | 935.000 |  |  |  |  | 935.000 | 1.100.000 |  |  |
|  | 21 | Przebudowa drogi Zawady-Michałów |  | 60 |  |  | 100.000 | 50.000 |  |  | 150.000 |  |  |  | 850.000 |  |  |  | 850.000 | 1.000.000 |  |  |
|  | 65 | Przebudowa drogi Koziołki-Wola Cyrusowa |  | 56 |  |  | 100.000 | 80.000 |  |  | 180.000 |  |  |  | 1.020.000 |  |  |  | 1.020.000 | 1.200.000 |  |  |
|  | 67 | Budowa drogi Borki-Głowno |  | 53 |  |  |  | 100.000 | 10.000 |  | 110.000 |  |  |  |  | 590.000 |  |  | 590.000 | 700.000 |  |  |
|  | 27 | Przebudowa drogi w m. Kraszew Wielki-Nadolna |  | 50 |  |  |  | 100.000 | 65.000 |  | 165.000 |  |  |  |  | 935.000 |  |  | 935.000 | 1.100.000 |  |  |
|  | 24 | Przebudowa drogi Nagawki-Lubowidza |  | 62 |  |  |  |  |  | 100.000 | 100.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.000 |  |  |
|  | 28 | Przebudowa drogi w m. Kałęczew |  | 54 |  |  |  |  |  | 100.000 | 100.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.000 |  |  |
|  | 15 | Utwardzenie drogi Wiesiołów-Lubianków |  | 36 |  |  |  |  |  | 100.000 | 100.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.000 |  |  |
|  | 72 | Przebudowa drogi Wola Cyrusowa-Kolonia |  | 56 |  | 50.000 | 100.000 |  |  |  | 150.000 |  |  | 850.000 |  |  |  |  | 850.000 | 1.000.000 |  |  |
|  | 73 | Przebudowa drogi Kołacinek - Zacywilki |  | 56 |  | 100.000 | 50.000 |  |  |  | 150.000 |  |  | 850.000 |  |  |  |  | 850.000 | 1.000.000 |  |  |
|  | 13 | Remont drogi gminnej nr 121051E, Osiny Kolonia Zarębów, Szczecin- etap I odcinek od ul. Fabrycznej do m. Szczecin, gmina Dmosin |  | 71 | 5.150 |  | 265.900 |  |  |  | 271.050 |  |  | 265.900 |  |  |  |  | 265. 900 | 536.950 |  | Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 |
|  | 16 | Przebudowa drogi w Osinach – osiedle |  | 44 |  |  |  | 100.000 |  |  | 100.000 |  |  |  | 100.000 |  |  |  | 100.000 | 200.000 |  | Urząd Marszałkowski- Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Łódzkiego |
|  | 19 | Przebudowa drogi gminnej Szczecin-Osiny |  | 79 |  | 300.000 | 300.000 |  |  |  | 600.000 |  | 300.000 | 300.000 |  |  |  |  | 600.000 | 1.200.000 |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  | 1.554.398,23 | 2.437.919,99 | 2.560.381,58 | 1.112.500 | 1.388.469,28 | 1.605.000 | 10.658.669,08 | 1.722.865 | 10.335.162,18 | 13.284.913,04 | 5.137.500 | 9.201.325,92 |  | 6.595.000 | 46.276.766,14 | 56.935.435,22 |  |  |

Tabela nr 2 – Inwestycje w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

| Lp | Nr wniosku | Nazwa zadania | Klasyfikacja | Średnia pkt | Środki własne |  |  |  |  |  | ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| I | 9,10, 12 | Budowa komunalnej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w m. Dmosin i Dmosin Drugi | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 98 | 730.000 | 3.400.000 | 2.070.000 |  |  |  | 6.200.000 |
|  | 2, 11 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Osiny (ul. Fabryczna) |  | 91 |  | 319.282,22 | 957.843 |  |  |  | 1.277.125,22 |
|  | 9,10, 11 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Dmosin Pierwszy i Osiny |  | 98 | 10.204,80 |  |  | 1.000.000 | 2.989.795,20 |  | 4.000.000 |
|  | 5 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Borki, Grodzisk |  | 50 |  |  |  |  | 100.000 | 2.600.000 | 2.700.000 |
|  | 6, 7 | Budowa komunalnej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Wola Cyrusowa, Lubowidza, Wola Cyrusowa-Kolonia |  | 69 |  |  |  | 100.000 | 3.400.000 | 3.500.000 | 7.000.000 |
|  | 8 | Budowa komunalnej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Nagawki |  | 68 |  |  |  | 100.000 | 1.400.000 | 1.500.000 | 3.000.000 |
|  | 4 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kamień, Kraszew, Nadolna |  | 46 |  |  |  | 1.100.000 | 1.100.000 |  | 2.200.000 |
|  | 3 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków |  | 49 |  |  |  |  |  | 100.000 | 100.000 |
|  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Szczecin-Nowostawy Dolne |  |  |  |  |  |  |  | 100.000 | 100.000 |
|  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kołacin, Kołacinek, Koziołki |  |  |  |  |  |  |  | 100.000 | 100.000 |
|  |  |  | RAZEM |  | 740.204,80 | 3.719.282,22 | 3.027.843 | 2.300.000 | 8.989.795,20 | 7.900.000 | 26.677.125,22 |

Tabela nr 3 – Inwestycje w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Gospodarka komunalna – wodociąg

| Lp | Nr wniosku | Nazwa zadania | Klasyfikacja | Średnia pkt |  |  |  |  |  |  | ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| II | 52 | Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Dmosin | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: Gospodarka komunalna - wodociąg | 99 | 100.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.550.00 |  |  | 4.450.000 |

Tabela nr 4 – Inwestycje w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

| Lp | Nr wniosku | Nazwa zadania | Klasyfikacja | Średnia pkt |  |  |  |  |  |  | ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| III | 45 | Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Dmosinie | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 94 | 14.000 | 2.806.000 | 2.830.000 |  |  |  | 5.650.000 |
|  | 46 | Budowa strażnicy OSP w Nowostawach Dolnych |  | 83 | 320.000 | 940.000 |  |  |  |  | 1.260.000 |
|  | 44, 47 | Remont świetlicy w Osinach wraz z zagospodarowaniem terenu |  | 74 | 11.008,43 | 5.000 | 845.451,57 |  |  |  | 861.460 |
|  |  |  | RAZEM |  | 345.008,43 | 3.751.000 | 3.675.451,57 |  |  |  | 7.771.460 |

Tabela nr 5 – Inwestycje w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność

| Lp | Nr wniosku | Nazwa zadania | Klasyfikacja | Średnia pkt |  |  |  |  |  |  | ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| IV | 55 | Termomodernizacja wraz z remontem i dostosowaniem do obowiązujących przepisów budynku Ośrodka Zdrowia w Nagawkach | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: Pozostała działalność | 92 | 1.000.000 |  |  |  |  |  | 1.000.000 |

Tabela nr 6 – Inwestycje w dziale Kultura fizyczna i sport

| Lp | Nr wniosku | Nazwa zadania | Klasyfikacja | Średnia pkt |  |  |  |  |  |  | ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| V | 62 | Budowa kompleksu boisk rekreacyjno-sportowych wraz z obiektami towarzyszącymi w m. Dmosin Drugi | Kultura fizyczna i sport: Obiekty sportowe | 85 | 1.000.000 | 1.500.000 |  |  |  |  | 2.500.000 |

Tabela nr 7 – Inwestycje w dziale Społeczeństwo informacyjne

| Lp | Nr wniosku | Nazwa zadania | Klasyfikacja | Średnia pkt |  |  |  |  |  |  | ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| VI | 63 | Informatyzacja usług publicznych w Gminie Dmosin | Społeczeństwo informacyjne | 85 | 26.900 | 312.799,95 | 360.200,05 |  |  |  | 699.900 |

Tabela nr 8 – Inwestycje w dziale Turystyki

| Lp | Nr wniosku | Nazwa zadania | Klasyfikacja | Średnia pkt |  |  |  |  |  |  | ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| VII | 64 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej w Dmosinie | Turystyka | 79 |  |  | 200.000 |  |  |  | 200.000 |

Tabela nr 9 – Inwestycje w dziale Drogi Publiczne Gminne

| Lp | Nr wniosku | Nazwa zadania | Klasyfikacja | Średnia pkt |  |  |  |  |  |  | ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| VIII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | Przebudowa drogi gminnej Szczecin-Osiny | Transport i Łączność: Drogi Publiczne Gminne | 79 |  | 600.000 | 600.000 |  |  |  | 1.200.000 |
|  | 17 | Przebudowa drogi Kołacin-Parcela |  | 56 | 60.000 | 940.000 |  |  |  |  | 1.000.000 |
|  | 20 | Przebudowa drogi Michałów-Teresin |  | 57 |  | 100.000 | 1.000.000 |  |  |  | 1.100.000 |
|  | 14 | Budowa drogi gminnej Osiny-Zarębów |  | 61 |  | 100.000 | 1.000.000 |  |  |  | 1.100.000 |
|  | 18 | Przebudowa drogi Kołacinek-Kraszew |  | 30 |  | 100.000 | 1.000.000 |  |  |  | 1.100.000 |
|  | 66 | Przebudowa drogi w m. Koziołki |  | 53 |  | 100.000 | 1.000.000 |  |  |  | 1.100.000 |
|  | 13 | Remont drogi gminnej nr 121051E, Osiny Kolonia Zarębów, Szczecin- etap I odcinek od ul. Fabrycznej do m. Szczecin, gmina Dmosin- |  | 71 | 5.150 |  | 531.800 |  |  |  | 536.950 |
|  | 16 | Przebudowa drogi w Osinach – osiedle |  | 44 |  |  |  | 200.000 |  |  | 200.000 |
|  | 21 | Przebudowa drogi Zawady-Michałów |  | 60 |  |  | 100.000 | 900.000 |  |  | 1.000.000 |
|  | 65 | Przebudowa drogi Koziołki-Wola Cyrusowa |  | 56 |  |  | 100.000 | 1.100.000 |  |  | 1.200.000 |
|  | 67 | Budowa drogi Borki-Głowno |  | 53 |  |  |  | 100.000 | 600.000 |  | 700.000 |
|  | 27 | Przebudowa drogi w m. Kraszew Wielki-Nadolna |  | 50 |  |  |  | 100.000 | 1.000.000 |  | 1.100.000 |
|  | 24 | Przebudowa drogi Nagawki-Lubowidza |  | 62 |  |  |  |  |  | 100.000 | 100.000 |
|  | 28 | Przebudowa drogi w m. Kałęczew |  | 54 |  |  |  |  |  | 100.000 | 100.000 |
|  | 15 | Utwardzenie drogi Wiesiołów-Lubianków |  | 36 |  |  |  |  |  | 100.000 | 100.000 |
|  | 72 | Przebudowa drogi Wola Cyrusowa Kolonia |  | 56 |  | 50.000 | 950.000 |  |  |  |  |
|  | 73 | Przebudowa drogi Kołacinek Zacywilki |  | 56 |  | 100.000 | 900.000 |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  | 65.150 | 2.090.000 | 7.181.800 | 2.400.000 | 1.600.000 | 300.000 | 13.636.950 |

Tabela nr 10 – Podział procentowy ilości wniosków w stosunku do klasyfikacji

| Lp | Klasyfikacje | Liczba wniosków w danej klasyfikacji | Procentowy podział ilości wniosków w stosunku do klasyfikacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 12 | 32,44% |
| 2 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: Gospodarka komunalna-wodociąg | 1 | 2,7% |
| 3 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 | 8,11% |
| 4 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: Pozostała działalność | 1 | 2,7% |
| 5 | Kultura fizyczna i sport: Obiekty sportowe | 1 | 2,7% |
| 6 | Społeczeństwo informacyjne | 1 | 2,7% |
| 7 | Turystyka | 1 | 2,7% |
| 8 | Transport i Łączność: Drogi publiczne gminne | 17 | 45,95% |
|  |  | 39 | 100,00% |

Tabela nr 11 – Podział procentowy kosztów w stosunku do klasyfikacji

| Lp | Klasyfikacje | Koszty inwestycji w danej klasyfikacji | Procentowy podział kosztów w poszczególnych klasyfikacjach w stosunku do kosztów ogółem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 26.677.125,22 | 46,85% |
| 2 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: Gospodarka komunalna-wodociąg | 4.450.000 | 7,82% |
| 3 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 7.771.460 | 13,65% |
| 4 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: Pozostała działalność | 1.000.000 | 1,76% |
| 5 | Kultura fizyczna i sport: Obiekty sportowe | 2.500.000 | 4,39% |
| 6 | Społeczeństwo informacyjne | 699.900 | 1,23% |
| 7 | Turystyka | 200.000 | 0,35% |
| 8 | Transport i Łączność: Drogi publiczne gminne | 13.636.950 | 23,95% |
|  |  | 56.935.435,22 | 100% |

| Tabela nr 12 - Inwestycje do realizacji ze środków własnych lub po roku 2013 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nr wniosku | Nazwa zadania | Wnioskodawca | Przyjęta klasyfikacja |
| 1 | 22 | Modernizacja drogi Ząbki-Kraszew Wielki | Stanisław Kowalik | Transport i Łączność: Drogi publiczne gminne |
| 2 | 23 | Położenie nawierzchni asfaltowej we wsi Nagawki | Sołtys wsi Nagawki-Janów | Transport i Łączność: Drogi publiczne gminne |
| 3 | 29 | Odtworzenie drogi Nadolna Kolonia - Kołacinek | Sołectwo Nadolna Kolonia | Transport i Łączność: Drogi publiczne gminne |
| 4 | 32 | Przebudowa drogi w miejscowości Nadolna Wieś | Henryka Strugińska | Transport i Łączność: Drogi publiczne gminne |
| 5 | 33 | Budowa drogi we wsi Kamień | Rada Sołecka - Kamień | Transport i Łączność: Drogi publiczne gminne |
| 6 | 34 | Modernizacja drogi gruntowej Janów | Wanda Michalska | Transport i Łączność: Drogi publiczne gminne |
| 7 | 35 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grodzisk | Stanisław Kowalik | Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska: Oświetlenie ulic, placów i dróg |
| 8 | 38 | Zamontowanie lamp oświetleniowych Kraszew Wielki | Anna Gabarkiewicz | Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska: Oświetlenie ulic, placów i dróg |
| 9 | 39 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rozdzielna | Sołectwo Rozdzielnia-Wiesołów | Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska: Oświetlenie ulic, placów i dróg |
| 10 | 48 | Elewacja zewnętrzna budynku strażnicy OSP Kraszew oraz utwardzenie terenu przy strażnicy | Sołectwo Kraszew | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
| 11 | 49 | Rozbudowa zaplecza strażnicy OSP w miejscowości Ząbki Zawady z przenaczeniem na świetlicę środowiskową | Mieszkańcy wsi Ząbki | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
| 12 | 56 | Budowa boiska we wsi Kraszew | Sołectwo Kraszew | Kultura fizyczna i sport: Obiekty sportowe |
| 13 | 58 | Zakup samochodu gaśniczego | Sołectwo Kraszew | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: Ochotnicze Straże Pożarne |
| 14 | 74 | Budowa boiska w Kołacinie | Zespół Zadaniowy ds. WPI | Kultura fizyczna i sport: Obiekty sportowe |
| 15 | 75 | Budowa boiska w Kołacinku | Zespół Zadaniowy ds. WPI | Kultura fizyczna i sport: Obiekty sportowe |
| 16 | 76 | Budowa boiska w Woli Cyrusowej | Zespół Zadaniowy ds. WPI | Kultura fizyczna i sport: Obiekty sportowe |
| 17 | 59 | Przebudowa placu przed strażnicą OSP w Woli Cyrusowej | Urząd Gminy Dmosin | Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska: Pozostała działalność |
| 18 | 60, 61d | Budowa kotłowni lokalnej i instalacji c.o. w budynku OSP w Kołacinku | Mieszkańcy wsi Kołacinek, Urząd Gminy Dmosin | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: Ochotnicze Straże Pożarne |
| 19 |  | Modernizacja oświetlenia we wsi Kołacinek | Mieszkańcy wsi Kołacinek | Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska: Oświetlenie ulic, placów i dróg |
| 20 | 68 | Remont i modernizacja Szkoły Podstawowej w Kołacinie | Zespół Zadaniowy ds. WPI | Oświata i Wychowanie: Szkoły Podstawowe |
| 21 | 69 | Remont i modernizacja Gimnazjum w Kołacinie | Zespół Zadaniowy ds. WPI | Oświata i Wychowanie: Gimnazja |
| 22 | 70 | Remont Ośrodka Zdrowia w Kołacinie | Zespół Zadaniowy ds. WPI | Ochrona zdrowia: Pozostała działalność |
| 23 | 71 | Przebudowa drogi w miejscowości Wola Cyrusowa (od drogi powiatowej do cmentarza) | Zespół Zadaniowy ds. WPI | Transport i Łączność: Drogi publiczne gminne |
| 24 | 72 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m: Rozdzielna, Kuźmy, Zawady, Kałęczew, Grodzisk, Dąbrowa Mszolelska, Teresin | Urząd Gminy w Dmosinie | Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska: Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
| 25 | 50 | Budowa Domu Ludowego w miejscowości Rozdzielna | Sołectwo Rozdzielna - Wiesiołów | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
| 26 | 51 | Remont budynku świetlicy profilaktyczno-wychowawczej w Nagawkach | Urząd Gminy w Dmosinie | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
| 27 | 36 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zawady | Stanisław Kowalik | Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska: Oświetlenie ulic, placów i dróg |

| Tabela nr 13 - Wnioski odrzucone przez Zespół Zadaniowy ds. WPI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nr wniosku | Nazwa zadania | Wnioskodawca | Przyjęta klasyfikacja | Powód odrzucenia |
| 1 | 1 | Modernizacja drogi powiatowej w miejscowości Osiny | Eugenia Walewska | Transport i Łączność: Drogi publiczne powiatowe | Zadanie w kompetencji powiatu – wniosek do powiatu brzezińskiego |
| 2 | 25 | Budowa drogi dojazdowej do miejsca zamieszkania od drogi głównej Kraszew-Nadolna | Zofia Zuchora | Transport i Łączność: Drogi publiczne gminne | Nie spełnia kryteriów oceny |
| 3 | 26 | Dojazd do drogi powiatowej w Nagawkach | Sołectwo Nadolna Kolonia | Transport i Łączność: Drogi publiczne gminne | Nie spełnia kryteriów oceny |
| 4 | 37 | Budowa oświetlenia ulicznego Dmosin-Niesułków | Sołtys wsi Dmosin I – Elżbieta Wojciechowska | Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska: Oświetlenie ulic, placów i dróg | Brak linii |
| 5 | 40 | Oświetlenie skrzyżowania Janów-Nagawki-Grodzisk | Mirosław Rudnicki | Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska: Oświetlenie ulic, placów i dróg | Brak linii |
| 6 | 41 | Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Głowno-Brzeziny oraz drogi w miejscowości Osiny | Eugenia Walewska | Transport i Łączność: Drogi publiczne powiatowe | Część zadania zawartego w treści zadania kompetencji powiatu, pozostała część jest zawarta w zadaniu nr 16 |
| 7 | 42 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz udrożnienie rowów | Sołtys wsi Nagawki-Janów | Transport i Łączność: Drogi publiczne powiatowe | Zadanie w kompetencji powiatu – wniosek do powiatu brzezińskiego |
| 8 | 43 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Kołacin-Koziołki-Dmosin | Zenon Adamczyk | Transport i Łączność: Drogi powiatowe | Zadanie w kompetencji powiatu – wniosek |
| 9 | 53 | Wymiana przystanku autobusowego w miejscowości Nadolna | Beata Małek | Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska: Pozostała działalność | Przystanek został już wymieniony |
| 10 | 57 | Budowa garaży w gminie Dmosin | Małgorzta Oliwczyńska | Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska: Pozostała działalność | Nie spełnia kryteriów oceny |
| 11 | 61 d | d) Monitorowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej | Mieszkańcy wsi Kołacinek | Transport i Łączność: Drogi wojewódzkie | Zadanie w kompetencji województwa – wniosek do województwa |
| 12 | 54 | Budowa przystanku we wsi Kamień | Rada Sołecka - Kamień | Transport i Łączność: Lokalny Transport Zbiorowy | Zadanie odrzucone |

| Tabela nr 14 - Wykaz wszystkich złożonych wniosków inwestycyjnych do WPI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa zadania | Wnioskodawca | Przyjęta klasyfikacja |
| 1 | Modernizacja drogi powiatowej w miejscowości Osiny | Eugenia Walewska | Transport i Łączność: Drogi publiczne powiatowe |
| 2 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Osiny (ul. Fabryczna) | Urząd Gminy Dmosin | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
| 3 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | Sołectwo Kraszew | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
| 4 | Budowa kanalizacji we wsi Kamień | Rada Sołecka- Kamień | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
| 5 | Budowa kanalizacji w miejscowości Borki | Urząd gminy Dmosin | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
| 6 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Wola Cyrusowa-Kolonia | Urząd gminy Dmosin | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
| 7 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Cyrusowa | Urząd gminy Dmosin | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
| 8 | Oczyszczalnia ścieków przy Ośrodku Zdrowia wraz z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nagawki | Sołtys wsi Nagawki-Janów | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
| 9 | Budowa komunalnej oczyszczalni ścieków wraz z przyłączami w miejscowości Dmosin, Dmosin I, Dmosin II, Osiny – Gmina Dmosin, Powiat Brzeziński, Województwo Łódzkie | Urząd Gminy Dmosin | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
| 10 | Budowa kanalizacji sanitarnej przy drodze powiatowej Głowno-Brzeziny | Eugenia Walewska | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
| 11 | Budowa kanalizacji w miejscowości Osiny (ul. Fabryczna) | Sołectwa Osiny-Zarębów | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
| 12 | Budowa komunalnej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Dmosin, Dmosin II | Urząd Gminy Dmosin | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
| 13 | Przebudowa drogi gminnej Szczecin - Głowno (ul. Fabryczna) | Sołectwo Osiny-Zarębów | Transport i Łączność: Drogi publiczne gminne |
| 14 | Budowa drogi gminnej Osiny-Zarębów | Sołectwo Osiny-Zarębów | Transport i Łączność: Drogi publiczne gminne |
| 15 | Utwardzenie drogi gminnej Wiesołów-Lubianków | Sołectwo Rozdzielna-Wiesołów | Transport i Łączność: Drogi publiczne gminne |
| 16 | Przebudowa drogi w Osinach - osiedle | Eugenia Walewska | Transport i Łączność: Drogi publiczne gminne |
| 17 | Przebudowa drogi Kołacin-Parcela | Sołtys wsi Kołacin-Stachowski Paweł | Transport i Łączność: Drogi publiczne gminne |
| 18 | Budowa drogi Kołacinek-Kraszew | Sołectwo Kraszew | Transport i Łączność: Drogi publiczne gminne |
| 19 | Przebudowa drogi gminnej Szczecin-Osiny | Sołectwo Osiny-Zarębów | Transport i Łączność: Drogi publiczne gminne |
| 20 | Przebudowa drogi Michałów-Teresin | Beata Małek | Transport i Łączność: Drogi publiczne gminne |
| 21 | Przebudowa drogi Zawady-Michałów | Stanisław Kowalik | Transport i Łączność: Drogi publiczne gminne |
| 22 | Modernizacja drogi Ząbki-Kraszew Wielki | Stanisław Kowalik | Transport i Łączność: Drogi publiczne gminne |
| 23 | Położenie nawierzchni asfaltowej we wsi Nagawki | Sołtys wsi Nagawki-Janów | Transport i Łączność: Drogi publiczne gminne |
| 24 | Przebudowa drogi Nagawki-Lubowidza | Sołtys wsi Nagawki-Janów | Transport i Łączność: Drogi publiczne gminne |
| 25 | Budowa drogi dojazdowej do miejsca zamieszkania od drogi głównej Kraszew-Nadolna | Zofia Zuchora | Transport i Łączność: Drogi publiczne gminne |
| 26 | Dojazd do drogi powiatowej w Nagawkach | Sołectwo Nadolna Kolonia | Transport i Łączność: Drogi publiczne gminne |
| 27 | Przebudowa drogi w miejscowości Kraszew Wielki-Nadolna | Sołectwo Kraszew Wielki | Transport i Łączność: Drogi publiczne gminne |
| 28 | Przebudowa drogi we wsi Kałęczew | Sołectwo Kałęczew | Transport i Łączność: Drogi publiczne gminne |
| 29 | Odtworzenie drogi Nadolna Kolonia-Kołacinek | Sołectwo Nadolna Kolonia | Transport i Łączność: Drogi publiczne gminne |
| 30 | Przebudowa drogi Kołacin-Bielanki | Sołtys wsi Kołacin-Stachowski Paweł | Transport i Łączność: Drogi publiczne gminne |
| 31 | Przebudowa drogi Kołacin-Bielanki | Sołtys wsi Kołacin-Stachowski Paweł | Transport i Łączność: Drogi publiczne gminne |
| 32 | Przebudowa drogi w miejscowości Nadolna Wieś | Henryka Strugińska | Transport i Łączność: Drogi publiczne gminne |
| 33 | Budowa drogi we wsi Kamień | Rada Sołecka - Kamień | Transport i Łączność: Drogi publiczne gminne |
| 34 | Modernizacja drogi gruntowej Janów | Wanda Michalska | Transport i Łączność: Drogi publiczne gminne |
| 35 | Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Grodzisk-Ząbki | Stanisław Kowalik | Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska: Oświetlenie ulic, placów i dróg |
| 36 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zawady | Stanisław Kowalik | Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska: Oświetlenie ulic, placów i dróg |
| 37 | Budowa oświetlenia ulicznego Dmosin-Niesułków | Sołtys wsi Dmosin I – Elżbieta Wojciechowska | Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska: Oświetlenie ulic, placów i dróg |
| 38 | Położenie lamp oświetleniowych Kraszew Wielki | Anna Gabarkiewicz | Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska: Oświetlenie ulic, placów i dróg |
| 39 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rozdzielna | Sołectwo Rozdzielnia-Wiesołów | Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska: Oświetlenie ulic, placów i dróg |
| 40 | Oświetlenie skrzyżowania Janów-Nagawki-Grodzisk | Mirosław Rudnicki | Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska: Oświetlenie ulic, placów i dróg |
| 41 | Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Głowno-Brzeziny oraz drogi w miejscowości Osiny | Eugenia Walewska | Transport i Łączność: Drogi publiczne powiatowe |
| 42 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz udrożnienie rowów | Sołtys wsi Nagawki-Janów | Transport i Łączność: Drogi publiczne powiatowe |
| 43 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Kołacin-Koziołki-Dmosin | Zenon Adamczyk | Transport i Łączność: Drogi publiczne gminne |
| 44 | Remont świetlicy w Osinach wraz z zagospodarowaniem | Urząd Gminy Dmosin | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
| 45 | Budowa Domu Kultury w Dmosinie wraz z salą widowiskową | Urząd Gminy Dmosin | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
| 46 | Budowa strażnicy OSP w Nowostawach Dolnych | Urząd Gminy Dmosin | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
| 47 | Remont świetlicy w Osinach wraz z zagospodarowaniem | Urząd Gminy Dmosin | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
| 48 | Elewacja zewnętrzna budynku strażnicy OSP Kraszew oraz utwardzenie terenu przy strażnicy | Sołectwo Kraszew | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
| 49 | Rozbudowa zaplecza strażnicy OSP w miejscowości Ząbki Zawady z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową | Mieszkańcy wsi Ząbki | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
| 50 | Budowa domu Ludowego w miejscowości Rozdzielna | Sołectwo Rozdzielna-Wiesołów | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
| 51 | Remont budynku świetlicy profilaktyczno-wychowawczej w Nagawkach | Urząd Gminy Dmosin | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
| 52 | Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Dmosin | Urząd Gminy Dmosin | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: Gospodarka komunalna-wodociąg |
| 53 | Wymiana przystanku autobusowego w miejscowości Nadolna | Beata Małek | Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska: Pozostała działalność |
| 54 | Budowa przystanku PKS we wsi Kamień | Rada Sołecka - Kamień | Transport i Łączność: Lokalny Transport Zbiorowy |
| 55 | Termomodernizacja wraz z remontem ośrodka zdrowia w Nagawkch | Urząd Gminy Dmosin | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: Pozostała działalność |
| 56 | Budowa boiska we wsi Kraszew | Sołectwo Kraszew | Kultura fizyczna i sport: Obiekty sportowe |
| 57 | Budowa garaży w gminie Dmosin | Małgorzta Oliwczyńska | Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska: Pozostała działalność |
| 58 | Zakup samochodu gaśniczego | Sołectwo Kraszew | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: Ochotnicze Straże Pożarne |
| 59 | Przebudowa placu przed strażnicą OSP w Woli Cyrusowej | Urząd Gminy Dmosin | Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska: Pozostała działalność |
| 60 | Budowa kotłowni lokalnej i instalacji c.o. w budynku OSP w Kołacinku | Urząd Gminy Dmosin | Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska: Pozostała działalność |
| 61 | a) Modernizacja oświetlenia we wsi Kołacinek | Mieszkańcy wsi Kołacinek | Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska: Oświetlenie ulic, placów i dróg |
|  | b) Przebudowa drogi Kołacinek-Zacywilki |  | Transport i Łączność: Drogi publiczne gminne |
|  | c) Ogrzewanie sali OSP |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: Ochotnicze Straże Pożarne |
|  | d) Monitorowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej |  | Transport i Łączność: Drogi wojewódzkie |
| 62 | Budowa kompleksu boisk rekreacyjno-sportowych wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Dmosin II | Zespół Zadaniowy ds. WPI | Kultura fizyczna i sport: Obiekty sportowe |
| 63 | Informatyzacja usług publicznych w Gminie Dmosin | Zespół Zadaniowy ds. WPI | Społeczeństwo informacyjne |
| 64 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej w Dmosinie | Zespół Zadaniowy ds. WPI | Turystyka |
| 65 | Przebudowa drogi Koziołki-Wola Cyrusowa | Zespół Zadaniowy ds. WPI | Transport i Łączność: Drogi publiczne gminne |
| 66 | Przebudowa drogi w miejscowości Koziołki | Zespół Zadaniowy ds. WPI | Transport i Łączność: Drogi publiczne gminne |
| 67 | Budowa drogi Borki-Głowno | Zespół Zadaniowy ds. WPI | Transport i Łączność: Drogi publiczne gminne |
| 68 | Remont i modernizacja Szkoły Podstawowej | Zespół Zadaniowy ds. WPI | Oświata i Wychowanie: Szkoły Podstawowe |
| 69 | Remont i modernizacja Gimnazjum | Zespół Zadaniowy ds. WPI | Oświata i Wychowanie: Gimnazja |
| 70 | Remont Ośrodka Zdrowia | Zespół Zadaniowy ds. WPI | Ochrona zdrowia: Pozostała działalność |
| 71 | Przebudowa drogi w miejscowości Wola Cyrusowa od drogi powiatowej do cmentarza | Zespół Zadaniowy ds. WPI | Transport i Łączność: Drogi publiczne gminne |
| 72 | Przebudowa drogi Wola Cyrusowa-Kolonia | Zespół Zadaniowy ds. WPI | Transport i Łączność: Drogi publiczne gminne |
| 73 | Przebudowa drogi Kołacinek Zacywilki | Zespół Zadaniowy ds. WPI | Transport i Łączność: Drogi publiczne gminne |
| 74 | Budowa boiska w Kołacinie | Zespół Zadaniowy ds. WPI | Kultura fizyczna i sport: Obiekty sportowe |
| 75 | Budowa boiska w Kołacinku | Zespół Zadaniowy ds. WPI | Kultura fizyczna i sport: Obiekty sportowe |
| 76 | Budowa boiska w Woli Cyrusowej | Zespół Zadaniowy ds. WPI | Kultura fizyczna i sport: Obiekty sportowe |

| Tabela nr 15 - Średnia punktacja wniosków inwestycyjnych |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nr wniosku | Nazwa zadania | Wnioskodawca | Przyjęta klasyfikacja | Średnia |
| 1 | 2, 11 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Osiny (ul. Fabryczna) | Urząd Gminy Dmosin/Sołectwa Osiny-Zarębów | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 91 |
| 2 | 3 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | Sołectwo Kraszew | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 49 |
| 3 | 4 | Budowa kanalizacji we wsi Kamień | Rada Sołecka- Kamień | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 46 |
| 4 | 5 | Budowa kanalizacji w miejscowości Borki | Urząd Gminy Dmosin | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 50 |
| 5 | 6 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Wola Cyrusowa-Kolonia | Urząd Gminy Dmosin | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 71 |
| 6 | 7 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Cyrusowa | Urząd Gminy Dmosin | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 67 |
| 7 | 8 | Oczyszczalnia ścieków przy Ośrodku Zdrowia wraz z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nagawki | Sołtys wsi Nagawki-Janów | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 68 |
| 8 | 9, 10, 12 | Budowa komunalnej oczyszczalni ścieków wraz z przyłączami w miejscowości Dmosin, Dmosin I, Dmosin II, Osiny - | Urząd Gminy Dmosin | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 98 |
| 9 | 13 | Przebudowa drogi gminnej Szczecin - Głowno (ul. Fabryczna) | Sołectwo Osiny-Zarębów | Transport i Łączność: Drogi publiczne gminne | 71 |
| 10 | 14 | Budowa drogi gminnej Osiny-Zarębów | Sołectwo Osiny-Zarębów | Transport i Łączność: Drogi publiczne gminne | 61 |
| 11 | 15 | Utwardzenie drogi gminnej Wiesołów-Lubianków | Sołectwo Rozdzielna-Wiesołów | Transport i Łączność: Drogi publiczne gminne | 36 |
| 12 | 16 | Przebudowa drogi w Osinach - osiedle | Eugenia Walewska | Transport i Łączność: Drogi publiczne gminne | 44 |
| 13 | 17 | Przebudowa drogi Kołacin-Parcela | Sołtys wsi Kołacin-Stachowski Paweł | Transport i Łączność: Drogi publiczne gminne | 56 |
| 14 | 18 | Budowa drogi Kołacinek-Kraszew | Sołctwo Kraszew | Transport i Łączność: Drogi publiczne gminne | 30 |
| 15 | 19 | Przebudowa drogi gminnej Szczecin-Osiny | Sołectwo Osiny-Zarębów | Transport i Łączność: Drogi publiczne gminne | 79 |
| 16 | 20 | Przebudowa drogi Michałów-Teresin | Beata Małek | Transport i Łączność: Drogi publiczne gminne | 57 |
| 17 | 21 | Przebudowa drogi Zawady-Michałów | Stanisław Kowalik | Transport i Łączność: Drogi publiczne gminne | 60 |
| 18 | 24 | Przebudowa drogi Nagawki-Lubowidza | Sołtys wsi Nagawki-Janów | Transport i Łączność: Drogi publiczne gminne | 62 |
| 19 | 27 | Przebudowa drogi w miejscowości Kraszew Wielki-Nadolna | Sołectwo Kraszew Wielki | Transport i Łączność: Drogi publiczne gminne | 50 |
| 20 | 28 | Przebudowa drogi we wsi Kałęczew | Sołectwo Kałęczew | Transport i Łączność: Drogi publiczne gminne | 54 |
| 21 | 30,31 | Przebudowa drogi drogi Kołacin-Bielanki | Sołtys wsi Kołacin-Stachowski Paweł | Transport i Łączność: Drogi publiczne gminne | 37 |
| 22 | 65 | Przebudowa drogi Koziołki-Wola Cyrusowa | Zespół Zadaniowy ds. WPI | Transport i Łączność: Drogi publiczne gminne | 56 |
| 23 | 66 | Przebudowa drogi w miejscowości Koziołki | Zespół Zadaniowy ds. WPI | Transport i Łączność: Drogi publiczne gminne | 53 |
| 24 | 67 | Budowa drogi Borki-Głowno | Zespół Zadaniowy ds. WPI | Transport i Łączność: Drogi publiczne gminne | 53 |
| 25 | 44, 47 | Remont świetlicy w Osinach wraz z zagospodarowaniem | Urząd Gminy Dmosin | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 74 |
| 26 | 45 | Budowa Domu Kultury w Dmosinie wraz z salą widowiskową | Urząd Gminy Dmosin | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 94 |
| 27 | 46 | Budowa strażnicy OSP w Nowostawach Dolnych | Urząd Gminy Dmosin | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 83 |
| 28 | 52 | Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Dmosin | Urząd Gminy Dmosin | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: Gospodarka komunalna-wodociąg | 99 |
| 29 | 55 | Termomodernizacja wraz z remontem ośrodka zdrowia w Nagawkch | Urząd Gminy Dmosin | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: Pozostała działalność | 92 |
| 30 | 62 | Budowa kompleksu boisk rekreacyjno-sportowych wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Dmosin II | Zespół Zadaniowy ds. WPI | Kultura fizyczna i sport: Obiekty sportowe | 85 |
| 31 | 63 | Informatyzacja usług publicznych w Gminie Dmosin | Zespół Zadaniowy ds. WPI | Społeczeństwo informacyjne | 85 |
| 32 | 64 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej w Dmosinie | Zespół Zadaniowy ds. WPI | Turystyka | 79 |
| 33 | 72 | Przebudowa drogi Wola Cyrusowa-Kolonia | Zespół Zadaniowy ds. WPI | Transport i Łączność: Drogi publiczne gminne | 56 |
| 34 | 73 | Przebudowa drogi Kołacinek-Zacywilki | Zespół Zadaniowy ds. WPI | Transport i Łączność: Drogi publiczne gminne | 56 |

## OPERAT  PROGNOZY

## DOCHODÓW,  WYDATKÓW  BIEŻĄCYCH  I  WOLNYCH  ŚRODKÓW

## GMINY DMOSIN NA  LATA  2008 – 2013

----------------------------------------------------------------------------------

Dmosin, kwiecień 2008 r.

# I. CZĘŚĆ OGÓLNA

  - Podstawa opracowania

Do opracowania wykorzystano metodologię operatu prognozy wykonanego na zlecenie przez firmę „Professional Consulting Center” oraz analizę i wnioski płynące z operatu, przy uwzględnieniu realizacji WPI w 2008 r., szczególnie w zakresie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

  - Cel opracowania

Celem opracowania jest:

- określenie tendencji w zakresie dochodów i wydatków bieżących Gminy Dmosin,

- określenie wzajemnych relacji między dochodami i wydatkami Gminy oraz wolnymi środkami w poszczególnych latach, a także zmian tych relacji w czasie,

- wskazanie możliwości i szans pozyskania środków unijnych na inwestycje w warunkach maksymalnego zadłużenia Gminy,

- zidentyfikowanie zagrożeń  szans dla realizacji zadań planu WPI w warunkach określonych przez twórców tego planu.

  - Materiały źródłowe

Materiałami źródłowymi były:

- Sprawozdania z wykonania budżetów z lat 2004 – 2007;

- Założenia i wytyczne komisji opracowującej WPI;

- Programy Operacyjne na lata 2007 – 2013;

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

.

# II. OPERAT PROGNOZY BUDŻETÓW GMINY

2.1. Symulacja zadłużenia budżetu Gminy Dmosin w latach 2008 – 2013 w  kontekście opracowanego WPI

Symulację budżetów w latach 2008 – 2013 w warunkach WPI ujmuje tabela 1 oraz tabela 2, które odpowiednio przedstawiają dochody i  wydatki jednostki w podanym wyżej okresie. Z danych tabeli wynika, że pozyskanie jak najwyższych środków unijnych na zadania inwestycyjne wymaga zaciągania nowych kredytów niezbędnych do spłaty kredytów starych i zabezpieczenia tzw. wkładu własnego inwestycji, na który też trzeba będzie zaciągnąć kredyt, gdyż budżety lat 2008 – 2013 charakteryzują się brakiem posiadania wolnych środków, rozumianych jako różnica między dochodami i wydatkami. Prowadzi to do powiększania z roku na rok zadłużenia Gminy, aż do progu maksymalnego w roku 2013.

2.2. Zdolność rozwojowa Gminy w kontekście wolnych środków budżetu i pozyskiwania środków unijnych

Budżety lat 2004 - 2007 charakteryzowały się brakiem posiadania wolnych środków, które mogły być przeznaczane na rozwój Gminy. Ich tempo było zmienne, uzależnione przede wszystkim od dochodów. Tempo wzrostu dochodów w tych latach jest widoczne i pozwoliło przy oszczędnych wydatkach inwestycyjnych na spłatę zadłużenia. Nowe możliwości stwarzają unijne fundusze strukturalne i inne środki unijne, których pozyskiwanie jest możliwe, przy zapewnieniu tzw. wkładu własnego dla realizacji inwestycji. Budżety lat 2008 – 2013 konstruowane są więc przy założeniu kredytowania wkładu własnego i obsługi kredytu do granic maksymalnie możliwych.

2.3. Ryzyko zadłużenia i działania zabezpieczające

Niezależnie od ewentualnych kredytów równoważących niedobór dochodów w kontekście zaplanowanych wydatków i spłaty zobowiązań wymagalnych Gmina Dmosin powinna pozyskiwać środki unijne, bowiem jest to dla niej wielka szansa na stworzenie warunków do rozwoju w wielu kierunkach, których nie mogłaby ona zrealizować korzystając jedynie że środków własnych. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż w mniej sprzyjających warunkach ekonomicznych polityka finansowa może doprowadzić do kryzysu finansów samorządowych. Budżety są więc obarczone dużym ryzykiem finansowym na wypadek niespełnienia warunków realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków unijnych. Ograniczeniem dla swobody działalności jednostki samorządowej jest konieczność zastosowania progów ostrożnościowych wynikających z ustawy  o finansach publicznych. Obraz sytuacji finansowej może być zaburzony poprzez realizację Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, dlatego też Rada Gminy może być postawiona przed koniecznością zastosowania nadzwyczajnych środków dla ratowania finansów samorządowych.

# II. PLAN FINANSOWY NA LATA 2008 – 2013 I NA LATA NASTĘPNE

Na dochody Gminy składają się podatki i opłaty, dochody z majątku, subwencja ogólna, dotacje celowe na realizację zadań zleconych, wpływy z samoopodatkowania mieszkańców, spadki, zapisy i inne dochody. Średnie roczne dochody gminy kształtują w granicach około 8 660 511,50 zł.

W latach 2004 – 2007 dochody gminy objęły kwotę 34 642 046,00 zł. Wydatki w analogicznym okresie wyniosły 35 001 831,00 zł. Deficyt budżetowy w wysokości 359 785,00 zł został pokryty kredytami i pożyczkami.

## Tabela 1 – Dochody

| Lata |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dochody | Plan | 6 935 947,00 | 7 993 288,00 | 10 941 848,00 | 9 603 498,00 | 10 028 660,00 |
|  | Wykonanie | 6 922 665,00 | 7 520 977,00 | 10 642 636,00 | 9 555 768,00 | 10 055 768,00 |
| Wykonanie dochodów w stosunku do planu |  | 99,81% | 94,09% | 97,27% | 99,50% | 100,27% |
| Procentowy wzrost dochodów w stosunku do roku poprzedniego |  | - | 8,64% | 41,51% | - 10,21% | 5,23% |
| Lata |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Dochody | Plan | 10 647 202,00 | 11 265 744,00 | 11 884 286,00 | 12 502 828,00 | 13 121 370,00 |
|  | Wykonanie | 10 555 768,00 | 11 082 388,00 | 11 609 008,00 | 12 135 628,00 | 12 662 248,00 |
| Wykonanie dochodów w stosunku do planu |  | 99,14% | 98,37% | 97,68% | 97,06% | 96,50% |
| Procentowy wzrost dochodów w stosunku do roku poprzedniego |  | 4,97% | 4,99% | 4,75% | 4,54% | 4,34% |

Wykres 1 – Graficzne przedstawienie planowanych i zrealizowanych dochodów  w latach 
2004 – 2007

Analizując wykonanie dochodów w latach  2004 – 2007 widzimy wzrost średnio o około 13,31 %. Przyjmuje się założenie, że dochody w latach 2009 – 2013 będą rosły o około 4,72 %.

Wzrost dochodów, który uwidacznia się w przypadku Gminy Dmosin, może przyczynić się do tworzenia nadwyżek finansowych, co świadczyłoby o gospodarności Gminy i możliwości ich inwestowania w celu poprawy dobrobytu, jakości życia oraz szeroko pojętego rozwoju społeczności lokalnej.

Generowane wolne środki pozwalają na realizację planowanych inwestycji i mogą stanowić wkład własny w realizacji zadań.

Tabela 2 – Wydatki

| Lata |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wydatki | Plan | 6 620 157,00 | 9 961 995,00 | 10 523 764,00 | 9 456 365,00 | 12 803 739,00 |
|  | Wykonanie | 6 504 315,00 | 9 435 214,00 | 10 031 409,00 | 9 030 893,00 | 12 291 589,00 |
| Wykonanie wydatków w stosunku do planu |  | 98,25% | 94,71% | 95,32% | 95,50% | 96,00% |
| Procentowy wzrost wydatków w stosunku do roku poprzedniego |  | - | 45,06% | 6,32% | - 9,98% | 36,11% |
| Lata |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Wydatki | Plan | 13 370 980,00 | 13 938 221,00 | 14 505 462,00 | 15 072 703,00 | 15 639 944,00 |
|  | Wykonanie | 12 796 904,00 | 13 302 219,00 | 13 807 534,00 | 14 312 849,00 | 14 818 164,00 |
| Wykonanie wydatków w stosunku do planu |  | 95,71% | 95,44% | 95,19% | 94,96% | 94,75% |
| Procentowy wzrost wydatków w stosunku do roku poprzedniego |  | 4,11% | 3,95% | 3,80% | 3,66% | 3,53% |

Wykres 2 – Graficzne przedstawienie planowanych i zrealizowanych wydatków w latach 
2004 – 2007

Analizując wykonanie wydatków w latach 2004-2007 widzimy wzrost średnio o około 13,80 %. Przyjmuje się założenie, że wydatki w latach 2009 – 2013 będą rosły o około 3,81 %. Utrzymanie wydatków na powyższym poziomie pozwoli na realizację zamierzeń inwestycyjnych. Zakres danych obrazuje dynamikę wzrostu wydatków operacyjnych, czyli bieżących. Z powyższej analizy wynika, iż wydatki stopniowo rosną, co świadczy o gospodarności gminy.

Tabela 3 – Wydatki w stosunku do dochodów (w %)

| ### Lata | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wydatki w stosunku do dochodów w % | 125,45% | 94,26% | 94,51% | 122,23% | 121,29% |
| ### Lata | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| Wydatki w stosunku do dochodów w % | 120,03% | 118,94% | 117,94% | 117,03% |  |

Wykres 3 –Graficzne przedstawienie wydatków w stosunku do dochodów w latach 
2005 – 2013

W Gminie Dmosin obserwuje się zmienne wartości procentowe wydatków w stosunku do dochodów. W latach 2005 – 2007 widać spadek wskaźnika, w 2008 roku wzrost wskaźnika, natomiast następne lata to systematyczny spadek, co jest zjawiskiem pozytywnym i świadczy o gospodarności Gminy.

Spadek procentowy wskazuje na zwiększenie dochodów lub/i zmniejszenie obciążenia wydatkami. Taka sytuacja jest korzystna dla Gminy pod warunkiem, że wydatki są przeznaczone na inwestycje, nie są natomiast wydatkami bieżącymi. Jeśli większość wydatków klasyfikuje się jako wydatki bieżące, powoduje to brak wolnych środków, które mogłyby przyczynić się do rozwoju Gminy i stanowić bazę finansową pod inwestycje. Jedynie inwestowanie w rozwój jest argumentem za tym, aby wydatki przewyższały dochody jednostki samorządu terytorialnego.

Tabela 4 – Nakłady inwestycyjne

| Lata | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Środki własne | 447 482,00 | 799 279,00 | 1 945 229,00 | 900 075,00 | 2 915 000,00 |
| Środki pozabudżetowe | 12 824,00 | 2 147 802,00 | 647 372,00 | 448 360,00 | 2 815 000,00 |
| Ogółem | 460 306,00 | 2 947 081,00 | 2 592 601,00 | 1 348 435,00 | 5 730 000,00 |
| Lata | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Środki własne | 4 090 000,00 | 1 795 000,00 | 1 087 500,00 | 940 000,00 | 1 705 000,00 |
| Środki pozabudżetowe | 9 000 000,00 | 12 027 500,00 | 4 080 000,00 | 6 660 000,00 | 6 595 000,00 |
| Ogółem | 13 090 000,00 | 13 822 500,00 | 5 167 500,00 | 7 600 000,00 | 8 300 000,00 |

Nakłady na inwestycje w Gminie Dmosin wykazują zmienną tendencję, natomiast symulacja na lata 2008 – 2013 przedstawia sytuację, w której podczas kolejnych lat rośnie udział środków zewnętrznych w budżecie Gminy, są to głównie środki unijne pozyskiwane z konkretnych programów dla samorządów lokalnych.

Przedstawiona wyżej prognoza zadłużenia Gminy uwidacznia ekspansywną politykę Gminy, kiedy to wykonuje ona działania, które w dłuższej perspektywie przyniosą wymierne korzyści. Niestety Gmina jako jednostka samorządowa nie jest w stanie finansować wszystkich działań z własnych środków, dlatego też musi ona zaciągać pożyczki i kredyty pod warunkiem, że pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozwój infrastruktury, poprawę jakości życia mieszkańców. Natomiast niewłaściwym posunięciem jest zadłużanie się na wydatki bieżące, które nie dadzą społeczności żadnych długotrwałych korzyści. Wzrost zadłużenia w przypadku Gminy Dmosin jest wręcz wskazany, bowiem poprzez środki zdobyte z kredytów i pożyczek, Gmina może starać się o dofinansowanie z funduszy unijnych w bardzo wielu dziedzinach życia.

WNIOSKI

Z analizy budżetowej wynika konieczność zwiększenia dochodów gminy, dlatego też przy realizacji zadań, priorytetowo powinny być potraktowane działania przynoszące zwiększenie wpływów do budżetu, przy zachowaniu dyscypliny budżetu w stosunku do wydatków.

Oszczędności zgromadzone przez Gminę przyczyniają się do tworzenia wolnych środków Gminy, które mogą być przeznaczane na realizację inwestycji i mogą stanowić wkład własny w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej w celu rozwoju infrastruktury Gminy Dmosin.

Analiza finansowa wykazuje dużą gospodarność, dlatego też planowane projekty i zadania inwestycyjne będą realizowane w poszczególnych latach na podstawie przygotowanych projektów i wniosków z pomocą i wsparciem zarówno władz wojewódzkich, jak i instytucji zarządzających funduszami Unii Europejskiej.

W realizacji Strategii Gminy przyjęto model finansowania inwestycji, zakładający pokrycie wydatków inwestycyjnych ze środków własnych, pozostawiając kredyty i pożyczki jako ewentualne zabezpieczenie na wypadek zachwiania budżetu. Na realizację zadań inwestycyjnych znacząco wpływających na rozwój Gminy, których wartość przekracza możliwości finansowe budżetu przyjęto zasadę ubiegania się o dotacje pochodzące ze źródeł zewnętrznych. W budżecie Gminy na te inwestycje zostanie zagwarantowany wkład własny.