Załącznik nr 1

U M O W A   NR .... /2009

zawarta w dniu ..................................................... w Dmosinie pomiędzy  Gminą Dmosin reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Dmosin– Danutę Supera

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Dmosin – Urszuli Radzikowskiej

zwaną dalej Zamawiającym

a

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

.................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie 
art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji rozbiórkę budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Kraszew, gmina Dmosin usytuowanego na działce 
o numerze ewidencyjnym 33.

- Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy na podstawie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę- decyzja Nr 145/09 z dnia 25.06.2009 r.

- Zakres robót do wykonania obejmuje:
1) wykonanie ogrodzenia tymczasowego w odległości ok. 2 m od obrysu ścian zewnętrznych budynku (słupki drewniane, taśma PCV biało- czerwona);
2) umieszczenie na budowie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące ochrony bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia;
3) rozbiórka pokrycia papowego, kominów;
4) rozbiórka odeskowania połaci dachowej;
5) rozbiórka podsufitek, skucie tynków, otrzcinowania stropów, ścianek działowych 
i wewnętrznych powierzchni ścian podłużnych;
6) rozebranie ścian głównych (podłużnych i poprzecznych);
7) rozbiórka starych wykładzin posadzek;
8) rozbiórka podług drewnianych i legarów;
9) rozbiórka ścian cokołu, słupków podpierających legary, fragmentu stropu nad piwniczką;
10) rozbiórka ścian fundamentalnych oraz fundamentów;
11) plantowanie terenu, zasypywanie miejsc po rozebranych fundamentach i ścianie fundamentalnej, uporządkowanie terenu.

- Roboty powinny być wykonane przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami umowy, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.

- Wykonawca musi zapewnić siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty niezbędne do wykonywania przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do:
a) zapewnienia przestrzegania przepisów związanych z realizacją robót, a w szczególności przepisów BHP, ppoż., sanitarnych, ochrony środowiska naturalnego;
b) usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci na wysypisko dostępne dla Wykonawcy;
c) zapewnienia takiego przeprowadzenia robót , aby żadne substancje, śmieci czy zanieczyszczone płyny nie były odprowadzane do środowiska,.

- Zamawiający powoła kierownika budowy do nadzorowania rozbiórki.

§ 2

- Od momentu przekazania terenu rozbiórki do momentu podpisania końcowego bezusterkowego protokołu odbioru, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty, teren rozbiórki, materiały oraz zatrudnionych pracowników.

- Wykonawca  zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, 
a powstałych w związku z  prowadzonymi robotami  określonymi w  niniejszej  umowie.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy siłami własnymi.

- Wykonawca nie może powierzyć swoich zadań osobie trzeciej bez zgody zamawiającego.

§ 4

- Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na ........ dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy.

- Odbiór końcowy terenu rozbiórki nastąpi na podstawie bezusterkowego protokółu końcowego odbioru robót po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do dokonania odbioru.

§ 5

Wykonawca wykona przedmiot umowy w zamian za pozyskane materiały z rozbiórki.
Wartość tych materiałów zgodnie z ekspertyzą techniczną wynosi 9.500,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych).

§ 6

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy 
z przyczyn zależnych od Wykonawcy- w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych),

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy- w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych).

§ 7

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy  Kodeksu cywilnego.

§ 9

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a 3 egz. Zamawiający.

Zamawiający 								Wykonawca