### Załącznik  nr  4  do  SIWZ

Umowa  -  projekt

zawarta w dniu .......................2011r. w Dobrzycy pomiędzy Gminą Dobrzyca reprezentowaną przez:

mgr  Jarosława  Pietrzaka           -     Wójta    Gminy

przy  kontrasygnacie  Skarbnika  Gminy – mgr  Ewy  Rybki

zwaną  w  treści  umowy  „Zamawiającym”

a

##### .........................................................................................................................................

zwanym  dalej  "Wykonawcą"  reprezentowanym  przez:

1. ......................................................................................

§  1

1.  Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania:

REMONTY  CZĄSTKOWE  NAWIERZCHNI  BITUMICZNYCH

Zakres  rzeczowy:

REMONTY  CZĄSTKOWE  NAWIERZCHNI  BITUMICZNYCH:

1)  mieszankami  mineralno-asfaltowymi grysowymi  z  posmarowaniem  krawędzi  asfaltem

z  wycinaniem  łat,

2)  mieszankami  mineralno-asfaltowymi grysowymi  z  posmarowaniem  krawędzi  asfaltem

bez  wycinania  łat,

3) emulsją modyfikowaną  i  grysami

Szczegółowy zakres robót zostanie ustalony wspólnie z Zamawiającym podczas wiosennego

oraz jesiennego  przeglądu  dróg  gminnych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilościowego przedmiotu zamówienia, w tym zmiany ilości poszczególnych materiałów do wbudowania przy zachowaniu zaoferowanych cen  jednostkowych.  Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu zmniejszenia zamówienia przez Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówienia uzupełniającego  o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy prawo zamówień publicznych do 50% wartości zamówienia podstawowego.

2.  Obowiązki  Inspektora  Nadzoru  będzie  pełnił:

......................................................................................................

3.  Ze  strony  Wykonawcy  osobą  odpowiedzialną  za  jakość  robót  będzie:

......................................................................................................

§  2

1. W  ramach niniejszej  umowy  Wykonawca  zobowiązuje  się  do:

- wykonania wszelkich robót  i czynności koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy,

- przestrzegania zasad wykonania robót określonych w Specyfikacji Technicznej

-  zapewnienia realizacji robót zgodnie ze  sztuką  budowlaną i wiedzą techniczną,

-  wykonania  na  własny  koszt  projektu organizacji  ruchu  na  czas  prowadzenia  robót  zgodnie     z załącznikiem  do  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3 lipca 2003r.  w  sprawie  szcze-

gółowych  warunków  technicznych  dla  znaków  drogowych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu

drogowego  i  warunków  ich  umieszczania  na  drogach  (Dz.U. Nr 220, poz. 2181 ze zm.),

-  oznakowanie  terenu   robót,

-  przygotowanie  i  przedstawienie  Zamawiającemu  dokumentów  pozwalających  na  ocenę  prawidło-

wego wykonania  przedmiotu  odbioru  robót,

-  zapewnienia  na  czas  trwania  robót  kierownika  budowy,

-  zorganizowania pracy w taki sposób,  aby nie wywołała ona uciążliwości i niebezpieczeństwa dla

użytkowników dróg; w przypadku szkody wywołanej w trakcie wykonywania robót związanych

z  realizacją  umowy, Wykonawca samodzielnie bez wezwania dokona likwidacji szkody i pokryje

ewentualne koszty z nią związane,

- informowania Zamawiającego o ilości wbudowanego materiału w trakcie realizacji zleceń   w poszczególnych dniach.

2.  Materiały  i  urządzenia  powinny  odpowiadać  co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do

obrotu i  stosowania  w  budownictwie,  określonych  prawem  budowlanym  oraz  wymaganiom  doku-

mentacji  przetargowej.

3.  Na  każde  żądanie  Zamawiającego  (inspektora  nadzoru)  Wykonawca  zobowiązany  jest  do

okazania  w  stosunku  do  wskazanych  materiałów,  dane  potwierdzające  spełnienie  wymagań,

o  których  mowa  w  ust. 2

4.  Zamawiający  będzie  zlecał  wykonywanie  poszczególnych  remontów  cząstkowych  na  piśmie.

Wykonawca  zobowiązuje  się  do  przystąpienia  do  wykonania  remontów  niezwłocznie,  nie  później

niż  7 dni  od  otrzymania  zlecenia. Termin  wykonania  zlecenia  strony  ustalać  będą  przy  doręczaniu

zlecenia  naprawy.

§  3

Ustala się terminy:

- rozpoczęcie robót – w terminie 7 dni od otrzymania zlecenia

- obowiązywania umowy -od podpisania umowy  do  dnia 31.12.2011r.

Termin realizacji umowy może ulec skróceniu w przypadku wykorzystania kwoty, na którą zawarta jest przedmiotowa umowa.

§ 4

1.Wynagrodzenie  każdorazowo za  wykonanie  przedmiotu  umowy  określonego  w  §1  strony  ustalają

wg cen  jednostkowych netto określonych  w  formularzu cenowym:

- remont  cząstkowy  nawierzchni  bitumicznej  mieszankami

mineralno-asfaltowymi grysowymi  z posmarowaniem krawędzi

asfaltem  z  wycinaniem  łat                                                                  …………….zł/tonę

- remont  cząstkowy  nawierzchni  bitumicznej  mieszankami

mineralno-asfaltowymi grysowymi  z posmarowaniem krawędzi

asfaltem  bez wycinania  łat                                                                  …………….zł/tonę

- remont  cząstkowy  nawierzchni emulsją modyfikowaną  i  grysami   …………….zł/tonę

2.Zamawiający określa maksymalną kwotę umowy  na wartość:

netto ……………., słownie: ……………………………………………………………………………

podatek VAT ( 23% ) … słownie: …………............................................................................................

brutto:…………..*,  słownie: …………………………………………………………………………..

*Zamawiający poda kwotę, jaką będzie mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3.Należności będą regulowane z konta Zamawiającego  na konto Wykonawcy  Nr  ................................

..................................................................................................................................................................

§  5

1. Wynagrodzenie Wykonawcy,  o którym mowa w § 4  rozliczane  będzie na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę za roboty odebrane, potwierdzone przez inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego.

2. Wynagrodzenie za roboty, o którym mowa w ust. 1 stanowić będzie wynik iloczynu  ilości

wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w § 4 ust. 1.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonane i odebrane roboty bez zastrzeżeń w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury  wystawionej  na  Urząd  Gminy w  Dobrzycy, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca,  NIP 621-12-97-365.

4.  Wykonawcy przysługują od Zamawiającego odsetki ustawowe z tytułu nieterminowego uregulowania

należności.

§  6

1.Przedmiotem  odbioru  końcowego będzie  zrealizowany każdorazowo zlecony zakres rzeczowy przez

Zamawiającego wg  zakresu  umownego  robót określonego w §1.

2. Zakończenie wykonania zlecenia Wykonawca zgłasza Zamawiającemu telefonicznie lub na piśmie.

Odbiór robót nastąpi w  terminie 14 dni  od  zakończenia robót  o  ile  strony  nie  wyznaczą  innego

terminu  odbioru.

Zamawiający dokona odbioru protokołem odbioru robót w obecności Wykonawcy.

Protokół odbioru podpisany zostanie przez obie strony.

§ 7

- Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  jeżeli:

1/ wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należytego mu z tytułu wykonania części umowy.

2/ Wykonawca przerwał realizację robót i  nie  realizuje  ich  przez  okres  tygodnia bez uzasadnionej

przyczyny,

3/ Wykonawca  bez  uzasadnienia  przyczyny nie  rozpoczął robót  i  nie  kontynuuje  ich  pomimo

dodatkowego  wezwania  przez  Zamawiającego,

4/ Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z  umową, warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robót  budowlanych  lub nienależycie  wykonuje  swoje  zobowiązania umowne.

- Wykonawca  może  odstąpić od  umowy  jeżeli:

1/  Zamawiający  odmawia  bez  uzasadnienia  przyczyny  odbioru  robót,

2/  Zamawiający  zawiadomi  Wykonawcę,  iż  na  skutek  nieprzewidzianych okoliczności nie

będzie mógł  wywiązać  się  ze  zobowiązań  umownych.

- Odstąpienie  od  umowy  winno  nastąpić  w  formie  pisemnej  z  podaniem  uzasadnienia.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

§ 8

1. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich – powstałe w związku z prowadzonymi robotami.

2. W przypadku szkody wywołanej w trakcie wykonywania robót związanych z realizacją umowy, Wykonawca samodzielnie bez wezwania dokona likwidacji szkody i pokryje ewentualne koszty z nią związane.

3. Wykonawca  ponosi  wobec  Zamawiającego  pełną  odpowiedzialność  za  szkody  powstałe  dla

Zamawiającego  lub  dla  podmiotów  trzecich  w  następstwie  zawinionego  niewykonania  lub

nienależytego  wykonania  obowiązków  wynikających  z  niniejszej  umowy.

4. Wykonawca  zobowiązany  jest  zapłacić  Zamawiającemu  kary umowną  w  wysokości 20% ceny

umownej  brutto w przypadku  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn  za  które  odpowiada.

5. Zamawiający zobowiązany jest  zapłacić Wykonawcy karę umowną w  wysokości 20% ceny

umownej  brutto ustalonej  w przypadku  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn  za  które  odpowiada

/nie  dotyczy  to  sytuacji  z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo  zamówień

publicznych –  (t.j. Dz.U. z 2008r.  Nr 171, poz. 1058).

6. Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn niezależnych od stron, wówczas następuje rozliczenie

dotychczas  wykonanych  robót  bez  naliczenia  kar.

7. Wykonawca  zobowiązany  jest  zapłacić  Zamawiającemu  karę umowną  w  wysokości 0,2% ceny

umownej brutto  za każdy dzień zwłoki  w przypadku   opóźnienia  w  wykonaniu  robót .

Trzykrotne stwierdzenie opóźnienia rozpoczęcia wykonania zlecenia skutkować będzie  rozwiązaniem

umowy.

8. Zamawiający zapłaci karę umowną  za każdy dzień zwłoki w przeprowadzeniu odbioru wykonanego

zlecenia w  wysokości 0,2% wartości zlecenia brutto

9. Zapłata  kar  umownych,  o  których  mowa  powyżej  nie  wyłącza  możliwości  dochodzenia

odszkodowania  na  zasadach  ogólnych

10. Strony  zastrzegają  sobie  możliwość  odstąpienia  od  naliczania  kar  umownych.

§ 9

Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1.Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

2.Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać

wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

§ 10

1.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres  12 m-cy.

2.Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po dokonanym odbiorze.

3.Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1,

jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

4.Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia przez  Zamawiającego, to

Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 11

Sprawy  nieuregulowane  w  niniejszej  umowie  rozstrzygane  będą  na  podstawie  przepisów  Kodeksu  Cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.

§ 12

W przypadku sporów wynikających z niniejszej umowy sądem właściwym dla ich rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 13

Sprawy  sporne  wynikłe  z  umowy  będą  rozstrzygane  przez  właściwe  Sądy  o  ile  pomiędzy  Stronami  nie  dojdzie  do  porozumienia  na  drodze  polubownej.

§ 14

Umowę  sporządzono  w  3-ch   jednobrzmiących  egzemplarzach,  1 egz.  otrzymuje  Wykonawca,  2 egz. - Zamawiający.

WYKONAWCA:                                                             ZAMAWIAJĄCY:

KONTRASYGNATA  SKARBNIKA  GMINY: