GMINA   DOBRZYCA

63 - 330 DOBRZYCA

ul. Rynek 14

tel./ fax (062) 7413013

e-mail:  inwestycje@ugdobrzyca.pl

ZPI.271.4.2011

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH  WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

PRZETARG  NIEOGRANICZONY

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYCA

Wartość  szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w art. 11. ust. 8  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych z numerem: 121294-2011 z dnia 19.05.2011r.

Projekt współfinansowany w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 - 2013

ZAWARTOŚĆ  TECZKI:

I.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

II. Wzory druków:

- Wykaz dokumentów złożonych w ofercie -  zał. nr 1 do SIWZ,

- Formularz  ofertowy  -  zał. nr 2 do SIWZ,

- Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania (art. 24 ust.) –   zał. nr 3 do SIWZ,

- Oświadczenie Wykonawcy  o  spełnieniu  warunków udziału  w  postępowaniu  określonych   w  art.22 ust. 1 ustawy - zał. nr 4 do SIWZ,

- Projekt  umowy - zał. nr 5 do SIWZ,

- Tabela czynników  cenotwórczych - zał. nr 6 do SIWZ,

- Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia – zał. nr 7 do SIWZ,

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi -  zał. nr 8 do SIWZ,

- Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych – zał. nr 9 do SIWZ,

- Harmonogram rzeczowo-finansowy – zał. nr 10 do SIWZ,

- Wykaz części zamówienia które wykonawca powierzy podwykonawcom – zał. nr 11 do SIWZ,

III. Projekty  budowlane,  specyfikacja  techniczna, kopia mapy zasadniczej, kosztorysy ofertowe,

I.  INFORMACJE  OGÓLNE

1.  Nazwa i adres Zamawiającego

GMINA DOBRZYCA

ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca

Telefon : 062/ 7413013

Fax : 062/7413013

www.dobrzyca.bazagmin.pl

e-mail: inwestycje@ugdobrzyca.pl

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   /Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759/

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich mogą być składane  / Dz. U. z 2009 r. nr 226, poz. 1817 /

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych

/Dz. U.  nr 224, poz. 1796 /

- Tryb  udzielenia  zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu  nieograniczonego  (art. 10 ust. 1 oraz art. 39 -. 46) z  zachowaniem  zasad  określonych  ustawą  z  dnia  29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759),  zwaną  dalej  "ustawą".	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom określonym w w/w ustawie i spełniają wymagania określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej  oraz  podmioty  te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone                  w ustawie prawo zamówień publicznych oraz niniejszej specyfikacji.

Zamawiający  żąda  wskazania  przez  Wykonawcę  w  ofercie  części  zamówienia,  której  wykonanie  powierzy  podwykonawcom  (art. 36 ust. 4 ustawy  Prawo zamówień publicznych).

Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

Zgodnie z art. 29 ust. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych do wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia (z zastrzeżeniem, by parametry jakościowe i cechy użytkowe rozwiązań równoważnych nie były gorsze od opisanych przez Zamawiającego). Wszystkie nazwy ujęte przedmiarach robót, projekcie budowlanym i specyfikacji technicznej odnoszą się do zastosowania równoważnych lub zamiennych  klas, typów i firm.

Należy załączyć do oferty dokumenty określające parametry techniczne urządzeń zastosowanych jako równoważne. Zastosowane urządzenia jako równoważne muszą posiadać punkty serwisowe, umożliwiające wykonanie interwencji serwisowej w ciągu 48 godzin od zawiadomienia.

Wykonawca powinien zapoznać się z całością SIWZ. Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  /SWIZ/ została również zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Adres strony: www.dobrzyca.bazagmin.pl – przetargi

Koszt SIWZ:   45,00 zł brutto + koszt przesyłki

II.  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem  zamówienia  jest:

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYCA

Lokalizacja zamówienia: Gmina Dobrzyca, miejscowość Dobrzyca w następujących ulicach:

-  kanalizacja deszczowa: Krzywa, L. Mierosławskiego, I. Biernackiego

- kanalizacja sanitarna: Pleszewska, Ostrowska, Stefańskiego, Wiosny Ludów, Mierosławskiego, Krzywa, Biernackiego, Żmudzińskiego, Promienna, Wrobińskiego

Szczegółowy zakres robót oraz warunki realizacji robót określają: projekty budowlano-wykonawcze, przedmiary robót i specyfikacja techniczna  wykonania i odbioru robót budowlanych w części zawierającej zbiory wymagań  w zakresie sposobu wykonania robót  budowlanych, obejmujące wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania  i oceny prawidłowości  wykonania poszczególnych robót.

Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień:

Kod  CPV:    45232410-9 – roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji ściekowej,

Kod  CPV:    45000000-7 – roboty budowlane,

Kod  CPV:    45110000-1 – roboty ziemne,

Kod  CPV:    45200000-9 – roboty w zakresie inżynierii lądowej,

Kod  CPV:    45230000-8 – roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów,

Kod  CPV:    45231113-0 – poziomowanie rurociągów,

Kod  CPV:    45232420-2 -  roboty w zakresie ścieków,

Kod  CPV:    45232440-8 – roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków,

Kod  CPV:    45231142-6 -  roboty w zakresie naprawy dróg.

Roboty  objęte  przedmiotem  zamówienia określone w przedmiarach robót stanowiących załączniki do SIWZ muszą być realizowane zgodnie z projektami budowlano-wykonawczymi oraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie i zdobycia koniecznych informacji do przygotowania oferty.

- Zakres rzeczowy

Zakres rzeczowy obejmuje:

  - budowę  kanalizacji deszczowej z podłączeniami do wpustów deszczowych w ul. Krzywej, L. Mierowsławskiego, I. Biernackiego w Dobrzycy:

- kanalizacja deszczowa – od ul. Stefańskiego do wylotu do rowu melioracyjnego

- kanały deszczowe z rur PP Ø400 mm dwuścienne kl S – 49,60 mb

- kanalizacja deszczowa – ul. Biernackiego z odcinkiem ul. Krzywej od skrzyżowania ul. Biernackiego do ul. Żmudzińskiego

- kanały deszczowe z rur PP dwuścienne kl S:

Ø 400 mm – 276,50 mb,

Ø 200 mm – 73,00 mb,

Ø 160 mm szt. 22 – 56,90 mb

- kanalizacja deszczowa – odcinek ulicy Stefańskiego i ulicy Mierosławskiego

- kanały deszczowe z rur PP dwuścienne kl S:

Ø 400 mm – 356,10 mb,

Ø 200 mm – 15,50 mb,

Ø 160 mm szt. 18 – 47,00 mb

- kanalizacja deszczowa – ulica Krzywa od skrzyżowania z ulicą Wiosny Ludów do ulicy Mierosławskiego

- kanały deszczowe z rur PP dwuścienne kl S:

Ø 200 mm – 51,50 mb,

Ø 160 mm szt. 4 – 9,70 mb

  - budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej Dobrzyca ul. Pleszewska, Ostrowska, Stefańskiego, Wiosny Ludów, Mierosławskiego, Krzywa, Biernackiego, Żmudzińskiego, Promienna, Wrobińskiego:

- kanalizacja grawitacyjna – kolektory

- kanały grawitacyjne z rur PVC-U Ø 200/5,9 – 2155 mb

- kanalizacja grawitacyjna – przykanaliki

- przykanaliki sanitarne z rur PCV Ø160/4,7, 75 szt. – 421 mb

- roboty nawierzchniowe

- kanały grawitacyjne z rur PVC-U Ø200/5,9 – 2155 mb

- przykanaliki sanitarne z rur PCV Ø 160/4,7, 75 szt. – 421 mb

Zamawiający  nie dopuszcza  udzielenie  zamówienia  uzupełniającego  (art. 67 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych).

III.TERMIN  WYKONANIA   ZAMÓWIENIA

Gmina przewiduje wykonanie robót budowlanych następująco:

-  rozpoczęcie w ciągu 7 dni od podpisania umowy i przekazanie placu budowy,

-  całkowite zakończenie do dnia 15.08.2012 r.

# IV. WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU

O udzielenie  zamówienia  mogą się  ubiegać Wykonawcy, którzy  spełniają warunki dotyczące:

- posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej działalności lub czynności,  jeżeli  przepisy prawa  nakładają  obowiązek  ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej,

- nie  podlegają  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  zgodnie  z  art. 24 ustawy        z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

- wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone  (referencje, listy polecające – kserokopie zał. nr 7 do SIWZ)

Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeśli Wykonawcy wykażą, że wykonali co najmniej trzy roboty budowlane porównywalne z robotami będącymi przedmiotem niniejszego zamówienia tj. wykonali trzy roboty, z których każda polegała na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej o długości minimum 3,5 km, (rozpoczęcie nie wcześniej niż 5  lat temu licząc od dnia wszczęcia niniejszego postępowania, a które  zostały ukończone). Należy podać adresy inwestorów obiektów realizowanych w ramach tych zamówień.

- wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

Zamawiający wymaga aby Wykonawca do spełnienia tego warunku dysponował kadrą inżynieryjno-techniczną z uprawnieniami budowlanymi  do kierowania robotami w branżach: budowlanej, sanitarnej i drogowej, osobami  legitymującymi się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone.

- oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.

W celu wykazania spełnienia tego warunku zamawiający wymaga przedstawienia wykazu sprzętu niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia w oparciu o wymagania sprzętowe wynikające  z  projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

- każdy z Wykonawców zobowiązany jest do zapoznania się z uzgodnieniami z zarządcami infrastruktury technicznej występującej na terenie  inwestycji oraz ich stosowania,

- każdy z Wykonawców zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na okres                     60 miesięcy od dnia ostatecznego odbioru w zakresie robót oraz na urządzenia wbudowane na okres według gwarancji producenta, lecz nie krócej niż 12 miesięcy od ostatecznego odbioru  robót,

- rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich,

- rozliczenie robót objętych umową  następować będzie dwiema fakturami, wystawianymi za roboty wykonane w danym etapie robót – jedna po zakończeniu budowy sieci kanalizacji deszczowej, druga po zakończeniu budowy sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym zał. nr 3 do umowy na wykonanie robót.

Ocena  spełnienia  warunków  wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie

złożonych dokumentów wg formuły „spełnia”  / „nie  spełnia”.

Niespełnienie  powyższych  wymogów  spowoduje  wykluczenie  Wykonawcy.

# V.  DOKUMENTY  I  OŚWIADCZENIA  WYMAGANE  W  OFERCIE

Oferta  powinna  zawierać niżej wymienione dokumenty:

1)  wykaz dokumentów złożonych w ofercie wg wzoru  (zał. nr 1do SIWZ),

- dowód  wniesienia  wadium,

- formularz  ofertowy  -  wg  wzoru   (zał. nr 2 do SIWZ),

- oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania (art. 24 ust.) wg  wzoru  (zał. nr 3 do SIWZ),

- oświadczenie Wykonawcy  o  spełnieniu  warunków udziału  w  postępowaniu  określonych                       w  art.22 ust. 1 ustawy - wg  wzoru  (zał. nr 4 do SIWZ),

- zaakceptowany  projekty  umowy - wg  wzoru  (zał. nr 5 do SIWZ),

- tabela czynników  cenotwórczych - wg wzoru  (zał. nr 6 do SIWZ),

- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

- Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeśli Wykonawcy wykażą, że wykonali co najmniej trzy roboty budowlane porównywalne z robotami będącymi przedmiotem niniejszego zamówienia tj. wykonali trzy roboty, z których każda polegała na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej o długości minimum 3,5 km, (rozpoczęcie nie wcześniej niż 5  lat temu licząc od dnia wszczęcia niniejszego postępowania, a które  zostały ukończone). Należy podać adresy inwestorów obiektów realizowanych w ramach tych zamówień z podaniem ich zakresu  rzeczowego, wartości, daty wykonania i odbiorów wraz z  załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie (referencje,  listy polecające - kserokopie),( zał. nr 7 do SIWZ),

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

Zamawiający wymaga aby Wykonawca do spełnienia tego warunku dysponował kadrą inżynieryjno-techniczną z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w branżach: budowlanej, sanitarnej  i drogowej, osobami  legitymującymi się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone (zał. nr 8 do SIWZ),

Należy złożyć oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Zamawiający wymaga w dniu podpisania umowy z Wykonawcą dostarczenie dokumentów potwierdzających uprawnienia zawodowe branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i drogowej oraz aktualne zaświadczenie potwierdzające jego członkostwo do właściwej terenowo izbie samorządu zawodowego – kserokopie.

- wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.

W celu wykazania spełnienia tego warunku zamawiający wymaga przedstawienia wykazu sprzętu niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia w oparciu o wymagania sprzętowe wynikające  z  projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, minimum wymagany sprzęt określony według wzoru (załącznik nr 9 do SIWZ),

- harmonogram rzeczowo-finansowy – wg wzoru (zał. nr 10 do SIWZ). Przy opracowywaniu harmonogramu należy uwzględnić fakt, że Zamawiający w roku 2011 zamierza przeznaczyć kwotę 1.074.000,00 zł , w roku 2012 pozostałą wartość zadania. Roboty w roku 2011 mają być zakończone do 15.11.2011r.

- wykaz z oferty części zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom – wg wzoru (zał. nr 11 do SIWZ),

Dokumenty, o  których mowa  w punkcie 8 mogą  być przedstawione w formie oryginału  lub    kserokopii  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem przez Wykonawcę, pozostałe  dokumenty    należy złożyć w oryginale.

VI.  TERMIN  ZWIĄZANIA  Z  OFERTĄ

Termin  związania  Wykonawców  złożoną  ofertą  wynosi  30 dni.  Bieg  terminu  rozpoczyna  się

wraz  z  upływem  terminu  składania  ofert i kończy się do dnia 03.07.2011r.

###### VII.  OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  OFERTY

- Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym wg załączonego wzoru stanowiącym zał. nr 2 do

SIWZ.

- Do  oferty  zostaną  załączone  dokumenty  wymagane  postanowieniami  SIWZ.

- Dokumenty  załączone  do  oferty  mogą  być  przedstawione  w  formie  oryginału  lub  kserokopii

poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  przez  Wykonawcę (zgodnie z rozdziałem V).

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentów

wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna

lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości a  Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić

jej prawdziwości w inny sposób.

- Ofertę  sporządza  się  w  języku  polskim.

- Wszystkie strony i załączniki oferty zapisane-muszą być ułożone zgodnie z kolejnością podaną w

specyfikacji SIWZ wg wykazu dokumentów (zał. nr 1do SIWZ) i ponumerowane oraz parafowane

przez osobę podpisującą ofertę. W miejscach wyznaczonych do podpisu przez Wykonawcę  podpisuje

osoba podpisującą ofertę.

Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę.

Załącznik nr 5 do SIWZ – projekt umowy  powinien być zaparafowany, nie musi być  podpisany przez

Wykonawcę.

- Upoważnienie do podpisania oferty  powinno być dołączone do oferty, o ile  nie  wynika  to z innych dokumentów  załączonych  do  oferty.

W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo w formie oryginału określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

- Wszystkie  formularze  zawarte w niniejszej  specyfikacji, a  w  szczególności  FORMULARZ

OFERTOW Wykonawca wypełni  ściśle  według  wskazówek  zawartych  w  SIWZ. W przypadku gdy

jakakolwiek część dokumentu nie dotyczy Wykonawcy -  wpisuje on "nie dotyczy". Wielkość

załączonych do SIWZ  wzorów  formularzy  może  zostać  przez Wykonawcę zmieniona, jednak

układ graficzny  i  opis  poszczególnych  kolumn  i  wierszy  musi  pozostać  niezmieniony.

9.   Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył,

na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne

do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji

lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca.

10. Wykonawca umieści  ofertę w zamkniętej  kopercie/opakowaniu nieprzejrzystym zaadresowanej

następująco:				Gmina  Dobrzyca,

ul. Rynek 14,  63-330  Dobrzyca

"PRZETARG  NIEOGRANICZONY – BUDOWA KANALIZACJI  DESZCZOWEJ ORAZ BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYCA”

NIE OTWIERAĆ PRZED 03.06.2011 r. godz. 930

ponadto  należy  podać  nazwę  firmy.

Koperty opakowania powinny być szczelnie zamknięte, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się                 z   treścią  oferty przed terminem otwarcia.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem składania ofert. W celu wykonania zmiany lub wycofania oferty, Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejną  zamkniętą ofertę, oznaczoną  jak w punkcie 10, z dodaniem słowa "Zmiana" lub "Wycofanie".

Wykonawca  nie  może  wycofać  oferty  ani  wprowadzić  jakichkolwiek  zmian  w  treści  oferty po  upływie  terminu  składania  ofert.

Oferta jest jawna z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  a  Wykonawca,  składając  ofertę  zastrzegł w  odniesieniu  do  tych  informacji,  że  nie  mogą  one  być  udostępnione  innym  uczestnikom  postępowania.

Informacje te należy oznaczyć klauzulą: "Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania. Informacje

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji  (Dz.U. z 1993r. nr 47, poz. 211 z późn. zm.) " i załączyć  jako odrębną część, nie złączoną z

ofertą w sposób trwały.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej  informacje tech-

niczne,  technologiczne,  handlowe  lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których  przedsiębiorca

podjął niezbędne działania w celu zachowania  ich  poufności.

# VIII.  MIEJSCE  I  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT

- Oferty należy złożyć w siedzibie  Urzędu  Gminy  Dobrzyca, ul. Rynek 14 - w pokoju nr 15 lub przesłać pocztą.

- Termin  składania  ofert  upływa  dnia 03.06.2011 r. godz. 9.00

- Za moment złożenia oferty uważa się datę i godzinę jej dotarcia do miejsca składania ofert. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po upływie terminu ich składania będą niezwłocznie zwrócone.

- Zamawiający przedłuży termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących SIWZ,  o  których    mowa  w  rozdziale XVII.

- Przedłużenie  terminu  składania  ofert  dopuszczalne  jest  tylko przed  jego  upływem.

- O  przedłużeniu  terminu  Zamawiający powiadomi  natychmiast  wszystkich Wykonawców, którym przesłano SIWZ oraz na stronie  internetowej www.dobrzyca.bazagmin.pl.

IX.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WADIUM  ORAZ  ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO

WYKONANIA UMOWY.

1.  Wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości : 50.000zł 
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł)

Termin wniesienia wadium upływa dnia 03.06.2011 r.  o godz. 9.00.

2.  Formy i miejsce wniesienia wadium.

Wadium może być wnoszone:

- w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

BS Dobrzyca 10  8409  0001  2001  0000  0101  0001

- poręczeniach  bankowych,

- gwarancjach  bankowych,

- gwarancjach  ubezpieczeniowych,

- poręczeniach  udzielanych  przez  podmioty,  o  których  mowa  w   art. 6b ust.5 pkt  2  ustawy  z  dnia

9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju  Przedsiębiorczości  (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.) złożonych w kasie Zamawiającego.

Zamawiający dokona zwrotu wadium w kasie Zamawiającego lub przekaże dyspozycję do banku zgodnie

z warunkami określonymi w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

UWAGA:

Wadium  musi  być zabezpieczone na okres 30 dni, licząc od daty składania ofert – termin związania z ofertą. Oferta zabezpieczona na okres krótszy niż wymagany - zostanie odrzucona.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty ww. formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.

3.Zwrot wadium

1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem, że Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

2) Wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 4.1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

5) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

4. Zatrzymanie wadium

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, 
o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

5.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zgodnie z zapisem art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a  zgodnie  z  art. 150 ust.2 ustawy  ustala  się  zabezpieczenie  w  wysokości  5 % ceny całkowitej  (brutto)  podanej  w  ofercie.

6.  Formy, miejsce złożenia i zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Dopuszcza się wniesienie zabezpieczenia  w niżej wymienionych formach:

- pieniądzu - przelewem - na rachunek Zamawiającego:

BS Dobrzyca 20 8409 0001 0000 0101 2000 0006

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:

- w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,

- przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;

- przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

Należną całość zabezpieczenia Wykonawca wniesie najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający określa w § 9 projektu umowy.

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innych formach niż określone w niniejszej SIWZ.

# X.    MIEJSCE  I  TERMIN  OTWARCIA  OFERT

Otwarcie  ofert  nastąpi  w  siedzibie  Zamawiającego: Urząd Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14, 63-330

Dobrzyca,  pok. nr 10 /sala posiedzeń/  w  dniu  03.06.2011 r. o godz. 9.30.

XI.  OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY, OPIS KRYTERIÓW

WYBORU OFERTY I ICH ZNACZENIA

1. Opis sposobu obliczania ceny oferty.

Cenę  oferty należy podać w formie ryczałtu. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny             (Dz. U.  z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:

- jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie  nie może żądać

podwyższenia  wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć ryczałtu lub kosztów prac.

2) jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła gro- ziłoby  przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

Przygotowując ofertę, Wykonawcy mają obowiązek zapoznać się z zakresem robót i warunkami  realizacji  robót  zawartych  w  przedmiarach  robót, projektach budowlanych,  specyfikacji  technicznej  oraz  miejscem  prowadzenia  robót.

W cenach oferty należy ująć wszystkie elementy  niezbędne  do  wykonania  określonych robót                      w projektach budowlanych, przedmiarach i specyfikacji technicznej  również  koszt  dostarczenia  sprzętu  oraz  materiałów  do  miejsca  wbudowania, koszty pośrednie i zyski). W cenie oferty należy uwzględnić ponadto  koszty:

a/  urządzenia zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów dla potrzeb budowy

oraz  zabezpieczenia  terenu budowy,

b/  obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji robót oraz wykonania geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej z uzgodnieniami w ZUDP - 5 egz.

c/  wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym  dróg

gminnych  i  powiatowych oraz poniesienia kosztów zajęcia pasa drogowego,

d/ przygotowanie wniosku o wydanie zezwolenia za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych i

powiatowych  w   celu umieszczenia urządzeń,

e/ sukcesywnego przywracania terenu do stanu pierwotnego,  tj.  odbudowy dróg, placów,

chodników, przepustów, ogrodzeń, kładek, wykonania mostków przejazdowych oraz

wyrównania  i  uporządkowania  terenu  po  zakończeniu  robót,

f/  odtworzenia granic własności terenu (wbudowanie graniczników w przypadku ich uszkodzenia),

g/  opłat wynikłych z usunięcia kolizji z mediami,

h/  związane z pompowaniem wody gruntowej ze  względu  na  właściwą  technologię  robót,

i/  odbiorów  kolizji i skrzyżowań sieci kanalizacyjnej z siecią wodociągową, telefoniczną oraz

innych płatnych odbiorów i nadzorów zgodnie z zaleceniem Zakładu Komunalnego Gminy

Dobrzyca,  Zakładu Energetycznego i innych oraz warunkami technicznymi do projektu,

j/  ewentualnych odszkodowań  z  tytułu  zniszczonych  nasadzeń, np. krzewów, drzew, zasiewów,

kwietników,

k/ spełnienia wymogów  Bezpieczeństwa i Ochrony  Zdrowia,

l/  prowadzenia  i organizowania  badań materiałów,

ł/  wynikające  z  projektów  budowlanych dotyczących:

- zabezpieczenia i oznakowania robót przy budowie

- rozwiązań (warunki techniczne) uwzględnionych w projektach budowlanych, a nieujętych               w przedmiarach robót.

Wymagane jest od Wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia. Zamawiający żąda załączenie do oferty kosztorysu ofertowego w wersji uproszczonej, zawierającego wyszczególnienie pozycji kosztorysowych zgodnych z przedmiarem robót oraz ich wartości. Kosztorys służy wyłącznie badaniu i ocenie złożonych ofert w szczególności w zakresie ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu kosztorys w wersji szczegółowej w terminie 7 dni od przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ceny poszczególnych elementów zamówienia należy przewidzieć w harmonogramie  rzeczowo-finansowym.

Podane ceny ofertowe nie mogą ulec podwyższeniu w czasie realizacji zamówienia.

Ostateczną  cenę  oferty  dla poszczególnego zadania stanowi  suma  wartości  kwoty  ryczałtowej  netto -brutto  zgodnie  z  zestawieniem  wg  załączonego  wzoru (zał. nr 4 do SIWZ).

2.  Opis kryteriów wyboru oferty i ich znaczenie.

Jedynym  kryterium  wyboru  oferty  jest  najniższa  cena.

| Lp. | KRYTERIUM | ## ZNACZENIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Najniższa cena zadania | 100% |

Oferta  z  najniższą  ceną  otrzyma  100 punktów.  Każda  następna  oferta  otrzyma  liczbę  punktów  proporcjonalnie  mniejszą,  liczona  według  wzoru:

Cmin

C = ————— x  100

Cx

C - ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę,

Cmin -  najniższa  cena  brutto zaoferowana w przetargu,

Cx - cena  brutto  rozpatrywanej oferty.

# XII. OFERTY  CZĘŚCIOWE

Nie  dopuszcza  się  składania  ofert  częściowych.

XIII. OFERTY  WARIANTOWE

Zamawiający  nie  dopuszcza  możliwości  złożenia  oferty  przewidującej  odmienny  niż  w  SIWZ

sposób  wykonania  zamówienia  (oferta  wariantowa).

XIV.  INFORMACJE  O  TRYBIE  OTWARCIA  OFERT

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  Zamawiający  poda  kwotę  jaką  zamierza  przeznaczyć  na sfinansowanie  zamówienia.

- Podczas  otwarcia  ofert  podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- W  przypadku  gdyby  Wykonawca  nie  był  obecny  przy  otwieraniu  oferty,  na  jego  wniosek Zamawiający prześle informacje, które zostały ogłoszone podczas sesji otwarcia.

XV.  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA

Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym             w ustawie  Prawo  zamówień  publicznych  i  spełnia  wymagania  określone  w  przedmiotowej   specyfikacji oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą według przyjętego kryterium oceny oferty.

XVI.  UNIEWAŻNIENIE  POSTĘPOWANIA

Postępowanie o zamówienie publiczne unieważnia się w przypadkach określonych w art. 93 ustawy

Prawo zamówień publicznych.

XVII.  SPOSÓB  UDZIELANIA  WYJAŚNIEŃ   DOTYCZĄCYCH  SIWZ

- Wszystkie  dokumenty  i  oświadczenia mogą być przekazywane pisemnie na adres Zamawiającego: ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca  lub  faksem  (062 7413013), pod warunkiem  niezwłocznego  potwierdzenia ich na piśmie. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem, zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej  do  niezwłocznego  potwierdzenia  faktu  ich  otrzymania.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 27.05.2011 r.

- Treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  Zamawiający  przekaże  wszystkim  Wykonawcom,  którym przekazano  SIWZ  bez  ujawnienia  źródła  zapytania  oraz  na  stronie  internetowej: www.dobrzyca.bazagmin.pl.

- W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  Zamawiający  może  w  każdym czasie przed upływem    terminu  do  składania  ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób  modyfikację   Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ  oraz  na stronie  internetowej.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej.

- Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

- Osoby  uprawnione  do  bezpośredniego  kontaktowania  się  z  Wykonawcami:

-  Krystyna  Bąk-Rybak - inspektor  d/s  zamówień  publicznych  i  inwestycji  gminnych,

- Agnieszka Wachońska – podinspektor d/s  zamówień  publicznych  i  inwestycji  gminnych

tel. 062 7413013,  poniedziałek  – piątek w godz. 7.15 – 15.15,

XVIII.  TRYB  ZAWARCIA  UMOWY

- Umowa  zostanie  zawarta  z  wybranym  Wykonawcą  w  terminie, o którym mowa w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Projekt  umowy  stanowi  zał.  nr 5  do  SIWZ.

- Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.

XIX.  POUCZENIE  O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ  PRZYSŁUGUJĄCYCH

WYKONAWCY  W  TOKU  POSTĘPOWANIA

- Wykonawcom i innym  osobom, których interes w  uzyskaniu  zamówienia doznał lub  może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, określone w przepisach Działu VI art. 179 - 198 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5.

Odwołanie regulują przepisy Prawo Zamówień Publicznych  Dział VI art. 180-198

Skarga do sądu – regulują przepisy Prawo Zamówień Publicznych Dział VI art. 198a - g

Informacje dodatkowe:

- w postępowaniu obowiązuje  pisemność.

XX.  MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE

UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY

RAMOWEJ

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XXI. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W art. 67 ust. 1 pkt  6

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 i 6  ustawy – Prawo zamówień publicznych.

XXII.  ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ

ZAMAWIAJĄCEGO, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POROZUMIENIE SIĘ

DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

Zamawiający nie dopuszcza  porozumiewania się drogą elektroniczną.

XXIII.  ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE PRZEPROWADZENIA AUKCJI

ELEKTRONICZNEJ.

XXIV. ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

XXV. OGŁOSZENIA WYNIKÓW PRZETARGU

Niezwłocznie po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  zawiadomi  Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę  wybrano,  uzasadnienie jej wyboru oraz  nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

- Wykonawcach,  których  oferty  zostały  odrzucone,  podając  uzasadnienie  faktyczne i prawne,

- Wykonawcach, którzy zostali  wykluczeni  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający  zamieszcza  informacje, o których mowa w  pkt XXV, ppkt 1, na stronie internetowej oraz  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

XXVI. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

1.   Zmiany umowy

- Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

- Każdorazowo wprowadzenie zmian potwierdzone jest w formie pisemnej protokołami konieczności zatwierdzonymi przez Zamawiającego.

- Warunkiem wprowadzania zmian jest zgoda obu stron umowy. Zmiana umowy musi być zawarta w formie pisemnej.

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian  w umowie, które będą mogły być dokonane z powodu zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących sytuacji:

- udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji,

- zmiany terminu wykonania umowy polegającej na skróceniu jego okresu, pod warunkiem zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Zamawiającego,

- konieczności wprowadzenia zmian wynikających z przekształcenia stron umowy bądź zmiany osób uprawnionych do występowania w imieniu stron,

- konieczności wprowadzenia zmian w związku ze zmianą osób odpowiedzialnych za przebieg procesu budowlanego np. kierownika budowy, inspektorów nadzoru itp.

- w sytuacji wyrażenia przez Zamawiającego zgody na wykonanie części robót przez podwykonawców po wyrażeniu woli w ofercie przez Wykonawcę na część wykonania robót przez podwykonawców,

- w sytuacji wystąpienia siły wyższej w szczególności wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, powodujących konieczność zmiany terminu realizacji zadania lub jego poszczególnych etapów.

2.  Zasady udostępniania dokumentów.

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego

postępowania, z wyjątkiem dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszej  specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy  z  dnia

29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień  publicznych  (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)

oraz  przepisy  Kodeksu  cywilnego.

Zatwierdził:

Wójt

/-/  mgr Jarosław Pietrzak

Dobrzyca,  dnia 19.05.2011 r.