Załącznik nr 4  do  SIWZ

PROJEKT
 UMOWY NA WYKONANIE  ROBÓT

zawarta w  dniu .....................  w  Dobrzycy  pomiędzy  Gminą  Dobrzyca reprezentowaną  przez:

Wójta  Gminy  -  mgr  Jarosława  Pietrzaka

przy  kontrasygnacie  Skarbnika  Gminy  - mgr  Ewy  Rybka

zwaną  w  dalszej  części  umowy  ZAMAWIAJĄCYM

a

........................................................................................................................

........................................................................................................................

zwaną  w  dalszej  części  umowy  WYKONAWCĄ

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami )  na wykonanie robót budowlanych  została zawarta umowa o następującej treści:

# ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT UMOWY

§ l

PRZEDMIOT UMOWY

Na   podstawie   niniejszej    umowy    Wykonawca    zobowiązuje    się   do   wykonania   na   rzecz

Zamawiającego  robót  budowlanych w  ramach  inwestycji:

Przebudowa  drogi  gminnej  …………………………………………………….

Szczegółowy zakres robót oraz warunki realizacji robót określają: kosztorys  ofertowy, projekt budowlany

i specyfikacja techniczna.

## ROZDZIAŁ II. WARUNKI OGÓLNE

### § 2

SPOSÓB WYKONANIA UMOWY

1.  Wykonanie umowy i wyznaczenie kierownika budowy oraz nadzoru inwestorskiego.

1)  Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne

do  prawidłowego  wykonania  Umowy  i  zobowiązuje  się  do  informowania  w formie  pisemnej

Zamawiającego o przebiegu wykonywania umowy na każde żądanie Zamawiającego.

2)  Nadzór inwestorski  z ramienia Zamawiającego sprawować będzie(ą):

.............................................................................................................................................................

posiadający uprawnienia budowlane .....................................................................................................

zam. .................................................................................

3)  Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie 	....

posiadający uprawnienia budowlane    ...................................................................................................

zam. ........................................................................................................................................................

4)  Zakres  nadzoru  inwestorskiego  oraz  obowiązki  kierownika  budowy  określa  ustawa  z  dnia

07.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 203 poz. 2016 z późn. zm.).

2.  Obowiązki Zamawiającego

1) Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego  przekazania:

-  projektu budowlanego w 1 egz. w dniu  podpisania  umowy,

-  dziennika  budowy i terenu budowy w terminie  do 7 dni  po  podpisaniu  umowy.

2) Po  protokolarnym  przejęciu  od  Zamawiającego  terenu  budowy  Wykonawca  ponosi  aż  do  chwili  wykonania przedmiotu umowy pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy.

3.   Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z:

1/  projektem budowlanym,

2/  obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczącymi wymagań
      technicznych,

3/  ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru
     robót budowlanych, kosztorysem ofertowym,

4/  zasadami sztuki budowlanej.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów stanowiących jego własność.

2)    Materiały i urządzenia,  powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz

powinny odpowiadać:

1/  wymaganiom  projektu  budowlanego   oraz  specyfikacji  technicznej  wykonania

i odbioru robót  budowlanych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

2/  wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty

zgodnie  z prawem budowlanym.

3)    Wykonawca zobowiązuje się do informowania:

1/  pisemnie Zamawiającego  -  za  pośrednictwem  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  o  konie-

czności  wykonania  prac dodatkowych  lub  zamiennych  sporządzając  protokół  konieczności

określający  zakres robót oraz szacunkową ich wartość (wg kosztorysu ofertowego - z uwzglę-

dnieniem składników cenotwórczych dla ewentualnych robót dodatkowych  podanych w

ofercie),

2/ o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót,
  opóźnienie planowanej daty zakończenia robót jak i zmianę wynagrodzenia za wykonany
  umowny zakres robót oraz do współpracy z Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć
  zapobiegających zagrożeniom.

- W  przypadku  wystąpienia  konieczności  wykonania  prac  nieobjętych  kosztorysem ofertowym oraz  specyfikacją techniczną Wykonawcy nie wolno ich realizować bez zmiany  niniejszej umowy lub  uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy.

- Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

1/ urządzenia zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów dla potrzeb budowy

oraz  zabezpieczenia  terenu budowy,

2/obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji robót ,

3/ sukcesywnego przywracania terenu do stanu pierwotnego,

4/ odtworzenia granic własności terenu (wbudowanie graniczników w przypadku ich uszkodzenia),

5/ zapewnienia  niezbędnych  dojść  i  dojazdów  do działek w trakcie trwania robót,

6/ spełnienia wymogów  Bezpieczeństwa i Ochrony  Zdrowia,

7/ prowadzenia  i organizowania  badań materiałów,

8/ zabezpieczenia i oznakowania robót przy budowie

4.  Zapewnienie bezpieczeństwa

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy.

2) Jeżeli  Wykonawca  wykonuje  roboty  bez  zamykania  ruchu,  ma  on  obowiązek  zapewnić bezpie-

czeństwo  ruchu na terenie budowy.

3) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
           dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie
            w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska

i  bezpieczeństwa  pracy  ponosi  Wykonawca.

4) Podczas całego okresu robót Wykonawca zapewni na swój własny koszt dostęp do terenów
            położonych w pobliżu terenu budowy.

5.  Ryzyko

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  wszelkie  ryzyko  związane  ze  szkodą  lub  utratą  dóbr

fizycznych  i  uszkodzeniem  ciała  lub  ze  śmiercią  podczas  i  w  konsekwencji  wykonywania  Umowy,

z  wyjątkiem ryzyka nadzwyczajnego określonego jako ryzyko Zamawiającego.

#### § 3

TERMINY

1.  Przekazanie  placu  budowy  nastąpi w terminie 7 dni od podpisania umowy.

2.  Ustala  się  ostateczny termin wykonania robót budowlanych – 30.09.2011r.

Zamawiający dopuszcza wcześniejsze wykonanie robot budowlanych jednak faktury mogą zostać wystawione po 15.09.2011r.

Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyższych terminów i wykonać przedmiot umowy

w terminach  zapisanych  w  niniejszej  umowie.

3.   Wykonawca  przekaże  w  dniu  zakończenia  robót  budowlanych  Zamawiającemu  teren  budowy.

4.   Wszelkie terminy określone w mniejszej umowie są liczone od dnia roboczego następującego po dniu

doręczenia pisma.

§ 4

ODBIORY I PROCEDURA

1.  Protokół odbioru końcowego

1) Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy                         i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości  odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty:

1/ protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały,

2/ dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
     budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

3/ dziennik budowy,

4/ protokoły badań i sprawozdań,

5/ kosztorys powykonawczy

- Zamawiający zawiadomi o zakończeniu realizacji przedmiotu odbioru  właścicieli  gruntów oraz infrastruktury  biorących udział  w  realizacji  inwestycji w  ciągu  7 dni od  zgłoszenia  przez  Wykonawcę   zakończenia  robót.

W przypadku wniesienia uwag przez zainteresowane  strony Zamawiający po uzgodnieniu z

Wykonawcą wyznacza:

1/  termin  usunięcia  ewentualnych  usterek,

2/  termin  i  warunki  wykonania  zaleceń  lub  robót  dodatkowych.

3)  Zamawiający rozpoczyna czynność odbioru najpóźniej w 14 dniu od daty powołania komisji odbioru.

4) Protokół  odbioru  końcowego  sporządzi  Wykonawca  na  formularzu  określonym  przez

Zamawiającego  i doręczy Zamawiającemu w dniu zakończenia odbioru.

2.   Wady ujawnione w trakcie odbioru.

- Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  częściowego  lub  końcowego  zostaną   wady,  to Zamawiają- cemu przysługują następujące uprawnienia:

1/ jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

2/ jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
     Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może
     odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

2) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

§ 5 
ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA STRON

1.  Wykonanie wskazówek i poleceń Zamawiającego

Wykonawca zobowiązuje się do:

- stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Zamawiającego w trakcie wykonywania

przedmiotu umowy,

2)   przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania  Umowy,

wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny  prawidłowości wykonania

Umowy.

2.  Podwykonawstwo

1)    Wykonawca ma prawo podpisać umowę o wykonanie części robót budowlanych z podwykonawcami

wymienionymi w przyjętej ofercie przetargowej.

2)   Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy, Wykonawca jest odpowiedzialny za
             działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim
           samym zakresie jak za swoje działania.

3)  Jeżeli Zamawiający uzna, że kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie
             gwarantują odpowiedniej jakości wykonania robót lub dotrzymania terminów, Zamawiający ma
            prawo żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy.

- Jeśli Wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą bez zgody, o której mowa w pkt l. Zamawiający

może bez przekazania formalnego zawiadomienia o tym, według swojej decyzji zastosować sankcje

za naruszenie Umowy, tzn. zażądać odszkodowania lub wypowiedzieć  Umowę, oraz nie ponosi

odpowiedzialności za zapłatę podwykonawcy.

5)   Zamawiający  nie  będzie  związany  stosunkami  zobowiązaniowymi  z  podwykonawcami,  ale może

skorzystać  ze  wszystkich  praw  nabytych  w  stosunku  do  nich  przez  Wykonawcę,  Wykonawca

będzie  pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do podwyko-

nania  części  robót.

6)  Wykonawca przedstawi max. 5 dni przed upływem terminu płatności zaświadczenie o niezaleganiu

z płatnościami wobec podwykonawcy podpisane przez tego podwykonawcę.

7)  Wykonawca będzie współpracował oraz współużytkował teren budowy z właścicielami gruntów,

infrastruktury,  organami   porządkowymi  oraz  Zamawiającym.

#### § 6

GWARANCJA JAKOŚCI

1.  Wykonawca udziela gwarancji na   roboty budowlane 36  miesięcy  od  dnia  ostatecznego odbioru.

2.  Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 7 dni od dnia ich

ujawnienia.

3.  Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia            o  ujawnionych usterkach.

4.  Zamawiający wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robót po upływie terminu gwarancji

ustalonego  w  umowie  oraz  terminu  na  protokolarne  stwierdzenie  usunięcia  wad  po  upływie  okresu

gwarancji.

§ 7

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY Z TYTUŁU NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu :

-  niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,

-  rękojmi za wady,

-  gwarancji,

-  powstałych szkód wyrządzonych osobom trzecim na mieniu i zdrowiu,
  na zasadach ogólnych z zastrzeżeniem  § 8.

§ 8

KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

1. Kary umowne

1) Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie

przedmiotu umowy.

2) Kary będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

1/  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

- zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0, l % wynagrodzenia umownego
                brutto za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi -
               w wysokości  0, l % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki.

Termin zwłoki liczony  będzie od następnego dnia do terminu ustalonego na usunięcie wad.

- za  odstąpienie  od  umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy  w  wysokości 5%
               wynagrodzenia brutto określonego  w § 10 ust. l  Umowy.

2)  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za  zwłokę w przekazywaniu terenu budowy w

wysokości  0, l % wynagrodzenia umownego brutto  za  każdy dzień zwłoki.

2.  Roszczenia odszkodowawcze.

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego  do  wysokości

rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 9

WYNAGRODZENIE

1.       Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w wysokości:

netto  ..................................... zł,  słownie: ..........................................................................................................

z  ........ %  podatkiem VAT,  tj.  ......................zł,

słownie:...................................................................................................................... zł,

brutto  ................................... zł,  słownie: ...................................................................................................,

zgodnie z wynikiem przetargu z dnia .........................................

2.      Wartość robót budowlanych nie może zostać podwyższona w drodze aneksu do niniejszej Umowy.
         Wartość całkowita przedmiotu umowy ani ceny nie będą waloryzowane w okresie realizacji umowy.

3.        Ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktycznie wykonanego zakresu
         robót z uwzględnieniem postanowień  § l.

4.       Należne  Wykonawcy  wynagrodzenie  płatne  będzie  na  podstawie  faktury  VAT  adresowanej  na  Urząd

Gminy, ul. Rynek 14, 63-330  Dobrzyca,  NIP 621-12-97-365.

Strony  ustalają, że  rozliczenie  za  wykonanie  robót  objętych umową   nastąpi  fakturą końcową wystawioną  po

zakończeniu i odbiorze robót. Faktura  może jednak zostać wystawiona  po 15.09.2011r.

Faktury wystawiane będą  oddzielnie dla  robót  podstawowych  wynikających  z  niniejszej umowy  i  oddzielnie

dla  ewentualnych  robót   dodatkowych.

5.      Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru wykonanych robót podpisany przez

inspektora   nadzoru  z  uwzględnieniem postanowień § 4.

6.       Płatność za fakturę VAT  będzie dokonana  przelewem z  konta  Zamawiającego  na  konto  Wykonawcy

w  ciągu  30  dni   licząc  od  daty  otrzymania przez Zamawiającego faktury.

§ 10

ZMIANY UMOWY

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu

podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

- Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

- Każdorazowo wprowadzenie zmian potwierdzone jest w formie pisemnej protokołami konieczności zatwierdzonymi przez Zamawiającego.

- Warunkiem wprowadzania zmian jest zgoda obu stron umowy. Zmiana umowy musi być zawarta w formie pisemnej.

Zmiany postanowień zawartej umowy tj.:

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany może być zamawiający lub wykonawca.

- Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika robót, w sytuacji zdarzeń losowych uniemożliwiających mu pełnienie  jego funkcji z zastrzeżeniem, że taka zmiana musi nastąpić na osoby, które spełniają warunki określone w SIWZ. Inicjatorem tej zmiany może być wykonawca. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 3 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę w formie aneksu w przypadku wystąpienia siły wyższej.

2.  Nie wymaga zmiany umowy skrócenie terminu wykonania robót z uwzględnieniem

postanowień   § 9 ust.4.

§ 11

ODSTĄPIENIE

1.  Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części:

1/   w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

2/  jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

3/  jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

4/  Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
                  wezwania  Zamawiającego  złożonego  na  piśmie.

- Wszelkie  materiały  znajdujące  się  na  terenie  budowy,  urządzenia  i  sprzęt  będące  własnością

Wykonawcy, roboty pomocnicze i roboty będą uważane za własność Zamawiającego i pozostaną  do

jego dyspozycji w przypadku odstąpienia od realizacji Umowy z powodu istotnego naruszenia

Umowy przez Wykonawcę.

3)    Zamawiający  w  razie  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn,  za  które  Wykonawca  nie  odpowiada

zobowiązany  jest  do:

1/ dokonania  odbioru  przerwanych  robót  oraz  zapłaty  wynagrodzenia  za  roboty,  które  zostały

wykonane do dnia odstąpienia,

2/ rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów
      zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, chyba że Wykonawca

wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń.

3/  przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

2.  Prawo Wykonawcy do odstąpienia od umowy.

1)  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli  Zamawiający zawiadomi Wykonawcę,

że  wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności  nie będzie mógł spełnić swoich

zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1/  w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego

(inspektora nadzoru) sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na dzień

odstąpienia,

2/  Wykonawca zabezpieczy  przerwane  roboty  w  zakresie  obustronnie  uzgodnionym  na  koszt

strony  która odstąpiła do umowy,

3/  Wykonawca  sporządzi  wykaz  materiałów,  które  mogą  być  wykorzystane  przez  Wykonawcę

do  realizacji innych robót, nie objętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn

niezależnych od niego,

4/ Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz robót

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie

odpowiada,

5/ niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia

zaplecza  budowy.

3.  Inne przypadki odstąpienia od umowy.

Poza okolicznościami określonymi w  ust. 2 pkt 1. i  ust. 2 pkt  2  Zamawiający lub Wykonawca może

odstąpić od realizacji Umowy, jeżeli druga strona rażąco narusza podstawowe postanowienia Umowy.

4.  Forma odstąpienia

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 12

ZAWIADOMIENIA

1.  Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku z niniejszą

Umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez Stronę zawiadamiającą.
      Zawiadomienia mogą być przesyłane telefaksem, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem.

2.  Zawiadomienia będą  wysyłane  na  adresy  i  numery  telefaksów  podane  przez  Strony.  Każda ze Stron

zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub

numeru telefaksu. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania,  siedziby lub numeru

telefaksu, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby  lub numer telefaksu

strony uznają za doręczone.

3.  Powiadamianie każdej ze Stron Umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie.
     W przypadku odmowy odbioru postanowienia przez adresata, uważa się za doręczone.

##### ROZDZIAŁ III. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

###### § 13

POSTANOWIENIA DODATKOWE I KOŃCOWE

1. Postanowienia końcowe

1) Przy realizacji niniejszej Umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa

polskiego.

2) W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz

ustawy Prawo budowlane.

3) Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte

polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. Wersja obowiązująca umowy.

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach; 2 egz. dla Zamawiającego, l egz. dla  Wykonawcy.

WYKONAWCA:                                                                                   ZAMAWIAJĄCY:

KONTRASYGNATA  SKARBNIKA  GMINY :