GMINA   DOBRZYCA

63 - 330 DOBRZYCA

ul. Rynek 14

tel./ fax (062) 7413013

ZPI.271.7.2011

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

PRZETARG  NIEOGRANICZONY

PRZEBUDOWA  UL. JESIONOWEJ  W  DOBRZYCY

LIKWIDACJA PRZEŁOMÓW NA DRODZE GMINNEJ W KOŹMIŃCU

Wartość  szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w art. 11. ust. 8  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych z numerem:  155920– 2011, data zamieszczenia: 14.06.2011r.

ZAWARTOŚĆ  TECZKI:

1/  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2/  Wzory druków:

-      wykaz dokumentów złożonych w ofercie (zał. nr 1)

- formularz  ofertowy  (zał. nr 2)

-      oświadczenie  o spełnieniu  warunków  udziału  w  postępowaniu - art.22 ust.1  (zał. nr 3)

- projekt  umowy  (zał. nr 4A, 4B)

- tabela czynników cenotwórczych  (zał. nr 5)

- doświadczenie  zawodowe   (zał. nr 6)

- doświadczenie kadrowe osób zatrudnionych przy realizacji umowy   (zał. nr 7)

-       oświadczenie,  że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają

wymagane uprawnienia (zał. nr 8),

-      oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania – art. 24 (zał. 9)

3/  specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru robót, projekt budowlany, przedmiar  robót.

I.  INFORMACJE  OGÓLNE

1.  Nazwa i adres Zamawiającego

GMINA DOBRZYCA

ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca

Telefon : 62/ 7413013

Fax : 62/7413013

www.dobrzyca.bazagmin.pl

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami /

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich mogą być składane  / Dz. U. z 2009 r. nr 226, poz. 1817 /

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu

złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych

/ Dz. U.  nr 222, poz. 1796 /

- Tryb  udzielenia  zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu  nieograniczonego  (art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46) z  zachowaniem  zasad  określonych  ustawą  z  dnia  29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami),  zwaną  dalej  "ustawą".

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom określonym w w/w ustawie i spełniają wymagania określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone                  w ustawie prawo zamówień publicznych oraz niniejszej specyfikacji.

Zamawiający  żąda  wskazania  przez  Wykonawcę  w  ofercie  części  zamówienia,  której  wykonanie  powierzy  podwykonawcom  (art. 36 ust. 4 ustawy  Prawo zamówień publicznych).

Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

Zgodnie z art. 29 ust. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych do wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia (z zastrzeżeniem, by parametry jakościowe i cechy użytkowe rozwiązań równoważnych nie były gorsze od opisanych przez Zamawiającego). Wszystkie nazwy ujęte przedmiarach robót, projekcie budowlanym i specyfikacji technicznej odnoszą się do zastosowania równoważnych lub zamiennych  klas, typów i firm.

Należy załączyć do oferty dokumenty określające parametry techniczne elementów zastosowanych jako równoważne. Równoważność oznacza, że przedmiot zamówienia zaoferowany przez Wykonawcę posiada wszystkie cechy techniczne i jakościowe przedmiotu określonego przez Zamawiającego a różni się od niego znakiem  towarowym, patentem lub pochodzeniem.

Wykonawca powinien zapoznać się z całością SIWZ. Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  /SWIZ/ została również zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Adres strony: www.dobrzyca.bazagmin.pl – przetargi

Koszt SIWZ: 20,00zł brutto + koszt przesyłki

II.  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem  zamówienia  jest:

Zadanie  1 - Przebudowa ul. Jesionowej w Dobrzycy

Zakres  robót  obejmuje:

- roboty pomiarowe – 0,10km

- mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4cm (dot. przełomów) – 341,79m2

- mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gr. 20cm (dot. przełomów) – 341,79m2

- wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki – 68,36m3

- mechaniczne wykonanie koryta na całej szer. jezdni (dot. przełomów) – 353,74m2

- grunt stabilizowany cementem wytworzony w betoniarce-gr. warstwy po zagęszczeniu 13cm– 353,74m2

- wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer. drogi – gr.  warstwy po zagęszczeniu  40cm – 353,74m2

- warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20cm  - 345,61m2

- wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową – 43,99t

- nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 3cm (warstwa wiążąca) – 345,61m2

- wzmocnienie nawierzchni bitumicznych przy użyciu geowłókien – 498,5m2

- nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych  o gr. 4cm (warstwa ścieralna) – 572,76m2

- uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym  - gr. po zagęszczeniu 8cm - 15,27m3

- ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych na ławie betonowej z oporem – 127,50m

- zjazdy o nawierzchni z kruszywa łamanego 0/63stabilizowanego mechanicznie  gr. 20cm wraz z przepustem pod zjazdem  z rur PP d=300mm dł. 7,30m – 18,50m2

Szczegółowy zakres oraz warunki realizacji robót określają: przedmiar robót (dotyczący zakresu przetargu) oraz  projekt budowlany i specyfikacja techniczna  (dotyczące całości inwestycji) – zał. do  SIWZ.

Zadanie 2 – Likwidacja  przełomów  na  drodze  gminnej  nr 628545P w  Koźmińcu

Zakres  robót  obejmuje:

- mechaniczne  oczyszczenie  i  skropienie  emulsją asfaltową na zimno podbudowy – 255m2

- podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej, gr. warstwy po zagęszczeniu 4cm – 255m2

- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna asfaltowa grubość po zagęszczeniu 3cm – 255m2

- wyrównanie i uzupełnienie poboczy gruntem, śr. grubość 3cm – 85m2

Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót – zał. do SIWZ

Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień:

##### CPV:    45233220-7  roboty w zakresie nawierzchni  dróg

Zamawiający  dopuszcza  udzielenie  zamówienia  uzupełniającego  (art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych) do 50% wartości zamówienia podstawowego.

W  terminie  7  dni  przed  rozpoczęciem  robót  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  poinformowania  właścicieli  przyległych  do  drogi  gruntów  o  zamiarze  wykonywania  robót.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie w celu zdobycia koniecznych informacji do przygotowania oferty.

- TERMIN  WYKONANIA   ZAMÓWIENIA

Ustala  się  terminy:

- przekazanie placu  budowy w ciągu 7 dni od podpisania umowy,

- zakończenie do 30.09.2011 r.

# IV.   WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU

O udzielenie  zamówienia  mogą się  ubiegać Wykonawcy, którzy  spełniają  następujące warunki:

- posiadają  uprawnienia  do  wykonywania  określonej działalności lub czynności,  jeżeli  przepisy prawa  nakładają  obowiązek  ich posiadania,

- posiadają wiedzę i doświadczenie,

Zamawiający uzna, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, jeżeli wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dwóch robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością, robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.
Za robotę budowlaną odpowiadającą przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna robotę budowlaną  polegającą na przebudowie/budowie drogi – wykonaniu nawierzchni bitumicznej na odcinku 100m (każda)

- wykonawca powinien załączyć wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania (wg wzoru do SIWZ – Zał. Nr 6 – Doświadczenie  zawodowe) oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane należycie (referencje, listy polecające);

- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym:

- dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

- Wykonawca musi dysponować osobą, która będzie pełnić funkcje kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń (określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane /Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm./ lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w zakresie w/w specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej  obowiązujących przepisów),

- wykonawca powinien załączyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg wzoru do SIWZ – Zał. Nr 7– Potencjał  kadrowy);

- wykonawca powinien załączyć oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia(wg wzoru do SIWZ – Zał. Nr 8) ,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie  podlegają  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  zgodnie  z  art. 24 ustawy        z   dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

- każdy z Wykonawców zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na okres 36 miesięcy od  odbioru  robót,

- rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich,

- rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa będzie płatna w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia kosztorysu powykonawczego, jako załącznik do faktury.

- Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

Ocena  spełnienia  warunków  wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg formuły „spełnia”  / „nie  spełnia”.

##### Zasady składania ofert wspólnych przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają zgodnie z art.23 ust. 2 pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Niespełnienie  powyższych  wymogów  spowoduje  wykluczenie  Wykonawcy.

# V.  DOKUMENTY  I  OŚWIADCZENIA  WYMAGANE  W  OFERCIE

Oferta  powinna  zawierać niżej wymienione dokumenty:

1) wykaz  dokumentów złożonych w ofercie -  wg  wzoru do SIWZ - zał. nr 1

2) formularz  ofertowy  -  wg  wzoru do SIWZ - zał. nr 2  wraz  z kosztorysami ofertowymi (wg

załączonych do SIWZ wzorów),

3) oświadczenie Wykonawcy  o  spełnieniu  warunków udziału  w  postępowaniu  określonych

w  art.22 ust. 1 ustawy – wg  wzoru do  SIWZ (zał. nr 3),

4) zaakceptowany  projekt  umowy – wg  wzoru do SIWZ – zał. nr 4A, 4B

5) tabela czynników  cenotwórczych – wg wzoru do SIWZ – zał. nr 5,

6) wykaz co najmniej dwóch  robót budowlanych porównywalnych z robotami  będącymi przedmiotem zamówienia wykonanych w okresie pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich zakresu rzeczowego, wartości, daty wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie (referencje, listy polecające - kserokopie) - wg wzoru do SIWZ - zał. nr 6.

Za robotę budowlaną odpowiadającą przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna robotę budowlaną

polegającą na przebudowie/budowie drogi – wykonaniu nawierzchni  bitumicznej na  odcinku 100m

7) wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonaniu   zamówienia

- wg wzoru do SIWZ – zał. nr 7,

8) oświadczenie Wykonawcy, że osoba wskazana do pełnienia  funkcji  kierownika  robót  posiada

uprawnienia budowlane branży drogowej - wg wzoru do SIWZ - zał. nr 8

Zamawiający wymaga w dniu podpisania umowy z Wykonawcą dostarczenie dokumentów potwierdzających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej i aktualne zaświadczenie potwierdzające jego członkostwo we właściwej terenowo izbie samorządu zawodowego – kserokopie.

9) oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania (art. 24 ustawy) – wg

wzoru do SIWZ (zał. nr 9)

Dokumenty, o  których mowa  w punkcie 6, mogą  być przedstawiony w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, pozostałe  dokumenty należy złożyć w oryginale.

VI.  TERMIN  ZWIĄZANIA  Z  OFERTĄ

Termin  związania  Wykonawców  złożoną  ofertą  wynosi  30 dni.  Bieg  terminu  rozpoczyna  się  wraz  z upływem  terminu  składania  ofert i kończy się dnia 28.07.2011r.

W uzasadnionych przypadkach co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania z ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

Uprawnienia Wykonawców do przedłużania terminu związania z ofertą uregulowane są w art. 85 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

###### VII.  OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  OFERTY

- Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie z niniejszą specyfikacją na formularzu ofertowym stanowiącym  zał. nr 2-wg zał. wzoru do   SIWZ.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

- Do  oferty  zostaną  załączone  dokumenty  wymagane  postanowieniami  SIWZ.

- Dokumenty  załączone  do  oferty  mogą  być  przedstawione  w  formie  oryginału  lub  kserokopii poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  przez  Wykonawcę (zgodnie z rozdziałem V).

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentów

wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna

lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości a  Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić

jej prawdziwości w inny sposób.

- Ofertę  sporządza  się  w  języku  polskim.

- Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę podpisuje osoba podpisującą ofertę. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną bądź czytelny podpis przez osobę(-y) upoważnioną(-e)do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej.

Załącznik nr 4 – projekt umowy  powinien być zaparafowany, nie musi być  podpisany przez Wykonawcę.

Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę.

Zaleca się, by zapisane strony i załączniki oferty były parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Wszystkie karty oferty wraz załącznikami powinny być połączone w sposób trwały. Ponadto zaleca się załączenie spisu treści oferty, ułożenie wszystkich wymaganych dokumentów zgodnie z kolejnością podaną w specyfikacji oraz ponumerowanie wszystkich stron oferty.

- Upoważnienie do podpisania oferty  powinno być dołączone do oferty, o ile  nie  wynika z innych dokumentów  załączonych  do  oferty  (np. odpisu z rejestru handlowego, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).

W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo w formie oryginału określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

- Wszystkie  formularze  zawarte w niniejszej  specyfikacji, a  w szczególności FORMULARZ OFERTOWY i KOSZTORYS  OFERTOWY  Wykonawca wypełni  ściśle  według  wskazówek  zawartych  w  SIWZ. W przypadku gdy jakakolwiek część dokumentu nie dotyczy Wykonawcy -  wpisuje on "nie dotyczy". Wielkość załączonych do SIWZ  wzorów  formularzy  może  zostać  przez Wykonawcę zmieniona, jednak układ graficzny i opis poszczególnych  kolumn  i  wierszy  musi  pozostać  niezmieniony.

- Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu objętego przebudową i jego otoczenia, a także zdobył, na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie wykonawca.

- Wykonawca umieści  ofertę w zamkniętej  kopercie/opakowaniu nieprzejrzystym zaadresowanej następująco:					Gmina  Dobrzyca,

ul. Rynek 14,  63-330  Dobrzyca

"PRZETARG  NIEOGRANICZONY

Zad. 1 - Przebudowa ul. Jesionowej w  Dobrzycy,

Zad. 2 -  Likwidacja przełomów w Koźmińcu

NIE OTWIERAĆ PRZED 28.06.2011 r.  godz. 930

ponadto  należy  podać  nazwę  firmy.

Koperty opakowania powinny być szczelnie zamknięte, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty przed terminem otwarcia.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem składania ofert. W celu wykonania zmiany lub wycofania oferty, Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejną  zamkniętą ofertę, oznaczoną  jak w punkcie 11, z dodaniem słowa "Zmiana" lub "Wycofanie".

Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu  składania  ofert.

Oferta jest jawna z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu  przepisów  o zwalczaniu nieuczciwej  konkurencji, a  Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą one być udostępnione innym uczestnikom postępowania.

Informacje te należy oznaczyć klauzulą: "Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej  konkurencji  (Dz.U. z 2003r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) " i załączyć  jako odrębną część, nie złączoną z ofertą w sposób trwały.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej  informacje  techniczne,  technologiczne,  handlowe  lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania  ich  poufności.

# VIII.  MIEJSCE  I  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT

- Oferty należy złożyć w siedzibie  Urzędu  Gminy  Dobrzyca, ul. Rynek 14 - w pokoju nr 15 lub przesłać pocztą.

- Termin  składania  ofert  upływa  dnia 28.06.2011r.  godz. 9.00

- Za moment złożenia oferty uważa się datę i godzinę jej dotarcia do miejsca składania ofert. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po upływie terminu ich składania będą niezwłocznie zwrócone.

- Zamawiający przedłuży termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących SIWZ,  o  których    mowa  w  rozdziale XVII.

- Przedłużenie  terminu  składania  ofert  dopuszczalne  jest  tylko przed  jego  upływem.

- O  przedłużeniu  terminu  Zamawiający powiadomi  natychmiast  wszystkich Wykonawców, którym przesłano SIWZ oraz na stronie  internetowej www.dobrzyca.bazagmin.pl.

IX.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WADIUM  ORAZ  ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO

WYKONANIA UMOWY.

1.  Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

2.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZALICZEK

1. Zaliczki

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

# XI. MIEJSCE  I  TERMIN  OTWARCIA  OFERT

Otwarcie  ofert  nastąpi  w  siedzibie  Zamawiającego: Urząd Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca,  pok. nr 10 /sala posiedzeń/  w  dniu  28.06.2011 r. o godz. 9.30.

XII.  OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY, OPIS KRYTERIÓW

WYBORU OFERTY I ICH ZNACZENIA

1. Opis sposobu obliczania ceny oferty.

1. Cena oferty za roboty na poszczególnych drogach jest ceną kosztorysową brutto, musi być podana w PLN cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

2. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

W cenie oferty należy ująć wszystkie elementy niezbędne do wykonania określonych robót w projekcie budowlanym, przedmiarze i specyfikacji technicznej,  również  koszt  dostarczenia  sprzętu  oraz  materiałów  do  miejsca  wbudowania, koszty pośrednie i zyski. W cenie oferty należy uwzględnić ponadto  koszty:

1/ urządzenia zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów dla potrzeb budowy oraz

zabezpieczenia  terenu budowy,

2/obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji robót,

3/ sukcesywnego przywracania terenu do stanu pierwotnego,

4/ odtworzenia granic własności terenu (wbudowanie graniczników w przypadku ich uszkodzenia),

5/ zapewnienia  niezbędnych  dojść  i  dojazdów  do działek w trakcie trwania robót,

6/ spełnienia wymogów  Bezpieczeństwa i Ochrony  Zdrowia,

7/ prowadzenia  i organizowania  badań materiałów,

8/ zabezpieczenia i oznakowania robót przy budowie

9/ każdy z Wykonawców ma obowiązek dokonać wizji lokalnej w miejscu budowy, celem sprawdzenia

warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a także uzyskania

wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac.

3. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wyliczyć na podstawie załączonego do SIWZ przedmiaru robót. Kosztorys ofertowy należy załączyć do oferty, a cenę całkowitą z kosztorysu za roboty na poszczególnych drogach przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Zaleca się, aby Wykonawcy bardzo szczegółowo sprawdzili warunki wykonania zamówienia. Podane ceny ofertowe nie mogą ulec podwyższeniu w czasie realizacji zamówienia.

2.  Opis kryteriów wyboru oferty i ich znaczenie.

Jedynym  kryterium  wyboru  oferty  jest  najniższa  cena.

| Lp. | KRYTERIUM | ## ZNACZENIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Najniższa cena zadania | 100% |

Oferta  z  najniższą  ceną  otrzyma  100 punktów.  Każda  następna  oferta  otrzyma  liczbę  punktów  proporcjonalnie  mniejszą,  liczona  według  wzoru:

Cmin

C = ————— x  100

Cx

C - ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę,

Cmin -  najniższa  cena  brutto zaoferowana w przetargu,

Cx - cena  brutto  rozpatrywanej oferty.

Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  poprawi w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

# XIII. OFERTY  CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza  możliwości  składania  ofert  częściowych.

XIV. OFERTY  WARIANTOWE

Zamawiający  nie  dopuszcza  możliwości  złożenia  oferty  przewidującej  odmienny  niż  w  SIWZ  sposób  wykonania  zamówienia  (oferta  wariantowa).

XV.  INFORMACJE  O  TRYBIE  OTWARCIA  OFERT

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  Zamawiający  poda  kwotę,  jaką  zamierza  przeznaczyć  na sfinansowanie  zamówienia.

- Podczas  otwarcia  ofert  Zamawiający  poda  nazwy  (firmy)  oraz  adresy  Wykonawców,  a  także informacje dotyczące ceny oferty.

- W  przypadku  gdyby  Wykonawca  nie  był  obecny  przy  otwieraniu  oferty,  na  jego  wniosek Zamawiający prześle informacje, które zostały ogłoszone podczas sesji otwarcia.

XVI.  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA

- Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym             w ustawie  Prawo  zamówień  publicznych  i  spełnia  wymagania  określone  w  przedmiotowej   specyfikacji oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą według przyjętego kryterium oceny oferty.

- Niezwłocznie po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  zawiadomi  Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę  wybrano,  uzasadnienie jej wyboru oraz  nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

-  Wykonawcach,  których  oferty  zostały  odrzucone,  podając  uzasadnienie  faktyczne i prawne,

-  Wykonawcach, którzy zostali  wykluczeni  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia, podając

uzasadnienie faktyczne i prawne,

-   terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie

zamówienia publicznego może być zawarta.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający  zamieści  informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej oraz  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

XVII.  UNIEWAŻNIENIE  POSTĘPOWANIA

Postępowanie o zamówienie publiczne unieważnia się w przypadkach określonych w art. 93 ustawy  Prawo zamówień publicznych.

XVIII.  SPOSÓB  UDZIELANIA  WYJAŚNIEŃ   DOTYCZĄCYCH  SIWZ

- Wszystkie  dokumenty  i  oświadczenia mogą być przekazywane pisemnie na adres Zamawiającego: ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca  lub  faksem  (062 7413013). Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem, zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej  do  niezwłocznego  potwierdzenia  faktu  ich  otrzymania.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 21.06.2011r.

- Treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  Zamawiający  przekaże  wszystkim  Wykonawcom,  którym przekazano  SIWZ  bez  ujawnienia  źródła  zapytania  oraz  na  stronie  internetowej: www.dobrzyca.bazagmin.pl. Odpowiedzi na zapytania będą stanowić integralną część SIWZ.

- W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  Zamawiający  może  w  każdym czasie przed upływem    terminu  do  składania  ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób  modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ  oraz  na stronie  internetowej.

- Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści  SIWZ niezbędny  będzie dodatkowy czas na wprowadzenie  zmian w ofertach.

- Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

- Osoby  uprawnione  do  bezpośredniego  kontaktowania  się  z  Wykonawcami:

-  Krystyna  Bąk-Rybak - inspektor  d/s  zamówień  publicznych  i  inwestycji  gminnych,

-  Agnieszka Wachońska – podinspektor d/s  zamówień  publicznych  i  inwestycji  gminnych,

-  Agnieszka  Balcer – podinspektor d/s komunikacji, dróg, gospodarki komunalnej i telekomunikacji,

tel. 062 7413013, od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 – 15.15.

XIX.  TRYB  ZAWARCIA  UMOWY

- Umowa  zostanie  zawarta  z  wybranym  Wykonawcą  w  terminie, o którym mowa w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Projekt  umowy  stanowią  zał.  nr  4A i 4B  do  SIWZ.

- W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana przedstawił w niej   nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających                   w SIWZ, Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą ocenę, chyba, że w postępowaniu przetargowym złożona była tylko jedna oferta lub upłynie termin związania z ofertą.

XX.  POUCZENIE  O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ  PRZYSŁUGUJĄCYCH

WYKONAWCY  W  TOKU  POSTĘPOWANIA

- Wykonawcom i innym  osobom, których interes prawny w  uzyskaniu  zamówienia doznał lub  może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, określone w przepisach Działu VI art. 179 - 198 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5.

Odwołanie regulują przepisy Prawo Zamówień Publicznych  Dział VI art. 180-198

Skarga do sądu – regulują przepisy Prawo Zamówień Publicznych Dział VI art. 198a - g

XXI. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE

UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY

RAMOWEJ

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XXII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH,

O KTÓRYCH MOWA W art. 67 ust. 1 pkt 6  Prawa zamówień publicznych.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia  uzupełniającego, o których mowa w art.   67 ust. 1 pkt 6  ustawy – Prawo zamówień publicznych. Zostanie ono udzielone jeśli zostaną zapewnione środki na ten cel.

XXIII. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ

ZAMAWIAJĄCEGO, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POROZUMIENIE SIĘ

DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

Zamawiający nie dopuszcza  porozumiewania się drogą elektroniczną.

XXIV. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE PRZEPROWADZENIA AUKCJI

ELEKTRONICZNEJ.

XXV. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZWROTU KOSZTÓW UDZIALU W      POSTĘPOWANIU.

XXVI. OGŁOSZENIA WYNIKÓW PRZETARGU

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych oraz w siedzibie zamawiającego. Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej.

XXVII. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

1.   Zmiany umowy

- Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

- Każdorazowo wprowadzenie zmian potwierdzone jest w formie pisemnej protokołami konieczności zatwierdzonymi przez Zamawiającego.

- Warunkiem wprowadzania zmian jest zgoda obu stron umowy. Zmiana umowy musi być zawarta w formie pisemnej.

Zmiany postanowień zawartej umowy tj.:

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany może być zamawiający lub wykonawca.

- Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika robót, w sytuacji zdarzeń losowych uniemożliwiających mu pełnienie  jego funkcji z zastrzeżeniem, że taka zmiana musi nastąpić na osoby, które spełniają warunki określone w SIWZ. Inicjatorem tej zmiany może być wykonawca. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 3 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku  wystąpienia siły wyższej.

2.  Nie wymaga zmiany umowy skrócenie terminu wykonania robót z uwzględnieniem postanowień

rozdziału IV pkt 9.

3.  Zasady udostępniania dokumentów.

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania, z wyjątkiem dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszej  specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy  z  dnia  29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień  publicznych  (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) oraz  przepisy  Kodeksu  cywilnego.

Zatwierdził:

Wójt

/-/  mgr Jarosław Pietrzak

Dobrzyca,  dnia  14.06.2011r.