Dotyczy: REMONT DROGI GMINNEJ - UL. JESIONOWEJ W DOBRZYCY

Pytanie 1:

„Ad. siwz  pkt IV.1.4) oraz pkt V.9). Wnosimy o usunięcie zapisu (i tym samym żądania) o dostarczenie dokumentów potwierdzających uprawnienia zawodowe innej branży niż budowlanej (a w szczególności drogowej). – W przedmiotowym zadaniu nie występują roboty  branży sanitarnej czy elektrycznej, występują roboty branży budownictwa drogowego”.

Pytanie 2

„Ad. siwz  pkt  IX.2  oraz umowa § 9. Prosimy o jednoznaczne  określenie czy zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zapisy siwz  w  wyżej wskazanych miejscach są sprzeczne”.

Pytanie 3

„Ad. umowa.

§ 3 ust.4 i § 4 ust.1 pkt 2 – prosimy o wyjaśnienie lub zmianę zapisu w § 3 ust. 3. W jaki sposób wykonawca ma przekazać zamawiającemu teren budowy w dniu zakończenia robót (wg  § 3 ust. 3) jeżeli odbiór końcowy robót Zamawiający rozpoczyna w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia wykonawcę o zakończeniu robót”.

Pytanie   4

„Ad  kosztorys ofertowy  poz. 8 – prosimy  o potwierdzenie, że grubość warstwy wiążącej wynosi średnio 4,6cm (=4x1,17)”

Pytanie 5

„Zamawiający żąda udzielenia gwarancji na okres 36 miesięcy, Wskazujemy, że ze względu na pozostawienie na nawierzchni  jedynie warstwy  wiążącej (z masy mineralno-asfaltowej  częściowo zamkniętej), taka nawierzchnia jest narażona na degradujące działanie wody (wilgoci) i mrozu – wypadanie ziarn kruszywa z masy (szczególnie  po  zimie).

Ponadto z przeprowadzonej wizji lokalnej wynika, że pomimo sfrezowania (delikatnego) istniejącej nawierzchni, nie uda się osiągnąć normowych (dla warstwy ścieralnej) spadków poprzecznych jezdni, a sama warstwa wyrównawczo-wiążąca, wbrew swemu określeniu w przedmiarze „o grubości po zagęszczeniu 4cm” nie będzie miała takiej grubości na całej powierzchni (będą miejsca o grubości powyżej 4cm, ale i takie o grubości mniejszej od 4cm). Przy intensywnym ruchu samochodów ciężarowych do zakładów drobiarskich, bardzo prawdopodobne jest niszczenie tej nawierzchni i pod wpływem obciążenie ruchem”.

Dobrzyca, dnia 15.05.2013r.

ZPI.271.3.2013

Wykonawcy – Nabywcy SIWZ

Dot.  przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „REMONT DROGI GMINNEJ - UL. JESIONOWEJ W DOBRZYCY”.

Urząd Gminy w załączeniu przesyła odpowiedzi na zadane pytania:

- Odpowiedzi do pytania nr 1

Zapisy w powyższych punktach dot. dostarczenia dokumentów w dniu podpisania umowy otrzymują brzmienie: „Zamawiający wymaga w dniu podpisania umowy z Wykonawcą dostarczenie dokumentów potwierdzających uprawnienia zawodowe branży budowlanej specjalności drogowej oraz aktualne zaświadczenie potwierdzające jego członkostwo do właściwej terenowo izbie samorządu zawodowego – kserokopie”

- Odpowiedź do pytania nr 2

Zamawiający  nie  wymaga  wniesienia  zabezpieczenia  należytego wykonania umowy. W projekcie umowy wykreśla  się  zapisy  § 9  dot. zabezpieczenia należytego  wykonania i otrzymuje brzmienie „ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY – nie dotyczy”

- Odpowiedź do pytania nr 3

Zapis w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Wykonawca  przekaże  w  dniu  odbioru  robót  budowlanych  Zamawiającemu  teren budowy”.

- Odpowiedź do pytania nr 4

Zamawiający potwierdza, że   grubość warstwy wiążącej wynosi średnio 4,6cm (=4x1,17)

- Odpowiedź do pytania nr 5

Zamawiający nie zmienia okresu gwarancji.

Jednocześnie informuje się, że:

- po wykonaniu prac, miejsca które nie będą zasklepione w wyniku powstania rakowin i małej grubości masy zostaną zinwentaryzowane i nie będą podlegać gwarancji,

- Zamawiający planuje wykonanie warstwy ścieralnej w roku 2014.

Powyższe zapisy uwzględniono w § 6  umowy.

W projekcie umowy w § 6  ust. 1 i ust. 2  otrzymują brzmienie:

„1. Wykonawca udziela gwarancji na roboty budowlane na okres 36 miesięcy od dnia ostatecznego odbioru robót z  uwzględnieniem ust. 2.

- Gwarancji nie będą podlegać zinwentaryzowane po wykonaniu prac miejsca, które nie będą zasklepione w wyniku powstania rakowin i małej grubości masy”

W załączniku nr 5 – projekt umowy Zamawiający wprowadza następujące zmiany:

- w § 4 ODBIORY I PROCEDURA ust. 1 pkt 1) lit. d) skreśla się zapis „m. in. odbioru przewodów kominowych, protokoły badań wewn. inst. elektr., odgromowej, wentylacji, inne branżowe”

- w § 10   WYNAGRODZENIE :

1/  ust. 4  otrzymuje brzmienie:

„ Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą robót nastąpi fakturą końcową.”

2/ w ust. 6 skreśla się zapis: „Rozliczenie robót objętych umową nastąpi po zakończeniu realizacji zadania zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym zał. nr 3 do umowy na wykonanie robót”

Załączniki:

- SIWZ po korekcie

- Zał. nr 5 do SIWZ – Projekt umowy po korekcie

Zatwierdził:

Wójt

/-/ mgr Jarosław Pietrzak