GMINA   DOBRZYCA

63 - 330 DOBRZYCA

ul. Rynek 14

tel./ fax (62) 7413013

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

do  zapytania  ofertowego na:

Wykonanie projektu budowlanego dla zadania inwestycyjnego pn. ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY DOBRZYCA W MIEJSCOWOŚCIACH FABIANÓW, SOŚNICA, KARMIN

ZAWARTOŚĆ  TECZKI:

1/  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2/  Wzory druków:

- Formularz  ofertowy – zał. nr 1,

- Projekt  umowy – zał. nr 2,

- Oświadczenie  o spełnieniu  warunków  udziału  w  postępowaniu (art.22 ust.1) – zał. nr 3,

3/  Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

4/ Mapa poglądowa

I.  INFORMACJE  OGÓLNE

Nazwa i adres Zamawiającego

GMINA DOBRZYCA

ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca

tel./fax  62/ 7413013

www.dobrzyca.bazagmin.pl

II.  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem  zamówienia  jest:

Wykonanie projektu budowlanego dla zadania inwestycyjnego pn. ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY DOBRZYCA W MIEJSCOWOŚCIACH FABIANÓW, SOŚNICA, KARMIN

Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień:

CPV:     71320000-7     -  usługi  inżynierskie w zakresie projektowania

Zakres  przedmiotu zamówienia obejmuje:

Opracowanie projektu technicznego rozbudowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Dobrzyca w miejscowościach Fabianów, Sośnica, Karmin – zgodnie z wytycznymi określonymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

- TERMIN  WYKONANIA   ZAMÓWIENIA

Ustala się termin obowiązywania umowy:   zadanie wykonać należy w terminie 6 miesięcy od podpisania umowy

# WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie  zamówienia  mogą się  ubiegać Wykonawcy, którzy  spełniają  następujące warunki:

- posiadają  uprawnienia  do  wykonywania  określonej działalności lub czynności,  jeżeli  przepisy prawa  nakładają  obowiązek  ich posiadania,

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – wzór stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ,

- posiadają wiedzę i doświadczenie

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – wzór stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.

- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – wzór stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – wzór stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.

Ocena  spełnienia  warunków  wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg formuły „spełnia”/„nie  spełnia”.

Niespełnienie  powyższych  wymogów  spowoduje  wykluczenie  Wykonawcy.

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności poprzez przedłożenie pisemnego zobowiązania innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Uwaga! Podmiot trzeci, na którego zasobach polega Wykonawca składający ofertę poświadcza za zgodność z oryginałem kopie dokumentów, które jego dotyczą.

3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich,

4. Należności za wykonaną usługę będą realizowane w następujący sposób:

- 20% wartości zamówienia – po przedłożeniu map do celów projektowych,

- 60% wartości zamówienia – po zakończeniu całości prac,

- 20% wartości zamówienia – po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Płatności następować będą w ciągu 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionych faktur VAT oraz protokołu odbioru robót – w przypadku płatności za opracowaną dokumentację.

Zasady składania ofert wspólnych przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

- Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają zgodnie z art.23 ust. 2 pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Niespełnienie  powyższych  wymogów  spowoduje  wykluczenie  Wykonawcy.

# DOKUMENTY  I  OŚWIADCZENIA  WYMAGANE  W  OFERCIE

Oferta powinna zawierać:

- Formularz  ofertowy  -  wg  wzoru do SIWZ  (zał. nr 1),

- Zaakceptowany  projekt  umowy - wg  wzoru do SIWZ (zał. nr 2),

3)  Oświadczenie Wykonawcy  o  spełnieniu  warunków udziału  w  postępowaniu  określonych w art.    22 ust. 1 ustawy - wg  wzoru do  SIWZ (zał. nr 3),

VI.  TERMIN  ZWIĄZANIA  Z  OFERTĄ

Termin  związania  Wykonawców  złożoną  ofertą  wynosi 30 dni.  Bieg  terminu  rozpoczyna  się  wraz  z upływem  terminu  składania  ofert.

###### VII.  OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  OFERTY

- Oferta musi być sporządzona zgodnie z niniejszą specyfikacją na formularzu ofertowym stanowiącym  załącznik nr 1-wg zał. wzoru do   SIWZ.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

- Do  oferty  zostaną  załączone  dokumenty  wymagane  postanowieniami  SIWZ.

- Ofertę  sporządza  się  w  języku  polskim.

- Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę podpisuje osoba podpisującą ofertę. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną bądź czytelny podpis przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej.

Załącznik nr 2 – projekt umowy  powinien zaakceptowany, nie musi być  podpisany przez Wykonawcę.

Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę.

- Upoważnienie do podpisania oferty  powinno być dołączone do oferty, o ile  nie  wynika z innych dokumentów  załączonych  do  oferty  (np. odpisu z rejestru handlowego, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej). W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo w formie oryginału określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

- Wszystkie  formularze  zawarte w niniejszej  specyfikacji, a  w szczególności FORMULARZ OFERTOWY Wykonawca wypełni  ściśle  według  wskazówek  zawartych  w  SIWZ. W przypadku gdy jakakolwiek część dokumentu nie dotyczy Wykonawcy -  wpisuje on "nie dotyczy". Wielkość załączonych do SIWZ  wzorów  formularzy  może  zostać  przez Wykonawcę zmieniona, jednak układ graficzny i opis poszczególnych  kolumn  i  wierszy  musi  pozostać  niezmieniony.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem składania ofert. W celu wykonania zmiany lub wycofania oferty, Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejną  zamkniętą ofertę, oznaczoną  jak w punkcie 10, z dodaniem słowa "Zmiana" lub "Wycofanie".

Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu  składania  ofert.

# VIII.  MIEJSCE  I  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT

1. Oferty należy złożyć w siedzibie  Urzędu  Miejskiego Gminy  Dobrzyca, ul. Rynek 14 - w sekretariacie lub przesłać pocztą.

2. Termin  składania  ofert  upływa  dnia  04.12.2015r.

3. Za moment złożenia oferty uważa się datę i godzinę jej dotarcia do miejsca składania ofert. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po upływie terminu ich składania będą niezwłocznie zwrócone.

IX.  OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY, OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY

I ICH ZNACZENIA

1. Opis sposobu obliczania ceny oferty.

1)  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wypełnienia  FORMULARZA  OFERTOWEGO dla  zadania

i  określenia w  nim  cen  na  wszystkie  koszty  niezbędne  do  wykonania  zamówienia.

Wszystkie  ceny  określone  przez  Wykonawcę  zostaną  ustalone  na  okres  ważności  umowy i  nie

będą  podlegały  zmianom.

2.  Opis kryteriów wyboru oferty i ich znaczenie.

Jedynym  kryterium  wyboru  oferty  jest  najniższa  cena.

| Lp. | KRYTERIUM | ## ZNACZENIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Najniższa cena za realizację zadania | 100% |

Przez  cenę  za  realizację  zadania  należy  rozumieć  usługę  odśnieżania  oraz  likwidacji  gołoledzi  Oferta  z  najniższą  ceną  otrzyma  100 punktów.  Każda  następna  oferta  otrzyma  liczbę  punktów  proporcjonalnie  mniejszą,  liczona  według  wzoru:

Cmin

C = ————— x  100

Cx

C - ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę  brutto,

Cmin -  najniższa  cena  brutto zaoferowana w przetargu,

Cx - cena  brutto  rozpatrywanej oferty.

Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  poprawi w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

# X. OFERTY  CZĘŚCIOWE

Nie dotyczy

XI.  SPOSÓB  UDZIELANIA  WYJAŚNIEŃ   DOTYCZĄCYCH  SIWZ

- Wszystkie  dokumenty  i  oświadczenia mogą być przekazywane pisemnie na adres Zamawiającego: ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca  lub  faksem  (62 7413013). Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem, zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej  do  niezwłocznego  potwierdzenia  faktu  ich  otrzymania.

- Osoby  uprawnione  do  bezpośredniego  kontaktowania  się  z  Wykonawcami:

-  Krystyna Bąk – Rybak  – inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych

tel. 62 74 13 013 w. 35, od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 – 15.15.

XII.  TRYB  ZAWARCIA  UMOWY

- Umowa  zostanie  zawarta  z  wybranym  Wykonawcą.

- Projekt  umowy  stanowi  zał.  nr 2  do  SIWZ.

- W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana przedstawił w niej   nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających                   w SIWZ, Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą ocenę, chyba, że w postępowaniu przetargowym złożona była tylko jedna oferta lub upłynie termin związania ofertą.

XIII. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

1.   Zmiany umowy

- Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

- Każdorazowo wprowadzenie zmian potwierdzone jest w formie pisemnej protokołami konieczności zatwierdzonymi przez Zamawiającego.

- Warunkiem wprowadzania zmian jest zgoda obu stron umowy. Zmiana umowy musi być zawarta w formie pisemnej.

W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszej  specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy  z  dnia  29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień  publicznych  (j.t. Dz.U.2013.907 ze zm.) oraz  przepisy  Kodeksu  cywilnego.

Zatwierdził:

Burmistrz

/-/ mgr Jarosław Pietrzak

Dobrzyca, dnia  26.11.2015r.