PROJEKT

Uchwała Nr XXIX/ … /2017

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2017 – 2019”.

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r., poz. 328) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwala się „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodnych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2019” będących w trwałym zarządzie Zakładu Komunalnego Gminy Dobrzyca.

§ 2.

„Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodnych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2019” będących w trwałym zarządzie Zakładu Komunalnego Gminy Dobrzyca stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dobrzyca.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do uchwały nr XXIX/ … /2017 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2017-2019”.

Art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku zobowiązuje przedsiębiorstwo wodociągowe – kanalizacyjne do opracowania wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych. Powyższy plan uchwala rada gminy w terminie 3 miesięcy od dnia przedłożenia planu przez przedsiębiorstwo. W dniu 17.03.2017r. Zakład Komunalny Gminy Dobrzyca przedłożył wniosek o zatwierdzenie „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2017-2019”.

Po analizie powyższego wniosku stwierdza się, że planowane inwestycje są zgodne z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz uchwale o powołaniu Zakładu i nadaniu Statutu, a tym samym spełnione są warunki określone w art. 21 ustawy do uchwalenia przez Radę przedłożonego planu.

Załącznik

do uchwały nr XXIX/252/2017

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 30 marca 2017 r.

Zakład Komunalny Gminy Dobrzyca

ul. Jarocińska 20

63-330 Dobrzyca

WIELOLETNI PLAN 
ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

NA LATA 2017-2019
DLA ZAKŁADU KOMUNALNEGO

GMINY DOBRZYCA

Plan opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2017 r., poz. 328) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

Dobrzyca, marzec 2017 r.

SPIS TREŚCI:

| 1. | Podstawa prawna ………………………………………………………….... | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Tryb uchwalania ………………………………………………………......... | 4 |
| 3. | Podmiot sporządzający plan ………………………………………………... | 4 |
| 4. | Informacje ogólne o zakładzie ……………………………………………… | 5 |
| 5. 6. | Plan rozwoju sieci wodno kanalizacyjnej na lata 2017 - 2019……………... Podsumowanie……………………………………………………………… | 6 15 |

- Podstawa prawna

Obowiązek sporządzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych wynika z przepisu art. 21 ustawy z dnia 
7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2017r., poz. 328 zwanej dalej ustawą). Plan opracowuje przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, uwzględniając swoje uwarunkowania techniczne i ekonomiczne działalności.

Jednocześnie, zgodnie z art. 15 ust. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane zapewnić budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji.

Nie zwalnia to gmin z realizacji ich zadań w tym zakresie i nie oznacza to także przeniesienia tych zadań na przedsiębiorstwo. Zobowiązuje natomiast przedsiębiorstwo do realizacji zadań dotyczących urządzeń będących w jego posiadaniu.

Urządzenia wodociągowe, których rozwój i modernizację należy zmieścić w planach, zgodnie z art. 2 pkt 16 ustawy to ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody.

Urządzenia kanalizacyjne – to sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające 
i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków (art. 2 pkt 14 ustawy).

Zgodnie z ustawą, plan ten musi być zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi 
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie winien być uchwalony przez radę gminy.

Wieloletni plan powinien być także zgodny z ustaleniami zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Zgodnie z ustawą, plan ten określa:

1) planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych,

2) przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach,

3) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków,

4) nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,

5) sposoby finansowania planowanych inwestycji.

- Tryb uchwalania

Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy, przedsiębiorstwo przedkłada plan burmistrzowi, który sprawdza, czy spełnia on warunki określone w art. 21 ust. 3 ustawy, tj. czy jest zgodny 
z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia wydanego temu przedsiębiorstwu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Plan spełniający te warunki, rada gminy uchwala w terminie 
3 miesięcy od dnia przedłożenia planu burmistrzowi. W przypadku niepodjęcia uchwały 
w terminie, o którym mowa wyżej, plan stanowi podstawę do określenia i jednorazowego zatwierdzenia taryf.

Następnie wg art. 21 ust. 3 ustawy, aktualny plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dołącza do wniosku o zatwierdzenie taryf. Do sprawdzenia zgodności planu z przepisami ustawy na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy, zobowiązany jest burmistrz.

Zgodnie z  art. 21 ust. 7. obowiązek opracowania planu nie dotyczy przedsiębiorstw wodociągowo- -kanalizacyjnych, które nie planują budowy urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych.

- Podmiot sporządzający plan

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych opracowuje przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne posiadające oraz planujące budowę urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych.

- Informacje ogólne o zakładzie

Nazwa jednostki:	 Zakład Komunalny Gminy Dobrzyca.

Adres jednostki: 	ul. Jarocińska 20; 63-330 Dobrzyca.

Jednostka posiada statystyczny numer identyfikacyjny REGON 250722751 oraz 
NIP 	6211445400.

Zakład komunalny powołany został z dniem 1.07.1997 r.uchwałą Nr XXII/92/97 Rady Gminy Dobrzyca z dn.24.03,1997r. Przedmiotem działania zakładu jest bieżące utrzymanie mienia komunalnego i wykonywanie usług o charakterze publicznym tj. obsługa ujęć wodnych, wodociągów i kanalizacji, zaopatrzenie w energię cieplną, administracja i remonty budynków komunalnych. Zakład działa w oparciu o środki własne, które mogą być uzupełnione dotacją.

Obszarem działalności Zakładu jest obszar Gminy i Miasta Dobrzyca

Podstawowymi źródłami przychodu Zakładu są:

- sprzedaż wody,

- odbiór ścieków.

Zakład administruje również budynkami komunalnymi znajdującymi się na terenie Gminy 
i Miasta Dobrzyca.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrzycy jest samorządowym zakładem budżetowym, którym kieruje Kierownik powołany przez Burmistrza Gminy i Miasta Dobrzyca.

- Plan rozwoju sieci wodno – kanalizacyjnej w latach 2017-2019

5.1 Budowa kanalizacji sanitarnej w celu poprawy infrastruktury dla m. Karmin, Sośnica, Fabianów, Lutynia w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020; Oś Priorytetowa 4. Środowisko; 4.3 Gospodarka wodno – ściekowa; 4.3.1 Gospodarka wodno – ściekowa

Miejsce realizacji projektu to:

Miejscowości: Lutynia (w pasach dróg gminnych:628650P, 628525P, 628524P oraz odcinkowo na gruntach prywatnych), Karmin, Sośnica, Fabianów (w pasach dróg powiatowych i gminnych: Fabianów ul. Nowa, Kwiatowa, Lutyńska, Pleszewska, Przemysłowa, Sośnicka, drogi powiatowe:4309P, 4174P, 4321P,4326P,4323P dr gminne: 628591P, 628551P, 628592P, 628650P,628551P,628566P oraz odcinkowo na gruntach prywatnych)

Projekt stanowi odpowiedź na zidentyfikowany problem braku kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości: Lutynia, Karmin, Sośnica i Fabianów. Planowane działania, dzięki którym zostanie zrealizowany projekt spowodują , że potencjalnie będzie mogło być przyłączonych 1717 osób oraz 172 miejsca noclegowe dedykowane turystom.

Aktualnie aglomeracja Dobrzyca jest skanalizowana w 64,11%. W wyniku realizowanego projektu zostanie skanalizowana w 100%, wskutek czego w pełni rozwiązuje zidentyfikowane problemy.

Źródła finansowania inwestycji

W poniższej tabeli przedstawiono strukturę finansowania inwestycji objętej projektem (montaż finansowy).

| Źródła finansowania kosztów kwalifikowalnych projektu | Kwota (zł) | Procent całości % |
| --- | --- | --- |
| EFRR | 4 382 352,28 zł | 63,75% |
| Wkład własny Wnioskodawcy |  | 0,00% |
| Kredyt bankowy | 2 491 925,80 zł | 36,25% |
| Pozostałe (jakie?) |  |  |
| … |  |  |
| Razem kwalifikowalne | 6 874 278,08 zł | 100% |
| Źródła finansowania kosztów niekwalifikowalnych projektu |  | X |
| Wkład własny wnioskodawcy koszt niekwalifikowany inwestycja | 1 596 130,36 zł | X |
| Wkład własny na podatek VAT | 0,00 zł | X |
| Razem niekwalifikowalne | 1 596 130,36 zł | X |
| Razem projekt | 8 470 408,44 zł | X |

  - Realizacja projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” „Gospodarka wodno-ściekowa”

Realizacja projektu dotyczy budowy przydomowych oczyszczalni scieków wg. poniższego zestawienia:

| Miejscowość | Nr działki | Wartość kosztorysowa | Vat | Wartość kosztorysowa brutto | Liczba osób korzystających z POŚ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | netto |  |  |  |
| Galew 32 | 218/1 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 3 |
| Galew 33 | 191/4 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 2 |
| Galew 34 | 192/2 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 5 |
| Galew 34A | 195 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 3 |
| Galew 85 | 359 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 3 |
| Galew 86 | 360/1 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 6 |
| Galew 87 | 362 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 5 |
| Galew 89 | 371 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 6 |
| Galew 90 | 370 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 6 |
| Galew 91 | 367/1 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 3 |
| Galew 92 | 175 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 7 |
| Galew 93 | 171 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 9 |
| Galew 96 | 168/2 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 7 |
| Galew 98 | 163 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 6 |
| Galew 99 | 83/2 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 5 |
| Galew 103 | 144 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 4 |
| Galew 106 | 286 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 2 |
| Galew 107 | 135 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 2 |
| Galew 109 | 132 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 3 |
| Galew 110 | 129 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 14 |
| Galew 110A | 125 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 3 |
| Galew 110B | 124/1 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 6 |
| Galew 110D | 257 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 2 |
| Galew 112 | 19 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 5 |
| Galew 114 | 9 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 5 |
| Galew 115 | 7/2 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 7 |
| Galew 116 | 3 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 8 |
| Galew 117 | 23 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 6 |
| Galew 118 | 6 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 4 |
| Galew 119 | 8 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 6 |
| Galew 120 | 25 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 1 |
| Galew 121 | 11 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 4 |
| Galew 122 | 14 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 6 |
| Trzebin 14 | 17/1 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 6 |
| Trzebin 15 | 16/2 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 5 |
| Trzebin 19 | 4 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 5 |
| Trzebin 20 | 5 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 7 |
| Trzebin 22 | 9 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 8 |
| Trzebin 23 | 14 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 1 |
| Polskie Olędry 1 | 30 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 4 |
| Polskie Olędry 6 | 89 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 7 |
| Polskie Olędry 7 | 88 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 2 |
| Polskie Olędry 8 | 86, 252 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 4 |
| Polskie Olędry 9 | 85 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 5 |
| Polskie Olędry 40 | 126 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 2 |
| Polskie Olędry 41 | 127/3 127/4 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 6 |
| Polskie Olędry 42 | 129 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 5 |
| Polskie Olędry 43 | 117/2 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 3 |
| Polskie Olędry 44 | 116 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 5 |
| Polskie Olędry 45 | 34 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 2 |
| Polskie Olędry 46 | 33 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 4 |
| Polskie Olędry 70 | 168/2 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 4 |
| Polskie Olędry 71 | 62 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 1 |
| Polskie Olędry 72 | 184 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 5 |
| Polskie Olędry 73 | 201 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 6 |
| Polskie Olędry 74 | 177 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 5 |
| Polskie Olędry 75 | 167/1 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 4 |
| Polskie Olędry 78 | 209 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 8 |
| Polskie Olędry 81 | 197 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 2 |
| Polskie Olędry 82 | 198 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 1 |
| Polskie Olędry 83 | 215/2 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 7 |
| Polskie Olędry 86 | 213 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 3 |
| Polskie Olędry 87 | 237 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 7 |
| Polskie Olędry 88 | 238 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 2 |
| Ruda 1 | 193/2 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 8 |
| Ruda 6/2 | 171/16 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 1 |
| Lutynia numer nie nadany | 1 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 3 |
| Lutynia 30 | 2 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 5 |
| Lutynia 31 | 15 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 4 |
| Lutynia 32 | 3/1 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 3 |
| Lutynia 33 | 4 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 4 |
| Lutynia 34 | 5 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 7 |
| Lutynia 35 | 6/1 , 6/2 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 6 |
| Lutynia 37 | 8 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 3 |
| Lutynia 38 | 9 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 5 |
| Lutynia 39 | 11/4 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 4 |
| Lutynia 40 | 23/2 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 9 |
| Lutynia 43 | 183 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 3 |
| Karminiec 1 | 14/2 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 7 |
| Karminiec 3 | 11 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 6 |
| Karminiec 4 | 10 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 5 |
| Karminiec 5 | 9 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 6 |
| Karminiec 6A | 49 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 3 |
| Karminiec 8 | 5/1 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 4 |
| Karminiec 9 | 4 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 6 |
| Karminiec 10 | 3 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 6 |
| Karminiec 12 | 74/2 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 1 |
| Karminiec 15 | 67/1 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 7 |
| Karminiec 18 | 61/1 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 2 |
| Karminiec 20 | 57/2 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 3 |
| Karminiec 22 | 52 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 4 |
| Karminiec 24 | 43/1 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 8 |
| Karminiec 29 | 99/6 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 6 |
| Karminiec 33 | 92 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 5 |
| Karminiec 34 | 90/1 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 1 |
| Gustawów numer nie nadany | 10 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 4 |
| Gustawów 5 | 77 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 6 |
| Gustawów 6 | 75/2 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 7 |
| Gustawów 7 | 73/4 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 3 |
| Gustawów 8 | 74 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 3 |
| Gustawów 9 | 75/1 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 5 |
| Gustawów 11 | 71/2 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 6 |
| Gustawów 12 | 70 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 5 |
| Gustawów 14 | 205 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 6 |
| Gustawów 15 | 204 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 5 |
| Gustawów 16 | 187 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 8 |
| Sośniczka 2 | 139/2 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 7 |
| Sośniczka 2A | 139/1 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 3 |
| Sośniczka 3 | 136 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 2 |
| Sośniczka 7 | 131 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 6 |
| Sośniczka 8 | 129/3 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 3 |
| Sośniczka 9 | 128 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 4 |
| Sośniczka 10 | 126/3 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 5 |
| Sośnica 4 | 53, 54 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 2 |
| Sośnica 6 | 16 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 4 |
| Sośnica 7 | 5 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 6 |
| Sośnica 9 | 34/1 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 5 |
| Sośnica 9A | 34/2 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 4 |
| Sośnica 10 | 38 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 7 |
| Sośnica 11 | 20/5 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 4 |
| Sośnica 12 | 42 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 5 |
| Sośnica 15 | 3 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 5 |
| Sośnica 16A | 5/1 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 3 |
| Sośnica 17 | 6/2 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 2 |
| Sośnica 17 | 6/1 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 3 |
| Sośnica 18 | 26 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 6 |
| Sośnica 46 | 23 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 4 |
| Sośnica 47 | 18 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 4 |
| Sośnica 49 | 3 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 5 |
| Sośnica 50 | 14/1 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 5 |
| Sośnica 51 | 14/2 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 6 |
| Sośnica 53 | 30/2 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 7 |
| Sośnica 92 | 21/2 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 6 |
| Sośnica 93A | 17/3 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 6 |
| Sośnica 95 | 26/6 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 7 |
| Sośnica 96 | 25/1 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 6 |
| Sośnica 97 | 27/3 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 2 |
| Sośnica 98 | 26 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 8 |
| Sośnica 100 | 19/1 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 5 |
| Sośnica 102 | 4/12 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 6 |
| Sośnica 103 | 23 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 5 |
| Sośnica 105 | 124 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 3 |
| Sośnica 107 | 15/10 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 2 |
| Czarnuszka 1 | 2 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 2 |
| Czarnuszka 2 | 6 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 3 |
| Czarnuszka 4 | 3 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 4 |
| Czarnuszka 5 | 5 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 8 |
| Czarnuszka 6 | 6/1 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 2 |
| Czarnuszka 8 | 8 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 5 |
| Czarnuszka 12 | 12 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 3 |
| Czarnuszka 14 | 15 | 8 944,00 | 2 057,12 | 11 001,12 | 2 |
|  |  | 1 350 544,00 | 310 625,12 | 1 661 169,12 | 345 |

| Dostawa ciągnika i beczki asenizacyjnej | 1 kpl | 162602,00 netto | 162.602,00 netto |
| --- | --- | --- | --- |

oraz budowy infrastruktury wodociągowej w zakresie:

| Lp. | Zakres rzeczowy | Miernik/ Liczba jednostek∑ L | Cena jednostkowa Cj | Wartość kosztorysowa Wk |  | podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odwiert Studni głębinowej 142m | 1 szt. | 160.000,00 | 160 000,00 zł |  | 36 800,00 zł | 196 800,00 zł |
| 2 | Rozbudowa SUW Ruda – Hala technologiczna | 80 m3 | 1 250,00 zł | 100 000,00 zł |  | 23 000,00 zł | 123 000,00 zł |
| 3 | Obudowa studni nr 2 | 1 szt. | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł |  | 4 600,00 zł | 24 600,00 zł |
| 4 | Zbiornik retencyjny o poj. V=100m3 | 2 szt. | 79 000,00 zł | 158 000,00 zł |  | 36 340,00 zł | 194 340,00 zł |
| 5 | Fundamenty pod zbiorniki retencyjne | 2 szt. | 15 000,00 zł | 30 000,00 zł |  | 6 900,00 zł | 36 900,00 zł |
| 6 | Instalacja wodociągu i kanalizacji zewnętrznej | 1 kpl. | 17 800,00 zł | 17 800,00 zł |  | 4 094,00 zł | 21 894,00 zł |
| 7 | Rozbudowa odstojnika popłuczyn do poj. V=20m3 | 1 szt. | 25 000,00 zł | 25 000,00 zł |  | 5 750,00 zł | 30 750,00 zł |
| 8 | Układ aeracji | 1 kpl. | 17 000,00 zł | 17 000,00 zł |  | 3 910,00 zł | 20 910,00 zł |
| 9 | Układ filtracji | 1 kpl. | 150 000,00 zł | 150 000,00 zł |  | 34 500,00 zł | 184 500,00 zł |
| 10 | Blok sprzężonego powietrza | 1 kpl. | 16 000,00 zł | 16 000,00 zł |  | 3 680,00 zł | 19 680,00 zł |
| 11 | Blok dmuchawy | 1 kpl. | 14 000,00 zł | 14 000,00 zł |  | 3 220,00 zł | 17 220,00 zł |
| 12 | Blok pompy płucznej | 1 kpl. | 13 000,00 zł | 13 000,00 zł |  | 2 990,00 zł | 15 990,00 zł |
| 13 | Zestaw pompowy II stopnia | 1 kpl. | 57 000,00 zł | 57 000,00 zł |  | 13 110,00 zł | 70 110,00 zł |
| 14 | Zestaw dezynfekcji wody | 1 kpl. | 7 500,00 zł | 7 500,00 zł |  | 1 725,00 zł | 9 225,00 zł |
| 15 | Instalacje technologiczne wewnętrzne | 1 kpl. | 96 000,00 zł | 96 000,00 zł |  | 22 080,00 zł | 118 080,00 zł |
| 16 | Instalacje elektryczne i AKPiA | 1 kpl. | 70 000,00 zł | 70 000,00 zł |  | 16 100,00 zł | 86 100,00 zł |
| 17 | Zagospodarowanie terenu | 1 kpl. | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł |  | 3 450,00 zł | 18 450,00 zł |
| 18 | Rozruch i badanie wody, dokumentacja powykonawcza | 1 kpl. | 8 000,00 zł | 8 000,00 zł |  | 1 840,00 zł | 9 840,00 zł |
| 19 | Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego | 1 kpl. | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł |  | 11 500,00 zł | 61 500,00 zł |
| 1 | Sieć wodociągowa – rura PCV lub PE Ø150 przebudowa | 580 m | 140 | 81200 |  | 18 676,00 zł | 99 876,00 zł |
| 2 | Sieć wodociągowa – rura PCV lub PE Ø150 budowa | 1300 m | 130 | 169000 |  | 38 870,00 zł | 207 870,00 zł |
| 1 | Instalacja sterowania (falowniki) do istniejących pomp PJM | 1 kpl | 35.000,00 | 35000 |  | 8 050,00 zł | 43 050,00 zł |
| RAZEM |  |  |  |  | 1 309 500,00 zł | 301 185,00 zł | 1 610 685,00 zł |

Struktura finansowania inwestycji:

| IV. PLAN FINANSOWY OPERACJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. PLANOWANE KOSZTY OPERACJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wyszczególnienie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Koszty całkowite [w zł] |  |  |  |  |  |  |  | Koszty kwalifikowalne [w zł] |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | budowa |  |  |  | przebudowa |  |  |  | budowa |  |  |  | przebudowa |  |  |  |
| 1.1. zbiorowe systemy zaopatrzenia w wodę |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 207 870,00 |  |  |  | 99 876,00 |  |  |  | 169 000,00 |  |  |  | 81 200,00 |  |  |  |
| 1.2. systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 1.3. przydomowe oczyszczalnie ścieków |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 661 169,12 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 1 350 544,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 1.4. ujęcia wody |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 400,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 180 000,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 1.5. stacje uzdatniania wody |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 038 489,00 |  |  |  | 43 050,00 |  |  |  | 844 300,00 |  |  |  | 35 000,00 |  |  |  |
| 1.6. oczyszczalnie ścieków |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 1.7. instalacje do osadów ściekowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 1.8. zakup nowych urządzeń i materiałów służących realizacji operacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 000,46 |  |  |  |  |  |  |  | 162 602,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. zakup usług służących realizacji operacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. Razem (suma kwot pkt 1.1.-1.9.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 471 854,58 |  |  |  |  |  |  |  | 2 822 646,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. RODZAJE KOSZTÓW OPERACJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wyszczególnienie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Całkowity koszt operacji [w zł] |  |  |  |  |  |  |  | Koszty kwalifikowalne [w zł] |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Koszty inwestycyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 471 854,58 |  |  |  |  |  |  |  | 2 822 646,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Koszty ogólne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 128,07 |  |  |  |  |  |  |  | 63 518,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Koszt realizacji operacji (suma kwot pkt 2.1.-2.2.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 549 982,65 |  |  |  |  |  |  |  | 2 886 164,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. KOSZTY KWALIFIKOWALNE ETAPÓW OPERACJI [w zł] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Koszty kwalifikowalne I etapu operacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 545 891,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Koszty kwalifikowalne II etapu operacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 340 272,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Koszty kwalifikowalne (suma kwot pkt 3.1 - 3.2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 886 164,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. POZIOM POMOCY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Poziom pomocy (% kosztów kwalifikowalnych) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,63% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. WNIOSKOWANA KWOTA POMOCY [w zł] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Wnioskowana kwota pomocy I etapu operacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 983 651 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Wnioskowana kwota pomocy II etapu operacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 852 815 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. Wnioskowana kwota pomocy (suma kwot pkt 5.1 - 5.2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 836 466 |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.3. Planowane nakłady na remonty i inwestycje ze środków własnych i Gminy:

      - - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków  - kwota wydatków - 800 000,00 zł

      - - Budowa klarownika i zbiornika  – kwota wydatków 140 000,00 zł

- Podsumowanie

Założeniem planu jest podejmowanie przez Zakład takich działań w zakresie gospodarki wodno - ściekowej, aby wzrosła jakość świadczonych usług przy jednoczesnym utrzymaniu akceptowalnego przez usługobiorców poziomu cen świadczonych usług oraz aby zwiększeniu uległa liczba odbiorców usług.

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Dobrzyca, z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zawartymi w zezwoleniu wydanym na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.