PROJEKT

UCHWAŁA  NR  ………

RADY  MIEJSKIEJ GMINY  DOBRZYCA

z  dnia …… czerwca 2017  roku

zmieniająca uchwałę Nr XVI/130/2016 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 22 lutego 2016 roku w  sprawie uchwalenia  Programu  Ochrony  Środowiska  dla  Gminy  Dobrzyca na  lata  2015  -  2018  z  perspektywą  na  lata  2019  -  2022.

Na  podstawie  art.  18  ust. 2, pkt. 15  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  roku  o  samorządzie  gminnym  /j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 446/,  art.  17   ust. 1,  art.  18    ust. 1  ustawy  z  dnia  27  kwietnia  2001  roku  Prawo  ochrony  środowiska  /Dz. U. z 2017 r. , poz.519 /  Rada Miejska  Gminy  Dobrzyca  uchwala,  co  następuje:

§  1

W uchwale  Nr XVI/130/2016 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 22 lutego 2016 roku w  sprawie uchwalenia  Programu  Ochrony  Środowiska  dla  Gminy  Dobrzyca na  lata  2015  -  2018  z  perspektywą  na  lata  2019  -  2022 wprowadza się następujące zmiany:

- pkt 5.4.4 Harmonogram zadań na lata 2015 – 2018 otrzymuje brzmienie określone w  załączniku Nr 1 do uchwały.

§  2

Wykonanie  uchwały  powierza  się Burmistrzowi  Gminy Dobrzyca.

§  3

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

Załącznik  Nr 1 do uchwały  NR  ………

RADY  MIEJSKIEJ GMINY  DOBRZYCA

z  dnia ….czerwca 2017  roku

5.4.4. Harmonogram zadań na lata 2015 – 2018

| Zadanie | Jednostka odpowiedzialna za realizację | Termin realizacji | Szacunkowe koszty w PLN |  |  |  | Źródło finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobrzyca | Gmina | do 2018 | - | - | 662.000 | 1.000.000 | Środki własne, fundusze pomocowe |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Lutynia, Fabianów, Sośnica, Karmin | Gmina | do 2018 | - | - | 4.235.200 | 4.235.200 | Środki własne, fundusze pomocowe |
| Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobrzyca | Gmina | Do 2017 | - | - | 154.000 | -------------- | Środki własne, fundusze pomocowe |
| Budowa kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami do oczyszczania wód opadowych i roztopowych na terenie gminy Dobrzyca; | Gmina | do 2020 | - | - | 160.000 | 100.000 | Środki własne, fundusze pomocowe |
| Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy tj. w miejscowościach: Dobrzyca, Karminek, Koźminiec, Ruda; Przebudowa sieci wodociągowych | Gmina, Zakład Komunalny Gminy Dobrzyca | do 2023 | - | - | 200.000 | 100.000 | Środki własne, fundusze pomocowe |
| Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w miejscowości Dobrzyca | Gmina, Zakład Komunalny Gminy Dobrzyca | Do 2018 | - | - | 1.000.000 | 1.303.000 | Środki własne, fundusze pomocowe |