INFORMACJA  O  STANIE  DRÓG,  ULIC  I  CHODNIKÓW  NA  TERENIE  GMINY  DOBRZYCA

Na terenie Gminy Dobrzyca istnieje sieć dróg powiatowych, gminnych, zakładowych oraz  dróg  wewnętrznych, m.in. dojazdowych  do  pól.

Drogi powiatowe są zarządzane i utrzymywane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie - ich ogólna długość wynosi 93,0 km, Gmina Dobrzyca posiada 98,93 km dróg gminnych publicznych.

Na drogownictwo oraz transport lokalny w budżecie gminy na rok 2022 zabezpieczono środki w wysokości 4 402 229,37 zł.

W ramach tych środków na drogi gminne oraz drogi wewnętrzne stanowiące własność gminy  zaplanowano 3 126 029,37 zł, drogi  powiatowe 908 000 zł, lokalny transport zbiorowy 363 200 zł.

- INWESTYCJE  NA  DROGACH  GMINNYCH

- Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 628566P w Karminie – planowana jest kontynuacja robót z udziałem środków funduszu sołeckiego w wysokości 11 919,38 zł.

- Budowa chodnika w Lutyni – w budżecie zabezpieczono środki w wysokości 40 018,03 zł, zadanie zrealizowano z udziałem środków funduszu sołeckiego w wysokości 27 418,03 zł, roboty wykonano na odcinku 65 m.  Wartość inwestycji wyniosła 38 465,94 zł.

- Przebudowa drogi gminnej nr 628564P w Galewie – w budżecie zaplanowano budowę drogi na odcinku 0,25 km. Wartość  robót wg kosztorysu inwestorskiego wyniosła 393 397,11 zł  (w roku 2021 za roboty na odcinku 0,28 km poniesiono koszty 249 770,97 zł,

- Z uwagi na ograniczone możliwości budżetu gminy odstąpiono od realizacji inwestycji w bieżącym roku. Poniesiono koszty opracowania kosztorysu inwestorskiego w wysokości 799,50 zł.

- Przebudowa drogi gminnej nr 628541P w Dobrzycy (ul. Wybudowanie) – w budżecie gminy na rok 2022 zabezpieczono środki w wysokości 1 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie kosztorysu inwestorskiego, na rok 2023 - 150 000 zł.  Zadanie będzie realizowane przez Gminną Spółka Komunalną w Dobrzycy z terminem zakończenia w 2023 r.

- Przebudowa drogi gminnej nr 628549P Lutynia – Ruda – w budżecie gminy  na rok 2022 zabezpieczono środki w wysokości 1 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie kosztorysu inwestorskiego, na rok 2023 – 150 000 zł. Zadanie będzie realizowane przez Gminną Spółkę Komunalną w Dobrzycy z terminem zakończenia w roku 2023 r.

- Przebudowa drogi gminnej nr 628552P w Sośnicy - w budżecie zabezpieczono środki w wysokości 125 000 zł, wykonano poszerzenie jezdni oraz nową nawierzchnię bitumiczną na odcinku 0,12 km, wartość inwestycji wyniosła 106 947,83 zł.

- Przebudowa drogi gminnej nr 628575P w Dobrzycy (ul. Klonów) – w budżecie zabezpieczono środki w wysokości 1 903 691,96 zł.

- Zadanie zrealizowano dzięki przyznanemu dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- Zakres robót obejmował przebudowę drogi na odcinku 0,62 km (od skrzyżowania z ul. Koźmińską do posesji nr 3), w tym: poszerzenie jezdni do 6m, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, obustronne ciągi pieszych, w tym po jednej stronie chodnik dopuszczający ruch rowerów, budowę kanalizacji deszczowej, wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu, w tym: 2 aktywne przejścia dla pieszych (aktywne znaki D-6 z panelem solarnym, najezdniowe kocie oczka - elementy aktywne) dostosowane dla osób niepełnosprawnych (pola uwagi z płyt ostrzegawczych z wypustkami), oznakowanie poziome.

- Wartość wykonanych robót wyniosła 1 839 468,74 zł brutto, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1 593 691,96 zł brutto.

- Ogółem wartość inwestycji wyniosła 1 890 909,32  zł, w tym w latach 2019 -2020  poniesiono koszty dokumentacji i wymaganych uzgodnień w wysokości - 29 669,58 zł, w roku 2022 wydatkowano 1 861 239,74 zł.

- INWESTYCJE  NA  DROGACH  WEWNĘTRZNYCH

- Przebudowa drogi w miejscowości Koźminiec – w budżecie zabezpieczono środki w wysokości 252 000 zł, w tym: dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 23 625,00 zł, fundusz sołecki 39 674,31 zł. Zadanie w trakcie realizacji, zaplanowano przebudowę drogi na odcinku 0,115 km. Planowana wartość robót wg umowy wynosi 243 042,19 zł

- Przebudowa drogi w Dobrzycy – Nowy Świat – w budżecie zabezpieczono środki w wysokości 150 000 zł, wykonano przebudowę drogi na odcinku 0,13 km (od drogi powiatowej - ul. Krotoszyńskiej w kierunku budynku nr 51). Wartość robót wyniosła 129 214,01 zł.

- INWESTYCJE  NA  DROGACH  POWIATOWYCH

- Zadania powierzone przez Powiat Pleszewski realizowane przez Gminę Dobrzyca:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P (ul. Jarocińska) w m. Dobrzyca – w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 38 000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej; przewiduje się m.in. wykonanie nowej nawierzchni jezdni (z poszerzeniem do 6m), kontynuację chodnika po lewej stronie w kierunku ul. Cmentarnej, odwodnienie.

- Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji   deszczowej w ciągu dr. powiatowej nr 4173P. ETAP VI – w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 170 000 zł (w tym środki Powiatu Pleszewskiego w wysokości 75 000 zł) – wykonano chodnik z kostki brukowej na odcinku 0,184 km wraz z remontem kanalizacji deszczowej; wartość inwestycji wyniosła 169 999,77 zł.

- Współfinansowanie w przebudowie dróg powiatowych

- Współfinansowanie w przebudowie drogi powiatowej nr 4321P w miejscowości Izbiczno - w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 200 000 zł;

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 663 673,86 zł, w tym udział środków  gminy 199 102,16 zł.

W ramach inwestycji wykonano przebudowę odcinka o dł. 982 mb, tj: wykonano nową nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego na całej długości, pobocza szer. 0,75m, przełożenie zjazdów na posesje z kostki betonowej; odwodnienie poprzez odpowiednie spadki poprzeczne i podłużne.

- Współfinansowanie w przebudowie drogi powiatowej nr 4323P na odcinku Karmin – Czarnuszka - w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 220 000 zł;

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 722 970,47 zł, w tym udział środków gminy 216 891,14 zł.

W ramach inwestycji wykonano przebudowę odcinka o dł. 999 mb, tj: wykonano nową nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego, poszerzenie do 5,0 m, pełną konstrukcję na poszerzeniu, pobocza szer. 0,75m, przełożenie zjazdów.

- Współfinansowanie w przebudowie drogi powiatowej nr 5145P Polskie Olędry Dobrzca. Etap I  - w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 260 000 zł; zadanie w trakcie realizacji.

Zakres prac obejmuje przebudowę drogi na odcinku 0,94 km, w tym m.in.:

-  poszerzenie jezdni do 6m i wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego,

- wykonanie ścieżki rowerowej oddzielonej od jezdni pasem zieleni (za drzewami) po lewej stronie drogi na odcinku od skrzyżowania z ul. Wybudowanie do skrzyżowania z ul. Klonów,

- wykonanie chodnika,

- budowę odcinka kanału deszczowego po prawej stronie drogi,

- wykonanie remontu istniejących przepustów pod drogą wraz z wykonaniem nowych przyczółków i urządzeń zabezpieczających,

- remont i wymianę istniejących przepustów pod zjazdami,

- utwardzenie poboczy kruszywem,

- utwardzenie istniejących zjazdów do posesji i pól,

- po lewej stronie drogi na długości ścieżki rowerowej wykonanie drenażu francuskiego a po prawej stronie  odtworzenie i odmulenie rowów przydrożnych

- wymianę i uzupełnienie oznakowania pionowego, nowe oznakowanie poziome,

- wykonanie  nowego przejścia dla pieszych  z oznakowaniem.

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu na ul. Pleszewskiej w Dobrzycy – wykonanie nowego przejścia dla pieszych - w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 20 000 zł;

Całkowity koszt inwestycji wyniósł: 48 497,35 zł, w tym udział środków gminy 14 549,20 zł.

W ramach inwestycji wykonano: rozebranie istniejących chodników z kostki betonowej, wykonanie podbudowy, ustawienie krawężników, wykonanie chodnika o dł. 50 mb, szer. 1,5m z kostki betonowej o gr. 8cm na podsypce cementowo – piaskowej oraz z kostki betonowej o specjalnej fakturze pozwalającej osobom niewidomym bezpiecznie zatrzymać się przed niekontrolowanym wejściem na jezdnię, wykonanie odpowiedniego oznakowania pionowego i poziomego, odpowiednie spadki poprzeczne i podłużne.

Ponadto w związku z realizacją przez Powiat Pleszewski inwestycji pn. Przebudową drogi powiatowej nr 4174P w m. Sośnica na odcinku o długości ok. 1 km oraz wnioskiem Starosty Pleszewskiego o udział w kosztach inwestycji planuje się współfinansowanie tej inwestycji w kwocie 195 000 zł. Szacowany koszt inwestycji 650.000 zł.

- POZOSTAŁE  ZADANIA

- na zakup usług remontowych, tj.  remonty  cząstkowe dróg  o  nawierzchni  bitumicznej, profilowanie lub remonty dróg gruntowych i tłuczniowych oraz remonty chodników zaplanowano 370 000 zł,

- na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano  30 000 zł,

- na zakup usług pozostałych zaplanowano 224 400 zł - zadanie obejmuje m.in. zimowe utrzymanie dróg, czyszczenie i przeglądy separatorów, koszenie i naprawy poboczy, odmulanie rowów, wycinkę krzewów, usunięcia awarii kanalizacji deszczowej,

- na opłaty i składki  zaplanowano  15 000 zł,

- na lokalny transport zbiorowy zabezpieczono środki w wysokości 363 200 zł.

- Dobrzyca, 09.09.2022 r.